ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 31.03.2023


	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой — будут внесены изменения в программу (в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 31.03. 2023)
	кассовое исполнение на 31.03.2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2025
	0

	0

	Финансирование не предусмотрено на мероприятие.

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2018
	2025
	515,60
(бюджет МО)

	0
	В адрес управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги  представлен перечень предложений депутатов Городской Думой города Калуги в разрезе избирательных округов о  бюджетных средствах на благоустройство дворовых территорий по следующим адресам:
ул.Чичерина, д.11 

ул. Молодежная д.41  

ул.Николо-Козинская, д.114

ул.Московская, д.215 

ул.Герцена, д.2/8 

ул.Плеханова, д.12


ул.Суворова, д.7
 

тер.Психбольницы, д.26

ул.Привокзальная, д.6 

ул.Московская, д.125 

ул.Поле Свободы, д.12 

ул.Пролетарская, д.47
 

пер.Строительный, д.15 

Б-р Моторостроителей, д.23 

ул.Терепецкая, д.6 

ул.Театральная, д.29



	
	Всего по мероприятию 
	
	
	
	
	515,60
(бюджет МО)
	0
	

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Калуга»

	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»; МКУ «СЕЗГХ»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2025
	0
	0
	Финансирование не предусмотрено на мероприятие.

	
	
	Управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства»
 
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	2018
	2025
	98 460,3
(Федеральный бюджет)
41 111,8
(бюджет МО)                6 910,3
(Областной бюджет) 
50 438,2

	0

	Благоустройству территории набережной Яченского водохранилища — выделено финансирование из средств МО, областного и федерального бюджета в размере 98 060,3 тыс. руб.
Данная территория была признана победителем по результатам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, которое было проведено в период с 26.04.2021 по 30.05.2021.
Общественная территория набрала 10 427 голосов, что составило 43 % от общего количества проголосовавших (24 566 жителей города).
Планируется 2 мероприятия :
1. Министерством финансов КО предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта в размере 50 052,3 тыс. руб. на выполнение строительно - монтажных работ по устройству  ливневой канализации по объекту (2 этап). Также запланированы средства на проведение кадастровых работ.
2. Министерством строительства и ЖКХ КО выделена субсидия в размере 41 497,8 тыс. руб. С ООО "СК ТРАСТ" заключен МК на сумму 37 674,7 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству территории Яченского водохранилища.
Благоустройство территории набережной реки Оки 
На мероприятие из средств МО планируется направить 400 тыс.руб. 
Запланированы расходы на проектные работы  по благоустройству территории набережной реки Оки


	
	Всего по мероприятию
	
	
	
	
	98 460,3
(Федеральный бюджет)
41 111,8
(бюджет МО)                6 910,3
(Областной бюджет) 
50 438,2

	0

	

	
	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	
	98 975,9
в т.ч.
(Федеральный бюджет)
41 111,8
(бюджет МО)                7 425,9
(Областной бюджет) 
50 438,2
	0

	



