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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год 
(в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждённой постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 г. № 558-п).
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Главной целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а именно - обеспечение потребностей муниципального образования «Город Калуга» в качественном, надежном и экологически доступном энергосбережении при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды. 
В качестве основных задач Программы выступают:
1. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования «Город Калуга»
2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Город Калуга». 
Программа реализуется в период с 2020 года по 2025 год.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
1.Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
2.Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде;
3.Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде;
4.Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды;
5.Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической;
В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 274700,6 тыс. рублей.
· На реализацию мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году направлено 272460,3 тыс. рублей из них:
-предоставлены средства субсидии МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги на реконструкцию объектов капитального строительства в сфере теплоснабжения (реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 4«А») на сумму 6896,2 тыс. рублей из средств бюджета МО «Город Калуга» и 60384,2 тыс. рублей из областного бюджета,
-предоставлены средства субсидии МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги                              на реконструкцию магистральных тепловых сетей от котельной по ул. Кропоткина, д. 4 «А» на сумму 25932,3 тыс. рублей из средств бюджета МО «Город Калуга» и 105419,0 тыс. рублей из областного бюджета;
-предоставлены средства субсидии МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на котельные по адресам: г. Калуга ул. Новослободская, д.25А; г. Калуга ул. Ф. Энгельса, д.13А; ул. Тульская, д. 78В на сумму 9390,2 тыс. рублей из средств бюджета МО «Город Калуга» и 53711,4 тыс. рублей из областного бюджета;
- произведена закупка энергосберегающего оборудования и материалов для установки на объектах МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги на сумму 5335,6 тыс. рублей из средств бюджета МО «Город Калуга» и 5391,4 тыс. рублей из областного бюджета.
· На реализацию мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде в 2023 году было направлено 194,4 тыс. рублей.
Проведена замена 11 индивидуальных приборов учета воды и 13 счетчиков природного газа. На общую сумму 194,4 тыс. рублей.
· На реализацию мероприятия по модернизации газового оборудования в муниципальном жилом фонде в 2023 году было направлено 692,3 тыс. рублей.
Проведены работы по замене:
- газовые плиты – 2 шт.;
- АОГВ – 9 шт.;
-ПГВ- 2шт.
· На реализацию мероприятия по выявлению, организации поставки на учет и признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды в 2023 году было направлено 584,6 тыс. рублей.
В отношении 165 бесхозяйный объект коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», выполнены работы по подготовке технической документации (технический план, декларация на объекты недвижимого имущества). 
· По мероприятию прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2023 году было направлено 769,0 тыс. рублей.
Проведена работа по актуализации схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год на сумму 769,0 тыс. руб. 
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
	
	
	

	
	
	
	год, предыдущий отчетному
	отчетный год
	
	
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	

	1
	Доля выполнения запланированных работ по техническому перевооружению отопительных котельных.
	%
	-
	-
	100
	Позднее в программу будут внесены изменения в плановые значения  
	
	
	

	2
	Доля выполнения запланированных работ по реконструкции тепловых сетей.
	%
	-
	-
	100
	Позднее в программу будут внесены изменения в плановые значения  
	
	
	

	3
	Доля выполнения запланированных работ по внедрению энергосберегающих технологий.
	%
	-
	-
	100
	Позднее в программу будут внесены изменения в плановые значения 
	
	
	

	4
	Доля выполнения запланированных работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
	%
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия предусмотрена в 2024 году 
	
	
	

	5
	Доля выполнения заявок на оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды.

	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	6
	Доля выполнения заявок на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме 
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	7
	Доля выполнения заявок по замене вышедшего из строя газового оборудования на современное и энергоэффективное в муниципальном жилом фонде.
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	8
	Доля переведенных малоэтажных домов с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное от плановых значений
	%
	-
	100
	-
	Финансирование с 2020 года не предусмотрено в связи с чем данное мероприятие не проводится 
	
	
	

	9
	Доля выполнения утвержденного плана-графика по бесхозяйным объектам на текущий календарный год
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	10
	Выполнение актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга»
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	


3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	
	
	

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	1. Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	

	1
	Строительство, техническое перевооружение, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2021
	2025
	2021
	2025
	Повышение энергоэффектив-ности систем центрального отопления
	- Реконструкция котельной по адресу: г. Калуга, ул. Кропоткина, д.4 А;
- Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной по ул. Кропоткина, д. 4 А;
- Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на котельной по адресам: г. Калуга, ул. Новослободская, д. 25А, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д.13А, ул. Тульская, д. 78В;
- Закупка энергосберегающего оборудования и материалов для установки на объектах МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги.
	 
	

	2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде
	

	2
	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение доли оснащенности ИПУ энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде
	Установлено счетчиков:
природного газа – 13 ед.;
ИПУ водоснабжения – 11 ед.
	
	

	3
	Приобретение и установка коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме (соразмерно доле муниципальной собственности)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение доли оснащенности ОДПУ энергетических ресурсов в жилом фонде 
	Установлено ОДПУ: 1 шт.
(Клюквина, д.3а)
	
	

	3. Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде

	

	4
	Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение доли оснащенности муниципального жилого фонда современным и энергоэффективным газовым оборудованием
	Установлено:
- АОГВ – 9 ед;
Плита газовая – 2 ед;
ПГВ-2 ед.

	
	

	4. Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
	

	5
	Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение количества малоэтажных жилых домов с индивидуальной системой отопления
	-
	Финансирование с 2020 года не предусмотрено в связи с чем данное мероприятие не проводится 
	

	5. Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды
	

	4
	Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды
 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Исполнение договоров, на 165 объектах подготовлена техническая документация.
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	

	7
	Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Наличие актуальных схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга»
	Актуализация схемы теплоснабжения и водоснабжения на 2024 г. 
	
	


 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
· отсутствие детального плана реализации мероприятий муниципальной программы; 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Мерами управления рисками являются:

· детальное планирование хода реализации Программы;

· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.

· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга»
на реализацию Программы
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие «Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	
	805
	0502
	3000600000
	
	18 914,6
	303 260,3
	272 460,3


	1.1
	Строительство, техническое перевооружение, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	
	
	
	
	18 914,6
	303 260,3
	272 460,3

	
	за счет средств местного бюджета 
	
	805
	0502
	30006S9111
	812
	0,0
	2 545,7
	2 545,7

	
	
	
	805
	0502
	30006S9111
	813
	9 408,1
	5 335,6
	5 335,6

	
	
	
	805
	0502
	30006S9411
	812
	0,0
	6 844,5
	6 844,5

	
	
	
	805
	0502
	30006S7261
	466
	0,0
	6 896,2
	6 896,2

	
	
	
	805
	0502
	30006S7262
	466
	0,0
	25 932,3
	25 932,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	за счет средств областного бюджета
	
	805
	0502
	30006S9111
	812
	0,0
	22 911,4
	22 911,4

	
	
	
	805
	0502
	30006S9111
	813
	9 506,5
	5 391,4
	5 391,4

	
	
	
	805
	0502
	30006S9411
	812
	0,0
	61 600,0
	30 800,0

	
	
	
	805
	0502
	3000697261
	466
	0,0
	60 384,2
	60 384,2

	
	
	
	805
	0502
	3000697262
	466
	0,0
	105 419,0
	105 419,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде»
	
	805
	0501
	3000343050
	
	200,0
	195,7
	194,4

	2.1
	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	3000343050
	243
	200,0
	195,7
	194,4

	
	за счет средств местного бюджета
	
	805
	0501
	3000343050
	243
	200,0
	195,7
	194,4

	3. 
	Основное мероприятие «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде»
	
	805
	0501
	3000543050
	
	350,0
	710,0
	692,3

	3.1
	Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	3000543050
	243
	350,0
	710,0
	692,3

	
	за счет средств местного бюджета
	
	805
	0501
	3000543050
	243
	350,0
	710,0
	692,3

	4.
	Основное мероприятие «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды»
	
	805
	0502
	3000143050
	
	758,5
	584,6
	584,6

	4.1
	Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0502
	3000143050
	244
	758,5
	584,6
	584,6

	
	за счет средств местного бюджета
	
	805
	0502
	3000143050
	244
	758,5
	584,6
	584,6

	5.
	Основное мероприятие «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
	
	805
	0502
	3000243050
	
	600,0
	769,0
	769,0

	5.1
	«Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0502
	3000243050
	244
	600,0
	769,0
	769,0

	
	за счет средств местного бюджета
	
	805
	0502
	3000243050
	244
	600,0
	769,0
	769,0

	Всего по муниципальной программе
	Итого в том числе:
	20 823,1
	305 519,6
	274 700,6

	
	за счет средств местного бюджета
	11 316,6
	49 813,6
	49 794,6

	
	за счет средств областного бюджета
	9 506,5
	255 706,0
	224 906,0


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения

	1.
	Изменения в муниципальную программу не вносились 
	


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
Сi =Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значения), где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя)
Зп - плановое значение индикатора (показателя),
1. Доля выполнения запланированных работ по техническому перевооружению отопительных котельных:
Сi =100/1=1,
2. Доля выполнения запланированных работ по реконструкции тепловых сетей:
Сi =100/1=1,
3. Доля выполнения запланированных работ по внедрению энергосберегающих технологий:
Сi =100/1=1,
4. Доля выполнения заявок на оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды:
Сi =100/100=1,
5. Доля выполнения заявок на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме:
Сi =100/100=1,
6. Доля выполнения заявок по замене вышедшего из строя газового оборудования на современное и энергоэффективное в муниципальном жилом фонде:
Сi =100/100=1,
7. Доля переведенных малоэтажных домов с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное от плановых значений:
Сi =0/100=0,
8. Доля выполнения утвержденного плана-графика по бесхозяйным объектам на текущий календарный год:
Сi =100/100=1,
9. Выполнение актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга»:
Сi =100/100=1, 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = ∑i n  = Сi /n
где:

C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С=1+1+1+1+1+1+0+1+1=8/9=0,89.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию Программы:
Уи = Фф / Фп,

где:

Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи =274700,6 тыс.руб./305519,6 тыс.руб. = 0.90
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
[image: image1.emf]M=

m

i=1

∑

Рi/m


где:

М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

М =6/7 =0,86.

