Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» за 2023 год (в соответствии с последней редакцией Программы, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» от 31.12.2019 № 559-п, с изменениями от 27.04.2021 № 156-п, от 02.03.2022 № 87-п, от 31.03.2022 № 126-п, от 01.11.2022 № 398-п, от 31.05.2023 № 184-п, от 03.11.2023 № 403-п)
1.  Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основными целями муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» (далее – Программа) являются:

1. Создание условий для улучшения качества жизни населения, формирование благоприятной и экологически безопасной городской среды.

В качестве основных задач Программы выступают:

1. Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих;
2. Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории муниципального образования «Город Калуга»;
3. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования «Город Калуга»;
4. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
- количество и площади объектов благоустройства, находящихся на обслуживании до 140/130 шт/га ежегодно;
- количество высаженных цветов до 55000 шт. на площади 6000 кв. м ежегодно;
- количество удаленных аварийных насаждений до 750 шт. ежегодно;
- количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку 1200 шт. ежегодно;
- количество посаженных деревьев и кустарников увеличится к 2025 году до 350 деревьев и 60 кустарников;
- объем утилизированных древесных отходов увеличится до 25,0 тыс. м3 ежегодно;
- увеличится демеркуризация ртутьсодержащих отходов до 14 500 шт. ежегодно;
- площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании 203,83 (га);
- количество обслуживаемых фонтанов к 2025 году увеличится до 15 шт.;
- количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей увеличится до 20 шт.;
- количество обслуживаемых муниципальных колодцев увеличится до 10 шт. ежегодно;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20 000 шт.;
- объем потребляемой энергии системами наружного освещения увеличится до 15 000 тыс. кВТ.час.;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99%;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту составит 130 шт. ежегодно;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга» составит 99 %.
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели сократится до 21 %.
- площадь рекультивации полигона составит ТБО 24,2 га; 
- количество водоемов, в которых проведут очистку достигнет 3 шт. в год;
- количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов составит 250 шт.;
- количество установленных лавок и скамеек составит 55шт.;
- протяженность установленного леерного ограждения составит 350 п.м.;
- уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения снизится до 40 %;
- ввод в действие систем дождевой канализации 1150 м; 
- количество отловленных безнадзорных животных увеличится до 600 шт. ежегодно;
- количество транспортируемых тел умерших 15 шт. ежегодно;
- количество транспортируемых умерших животных 5 шт. - ежегодно;
- количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок увеличится 750 шт. ежегодно;
- площадь обустроенных пешеходных дорожек составит 276 817 кв.м.; 

В 2023 году были выполнены работы:

- по обслуживанию объектов благоустройства 102/91,8 шт/га;

- выполнена высадка 198 197 шт. цветов на площади 4 483 кв.м;

- по удалению 2 040 аварийных деревьев;

- по санитарной и омолаживающей обрезке 757 деревьев;

- произведена посадка 931 зеленое насаждение, в том числе 232 дерева и 699 кустарников на территории города;

- улучшение качества выполнения работ по санитарному содержанию парков, скверов;

- выполнение работ по благоустройству существующих скверов и зеленых зон;

- по обслуживанию городских и сельских кладбищ 197.11 га;

- выполнение работ по ремонту и содержанию 15 фонтанов города Калуги;

- выполнение работ по содержанию 12 мобильных туалетных кабин и 4 стационарных туалетов;

- выполнены работы по очистке и дезинфекции 62 муниципальных колодцев и ремонт 18 колодцев;

- выполнение работ по обслуживанию 25 767 светильников на территории города;

- выполнены работы по устройству 40 детских игровых и тренажерных комплексов;

- установлено 24 скамейки;

- установлено 421 п.м леерного ограждения;

- по вводу в действие 1 289,1 м. систем дождевой канализации; 

- выполнение работ по отлову и содержанию и выпуску в прежнюю среду обитания 427 безнадзорных животных;

- по транспортировке 21 умершего животного;

- по обслуживанию 833 муниципальных контейнерных площадок;

- обустроено 1 589,42 кв.м. пешеходных дорожек;

- проведены работы по монтажу 79 элементов праздничных иллюминации и украшений; 

- выполнялась уборка проездов находящихся на обслуживании на площади 223 003,2 кв.м.;

- обеспечение питьевой водой населения города Калуги;

- обеспечение экологической безопасности;

- улучшение качества уборки с помощью техники на территории парков и скверов муниципального образования «Город Калуга»;

- сокращение затрат на электроэнергию;

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство», МБУ «Служба жилищного обеспечения», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».
2.Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п 
	Наименование показателя (индикатора) 
	Ед. изм. 
	Значения показателя (индикатора) 
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план 
	факт 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»

	1.
	Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании
	шт/га
	101/89,5
	132/122
	102/91,8
	Увеличение площади не достигнуто в связи с уменьшением количества вновь благоустраиваемых общественных территорий

	2
	Количество и площадь высаженных цветов
	шт/кв.м
	265805/6083
	40500/5400
	198197/4483
	Выполнены работы в рамках выделенного финансирования

	3
	Количество удаленных аварийных деревьев
	шт.
	1662
	650
	2 040
	Выделение большего финансирование позволило произвести снос большего количества аварийных деревьев.

	4
	Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку
	шт.
	614
	1000
	757
	Перераспределение
финансирования на более
актуальные задачи
привело к уменьшению
показателя

	5
	Количество посаженных деревьев/кустарников
	шт.
	1261/114
	290/50
	232/699
	Выполнены работы в рамках выделенного финансирования

	6
	Объем захороненных древесных отходов
	тыс.м3
	0,0
	22,0
	0
	В 2023 году контрактов на утилизацию древесных отходов не заключалось.

	7
	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов
	шт.
	0,0
	14400
	0,0
	В 2023 году контрактов на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов не заключалось.

	8
	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании
	га.
	197,11
	203,83
	197,11
	Площадь кладбищ была скорректирована в связи с проведением кадастрового учета земельных участков спецназначения.

	9
	Количество обслуживаемых фонтанов
	шт.
	15
	14
	15
	Выполнены работы по обслуживанию существующих фонтанов

	10
	Количество обслуживаемых туалетных кабин
	шт.
	16
	19
	16
	Обслуживание производится в рамках выделенного финансирования.


	11
	Количество обслуживаемых муниципальных колодцев 
	шт.
	124
	9
	62
	Выполнены работы по очистке и дезинфекции объектов в рамках выделенного финансирования.

	12
	Количество обслуживаемых светильников
	шт.
	23745
	19800
	25 767
	Увеличение показателя связано с новым строительством и вводом в эксплуатацию новых линий освещения.

	13
	Объем потребляемой энергии системами наружного освещения
	тыс.квт.ч
	15909,15
	14670
	15644,506
	Увеличение показателя связано с новым строительством и вводом в эксплуатацию новых линий освещения.

	14
	Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее
	%
	98
	98,8
	98
	Мероприятия по ремонту ведутся постоянно.

	15
	Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту
	шт.
	0
	122
	0
	В 2023 году работы по замене светильников в рамках проведения работ по капитальному ремонту не проводилось.

	16
	Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу МО «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга»
	%
	98,7
	98,8
	98,8
	-

	17
	Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели
	%
	22,1
	22
	22
	-

	18
	Площадь рекультивации полигона ТБО
	га
	0
	24,2
	0
	В 2023 году работы по рекультивации полигона ТБО не проводились, мероприятия перенесены на 2024 год. 

	19
	Количество водоемов, подлежащих очистке

	шт.
	0
	2
	0
	В 2023 году финансирование на очистку водоемов не выделялось.

	20
	Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов
	шт.
	62
	219
	40
	В 2023 году установка
производилась в
соответствие с
заявленными жителями
потребностями в рамках
выделенного
финансирования.

	21
	Количество установленных лавок и скамеек

	шт.
	60
	42
	24
	В 2023 году установка
производилась в
соответствие с
заявленными жителями
потребностями в рамках
выделенного
финансирования.

	22
	Протяженность установленного леерного ограждения
	п.м.
	398
	306
	421
	-

	23
	Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения
	%
	46
	43
	46
	-

	24
	Ввод в действие систем дождевой канализации
	м
	0
	1289
	1289,1
	-

	25
	Количество отловленных безнадзорных животных
	шт.
	559
	500
	431
	Согласно закону № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории МО «Город Калуга» действует программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск), направленная на снижение популяции безнадзорных животных. При этом агрессивные животные или животные, которые по тем или иным причинам, например, в силу возрастных особенностей или здоровья, не могут быть выпущены в прежнюю среду обитания, передаются в благотворительные фонды на пожизненное содержание. В соответствии, с чем показатель снижается. 

	26
	Количество транспортируемых тел умерших
	шт.
	0
	15
	0
	В 2023 году финансирование не выделялось.

	27
	Количество транспортируемых умерших животных
	шт.
	26
	5
	21
	Увеличение показателя
связано с выделением
дополнительного
финансирования.

	28
	Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок
	шт.
	833
	738
	833
	

	29
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек
	кв.м.
	529
	276217
	1 589,42
	Работы по обустройству
дорожек велись в
соответствие с планом, в
рамках выделенного
финансирования.

	30
	Количество локаций праздничных украшений
	ед.
	40
	40
	79
	

	31
	Площадь проездов, находящихся на обслуживании
	кв.м.
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	


3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№п/п 
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)  программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты 
	Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия 


	
	
	
	начало реализации 
	завершение реализации 
	начало реализации 
	завершение реализации 
	запланированные 
	достигнутые 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»

	Подпрограмма «Благоустроенный город» на 2020-2025 годы

	1.
	Озеленение на территории МО «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление по работе с населением на территории города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Ежегодное увеличение площади зеленых насаждений, текущее содержание зеленых насаждений-уход, обрезка и замена старовозрастных деревьев.
	Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов.  Уборка центральных объектов  (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю,  31% - 3 раза в неделю, 3% - по заявочной системе.  Общая площадь территорий 102 объекта благоустройства  составила 918 524,87 кв.м. 
В летний период выполнялись следующие работы:

- механизированная и ручная уборка;

- подметание и мойка дорожек на площади 286 374,47 кв.м.;

- очистка газонов от случайного мусора, а также их окос общей площадью 617 351,60 кв.м.;

- очистка 1 067 урн от мусора;

- вывоз мусора из контейнеров.
Зимние работы по удалению снега и ледяных образований в парках и скверах производятся до начала движения пешеходов, а также в течение дня. Уборка территорий осуществляется с применением специализированной техники, а также на объектах осуществляется ручная уборка. Свежевыпавший снег укладывается в валы и кучи с обязательной последующей вывозкой. Посыпание дорожек и пешеходных зон песко-соляной смесью осуществляется при условии гололедицы после очистки снега и наледи с целью не нанести ущерб зеленым насаждениям, произрастающим на территории объектов благоустройства. Дорожки, садовые диваны, урны, малые архитектурные формы, подходы к ним, а также пространство вокруг них очищаются также от снега и наледи.
В период зимней уборки дорожки и площадки парков и скверов обрабатывались 10% песко-соляной смесью, а также  противогололедным  материалом. Всего за прошедший период было израсходовано 974,9 т. песко-соляной смеси и более 5 975 кг противоголоедного материала. 
Также, в 2023 управлением городского хозяйства города Калуги проводились мероприятия по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, а именно: акарицидной (или противоклещевой) обработке. В весенний и осенний периоды произведены работы по проведению акарицидной (противоклещевой) обработке 17 объектов благоустройства общей площадью 30,8 га.
В целях обеспечения безопасности и сохранности оборудования, материалов и других товарно-материальных ценностей, находящихся или хранящихся на территории объектов благоустройства, заключены контракты на оказание услуг частной охраны в центральном парке культуры и отдыха, парке им.К.Э.Циолковского, Новом парке. 
Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев. В 2023 году выполнены работы по вырубке 1 987 аварийных деревьев и обрезке 757 зеленых насаждений.
В весенне-осенний период 2023 года было высажено 931 зеленое насаждение (232 дерева и 699 кустарников различных пород) в рамках проведения Всероссийских и Международных акций, компенсационных высадок и субботников. 
На территории города ежегодно обустраиваются клумбы, устанавливаются элементы вертикального озеленения, производится высадка цветов. В 2023 году на территории объектов благоустройства в рамках выделенного финансирования было высажено 198 197 шт. цветов на общей площади 4 483,3 кв.м. 
Управлением по работе с населением на территориях выполнены работы по вырубке 53 аварийных деревьев по муниципальному контракту на территориях сельских населенных пунктов МО «Город Калуга».
	

	2.
	Содержание и ремонт мест захоронения на территории МО «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- Организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения.


	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га.

Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ -  механизированной уборке дорожек от пыли и грязи, санитарной уборке туалетов, завозу воды, очистке газонов и цветников от случайного мусора,   листьев, сучьев, уборке, вывозу и утилизации мусора, ликвидации стихийных свалок, валке и обрезке аварийных деревьев, работы по ремонту ограждений кладбищ, по ремонту мест захоронений.

Управлением городского хозяйства города Калуги совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» ведется слаженная работа по благоустройству и текущему ремонту 35 воинских захоронений и 51 объекта монументального искусства (мемориальные, комплексы, памятники, бюсты), расположенных на городских территориях.  

Заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2023 год в рамках заключенного соглашения составляет 368,9 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 225,7 тыс.руб., областного бюджета в сумме 106,2 тыс.руб., бюджета МО в сумме 37 тыс.руб.)

Данные средства выделены на благоустройство индивидуальной могилы батальонного комиссара Петухова И.Е., расположенной по адресу: г. Калуга, Пятницкое кладбище, ул. Труда, участок 3. 

Указанное воинское захоронение относится к выявленным объектам культурного наследия (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76). Работы по благоустройству и восстановлению воинского захоронения «Индивидуальная могила Петухова И.Е. выполнены.

Подрядная организация: ИП Виноградская Елена Федоровна.

Проведены восстановительные работы памятника, изготовление и монтаж мемориальных элементов, работы по ремонту металлического ограждения, устройство плиточного покрытия.

Работы  приняты отделом по охране объектов культурного наследия и полностью оплачены.


	

	3.
	Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории МО «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги,
 МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства», МБУ «Служба жилищного обеспечения», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», управление по работе с населением на территории города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	-Организация благоустройства территории муниципального образования «Город Калуга»;

-проведение мероприятий по содержанию  и ремонту фонтанов, туалетных кабин, модулей,  находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»;

- улучшение качества воды в водоемах и возможность использования их для отдыха;

- обеспечение экологической безопасности;

- обеспечение питьевой водой населения;

- организация мероприятий по устройству детских игровых и тренажерных комплексов, их благоустрой-ству и содержанию;

- создание комфортных условий для проведения досуга населения;

- организация мероприятий по отлову, содержанию  и выпуску в прежнюю среду обитания безнадзорных животных.
	На постоянной основе осуществляются мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства: плиточного покрытия, 1 698 скамеек, 1 067 урн, вазонов.
Важную роль в подготовке города к празднованию памятных дат играет украшение города. Главными принципами при украшении города стали:
- единое праздничное оформление центральных улиц, площадей, мостов и транспортных развязок;

- использование тематических элементов праздника и брендирование;

- использование объемно-декоративных конструкций.
При праздновании Дня Победы, Дня города, Дня государственного флага РФ, Дня народного единства основной акцент в этом году был сделан на «мягкое» оформление города. Яркие развивающиеся флажные конструкции были размещены в центральных парках и скверах, на транспортных развязках и оживлённых перекрёстках города. На Золотой аллее уже традиционно «расцвели» цветочные арки.
В рамках подготовки и проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий на территории города установлена 21 искусственная ель в местах проведения массовых праздничных мероприятий, 18 световых конструкций. Декоративно оформлены купола фонтанов, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга» (площадь Старый Торг, площадь Театральной, сквер Ленина, сквер «600 лет основания Калуги», фонтан у Музея космонавтики, Новый парк). Фонтаны под куполом, расположенные  на территории ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики им. К.Э.Циолковского» и Нового парка, работают как оригинальные свето-динамические объекты.
Праздничное настроение создают и украшенные в предыдущие годы светодиодными гирляндами деревья в сквере Мира, сквере Ленина, сквере Ветеранов, площади Театральной. 
Ежегодно с началом летнего периода в городе после зимней консервации включаются фонтаны, которые радуют жителей и гостей города. Традиционно 1 мая заработали 15 фонтанов, расположенных на территории города. В осенний период произведены работы по их консервации с целью защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода. 
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе функционировали 3 бесплатных стационарных туалета, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского, Новом парке и 1 модульный в сквере Ленина. С мая по октябрь круглосуточно работали 12 мобильных туалетных кабин (МТК). 
*В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадки,  из них муниципальных - 833. 
Всего с начала 2023 года вывезено 1690 стихийных навалов в объеме более 91 тыс. куб.м. 
В феврале 2023 года заключено Соглашение с министерством культуры Калужской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта в сумме 2 000 тыс. руб. на изготовление и установку стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный  пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести» из областного бюджета местному бюджету. Кроме того, на указанные цели за счет средств муниципального образования «Город Калуга» перераспределены дополнительно финансовые  средства. К Дню города выполненены работы по установке стелы на территории города Калуги на ул. Пушкина, удостоенного почетного звания Город воинской доблести. Сумма контракта составила: 4 926,1 тыс. руб. 
Работы по установке стелы выполнены и приняты в полном объеме.
Проведены работы по: Возведению фундамента; Установка стелы; Облицовка из гранитных плит; Установка мемориальных элементов.
Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 11 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».
Выполнялись работы по текущему содержанию понтонного моста на р. Ока
МБУ «Служба Жилищного Обеспечения»

В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 351 многоквартирный дом. Основной деятельностью бюджетного учреждения является обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества — муниципального жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, а также благоустройства территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Выполнялась уборка территорий на площади 223 003,2 кв.м.

На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 147 колодцев и  родников (находящихся в реестре муниципального имущества). 
В рамках муниципального контракта на оказание услуг по очистке и дезинфекции колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории муниципального образования «Город Калуга» выполнена очистка и дезинфекция 62 колодцев.
По муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» проведен ремонт 18 объектов.
В 2023 году силами МБУ "Калугаблагоустройство" были осуществлены работы по ремонту 122 МАФов, были проведены работы по замене полиуретанового ударогосящего покрытия на детской игровой площадки, расположенной на территории парка в районе улицы Марата, и обустройству пешеходной дорожки вблизи ГАПОУ КО "ККСД" ул. Кубяка, д.1.

Вместе с тем силами МБУ "Калугаблагоустройство" были выполнены следующие работы по устройству 98 малых архитектурных форм в рамках предложений депутатов Городской Думы города Калуги:
- обустроено 24 скамьи;
- обустроено 14 урн;
- обустроен 10 информационных щитов;
- обустроено 421 пог. метр леерного ограждения;
- обустроено детского игрового и спортивного оборудования в количестве 40 штук.

Работы по благоустройству были выполнены по следующим 49 адресам: ул. Плеханова д.81; ул. Герцена д.31; ул. б-р Энтузиастов д.5; пер.Поселковый д.4; ул. б-р Моторостроителей д.9; ул. б-р Энтузиастов д.8; ул. Московская д.71; ул. М.Жукова д.40; ул. Хрустальная д.44, корп.3; ул. Грабцевское шоссе д.42/2; ул. Молодежная д.11, корп.1; ул. Заводская д.19; ул. Калужского ополчения д.3,корп.1; ул. Прохладная д.9; Мстихино, ул.Лесная д.24, корп.1; ул.Привокзальная, д.11, корп.1; ул.Платова д.22 ; ул.Московская д.225; ул.М.Горького д.88; ул.Димитрова д.6; Вблизи ГАПОУ КО "ККСД" ул. Кубяка, д.1; ул.Н.Козинская д.22; ул.С.Щедрина д.44; ул.Ст.Разина д.93; ул. б-р Энтузиастов д.7; ул. б-р Энтузиастов д.17; ул. б-р Энтузиастов д.6; ул. Московская д.240, корп.1; ул.Труда д.24; ул.Пионерская д.2; Сквер» на ул. Широкая; ул.Пухова д.9; ул.Труда д.10 ; ул.Телевизионная д.15; ул.Ленина д.22; ул.Ленина д.24; ул. Дальняя д.25; ул.Малоярославецкая д.10; ул.Степана Разина д.99; ул.Кубяка д.4; ул.Кубяка д.2; ул.Терепецкая д.6; ул.Московская д.313А; ул.Тепличная д.7; ул.Московская д.309 к.1; ул.Московская д.315 к.1; Пер. Чичерина д.24; ул. Пионерская д.13/18; ул. б-р Энтузиастов д.1-2.
На содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 404 детских игровых площадок, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 146 детских игровых площадок, в том числе 16 детских площадок, расположенных на территории парков и скверов. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования. Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для  своевременного ремонта и содержания.
	

	4
	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для отдыха и проживания населения;

- повышение освещенности городских улиц;

- сокращение затрат на расход  электрической энергии, требуемой для обеспечения работоспособности наружности освещения 
	Согласно муниципальному контракту на период с 01.12.2023 по 30.11.2024 расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 25 767 шт. светильников уличного освещения. 
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». 
Проведена реконструкция освещения в Калуге на ул. Труда, ул.Плеханова, на участке у. Баумана от сквера Мира до ул. Пушкина, пер. Парковый, ул. Константиновых, на ул. Алексеевская, ул. Святослава Федорова, ул. К.Либкнехта, пер. Труда, ул. Кирпичный завод МПС, на ул. Телевизионная, ул. Поселковая, ул. Линейная, ул. Георгиевская, ул. Николо-Козинская, пер. Строительный, пер. Линейный, пер. Средний, пос. Яглово, ул. Баррикад, ул. М.Жукова, ул. Пухова, ул. Высокая а также в подземном пешеходном переходе на ул. Гагарина.
Одновременно были выполнены работы по устройству уличного освещения в Калуге: на участке ул. Трамплинная от дома № 65 до дома № 100, участке ул. Вишневского от дома № 9 до дома № 23А, проезде от ул. Московская вдоль домов №№ 4, 6 по ул. Глаголева,  на ул. 8-я-13-я Тарусская и ул. Изобретателей, на участке ул. Секиотовская и ул. Ромодановские дворики, а также в с. Некрасово на улицах Жасминовая и проезде от ул. Булата Окуджавы вдоль домов №№ 40, 41, 42 по ул. Широкая, на участке ул. Парковая, участке ул. Выставочная, улицах 2-я и 3-я Холмовая, 2-я Ясеневая, ул. Воинская, пер. Воинский, а также в д. Большая Каменка в районе остановки школьного автобуса, в д. Черносвитино на 1-м, 3-м, 4-м и 5-м пер. Удачный, в с. Рябинки на 2-х улицах без названия, в д. Калашников хутор, в д. Лихун на улицах 1-10-я Кедровая, 1-3-я Подмосковная, 1-4-я Благодатная, в д. Марьино на ул. Млечная, в д. Григоровка на ул. 1-3-я Благополучная, в д. Жерело вдоль центральной автодороги и в д. Андреевское на ул. Никольская, пер. Барский, ул. Черемушки, ул.Геологоразведочная.
	

	5
	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	-повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения;
	-
	В связи со строительством новых линий наружного освещения работы по капитальному ремонту не проводились.

	6
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	- организация благоустройства территорий, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»
	Заключено  Соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для осуществления отдельных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2023 году. На отлов и содержание безнадзорных животных направлено из средств областного бюджета — 4 018,7 тыс.руб.
Управлением городского хозяйства города Калуги в 2023 году заключены 3 муниципальных контракта на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания на территории МО «Город Калуга» безнадзорных животных. Отловлено 431 безнадзорное животное. 
	

	7
	Приобретение движимого имущества (в т.ч. приобретение транспортных средств посредством услуги финансовой аренды (лизинга))
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения 
	С целью обновления парка уборочной техники  МБУ «Калугаблагоустройство» в 2023 году приобретена комбинированная дорожная машина с  комплектом навесного и дополнительного оборудования в лизинг на 3 года. 
	

	8
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2023 год
	

	9
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2023 год
	

	10
	Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги», управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»  на сумму  3 758,06 руб. оплачен аванс за  услуги по проведению строительного контроля, 276,9 руб. оплата сбора за организацию и проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, 133 233,52 руб. авансовый платеж на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО.
	

	11
	Строительство ливневой канализации по объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана» (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2023 году министерством строительства КО выделена субсидия в размере 192 439,68 тыс. руб. Выполнены строительно-монтажные работы по данному объекту. Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.
	

	12
	Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье г. Калуги (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2025
	2025
	2025
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2023 год
	

	13
	Благоустройство объекта культурного наследия «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», ул. Гагарина
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2021
	- создание комфортных условий для населения
	Работы были выполнены в 2021 году
	

	14
	Устройство постамента для памятного знака «Паровоз серии «Л»»

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2021
	- создание комфортных условий для населения
	Работы были выполнены в 2021 году
	

	15
	Благоустройство сквера в честь 650-летия основания г. Калуги
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2021
	- создание комфортных условий для населения
	Работы были выполнены в 2021 году
	

	16
	Благоустройство территории ул. Театральная, г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2021
	2025
	2021
	2021
	- создание комфортных условий для населения
	Работы были выполнены в 2021 году
	

	17
	Устройство понтонного моста через р.Ока г.Калуги
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2020
	- создание комфортных условий для населения
	Работы были выполнены в 2020 году
	

	18
	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	Завершены работы по устройству пешеходных дорожек по адресам:

- на участке ул. Л.Толстого от ул. Советская до д.3;

- ул. 5-я Линия до д. № 1 корп. 2 до д. № 14;

- ул.Калужского Ополчения;

- участок по ул.Мира от МБОУ "СОШ № 47 до пункта остановки общественного транспорта.
	

	19
	Благоустройство склона в районе дома № 7 по ул. Марата города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023
	2025
	2023
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2023 год
	

	20
	Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023
	2025
	2023
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В связи с переносом срока проведения проектных работ и инженерных изысканий на 2024 год бюджетные ассигнования запланированные в 2023 году перераспределены на другие объекты.
	

	21
	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на реализацию жилищного строительства в целях строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023
	2025
	2023
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2023 год
	

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»

	22
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги


	2020
	2025
	2020
	2025
	- оценка состояния окружающей среды


	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2023 год
	

	Прочие мероприятия

	23
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга»

	Управление городского хозяйства города Калуги, 


	2020
	2025
	2020
	2025
	- формирование и реализация муниципальной политики в сфере благоустройства, направленной на создание условий для комфортного проживания населения;

- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;

- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды;

- соблюдение экологической безопасности
	Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).

В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 

Задачами управления являются:

- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;

- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности;

- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
- дополнительное финансирование позволило увеличить значения некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»;
- экономия использования бюджетных средств повлияла на уменьшение некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»;
- отсутствие необходимого финансирование на некоторые цели не позволило реализовать некоторые мероприятия программы.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управление рисками реализации муниципальной программы.
 Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.
 Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, связанные с неполным или несвоевременным финансированием Программы из областного и федерального бюджетов на обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств. Финансовые риски в большей степени повлекут за собой невыполнение мероприятий в запланированные сроки и не достижение целевых индикаторов Программы.
Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и  в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  по  мероприятиям программы с одновременной  соответствующей корректировкой целевых мероприятий.
Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:
- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить выполнение работ, предусмотренных заключенными контрактами. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
 - заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить качество выполняемых работ. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной разработки проектов и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.
Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения  потребуют дополнительных ресурсов  по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования. 
Управление всеми рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.
Ответственность за координацию деятельности по управлению рисками, направленную на достижение целей, задач, целевых индикаторов и конечных результатов муниципальной программы в целом, несет управление городского хозяйства города Калуги.
6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда».
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс.руб.

	
	
	ГРБС
	Раздел
	Подраздел
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31.12.2023 
	Кассовое исполнение на 31.12.2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
	
	
	
	
	
	
	1 497 892,3
	1 468 903,9
	1 450 586,1

	Подпрограмма «Благоустроенный город»
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление по работе с населением на территориях, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; управление жилищно-коммунального хозяйства  города Калуги

	430
	05
	03 
	48 1 00 00000
	
	1 500,0
	1 499,9
	1 499,9

	
	
	539
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	413 192,0
	1 022 574,1
	1 022 061,7

	
	
	802
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	1 001 989,6
	356 592,8
	338 914,6

	
	
	805
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	18 737,2
	23 972,7
	23 972,7

	
	
	Всего
	1 435 418,8
	1 404 639,5
	1 386 448,9

	В том числе:

	- Мероприятия по озеленению
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление по работе с населением на территориях.
	539
	05
	03
	48 1 01 43060
	611
	167 515,4
	161 542,0
	161 542,0

	
	
	430
	05
	03
	48 1 01 43060
	244
	600,0
	600,0
	600,0

	- Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	539
	05
	03
	48 1 01 43070
	611
	26 857,7
	29 990,7
	29 990,7

	Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
- Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
	
	539
	05
	03
	48 1 01 L2990
	611
	368,9
	368,9
	368,9

	- Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок.
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», МБУ «Служба жилищного обеспечения», управление по работе с населением на территориях, управление жилищно-коммунального хозяйства  города Калуги
	539
	05
	03
	48 1 01 43080
	244
	19 800,0
	19 812,9
	19 812,9

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43080
	611
	57 798,7
	97 226,8
	97 226,8

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 00740
	611
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0

	
	
	430
	05
	03
	48 1 01 43080
	244
	900,0
	899,9
	899,9

	
	
	805
	05
	03
	48 1 01 43080
	611
	18 737,2
	18 972,7
	18 972,7

	
	
	805
	05
	03
	48 1 01 43080
	613
	0,0
	5 000,0
	5 000,0

	-Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства».
	802
	05
	03
	48 1 01 43110
	244
	5 000,0
	2 486,2
	2 486,2

	-Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	03
	48 1 01 88410
	244
	4 530,0
	4 530,0
	4 018,7

	- Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43100
	244
	32 664,9
	31 528,1
	31 528,1

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43100
	247
	101 656,4
	141 982,2
	141 982,2

	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в том числе:
	
	

	- Приобретение движимого имущества для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	539
	05
	03
	48 1 01 43090
	612
	0,0
	5 750,0
	5 750,0

	- Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами
	
	
	
	
	
	
	0,0
	315,9
	314,8

	- Реализация мероприятий по рекультивации полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43200
	612
	0,0
	882,2
	882,2

	- Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и (или) транспортных средств
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43502
	612
	0,0
	2 217,5
	2 217,5

	-Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства»; МБУ «Калугаблагоустройство»

	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	
	12 000,0
	22 730,8
	5 053,3

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР) 
	
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	414
	7 000,0
	0,0
	0,0

	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	414
	4 000,0
	22 453,9
	4 776,4

	Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	414
	1 000,0
	276,9
	276,9

	-Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. Региональный проект «Жилье»
	
	802
	05
	03
	48 1 F1 00000
	
	218 155,8
	194 384,2
	194 383,5

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 F1 50212
	414
	218 155,8
	194 384,2
	194 383,5

	- Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. Региональный проект «Чистая страна»
	
	802
	05
	03
	48 1G1 00000
	
	766 833,8
	136 991,6
	136 991,6

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 G1 52420
	414
	766 833,8
	0,0
	0,0

	
	
	802
	05
	03
	48 1 G1 52423
	414
	0,0
	136 991,6
	136 991,6

	- Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Региональный проект «Чистая страна»
	
	539
	05
	03
	48 1G1 00000
	
	0,0
	524 426,9
	524 426,9

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО
	
	539
	05
	03
	48 1G1 52423
	612
	0,0
	524 426,9
	524 426,9

	Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	05
	48 0 01 00000
	
	62 473,5
	64 264,4
	64 137,2

	Центральный аппарат (Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	121
	46 827,4
	48 527,6
	48 527,6

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	122
	627,0
	600,0
	600,0

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	129
	14 051,3
	14 356,3
	14 354,2

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	244
	967,8
	780,5
	655,4

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	852
	0,0
	0,0
	0,0


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	
	Постановление Городской Управы города Калуги от 31.05.2023 № 184-п «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 559-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»»

	Актуализация приложений, источников и объемов финансирования.

	
	Постановление Городской Управы города Калуги от 03.11.2023 № 403-п «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 559-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»»
	Актуализация приложений, источников и объемов финансирования.


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
· Ci= Зф/ Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)  
где:
· Зф– фактическое значение индикатора (показателя);
· Зп – плановое значение индикатора (показателя).
1. Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га).
102/132 = 0,77
91,8/122 = 0,75
2. Количество и площадь высаженных цветов (шт./кв. м).

198197/40500 = 1
4483/5400 = 0,8
3. Количество удаленных аварийных насаждений (шт.).

2040/650 = 1
4. Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку (шт.).
757/1000 = 0,7
5. Количество посаженных деревьев/кустарников (шт.).
232/290 =  0,8
699/50 = 1
6. Объем захороненных древесных отходов (тыс. м3).
0/22 = 0
7. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (шт.).
0/14400 = 0
8. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).
197,11/203,83 = 0,9
9. Количество обслуживаемых фонтанов (шт.).
15/14 = 1
10. Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.).
16/19 = 0,8
11. Количество обслуживаемых муниципальных колодцев (шт.).
62/9 = 1
12. Количество обслуживаемых светильников (шт.).
25767/19800 = 1
13. Объем потребляемой энергии системами наружного освещения (тыс. кВт.час).
15644,506/14670 = 1
14. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников, не менее (%).
98/98,8 = 0,9
15. Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту (шт.)
0/122 = 0
16. Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга» (%).
98,8/98,8 = 1
17. Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели (%).
22/22 = 1
18. Площадь рекультивации полигона ТБО (га.).
0/24,2 = 0
19. Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).
0/2 = 0
20. Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов (шт.).
40/219 = 0,1
21. Количество установленных лавок и скамеек (шт.).
24/42 = 0,5
22. Протяженность установленного леерного ограждения ( п.м.)
421/306 = 1
23. Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного       освещения (%).
46/43 = 1
24. Ввод в действие систем дождевой канализации (м.).
1289,1/1289 = 1
25. Количество отловленных безнадзорных животных (шт.).
427/500 = 0,8
26. Количество транспортируемых тел умерших (шт.).
0/15 = 0
27. Количество транспортируемых умерших животных (шт.).
21/5 = 1
28. Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок (шт.).
833/738 = 1
29. Площадь обустроенных пешеходных дорожек (кв.м.).
1589,42/276217 = 0
30. Количество локаций праздничных украшений (ед.).
79/40 = 1
31. Площадь проездов, находящихся на обслуживании (кв.м.).
223003,2/223003,2 = 1
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
· где:
· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.
С=24,19/34=0,71
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
· Уи = Фф/Фп,
· где:
· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;
· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уи = 1 450 586,1/1 468 903,9=1
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
· М = R/ m
· где:
· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;
· R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
· m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

М=10/18=0,56

