ФОРМА МОНИТОРИНГА

реализации муниципальной программы 

(квартальная)
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»

Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия  
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 30.09.2024
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	Подпрограмма «Благоустроенный город»

	Благоустройство и развитие городских территорий

	1
	Озеленение на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, 

МБУ «Калугаблаго-устройство»

	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	187 098,9
  (МО)


	112 110,8


	На выполнение мероприятий по озеленению по управлению городского хозяйства города Калуги   израсходовано  112 110,8 тыс. руб.
С целью благоустройства городских территорий в 2024 году на постоянной основе в рамках выделенного финансирования выполняются мероприятия по содержанию объектов благоустройства (парков, скве
Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов.  Уборка центральных объектов  (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю,  31% - 3 раза в неделю, 3% - по заявочной системе).  Общая площадь территорий 107 объектов благоустройства  (4 парка, 59 скверов, 10 бульваров, 34 зеленых зоны) составляет 917 731,7 кв. м. 
Зимние работы по удалению снега и ледяных образований в парках и скверах проводились до начала движения пешеходов, а также в течение дня. Уборка территорий с применением специализированной техники производилась с 6.00 ч. утра, после чего с 7.00 ч. утра на объектах осуществлялась ручная уборка. Обработка пескосоляной смесью дорожек в парках и скверах осуществлялась при условии гололедицы после очистки снега и наледи. 
Дорожки, скамейки, урны, малые архитектурные формы, подходы к ним, а также пространство вокруг них очищалось также от снега и наледи.
В летний период уборка территорий с применением специализированной техники осуществляется с 6.00 ч. утра: механизированное подметание объектов благоустройства, полив зеленых насаждений, помывка дорожек и МАФов. С 7.00 ч. утра на объектах осуществляется ручная уборка: уборка и вывоз мусора; подметание пешеходных дорожек общей площадью 284 771,2 кв. м.; выкашивание газонов общей площадью 618 236,5 кв. м. 
На содержание объектов благоустройства израсходовано 71 994,7 тыс. руб.
В целях обеспечения безопасности и сохранности оборудования, материалов и других товарно-материальных ценностей, находящихся или хранящихся на территории объектов благоустройства (Центральный парк культуры и отдыха, парк им.К.Э.Циолковского, Новый городской парк ТЮЗ), заключены контракты на оказание услуг частной охраны. На охрану объектов благоустройства израсходовано  7 693,4  тыс. рублей. 
Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев.
С начала 2024 года выполнены работы по вырубке 901 аварийного дерева и обрезке 302  зеленых насаждений  на сумму 12 188,8 тыс. руб.
В мае  произведена акарицидная (противоклещевая) обработка 20 объектов благоустройства общей площадью 30,8 га. В сентябре произведена повторная акарицидная обработка  объектов благоустройства. На данные мероприятия в 2024 году израсходовано 141,6 тыс. руб. 
В весенне-летний период 2024 года проводились мероприятия по озеленению городских территорий. Так, у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках города высажено 224 158 шт. рассады цветов (виола, сурфиния, летники), на что израсходовано 13 327,8  тыс. руб.
Проведены мероприятия по высадке зеленых насаждений в рамках субботников, всероссийской акции «Сад памяти». В весенне-летний период 2024 года было высажено 270 деревьев и кустарников различных пород, на что израсходовано 466,7 тыс. руб.
Также, постоянно ведутся работы по восстановлению поврежденных и сохранению существующих газонов, на что израсходовано 516 тыс. руб.
Увеличился объем работ по вертикальному озеленению городских улиц, вместе с тем проводится оздоровление уже существующих зеленых насаждений.  
В рамках  Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» на территории муниципального образования город Калуга были проведены мероприятия по санитарной очистке от крупного и мелкого мусора на территориях: Жировский (Никитинский) овраг, памятник природы  «Березуйский овраг», памятник природы «Парк усадьбы Яновских», памятник природы «Комсомольская роща» и других социально значимых для города объектах. Было ликвидировано 305 стихийных свалок, вывезено более 400 кубов крупного и мелкого мусора. Собранные отходы сортировались и направлялись для переработки на специализированные предприятия.


	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	Управление по работе с населением на территориях 
	2020
	2026
	1 100,0 (МО)

	918,58
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по опиловке и сносу деревьев на территориях сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга»  на сумму 1 100 тыс.руб.  Выполнена вырубка 135 деревьев.
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	Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	35 791,8
33 961,8 (МО)
585,6
 (областной бюджет)                  
1 244,4 (Федеральный бюджет)
	25 740,9

25 740,9


	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га.
Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ - очистка дорожек от снега, вывозился снег и мусор с территорий кладбищ, проводились противогололедные мероприятия,  сбор мусора, ликвидации стихийных свалок, валка и обрезка аварийных деревьев,  работы по ремонту ограждений кладбищ,  осуществлялся ремонт кладбищ. Выполнялся ремонт мест захоронений, санитарная уборка туалетов. На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 36 воинских захоронений  (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.  На постоянной основе производятся мероприятия по их содержанию в нормативном состоянии и текущему ремонту. Приведены  в порядок все воинские захоронения и мемориалы, расположенные на городских территориях.
Заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2024 год в рамках заключенного соглашения составляет 2 033,3 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 1 244,4 тыс.руб., областного бюджета в сумме 585,6 тыс.руб., бюджета МО в сумме 203,3 тыс.уб.)
Данные средства выделены на благоустройство 5-ти воинских захоронений на кладбище «Пятницкое»:
- индивидуальная могила М.М.Габрилова;

- братская могила Лоухина Н.С. и Лоухиной-Соколовой Е.;

- индивидуальная могила А.Я.Моженко;

- индивидуальная могила П.А.Хайдукова;

-индивидуальные могилы Н.М.Салтыкова и А.Г.Бочинина.
Проведены торгово-конкурсные процедуры.
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	 Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их 
благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства,

МБУ «Калугаблаго-устройство»,

МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,
МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства; МБУ   «Служба жилищного обеспечения»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	193 659,3

193 659,3

 (МО)         

	102 682,5

102 682,5


	На содержание и ремонт объектов благоустройства   израсходовано  102 682,5 тыс. руб. 
На постоянной основе осуществляются мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства: плиточного покрытия, 1 696 скамеек, 1 025 урн, вазонов, на что израсходовано 6 333,1 тыс. руб.
Украшение города является одним из важнейших моментов в подготовке к празднованию памятных дат и в создании праздничного настроения у Калужан и гостей нашего города.

Главными принципами при украшении города ко Дню Победы, Дню России, Дню города в 2024 стали праздничное оформление центральных улиц, площадей, мостов и транспортных развязок с использование флаговых конструкций.
На мероприятия по праздничному оформлению города в 2024 году  израсходовано  4 722,1  тыс. руб.
На постоянной основе ведутся работы по содержанию и текущему ремонту 51 объекта монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты, в том числе посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов), на что с начала года израсходовано 1 265,7 тыс. руб.
Ежегодно с началом летнего периода в городе после зимней консервации заработали  фонтаны, которые радуют жителей и гостей города. Всего их 15. На их содержание и ремонт  израсходовано 19 718,1 тыс. руб.
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе функционируют 3 бесплатных стационарных туалета, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского, Новом парке и 1 модульный в сквере Ленина. С апреля по октябрь круглосуточно работают 12 мобильных туалетных кабин (МТК). На их содержание израсходовано 3 125,1 тыс.руб.
В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадки,  из них муниципальных -  833. 
Всего с начала текущего года на территории муниципального образования убрано 1 317 несанкционированных свалок, образовавшиеся на контейнерных площадках,  вывезено и утилизировано древесных, растительных отходов  и иного мусора —  324 тыс. куб. м.
Продолжается работа по оборудованию мест массового пребывания людей системами видеонаблюдения с дальнейшей возможностью интеграции данных систем в АПК «Безопасный город». В 2024 году запланирована установка камер видеонаблюдения на следующих объектах: сквер Театральный, сквер Мира, парк им.К.Э.Циолковского, Центральный парк культуры и отдыха, площадь Победы.

В текущем году проводятся мероприятия по обслуживанию систем видеонаблюдения (10 шт. сквер по ул.Турынинская, д.15 и 5 шт. в парке ТЮЗ), на что израсходовано 147,1 тыс. руб.
Работа по созданию, содержанию, техническому обслуживанию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» будет продолжена.
Устройство МАФов по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги.

В текущем году запланировано выполнение  работ по размещению 109  единиц оборудования по 50 адресам: Ст Разина 5; Николо Козинская 57; С Щедрина 74 корп 1; Тульская 23; Баумана 3; пер. М. Горького, 2; Постовалова 10; Больничная 11; Болдина 3А; Никитина 127-137; Вишневского 25; Радужная 7 к 1-2; Аненки 18; Привокзальная 11 к1; Резвань ул Школьная 2; д. Некрасово, ул. Жасминовая, д. 16; Сиреневый бульвар 3; Малоярославецкая 1; Кибальчича 5; Кубяка 2; Кубяка 4; Кубяка 5; Малоярославецкая 3; Энтузиастов 11; Моторостроителей 1-3; Линейная 30/5; Терепецкая 12; Терепецкая 9; Энтузиастов 7; Энтузиастов 8; Пухова 17; Пухова 25/27; пер. Чичерина 24; Чичерина 17; Огарева 9/7; Суворова 17; Тельмана 10; Ленина 26, 28, 30, 32; Ленина 22; Ленина 38; д. Крутицы (район спорт площ); д. Яглово, ул. 1-ая Пейзажная, д.24; Куровской ул Строительная 5; Болотникова 10; Жукова 47; Аллейная 10; Моторная 48, 50; Л. Толстого 37-39 ; Гвардейская 5А; Плеханова 82, из которых  выполнено 43 адреса (97 единиц оборудования).
На содержании в МБУ «Специализированное монтажно - эксплуатационное управление» находятся 403 детских игровых площадки, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 161 детская игровая площадка. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования. Стоимость работ по результатам актов выполненных работ составила 6 186,4 тыс. руб. 
Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для  своевременного ремонта и содержания.
Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 13 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Стоимость работ по результатам актов выполненных работ составила 2 299,1 тыс. руб. 
Выполнялись работы по текущему содержанию понтонного моста на р. Ока. 
МБУ «Служба Жилищного Обеспечения» (Управление жилищно- коммунального хозяйства)
Основной деятельностью бюджетного учреждения является благоустройство территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение надлежащего содержания городских территорий, а также управление и содержание многоквартирных жилых домов. Выполняются работы по уборке городских территорий на площади 222 060,2 кв.м. В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 391 многоквартирных дома. Общая площадь обслуживаемого жилого фонда – 288 117,9 кв. м.


	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	управление по работе с населением на территориях
	2020
	2026
	1 000,0 (МО)
	992,6
	На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 147 колодцев и  родников (находящихся в реестре муниципального имущества).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по очистке и дезинфекции  колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга».

Выполнена очистка и дезинфекция 123 колодцев. По муниципальному контракту выполнен ремонт 18 колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга
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	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	176 088,2

 (МО)

	119 825,6


	На соответствующие мероприятия израсходовано 119 825,6 тыс. руб. 
Согласно муниципальному контракту расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 25 767 шт. светильников уличного освещения. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». 
Проведена реконструкция освещения в Калуге: на пл. Театральная, пер. Резервный, пер. Юрия Казанкова, участке ул. Московская от пл. Московская до путепровода, участке ул. Советская от трассы Р-132 до Тарусского проезда, участке ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Кирова, проезде Юрия Круглова, бульваре, Интернационалистов, на улицах Герцена и Гвардейская, а также в парке Циолковского, сквере пл. Победы и сквере Кирова.
Одновременно были выполнены работы по устройству уличного освещения в Калуге: в д. Канищево, ул. Дмитриева, д. Андреевское, пер. Нежилка, д. Колюпаново, ул. Лесная поляна, д. Черносвитино, ул. Черносвитинская, 26–50, д. Черносвитино, пер. 3-й Удачный, 59, д. Рождествено, ул. Покрова, д. Чижовка, ул. Озерная, в с. Некрасово, ул. Александрова, ул. Вознесенская, с. Горенское, ул. Суворовская, ул. Козельская, с. Росва, ул. Пролетарская, а также на ул. Можайская, ул. Красивая, ул. Берестенная, ул. Ген. Попова, 16, 18, пер. Вишневый, пер. Михалевский, пер. Лаврентьевский, 50А и п. Куровской, на пешеходной дорожке от остановки общественного транспорта до ул. Шахтерская.
Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО): Закупка и монтаж 50 шкафов управления объектами освещения.

Дополнительные предложения к выполнению строительно-монтажных работ: д,.Шопино, ул. Маршака, ул. Успенского, д. Колюпаново, ул. Извилистая, с. Муратовский  щебзавод, ул. Лесная, а также север Медсестер.
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	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2024 год

	
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	4 709,3

 (Областной бюджет)


	2 716,5


	Заключено  Соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для осуществления отдельных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с  животными без владельцев в 2024 году в сумме  4 709,3тыс. руб. 
Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга» на сумму 2 478,6 тыс. руб.  
Данный контракт исполнен полностью, отловлено 173 безнадзорных животных. Заключен новый муниципальный контракт  08.07.2024, отловлено 105 безнадзорных животных.

	
	Приобретение движимого имущества (в т.ч. приобретение транспортных средств посредством услуги финансовой аренды (лизинга) 

	управление городского хозяйства города; Калуги;  МБУ «Калугаблагоустройство»
	управление городского хозяйства города
	2020
	2026
	34 393,1 (МО)
	21 908,0
	С целью обновления парка уборочной техники  МБУ «Калугаблагоустройство» приобретена комбинированная дорожная машина с  комплектом навесного и дополнительного оборудования в лизинг на 3 года.
Распределение лизинговых платежей по годам  составило:

- 2023 год — 2 217,5 тыс. руб. (с августа по декабрь 5 месяцев);

- 2024 год — 4 435,0 тыс. руб. (с января по декабрь 12 месяцев);
- 2025 год — 4 435,7 тыс. руб. (с января по ноябрь  11 месяцев).
Кроме того, в 2024 году в рамках укрепления материально- технической базы в сфере благоустройства приобретен  трактор колесный; мусоровоз, прицеп тракторный, комбинированная  дорожная машина, бензопилы, триммеры.


	
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2024 год

	
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2024 год

	
	Реультивация  полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)

	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство».
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	587,2

587,2 (МО)


	0

0
	Планируется оказание  услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ по реконструкции объекта: «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО»
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	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Баумана  (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	0

0 (МО)

0

 (Областной бюджет)

0

 (Федеральный бюджет)
	0


	Финансовые средства не предусмотрены на мероприятие



	
	Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	0


	0


	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2024 год

	
	Благоустройство территории ул. Театральная , г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	0
	0
	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2024 год

	
	Рекультивация свалки ТКО г.Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Городенская, д.27 (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2023
	2026
	14 344,5

5 161,9 (МО)

9 232,5

 (Областной бюджет)


	0
	Запланированы расходы на проведение проектных работ и инженерных изысканий, проведение экспертиз. Министерством строительства КО выделены средства областного бюджета в размере 9 232,5 тыс.
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	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	4 335,5(МО)


	3 112,2
	Оплачены работы по устройству пешеходной дорожки по адресу:

- на участке по ул. Мира от МБОУ "СОШ № 47" г. Калуги до пункта остановки общественного транспорта

                                                                                                                                         

	
	В том числе :
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,
	
	
	
	18 729,9
9 497,4 (МО)

9 232,5 (областной бюджет)


	3 112,2
3 112,2

	

	
	ИТОГО по подпрограмме «Благоустроенный город»
	
	
	
	
	Всего: 653 157,7
637 385,9
(бюджет МО)                 

(Областной бюджет) 
14 527,4

1 244,4 (Федеральный бюджет)
	390 007,6

387 291,1
2 716,5


	Исполнение — 60 %

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуги»

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	0 (МО)
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2024  год

	
	Итого по подпрограмме   «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0 (МО)
	      0
	

	Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Город Калуга» «Городская Среда» 


	
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга


	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	65 709,3 (МО)
	52 734,1
	На обеспечение деятельности сотрудников управления  городского хозяйства города Калуги израсходовано 52 734,1 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).

В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 

Задачами управления являются:
- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;

- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности.


	
	Итого по муниципальной  программе муниципального образования «Город Калуга»  «Городская Среда»
	
	
	
	
	Всего: 718 867,00
в т.ч.

 (бюджет МО) 703 095,2
(Областной бюджет) 
14 527,4

1 244,4 (Федеральный бюджет)

	442 741,7
440 025,2

2 716,5

0
	Исполнение -62 %



