ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ - НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 марта 2025 г. N 52-03-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений первого заместителя Городского Головы - начальника
управления городского хозяйства города Калуги от 27.06.2025 N 151-03-р,
от 05.08.2025 N 182-03-р)
	



В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Калуга", постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", постановлением Городской Управы города Калуги от 22.01.2025 N 16-п "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы", на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 N 209-п:

1. Утвердить направление "Национальная экономика" муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

А.А.Серяков














Приложение
к Распоряжению
первого заместителя Городского Головы -
начальника управления городского хозяйства
города Калуги
от 7 марта 2025 г. N 52-03-р

[bookmark: P36]НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений первого заместителя Городского Головы - начальника
управления городского хозяйства города Калуги от 27.06.2025 N 151-03-р,
от 05.08.2025 N 182-03-р)
	



1. Структура направления муниципальной программы "Развитие
транспортной системы"


	N п/п
	Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента
	Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента
	Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы
	Соисполнитель/участник
	Срок реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Направление "Национальная экономика"
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	
	

	1
	Структурный элемент "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения"
	Обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог
	1. Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог.
2. Протяженность автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог пригородной зоны
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление"/муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказа городского хозяйства"
	2025 - 2030

	1.1
	Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	

	2
	Структурный элемент "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
	Проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
	Протяженность дорожной сети городской агломерации "Калужская агломерация", соответствующей нормативным требованиям (г. Калуга)
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказа городского хозяйства"
	2025

	2.1
	Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	

	3
	Структурный элемент "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги"
	Обеспечение потребности в специализированной технике для обеспечения содержания улично-дорожной сети города Калуги в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию
	1. Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог.
2. Протяженность автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог пригородной зоны
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление"
	2025

	3.1
	Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства
	
	
	
	

	3.2
	Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений в сфере дорожного хозяйства, благоустройство территорий
	
	
	
	

	(п. 3 в ред. Распоряжения первого заместителя Городского Головы - начальника
управления городского хозяйства города Калуги от 05.08.2025 N 182-03-р)

	4
	Структурный элемент "Организация транспортного обслуживания населения"
	Обеспечение пассажиров регулярными перевозками на муниципальных маршрутах, а также комфортных условий для всех участников дорожного движения
	1. Количество перевезенных пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам.
2. Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное унитарное предприятие горэлектротранспорта "Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги/муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление"
	2025 - 2030

	4.1
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах
	
	
	
	

	4.2
	Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств, мониторинг и управление общественным транспортом
	
	
	
	

	5
	Структурный элемент
"Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения"
	Повышение качества транспортного обслуживания населения, в т.ч. маршрутами с предоставлением права льготного проезда
	Количество перевезенных пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное унитарное предприятие горэлектротранспорта "Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги
	2025 - 2030

	5.1
	Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники
	
	
	
	

	5.2
	Предоставление субсидии на модернизацию транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения
	
	
	
	

	5.3
	Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения
	
	
	
	

	5.4
	Реализация мероприятий за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (реализация инфраструктурных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования)
	
	
	
	2025 - 2030

	(п. 5 в ред. Распоряжения первого заместителя Городского Головы - начальника
управления городского хозяйства города Калуги от 05.08.2025 N 182-03-р)

	6
	Структурный элемент "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга"
	Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов
	Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление"
	2025

	6.1
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
	
	
	
	

	7
	Структурный элемент "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга"
	Установка новых и содержание существующих технических средств организации дорожного движения
	1. Количество установленных дорожных знаков.
2. Количество обслуживаемых светофорных объектов
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление"/муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказа городского хозяйства"
	2025 - 2030

	7.1
	Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	
	
	
	

	8
	Структурный элемент "Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности"
	Увеличение свободных парковочных мест
	Количество платных парковочных мест
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказа городского хозяйства"
	2025 - 2030

	8.1
	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства"
	
	
	
	



2. Финансовое обеспечение направления муниципальной
программы муниципального образования "Город Калуга"
"Развитие транспортной системы"

(в ред. Распоряжения первого заместителя Городского
Головы - начальника управления городского хозяйства
города Калуги от 05.08.2025 N 182-03-р)

	Наименование структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансового обеспечения
	Всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам реализации

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Направление "Национальная экономика"

	ИТОГО
	Управление городского хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	12240579,02
	2917609,39
	2523452,25
	1935234,43
	1621427,65
	1621427,65
	1621427,65

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	2453790,05
	1126176,49
	1013806,78
	313806,78
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	9786788,97
	1791432,90
	1509645,47
	1621427,65
	1621427,65
	1621427,65
	1621427,65

	Комплекс процессных мероприятий

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	6496284,15
	1199629,49
	957179,57
	1107179,54
	1077431,85
	1077431,85
	1077431,85

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	247986,07
	187986,07
	30000,00
	30000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	6248298,08
	1011643,42
	927179,57
	1077179,54
	1077431,85
	1077431,85
	1077431,85

	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	72511,71
	72007,07
	252,32
	252,32
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	65706,55
	65706,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	6805,16
	6300,52
	252,32
	252,32
	0,00
	0,00
	0,00

	Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	46134,49
	46134,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	46134,49
	46134,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Организация транспортного обслуживания населения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	1697171,35
	285144,07
	279463,68
	283140,90
	283140,90
	283140,90
	283140,90

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	1697171,35
	285144,07
	279463,68
	283140,90
	283140,90
	283140,90
	283140,90

	Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	2992824,16
	1012528,11
	1159906,48
	417952,47
	134145,70
	134145,70
	134145,70

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	2051420,34
	783806,78
	983806,78
	283806,78
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	941403,82
	228721,33
	176099,70
	134145,69
	134145,70
	134145,70
	134145,70

	Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга"
	Управление городского хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	4043,33
	4043,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	4043,33
	4043,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга"
	Управление городского хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	469126,97
	156126,97
	62600,00
	62600,00
	62600,00
	62600,00
	62600,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	88677,09
	88677,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	380449,88
	67449,88
	62600,00
	62600,00
	62600,00
	62600,00
	62600,00

	Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности
	Управление городского хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	462482,86
	141995,86
	64050,20
	64109,20
	64109,20
	64109,20
	64109,20

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	462482,86
	141995,86
	64050,20
	64109,20
	64109,20
	64109,20
	64109,20



3. Сведения о показателях направления муниципальной
программы "Развитие транспортной системы"

(в ред. Распоряжения первого заместителя Городского
Головы - начальника управления городского хозяйства города
Калуги от 27.06.2025 N 151-03-р)

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателя по годам реализации муниципальной программы
	Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, региональный проект, муниципальная программа)

	
	
	
	Базовое значение
	Годы реализации
	

	
	
	
	2023 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Направление "Национальная экономика"

	1
	Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог
	км
	423,181
	429,74
	432,877
	439,151
	445,425
	451,699
	457,973
	Методика расчета индикаторов, утвержденная РГУ от 13.02.2025 N 26-03-р

	2
	Протяженность дорожной сети городской агломерации "Калужская агломерация", соответствующей нормативным требованиям (г. Калуга)
	км
	210,538
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	Методика расчета индикаторов, утвержденная РГУ от 13.02.2025 N 26-03-р

	3
	Протяженность автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог пригородной зоны
	км
	462,451
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021
	Методика расчета индикаторов, утвержденная РГУ от 13.02.2025 N 26-03-р

	4
	Количество перевезенных пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
	тыс. чел.
	30840
	41211
	41623
	42040
	42460
	42885
	43314
	Методика расчета индикаторов, утвержденная РГУ от 13.02.2025 N 26-03-Р

	(п. 4 в ред. Распоряжения первого заместителя Городского Головы - начальника
управления городского хозяйства города Калуги от 05.08.2025 N 182-03-р)

	5
	Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
	ед.
	21
	22
	22
	22
	23
	24
	24
	Методика расчета индикаторов, утвержденная РГУ от 13.02.2025 N 26-03-р

	6
	Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги
	кв. м
	4387,18
	2800
	-
	-
	-
	-
	-
	Методика расчета индикаторов, утвержденная РГУ от 13.02.2025 N 26-03-р

	7
	Количество установленных дорожных знаков
	ед.
	454
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	Методика расчета индикаторов, утвержденная РГУ от 13.02.2025 N 26-03-р

	8
	Количество обслуживаемых светофорных объектов
	ед.
	179
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	Методика расчета индикаторов, утвержденная РГУ от 13.02.2025 N 26-03-р

	9
	Количество платных парковочных мест
	ед.
	1089
	1685
	1685
	1820
	1970
	1970
	2100
	Методика расчета индикаторов, утвержденная РГУ от 13.02.2025 N 26-03-р




4. План достижения показателей направления муниципальной
программы муниципального образования "Город Калуга"
"Развитие транспортной системы" на 2025 год

(в ред. Распоряжения первого заместителя Городского
Головы - начальника управления городского хозяйства города
Калуги от 27.06.2025 N 151-03-р)

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На дату 31.12.2025

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог
	МП
	км
	426,64
	426,64
	426,64
	426,64
	427
	428
	428
	428
	429
	429,74
	429,74
	429,74

	2
	Протяженность дорожной сети городской агломерации "Калужская агломерация", соответствующей нормативным требованиям (г. Калуга)
	МП
	км
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555
	225,555

	3
	Протяженность автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог пригородной зоны
	МП
	км
	462,451
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021
	456,021

	4
	Количество перевезенных пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
	МП
	тыс. чел.
	2504
	2908
	3196
	3323
	3305
	3484
	3309
	3541
	3862
	4146
	3939
	41211

	(п. 4 в ред. Распоряжения первого заместителя Городского Головы - начальника
управления городского хозяйства города Калуги от 05.08.2025 N 182-03-р)

	5
	Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
	МП
	ед.
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	22

	6
	Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги
	МП
	кв. м
	0
	0
	0
	0
	0
	470
	470
	470
	470
	470
	450
	2800

	7
	Количество установленных дорожных знаков
	МП
	ед.
	0
	0
	150
	52
	0
	125
	141
	47
	31
	0
	0
	580

	8
	Количество обслуживаемых светофорных объектов
	МП
	ед.
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186

	9
	Количество платных парковочных мест
	МП
	ед.
	1685
	1685
	1685
	1685
	1685
	1685
	1685
	1685
	1685
	1685
	1685
	1685




5. Механизм реализации направления муниципальной программы
муниципального образования "Город Калуга" "Развитие
транспортной системы"

Общая координация направления осуществляется управлением городского хозяйства города Калуги.
Объемы финансовых средств, направленных на реализацию направления из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.

Структурный элемент "Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения"

Основными приоритетами структурного элемента являются:
- обеспечение устойчивого финансирования дорожного хозяйства для поддержания требуемого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и развития дорожной сети;
- увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение содержания и развития объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности города Калуги;
- использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах навигационного обеспечения транспортного комплекса и повышения уровня транспортной безопасности;
- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков дорожной сети.
Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на конец 2024 года составила 68%. Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечивается в основном благодаря мерам по их содержанию.
Взаимодействие управления городского хозяйства города Калуги, муниципального бюджетного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление", муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" осуществляется в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.
Реализация мероприятий управлением городского хозяйства города Калуги, муниципальным бюджетным учреждением "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление", муниципальным казенным учреждением "Служба единого заказа городского хозяйства" осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном действующим законодательством. В рамках реализации структурного элемента планируется применение передовых инновационных технологий.
Реализация мероприятий структурного элемента предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Механизм реализации структурного элемента основан на скоординированных действиях управления городского хозяйства города Калуги, муниципального бюджетного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление", муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства". Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, заключении муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.
Ход и результаты реализации структурного элемента обобщаются, анализируются и обсуждаются на расширенных совещаниях управления городского хозяйства города Калуги.
Персональную ответственность за реализацию структурного элемента несет председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

Структурный элемент "Капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

На территории Калужской области во исполнение Указа Президента Российской Федерации создана одна городская агломерация - "Калужская агломерация". "Ядро агломерации" - город Калуга, "спутники" - прилегающие территории муниципальных образований: Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы и городской округ "Город Обнинск". На сегодняшний день в агломерацию входит 192 дороги протяженностью 253,878 км.
В период с 2019 года по 2024 год на территории города успешно реализован национальный проект "Безопасные качественные дороги" (далее - Проект). Это федеральный проект, направленный на приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и развитие дорожной сети крупнейших городских агломераций. По итогам реализации мероприятий Проекта к концу 2024 года в Калужской агломерации доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила 88,84%. В 2018 году доля автомобильных дорог в Калужской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, составляла 35%.
Таким образом, по результатам работ в рамках реализации Проекта доля автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, выросла почти в 2,5 раза. Данные результаты подтверждают эффективность проводимых мероприятий Городской Управой города Калуги.
Реализация мероприятий осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном действующим законодательством. В рамках реализации структурного элемента планируется применение передовых инновационных технологий. Комитет дорожного хозяйства, комитет финансов и тарифной политики обеспечивают целевое использование выделяемых из бюджета средств и отчетность.
Персональную ответственность за реализацию структурного элемента несет председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

Структурный элемент "Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети на территории города Калуги"

Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства. В рамках реализации структурного элемента будет проведена экспертиза промышленной безопасности здания, внутреннего газопровода и газового оборудования, находящегося на балансе МБУ "СМЭУ".
Реализация мероприятия осуществляется путем разработки и утверждения нормативно-правовых актов в порядке, установленном действующим законодательством.
Персональную ответственность за реализацию структурного элемента несет председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

Структурный элемент "Организация транспортного обслуживания
населения"

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах.
Организация перевозок пассажиров городским автомобильным и наземным электрическим транспортом с предоставлением права льготного проезда носит социальный характер и связана с обеспечением равной доступности транспортных услуг для различных слоев населения. Ответственный перевозчик определяется по результатам аукциона.
Реализация мероприятий осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном действующим законодательством. Комитет дорожного хозяйства, комитет финансов и тарифной политики обеспечивают целевое использование выделяемых из бюджета средств и отчетность.
Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств, мониторинг и управление общественным транспортом.
Диспетчерская служба выполняет функцию контроля за движением общественного транспорта. Создана для повышения качества предоставления транспортных услуг населению в части информирования граждан о расписании, схемах и времени прибытия на остановочные пункты общественного транспорта.
Реализация мероприятий осуществляется путем разработки и утверждения нормативно-правовых актов в порядке, установленном действующим законодательством.
Персональную ответственность за реализацию структурного элемента несет председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

Структурный элемент "Совершенствование и развитие
транспортного обслуживания населения"

С 2019 года в городе Калуге реализуется проект "Оптимизация общественного транспорта г. Калуги". На сегодняшний день он реализован на 50%.
В 2019 году организацией "ООО "ДорМостПроект" для города Калуги была разработана научно-исследовательская работа "Комплексная схема организации дорожного движения", одной из частей которой была схема организации транспорта. На основе проведенного анализа транспортной ситуации был предложен механизм проведения оптимизации маршрутной сети города, который подразумевает поэтапное (4 этапа):
1-й этап "Северное" (микрорайоны: Северный, Кубяка, Канищево, Терепец, п. Молодежный) - реализован в 2020 г.,
2-й этап "Южное" (микрорайоны: Правобережье, Ромоданово, Шопино, Пучково) - реализован в 2024 г.,
3-й этап "Западное" (микрорайоны: центральная часть города, Анненки, Силикатный, Калуга-1, Калуга-2, Мстихино, Резвань, Куровской),
4-й этап "Восточное" (микрорайоны, как: Турынино, Ждамирово, Малинники, Ольговка).
Из основных целей проекта можно выделить 2 основных направления - это обновление подвижного состава и оптимизация маршрутной сети. В 2020 году для реализации первого этапа было приобретено в лизинг 60 единиц новых автобусов (19 больших и 41 средней вместимости) для обслуживания маршрутов Северного направления. В 2021 году приобретено в лизинг 4 ед. автобусов для обслуживания социально значимых (льготных) маршрутов. В 2022 году приобретено 3 единицы новых автобусов. В 2023 году в рамках инвестиционного федерального проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта для последующей передачи в лизинг" с привлечением средств Фонда национального благосостояния было приобретено 107 новых автобусов (большой вместимости марки "ЛиАЗ-529267" (55 ед.) и средней вместимости марки "Ситимакс 9" (ПАЗ 422320) (52 ед.). Также за счет средств специального казначейского кредита приобретено 28 новых автобусов (большой вместимости марки "ЛиАЗ-529267" (10 ед.) и средней вместимости марки "Ситимакс 9" (ПАЗ 422320) (18 ед.). Всего в 2023 году приобретено 135 ед. новых автобусов. В 2024 году в рамках федеральной программы льготного лизинга закуплено 30 новых отечественных автобусов марки "ЛиАЗ" большой вместимости. Данный транспорт направлен на усиление Северного направления города.
На Правом берегу выделен участок для строительства депо общественного транспорта. На данный момент идет процесс проектирования. Планируется обновление троллейбусного парка по федеральной программе при условии выделения финансирования региональным бюджетом. Продолжение реализации 3-го и 4-го этапов проекта "Оптимизация общественного транспорта г. Калуги".
Реализация мероприятий структурного элемента осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов, заключаемых в порядке, установленном действующим законодательством.
Реализация мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Механизм реализации основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ.
Персональную ответственность за реализацию структурного элемента несет председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

Структурный элемент "Благоустройство дворовых территорий
и междворовых проездов на территории муниципального
образования "Город Калуга"

Реализация мероприятий по ремонту дворовых территорий в соответствии с перечнем дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" по предложениям депутатов Городской Думы осуществляется путем разработки и утверждения нормативно-правовых актов в порядке, установленном действующим законодательством.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей муниципального образования "Город Калуга" и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.
За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.
Кроме того, за последние 5 лет резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.
Реализация мероприятий структурного элемента управлением городского хозяйства города Калуги и муниципальным казенным учреждением "Служба единого заказа городского хозяйства" осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном действующим законодательством.
Реализация мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Механизм реализации основан на скоординированных действиях управления городского хозяйства города Калуги, муниципального бюджетного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление", муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства". Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц. Взаимодействие осуществляется в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, заключении муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;
- контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.
Персональную ответственность за реализацию структурного элемента несет председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

Структурный элемент "Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования "Город
Калуга"

В рамках реализации структурного элемента будут продолжены работы по повышению безопасности дорожного движения в городе: содержание и текущий ремонт светофорных объектов; содержание и текущий ремонт дорожных знаков; демонтаж дорожных знаков; изготовление и установка временных дорожных знаков на период проведения массовых мероприятий; содержание и текущий ремонт искусственных неровностей; нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской; работы по текущему содержанию и ремонту пешеходных и дорожных ограждений; работы по текущему содержанию и ремонту пешеходных и дорожных ограждений (оцинкованные) и т.д.
Реализация мероприятий осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном действующим законодательством. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет деятельность по реализации указанных мероприятий, в том числе посредством формирования МБУ "СМЭУ". Управление городского хозяйства города Калуги предоставляет субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "СМЭУ".
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств. Механизм реализации основан на скоординированных действиях управления городского хозяйства города Калуги, МБУ "СМЭУ", МКУ "СЕЗГХ". Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, заключении муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;
- контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.
Персональную ответственность за реализацию структурного элемента несет председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

Структурный элемент "Обеспечение реализации функций казенным
учреждением в сфере дорожной деятельности"

Включает в себя расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства". Сотрудники учреждения проводят эффективную работу в сфере развития улично-дорожной сети, выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения, а также осуществления мероприятий, направленных на обеспечение создания и функционирования объектов единого парковочного пространства на территории муниципального образования "Город Калуга", в том числе деятельность по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
Реализация мероприятий осуществляется путем разработки и утверждения нормативно-правовых актов в порядке, установленном действующим законодательством.
Персональную ответственность за реализацию структурного элемента несет председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ


	N п/п
	Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Контрольная точка 1
	Контрольная точка 2
	Контрольная точка 3
	Контрольная точка 4
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Задача "Обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог" структурного элемента "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения"

	1.1
	Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
	31.01.2025. Утверждено распоряжение "Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества"
	15.02.2025. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Ежемесячно. Перечисление субсидии
	31.12.2025. Услуга оказана (работы выполнены)
	Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: распоряжение об утверждении муниципального задания;
КТ2: соглашение,
КТ3: график перечисления субсидии;
КТ4: отчет об исполнении муниципального задания
	

	1.1.2
	Прочая закупка товаров, работ и услуг
	28.02.2025. Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)
	31.03.2025. Заключены муниципальные контракты
	01.11.2025. Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов
	31.12.2025. Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства
	КТ1: план-график закупок (работ, услуг);
КТ2: муниципальный контракт,
КТ3: акт выполненных работ;
КТ4: платежное поручение
	

	2
	Задача "Проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог" структурного элемента "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

	2.1
	Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения
	28.02.2025. Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)
	31.03.2025. Заключены муниципальные контракты
	01.11.2025. Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов
	31.12.2025. Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства
	КТ1: план-график закупок (работ, услуг);
КТ2: муниципальный контракт;
КТ3: акт выполненных работ;
КТ4: платежное поручение
	

	3
	Задача "Обеспечение потребности в специализированной технике для обеспечения содержания улично-дорожной сети города Калуги в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию" структурного элемента "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги"

	(в ред. Распоряжения первого заместителя Городского Головы - начальника управления городского хозяйства города Калуги от 05.08.2025 N 182-03-р)

	3.1
	Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства
	28.02.2025.
Утвержден перечень целевых субсидий
	01.05.2025.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	01.11.2025.
Перечислена субсидия
	31.12.2025.
Услуга оказана (работы выполнены)
	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: перечень целевых субсидий.
КТ2: соглашение.
КТ3: график перечисления субсидии.
КТ4: отчеты
	

	3.2
	Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений в сфере дорожного хозяйства, благоустройство территорий
	23.06.2025.
Утвержден перечень целевых субсидий
	24.06.2025.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	07.07 - 30.09.2025.
Перечислена субсидия
	31.12.2025.
Услуга оказана (работы выполнены)
	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: перечень целевых субсидий.
КТ2: соглашение.
КТ3: график перечисления субсидии.
КТ4: отчеты
	

	4
	Задача "Обеспечение пассажиров регулярными перевозками на муниципальных маршрутах, а также комфортных условий для всех участников дорожного движения" структурного элемента "Организация транспортного обслуживания населения"

	4.1
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах"
	30.11.2025. Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)
	31.12.2025. Заключены муниципальные контракты
	Ежемесячно до последнего числа месяца.
Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов
	Ежемесячно до последнего числа месяца.
Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства
	КТ1: план-график закупок (работ, услуг);
КТ2: муниципальный контракт;
КТ3: акт выполненных работ;
КТ4: платежное поручение
	

	4.2
	Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств, мониторинг и управление общественным транспортом
	31.01.2025. Утверждено распоряжение "Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества"
	15.02.2025. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Ежемесячно.
Перечисление субсидии
	31.12.2025. Услуга оказана (работы выполнены)
	Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: распоряжение об утверждении муниципального задания;
КТ2: соглашение;
КТ3: график перечисления субсидии;
КТ4: отчет об исполнении муниципального задания
	

	5
	Задача "Повышение качества транспортного обслуживания населения, в т.ч. маршрутами с предоставлением права льготного проезда" структурного элемента "Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения"

	(в ред. Распоряжения первого заместителя Городского Головы - начальника управления городского хозяйства города Калуги от 05.08.2025 N 182-03-р)

	5.1
	Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники
	01.01.2025.
Заключен муниципальный контракт
	Ежемесячно.
Представлен счет на оплату услуг
	Ежемесячно.
Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг
	Ежемесячно.
Услуга оказана
	Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: муниципальный контракт
КТ2: счет на оплату
КТ3: платежное поручение
КТ4: акт сверки
	

	5.2
	Предоставление субсидии на модернизацию транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения
	До 31.01.2025.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии
	Ежемесячно. Осуществлена оплаты лизинговых платежей согласно плану-графику перечисления субсидии
	Ежемесячно. Подготовлены реестры на предоставление субсидий
	Ежемесячно. Услуга оказана
(субсидия перечислена)
	Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: соглашение.
КТ2: план-график перечисления субсидии (платежное поручение).
КТ3: реестр.
КТ4: платежное поручение
	

	5.3
	Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения
	До 31.01.2025.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии
	12.02.2025.
Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Калужской области
	Ежемесячно. Осуществлена оплата лизинговых платежей согласно плану-графику перечисления субсидии
	Ежемесячно. Услуга оказана (субсидия перечислена)
	Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1 соглашение.
КТ2: дополнительное соглашение.
КТ3: план-график перечисления субсидии (платежное поручение).
КТ4: платежное поручение
	

	5.4
	Реализация мероприятий за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (реализация инфраструктурных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования)
	До 04.08.2025.
Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)
	До 10.09.2025.
Заключен муниципальный контракт
	До 01.10.2025.
Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенного муниципального контракта
	От 07.10.2025. Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник отдела контрактной службы
	КТ1: план-график закупок (работ, услуг).
КТ2: муниципальный контракт,
КТ3: акт выполненных работ.
КТ4: платежное поручение
	

	6
	Задача "Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" структурного элемента "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга"

	6.1
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
	31.01.2025. Утверждено распоряжение "Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества"
	15.02.2025. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Ежемесячно. Перечисление субсидии
	31.12.2025. Услуга оказана (работы выполнены)
	Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: распоряжение об утверждении муниципального задания;
КТ2: соглашение;
КТ3: график перечисления субсидии;
КТ4: отчет об исполнении муниципального задания
	

	7
	Задача "Установка новых и содержание существующих технических средств организации дорожного движения" структурного элемента "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга"

	7.1
	Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	31.01.2025. Утверждено распоряжение "Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества"
	15.02.2025. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Ежемесячно. Перечисление субсидии
	31.12.2025. Услуга оказана (работы выполнены)
	Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: распоряжение об утверждении муниципального задания;
КТ2: соглашение;
КТ3: график перечисления субсидии;
КТ4: отчет об исполнении муниципального задания
	

	7.1.2
	Прочая закупка товаров, работ и услуг
	28.02.2025. Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)
	31.03.2025. Заключены муниципальные контракты
	01.11.2025. Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов
	31.12.2025. Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства
	КТ1: утвержденный план-график закупок;
КТ2: муниципальный контракт;
КТ3: акт выполненных работ;
КТ4: платежное поручение
	

	8
	Задача "Увеличение свободных парковочных мест" структурного элемента "Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности"

	8.1
	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства"
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются
	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	Не устанавливаются
	




