Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» за 2022 год (в соответствии с последней редакцией Программы, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» от 31.12.2019 № 559-п, с изменениями от 27.04.2021 № 156-п, от 02.03.2022 № 87-п, от 31.03.2022 № 126-п, от 01.11.2022 № 398-п)
1.  Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основными целями муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» (далее – Программа) являются:

1. Создание условий для улучшения качества жизни населения, формирование благоприятной и экологически безопасной городской среды.

В качестве основных задач Программы выступают:

1. Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих;
2. Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории муниципального образования «Город Калуга»;
3. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования «Город Калуга»;
4. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
- количество и площади объектов благоустройства, находящихся на обслуживании до 140/130 шт/га ежегодно;
- количество высаженных цветов до 55000 шт. на площади 6000 кв. м ежегодно;
- количество удаленных аварийных насаждений до 750 шт. ежегодно;
- количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку 1200 шт. ежегодно;
- количество посаженных деревьев и кустарников увеличится к 2025 году до 350 деревьев и 60 кустарников;
- объем утилизированных древесных отходов увеличится до 25,0 тыс. м3 ежегодно;
- увеличится демеркуризация ртутьсодержащих отходов до 14 500 шт. ежегодно;
- площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании 203,83 (га);
- количество обслуживаемых фонтанов к 2025 году увеличится до 15 шт.;
- количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей увеличится до 20 шт.;
- количество обслуживаемых муниципальных колодцев увеличится до 10 шт. ежегодно;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20 000 шт.;
- объем потребляемой энергии системами наружного освещения увеличится до 15 000 тыс. кВТ.час.;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99%;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту составит 130 шт. ежегодно;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга» составит 99 %.
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели сократится до 21 %.
- площадь рекультивации полигона составит ТБО 24,2 га; 
- количество водоемов, в которых проведут очистку достигнет 3 шт. в год;
- количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов составит 250 шт.;
- количество установленных лавок и скамеек составит 55шт.;
- протяженность установленного леерного ограждения составит 350 п.м.;
- уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения снизится до 40 %;
- ввод в действие систем дождевой канализации 1150 м; 
- количество отловленных безнадзорных животных увеличится до 600 шт. ежегодно;
- количество транспортируемых тел умерших 15 шт. ежегодно;
- количество транспортируемых умерших животных 5 шт. - ежегодно;
- количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок увеличится 750 шт. ежегодно;
- площадь обустроенных пешеходных дорожек составит 276 817 кв.м.; 

В 2022 году были выполнены работы:

- выполнена высадка 256 805 шт. цветов на площади 6 083 кв.м;

- произведена посадка 1 261 деревьев и 114 кустарников на территории города;

- улучшение качества выполнения работ по санитарному содержанию парков, скверов;

- выполнение работ по благоустройству существующих скверов и зеленых зон;

- проведение работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений на территории МО «Город Калуга»;

- повышение качества содержания мест захоронения;

- выполнение работ по ремонту и содержанию 15 фонтанов города Калуги;

- выполнение работ по содержанию 12 мобильных туалетных кабин и  4 стационарных туалетов;

- выполнение работ по отлову и содержанию и выпуску в прежнюю среду обитания 559 безнадзорных животных;

- обеспечение питьевой водой населения города Калуги;

- обеспечение экологической безопасности;

- были заключены муниципальные контракты по устройству детских игровых комплексов по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги по 58 адресам;

- улучшение качества уборки с помощью техники на территории парков и скверов муниципального образования «Город Калуга»;

- выполнение работ по обслуживанию 24 524 светильников на территории города;

- сокращение затрат на электроэнергию;

- выполнены работы по очистке и дезинфекции 124 муниципальных колодцев; 

- проведение работ по монтажу элементов праздничных иллюминации и украшений;

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство».
2.Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п 
	Наименование показателя (индикатора) 
	Ед. изм. 
	Значения показателя (индикатора) 
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план 
	факт 
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	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»

	1.
	Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании
	шт/га
	119/132
	125/119
	101/89,5
	Увеличение площади не достигнуто в связи с уменьшением количества вновь благоустраиваемых общественных территорий

	2
	Количество и площадь высаженных цветов
	шт/кв.м
	720125/60000
	38300/4900
	265805/6083
	Выделение большего финансирование позволило произвести посадку цветов в большем объеме и на большей площади.

	3
	Количество удаленных аварийных деревьев
	шт.
	1826
	600
	1662
	Выделение большего финансирование позволило произвести снос большего количества аварийных деревьев.

	4
	Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку
	шт.
	921
	900
	614
	Работы ведутся, показатель неточен.

	5
	Количество посаженных деревьев/кустарников
	шт.
	603/355
	280/45
	1261/114
	Привлечение дополнительных средств позволило увеличить данный показатель.

	6
	Объем захороненных древесных отходов
	тыс.м3
	0,0
	21,0
	0
	В 2022 году контрактов на утилизацию древесных отходов не заключалось.

	7
	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов
	шт.
	0,0
	14350
	0,0
	В 2022 году контрактов на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов не заключалось.

	8
	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании
	га.
	197,11
	203,83
	197,1
	Площадь кладбищ была скорректирована в связи с проведением кадастрового учета земельных участков спецназначения. 

	9
	Количество обслуживаемых фонтанов
	шт.
	14
	13
	15
	В 2022 году был принят на обслуживание мультимедийный фонтан в Парке Юного зрителя на улице Марата.

	10
	Количество обслуживаемых туалетных кабин
	шт.
	16
	18
	16
	Обслуживание производится в рамках выделенного финансирования.


	11
	Количество обслуживаемых муниципальных колодцев 
	шт.
	55
	8
	124
	Выполнены работы по очистке и дезинфекции объектов в рамках выделенного финансирования.

	12
	Количество обслуживаемых светильников
	шт.
	23049
	19750
	23745
	Увеличение показателя связано с новым строительством и вводом в эксплуатацию новых линий освещения.

	13
	Объем потребляемой энергии системами наружного освещения
	тыс.квт.ч
	15399,568
	14440
	15909,15
	Увеличение показателя связано с новым строительством и вводом в эксплуатацию новых линий освещения.

	14
	Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее
	%
	98,5
	98,7
	98
	Мероприятия по ремонту ведутся постоянно.

	15
	Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту
	шт.
	0
	119
	0
	В 2022 году работы по замене светильников в рамках проведения работ по капитальному ремонту не проводилось.

	16
	Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу МО «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга»
	%
	98,6
	98,7
	98,7
	-

	17
	Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели
	%
	22,5
	22,1
	22,1
	_

	18
	Площадь рекультивации полигона ТБО
	га
	-
	24,2
	-
	В 2022 году работы по рекультивации полигона ТБО не проводились, мероприятия перенесены на 2025 год.

	19
	Количество водоемов, подлежащих очистке

	шт.
	0
	2
	0
	В 2022 году финансирование на очистку водоемов не выделялось.

	20
	Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов
	шт.
	70
	197
	62
	В 2022 году потребность в установке лавок и скамеек на дворовых территориях наиболее актуальна.

	21
	Количество установленных лавок и скамеек

	шт.
	65
	34
	60
	В 2022 году потребность в установке лавок и скамеек на дворовых территориях наиболее актуальна.

	22
	Протяженность установленного леерного ограждения
	п.м.
	256
	281
	398
	Работы по установке еще производятся.

	23
	Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения
	%
	46
	44
	46
	_

	24
	Ввод в действие систем дождевой канализации
	м
	-
	1150
	-
	В 2022 году работ не проводилось, мероприятие перенесено на 2025 год.

	25
	Количество отловленных безнадзорных животных
	шт.
	350
	450
	559
	Увеличение показателя связано с выделением дополнительного финансирования.

	26
	Количество транспортируемых тел умерших
	шт.
	0
	15
	0
	В 2022 году финансирование не выделялось.

	27
	Количество транспортируемых умерших животных
	шт.
	45
	5
	26
	Увеличение показателя связано с выделением дополнительного финансирования.

	28
	Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок
	шт.
	781
	730
	833
	Увеличение показателя связано с выделением дополнительных средств на организацию новых контейнерных площадок.

	29
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек
	кв.м.
	275617
	275917
	529
	Работы ведутся, показатель рассчитать в настоящее время не представляется возможным.


3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№п/п 
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)  программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты 
	Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия 


	
	
	
	начало реализации 
	завершение реализации 
	начало реализации 
	завершение реализации 
	запланированные 
	достигнутые 
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	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»

	Подпрограмма «Благоустроенный город» на 2020-2025 годы

	1.
	Озеленение на территории МО «Город Калуга»
	Управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление по работе с населением на территории города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Ежегодное увеличение площади зеленых насаждений, текущее содержание зеленых насаждений-уход, обрезка и замена старовозрастных деревьев.
	На выполнение мероприятий по озеленению по управлению городского хозяйства города Калуги    израсходовано 66 123,5 тыс. руб.

Содержание, ремонт объектов благоустройства является одним из приоритетных направлений подпрограммы «Благоустроенный Город». Выполнялись следующие работы  - механизированная и ручная уборка территорий; в весенне - зимний и летний период времени - подметание и посыпание песком, очищение от наледи и снега дорожек по обслуживаемым объектам благоустройства общей площадью 279 358,07 кв.м,  очистка газонов, цветников и  территорий от случайного мусора на площади 611 745,8 кв.м, ремонт и мойка 1 645 скамеек, очистка 1 077 урн от мусора, ежедневный вывоз контейнеров. В период зимней уборки дорожки и площадки парков и скверов обрабатывались 10% песко-соляной смесью, а также  противогололедным материалом, посыпание песко - соляной смесью в период гололедицы (согласно установленным нормативным расчетам на 1 кв.м. приходится 250 гр. песко-соляной смеси). Всего за прошедший период было израсходовано более 230 т. песко-соляной смеси и 2 т. противогололедного материала марки Актив TM UOKCA/.

Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов. Уборка центральных объектов (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю, 31% -3 раза в неделю, 3%- по заявочной системе. Общая площадь территорий 101 объекта благоустройства составила 895 329,47 кв.м.  На содержание объектов благоустройства израсходовано 91 165,3 тыс. руб.

В 2022 году на 4 объектах благоустройства осуществляется услуга частной охраны центрального парка культуры и отдыха, парка им. К.Э.Циоловского, Нового парка - ежедневная круглосуточная охрана, парка Малиновка - ежедневное патрулирование). На оказание услуг частной охраны объектов благоустройства израсходовано 4 555,8 тыс. рублей. 

В 2022 году в весенний и осенний периоды произведены работы по проведению акарицидной (противоклещевой) обработке 17 объектов благоустройства общей площадью 30,8 га, на которые израсходовано 190,0 тыс. рублей. 

На постоянной основе производились работы по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства, а именно: восстановление плиточного покрытия пешеходных дорожек, ремонт и покраска лавочек и урн. На ремонт элементов благоустройства  израсходовано 5 010,6 тыс. руб.  

Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного 

обследования деревьев.

Выполнены работы по вырубке  1662 аварийных деревьев и обрезке 614 зеленых насаждений   на сумму 16 206,9 тыс. руб.

Важную роль в благоустройстве территории города играют мероприятия по высадке цветов и зеленых насаждений.

Произведены  работы по высадке цветов у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках города.  

За весенне-летний период 2022 высажено265 805 шт. рассады цветов, на что израсходовано 11 205,7 тыс. руб.

За 2022 год на территории города высажено 1375 саженцев деревьев и кустарников разных пород. Израсходовано 326.4 тыс.руб.

Мероприятия по высадке зеленых насаждений будут продолжены в течение года. 

Выполнена вырубка 20 деревьев и обрезка 5 кустарников по муниципальному контракту на оказание услуг по опиловке и сносу деревьев на территориях сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга» по заявкам Заказчика. 
	

	2.
	Содержание и ремонт мест захоронения на территории МО «Город Калуга»
	Управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- Организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения.


	Израсходовано 7 083,3 тыс.руб. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га.

Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ -  механизированной уборке дорожек от пыли и грязи, санитарной уборке туалетов, завозу воды, очистке газонов и цветников от случайного мусора,   листьев, сучьев, уборке, вывозу и утилизации мусора, ликвидации стихийных свалок, валке и обрезке аварийных деревьев, работы по ремонту ограждений кладбищ, по ремонту мест захоронений.

Управлением городского хозяйства города Калуги совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» ведется слаженная работа по благоустройству и текущему ремонту воинских захоронений и объектов монументального искусства,  расположенных на городских территориях. Учреждением  обслуживается 36 объектов монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. На работы по их содержанию израсходовано 608,5 тыс. руб.

Заключено дополнительное Соглашение к Соглашению между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2022 год в рамках заключенного соглашения составляет 703,7 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 430,7 руб., областного бюджета в сумме 202,6 руб., бюджета МО в сумме 70,4 руб.)

В 2022 году было благоустроено 2 воинских захоронения:

Братская могила: г.Калуга, Пятницкое кладбище, участок № 9, учетный номер 021;

Братская могила: г.Калуга, д.Шопино, учетный номер 027

Все указанные воинские относятся к выявленным объектам культурного наследия (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76).

Муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» было выполнено изготовление проектной документации по благоустройству объектов культурного наследия:

- Братская могила: г.Калуга, Пятницкое кладбище, участок № 9, учетный номер 021 локально-сметный расчет по реализации указанного проекта составила: 229 737,00 руб.

Проведены работы: установка постамента со звездой, реставрация венка, установка мемориальной таблички.

- Братская могила: г.Калуга, д.Шопино, учетный номер 027 локально-сметный расчет по реализации указанного проекта составила: 478 482,80 руб.

Сумма контрактов составила: 703 710,00 руб.

Проведены работы: восстановительные работы памятника и постамента, восстановление фамильной плиты.

Подрядная организация: ИП Виноградская Елена Федоровна.

В настоящее время работы выполнены в полном объеме, приняты отделом по охране объектов культурного наследия и полностью оплачены.

Субсидия в сумме 703,7 тыс руб. реализована в полном объеме.
	

	3.
	Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории МО «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов леерного ограждения и лавок
	Управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги,
 МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства», МБУ «Служба жилищного обеспечения», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», управление по работе с населением на территории города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	-Организация благоустройства территории муниципального образования «Город Калуга»;

-проведение мероприятий по содержанию  и ремонту фонтанов, туалетных кабин, модулей,  находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»;

- улучшение качества воды в водоемах и возможность использования их для отдыха;

- обеспечение экологической безопасности;

- обеспечение питьевой водой населения;

- организация мероприятий по устройству детских игровых и тренажерных комплексов, их благоустрой-ству и содержанию;

- создание комфортных условий для проведения досуга населения;

- организация мероприятий по отлову, содержанию  и выпуску в прежнюю среду обитания безнадзорных животных.
	На содержание и ремонт объектов благоустройства   израсходовано  44 854,6  тыс. руб. 

Важную роль в подготовке города к празднованию памятных дат является украшение города. Главными принципами при украшении в 2022 стали:

- единое праздничное оформление центральных улиц, площадей, мостов и транспортных развязок;

- использование тематических элементов праздника и брендирование;

- использование объемно-декоративных конструкций.

При праздновании Дня Победы, Дня города, Дня государственного флага РФ, Дня народного единства основной акцент в этом году был сделан на «мягкое» оформление города. Яркие развивающиеся флажные конструкции были размещены в центральных парках и скверах, на транспортных развязках и оживлённых перекрёстках города. На Золотой аллее «расцвели» цветочные арки. композиций. 

В рамках подготовки и проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий на территории города установлено 19 искусственных елей в местах проведения массовых праздничных мероприятий, 25 световых конструкций. 

Декоративно оформлены купола фонтанов, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга» (площадь Старый Торг, площадь Театральной, сквер Ленина, сквер «600 лет основания Калуги», фонтан у Музея космонавтики, Новый парк).

В рамках подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий в этом году выполнили работы по устройству светодинамической системы  на куполах фонтанов, расположенных на территории ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики им. К.Э.Циолковского» и Нового парка. Фонтаны под куполом работают как оригинальные свето-динамические объекты.

Праздничное настроение создают и украшенные в предыдущие годы светодиодными гирляндами деревья в сквере Мира, сквере Ленина, сквере Ветеранов, площади Театральной. 

На мероприятия по праздничному украшению территории города израсходовано 11 548,8 тыс. руб. 

Ежегодно с началом летнего периода в городе,

после зимней консервации будут включены фонтаны, которые радуют жителей и гостей города. Всего их 15.   Израсходовано 16 927,3 тыс. руб.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе с апреля 2022 установлены 12 мобильных туалетных кабин (МТК). Также функционируют стационарные туалеты в Центральном парке культуры и отдыха, в парке  им.К.Э.Циолковского, в Новом парке и модульный туалет в сквере Ленина.

Израсходовано  3 179,6 тыс. руб.

В 2022 произведена передача видеопотоков от системы видеонаблюдения в ГИС РИП АПК «Безопасный город» Калужской области в следующих местах: 


- парк, ограниченный ул.Марта, ул.Достоевского, ул.Рылеева, ул.Кирова (видеосистема в количестве 5 камер);


- сквер, расположенный по ул.Тарутинская, д.15 (детская площадка) (видеосистема в количестве 10 камер).


Данные видеосистемы обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, передачу видеоизображения в реальном времени, результатов работы средств видеоизображения и видеоидентификации, архивирование и хранение данных в течение 30 дней. 

На данные мероприятия израсходовано 144,8 тыс.руб.

Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 10 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Стоимость работ по результатам актов выполненных работ составила 1 955,1 тыс.руб.

В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадки,  из них муниципальных -  833. Произведена уборка мусора  внутри контейнерных площадок и территорий, прилегающих к ним на площади 25 323 кв.м.

Вывезено и утилизировано древесных отходов и порубочных остатков 7436 куб.м.

МБУ «Служба Жилищного Обеспечения»

В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 366 многоквартирных дома.

Основной деятельностью бюджетного учреждения является обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества - муниципального жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, а также благоустройства территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Выполнялась уборка территорий на площади 223 003,2  кв.м.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по очистке и дезинфекции  колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» на сумму 990 тыс. руб.

Выполнена очистка и дезинфекция 80 колодцев. Работы продолжаются.
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	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для отдыха и проживания населения;

- повышение освещенности городских улиц;

- сокращение затрат на расход  электрической энергии, требуемой для обеспечения работоспособности наружности освещения 
	На соответствующие мероприятия израсходовано 73 675,8 тыс.руб. 

В соответствии с  муниципальным контрактом на период с 24.12.2021 по 31.12.2022 расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 23 745 шт. светильников уличного освещения. Стоимость контракта составляет 33 104тыс.рублей.
Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». 


Перечень работ по реконструкции и устройству уличного освещения, предусмотренных к выполнению в 2022 году, строительно-монтажных и проектно-изыскательских, содержит 103 адреса. Так, были проведены строительно-монтажные работы по реконструкции освещения по 18 адресам в Калуге: ул. Болдина, пер. Старичков, пер. Старообрядческий, пер. Узкий, ул. Воронина, ул. Тульская, ул. Суворова, ул. Огарева, ул. Чижевского, ул. Ст. Разина, ул. Пролетарская, ул. Никитина, участке Грабцевского шоссе от пл. Маяковского до ул. Моторная, ул. Академическая и др.


Также, были выполнены работы по организации освещения в Калуге и пригороде (58 объектов выполнено): в том числе  на Тарусском проезде, Одоевском шоссе, ул. Хуторская, пер. Хуторской, ул. Черновская, ул. Чистые ключи, на территории досугового центра по адресу: Калуга, ул. Пухова, 52. Также в пригородных населенных пунктах – д. Воровая, д. Шопино, д. Петрово, д. Колюпаново, д. Канищево, д. Лихун, д. Плетеневка, д. Жерело, п. Новый, с. Муратовского щебзавода.


Кроме этого, в текущем году разработан 21 проект для реализации в 2023 году – д. Калашников хутор, с. Рябинки, д. Лихун (Кедровые улицы), д. Григоровка, и в Калуге: ул. К. Либкнехта, ул. Баррикад, ул. Труда, ул. Плеханова и др.
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	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	-повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения;
	-
	В связи со строительством новых линий наружного освещения работы по капитальному ремонту не проводились.

	6
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	Управления городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	- организация благоустройства территорий, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»
	Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для осуществления отдельных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с  животными без владельцев в 2022 году в сумме 3 761,2 тыс. руб. 

На эту сумму управлением городского хозяйства города Калуги заключено 2 муниципальных контракта на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга» отловлено 559 безнадзорных животных. Контракты исполнены в полном объеме.
	

	7
	Приобретение движимого имущества
	Управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения 
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2022 год
	

	8
	Устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание
	Управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»,  МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения 
	Устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги. Выполнены работы по  58  адресам.
По предложениям депутатов Городской Думы города Калуги за второй квартал 2022 года были произведены работы по установке малых архитектурных форм ( элементов детского игрового оборудования в том числе) по следующим адресам: ул.Циолковского, д.60; ул.Плеханова, д.81; ул. Старичков, д. 7; ул. Генерала-Попова, д. 8; ул. Луначарского, д. 6; ул. Марата, д.1; пл. Победы, д. 14; ул. Подвойского, 35; ул.С.Разина, д. 81; ул.С.Разина, д. 97; пер.1 Пестеля, д.16; пер.М.Горького, д.2 — ул.М.Горького, д.61 (на д.площадке); ул.М.Горькго, д.61; ул.Стекляников сад, д.3; д. Мстихино, ул. Лесная, 24, кор.1;    Калуга - II, ул. Привокзальная, д.11, кор.1; Анненки, ул. Ипподромная (в округе домов) 11; ул. Кубяка, д.9, корп.; ул. Кубяка, д.2; ул. Кубяка, д.5; ул. Кубяка, д.7; ул.Гурьянова, д.39;б-р Энтузиастов, д.5; ул. Терепецкая, д.9; пер. Строительный, д.3; б-р Энтузиастов, д.9; ул. Терепецкая, д.9 (у спорт площ); ул. Рылеева, 14; ул. Рылеева, д. 4; ул. Труда, д. 10; ул. Огарева,  д.9/7; ул. Суворова, д. 17; ул.Билибина, д. 48; ул.Ленина, д.38; Калуга, ул.Чичерина д.15; ул. Хрустальная, д.56; ул. Маяковского, д. 39; ул.Платова 8; ул.Проезжая 20; ул.Молодежная 20,кв.2; д.Канищево, ул.3-ая Клубничная, д.17; ул.Взлетная, д.40; ул.Тепличная, д.8; ул.Московская, д.309 к.1; ул.Тепличная, д.5; ул.Дальняя, д.25; ул.Московская, д.315 к.2; ул.Московская, д.299а; ул.Московская, д. 341; ул.Московская, д.319; ул.Московская, д.335-337; ул.Центральная, д.3; ул.Тепличная, д.7; ул.Труда, д.22; ул. Пухова, д.17.
На содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 406 детских игровых площадок, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 14 детских игровых площадок. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования и т. п. Общая стоимость работ по результатам актов выполненных работ  составила  — 4 067,2 тыс.руб.  Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.
	

	9
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2022 год
	

	10
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2022 год
	

	11
	Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В рамках национального проекта «Экология» продолжаются строительно-монтажные работы по объекту. В связи с внесением изменений в проект, ведутся работы по корректировке проектной документации по объекту. Проект направлен на повторную экологическую экспертизу. Оплачены услуги по проведению государственной экологической экспертизы в размере 270,7 тыс. руб.
	

	12
	Строительство ливневой канализации по объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана» (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству ливневой канализации к объекту строительства: "Комплекс заний, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана". Цена контракта 189,5 тыс. рублей. Подрядчик ЗАО "Калугагазстрой"
	

	13
	Объект культурного наследия «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2022 год
	

	14
	Устройство постамента для памятного знака «Паровоз серии «Л»»

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2022 год
	

	15
	Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2022 год
	

	16
	Благоустройство территории ул. Театральная, г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2022 год
	

	17
	Устройство понтонного моста через р.Ока г.Калуги
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2022 год
	

	18
	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	Запланированы расходы на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек по адресам:
- на участке по ул. Прончищева до ул. Кукареки (заключен МК на сумму 2267,84 тыс. руб.);
- ул. Советская от д. № 120Б до д. № 172.
- ул. Советская от д. № 77до д. № 91
	

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»

	19
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги


	2020
	2025
	2020
	2025
	- оценка состояния окружающей среды


	Разработана и утверждена программа общегородского мониторинга атмосферного воздуха для предприятий г.Калуги на 2022.


В соответствии с Программой общегородского мониторинга атмосферного воздуха г.Калуги проводились замеры по 3-м основным компонентам. В программу общегородского мониторинга включены предприятия, зоны влияния выбросов которых выходят за пределы промплощадок. 

Ведется оценка состояния окружающей среды с использованием информационных технологий.


В рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух»  установлены и введены в эксплуатацию две малогабаритные автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха в рамках развития территориальной системы мониторинга окружающей среды.

Онлайн-мониторинг состояния атмосферного воздуха в Калужской области доступен на платформе air.giskaluga.ru⁣.
	

	Прочие мероприятия

	20
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга»

	Управление городского хозяйства города Калуги, 


	2020
	2025
	2020
	2025
	- формирование и реализация муниципальной политики в сфере благоустройства, направленной на создание условий для комфортного проживания населения;

- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;

- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды;

- соблюдение экологической безопасности
	На обеспечение деятельности сотрудников управления городского хозяйства города Калуги израсходовано  30 903,8 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).

В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 

Задачами управления являются:

- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;

- формирование и реализация муниципальной политики в сферах транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;

- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;

- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности;

- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
- дополнительное финансирование позволило увеличить значения некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»;
- экономия использования бюджетных средств повлияла на уменьшение некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»;
- отсутствие необходимого финансирование на некоторые цели не позволило реализовать некоторые мероприятия программы.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управление рисками реализации муниципальной программы.
 Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.
 Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, связанные с неполным или несвоевременным финансированием Программы из областного и федерального бюджетов на обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств. Финансовые риски в большей степени повлекут за собой невыполнение мероприятий в запланированные сроки и не достижение целевых индикаторов Программы.
Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и  в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  по  мероприятиям программы с одновременной  соответствующей корректировкой целевых мероприятий.
Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:
- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить выполнение работ, предусмотренных заключенными контрактами. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
 - заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить качество выполняемых работ. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной разработки проектов и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.
Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения  потребуют дополнительных ресурсов  по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования. 
Управление всеми рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.
Ответственность за координацию деятельности по управлению рисками, направленную на достижение целей, задач, целевых индикаторов и конечных результатов муниципальной программы в целом, несет управление городского хозяйства города Калуги.
6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда».
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс.руб.

	
	
	ГРБС
	Раздел
	Подраздел
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 01.08.2022 
	Кассовое исполнение на 01.08.2022
	Планируемое кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года
	Планируемый уровень исполнения муниципальной программы по расходам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
	
	
	
	
	
	
	451 384,6
	444 058,5
	266 953,7
	444 058,5
	1,0 

	Подпрограмма «Благоустроенный город»
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление по работе с населением на территориях, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
	430
	05
	03 
	48 1 00 00000
	
	1 500,0
	1 500,0
	774,4
	1 500,0
	1,0

	
	
	539
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	383 262,9
	360 654,7
	218 087,7
	360 654,7
	1,0

	
	
	802
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	7 080,8
	4 917,9
	3 451,2 
	4 917,9
	1,0

	
	
	805
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	0,0
	17 445,0
	8 857,3
	17 445,0
	0

	
	
	Всего
	391 843,7
	384 517,6
	231 170,6
	384 517,6
	1,0

	В том числе:
	
	

	- Мероприятия по озеленению
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление по работе с населением на территориях.
	539
	05
	03
	48 1 01 43060
	611
	132 655,0
	130 666,9
	79 488,0
	130 666,9
	1,0

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43060
	244
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	430
	05
	03
	48 1 01 43060
	244
	400,0
	400,0
	199,9
	400,0
	1,0

	- Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	539
	05
	03
	48 1 01 43070
	611
	18 188,5
	20 188,5
	9 425,5
	20 188,5
	1,0

	Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
- Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
	
	539
	05
	03
	48 1 01 L2990
	611
	703,7
	703,7
	703,7
	703,7
	1,0

	- Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок.
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», МБУ «Служба жилищного обеспечения», управление по работе с населением на территориях, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства».
	539
	05
	03
	48 1 01 43080
	244
	0,0
	599,8
	294,4
	599,8
	1,0

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43080
	611
	98 205,9
	87 211,0
	47 953,0
	8 211,0
	1,0

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 00740
	611
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	430
	05
	03
	48 1 01 43080
	244
	1 100,0
	1 100,0
	574,5
	1 100,0
	1,0

	
	
	805
	05
	03
	48 1 01 43080
	611
	0,0
	17 445,0
	8 857,3
	17 445,0
	1,0

	-Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства».
	802
	05
	03
	48 1 01 43110
	244
	5 000,0
	2 958,7
	2 267,8
	2 958,7
	1,0

	- Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	03
	48 1 01 43100
	244
	40 157,9
	39 558,1
	20 162,0
	39 558,1
	1,0

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43100
	247
	85 492,6
	77 965,5
	58 256,4
	77 965,5
	1,0

	-Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	03
	48 1 01 88410
	244
	5 859,3
	3 761,2
	1 804,7
	3 761,2
	1,0

	-Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства».
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	
	2 070,0
	1 948,4
	1 183,4
	1 984,4
	1,0

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство склона в районе дома №7 по ул.Марата города Калуги
	
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	414
	2 070,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	414
	0,0
	309,7
	0,0
	309,7
	1,0

	Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	414
	0,0
	1 638,7
	1 183,4
	1 638,7
	1,0

	-Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	
	802
	05
	03
	48 1 G1 52420
	
	10,8
	10,8
	0,0
	10,8
	1,0

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 G1 52420
	414
	10,8
	10,8
	0,0,
	10,8
	

	Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	05
	48 0 01 00000
	
	59 540,9
	59 540,9
	35 783,1
	59 540,9
	1,0

	Центральный аппарат (Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	121
	45 031,9
	45 031,9
	27 613,8
	45 031,9
	

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	122
	23,8
	123,8
	100,1
	123,8
	

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	129
	13 509,0
	13 409,0
	7 919,8
	13 409,0
	

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	244
	971,2
	971,2
	194,4
	971,2
	

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	852
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0
	


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	
	Постановление Городской Управы города Калуги от 02.03.2022 № 87-п «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2020 № 559-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»»

	Актуализация приложений, источников и объемов финансирования.

	
	Постановление Городской Управы города Калуги от 31.03.2022 № 126-п «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2020 № 559-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»»
	Актуализация приложений, источников и объемов финансирования.


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
· Ci= Зф/ Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)  
где:
· Зф– фактическое значение индикатора (показателя);
· Зп – плановое значение индикатора (показателя).
1. Количество объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га).
101/89,5-125/119 = 0,7
2. Количество и площадь высаженных цветов (шт./кв. м).

265805/6083-38300/4900 = 1
3. Количество удаленных аварийных насаждений (шт.).

1662/600 = 1
4. Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку (шт.).
614/900 = 0,6
5. Количество посаженных деревьев/кустарников (шт.).
1261/114-280/45 = 1
6. Объем захороненных древесных отходов (тыс. м3).
0/21 = 0
7. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (шт.).
0/14350 = 0
8. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).
197,1/203,83 = 0,9
9. Количество обслуживаемых фонтанов (шт.).
15/13 = 1
10. Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.).
16/18 = 0,8
11. Количество обслуживаемых муниципальных колодцев (шт.).
124/8 = 1
12. Количество обслуживаемых светильников (шт.).
23745/19750 = 1
13. Объем потребляемой энергии системами наружного освещения (тыс. кВт.час).
15909,15/14440 = 1
14. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников, не менее (%).
98/98,7 = 0,9
15. Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту (шт.)
0/119 = 0
16. Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга» (%).
98,7/98,7 = 1
17. Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели (%).
22,1/22,1 = 1
18. Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).
0/2 = 0
19. Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов (шт.).
62/197 = 0,3
20. Количество установленных лавок и скамеек (шт.).
60/34 = 1
21. Протяженность установленного леерного ограждения ( п.м.)
398/281 = 1
22. Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного       освещения (%).
46/44 = 1
23. Количество отловленных безнадзорных животных (шт.).
559/450 = 1
24. Количество транспортируемых тел умерших (шт.).
0/15 = 0
25. Количество транспортируемых умерших животных (шт.).
26/5 = 1
26. Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок (шт.).
833/730 = 1
27. Площадь обустроенных пешеходных дорожек (кв.м.).
529/275917 = 0
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
· где:
· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.
С=18,2/27=0,6
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
· Уи = Фф / Фп   ,
· где:
· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;
· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
1 = 502 446,8 /503 839,3
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
· М = R/ m
· где:
· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;
· R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
· m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.
М=8/10=0,8

