ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 30.09.2022


	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой — будут внесены изменения в программу (в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 30.09. 2022)
	кассовое исполнение на 30.09.2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2024
	0

	0

	Финансирование не предусмотрено на мероприятие.

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2018
	2024
	1 198,0
(бюджет МО)

	0
	В адрес управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги  представлен перечень предложений депутатов Городской Думой города Калуги в разрезе избирательных округов о перераспределении бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий.  По 13 многоквартирным домам, земельные участки которых сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, по следующим адресам: ул. Комарова, 30, ул. С.-Щедрина, 31, ул. Огарева, 44, ул. Тульсткая, 34/2, ул. Майская, 34, ул. Малоярославецкая, 6, ул., Тельмана, д. 11, ул. Тельмана, д. 13, ул. Ст. Разина, 65 ул. Труда, 28, ул. Пролетарская, д. 21, ул. Ст. Разина, 46, ул. Болотникова, д.14 управляющими организациями представлен пакет документов для выполнения работ.
По 7 МКД средства были перенаправлены, в связи с отказом жителей от проведения работ.
На текущий момент выполнены работы по благоустройству 7 МКД.

	
	Всего по мероприятию 
	
	
	
	
	1 198,0
(бюджет МО)
	0
	

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Калуга»

	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»; МКУ «СЕЗГХ»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2024
	0
	0
	Финансирование не предусмотрено на мероприятие.

	
	
	Управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства»
 
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	2018
	2024
	221  113,1
(Федеральный бюджет)
52 632,0
(бюджет МО)                51 082,1
(Областной бюджет) 
117 399,0

	213 269,4
52 632,0
43 238,4
117 399,0

	Благоустройству территории набережной Яченского водохранилища — выделено финансирование из средств МО и областного бюджета в размере 128 942,5 тыс. руб.
Данная территория была признана победителем по результатам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, которое было проведено в период с 26.04.2021 по 30.05.2021.
Общественная территория набрала 10 427 голосов, что составило 43 % от общего количества проголосовавших (24 566 жителей города).
Заключен и частично оплачен МК с ООО "СВАЙМАСТЕР" на сумму 12 036,9 тыс. руб. на выполнение дополнительных работ по благоустройству территории Яченского водохранилища. Министерством финансов КО предоставлен  межбюджетный трансферт на выполнение строительно- монтажных работ  по устройству ливневой канализации на сумму 116 605,6 тыс. руб.
Благоустройство территории набережной реки Оки 
Заключено Соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету.  Всего на мероприятие планируется направить 92 170,6 тыс.руб. (в том числе из средств МО- 39 045,2 тыс.руб.; областного бюджета — 493,4 тыс.руб. ; ФБ — 52 632,0 тыс руб.)
В рамках реализации регионального проекта «Жилье» запланированы мероприятия по благоустройству территории набережной реки Оки. Заключен и частично оплачен МК с ООО «СВАЙМАСТЕР»  в размере 92 111, 3 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Заключен и оплачен МК с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств в размере 53,4 тыс. руб.


	
	Всего по мероприятию
	
	
	
	
	221 113,1
(Федеральный бюджет)
52 632,0
(бюджет МО)                51 082,1
(Областной бюджет) 
117 399,0
	213 269,4
52 632,0
43 238,4
117 399,0
	

	
	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	
	222 311,1
в т.ч.
(Федеральный бюджет)
52 632,0
(бюджет МО)                52 280,1
(Областной бюджет) 
117 399,0
	213 269,4
52 632,0
43 238,4
117 399,0
	Исполнение — 95,9 %



