МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Наименование муниципальной программы «Информационное общество (Электронный муниципалитет)»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление делами Городского Головы города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Информационное общество (Электронный муниципалитет)», (всего), в том числе: | 94 573,45 | 94 573,45 | 17 499,61 | 18,50% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 94 573,45 | 94 573,45 | 17 499,61 | 18,50% |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Направление «Национальная экономика» Соисполнитель: Управление делами Городского Головы города Калуги. Участник: Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения». | 94 373,45 | 94 373,45 | 17 499,61 | 18,54% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 94 373,45 | 94 373,45 | 17 499,61 | 18,54% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры» | 64 898,60 | 64 898,60 | 12 980,51 | 20,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 64 898,60 | 64 898,60 | 12 980,51 | 20,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» | 29 474,85 | 29 474,85 | 4 519,10 | 15,33% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 29 474,85 | 29 474,85 | 4 519,10 | 15,33% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: Управление делами Городского Головы города Калуги. Участник: Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения». | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Количество посещений официального сайта Городской Управы города Калуги в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. ед. | 57 | 50 | 120 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1427 |
|  | Факт/прогноз | тыс. ед. | 157 | 94 | 129 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1427 |
| 3 | Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
|  | Факт/прогноз | % | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 4 | Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
|  | Факт/прогноз | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 5 | Количество мероприятий по обеспечению звукоусиления, проводимых Органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
|  | Факт/прогноз | ед. | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
| 6 | Количество АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| 7 | Количество объектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обрабатываемых Органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача «Внедрение, развитие и использование современных и импортозамещающих информационных технологий в муниципальном управлении», «Обеспечение информационной безопасности и функционирования информационных систем и ресурсов в муниципальном образовании «Город Калуга», автоматизирующих основные функции муниципального управления» структурного элемента «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию, внедрению, развитию и обеспечению функционирования информационных систем» |  |  | Заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы города Калуги, заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность МКУ «СИО» |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2025 | 01.11.2025 |  | КТ1: техническое задание. |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 30.11.2025 | 30.11.2025 |  | КТ2: контракт. |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2025 | 26.12.2025 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | КТ4: платежное поручение |  |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению развития инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования» |  |  | Заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы города Калуги, заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность МКУ «СИО» |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2025 | 01.11.2025 |  | КТ1: техническое задание. |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 30.11.2025 | 30.11.2025 |  | КТ2: контракт. |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2025 | 26.12.2025 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | КТ4: платежное поручение |  |
| 1.3 | Мероприятие «Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых органами Городской Управы города Калуги» |  |  | Заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы города Калуги, заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность МКУ «СИО» |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2025 | 01.11.2025 |  | КТ1: техническое задание. |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 30.11.2025 | 30.11.2025 |  | КТ2: контракт. |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2025 | 26.12.2025 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | КТ4: платежное поручение |  |
| 1.4 | Мероприятие «Организация информационной безопасности» |  |  | Заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы города Калуги, заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность МКУ «СИО» |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2025 | 01.11.2025 |  | КТ1: техническое задание. |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 30.11.2025 | 30.11.2025 |  | КТ2: контракт. |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2025 | 26.12.2025 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | КТ4: платежное поручение |  |

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество сотрудников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|  | Факт/прогноз | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Задача «Переподготовка и повышение квалификации кадров» структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации кадров» |  |  | Начальник управления делами Городского Головы города Калуги; директор муниципального казенного учреждения «Служба информационного обеспечения» |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2025 | 01.11.2025 |  | КТ1: техническое задание. |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 30.11.2025 | 30.11.2025 |  | КТ2: контракт. |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2025 | 26.12.2025 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | КТ4: платежное поручение |  |  |