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ВВЕДЕНИЕ
Объектом исследования является транспортная система г. Калуги Калужской области.
Цель этапа – разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории города Калуги с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков реализации указанных мероприятий, а также разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности данной Программы.
В результате выполнения данного этапа разработаны:
–мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;
–мероприятия по категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству;
–основная схема транспортных потоков по сети дорог;
– мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения;
–мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации;
–мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения;
– мероприятия по применению реверсивного движения;
– мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств;
– мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных потоков;
– мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств;
– мероприятия по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории;
– мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;
– мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений);
– мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках;
– мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования;
– мероприятия по режимам работы светофорного регулирования;
– мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями;
– мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД;
– мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов;
– мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям;
– мероприятия по организации велосипедного движения;
– мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;
– мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
– мероприятия по размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств;
– Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории района с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков реализации указанных мероприятий;
– система показателей и прогнозная оценка эффективности Программы мероприятий (общих и локальных) по выбранным критериям, в том числе с использованием методов компьютерного моделирования.
1 Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД (варианты проектирования)
В рамках КСОДД города Калуги было разработано три варианта развития транспортной инфраструктуры города, базирующихся на сценариях социально-экономического развития, определенных в «Стратегии социально-экономического развития МО «Город Калуга» до 2030 года», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 г. №25.
Перечень мероприятий для каждого варианта развитий разработан до 2035 года с разбивкой на три временных промежутка:
- мероприятия краткосрочной перспективы (до 2024 года);
- мероприятия среднесрочной перспективы (до 2029 года);
- мероприятия долгосрочной перспективы (до 2035 года).
Первый (базовый) вариант базируется при консервативном сценарии социально-экономического развития города Калуги, и предполагает умеренные долгосрочные темпы роста экономики, умеренные темпы развития транспортной инфраструктуры, туризма и сферы услуг. В рамках данного варианта предполагается развитие промышленных кластеров и транспортной инфраструктуры направленных на них. Реализация данного варианта предполагает сохранение численности населения и ее динамики, а также уровня автомобилизации на прежнем уровне или незначительное снижение этих показателей. В связи с выше перечисленным, в рамках данного варианта КСОДД предполагается реализация мероприятий в основной свей части, направленных на незначительные дополнения в существующую транспортную сеть города, в основном направленную на внешние связи и развитие дублирующих направлений, а также на приведение существующих объектов транспортной инфраструктуры к нормативному состоянию и поддержание его. 
Перечень мероприятий первого (базового) варианта развития транспортной инфраструктуры представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень мероприятий первого (базового) варианта развития транспортной инфраструктуры.
	Содержание мероприятия
	Затраты на реализацию, тыс. руб.

	Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

	Мероприятия, запланированные в рамках документов территориального планирования и программных документов в сфере транспорта:
· Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе (участок, проходящий по западной части территории Городского округа «Город Калуга»);
· Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки – Жерело;
· Строительство магистрали от перекрестка ул. Зерновая – Грабцевское шоссе до ул. Маяковского в микрорайоне Тайфун (бульвар Солнечный) и далее с подключением к ул. Болдина;
· Строительство южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующего ул. Гурьянова;
· Строительство магистрали от южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующей с западной стороны ул. Железняки – ул. Телевизионная и выходящей на дорогу вдоль Яченского водохранилища;
· Строительство транспортно-пешеходной набережной вдоль берега р. Ока, соединяющая ул. Набережная и ул. Болдина;
· Строительство продолжения ул. Ленина через Вокзальную площадь и железнодорожные пути до ул. Тарутинской;
· Строительство магистрали в районе «Правгород»
· Строительство магистрали от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной Окской ветке;
· Строительство автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Животинки с трассы планируемого южного обхода г. Калуги;
· Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе планируемого продолжения ул. Ленина;
· Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе продолжения ул. Азаровская до ул. Гурьянова;
· Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. Московская;
· Строительство развязки с путепроводом через железнодорожные пути на пересечении продолжения ул. Ленина с ул. Тарутинская – ул. Глаголева и ул. Путейская;
· Строительство продолжения Одоевского шоссе до ул. Генерала Попова с организацией транспортной развязки на их пересечении;
· Строительство мостового перехода через р. Яченка в створе проектируемого дублера ул. Московская;
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	Мероприятия по категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Ремонт УДС Грабцевское шоссе
· Ремонт УДС Мост через р. Терепец (мкр. Азарово)
· Капитальный ремонт УДС пер. Лаврентьевский
· Ремонт УДС пер. Литейный
· Ремонт УДС пер. Ольговский
· Ремонт УДС пер. Труда
· Ремонт УДС пер. Чичерина
· Ремонт УДС пр. Академический
· Ремонт УДС ул. 65 лет Победы
· Ремонт УДС ул. Академическая
· Ремонт УДС ул. Аллейная
· Ремонт УДС ул. Анненки
· Ремонт УДС ул. Баррикад
· Ремонт покрытия УДС ул. Билибина
· Ремонт покрытия УДС ул. Болдина
· Ремонт УДС ул. Больничная 
· Ремонт покрытия УДС ул. Братьев Луканиных
· Ремонт УДС ул. Валентины Никитиной
· Ремонт УДС ул. Войкова 
· Ремонт покрытия УДС ул. Гагарина
· Ремонт УДС ул. Глаголева
· Ремонт УДС ул. Гурьянова
· Ремонт покрытия УДС ул. Дзержинского
· Ремонт УДС ул. Димитрова 
· Ремонт УДС ул. Дорожная
· Ремонт УДС ул. Дружбы
· Ремонт УДС ул. Забойная
· Ремонт покрытия УДС ул. Заводская
· Ремонт УДС ул. Зерновая
· Ремонт УДС ул. Калинина
· Ремонт УДС ул. Калужского Ополчения
· Ремонт УДС ул. Карла Либкнехта
· Ремонт УДС ул. Киевка
· Ремонт покрытия УДС ул. Кутузова
· Ремонт покрытия УДС ул. Ленина
· Ремонт покрытия УДС ул. Луначарского
· Ремонт УДС ул. Льва Толстого 
· Ремонт покрытия УДС ул. Максима Горького
· Ремонт покрытия УДС ул. Марата
· Ремонт УДС ул. Мичурина
· Ремонт УДС ул. Молодежная
· Ремонт покрытия УДС ул. Никитина
· Ремонт УДС ул. Николая Островского
· Ремонт покрытия УДС ул. Николо-Козинская
· Ремонт покрытия УДС ул. Огарёва 
· Ремонт УДС ул. Октябрьская 
· Ремонт УДС ул. Переходная
· Ремонт УДС ул. Пестеля 
· Ремонт покрытия УДС ул. Плеханова
· Ремонт УДС ул. Пухова 
· Ремонт УДС ул. Пушкина (Каменный мост)
· Ремонт УДС ул. Радищева
· Ремонт покрытия УДС ул. Рылеева
· Ремонт покрытия УДС ул. Салтыкова-Щедрина
· Ремонт покрытия УДС ул. Советская
· Ремонт УДС ул. Социалистическая
· Ремонт УДС ул. Спартака
· Ремонт покрытия УДС ул. Суворова 
· Ремонт покрытия УДС ул. Телевизионная
· Ремонт покрытия УДС ул. Тульская
· Ремонт УДС ул. Фомушина
· Ремонт покрытия УДС ул. Чижевского
· Ремонт УДС ул. Терепецкая
· Ремонт УДС пер. Северный
– Реконструкция автомобильной дороги ул.Тарутинская от пер.Ольговский до транспортной развязки автодороги Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»
- ул. Телевизионная на участке от пл. Телевизионной до ул. Билибина  перевод  из  категории «Магистральная улица районного значения» в категорию  «Магистральная улица общегородского значения».
- ул. Достоевского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Дзержинского на участке от ул. Н.Козинская до ул. Луначарского  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Ф. Энгельса  на участке от ул. Чижевского до ул. Никитина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Н.Козинская  на  участке от ул. Чижевского до ул. Войкова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Подвойского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Прончищева от ул. Грабцевское шоссе до ул. Литвиновская  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Тульская на участке от ул.Луначарского  до ул. Ст.Разина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Георгиевская на участке от ул. Баумана до ул. Плеханова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пухова на участке от ул. Телевизионная  до ул. Чичерина  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Мичурина на участке от ул. Н.Козинская до ул. Пестеля перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пестеля на участке от ул. Никитина до ул. Тульская перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Маяковского перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Молодежная перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Платова перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Клюквина перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
 - ул. Багговута перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Баумана на участке от ул. Георгиевской до ул. Пушкина перевод из категории «Магистральные улицы районного значения» в категорию «Дороги, улицы местного значения».
- ул. Георгия Амелина мкр. Кошелев перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Братьев Луканиных перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. 2я Клубничная (д. Канищево) перевод из категории «Магистральная улица районного значения» в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
 Дополнительно необходимо привести в соответствие реестр дорог УГХ г. Калуги (числится 806 улиц различной категории, классифицирующихся по СП-42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и реестр управления экономики г. Калуги (числится 1098 улиц различной категории);
- На карте транспортной инфраструктуры Ген. плана ул. Багговута соединяется с Набережной Яченского водохранилища и ул. Широкой, что не соответствует действительности;
-  ул. Пролетарская обозначена как ул. Чижевского;
- ул. Тульское шоссе внесена в реестр улиц как автомобильная дорога федерального значения, подлежащая реконструкции. Необходимо внести изменения, назначить категорию «Магистральная улица общегородского значения»;   
- автомобильная дорога «Подъезд к г. Калуги от М-3 «Украина - 1 категории (ул.Анненки, ул. Калуга-бор). внесена в реестр как «Магистральная улица общегородского значения»;  
- ул. Петра Тарасова, Андрея Алешина, ул. Бориса Литвинчука (мкр.Кошелев) значится в  статусе «Планируемые к строительству», необходимо перевести в статус «Существующие» - «Магистральная улица районного значения».
	845373,104

	Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения, организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации и совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация зоны 1 АСУДД по ул. Генерала Попова и ул. Фомушина от перекрестка ул. Петра Тарасова – ул. Фомушина до регулируемого пешеходного перехода в районе ООТ «Школа искусств»
· Организация зоны 2 АСУДД по ул. Московская от Площади Кубяка до регулируемого пешеходного перехода в районе примыкания ул. Учхоз
· Организация зоны 3 АСУДД по ул. Калуга-Бор от перекрестка ул. Резванская – ул. Анненки до регулируемого пешеходного перехода в районе ООТ «Сосновый Бор»
· Организация зоны 4 АСУДД по Тульскому шоссе от перекрестка Тульское шоссе – ул. Калуга юг до перекрестка ул. Тульское шоссе - ул. Генерала Попова
· Установка информационных табло ООТ, оповещающих о времени прибытия маршрута общественного транспорта (27 ООТ)
	21100

	Мероприятия по регулированию скоростных режимов движения на отдельных участках или в различных зонах

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Увеличение зоны ограничения максимальной разрешенной скорости 40 км/ч по ул. Огарева от ул. Воронина до ул. Герцена 
· Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Рылеева на участке от ул. Труда до ул. Суворова
· Введение ограничения максимально разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Герцена от ул. Труда до ул. Суворова
· Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 50 км/ч по ул. Карла Либкнехта на участке от Грабцевского шоссе до ул. Ленина
· Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 50 км/ч по ул. Маршала Жукова на участке от пл. Маяковского до ул. Болотникова, ограничения максимальной разрешенной скорости 40 км/ч от ул. Болотникова до ул. Максима Горького
	290

	Мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках. Мероприятия по применению реверсивного движения.

	Мероприятия в рамках КСОДД:
- Организация одностороннего движения на ул. Дарвина от ул. Театральная до ул. Ленина
- Организация одностороннего движения на ул. Чебышева от ул. Театральная до ул. Достоевского
- Организация одностороннего движения на уч. Ул. Плеханова от ул. Георгиевская до ул. Дзержинского
- Организация одностороннего движения на ул. Циолковского на участке от ул. Королева до ул. Большевиков
- Организация двухстороннего движения по улице Достоевского от ул. Плеханова до ул. Московская 
- Организация одностороннего движения по ул. Максима Горького от ул. Никитина в сторону ул. Чижевского
- Организация одностороннего движения по ул. Фридриха Энгельса от ул. Суворова в сторону ул. Никитина
	174

	Мероприятия по введению светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также по изменению режимов работы существующего светофорного регулирования

	Мероприятия в рамках КСОДД:
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Ленина – ул. Пролетарская
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Грабцевское шоссе – ул. Молодежная
- Введение светофорного регулирования в районе ул. Ленина д.51 (пешеходный переход)
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Чичерина – ул. Билибина
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Рылеева – ул. Огарева
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Грабцовское шоссе – поворот на Окружную дорогу
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Чичерина – ул. Пухова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинской – переулок Ольговский
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского – ул. Плеханова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского ул. Рылеева
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского ул. Марата
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Герцена - ул. Огарева
- Введение светофорного регулирования на пересечении Грабцевское шоссе - ул. Маяковского
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Жукова - ул. Болотникова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Жукова - ул. Хрустальная
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Королева - ул. Октябрьская
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Московская - ул. Светлая
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Энгельса
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинская - пр-д Новослободский
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинская - ул. Радищева
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тульская - Восточный проезд
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
- Введение светофорного регулирования на пересечении Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
	40500

	Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом

	Мероприятия в рамках КСОДД:
Мероприятия краткосрочной перспективы
Участок УДС
Описание
ул. Герцена - ул. Огарева
- демонтировать металлическое ограждение, установленное на прилегающей к перекрестку территории для обеспечения треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт» для направления движения по ул. Герцена от ул. Суворова.
- введение светофорного регулирования.
Грабцевское шоссе - ул. Маяковского
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе до 4х полос движения на участке от пл. Маяковского до ул. Молодежной;
- запретить левый поворот с ул. Маяковского на ул. Грабцевское шоссе;
- запретить левый поворот с ул. Грабцевское шоссе на ул. Маяковского;
- введение светофорного регулирования 
Грабцевское шоссе - ул. Молодежная
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе до 4х полос движения на участке от ул. Молодежная до ул. Платова.
- запретить левый поворот с ул. Молодежной на ул. Грабцевское шоссе 
- запретить левый поворот с ул. Грабцевское шоссе на ул. Молодежную.
- установить светофор «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Грабцевское шоссе.
- введение светофорного регулирования 
- провести реконструкцию уличного стационарного освещения на перекрестке, установить дополнительные опоры (светильники) освещения для достижения уровня освещения нормативных значений.
ул. Жукова - ул. Горького
- реконструкция перекрестка с уширением проезжей части ул. М. Горького на подходах к ул. М.Жукова до 4х полос движения с организацией дополнительных полос для поворотного движения со стороны ул. Суворова и ул. Тульской. 
- модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке М.Жукова- Ф.Энгельса.
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул. М.Жукова от ул. Ф.Энгельса до ул. М.Горькова.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д.3 ул. М.Жукова.
ул. Жукова - ул. Болотникова
-объединить перекрестки ул. М.Жукова-Болотникова, М.Жукова-Чехова и М.Жукова-Хрустальная в один транспортный узел, с организацией канализированного движения с введением светофорного регулирования.
ул. Жукова - ул. Энгельса
- уширение проезжей части ул. М. Жукова от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы до 4х полос. 
- модернизация светофорного объекта с применением  адаптивного  управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке М.Жукова- М.Горького.
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул. М.Жукова от ул. Ф.Энгельса до ул. М.Горькова.
- запрещение левого поворота с ул. М.Жукова на ул. Ф.Энгельса со стороны пл. Победы. 
- запрещение левого поворота с ул. М.Жукова на ул. Ф.Энгельса со стороны ул. М.Горького. 
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д.3 ул. М.Жукова.
ул. Кирова - ул. Московская
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Рылеева, Кирова-Плеханова.
- Применить метод отсечки встречного прямонаправленного потока по ул. Кирова со стороны ул. Ленина. 
-запретить левый поворот с ул. Кирова на ул. Московскую со стороны ул. Ленина.
-запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Кирова со стороны ул. Суворова.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова на подходе к перекрестку со стороны пл. Театральной.
- выделить крайние полосы для движения общественного транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Московская до ул. Ленина.
ул. Кирова - ул. Плеханова
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Московская, Кирова-Рылеева. 
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
-   разрешить левый поворот с ул. Кирова на ул. Плеханова  со стороны скв. Мира по двум полосам движения (крайней левой и средней).
-   разрешить правый поворот с ул. Кирова на ул. Плеханова  со стороны ул. Рылеева  по двум полосам движения (крайней правой и средней).
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова на подходе к перекрестку со стороны скв. Мира.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова от ул. Плеханова в сторону скв. Мира.
- перенос остановки МТС от д. № 1 ул. Кирова на скв. Мира.
ул. Кирова - ул. Рылеева
– внести изменение в схему движения МТС, перенести остановочный пункт МТС с ул. Кирова на ул. Рылеева, в районе перекрестка ул. Рылеева -  ул. Достоевского, с учетом открытия двухстороннего движения по ул. Достоевского на участке от ул. Марата до ул. Плеханова.
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Московская, Кирова-Плеханова. 
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова от ул. Рылеева в сторону ул. Плеханова.
ул. Королева - ул. Октябрьская
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления ул. Октябрьской на примыкании к ул. Королева.
- смешение пешеходного перехода на прямой участок ул. Октябрьская.
- введение светофорного регулирования 
ул. Королева - ул. Циолковского
- введение режима одностороннего движения на ул. Циолковского на участке от ул. Королева до ул. Большевиков, направление движения в сторону ул. Большевиков.
ул. Ленина - ул. Карла Либкнехта
- уширение проезжей части ул. К.Либкнехта от д. № 20 до ул. Грабцевское шоссе до 4-х полос движения.
- запрещение правого поворота с ул. К. Либкнехта на ул. Ленина со стороны ул. В. Андриановой.
- обеспечить устройство правого поворота с ул. К.Либкнехта на ул. Ленина по планируемой к строительству автодороге в полосе отвода бывшей ж/д ветки между ул. К.Либкнехта и ул. Ленина. 
- запрещение левого поворота с ул. Ленина на ул. К.Либкнехта со стороны ул. Баррикад.
- устройство отнесенного левого поворота с ул. Ленина    на ул. К.Либкнехта по планируемой к строительству автодороге в полосе отвода бывшей ж/д ветки между ул. К.Либкнехта и ул. Ленина. 
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта по нечетной стороне ул.  К.Либкнехта на участке от ул. Ленина до ул. Московская.
- организация движения по ул. К.Либкнехта от ул. Ленина в сторону ул. Московской по двум полосам движения.
- перенос остановки МТС от д. № 22 к д. № 34 ул. К.Либкнехта с обустройством заездного кармана.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 13 ул. К.Либкнехта.
ул. Ленина - ул. Баррикад
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул.  Баррикад от д. 128  до ул. Ленина.
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления. Смещение пешеходных переходов на прямые участки.
ул. Ленина - ул. Билибина
- Уширение проезжей части ул. Билибина до 4х полос движения от ул. Ленина, до ж/д переезда.  
-  Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешеходов.
-  Разрешить левый поворот с ул. Ленина на ул. Билибина со стороны ул. К.Либкнехта  с двух полос движения.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 22 ул. Ленина.
- перенос пешеходного перехода через ул. Ленина в сторону пл. Вокзальной.
ул. Ленина - ул. Пролетарская
- запрещение левого поворота с ул. Пролетарской на ул. Ленина со стороны ул. Московская.
- запрещение левого поворота с ул. Пролетарской на ул. Ленина со стороны ул. М.Горького.
- запрещение левого поворота с ул. Ленина на ул. Пролетарскую со стороны ул. Чижевского.
-запрещение движения прямо с ул. Пролетарской в направлении ул. Московской.
-запрещение движения прямо с ул. Пролетарской в направлении ул. М.Горького.
-введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Луначарского - пер. Старичков
- ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне ул. Луначарского от ул. Тульской до пер. Старичков.
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Луначарского-Тульская, Луначарского-Никитина.
- уширение проезжей части ул. Луначарского до 4х полос движения на участке от пер. Старичков до пер. Воскресенский.
ул. Московская - ул. Байконурская
- уширение проезжей части ул. Московской на подходе к перекрестку со стороны ул. Кибальчича (протяженность участка не менее 50м.) с устройством дополнительной полосы для организации поворотного движения с ул. Московской на ул. Байконурскую. 
- установка светофора вызывного типа на нерегулируемом пешеходном переходе.
ул. Московская - ул. Баррикад
- ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке ул. Московской от ул. Баррикад до ул. Чижевского (Огарева).
- изменить схему движения на перекрестке, разрешить движение прямо по двум полосам движения по ул. Московской со стороны ул. К.Либкнехта. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления
ул. Московская - ул. Карла Либкнехта
- уширение проезжей части ул. Московская до 4х полос движения на участке от ул. К.Либкнехта до пер. Баррикад. 
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 176/4 и д.№ 127. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления.
ул. Московская - ул. Суворова
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления. 
- смещение пешеходных переходов на прямые участки. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Московская, Ленина-Суворова, Огарева-Московская.
ул. Московская - ул. Светлая
-объединить перекрестки ул. Московская – Светлая, Московская – Калужского ополчения в один транспортный узел, с организацией кольцевого пересечения, или
- объединить перекрестки ул. Московская – Светлая, Московская – Калужского ополчения и выезд с разворотного кольца в один четырехсторонний перекресток с введением светофорного регулирования, ликвидацией существующего примыкания ул. Калужского ополчения и строительством дублеров.
ул. Плеханова - ул. Георгиевская
- введение режима одностороннего движения на участке ул. Плеханова от ул. Георгиевской до ул. Дзержинского.
ул. Плеханова -ул. Дзержинского
 - введение режима одностороннего движения на участке ул. Плеханова от ул. Георгиевской до ул. Дзержинского. 
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Плеханова - ул. Космонавта Комарова
реконструкция перекрестка с организацией кольцевого пересечения с пятью примыкающими направлениями.
ул. Плеханова - ул. Суворова
- упорядочить парковку транспортных средств на участке ул. Плеханова от ул. Суворова до ул. Огарева – обустроить заездной карман для перпендикулярного размещения или обеспечить парковку параллельно проезжей части.
- перенос остановки МТС расположенной в районе д. № 41 ул. Плеханова за перекресток ул. Плеханова-Суворова
- модернизация светофорного объекта с применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Кирова- ул. Плеханова.
ул. Пухова - ул. Чичерина
- введение светофорного регулирования
ул. Рылеева - ул. Достоевского
- введение режима двухстороннего движения на участке ул. Достоевского от ул. Марата до ул. Плеханова.
- уширение проезжей части ул.  Достоевского от ул. Марата до ул. Рылеева до 3х полос движения.
- введение светофорного регулирования
ул. Рылеева - ул. Огарева
- введение светофорного регулирования
ул. Рылеева - ул. Суворова
- модернизация светофорного объекта с применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Кирова-Рылеева.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Беляева
- запрещение левого поворота с ул. Беляева на ул. С. Щедрина со стороны ул. Вилонова.
- запрещение левого поворота с ул. Беляева на ул. С. Щедрина со стороны ул. Знаменской.
- запрещение левого поворота с ул. С. Щедрина на ул. Беляева на со стороны ул. Луначарского.
- запрещение левого поворота с ул. С. Щедрина на ул. Беляева на со стороны ул. Краснопивцева.
- запрещение движения прямо с ул. Беляева в направлении ул. Знаменской.
- запрещение движения прямо с ул. Беляева в направлении ул. Вилонова.
ул. Советская - ул. Полевая
- уширение проезжей части ул.  Советской на подходе к перекрестку с ул. Полевой до 3х полос движения (протяженность участка не менее 50 м.) со стороны ул. Толстого с устройством дополнительной полосы для организации поворотного движения с ул. Советской на ул. Полевую. 
- приведение параметров существующих примыканий к ул. Советской в районе д.91 к нормативным значениям.
- обустройство остановочной площадки (заездной карман) на остановке МТС в районе д.91 ул. Советская.
ул. Суворова - ул. Герцена
- ограничить зону парковки на ул. Суворова, на подходе к ул. Герцена (протяженность участка 50м.)
- упорядочить парковку на ул. Суворова от ул. Герцена до пл. Театральная, обеспечив движение транспорта по двум полосам, парковку вдоль проезжей части, за исключением обустроенных заездных карманов.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
ул. Суворова - ул. Горького
- ограничить зону парковки на ул. Суворова, на подходе к ул. М.Горького (протяженность участка 50м.)
- установить пешеходные ограждения на ул. М.Горького от начала территории детского сада (д.9 ул. М.Горького) до пересечения с ул. Суворова
ул. Суворова - ул. Энгельса
- реконструкция перекрестка с изменением радиуса закругления в районе д. 14а ул. Суворова. 
- смещение пешеходных переходов на прямые участки. 
- демонтировать контейнерную площадку, установленную на прилегающей к перекрестку территории для обеспечения треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт» для направления движения по ул. Ф.Энгельса от ул.М.Жукова.
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
 - введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта по четной стороне ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Суворова до ул. М.Жукова
ул. Тарутинская - пер. Ольroвский
- введение светофорного регулирования с применение адаптивного управления.
- уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходах к перекрестку.
- обустройство тротуара по нечетной стороне ул. Тарутинская на участке от ул. Центральной до микрорайона «Малиновка».
- обустройство остановок МТС.
- ликвидация парковки с введением запрета на остановку и стоянку автотранспорта по четной стороне ул. Тарутинской в районе д.196/1 (протяженность участка 50 м).
ул. Тарутинская - пр-д Новослободский
 - перенос остановки МТС, расположенной в районе д. 173 ул. Тарутинская за перекресток с обустройством остановочной площадки (заездного кармана).
- перенос остановки МТС, расположенной в районе д. 120 ул. Тарутинская за перекресток. с обустройством остановочной площадки (заездного кармана).
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Тарутинская - ул. Радищева
- уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходах к перекрестку до 4х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 18 ул. Тарутинская.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 15 ул. Тарутинская.
- установка светофора «Т-7» на существующем нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Тарутинскую.
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Труда - пер. Труда
- уширение проезжей части пер. Труда на подходе к перекрестку до 3-х полос для организации дополнительной полосы правоповоротного движения (протяженность участка 50 м.) 
- запрещение левого поворота с пер. Труда на ул. Труда с организацией отнесенного левого поворота в районе перекрестка ул. Труда-Плеханова.
ул. Тульская - Восточный проезд
- уширение ул. Тульской на участке от пр. Восточный до ул. Киевка до 3-х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 185 ул. Тульская.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 128 ул. Тульская.
- обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на перекрестке.
- введение светофорного регулирования 
ул. Тульская - ул. Луначарского
- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Луначарского – Дзержинского, Луначарского-пер. Старичков.
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств на участке ул. Луначарского от ул. Тульская до Дзержинского.
ул. Тульская - ул. Энгельса
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления.
- смещение пешеходных переходов на прямые участки улиц.
- организация движения на ул. Тульской по трем полосам на подходах к перекрестку (по 2м полосам для входящего на перекресток транспортного потока). 
- уширение ул. Ф. Энгельса на подходах к перекрестку до 3х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 69 ул. Тульская.
- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Тульская – М. Горького, ул. Тульская – Ст. Разина.
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. М. Горького (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Ст. Разина (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ф.Энгельса на подходе к перекрестку со стороны ул. Мичурина (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ф.Энгельса на подходе к перекрестку со стороны ул.М.Жукова (протяженность участка 50м).
Тульское шоссе - ул. Генерала Попова
 - Уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Генерала Попова. 
- строительство пешеходных переходов в двух уровнях через ул. Ген. Попова и ул. Тульское шоссе.
 - модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на всех регулируемых перекрестках ул. Ген. Попова и перекрестке ул. Тульское шоссе- Академическая.
Тульское шоссе - ул. Энергетиков
- уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны пр. Энтузиастов для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Энергетиков. 
- уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы разворотного движения. 
- модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления.
ул. Хрустальная - Киевский пр-д
- уширение ул. Киевский проезд до 3х полос движения на участке от ул. Хрустальной до ул. Тульская.
- уширение ул. Хрустальной до 3х полос движения на участке от ул. Заводская до ул. Киевский проезд.
- строительство тротуара на ул. Киевский проезд от ул. Хрустальной до д. 62а ул. Хрустальная (АЗС).
- введение светофорного регулирования 
ул. Хрустальная - ул. Заводская
 - уширение ул. Заводской на подходе к перекрестку до 3-х полос движения.
- введение светофорного регулирования с применением адаптивного управления.
ул. Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
Реконструкция перекрестка Болдина – Восточный проезд:
-  уширение проезжей части пр. Восточный на подходе к ул. Болдина для организации встречного разъезда автотранспорта;
-  обустройство пешеходного перехода через ул. Болдина в районе д. 47/20. 
- введение светофорного регулирования с адаптивным режимом управления 
Изменение схемы движения на перекрестке ул. Болдина - С. Щедрина:
-  обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней правой полосы по ул. Болдина в двух направлениях - в сторону моста р. Ока и 
ул. С. Щедрина
ул. Болдина - ул. Никитина
-  уширение проезжей части пр. Восточный на подходе к ул. Болдина для организации встречного разъезда автотранспорта;
-  обустройство пешеходного перехода через ул. Болдина в районе д. 47/20. 
- введение светофорного регулирования       Изменение схемы движения на перекрестке ул.Болдина-С.Щедрина:
-   обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней правой полосы по ул. Болдина в двух направлениях - в сторону моста р. Ока и ул. С.Щедрина.   
Грабцевское шоссе - ул. Моторная - разворотное кольцо МТС
Модернизация светофорного объекта, изменение режима работы светофорного объекта  с введением выделенной фазы для движения пешеходов.     
       Изменение схемы движения автотранспорта – обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней левой полосы по ул. Моторная на примыкании к ул. Грабцевское шоссе направо, в сторону ул. Зерновой.
         Обустройство остановочной и посадочной площадок на остановке МТС в районе д. 86 ул. Грабцевское шоссе.
Грабцевское шоссе - ул. Зерновая 
Реконструкция перекрестка, применение схемы движения с разрезанным кольцом.
Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
- уширение проезжей части, изменение радиусов закругления;
- обустройство направляющих островков приподнятых над проезжей частью;
- введение светофорного регулирования.
- оптимизация (ликвидация существующих примыканий с территории АЗС, городского рынка;
-строительство тротуара в районе АЗС.
-обустройство парковочных карманов.
ул. Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
Реконструкция перекрестка с введением светофорного регулирования или кольцевого пересечения.
Реконструкция с кольцевым пересечением:
- строительство тротуаров на примыкании, а/д Аненки-д. Белая к ул. Гурьянова,
 - обустройство пешеходных подходов и нерегулируемых пешеходных переходов через, а/д Аненки-д. Белая и ул. Гурьянова.
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к перекрестку с обустройством разделительного островка со стороны д.28а (м-н Пятерочка, церковь).   
Реконструкция перекрестка с введением светофорного регулирования:
- строительство тротуаров на примыкании, а/д Аненки-д. Белая к ул. Гурьянова,
 - обустройство пешеходных подходов и регулируемых пешеходных переходов через а/д Аненки-д. Белая  и  ул. Гурьянова.
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к перекрестку с обустройством разделительного островка со стороны д.28а (м-н Пятерочка), церковь).
ул. Гурьянова - ул. Карачевская - пер. Михалевский (вкл. конечную ост. МТС)
Реконструкция участка с зональным разделением парковки для МТС и уличной парковки др. транспортных средств. 
Ликвидация пешеходных переходов на примыканиях к ул. Гурьянова ул. Карачевской и ул. Михалевской. 
 Обустройство регулируемого пешеходного перехода в районе д. 51 ул. Гурьянова. 
Обустройство выделенной полосы для разворота троллейбуса по ближней границе пешеходного перехода.
ул. Железняки - ул. Путейская - выезды с ГНС и АЗС
- уширение проезжей части до 4х полос движения от примыкания ул. Гурьянова к ул. Путейской до ул. Карачевской.  
  - ликвидация примыкания выезда с прилегающей территории АЗС к ул. Путейской на перекрестке ул. Железняки-Путейская-Гурьянова.
ул. Кутузова - ул. Воскресенская - ул. Монастырская - выезд от дома N5 ул. Вилонова
Реконструкция перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью. Изменение схемы движения транспорта на перекрестке.
ул. Кутузова - разворотное кольцо МТС
Реконструкция перекрестка с изменением параметров проезжей части ул. Луначарского и существующей разделительной полосы (разделительный газон).  
За счет уменьшения ширины разделительной полосы (разделительного газона) обустроить парковочную площадку для МТС исключив въезд обозначенную зону других транспортных средств.
ул. Московская - ул. Кубяка - ул. Терепецкое кольцо
-  уширение проезжей части в направлении ул. Терепецкое кольцо до 3х полос движения для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Кубяка, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам.
       На участке ул. Московской от ул. Кубяка до ул. Терепецкое кольцо: 
- ликвидация существующего  примыкания к ул. Московская  от д.309б.
- перенос остановки МТС расположенной на ул. Московской, на подходе к перекрестку со стороны ул. Азаровской,  на участок в районе д.309б ул. Московская.         
Запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Терепецкое кольцо.
   Перенос нерегулируемого пешеходного перехода через проезжую часть         ул. Терепецкое кольцо.  
       Обеспечить отнесенный левый поворот на ул. Терепецкое кольцо через существующий дублер - ул. Малоярославецкую.
ул. Московская - Торговый Квартал - ул. Кибальчича - ул. Малоярославецкая
– на подходах к перекресткам ул. Московская – ул. Малоярославецкая, ул. Московская – ул.  Кибальчича, ул. Московская – ул. Небесная уширение проезжей части для устройства 3х полос в направлении пос. Северный, для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам. Запретить левый поворот с ул. Кибальчича на ул. Московскую.
 Строительство съезда и дублера вдоль ул. Московской до перекрестка ул. Московская-ул. Небесная для организации разворота и отнесенного левого поворота на ул. Небесную.
ул. Московская - ул. Поселковая (вкл. площадку у дома 82А ул. Московской) -путепровод
Запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Поселковую. 
Реконструкция перекрестка с прилегающей к д. 288А территорией, использовав ее как дублер ул. Московской для организации на перекрестке разворота и отнесенного левого поворота на ул. Поселковую.  
С целью ликвидации конфликтных точек, увеличения пропускной способности на перекрестке ул. Московская-съезд с путепровода ввести двухстороннее движение на съездах с путепровода с изменением схемы движения, что позволит исключить пересечение транспортных потоков и светофорное регулирование на перекрестке
Площадь Карла Маркса
Ликвидация регулируемого пешеходного перехода через ул. Ленина в районе домов №  92,95.
Реконструкция перекрестка ул.Московская-ул. Достоевского:
- запрещение левого поворота с ул. Достоевского на ул. Московскую. 
- уширение участка ул. Московской от ул. Достоевского до слияния с ул. Ленина для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Достоевского,
 - обеспечить правый поворот с ул. Достоевского на ул. Московскую по двум полосам. 
       Изменение режима работы светофорного объекта на пл. К.Маркса -  применить 3х фазный цикл регулирования.
Площадь Маяковского
Реконструкция участка ул. Грабцевское шоссе:
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе на подходе к пл. Маяковского со стороны ул. Заводской (за счет сквера) для организации дополнительной полосы движения.   
Реконструкция участка ул. Чапаева:
- уширение проезжей части ул. Чапаева на подходе к пл. Маяковского со стороны ул. Маяковского для организации дополнительной 3й полосы движения, обеспечив разрешенное движение из крайней левой полосы движение только налево, из средней полосы прямо и налево, из крайней правой только прямо.
Площадь Московская
- обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на разветвлении направлений к ул. Московской и ул. Глаголева с установкой дублирующего светофора.
- уширение проезжей части пл. Московской до 4х полос движения в направлении ул. Глаголева от ул. Билибина до ул. Глаголева. 
-  уширение проезжей части для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Глаголева от примыкания ул. Глаголева к пл. Московской до д.№7 ул. Глаголева. 
- уширение проезжей части для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Пухова от примыкания ул. Московской к пл. Московской до ул. Пухова. 
        Реконструкция примыкания ул. Московской к пл. Московской в районе ул. Билибина с изменением радиуса закругления (нечетн. сторона). Смещение транспортного светофора к перекрестку (пешех. переходу).
       Изменение режима работы светофорного объекта с увеличением количества фаз регулирования, применение адаптивного управления.
Площадь Старый торг (от ул. Баженова до ул. Кутузова)
Модернизация светофорных объектов на перекрестках ул. Ленина - Кутузова, ул. Набережная- пл. Ст. Торг с применением адаптивного управления светофорами. 
Перенос остановки МТС от «Гостинных рядов» на пл. Ст. торг к скверу им. Ленина.
Площадь Телевизионная
Реконструкция перекрестка с применением кольцевого пересечения.
ул. Пушкина - ул. Баумана - проезд к ул. Георгиевской
Реконструкция перекрестка Пушкина – ул. Баумана:
- обустройство кольцевого пересечения;
-  обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на ул. Пушкина в районе примыкания к проезду на ул. Георгиевскую с нерегулируемым пешеходным переходом.
- реконструкция перекрестка ул. Пушкина- ул. Плеханова, с устройством 3х полос движения на подходе ул. Пушкина к ул. Плеханова.
ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Степана Разина
- продление бульвара, ул. Ст. Разина до пересечения с ул. С. Щедрина с обустройством регулируемого пешеходного перехода. 
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к ул. С. Щедрина от д.№ 70а.
- обустройство тротуара, пешеходных подходов вдоль ул. С. Щедрина в районе д. 70а., обустройство регулируемого пешеходного перехода.
ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
Учитывая наличие на участке 3х примыканий, образующих сложный перекресток, с целью сокращения конфликтных точек ввести  режим одностороннего движения по ул. Родниковой и примыкающей к ул. Советской а/дороги в районе д. 45.
Реконструкция участка:
- строительство тротуара от д.45 ул. Советская до ул. Родниковой (неч. сторона). 
 - обустройство пешеходного перехода через примыкающую к ул. Советской а/дорогу в районе д. 45.
Введение светофорного регулирования на перекрестке ул. Советская – ул. Родниковая в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной
Установка светофорного объекта вызывного типа на существующем пешеходном переходе через ул. Суворова в районе д. № 123/3 ул. Суворова.
ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
Введение светофорного регулирования.
ул. Тарутинская - Разворотное кольцо МТС
Строительство тротуара по нечетной стороне ул. Тарутинской с обустройством подхода к пешеходному переходу через ул. Тарутинскую.
Обустройство пешеходного подхода к пешеходному переходу через ул. Тарутинскую от разворотного кольца МТС.
Устройство остановки МТС (нечетная сторона ул. Тарутинской) в районе разворотного кольца МТС с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Зонирование территории, прилегающей к ул. Тарутинской в районе д.184 с обустройством тротуара парковки для автотранспорта.
ул. Тарутинская - Синие Мосты (от ул. Путейская до ул. Зерновой)
Уширение проезжей части ул. Тарутинской на участке от ул. Радищева до ул. Зерновой до 4-х полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Зерновую.
       Уширение проезжей части ул. Тарутинской на участке от проезда Степного до ул. Зерновой до 5-и полос для устройства дополнительной полосы правоповоротного движения на ул. Зерновую, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам в направлении ул. Радищева и в противоположном направлении.
      Модернизация светофорных объектов с установкой детектора транспорта, мастер-контроллера, позволяющих собирать, анализировать данные о транспортном потоке и координировать работу светофорных объектов в зависимости от интенсивности движения транспортного потока.
      Уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходе к Степному проезду со стороны ул. Глаголева до 4-х полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на Степной проезд. 
Уширение проезжей части Степного проезда на подходе к ул. Тарутинской до 3-х полос, обеспечив движение транспорта на ул. Тарутинскую по двум полосам.
Запрещение движения грузового транспорта по ул. Путейской на участке от ул. Московской до «Синих мостов».
Запрещение левого поворота для грузового транспорта с ул. Путейской на «Синие мосты».
ул. Театральная - ул. Чебышева - ул. Дарвина
Реконструкция перекрестка:
- продление проезжей части ул. Чебышева.
- обустройство пешеходной зоны по ул. Театральной.
- обустройство парковки для автотранспорта.
- организация пешеходного перехода через проезжую часть ул. Чебышева.
- введение одностороннего движения на ул. Чебышева и ул. Дарвина.
ул. Телевизионная - ул. Безымянная - ул. Социалистическая
Перенос остановки МТС (четная сторона ул. Телевизионной) с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Реконструкция остановки МТС (нечетная сторона ул. Телевизионной) с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Ликвидация примыкания к ул. Телевизионной на перекрестке с                              ул. Социалистической.
Перенос регулируемого пешеходного перехода через проезжую часть                 ул. Телевизионной на перекрестке с ул. Социалистической с обустройством подходов к пешеходному переходу.
ул. Тульская - Киевский пр-д - 2-й Тульский переулок
Перенос остановки МТС (четная сторона ул. Тульской).
Обустройство остановки МТС (нечетная сторона ул. Тульской).
Запрещение левого поворота с ул. Тульской на 2-й Тульский пер.
Запрещение остановки транспортных средств на ул. Тульской на участке от Киёвского проезда до 2-го Тульского переулка.
Модернизация светофорного объекта с установкой детектора транспорта, мастер-контроллера, позволяющих собирать, анализировать данные о транспортном потоке и координировать работу светофорного объекта в зависимости от интенсивности движения транспортного потока.
ул. Кирова - ул. Ленина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета.
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».
  - Провести работы по сносу деревьев (4 шт.)  на ул. Ленина в районе пересечения с ул. Кирова, со стороны ул. Дзержинского и со стороны ул. Суворова.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
- реконструкция перекрестка с устройством дополнительных полос для организации поворотного движения с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова и ул. Дзержинского. 
 -   модернизация светофорного объекта с применением секций светофоров с обратным отсчетом времени и установкой дополнительных дублирующих транспортных светофоров на консолях.
 -  применить   адаптивное управление в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Московская, Кирова-Рылеева, Кирова-Плеханова. 
- выделить крайние полосы для движения общественного транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Московская до ул. Ленина.
ул. Жукова, д.19 (нерегулируемый пешеходный переход)
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 3.24 (40 км/ч) «Ограничение максимальной скорости» на расстоянии не менее 50 м от пешеходного перехода.
 - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014. 
 - Провести работы по установке светофоров «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 19 ул. М.Жукова.
ул. Московская от д.270 до д.282
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.2 «Рекомендуемая скорость движения» (50 км/ч) в начале аварийного участка.
ул.Московская, д.261 (съезд с путепровода)
Произошло 4 ДТП – столкновения транспортных средств, в результате 6 человек получили ранения.
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Изменить режим работы светофорного объекта с применением отсечки.
- Провести работы по разработке проекта по модернизации светофорного объекта с установкой дублирующих транспортных светофоров на консолях над проезжей частью ул. Московской.
ул. Московская - ул. Азаровская - съезды с путепровода
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Провести замену транспортных светофоров.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
-  Провести уширение проезжей части ул. Московской на подходах к пересечению с ул. Азаровской до 3х полос движения. 
-  Разрешить левый поворот на ул. Московскую с ул. Азаровской от мкр. Терепец с крайней правой полосы.
Участок ул. Московская от д.19 до д.12 по ул. Звездная
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Запретить левые повороты на ул. Звездная установить дорожные знаки 4.1.4 «Прямо и направо», нанести горизонтальную разметку 1.3. (осевая линия).
ул. Тульская - ул. Степана Разина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Разработка проекта реконструкции светофорного объекта на данном перекрестке.
- произвести пересадку кустарника от перекрестка на 20 м с целью повышения видимости.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
- реконструкция перекрестка с продлением бульвара ул. Ст. Разина со стороны ул. Мичурина до пересечения с ул. Тульской с установкой пешеходных светофоров.  
- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного  управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Тульская – Н. Козинская, ул. Тульская – Ф.Энгельса, выделением отдельной фазы для пешеходов.
- организация движения на ул. Тульской по трем полосам на подходах к перекрестку (по 2м полосам для входящего на перекресток транспортного потока). 
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Н.Козинская (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Ф.Энгельса (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ст. Разина на подходе к перекрестку со стороны ул. Мичурина (протяженность участка 50 м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ст. Разина на подходе к перекрестку со стороны пл. Победы (протяженность участка 50 м.).
Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» с км 2+463 по км 2+633 (светофор вызывного действия, в районе ул. Заречная)
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 1.8 «Светофорное регулирование»  на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтого (желто-зеленого) цвета на подъездах к регулируемому пешеходному переходу на 3 км. а/д «Калуга – Тула-Михайлов-Рязань».
Перекресток улиц Заводская - Маяковского
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Увеличить время работы светофора до 01ч.00мин. 
- Установить предварительные дорожные знаки 2.5 «Стоп».
 -Установить ограничивающие пешеходные ограждения на перекрестке (260м).
ул. Королева - ул. Гагарина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
-Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
-Установить пешеходное ограничивающее ограждение в соответствии с ГОСТ по четной стороне ул. Гагарина (в районе СОШ № 6).
- В режиме светофорного объекта увеличить промежуточный такт.
Изменение ОДД, изменение работы СО
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
- обустройство заездных карманов на остановках  МТС  в районе д. 6/47 ул.  Гагарина, д. 43 ул. Королева.
- переместить остановку МТС расположенную в районе д. 14 ул. Королева (СОШ № 6) на участок между д. 12/32 и д. 14 ул. Королева с обустройством заездного кармана.
ул. Ленина - ул. Суворова
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
 - Изменить режим работы светофорного объекта с применением промежуточного такта «Всем красный» – 2 сек.
Изменение ОДД, изменение работы СО
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Ленина-Чижевского.
ул. Луначарского - ул. Ленина - ул. Дзержинского
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
Реконструкция перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью с установкой дублирующего светофора.
ул. Жукова - ул. Хрустальная
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета на п/переходе через ул. Хрустальную. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
  - Разработать проектную документацию на установку светофора Т-7 с последующей реализацией на п/переходе через ул.М.Жукова.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
-объединить перекрестки ул. М.Жукова-Хрустальная, М.Жукова-Чехова, М.Жукова-Болотникова в один транспортный узел, с введением светофорного регулирования и организацией канализированного движения. 
- запретить левый поворот с ул. Хрустальной на ул. М.Жукова.
ул. Телевизионная - ул. Билибина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Разработать проектную документацию на  модернизацию светофорного объекта с последующей реализацией
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления;
- смещение пешеходных переходов на прямые участки улиц.
- применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Телевизионная-Социалистическая.
 - применить метод отсечки встречного прямонаправленного потока по ул. Билибина со стороны ул. Чичерина. 
-   разрешить левый поворот с ул. Билибина на ул. Телевизионную со стороны пл. московской по двум полосам движения (крайней левой и правой).
-  перенос остановки МТС расположенной на ул. Телевизионной в районе д. 11 за перекресток.
Мероприятия долгосрочной перспективы
· Устройство кругового движения на пересечении ул. – Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева
· Устройство кругового движения на пересечении ул. Зерновая – Грабцевское шоссе
· Устройство и перерасчет светофорных объектов на узле ул. Тарутинская – ул. Зерновая – ул. Глаголева – ул. Путейская – Степной пр-д
· Устройство кругового движения на пересечении ул. Тульская – Киевский проезд. Уширение ул. Тульская до 2х полос в каждом направление в данном узле
· Оптимизация работы светофорного объекта и строительство уширения ул. Московская и ул. Ленина на подходах и выходах в узле ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков – ул. Достоевского
· Реконструкция узла пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская с устройством площади с круговым движением и оптимизация работы светофорного объекта
· Реконструкция пересечения ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная с устройством трех полосного движения по ул. Суворова и двухполосного движения по ул. Воронина.
· Организация светофорного объекта и уширение участков УДС на подходах к узлу ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков
· Реконструкция пересечения ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка с организацией кругового движения
· Оптимизация работы светофорного объекта на пересечении ул. Московская – ул. Небесная и устройство светофорного объекта на пересечении ул. Московская – ул. Кибальчича
	419556,6

	Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных потоков, грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств и ограничению доступа транспортных средств на определенные территории

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Создание грузового транспортного каркаса города, включающего несколько зон ограничения. Зону полного запрета движения грузового транспорта и зону повременного запрета движения транспортных средств;
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе с. Пригородное лесничество (а/д М-3 «Украина»)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Колюпаново (а/д Р-92)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Крутицы (а/д Р-132)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Петрово (а/д Р-92)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Калужка (а/д 29К-027)
	16860

	Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, в том числе обеспечения приоритетных их условий

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Приведение ООТ к нормативному состоянию: 
· Генерала Попова (1 шт)
· Бушмановка (1шт)
· Каменный мост (в центр) (1шт)
· Городской рынок (Грабцевское шоссе) (1 шт)
· пос. Сосновый (ул. Железняки) (2 шт)
· СПМК (2 шт)
· ул. Зерновая (2 шт)
· Поликлиника (ул. Зерновая) (2 шт)
· ул. Киевка (из центра) (1 шт)
· Лесоторговая база (в центр) (1шт)
· ул. Георгия Амелина (2 шт)
· Обувная фабрика (2 шт)
· Универмаг (в центр) (1 шт)
· ООТ в районе Тульское шоссе, 4 (р-н автоцентра Ниссан) (1 шт)
· Дворики (ул. Тарутинская) (из центра) (1 шт)
· ул. Ольговская (2 шт)
· Почта (ул. Молодежная) (1 шт)
· Моторная улица (в центр) (1 шт)
· Площадь Старый торг (в центр) (1 шт)
· ООТ в районе ул. Тарутинская, 198 (пер. Ольговский) (2 шт)
· Почта (пер. Ольговский) (2 шт)
· Кошелев-проект (2 шт)
· Переулок Труда (2 шт)
· ул. Пухова (2 шт)
· Сосновая роща (2 шт)
· Широкая улица (1 шт)
· АЗС (ул. Гурьянова) (1 шт)
· Турынино-2 (из центра) (1 шт)
· Поворот на воинскую часть (2 шт)
· Завод «Элмат» (2 шт)
· Терепец (из центра) (1 шт)
· ООТ в районе ул. Азаровская д.26 (1 шт)
· ул. Войкова (2 шт)
· ул. Дружбы (2 шт)
· ул. Заводская (1 шт)
· ул. Чичерина (1 шт)
· Ул. Кубяка (1 шт)
· Городская управа (ул. Московская) (2 шт)
· Концертный зал (в центр) (1 шт)
· маг. Дружба (1 шт)
· ул. Никитина (из центра) (1 шт)
· Трансмаш (2 шт)
· ГПТУ №6 (2 шт)
· Троллейбусное депо (2 шт)
· Рамадановские дворики (1 шт)
· ул. Механизаторов (в центр) (1 шт)
· Школа №25 (в центр) (1 шт)
· ГПТУ №10(2 шт)
· Путепровод (3 шт)
· ул. Серафима Туликова (ул. Серафима Туликова) (2 шт)
· ул. Салтыкова-Щедрина (1 шт)
· ул. Серафима Туликова (ул. Фомушина) (1 шт)
· ООТ в рйоне ул. Хрустальная 44 (2 шт)
· Школа №6 (ул.Академика Королева. в центр) (1 шт)
· д. Ждамирово (ул. Ждамировская) (2 шт)
	12825

	Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

	Мероприятия, запланированные в рамках документов территориального планирования и программных документов в сфере транспорта:
· Строительство транспортно-пешеходной набережной вдоль берега р. Ока, соединяющей ул. Набережная и ул. Болдина протяженностью 3,86 км (срок реализации 2025 год);
· Организация пешеходной зоны в районе Яченского водохранилища протяженность 2,5 км (срок реализации 2019 год).
Мероприятия в рамках КСОДД:
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальном проезде от ул. Генерала Попова до ул. Георгия Дмитрова вдоль домов д. 20, д. 22, д. 16, д. 18, д. 12 
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по ул. Сиреневый бульвар вдоль домов д. 1, д. 1 к.1, д. 6 к.1, д. 8, д. 18 
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальном проезде от ул. Серафима Туликова до ул. Фомушина вдоль домов ул. Хорошая д. 31, д. 29, д. 2, д. 4, д. 6
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах жилой застройки мкр. Солнечный
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах вдоль домов ул. Маяковского, д. 43, Солнечный бульвар д. 2, д. 6, Грабцевское шоссе, д. 160
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах вдоль домов ул. Маяковского, д. 47, Солнечный бульвар д. 4.к.1, д. 4 к.2, Грабцевское шоссе, д. 134
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения пер. Ольговский – пер. Дорожный, строительство тротуара по пер. Дорожный (протяженность 0,3 км)
· Организация тротуара по пер. Ольговский (протяженность 0,35 км) и ремонт существующего тротуара (протяженность 0,12 км)
· Оборудование пешеходного перехода светофорами типа Т7, устройство перильных ограждений по ул. Азаровская (протяженность 0,35 км)
· Строительство тротуара по Грабцевскому шоссе от пересечения с ул. Молодежная до Грабцевское шоссе, 126, устройство пешеходных переходов на пересечении ул. Молодежная и Грабцевское шоссе
· Устройство искусственной дорожной неровности на подъездах к существующему пешеходному переходу и устройство пешеходных ограждений на подходах к нему (протяженность 0,15 км)
· Оборудование пешеходного перехода в районе ул. Гурьянова,51 светофорами типа Т7, строительство тротуара от ул. Гурьянова 51 до ул. Карачевская, 27 (протяженность 0,3 км)
· Организация пешеходных переходов на подходе к школе в районе ул. Кибальчича, 22, ремонт существующего тротуара по ул. Кибальчича от дома 13 до дома 19 (протяженность 0,3 км)
· Строительство тротуара по ул. Спартака от сквера Матери до дома 11 и по ул. Георгия Дмитриева до дома 14 (подход к д/с №95 «Бережок») (протяженность 0,32 км)
· Строительство тротуара пер. Тульский (от ул. Мичуринатдо ул. Никитина)
· Ремонт тротуара пр-д Степной
· Строительство тротуара мкр. Терепец ЖК «Марс»
· Строительство тротуара по ул. Белинского д.5 - ул. Болдина д.11
· Ремонт тротуара по ул. Билибина 
· Строительство тротуара по ул. Богородицкая 
· Строительство тротуара по ул. Валентины Никитиной
· Строительство тротуара ул. Генерала Попова (от Правобережного проезда до ул. Заречная)
· Ремонт тротуара по ул. Генерала Попова (от Сквера матери до д.16)
· Строительство тротуара по ул. Генерала Попова (подход к ООТ «Школа искусств №7»)
· Строительство тротуара по Ул. Грабцевское шоссе д.120-д.122
· Ремонт тротуара по ул. Грабцевское шоссе от д. 112 до д. 122 (до транспортной проходной завода Тайфун)
· Строительство тротуара по ул. Зерновая д.17А - до перекрестка с ул. Черновская
· Строительство тротуара по ул. Кибальчича от д.20(поликлиника) к д.11 
· Строительство тротуара по ул. Киевский проезд 
· Строительство тротуара по ул. Кубяка д.27 до поворота к д.20к3
· Строительство тротуара по ул. Льва Толстого
· Строительство тротуара по ул. Маяковского д.47а до д.49,51
· Строительство тротуара по ул. Молодежная, район д. 46, 48 Подход к ООТ «Проф. Лицей №22)
· Строительство тротуара по ул. Платова (вдоль стадиона Вилси)
· Строительство тротуара по ул. Пролетарская д.161 
· Строительство тротуара по ул. Тарутинская д.231к7 (от светофора) до ул. Земляничной
· Строительство тротуара по ул. Фомушина от 3-й Академический пр-д (подходы к ООТ «поворот на воинскую часть» и «Завод Элмат»
· Строительство тротуара по ул. Сиреневый бульвар (подходы к домам 1,4,6,18)
· Строительство тротуара по ул. Генерала Попова, 8
· Строительство тротуара проезды между ул. Спартака и ул. Георгия Димитрова у ТЦ "Фестиваль"
· Строительство тротуара по ул. Советская д. 1 - 3 
· Ремонт тротуара по ул. Дружбы
· Строительство тротуаров ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, через остановку общественного транспорта к проходу на ул. Автомобильную, до тротуара (пешеходной дорожки) от предприятия «ГАЗПРОМАВИА» до ул. Курсантов дом №1
· Строительство тротуаров ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, далее до пересечения и по 2-му Автомобильному проезду, до пересечения 2-го и 1-го Автомобильных проездов ( бывший жилой городок предприятия «ФУЯО Стекло Рус»)
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Гурьянова и ул. Осенняя (в районе церкви Св. Мученика Иоанна Воина)
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Аллейная с ул. Маяковского в районе ул. Маяковского, 62 
· Организация пешеходного перехода в районе ул. Сиреневый бульвар, д. 2 (ООТ ул. Генерала Попова в центр)
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Академическая и 1-й Академический пр-д
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Ждамировская и ул. Просторная (ООТ Ждамирово-1)
· Организация пешеходного перехода в районе ул. Тульская, 15 
· Строительство тротуара по ул. Радищева от д. 2 до ул. Зерновая (протяженность 0,25 км), пешеходных переходов
· Оборудование пешеходных переходов светофорными объектами типа Т7 в районе ул. В. Андриановой, д.3; на участке ул. В. Андриановой от ул. Баррикад до пер. Паровозный строительство тротуаров (протяженность 0,152 м); организация пешеходного перехода на пересечении ул. В. Андриановой – ул. Баррикад; устройство искусственной неровности на ул. Баррикад, д.137
· Строительство тротуаров для движения пешеходов на участке проезда от ул. Красноармейская до ул. Первых коммунаров (протяженность 0,24 км), строительство тротуаров по ул. Красноармейская от д. № 1 до 906-й базы (протяженность 0,18 км)
· Строительство тротуаров по на ул. Карьерная, ул. Станционная, ул. Азаровская, 2-й Карьерный пер. в районе пешеходного подхода к Школе №27 (протяженность 0,6 км) 
· устройство искусственных неровностей в районе ул. Новая, 5 (д. Шопино); строительство тротуаров для движения пешеходов на ул. Школьная, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Центральная в районе пешеходного подхода к школе №33 (протяженность 1,87 км)
· Строительство тротуара по ул. Тепличная (протяженность 0,4 км) в районе пешеходного подхода к школе №51
· Строительство тротуара на участке дороги-дублер от д.2/1 ул. Заречная, на участке ул. Заречная от дороги-дублер до пресечения ул. Заречная с проездом к школе (протяженность 0,29 км); организация пешеходного перехода через ул. Заречная на подходе к школе
· Оборудование светофорными объектами типа Т7 на пешеходных переходах, расположенных в районе ул. Ф. Энгельса, 12 и ул. Суворова, 12А
· Оборудование светофорными объектами типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Ф. Энгельса, 119
· Строительство тротуара на подходе к начальной школе №17 (протяженность 0,3 км)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Молодежная, 5
· Устройство искусственной неровности в районе ул. Беляева, 2 (примыкание к ул. Первомайской)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Пухова, 51
· Строительство тротуара на нечетной стороне пер. Врубовой и участке ул. Врубовая от пер. Врубовой до ул. Тракторная (протяженность 0,6 км); организация пешеходного перехода на перекрестке ул. Врубовая – пер. Врубовой с оборудованием светофорным объектом типа Т7; устройство искусственных неровностей в районе пешеходных переходов.
· Строительство тротуара для движения пешеходов вдоль проезда от ул. Вишневского до Школы №26 (ул. Вишневского, 5)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе бул. Мотостроителей, 16
· Устройство искусственных неровностей в районе пешеходного перехода по ул. Льва Толстого, 4/2
· Строительство тротуара для движения пешеходов по ул.Мира, с.Росва (протяженность 0,45 км), устройство искусственных неровностей
· Строительство тротуара для движения пешеходов и устройство искусственных неровностей на автомобильной дороге, проходящей через пос.Муратовский щебзавод (протяженность 1,2 км)
· Строительство тротуара для движения пешеходов на четной стороне ул. Школьная и на проезде от ул. Школьная до ул. Железнодорожная п. Резвань (протяженность 0,47 км)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 и устройство искусственных неровностей на нерегулируемом пешеходном переходе ул.Новая,1, д. Канищево
· Организация тактильной разметки на тротуарах по ул. Циолковского и ул. Октябрьская от пересечения с ул. Академика Королева до пересечения с ул. Космонавта Комарова, а также на пешеходных переходах в районе пересечения этих улиц.
· Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах. Расположенных по ул. Октябрьская от пересечения с ул. Циолковского до пересечения с ул. Суворова
· Организация системы ориентирования маломобильных групп населения в пределах улиц Салтыкова – Щедрина, Вилонова, Луначарского, Никитина, включающей нанесение тактильной разметки на тротуары по ул. Салтыкова Щедрина от д. 29 до пересечения с ул. Кутузова, по ул. Луначарского от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Никитина, по ул. Вилонова от ул. Луначарского до ул. Первомайской, по ул. Никитина от ул. Луначарского до д.10, нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в пределах данных улиц.
· Организация системы ориентирования маломобильных групп населения в пределах улиц Никитина, Максима Горького, Больничная, включающей нанесение тактильной разметки на тротуары по ул. Никитина от д. 58 до д. 82, по ул. Максима Горького, по Больничной улице, а также нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в пределах данных улиц.
· Приведение тротуара по ул. Маковского к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных на ней. Обеспечение подходов к Калужскому дому-интернату для престарелых и инвалидов и к Калужской областной Психиатрической больнице
· Организация подхода к учреждению социального обслуживания «Забота» (ул. Московская, 217) реконструкция существующих тротуаров в районе ул. Московская с организацией пандусов по всей его ширине в пределах пересечений. 
· Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах на пересечение ул. Никитина – ул. Николо-Козинская (Всероссийское общество слепых)
· Организация пешеходных подходов к ООТ «Обувная фабрика» с учетом движения маломобильных групп населения. Организация тротуаров на от ООТ «Обувная фабрика» к ГБЦ КО «РЦИ «КРОК» с учетом движения инвалидов
	106011,856

	Мероприятия по организации велосипедного движения

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Ленина от ул. Вокзальная до ул. Луначарского 
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Кирова от пл. Победы до пл. Мира 
· Организация велодорожек на территории городского парка
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Московской от пер. Северный до ул. Кирова
· Организация велодорожки территории Сквера войнам интернационалистам
· Организация велодорожки оп ул. Маршала Жукова от ул. Чапаева до пл. Победы
· Организация велодорожки по ул. Театральная (в районе пешеходной зоны)
· Организация велодорожки/велополосы (в зависимости от участка проектирования) по ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Космонавта Волкова
· Организация велодорожки по ул. Космонавта Волкова от ул. Гагарина до сквера Волкова, по территории сквера Волкова
· Организация веломаршрута по проектируемой набережной в районе Яченского водохранилища
· Организация велодорожки по ул. Академика Королева от ул. Гагарина до парка им. К. Э. Циолковского, по территории парка им. К. Э. Циолковского
· Организация велополос по Гагаринскому мосту от ул. Гагарина до Тульского шоссе, по Тульскому шоссе от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова
· Организация велодорожки по проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
· Организация велодорожки по ул. Набережная от ул. Гагарина до проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории Комсомольской рощи
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории Губернского парка
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории парка Яновских
	147208,6

	Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Установка средств фото- и видеофиксации на перекрестке ул. Кирова – ул. Рылеева
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Фомушина в районе дома 8 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Московская в районе ул. Звездная 19 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пешеходного перехода (регулируемый пешеходный переход, проезд на красный сигнал светофора) и установленных скоростных режимов по ул. Генерала Попова в районе дома 11 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Тарутинская в районе пересечения с ул. Радищева 
	15000

	Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Устройство дополнительной секции и изменения пофазного разъезда для совершения левого поворота с ул. Маршала Жукова на ул. Горького на перекрестке ул. Маршала Жукова – ул. Максима Горькова
· Реорганизация светофорного регулирования путем введения дополнительной секции для совершения поворота налево на пересечение ул. Центральная – 29К-001. Дорога на п. Воротнынск
· Устройство дополнительной секции на светофорном объекте для совершения левого поворота на перекрестке ул. Моторная – ул. Грабцовское шоссе
· Устройство дополнительной секции на светофорном объекте для совершения левого поворота с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова
· Организация полосы разгона и торможения перед поворотом на д.Крутицы на пересечении ул. Березники (выезд из д. Крутицы) – а/д Анненки – мкр. Силикатный
· Организация саморегулируемого кольцевого пересечения со средним диаметром островка безопасности на пересечении ул. Гурьянова – а/д Анненки – мкр. Силикатный
	16720,3

	Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест), специализированных стоянок для задержанных транспортных средств и иных подобных сооружений)

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация многоярусной парковки в районе ул. Огорева-Московская-Суворова-Воронина (в районе ул. Московская 60) 
· Организация вдоль-уличного парковочного пространства Грабцевское шоссе д.112-д.122
· Организация парковочных карманов по ул. 65 лет Победы в районе Губернского парка
· Организация парковки по в районе пересечения ул. Аллейная и ул. Маяковского (в районе домов ул. Аллейная д.12, д.19)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Баррикад д.136, д. 155, д. 139
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Баррикад д. 140, д. 157, д. 159
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Белинского д.6
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болдина д.21
· Организация парковочного пространства ул. Больничная д. 5 в районе городской больницы №4
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Спортивная д. 3
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Дзержинского д.67
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Дзержинского д.95
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Карла Либкнехта д.8
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Комарова д.47, д. 94, д. 45
· Организация парковки ул. Кутузова д.4
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.27
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.29
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.35
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.37
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.48
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.53
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.29
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.30а, д.30
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.43
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Октябрьская д.20
· Организация парковочных карманов по ул. Октябрьская в районе дома д.3
· Организация парковочных карманов ул. Плеханова в районе домов 88, Кирова 1, 12, 4
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Плеханова д.94
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пухова д.1
· Организация парковочных карманов по ул. Рылеева в районе домов 4, 39к1, 21
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.120
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.13
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.17
· Организация парковочных карманов по ул. Театральная в районе сквера им. Ленина
· . Баррикад в районе дома 142 (д/с "Соколёнок")
· Организация парковочного пространства ул. Гурьянова, 11 (д/с "Вишенка")
· Организация парковочного пространства ул. Льва Толстого, 51. (Школа №44)
· Организация парковочного кармана по ул. Мичурина, 45 (Школа №23)
· Организация парковочных карманов ул. Молодежная, 5 (Школа №12)
· Организация парковочного кармана в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 66А ГКОУКО «Калужская школа «Гармония»
· Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Баррикад, 59 на параллельный проезжей части. Введение запрета на стоянку транспортных средств вне специально отведенных средств от ул. Ленина до ул. Баррикад 140
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Баумана от д. 17 до ул. Академика Королева, д. 67/10
· Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Академика Королева на параллельный проезжей части
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств вне специально отведенных для этого мест (парковочные карманы) по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Марата. Организация парковочных карманов по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Московская.
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Достоевского от ул. Плеханова до ул. Марата. Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Достоевского от ул. Марата до ул. Московской на параллельный проезжей части
· Запрет остановки и стоянки транспортных средств по нечетной стороне ул. Красная гора от д.19 до д.11
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Моторная улица д.4. Организация парковки на 20 м/м в районе ул. Моторная, д. 12А
· Организация платной парковки в центральной части города (31 участок)
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Второй (оптимальный) вариант проектирования базируется на инновационном сценарии социально-экономического развития, и предполагает усиление темпов роста экономики, за счет интенсификации инвестиционной активности. Реализация данного варианта прогнозирует умеренный рост численности населения и уровня автомобилизации на территории города Калуги. В рамках пространственного развития планируется комплексное развитие территорий города как городской среды, так и промышленных кластеров. В связи с ростом экономики города, в рамках данного варианта развития предполагается комплексный подход к совершенствованию транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения на территории города. Так, в рамках оптимального варианта, запланированы мероприятия по развитию системы организации дорожного движения (рациональное распределение транспортных потоков, оптимизация режим движения по улицам города, регулирование парковки и формирование систем стоянок и многоуровневых паркингов), обеспечению приоритетных условий для движения общественного транспорта, развитие объектов внешнего грузового автомобильного транспорта, развитие грузового транспортного каркаса, внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), развитию пешеходного и велосипедного движения. Оптимальный вариант концепции отражает существующие тенденции экономического развития города и позволяет ликвидировать существующие и прогнозируемые недостатки УДС в пределах рассматриваемых временных промежутков.
Перечень мероприятий второго (оптимального) варианта развития транспортной инфраструктуры представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень мероприятий второго (оптимального) варианта развития транспортной инфраструктуры.
	Содержание мероприятия
	Затраты на реализацию, тыс. руб.

	Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

	Мероприятия, запланированные в рамках документов территориального планирования и программных документов в сфере транспорта:
· Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе (участок, проходящий по западной части территории Городского округа «Город Калуга»);
· Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки – Жерело;
· Строительство магистрали от перекрестка ул. Зерновая – Грабцевское шоссе до ул. Маяковского в микрорайоне Тайфун (бульвар Солнечный) и далее с подключением к ул. Болдина;
· Строительство южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующего ул. Гурьянова;
· Строительство магистрали от южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующей с западной стороны ул. Железняки – ул. Телевизионная и выходящей на дорогу вдоль Яченского водохранилища;
· Строительство транспортно-пешеходной набережной вдоль берега р. Ока, соединяющая ул. Набережная и ул. Болдина;
· Строительство продолжения ул. Степана Разина через новый район «Правгород»;
· Строительство продолжения ул. Ленина через Вокзальную площадь и железнодорожные пути до ул. Тарутинской;
· Строительство магистрали в районе «Правгород»
· Строительство магистрали в районе «Кошелев проект»;
· Строительство магистрали от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной Окской ветке;
· Строительство автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Животинки с трассы планируемого южного обхода г. Калуги;
· Строительство мостового перехода через р. Ока в створе продолжения ул. Степана Разина;
· Строительство виадука через Березуйский овраг в створе ул. Дарвина – ул. Георгиевская с устройством подземной автостоянки;
· Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе планируемого продолжения ул. Ленина;
· Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе продолжения ул. Азаровская до ул. Гурьянова;
· Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. Московская;
· Строительство развязки с путепроводом через железнодорожные пути на пересечении продолжения ул. Ленина с ул. Тарутинская – ул. Глаголева и ул. Путейская;
· Строительство двухуровневой развязки в створе восточного мостового перехода через р. Ока на пересечении соединительной автодороги и новой магистрали общегородского значения вдоль р. Киевки;
· Строительство двухуровневой развязки в районе мкр. «Силикатный»;
· Строительство мостового перехода через р. Яченка в створе проектируемого дублера ул. Московская;
Мероприятия в рамках КСОДД:
· Строительство участка ул. Академика Королева от ул. Гоголя до Яченской набережной;
· Строительство участка ул. Семеново Городище от ул. Труда до Яченской набережной;
· Строительство участка ул. Пухова от ул. Высокой до Яченской набережной;
· Строительство ул. № 1 от ул. Железняки до Воинского проезда;
· Строительство участка ул. Никитина от д. 168 до ул. 40 лет Октября;
· Строительство участка ул. Чехова от ул. Маршала Жукова до ул. Тульской;
· Строительство участка ул. Багговута от д. 46 до д. 50;
· Строительство улицы № 2 от ул. Суворова до ул. Железняки;
· Строительство улицы № 3 от ул. Тульского шоссе до ул. Воробьевской
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	Мероприятия по категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

	Мероприятия, запланированные в рамках документов территориального планирования и программных документов в сфере транспорта:
· Реконструкция дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов (на участке Калуга – Ферзиково);
· Реконструкция автодороги вдоль Яченского водохранилища
· Ремонт ул. Волкова
· Реконструкция ул. Степана Разина
· Ремонт ул. Веры Андриановой
· Реконструкция автомобильной дороги местного значения Правый берег – Шопино
· Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к с. Горенское
· Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Крутицы
Мероприятия в рамках КСОДД:
· Реконструкция ул. Ленина от ул. Кутузова до переулка Старичков
· Реконструкция ул. Московская от переулка Строительный до ул. Волковой
· Реконструкция ул. Большевиков от Площади Мира до ул. Суворова
· Реконструкция ул. Суворова от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького
· Реконструкция ул. Труда от ул. Телевизионной до ул. Плеханова
· Реконструкция ул. Телевизионная от ул. Труда до ул. Железняки
· Реконструкция ул. Путейской и ул. Гурьянова от ул. Московской до ул. Осенней
· Реконструкция ул. Глаголева и ул. Тарутинской от ул. Московской до ул. Осенней
· Реконструкция Грабцевского шоссе от ул. Зерновой до Объездной дороги
· Реконструкция ул. Никитина от ул. Степана Разина до 2 Тульского переулка
· Реконструкция ул. Достоевского от ул. Рылеева до ул. Марата
· Реконструкция подъезда к д. Рождественно от южного обхода города Калуги
· Ремонт УДС бул. Солнечный
· Ремонт УДС Грабцевское шоссе
· Ремонт УДС по ул. В. Попковой (д. Верхняя Вырка)
· Ремонт УДС по ул. Галкинская (д. Галкино) 
· Ремонт УДС д. Колюпаново
· Ремонт УДС д. Рождествено (участок а/д от ул. Покрова до Южного обхода г. Калуга)
· Капитальный ремонт УДС д. Угра (подъезд к д. Угра от а/д 29 ОП Р3 29К-001 «Калуга-Вязьма»)
· Ремонт УДС д. Чижовка
· Ремонт УДС д. Шопино (Шопинская дорога) 
· Ремонт УДС Мост через р. Терепец (мкр. Азарово)
· Ремонт УДС по ул. Тарутинская (мкр. Малиновка)
· Ремонт УДС пер. Больничный 
· Ремонт УДС пер. Волковский
· Ремонт УДС пер. Воскресенский
· Капитальный ремонт УДС пер. Лаврентьевский
· Ремонт УДС пер. Литейный
· Ремонт УДС пер. Малинники
· Ремонт УДС пер. Механизаторов
· Ремонт УДС пер. Ольговский
· Ремонт УДС пер. Сельский
· Ремонт УДС пер. Труда
· Ремонт УДС пер. Чичерина
· Ремонт УДС пр. Академический
· Капитальный ремонт ул. Александровская (с. Некрасово)
· Ремонт УДС ул. 65 лет Победы
· Ремонт УДС ул. Академическая
· Ремонт УДС ул. Аллейная
· Ремонт УДС ул. Анненки
· Ремонт УДС ул. Баррикад
· Ремонт УДС ул. Берестяная и подъезды к ней
· Ремонт покрытия УДС ул. Билибина
· Ремонт покрытия УДС ул. Болдина
· Ремонт УДС ул. Больничная 
· Ремонт покрытия УДС ул. Братьев Луканиных
· Ремонт УДС ул. Валентины Никитиной
· Ремонт УДС ул. Войкова 
· Ремонт УДС ул. Волковская
· Ремонт покрытия УДС ул. Гагарина
· Ремонт УДС ул. Глаголева
· Ремонт УДС ул. Гурьянова
· Ремонт покрытия УДС ул. Дзержинского
· Ремонт УДС ул. Димитрова 
· Ремонт УДС ул. Дорожная
· Ремонт УДС ул. Дружбы
· Ремонт УДС ул. Забойная
· Ремонт покрытия УДС ул. Заводская
· Ремонт УДС ул. Зерновая
· Ремонт УДС ул. Инженерная
· Ремонт УДС ул. Калинина
· Ремонт УДС ул. Калужского Ополчения
· Ремонт УДС ул. Карла Либкнехта
· Ремонт УДС ул. Киевка
· Ремонт УДС ул. Колхозная
· Ремонт покрытия УДС ул. Кутузова
· Ремонт покрытия УДС ул. Ленина
· Ремонт покрытия УДС ул. Луначарского
· Ремонт УДС ул. Льва Толстого 
· Ремонт покрытия УДС ул. Майская
· Ремонт покрытия УДС ул. Максима Горького
· Ремонт покрытия УДС ул. Марата
· Ремонт УДС ул. Мичурина
· Ремонт УДС ул. Молодежная
· Ремонт УДС ул. Нижняя Усадебная
· Ремонт покрытия УДС ул. Никитина
· Ремонт УДС ул. Николая Островского
· Ремонт покрытия УДС ул. Николо-Козинская
· Ремонт покрытия УДС ул. Огарёва 
· Ремонт УДС ул. Октябрьская 
· Ремонт УДС ул. Параллельная
· Ремонт УДС ул. Переходная
· Ремонт УДС ул. Пестеля 
· Ремонт УДС ул. Песчаная
· Ремонт покрытия УДС ул. Плеханова
· Ремонт УДС ул. Прончищева
· Ремонт УДС ул. Пухова 
· Ремонт УДС ул. Пушкина (Каменный мост)
· Ремонт УДС ул. Радищева
· Ремонт УДС ул. Ромодановские Дворики
· Ремонт покрытия УДС ул. Рылеева
· Ремонт покрытия УДС ул. Салтыкова-Щедрина
· Ремонт УДС ул. Складская
· Ремонт покрытия УДС ул. Советская
· Ремонт УДС ул. Социалистическая
· Ремонт УДС ул. Спартака
· Ремонт УДС ул. Спортивная
· Ремонт УДС ул. Стекольная
· Ремонт покрытия УДС ул. Суворова 
· Ремонт покрытия УДС ул. Телевизионная
· Ремонт покрытия УДС ул. Терепецкое кольцо
· Ремонт покрытия УДС ул. Тульская
· Ремонт УДС ул. Фомушина
· Ремонт УДС ул. Хрустальная
· Ремонт УДС ул. Чапаева
· Ремонт покрытия УДС ул. Чижевского
· Ремонт УДС ул. Широкая
· Ремонт УДС ул. Энергетиков
· Ремонт УДС ул. Яновских
· Ремонт УДС ул.Терепецкая
· Ремонт УДС ш. Одоевское
· Ремонт УДС ш. Тульское
· Капитальный ремонт УДС ул. Ждамировская (д. Ждамирово)
· Капитальный ремонт УДС ул. Родниковая
· Капитальный ремонт УДС ул. Врубовая
· Ремонт УДС ул. Зеленая
· Ремонт УДС пер. Вагонный
· Ремонт УДС ул. Промышленная
· Ремонт УДС пер. Северный
· Ремонт УДС ул. Лесная
· Ремонт УДС ул. Привокзальная
· Капитальный ремонт УДС ул. Железнодорожная
· Капитальный ремонт, асфальтирование подъездп к д. Калашников хутор
· Капитальный ремонт, устройство щебеночного покрытия в д. Калашников хутор, по улицам Денисова, Кравцова, Гришина, Речной исток, Ольховой
- Реконструкции автомобильной дороги ул.Тарутинская от пер.Ольговский до транспортной развязки автодороги Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»
- ул. Телевизионная на участке от пл. Телевизионной до ул. Билибина  перевод  из  категории «Магистральная улица районного значения» в категорию  «Магистральная улица общегородского значения».
- ул. Достоевского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Дзержинского на участке от ул. Н.Козинская до ул. Луначарского  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Ф. Энгельса  на участке от ул. Чижевского до ул. Никитина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Н.Козинская  на  участке от ул. Чижевского до ул. Войкова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Подвойского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Прончищева от ул. Грабцевское шоссе до ул. Литвиновская  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Тульская на участке от ул.Луначарского  до ул. Ст.Разина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Георгиевская на участке от ул. Баумана до ул. Плеханова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пухова на участке от ул. Телевизионная  до ул. Чичерина  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Мичурина на участке от ул. Н.Козинская до ул. Пестеля перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пестеля на участке от ул. Никитина до ул. Тульская перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Маяковского перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Молодежная перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Платова перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Клюквина перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
 - ул. Багговута перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Баумана на участке от ул. Георгиевской до ул. Пушкина перевод из категории «Магистральные улицы районного значения» в категорию «Дороги, улицы местного значения».
- ул. Георгия Амелина мкр. Кошелев перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Братьев Луканиных перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. 2я Клубничная (д. Канищево) перевод из категории «Магистральная улица районного значения» в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
 Дополнительно необходимо привести в соответствие реестр дорог УГХ г. Калуги (числится 806 улиц различной категории, классифицирующихся по СП-42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и реестр управления экономики г. Калуги (числится 1098 улиц различной категории);
- На карте транспортной инфраструктуры Ген. плана  ул. Багговута  соединяется с Набережной Яченского водохранилища и ул. Широкой, что не соответствует действительности;
-  ул. Пролетарская обозначена как ул. Чижевского;
- ул. Тульское шоссе внесена в реестр улиц как автомобильная дорога федерального значения, подлежащая реконструкции. Необходимо внести изменения, назначить  категорию «Магистральная улица общегородского значения»;   
- автомобильная дорога «Подъезд к г. Калуги от М-3 «Украина - 1 категории (ул.Анненки, ул. Калуга-бор). внесена в реестр как «Магистральная улица общегородского значения»;  
- ул. Петра Тарасова, Андрея Алешина, ул. Бориса Литвинчука (мкр.Кошелев) значится в  статусе «Планируемые к строительству», необходимо перевести в статус «Существующие» - «Магистральная улица районного значения».
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	Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения, организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации и совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация зоны 1 АСУДД по ул. Генерала Попова и ул. Фомушина от перекрестка ул. Петра Тарасова – ул. Фомушина до регулируемого пешеходного перехода в районе ООТ «Школа искусств»
· Организация зоны 2 АСУДД по ул. Московская от Площади Кубяка до регулируемого пешеходного перехода в районе примыкания ул. Учхоз
· Организация зоны 3 АСУДД по ул. Калуга-Бор от перекрестка ул. Резванская – ул. Анненки до регулируемого пешеходного перехода в районе ООТ «Сосновый Бор»
· Организация зоны 1 АСУДД по Тульскому шоссе от перекрестка Тульское шоссе – ул. Калуга юг до перекрестка ул. Тульское шоссе - ул. Генерала Попова
· Введение зон координированного управления по улицам: Гурьянова, Московская, Тарутинская, Гребцовское шоссе.
· Устройство адаптивного управления на перекрестке ул. Советская – ул. Полевая
· Устройство адаптивного управления на перекрестке ул. 40 лет Октября – ул. Овражная
· Устройство адаптивного управления на перекрестке Тульское шоссе – выезд с METRO
· Разработка ПОДД с целью организации системы маршрутного ориентирования в основным объектам притяжения
· Установка информационных табло ООТ, оповещающих о времени прибытия маршрута общественного транспорта (27 ООТ)
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	Мероприятия по регулированию скоростных режимов движения на отдельных участках или в различных зонах

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Увеличение зоны ограничения максимальной разрешенной скорости 40 км/ч по ул. Огарева от ул. Воронина до ул. Герцена 
· Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Рылеева на участке от ул. Труда до ул. Суворова
· Введение ограничения максимально разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Герцена от ул. Труда до ул. Суворова
· Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 50 км/ч по ул. Карла Либкнехта на участке от Грабцевского шоссе до ул. Ленина
· Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 50 км/ч по ул. Маршала Жукова на участке от пл. Маяковского до ул. Болотникова, ограничения максимальной разрешенной скорости 40 км/ч от ул. Болотникова до ул. Максима Горького
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	Мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках. Мероприятия по применению реверсивного движения.

	Мероприятия в рамках КСОДД:
- Организация одностороннего движения на ул. Дарвина от ул. Театральная до ул. Ленина
- Организация одностороннего движения на ул. Чебышева от ул. Театральная до ул. Достоевского
- Организация одностороннего движения на уч. Ул. Плеханова от ул. Георгиевская до ул. Дзержинского
- Организация одностороннего движения на ул. Циолковского на участке от ул. Королева до ул. Большевиков
- Организация двухстороннего движения по улице Достоевского от ул. Плеханова до ул. Московская 
- Организация одностороннего движения по ул. Максима Горького от ул. Никитина в сторону ул. Чижевского
- Организация одностороннего движения по ул. Фридриха Энгельса от ул. Суворова в сторону ул. Никитина
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	Мероприятия по введению светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также по изменению режимов работы существующего светофорного регулирования

	Мероприятия в рамках КСОДД:
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Ленина – ул. Пролетарская
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Грабцевское шоссе – ул. Молодежная
- Введение светофорного регулирования в районе ул. Ленина д.51 (пешеходный переход)
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Чичерина – ул. Билибина
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Рылеева – ул. Огарева
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Грабцовское шоссе – поворот на Окружную дорогу
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Чичерина – ул. Пухова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинской – переулок Ольговский
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского – ул. Плеханова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского ул. Рылеева
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского ул. Марата
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Герцена - ул. Огарева
- Введение светофорного регулирования на пересечении Грабцевское шоссе - ул. Маяковского
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Жукова - ул. Болотникова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Жукова - ул. Хрустальная
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Королева - ул. Октябрьская
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Московская - ул. Светлая
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Энгельса
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинская - пр-д Новослободский
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинская - ул. Радищева
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тульская - Восточный проезд
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
- Введение светофорного регулирования на пересечении Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
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	Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом

	Мероприятия в рамках КСОДД:
Мероприятия краткосрочной перспективы
Участок УДС
Описание
ул. Герцена - ул. Огарева
- демонтировать металлическое ограждение, установленное на прилегающей к перекрестку территории для обеспечения треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт» для направления движения по ул. Герцена от ул. Суворова.
- введение светофорного регулирования.
Грабцевское шоссе - ул. Маяковского
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе до 4х полос движения на участке от пл. Маяковского до ул. Молодежной;
- запретить левый поворот с ул. Маяковского на ул. Грабцевское шоссе;
- запретить левый поворот с ул. Грабцевское шоссе на ул. Маяковского;
- введение светофорного регулирования 
Грабцевское шоссе - ул. Молодежная
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе до 4х полос движения на участке от ул. Молодежная до ул. Платова.
- запретить левый поворот с ул. Молодежной на ул. Грабцевское шоссе 
- запретить левый поворот с ул. Грабцевское шоссе на ул. Молодежную.
- установить светофор «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Грабцевское шоссе.
- введение светофорного регулирования 
- провести реконструкцию уличного стационарного освещения на перекрестке, установить дополнительные опоры (светильники) освещения для достижения уровня освещения нормативных значений.
ул. Жукова - ул. Горького
- реконструкция перекрестка с уширением проезжей части ул. М. Горького на подходах к ул. М.Жукова до 4х полос движения с организацией дополнительных полос для поворотного движения со стороны ул. Суворова и ул. Тульской. 
- модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке М.Жукова- Ф.Энгельса.
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул. М.Жукова от ул. Ф.Энгельса до ул. М.Горькова.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д.3 ул. М.Жукова.
ул. Жукова - ул. Болотникова
-объединить перекрестки ул. М.Жукова-Болотникова, М.Жукова-Чехова и М.Жукова-Хрустальная в один транспортный узел, с организацией канализированного движения с введением светофорного регулирования.
ул. Жукова - ул. Энгельса
- уширение проезжей части ул. М. Жукова от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы до 4х полос. 
- модернизация светофорного объекта с применением  адаптивного  управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке М.Жукова- М.Горького.
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул. М.Жукова от ул. Ф.Энгельса до ул. М.Горькова.
- запрещение левого поворота с ул. М.Жукова на ул. Ф.Энгельса со стороны пл. Победы. 
- запрещение левого поворота с ул. М.Жукова на ул. Ф.Энгельса со стороны ул. М.Горького. 
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д.3 ул. М.Жукова.
ул. Кирова - ул. Московская
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Рылеева, Кирова-Плеханова.
- Применить метод отсечки встречного прямонаправленного потока по ул. Кирова со стороны ул. Ленина. 
-запретить левый поворот с ул. Кирова на ул. Московскую со стороны ул. Ленина.
-запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Кирова со стороны ул. Суворова.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова на подходе к перекрестку со стороны пл. Театральной.
- выделить крайние полосы для движения общественного транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Московская до ул. Ленина.
ул. Кирова - ул. Плеханова
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Московская, Кирова-Рылеева. 
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
-   разрешить левый поворот с ул. Кирова на ул. Плеханова  со стороны скв. Мира по двум полосам движения (крайней левой и средней).
-   разрешить правый поворот с ул. Кирова на ул. Плеханова  со стороны ул. Рылеева  по двум полосам движения (крайней правой и средней).
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова на подходе к перекрестку со стороны скв. Мира.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова от ул. Плеханова в сторону скв. Мира.
- перенос остановки МТС от д. № 1 ул. Кирова на скв. Мира.
ул. Кирова - ул. Рылеева
– внести изменение в схему движения МТС, перенести остановочный пункт МТС с ул. Кирова на ул. Рылеева, в районе перекрестка ул. Рылеева -  ул. Достоевского, с учетом открытия двухстороннего движения по ул. Достоевского на участке от ул. Марата до ул. Плеханова.
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Московская, Кирова-Плеханова. 
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова от ул. Рылеева в сторону ул. Плеханова.
ул. Королева - ул. Октябрьская
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления ул. Октябрьской на примыкании к ул. Королева.
- смешение пешеходного перехода на прямой участок ул. Октябрьская.
- введение светофорного регулирования 
ул. Королева - ул. Циолковского
- введение режима одностороннего движения на ул. Циолковского на участке от ул. Королева до ул. Большевиков, направление движения в сторону ул. Большевиков.
ул. Ленина - ул. Карла Либкнехта
- уширение проезжей части ул. К.Либкнехта от д. № 20 до ул. Грабцевское шоссе до 4-х полос движения.
- запрещение правого поворота с ул. К. Либкнехта на ул. Ленина со стороны ул. В. Андриановой.
- обеспечить устройство правого поворота с ул. К.Либкнехта на ул. Ленина по планируемой к строительству автодороге в полосе отвода бывшей ж/д ветки между ул. К.Либкнехта и ул. Ленина. 
- запрещение левого поворота с ул. Ленина на ул. К.Либкнехта со стороны ул. Баррикад.
- устройство отнесенного левого поворота с ул. Ленина    на ул. К.Либкнехта по планируемой к строительству автодороге в полосе отвода бывшей ж/д ветки между ул. К.Либкнехта и ул. Ленина. 
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта по нечетной стороне ул.  К.Либкнехта на участке от ул. Ленина до ул. Московская.
- организация движения по ул. К.Либкнехта от ул. Ленина в сторону ул. Московской по двум полосам движения.
- перенос остановки МТС от д. № 22 к д. № 34 ул. К.Либкнехта с обустройством заездного кармана.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 13 ул. К.Либкнехта.
ул. Ленина - ул. Баррикад
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул.  Баррикад от д. 128  до ул. Ленина.
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления. Смещение пешеходных переходов на прямые участки.
ул. Ленина - ул. Билибина
- Уширение проезжей части ул. Билибина до 4х полос движения от ул. Ленина, до ж/д переезда.  
-  Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешеходов.
-  Разрешить левый поворот с ул. Ленина на ул. Билибина со стороны ул. К.Либкнехта  с двух полос движения.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 22 ул. Ленина.
- перенос пешеходного перехода через ул. Ленина в сторону пл. Вокзальной.
ул. Ленина - ул. Пролетарская
- запрещение левого поворота с ул. Пролетарской на ул. Ленина со стороны ул. Московская.
- запрещение левого поворота с ул. Пролетарской на ул. Ленина со стороны ул. М.Горького.
- запрещение левого поворота с ул. Ленина на ул. Пролетарскую со стороны ул. Чижевского.
-запрещение движения прямо с ул. Пролетарской в направлении ул. Московской.
-запрещение движения прямо с ул. Пролетарской в направлении ул. М.Горького.
-введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Луначарского - пер. Старичков
- ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне ул. Луначарского от ул. Тульской до пер. Старичков.
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Луначарского-Тульская, Луначарского-Никитина.
- уширение проезжей части ул. Луначарского до 4х полос движения на участке от пер. Старичков до пер. Воскресенский.
ул. Московская - ул. Байконурская
- уширение проезжей части ул. Московской на подходе к перекрестку со стороны ул. Кибальчича (протяженность участка не менее 50м.) с устройством дополнительной полосы для организации поворотного движения с ул. Московской на ул. Байконурскую. 
- установка светофора вызывного типа на нерегулируемом пешеходном переходе.
ул. Московская - ул. Баррикад
- ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке ул. Московской от ул. Баррикад до ул. Чижевского (Огарева).
- изменить схему движения на перекрестке, разрешить движение прямо по двум полосам движения по ул. Московской со стороны ул. К.Либкнехта. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления
ул. Московская - ул. Карла Либкнехта
- уширение проезжей части ул. Московская до 4х полос движения на участке от ул. К.Либкнехта до пер. Баррикад. 
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 176/4 и д.№ 127. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления.
ул. Московская - ул. Суворова
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления. 
- смещение пешеходных переходов на прямые участки. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Московская, Ленина-Суворова, Огарева-Московская.
ул. Московская - ул. Светлая
-объединить перекрестки ул. Московская – Светлая, Московская – Калужского ополчения в один транспортный узел, с организацией кольцевого пересечения, или
- объединить перекрестки ул. Московская – Светлая, Московская – Калужского ополчения и выезд с разворотного кольца в один четырехсторонний перекресток с введением светофорного регулирования, ликвидацией существующего примыкания ул. Калужского ополчения и строительством дублеров.
ул. Плеханова - ул. Георгиевская
- введение режима одностороннего движения на участке ул. Плеханова от ул. Георгиевской до ул. Дзержинского.
ул. Плеханова -ул. Дзержинского
 - введение режима одностороннего движения на участке ул. Плеханова от ул. Георгиевской до ул. Дзержинского. 
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Плеханова - ул. Космонавта Комарова
реконструкция перекрестка с организацией кольцевого пересечения с пятью примыкающими направлениями.
ул. Плеханова - ул. Суворова
- упорядочить парковку транспортных средств на участке ул. Плеханова от ул. Суворова до ул. Огарева – обустроить заездной карман для перпендикулярного размещения или обеспечить парковку параллельно проезжей части.
- перенос остановки МТС расположенной в районе д. № 41 ул. Плеханова за перекресток ул. Плеханова-Суворова
- модернизация светофорного объекта с применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Кирова- ул. Плеханова.
ул. Пухова - ул. Чичерина
- введение светофорного регулирования
ул. Рылеева - ул. Достоевского
- введение режима двухстороннего движения на участке ул. Достоевского от ул. Марата до ул. Плеханова.
- уширение проезжей части ул.  Достоевского от ул. Марата до ул. Рылеева до 3х полос движения.
- введение светофорного регулирования
ул. Рылеева - ул. Огарева
- введение светофорного регулирования
ул. Рылеева - ул. Суворова
- модернизация светофорного объекта с применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Кирова-Рылеева.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Беляева
- запрещение левого поворота с ул. Беляева на ул. С. Щедрина со стороны ул. Вилонова.
- запрещение левого поворота с ул. Беляева на ул. С. Щедрина со стороны ул. Знаменской.
- запрещение левого поворота с ул. С. Щедрина на ул. Беляева на со стороны ул. Луначарского.
- запрещение левого поворота с ул. С. Щедрина на ул. Беляева на со стороны ул. Краснопивцева.
- запрещение движения прямо с ул. Беляева в направлении ул. Знаменской.
- запрещение движения прямо с ул. Беляева в направлении ул. Вилонова.
ул. Советская - ул. Полевая
- уширение проезжей части ул.  Советской на подходе к перекрестку с ул. Полевой до 3х полос движения (протяженность участка не менее 50 м.) со стороны ул. Толстого с устройством дополнительной полосы для организации поворотного движения с ул. Советской на ул. Полевую. 
- приведение параметров существующих примыканий к ул. Советской в районе д.91 к нормативным значениям.
- обустройство остановочной площадки (заездной карман) на остановке МТС в районе д.91 ул. Советская.
ул. Суворова - ул. Герцена
- ограничить зону парковки на ул. Суворова, на подходе к ул. Герцена (протяженность участка 50м.)
- упорядочить парковку на ул. Суворова от ул. Герцена до пл. Театральная, обеспечив движение транспорта по двум полосам, парковку вдоль проезжей части, за исключением обустроенных заездных карманов.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
ул. Суворова - ул. Горького
- ограничить зону парковки на ул. Суворова, на подходе к ул. М.Горького (протяженность участка 50м.)
- установить пешеходные ограждения на ул. М.Горького от начала территории детского сада (д.9 ул. М.Горького) до пересечения с ул. Суворова
ул. Суворова - ул. Энгельса
- реконструкция перекрестка с изменением радиуса закругления в районе д. 14а ул. Суворова. 
- смещение пешеходных переходов на прямые участки. 
- демонтировать контейнерную площадку, установленную на прилегающей к перекрестку территории для обеспечения треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт» для направления движения по ул. Ф.Энгельса от ул.М.Жукова.
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
 - введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта по четной стороне ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Суворова до ул. М.Жукова
ул. Тарутинская - пер. Ольroвский
- введение светофорного регулирования с применение адаптивного управления.
- уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходах к перекрестку.
- обустройство тротуара по нечетной стороне ул. Тарутинская на участке от ул. Центральной до микрорайона «Малиновка».
- обустройство остановок МТС.
- ликвидация парковки с введением запрета на остановку и стоянку автотранспорта по четной стороне ул. Тарутинской в районе д.196/1 (протяженность участка 50 м).
ул. Тарутинская - пр-д Новослободский
 - перенос остановки МТС, расположенной в районе д. 173 ул. Тарутинская за перекресток с обустройством остановочной площадки (заездного кармана).
- перенос остановки МТС, расположенной в районе д. 120 ул. Тарутинская за перекресток. с обустройством остановочной площадки (заездного кармана).
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Тарутинская - ул. Радищева
- уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходах к перекрестку до 4х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 18 ул. Тарутинская.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 15 ул. Тарутинская.
- установка светофора «Т-7» на существующем нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Тарутинскую.
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Труда - пер. Труда
- уширение проезжей части пер. Труда на подходе к перекрестку до 3-х полос для организации дополнительной полосы правоповоротного движения (протяженность участка 50 м.) 
- запрещение левого поворота с пер. Труда на ул. Труда с организацией отнесенного левого поворота в районе перекрестка ул. Труда-Плеханова.
ул. Тульская - Восточный проезд
- уширение ул. Тульской на участке от пр. Восточный до ул. Киевка до 3-х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 185 ул. Тульская.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 128 ул. Тульская.
- обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на перекрестке.
- введение светофорного регулирования 
ул. Тульская - ул. Луначарского
- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Луначарского – Дзержинского, Луначарского-пер. Старичков.
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств на участке ул. Луначарского от ул. Тульская до Дзержинского.
ул. Тульская - ул. Энгельса
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления.
- смещение пешеходных переходов на прямые участки улиц.
- организация движения на ул. Тульской по трем полосам на подходах к перекрестку (по 2м полосам для входящего на перекресток транспортного потока). 
- уширение ул. Ф. Энгельса на подходах к перекрестку до 3х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 69 ул. Тульская.
- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Тульская – М. Горького, ул. Тульская – Ст. Разина.
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. М. Горького (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Ст. Разина (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ф.Энгельса на подходе к перекрестку со стороны ул. Мичурина (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ф.Энгельса на подходе к перекрестку со стороны ул.М.Жукова (протяженность участка 50м).
Тульское шоссе - ул. Генерала Попова
 - Уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Генерала Попова. 
- строительство пешеходных переходов в двух уровнях через ул. Ген. Попова и ул. Тульское шоссе.
 - модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на всех регулируемых перекрестках ул. Ген. Попова и перекрестке ул. Тульское шоссе- Академическая.
Тульское шоссе - ул. Энергетиков
- уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны пр. Энтузиастов для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Энергетиков. 
- уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы разворотного движения. 
- модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления.
ул. Хрустальная - Киевский пр-д
- уширение ул. Киевский проезд до 3х полос движения на участке от ул. Хрустальной до ул. Тульская.
- уширение ул. Хрустальной до 3х полос движения на участке от ул. Заводская до ул. Киевский проезд.
- строительство тротуара на ул. Киевский проезд от ул. Хрустальной до д. 62а ул. Хрустальная (АЗС).
- введение светофорного регулирования 
ул. Хрустальная - ул. Заводская
 - уширение ул. Заводской на подходе к перекрестку до 3-х полос движения.
- введение светофорного регулирования с применением адаптивного управления.
ул. Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
Реконструкция перекрестка Болдина – Восточный проезд:
-  уширение проезжей части пр. Восточный на подходе к ул. Болдина для организации встречного разъезда автотранспорта;
-  обустройство пешеходного перехода через ул. Болдина в районе д. 47/20. 
- введение светофорного регулирования с адаптивным режимом управления 
Изменение схемы движения на перекрестке ул. Болдина - С. Щедрина:
-  обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней правой полосы по ул. Болдина в двух направлениях - в сторону моста р. Ока и 
ул. С. Щедрина
ул. Болдина - ул. Никитина
-  уширение проезжей части пр. Восточный на подходе к ул. Болдина для организации встречного разъезда автотранспорта;
-  обустройство пешеходного перехода через ул. Болдина в районе д. 47/20. 
- введение светофорного регулирования       Изменение схемы движения на перекрестке ул.Болдина-С.Щедрина:
-   обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней правой полосы по ул. Болдина в двух направлениях - в сторону моста р. Ока и ул. С.Щедрина.   
Грабцевское шоссе - ул. Моторная - разворотное кольцо МТС
Модернизация светофорного объекта, изменение режима работы светофорного объекта  с введением выделенной фазы для движения пешеходов.     
       Изменение схемы движения автотранспорта – обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней левой полосы по ул. Моторная на примыкании к ул. Грабцевское шоссе направо, в сторону ул. Зерновой.
         Обустройство остановочной и посадочной площадок на остановке МТС в районе д. 86 ул. Грабцевское шоссе.
Грабцевское шоссе - ул. Зерновая 
Реконструкция перекрестка, применение схемы движения с разрезанным кольцом.
Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
- уширение проезжей части, изменение радиусов закругления;
- обустройство направляющих островков приподнятых над проезжей частью;
- введение светофорного регулирования.
- оптимизация (ликвидация существующих примыканий с территории АЗС, городского рынка;
-строительство тротуара в районе АЗС.
-обустройство парковочных карманов.
ул. Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
Реконструкция перекрестка с введением светофорного регулирования или кольцевого пересечения.
Реконструкция с кольцевым пересечением:
- строительство тротуаров на примыкании, а/д Аненки-д. Белая к ул. Гурьянова,
 - обустройство пешеходных подходов и нерегулируемых пешеходных переходов через, а/д Аненки-д. Белая и ул. Гурьянова.
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к перекрестку с обустройством разделительного островка со стороны д.28а (м-н Пятерочка, церковь).   
Реконструкция перекрестка с введением светофорного регулирования:
- строительство тротуаров на примыкании, а/д Аненки-д. Белая к ул. Гурьянова,
 - обустройство пешеходных подходов и регулируемых пешеходных переходов через а/д Аненки-д. Белая  и  ул. Гурьянова.
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к перекрестку с обустройством разделительного островка со стороны д.28а (м-н Пятерочка), церковь).
ул. Гурьянова - ул. Карачевская - пер. Михалевский (вкл. конечную ост. МТС)
Реконструкция участка с зональным разделением парковки для МТС и уличной парковки др. транспортных средств. 
Ликвидация пешеходных переходов на примыканиях к ул. Гурьянова ул. Карачевской и ул. Михалевской. 
 Обустройство регулируемого пешеходного перехода в районе д. 51 ул. Гурьянова. 
Обустройство выделенной полосы для разворота троллейбуса по ближней границе пешеходного перехода.
ул. Железняки - ул. Путейская - выезды с ГНС и АЗС
- уширение проезжей части до 4х полос движения от примыкания ул. Гурьянова к ул. Путейской до ул. Карачевской.  
  - ликвидация примыкания выезда с прилегающей территории АЗС к ул. Путейской на перекрестке ул. Железняки-Путейская-Гурьянова.
ул. Кутузова - ул. Воскресенская - ул. Монастырская - выезд от дома N5 ул. Вилонова
Реконструкция перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью. Изменение схемы движения транспорта на перекрестке.
ул. Кутузова - разворотное кольцо МТС
Реконструкция перекрестка с изменением параметров проезжей части ул. Луначарского и существующей разделительной полосы (разделительный газон).  
За счет уменьшения ширины разделительной полосы (разделительного газона) обустроить парковочную площадку для МТС исключив въезд обозначенную зону других транспортных средств.
ул. Московская - ул. Кубяка - ул. Терепецкое кольцо
-  уширение проезжей части в направлении ул. Терепецкое кольцо до 3х полос движения для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Кубяка, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам.
       На участке ул. Московской от ул. Кубяка до ул. Терепецкое кольцо: 
- ликвидация существующего  примыкания к ул. Московская  от д.309б.
- перенос остановки МТС расположенной на ул. Московской, на подходе к перекрестку со стороны ул. Азаровской,  на участок в районе д.309б ул. Московская.         
Запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Терепецкое кольцо.
   Перенос нерегулируемого пешеходного перехода через проезжую часть         ул. Терепецкое кольцо.  
       Обеспечить отнесенный левый поворот на ул. Терепецкое кольцо через существующий дублер - ул. Малоярославецкую.
ул. Московская - Торговый Квартал - ул. Кибальчича - ул. Малоярославецкая
– на подходах к перекресткам ул. Московская – ул. Малоярославецкая, ул. Московская – ул.  Кибальчича, ул. Московская – ул. Небесная уширение проезжей части для устройства 3х полос в направлении пос. Северный, для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам. Запретить левый поворот с ул. Кибальчича на ул. Московскую.
 Строительство съезда и дублера вдоль ул. Московской до перекрестка ул. Московская-ул. Небесная для организации разворота и отнесенного левого поворота на ул. Небесную.
ул. Московская - ул. Поселковая (вкл. площадку у дома 82А ул. Московской) -путепровод
Запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Поселковую. 
Реконструкция перекрестка с прилегающей к д. 288А территорией, использовав ее как дублер ул. Московской для организации на перекрестке разворота и отнесенного левого поворота на ул. Поселковую.  
С целью ликвидации конфликтных точек, увеличения пропускной способности на перекрестке ул. Московская-съезд с путепровода ввести двухстороннее движение на съездах с путепровода с изменением схемы движения, что позволит исключить пересечение транспортных потоков и светофорное регулирование на перекрестке
Площадь Карла Маркса
Ликвидация регулируемого пешеходного перехода через ул. Ленина в районе домов №  92,95.
Реконструкция перекрестка ул.Московская-ул. Достоевского:
- запрещение левого поворота с ул. Достоевского на ул. Московскую. 
- уширение участка ул. Московской от ул. Достоевского до слияния с ул. Ленина для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Достоевского,
 - обеспечить правый поворот с ул. Достоевского на ул. Московскую по двум полосам. 
       Изменение режима работы светофорного объекта на пл. К.Маркса -  применить 3х фазный цикл регулирования.
Площадь Маяковского
Реконструкция участка ул. Грабцевское шоссе:
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе на подходе к пл. Маяковского со стороны ул. Заводской (за счет сквера) для организации дополнительной полосы движения.   
Реконструкция участка ул. Чапаева:
- уширение проезжей части ул. Чапаева на подходе к пл. Маяковского со стороны ул. Маяковского для организации дополнительной 3й полосы движения, обеспечив разрешенное движение из крайней левой полосы движение только налево, из средней полосы прямо и налево, из крайней правой только прямо.
Площадь Московская
- обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на разветвлении направлений к ул. Московской и ул. Глаголева с установкой дублирующего светофора.
- уширение проезжей части пл. Московской до 4х полос движения в направлении ул. Глаголева от ул. Билибина до ул. Глаголева. 
-  уширение проезжей части для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Глаголева от примыкания ул. Глаголева к пл. Московской до д.№7 ул. Глаголева. 
- уширение проезжей части для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Пухова от примыкания ул. Московской к пл. Московской до ул. Пухова. 
        Реконструкция примыкания ул. Московской к пл. Московской в районе ул. Билибина с изменением радиуса закругления (нечетн. сторона). Смещение транспортного светофора к перекрестку (пешех. переходу).
       Изменение режима работы светофорного объекта с увеличением количества фаз регулирования, применение адаптивного управления.
Площадь Старый торг (от ул. Баженова до ул. Кутузова)
Модернизация светофорных объектов на перекрестках ул. Ленина - Кутузова, ул. Набережная- пл. Ст. Торг с применением адаптивного управления светофорами. 
Перенос остановки МТС от «Гостинных рядов» на пл. Ст. торг к скверу им. Ленина.
Площадь Телевизионная
Реконструкция перекрестка с применением кольцевого пересечения.
ул. Пушкина - ул. Баумана - проезд к ул. Георгиевской
Реконструкция перекрестка Пушкина – ул. Баумана:
- обустройство кольцевого пересечения;
-  обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на ул. Пушкина в районе примыкания к проезду на ул. Георгиевскую с нерегулируемым пешеходным переходом.
- реконструкция перекрестка ул. Пушкина- ул. Плеханова, с устройством 3х полос движения на подходе ул. Пушкина к ул. Плеханова.
ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Степана Разина
- продление бульвара, ул. Ст. Разина до пересечения с ул. С. Щедрина с обустройством регулируемого пешеходного перехода. 
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к ул. С. Щедрина от д.№ 70а.
- обустройство тротуара, пешеходных подходов вдоль ул. С. Щедрина в районе д. 70а., обустройство регулируемого пешеходного перехода.
ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
Учитывая наличие на участке 3х примыканий, образующих сложный перекресток, с целью сокращения конфликтных точек ввести  режим одностороннего движения по ул. Родниковой и примыкающей к ул. Советской а/дороги в районе д. 45.
Реконструкция участка:
- строительство тротуара от д.45 ул. Советская до ул. Родниковой (неч. сторона). 
 - обустройство пешеходного перехода через примыкающую к ул. Советской а/дорогу в районе д. 45.
Введение светофорного регулирования на перекрестке ул. Советская – ул. Родниковая в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной
Установка светофорного объекта вызывного типа на существующем пешеходном переходе через ул. Суворова в районе д. № 123/3 ул. Суворова.
ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
Введение светофорного регулирования.
ул. Тарутинская - Разворотное кольцо МТС
Строительство тротуара по нечетной стороне ул. Тарутинской с обустройством подхода к пешеходному переходу через ул. Тарутинскую.
Обустройство пешеходного подхода к пешеходному переходу через ул. Тарутинскую от разворотного кольца МТС.
Устройство остановки МТС (нечетная сторона ул. Тарутинской) в районе разворотного кольца МТС с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Зонирование территории, прилегающей к ул. Тарутинской в районе д.184 с обустройством тротуара парковки для автотранспорта.
ул. Тарутинская - Синие Мосты (от ул. Путейская до ул. Зерновой)
Уширение проезжей части ул. Тарутинской на участке от ул. Радищева до ул. Зерновой до 4-х полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Зерновую.
       Уширение проезжей части ул. Тарутинской на участке от проезда Степного до ул. Зерновой до 5-и полос для устройства дополнительной полосы правоповоротного движения на ул. Зерновую, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам в направлении ул. Радищева и в противоположном направлении.
      Модернизация светофорных объектов с установкой детектора транспорта, мастер-контроллера, позволяющих собирать, анализировать данные о транспортном потоке и координировать работу светофорных объектов в зависимости от интенсивности движения транспортного потока.
      Уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходе к Степному проезду со стороны ул. Глаголева до 4-х полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на Степной проезд. 
Уширение проезжей части Степного проезда на подходе к ул. Тарутинской до 3-х полос, обеспечив движение транспорта на ул. Тарутинскую по двум полосам.
Запрещение движения грузового транспорта по ул. Путейской на участке от ул. Московской до «Синих мостов».
Запрещение левого поворота для грузового транспорта с ул. Путейской на «Синие мосты».
ул. Театральная - ул. Чебышева - ул. Дарвина
Реконструкция перекрестка:
- продление проезжей части ул. Чебышева.
- обустройство пешеходной зоны по ул. Театральной.
- обустройство парковки для автотранспорта.
- организация пешеходного перехода через проезжую часть ул. Чебышева.
- введение одностороннего движения на ул. Чебышева и ул. Дарвина.
ул. Телевизионная - ул. Безымянная - ул. Социалистическая
Перенос остановки МТС (четная сторона ул. Телевизионной) с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Реконструкция остановки МТС (нечетная сторона ул. Телевизионной) с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Ликвидация примыкания к ул. Телевизионной на перекрестке с                              ул. Социалистической.
Перенос регулируемого пешеходного перехода через проезжую часть                 ул. Телевизионной на перекрестке с ул. Социалистической с обустройством подходов к пешеходному переходу.
ул. Тульская - Киевский пр-д - 2-й Тульский переулок
Перенос остановки МТС (четная сторона ул. Тульской).
Обустройство остановки МТС (нечетная сторона ул. Тульской).
Запрещение левого поворота с ул. Тульской на 2-й Тульский пер.
Запрещение остановки транспортных средств на ул. Тульской на участке от Киёвского проезда до 2-го Тульского переулка.
Модернизация светофорного объекта с установкой детектора транспорта, мастер-контроллера, позволяющих собирать, анализировать данные о транспортном потоке и координировать работу светофорного объекта в зависимости от интенсивности движения транспортного потока.
ул. Кирова - ул. Ленина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета.
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».
  - Провести работы по сносу деревьев (4 шт.)  на ул. Ленина в районе пересечения с ул. Кирова, со стороны ул. Дзержинского и со стороны ул. Суворова.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
- реконструкция перекрестка с устройством дополнительных полос для организации поворотного движения с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова и ул. Дзержинского. 
 -   модернизация светофорного объекта с применением секций светофоров с обратным отсчетом времени и установкой дополнительных дублирующих транспортных светофоров на консолях.
 -  применить   адаптивное управление в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Московская, Кирова-Рылеева, Кирова-Плеханова. 
- выделить крайние полосы для движения общественного транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Московская до ул. Ленина.
ул. Жукова, д.19 (нерегулируемый пешеходный переход)
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 3.24 (40 км/ч) «Ограничение максимальной скорости» на расстоянии не менее 50 м от пешеходного перехода.
 - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014. 
 - Провести работы по установке светофоров «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 19 ул. М.Жукова.
ул. Московская от д.270 до д.282
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.2 «Рекомендуемая скорость движения» (50 км/ч) в начале аварийного участка.
ул.Московская, д.261 (съезд с путепровода)
Произошло 4 ДТП – столкновения транспортных средств, в результате 6 человек получили ранения.
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Изменить режим работы светофорного объекта с применением отсечки.
- Провести работы по разработке проекта по модернизации светофорного объекта с установкой дублирующих транспортных светофоров на консолях над проезжей частью ул. Московской.
ул. Московская - ул. Азаровская - съезды с путепровода
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Провести замену транспортных светофоров.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
-  Провести уширение проезжей части ул. Московской на подходах к пересечению с ул. Азаровской до 3х полос движения. 
-  Разрешить левый поворот на ул. Московскую с ул. Азаровской от мкр. Терепец с крайней правой полосы.
Участок ул. Московская от д.19 до д.12 по ул. Звездная
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Запретить левые повороты на ул. Звездная установить дорожные знаки 4.1.4 «Прямо и направо», нанести горизонтальную разметку 1.3. (осевая линия).
ул. Тульская - ул. Степана Разина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Разработка проекта реконструкции светофорного объекта на данном перекрестке.
- произвести пересадку кустарника от перекрестка на 20 м с целью повышения видимости.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
- реконструкция перекрестка с продлением бульвара ул. Ст. Разина со стороны ул. Мичурина до пересечения с ул. Тульской с установкой пешеходных светофоров.  
- модернизацией светофорного объекта с применением  адаптивного  управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Тульская – Н. Козинская, ул. Тульская – Ф.Энгельса, выделением отдельной фазы для пешеходов.
- организация движения на ул. Тульской по трем полосам на подходах к перекрестку (по 2м полосам для входящего на перекресток транспортного потока). 
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Н.Козинская (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Ф.Энгельса (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ст. Разина на подходе к перекрестку со стороны ул. Мичурина (протяженность участка 50 м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ст. Разина на подходе к перекрестку со стороны пл. Победы (протяженность участка 50 м.).
Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» с км 2+463 по км 2+633 (светофор вызывного действия, в районе ул. Заречная)
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 1.8 «Светофорное регулирование»  на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтого (желто-зеленого) цвета на подъездах к регулируемому пешеходному переходу на 3 км. а/д «Калуга – Тула-Михайлов-Рязань».
Перекресток улиц Заводская - Маяковского
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Увеличить время работы светофора до 01ч.00мин. 
- Установить предварительные дорожные знаки 2.5 «Стоп».
 -Установить ограничивающие пешеходные ограждения на перекрестке (260м).
ул. Королева - ул. Гагарина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
-Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
-Установить пешеходное ограничивающее ограждение в соответствии с ГОСТ по четной стороне ул. Гагарина (в районе СОШ № 6).
- В режиме светофорного объекта увеличить промежуточный такт.
Изменение ОДД, изменение работы СО
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
- обустройство заездных карманов на остановках  МТС  в районе д. 6/47 ул.  Гагарина, д. 43 ул. Королева.
- переместить остановку МТС расположенную в районе д. 14 ул. Королева (СОШ № 6) на участок между д. 12/32 и д. 14 ул. Королева с обустройством заездного кармана.
ул. Ленина - ул. Суворова
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
 - Изменить режим работы светофорного объекта с применением промежуточного такта «Всем красный» – 2 сек.
Изменение ОДД, изменение работы СО
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Ленина-Чижевского.
ул. Луначарского - ул. Ленина - ул. Дзержинского
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
Реконструкция перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью с установкой дублирующего светофора.
ул. Жукова - ул. Хрустальная
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета на п/переходе через ул. Хрустальную. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
  - Разработать проектную документацию на установку светофора Т-7 с последующей реализацией на п/переходе через ул.М.Жукова.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
-объединить перекрестки ул. М.Жукова-Хрустальная, М.Жукова-Чехова, М.Жукова-Болотникова в один транспортный узел, с введением светофорного регулирования и организацией канализированного движения. 
- запретить левый поворот с ул. Хрустальной на ул. М.Жукова.
ул. Телевизионная - ул. Билибина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Разработать проектную документацию на  модернизацию светофорного объекта с последующей реализацией
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления;
- смещение пешеходных переходов на прямые участки улиц.
- применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Телевизионная-Социалистическая.
 - применить метод отсечки встречного прямонаправленного потока по ул. Билибина со стороны ул. Чичерина. 
-   разрешить левый поворот с ул. Билибина на ул. Телевизионную со стороны пл. московской по двум полосам движения (крайней левой и правой).
-  перенос остановки МТС расположенной на ул. Телевизионной в районе д. 11 за перекресток.
Мероприятия долгосрочной перспективы
· Устройство кругового движения на пересечении ул. – Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева
· Устройство кругового движения на пересечении ул. Зерновая – Грабцевское шоссе
· Строительство эстакады по ул. Московская с устройством дублеров ул. Московская в районе пересечения с ул. Азаровская. Устройство светофорного объекта в подэстакадном пространстве
· Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Тарутинская и Степной проезд, устройство кругового движения на пересечениях ул. Тарутинская – ул. Зерновая и ул. Тарутинская – ул. Путейская. Уширение ул. Тарутинская до 2х полос в каждом направление в данном узле.
· Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Тульская – Киевский проезд. Уширение ул. Тульская до 2х полос в каждом направление в данном узле
· Оптимизация работы светофорного объекта и строительство уширение ул. Московская и ул. Ленина на подходах и выходах в узле ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков – ул. Достоевского
· Реконструкция узла пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская с устройством площади с круговым движением и оптимизация работы светофорного объекта
· Реконструкция пересечения ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная с устройством трех полосного движения по ул. Суворова и двухполосного движения по ул. Воронина.
· Организация светофорного объекта и уширение участков УДС на подхода к узлу ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков
· Строительство эстакады по ул. Московская в районе пересечения ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка
· Реконструкция узла ул. Московская – ул. Кибальчича – ул. Небесная с разнесением встречных направлений по ул. Московская и устройством разворотов в отдалении от примыканий ул. Небесная и ул. Кибальчича.
	3459799

	Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных потоков, грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств и ограничению доступа транспортных средств на определенные территории

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Создание грузового транспортного каркаса города, включающего несколько зон ограничения. Зону полного запрета движения грузового транспорта и зону повременного запрета движения транспортных средств;
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе с. Пригородное лесничество (а/д М-3 «Украина»)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Колюпаново (а/д Р-92)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Крутицы (а/д Р-132)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Петрово (а/д Р-92)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Калужка (а/д 29К-027)
	16860

	Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, в том числе обеспечения приоритетных их условий

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация системы приоритетного пропуска транспортных средств на безе разрабатываемой АСУДД
· Приведение ООТ к нормативному состоянию: 
· Генерала Попова (1 шт)
· Бушмановка (1шт)
· Каменный мост (в центр) (1шт)
· Городской рынок (Грабцевское шоссе) (1 шт)
· пос. Сосновый (ул. Железняки) (2 шт)
· СПМК (2 шт)
· ул. Зерновая (2 шт)
· Поликлиника (ул. Зерновая) (2 шт)
· ул. Киевка (из центра) (1 шт)
· Лесоторговая база (в центр) (1шт)
· ул. Георгия Амелина (2 шт)
· Обувная фабрика (2 шт)
· Универмаг (в центр) (1 шт)
· ООТ в районе Тульское шоссе, 4 (р-н автоцентра Ниссан) (1 шт)
· Дворики (ул. Тарутинская) (из центра) (1 шт)
· ул. Ольговская (2 шт)
· Почта (ул. Молодежная) (1 шт)
· Моторная улица (в центр) (1 шт)
· Площадь Старый торг (в центр) (1 шт)
· ООТ в районе ул. Тарутинская, 198 (пер. Ольговский) (2 шт)
· Почта (пер. Ольговский) (2 шт)
· Кошелев-проект (2 шт)
· Переулок Труда (2 шт)
· ул. Пухова (2 шт)
· Сосновая роща (2 шт)
· Широкая улица (1 шт)
· АЗС (ул. Гурьянова) (1 шт)
· Турынино-2 (из центра) (1 шт)
· Поворот на воинскую часть (2 шт)
· Завод «Элмат» (2 шт)
· Терепец (из центра) (1 шт)
· ООТ в районе ул. Азаровская д.26 (1 шт)
· ул. Войкова (2 шт)
· ул. Дружбы (2 шт)
· ул. Заводская (1 шт)
· ул. Чичерина (1 шт)
· Ул. Кубяка (1 шт)
· Городская управа (ул. Московская) (2 шт)
· Концертный зал (в центр) (1 шт)
· маг. Дружба (1 шт)
· ул. Никитина (из центра) (1 шт)
· Трансмаш (2 шт)
· ГПТУ №6 (2 шт)
· Троллейбусное депо (2 шт)
· Рамадановские дворики (1 шт)
· ул. Механизаторов (в центр) (1 шт)
· Школа №25 (в центр) (1 шт)
· ГПТУ №10(2 шт)
· Путепровод (3 шт)
· ул. Серафима Туликова (ул. Серафима Туликова) (2 шт)
· ул. Салтыкова-Щедрина (1 шт)
· ул. Серафима Туликова (ул. Фомушина) (1 шт)
· ООТ в рйоне ул. Хрустальная 44 (2 шт)
· Школа №6 (ул.Академика Королева. в центр) (1 шт)
· д. Ждамирово (ул. Ждамировская) (2 шт)
	12825

	Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

	Мероприятия, запланированные в рамках документов территориального планирования и программных документов в сфере транспорта:
· Строительство транспортно-пешеходной набережной вдоль берега р. Ока, соединяющей ул. Набережная и ул. Болдина протяженностью 3,86 км (срок реализации 2025 год);
· Организация пешеходной зоны в районе Яченского водохранилища протяженность 2,5 км (срок реализации 2019 год).
Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация пешеходной зоны по ул. Театральная от ул. Дзержинского до пл. Старый Торг
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальном проезде от ул. Генерала Попова до ул. Георгия Дмитрова вдоль домов д. 20, д. 22, д. 16, д. 18, д. 12 
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по ул. Сиреневый бульвар вдоль домов д. 1, д. 1 к.1, д. 6 к.1, д. 8, д. 18 
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальном проезде от ул. Серафима Туликова до ул. Фомушина вдоль домов ул. Хорошая д. 31, д. 29, д. 2, д. 4, д. 6
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах жилой застройки мкр. Солнечный
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах вдоль домов ул. Маяковского, д. 43, Солнечный бульвар д. 2, д. 6, Грабцевское шоссе, д. 160
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах вдоль домов ул. Маяковского, д. 47, Солнечный бульвар д. 4.к.1, д. 4 к.2, Грабцевское шоссе, д. 134
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения пер. Ольговский – пер. Дорожный, строительство тротуара по пер. Дорожный (протяженность 0,3 км)
· Организация тротуара по пер. Ольговский (протяженность 0,35 км) и ремонт существующего тротуара (протяженность 0,12 км)
· Оборудование пешеходного перехода светофорами типа Т7, устройство перильных ограждений по ул. Азаровская (протяженность 0,35 км)
· Строительство тротуара по Грабцевскому шоссе от пересечения с ул. Молодежная до Грабцевское шоссе, 126, устройство пешеходных переходов на пересечении ул. Молодежная и Грабцевское шоссе
· Устройство искусственной дорожной неровности на подъездах к существующему пешеходному переходу и устройство пешеходных ограждений на подходах к нему (протяженность 0,15 км)
· Оборудование пешеходного перехода в районе ул. Гурьянова,51 светофорами типа Т7, строительство тротуара от ул. Гурьянова 51 до ул. Карачевская, 27 (протяженность 0,3 км)
· Организация пешеходных переходов на подходе к школе в районе ул. Кибальчича, 22, ремонт существующего тротуара по ул. Кибальчича от дома 13 до дома 19 (протяженность 0,3 км)
· Строительство тротуара от ул. Поле Свободы,6 до ул. Пухова, 53 (протяженность 0,16 км)
· Строительство тротуара по ул. Спартака от сквера Матери до дома 11 и по ул. Георгия Дмитриева до дома 14 (подход к д/с №95 «Бережок») (протяженность 0,32 км)
· Строительство тротуара по ул. Промышленная от ул. Тарутинская до д. 2 (протяженность 1 км)
· Строительство тротуара по ул. Тепличная (протяженность 0,6 км)
· Разработка Паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений города Калуги, согласно методических рекомендаций ГУОБДД МВД России
· Строительство тротуара по ул. Бульвар Энтузиастов, д.2
· Строительство тротуара по ул. Молодежная (д. Лихун)
· Строительство тротуара по ул. Александровская (д. Некрасово)
· Строительство тротуара по ул. Лесная (д. Мстихино)
· Строительство тротуара на подходах к ООТ, расположенных на окружной автодорога г. Калуги в районе д. Петрово
· Строительство тротуара от Секиотовского кольца до Одоевского шоссе
· Строительство тротуара пер. Литейный (от ул. Литейная до ул. Тельмана)
· Строительство тротуара пер. Механизаторов (от ул. Тарутинской до «Ремпутьмаш»)
· Строительство тротуара пер. Сельский
· Строительство тротуара пер. Тульский (от ул. Мичуринадо ул. Никитина)
· Строительство тротуара Правобережный проезд
· Строительство тротуара пр-д Восточный
· Ремонт тротуара пр-д Степной
· Строительство тротуара район 906 Нефтебазы
· Строительство тротуара Солнечный бульвар 4 корп 2 (в сторону Грабцевского шоссе)
· Строительство тротуара Солнечный бульвар, д.20, реконструкция тротуара в районе м. Магнит 
· Строительство тротуара мкр. Терепец ЖК «Марс»
· Строительство тротуара Терепецкое кольцо (от ул. Кубяка до ул. Московская) 
· Строительство тротуара по ул. 2-й переулок Пестеля
· Строительство тротуара по ул. 3-й Академический проезд (от ул. Энергетиков до поворота на ул. 2-й Академический проезд)
· Строительство тротуара по ул. 5 линия (р-н автосервиса)
· Строительство тротуара по ул. Белинского д.5 - ул. Болдина д.11
· Ремонт тротуара по ул. Билибина 
· Строительство тротуара по ул. Богородицкая 
· Строительство тротуара по ул. Валентины Никитиной
· Строительство тротуара по ул. Волковская
· Строительство тротуара ул. Генерала Попова (от Правобережного проезда до ул. Заречная)
· Ремонт тротуара по ул. Генерала Попова (от Сквера матери до д.16)
· Строительство тротуара по ул. Генерала Попова (подход к ООТ «Школа искусств №7»)
· Строительство тротуара по ул. Городенская
· Строительство тротуара по Ул. Грабцевское шоссе д.120-д.122
· Ремонт тротуара по ул. Грабцевское шоссе от д. 112 до д. 122 (до транспортной проходной завода Тайфун)
· Строительство тротуара по ул. Железняки от АЗС (ТНК) до ул. Гурьянова 
· Строительство тротуара по ул. Заречная д. 125 (со стороны ул. Генерала Попова)
· Строительство тротуара по ул. Зеленая 
· Строительство тротуара по ул. Зерновая д.17А - до перекрестка с ул. Черновская
· Строительство тротуара по ул. Ипподромная д.1а до ул. Анненки д.19а
· Строительство тротуара по ул. Ипподромная
· Строительство тротуара по ул. Беговая от ул. Анненки до ул. Анненки, 6 (бассейн «Сокол»)
· Строительство тротуара по ул. Калужского ополчения - Подъезд к д. 3
· Строительство тротуара по ул. Кибальчича от д.20(поликлиника) к д.11 
· Строительство тротуара по ул. Киевский проезд 
· Строительство тротуара по ул. Кубяка д.27 до поворота к д.20к3
· Строительство тротуара по ул. Льва Толстого
· Строительство тротуара по ул. Маяковского д.47а до д.49,51
· Строительство тротуара по ул. Молодежная, район д. 46, 48 Подход к ООТ «Проф. Лицей №22)
· Строительство тротуара по ул. Набережная (от ул. Воробьевской до склона парка Культуры и Отдыха)
· Строительство тротуара по ул. Огородная 
· Строительство тротуара по ул. Параллельная 
· Строительство тротуара по ул. Песчаная
· Строительство тротуара по ул. Платова (вдоль стадиона Вилси)
· Строительство тротуара по ул. Пролетарская д.161 
· Строительство тротуара по ул. Прончищева 
· Строительство тротуара по ул. Ромодановские дворики
· Строительство тротуара по ул. Тарутинская д.231к7 (от светофора) до ул. Земляничной
· Строительство тротуара по ул. Фомушина от 3-й Академический пр-д (подходы к ООТ «поворот на воинскую часть» и «Завод Элмат»
· Строительство тротуара по ул. Окружная
· Строительство пешеходной дорожки спуск до д. Белая
· Строительство тротуара по ул. Сиреневый бульвар (подходы к домам 1,4,6,18)
· Строительство тротуара по ул. Генерала Попова, 8
· Строительство тротуара проезды между ул. Спартака и ул. Георгия Димитрова у ТЦ "Фестиваль"
· Строительство тротуара по ул. Советская д. 1 - 3 
· Ремонт тротуара по ул. Дружбы
· Ремонт тротуара по ул. Врубовая
· Строительство тротуара по ул. Радужная дом 7 корп.1 
· Строительство тротуара по Ул. Железнодорожная
· Строительство тротуаров ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, через остановку общественного транспорта к проходу на ул. Автомобильную, до тротуара (пешеходной дорожки) от предприятия «ГАЗПРОМАВИА» до ул. Курсантов дом №1
· Строительство тротуаров ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, далее до пересечения и по 2-му Автомобильному проезду, до пересечения 2-го и 1-го Автомобильных проездов (бывший жилой городок предприятия «ФУЯО Стекло Рус»)
· Строительство тротуаров и пандусов для лиц с ограниченными возможностями в р-не ул. Фомушина 
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Гурьянова и ул. Осенняя (в районе церкви Св. Мученика Иоанна Воина)
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Аллейная с ул. Маяковского в районе ул. Маяковского, 62 
· Организация пешеходного перехода в районе ул. Сиреневый бульвар, д. 2 (ООТ ул. Генерала Попова в центр)
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Академическая и 1-й Академический пр-д
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Ждамировская и ул. Просторная (ООТ Ждамирово-1)
· Организация пешеходного перехода в районе ул. Тульская, 15 
· Увеличение времени горения пешеходной фазы на светофорном объекте в районе ул. Московская, 104 до 20 секунд
· Строительство тротуара по ул. Радищева от д. 2 до ул. Зерновая (протяженность 0,25 км), пешеходных переходов
· Оборудование пешеходных переходов светофорными объектами типа Т7 в районе ул. В. Андриановой, д.3; на участке ул. В. Андриановой от ул. Баррикад до пер. Паровозный строительство тротуаров (протяженность 0,152 м); организация пешеходного перехода на пересечении ул. В. Андриановой – ул. Баррикад; устройство искусственной неровности на ул. Баррикад, д.137
· Строительство тротуаров для движения пешеходов на участке проезда от ул. Красноармейская до ул. Первых коммунаров (протяженность 0,24 км), строительство тротуаров по ул. Красноармейская от д. № 1 до 906-й базы (протяженность 0,18 км)
· Строительство тротуаров по на ул. Карьерная, ул. Станционная, ул. Азаровская, 2-й Карьерный пер. в районе пешеходного подхода к Школе №27 (протяженность 0,6 км) 
· устройство искусственных неровностей в районе ул. Новая, 5 (д. Шопино); строительство тротуаров для движения пешеходов на ул. Школьная, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Центральная в районе пешеходного подхода к школе №33 (протяженность 1,87 км)
· Строительство тротуара по ул. Тепличная (протяженность 0,4 км) в районе пешеходного подхода к школе №51
· Строительство тротуара на участке дороги-дублер от д.2/1 ул. Заречная, на участке ул. Заречная от дороги-дублер до пресечения ул. Заречная с проездом к школе (протяженность 0,29 км); организация пешеходного перехода через ул. Заречная на подходе к школе
· Оборудование светофорными объектами типа Т7 на пешеходных переходах, расположенных в районе ул. Ф. Энгельса, 12 и ул. Суворова, 12А
· Оборудование светофорными объектами типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Ф. Энгельса, 119
· Строительство тротуара на подходе к начальной школе №17 (протяженность 0,3 км)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Молодежная, 5
· Устройство искусственной неровности в районе ул. Беляева, 2 (примыкание к ул. Первомайской)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Пухова, 51
· Строительство тротуара на нечетной стороне пер. Врубовой и участке ул. Врубовая от пер. Врубовой до ул. Тракторная (протяженность 0,6 км); организация пешеходного перехода на перекрестке ул. Врубовая – пер. Врубовой с оборудованием светофорным объектом типа Т7; устройство искусственных неровностей в районе пешеходных переходов.
· Строительство тротуара для движения пешеходов вдоль проезда от ул. Вишневского до Школы №26 (ул. Вишневского, 5)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе бул. Мотостроителей, 16
· Устройство искусственных неровностей в районе пешеходного перехода по ул. Льва Толстого, 4/2
· Строительство тротуара для движения пешеходов по ул.Мира, с.Росва (протяженность 0,45 км), устройство искусственных неровностей
· Строительство тротуара для движения пешеходов и устройство искусственных неровностей на автомобильной дороге, проходящей через пос.Муратовский щебзавод (протяженность 1,2 км)
· Строительство тротуара для движения пешеходов на четной стороне ул. Школьная и на проезде от ул. Школьная до ул. Железнодорожная п. Резвань (протяженность 0,47 км)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 и устройство искусственных неровностей на нерегулируемом пешеходном переходе ул.Новая,1, д. Канищево
· Организация тактильной разметки на тротуарах по ул. Циолковского и ул. Октябрьская от пересечения с ул. Академика Королева до пересечения с ул. Космонавта Комарова, а также на пешеходных переходах в районе пересечения этих улиц.
· Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах. Расположенных по ул. Октябрьская от пересечения с ул. Циолковского до пересечения с ул. Суворова
· Организация системы ориентирования маломобильных групп населения в пределах улиц Салтыкова – Щедрина, Вилонова, Луначарского, Никитина, включающей нанесение тактильной разметки на тротуары по ул. Салтыкова Щедрина от д. 29 до пересечения с ул. Кутузова, по ул. Луначарского от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Никитина, по ул. Вилонова от ул. Луначарского до ул. Первомайской, по ул. Никитина от ул. Луначарского до д.10, нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в пределах данных улиц.
· Организация системы ориентирования маломобильных групп населения в пределах улиц Никитина, максима Горького, Больничная, включающей нанесение тактильной разметки на тротуары по ул. Никитина от д. 58 до д. 82, по ул. Максима Горького, по Больничной улице, а также нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в пределах данных улиц.
· Приведение тротуара по ул. Маковского к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных на ней. Обеспечение подходов к Калужскому дому-интернату для престарелых и инвалидов и к Калужской областной Психиатрической больнице
· Приведение тротуара по ул. Вишневского к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных на ней.
· Организация подхода к учреждению социального обслуживания «Забота» (ул. Московская, 217) реконструкция существующих тротуаров в районе ул. Московская с организацией пандусов по всей его ширине в пределах пересечений. 
· Приведение тротуара по ул. Врубовая, пер. Малиники, ул. Северная к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных в их пределах. Обеспечение подходов к Детскому реабилитационному центру «Доброта», Филиалу центра обслуживания населения «Забота» (ул. Врубовая, 22)
· Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах на пересечение ул. Никитина – ул. Николо-Козинская (Всероссийское общество слепых)
· Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в центральной части города - пл. Мира; пересечение ул. Кирова – ул. Плеханова; пересечение ул. Кирова – ул. Рылеева; пересечение ул. Кирова – ул. Герцена; пересечение ул. Кирова – ул. Театральная; пересечение ул. Кирова – ул. Московская; пересечение ул. Кирова – ул. Ленина; пересечение ул. Кирова – пер. Кирова; пересечение ул. Кирова – ул. Николо-Козинская; пл. Победы.
· Оснащение светофорных объектов, расположенных в центральной части города (ул. Кирова, ул. Баженова, ул. Ленина, Луначарского, ул. Московская, ул. Степана Разина, ул. Плеханова, ул. Рылеева, ул. Гагарина) звуковыми сигналами.
· Организация пешеходных подходов к ООТ «Обувная фабрика» с учетом движения маломобильных групп населения. Организация тротуаров на от ООТ «Обувная фабрика» к ГБЦ КО «РЦИ «КРОК» с учетом движения инвалидов
· Приведение ООТ расположенных в центральной чести города (ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Луначарского, ул. Степана Разина) в соответствие с нормативами СП 59.13330.2016 и СП 140.13330.2012 (обеспечить звуковое и/или радиоинформирование инвалидов по зрению о маршрутах и времени ожидаемого прибытия транспортных средств, о номере маршрута, приближающегося к остановке транспортного средства, безопасную посадку/высадку инвалидов использующих кресла-коляски, использование тактильной плитки направляющей к месту посадки и обозначающей край посадочной площадки)
	253073,316

	Мероприятия по организации велосипедного движения

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Ленина от ул. Вокзальная до ул. Луначарского 
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Ленина от ул. Вокзальная до ул. Луначарского
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Кирова от пл. Победы до пл. Мира 
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Степана Разина (в пределах существующей бульвара) от пл. Победы до ул. Никитина
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Луначарского от ул. Ленина до ул. Кутузова
· Организация велодорожки/велополосы по ул. Кутузова от ул. Луначарского до ул. Ленина 
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по пл. Старый Торг, организация велодорожек на территории Сквера им. Ленина 
· Организация велодорожки/велополосы по ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Достоевского
· Организация велодорожки/велополосы по ул. Плеханова от ул. Труда до ул. Кирова
· Организация велодорожек на территории городского парка
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Московской от пер. Северный до ул. Кирова
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Карла Либкнехта от Грабцевского шоссе до ул. Телевизионная
· Организация велодорожки по ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Воронина, по ул. Воронина от ул. Баррикад до ул. Труда, по ул. Труда от ул. Воронина до ул. Плеханова
· Организация велодорожки территории Сквера войнам интернационалистам
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул Суворова от Сквера войнам интернационалистам до ул. Рылеева
· Организации велодорожки пер. Теренинский от ул. Суворова до ул. Чижова, по ул. Чижова от пер. Теренинский до ул. Московская, по ул. Огарева от ул. Московская до ул. Рылеева
· Организации велодорожки по ул. Телевизионная от ул. Социалистическая до ул. Труда
· Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Социалистической от ул. Телевизионная до ул. Чичерина, по ул. Пухова от ул. Телевизионная до ул. Чичерина, по ул. Чичерина от ул. Социалистической до ул. Пухова (в районе существующего бульвара)
· Организация велодорожек совместно с тротуаром по Грабцевскому шоссе от Грабцевское шоссе 110 до ул. Моторная, по ул. Моторная от Грабцевского шоссе до ул. Новаторская, по ул. Новаторская от ул. Моторная до ул. Заводская, по ул. Заводская до ул. Маяковского, по ул. Маяковского от улю Заводская до Грабцевского шоссе, по Грабцевскому шоссе от ул. Маяковского до ул. Карла Либкнехта
· Организация велодорожки оп ул. Маршала Жукова от ул. Чапаева до пл. Победы
· Организация велодорожки по ул. Тульская от пер. Малый до ул. Степана Разина 
· Организация велодорожки по ул. Болдина от проектируемой трнспортно-пешеходной набережной вдоль р. Ока до ул. Никитина, по ул. Никитина от ул. Болдина до ул. Степана Разина  
· Организация велодорожки по ул. Максима Горького от ул. Болдина до ул. Маршала Жукова
· Организация велодорожки по ул. Театральная (в районе пешеходной зоны) и по пл. Старый Торг (нанесение разметки. установка знаков)
· Организация велодорожки/велополосы (в зависимости от участка проектирования) по ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Космонавта Волкова
· Организация велодорожки по ул. Космонавта Волкова от ул. Гагарина до сквера Волкова, по территории сквера Волкова
· Организация веломаршрута по проектируемой набережной в районе Яченского водохранилища
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по наб. Яченского водохранилища от проектируемой пешеходной набережной до пер. Лаврентьекский, по пер. Лаврентьевский, по ул. Садовая от пер. Лаврентьевский до ул. Широкая, по ул. Широкая от ул. Садовая до проектируемой велодорожки по ул. Социалистическая
· Организация велодорожки по ул. Академика Королева от ул. Гагарина до парка им. К. Э. Циолковского, по территории парка им. К. Э. Циолковского
· Организация велополос по Гагаринскому мосту от ул. Гагарина до Тульского шоссе, по Тульскому шоссе от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова
· Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Генерала Попова от Тульского шоссе до ул. Фомушина, по ул. Фомушина от ул. Генерала Попова до ул. Минская
· Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. 65 лет Победы
· Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Серафима Туликова от ул. 65 лет Победы до ул. Фомушина
· Организация велосипедных дорожек на территории мкр. Кошелев проект по ул. Петра Тарасова от ул. Фомушина до ул. Андрея Алешина, по ул. Андрея Алешина до ул. Владимира Козлова, по ул. Владимира Козлова от ул. Андрея Алешина до ул. Бориса Литвинчука, по ул. Бориса Литвинчука от Владимира Козлова до Братьев Луканиных, по Братьев Луканиных от ул. Бориса Литвинчука до ул. Петра Тарасова
· Организация велодорожек по ул. Бульвар Сиреневый от ул. Генерала Попова до ул. Комфортная. По ул. Комфортная
· Организация велодорожки по ул. Платова от ул. Пригородная до Грабцевского шоссе (по существующему бульвару)
· Организация велодорожки по проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
· Организация велодорожки по ул. Набережная от ул. Гагарина до проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории Комсомольской рощи
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории Губернского парка
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории парка Яновских
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории бора
· Создание рекреационно-транспортного веломаршрута Анненки-Яченское водохранилище
	324898,85

	Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) на перекрестке ул. Степана Разина – ул. Тульская
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на Подъезд к г.Калуга от М3 Украина 4,2 км
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта и нарушения ПДД (скорость/очередность проезда) на территории города Калуга на ул. Московская в районе дома 197
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) и установленных скоростных режимов ул. Маяковского – ул. Заводская 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на Грабцевском шоссе в районе дома 85
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Тарутинская в районе дома 155
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта и нарушения ПДД (скоростных режимов) на территории города Калуга на ул. Гурьянова в районе дома 59
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) и установленных скоростных режимов ул. Телевизионная – ул. Пухова 
· Установка средств фото- и видеофиксации на перекрестке ул. Кирова – ул. Рылеева
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Тульская в районе пересечения с Восточный пр-д
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пешеходного перехода (игнорирование пешеходов на нем) и установленных скоростных режимов ул. Луначарского – ул. Первомайская 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Московская в районе ул. Звездная, 19 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Фомушина в районе дома 8 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пешеходного перехода (регулируемый пешеходный переход, проезд на красный сигнал светофора) и установленных скоростных режимов по ул. Генерала Попова в районе дома 11 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Тарутинская в районе пересечения с ул. Радищева
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта и скоростных режимов на территории города Калуга на ул. Гагарина в районе дома 13к1
	48000

	Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Устройство дополнительной секции и изменения пофазного разъезда для совершения левого поворота с ул. Маршала Жукова на ул. Горького на перекрестке ул. Маршала Жукова – ул. Максима Горького
· Реорганизация светофорного регулирования путем введения дополнительной секции для совершения поворота налево на пересечение ул. Центральная – 29К-001. Дорога на п. Воротнынск
· Устройство дополнительной секции на светофорном объекте для совершения левого поворота на перекрестке ул. Моторная – ул. Грабцовское шоссе
· Устройство дополнительной секции на светофорном объекте для совершения левого поворота с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова
· Организация полосы разгона и торможения перед поворотом на д.Крутицы на пересечении ул. Березники (выезд из д. Крутицы) – а/д Анненки – мкр. Силикатный
· Организация саморегулируемого кольцевого пересечения со средним диаметром островка безопасности на пересечении ул. Гурьянова – а/д Анненки – мкр. Силикатный
· Изменение схемы ОДД с устройством мини-кольцевго пересечения в районе перекрестка ул. Отбойная – ул. Луговая
· Организация дополнительного разворота по ул. Генерала Попова в районе дома 4
· Организация канализированного движения на пересечении улиц Кутузова – Воскресенская – Монастырская
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Баумана – ул. Пушкина – ул. А. Королева
· Организация канализированного движения на Пл. Победы
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Глаголева – ул. Бутома
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Глаголева – ул. Переходная
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Заречная – Тульское шоссе
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Чебышева – ул. Театральная
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Ленина – ул. Московская – пер. Старичков
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Луначарского
	29806,9

	Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест), специализированных стоянок для задержанных транспортных средств и иных подобных сооружений)

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация парковочного кармана по 2-й Интернациональный пер. в районе домов 10 и 7к1
· Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Моторостроителей д.10
· Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.12
· Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.2
· Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.7
· Расширение существующего парковочного пространства бул. Энтузиастов, 8
· Организация многоярусной парковки в районе ул. Огорева-Московская-Суворова-Воронина (в районе ул. Московская 60) 
· Организация вдоль-уличного парковочного пространства Грабцевское шоссе д.112-д.122
· Организация парковочных карманов по ул. 65 лет Победы в районе Губернского парка
· Организация парковочного карамана пер. Воскресенский в районе домов 28 и 31
· Расширение существующего парковочного пространства у МКД пер. Литейный, д.7 на 20 машиномест
· Организация парковочного пространства на придомовой территории пер. Малинники д.7 к.1, д.7, д.9
· Организация парковочного пространства на придомовой территории пер. Ольговский, д. 11
· Организация парковочного пространства в пер. Ольговский, д.5 в районе д/с №108 «Дружба»
· Организация парковочного пространства  пер. Чичерина 13А в районе д/с №6
· Организация парковочных карманов вдоль пер. Чичерина в районе д. 24
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д.69
· Организация парковки по в районе пересечения ул. Аллейная и ул. Маяковского (в районе домов ул. Аллейная д.12, д.19)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Баррикад д.136, д. 155, д. 139
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Баррикад д. 140, д. 157, д. 159
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Белинского д.6
· Расширение существующего парковочного пространства у МКД ул. Билибина д.6, д.8 на 15 м/м
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болдина д.21
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.11, д. 13, д.15
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.18, д.20, д. 16
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.4
· Организация парковочного пространства ул. Больничная д. 5 в районе городской больницы №4
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Спортивная д. 3
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Валентины Никитиной д. 30
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Валентины Никитиной д. 43, д.47
· Организация парковки ул. Веры Андриановой в районе д.5 
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Веры Андриановой д.24
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гвардейская д.2 
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гвардейская д.5
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Генерала Попова д.14/1
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Генерала Попова д.20
· Ул. Генерала Попова д.9, д.7
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Грабцевское шоссе д.42
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 14
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 41
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 53
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 9
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д.16
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Дзержинского д.67
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Дзержинского д.95
· Организация парковки в районе ул. Звездная д.2
· Расширение существующей парковки в районе ул. Звездная, д.21 на 40 м/м
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Карла Либкнехта д.8
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кибальчича д.3 
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кибальчича д.9, д.11, д.15
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Комарова д.47, д. 94, д. 45
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кооперативная д.8
· Организация парковки ул. Кутузова д.4
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.27
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.29
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.35
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.37
· Расширение существующего парковочного пространства ул. Ленина д.41 на 20 м/м
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.48
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.53
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Лесная д.12-20
· Расширение существующего парковочного пространства по ул. Литейная в районе д.9 и д. 11
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Майская д. 32
· Расширение существующего парковочного пространства ул. Максима Горького в районе д. 67 (Городской родильный дом)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Малоярославецкая д.1, д. 3
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.29
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.30а, д.30
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.43
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маяковского д. 47
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маяковского, д. 9
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Молодежная, д. 2
· Расширение существующего парковочного пространства ул. Молодежная д. 46, д. 48
· Расширение существующего парковочного пространства ул. Московская д.235
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Моторная д.11/10
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Моторная д.9
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 106
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 127
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 133 к2
· ул. Никитина д. 49, д. 57, д. 47
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 65
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 93
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 79
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 77
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 75
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 73
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 67
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 65
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 61
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 5
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 7
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Октябрьская д.20
· Организация парковочных карманов по ул. Октябрьская в районе дома д.3
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ольговская д.15
· Организация парковочных карманов по ул. Первых коммунаров в районе д.11
· Организация парковки по ул. Первых коммунаров в районе домов 12 и 16
· Организация парковочного пространства на придомовой территории Ул. Пестеля д.13
· Организация парковочных карманов по ул. Платова в районе домов 132, 22, 3
· Организация парковочных карманов ул. Плеханова в районе домов 88, Кирова 1, 12, 4
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Плеханова д.94
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пригородная д.29
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Проезжая, д.18
· Организация парковочных карманов по ул. Пролетарская (между ул. Рылеева и ул. Плеханова)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пролетарская д.157
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пухова д.1
· Организация парковочного кармана по ул. Лесная в районе ул. Радищева д.6
· Организация парковочных карманов по ул. Рылеева в районе домов 4, 39к1, 21
· Организация парковки в районе ул. Социалистическая д.2а (городская больница №2)
· Организация парковки в районе ул. Социалистическая д.2Б (д/с №34 Зоренька)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.120
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.13
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.17
· Организация парковочных карманов по ул. Театральная в районе сквера им. Ленина
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тельмана д.15
· Организация парковки в районе ул. Тепличная д.1, д.2
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тракторная д.52
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Труда д.32
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тульская д.137
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тульская д.19
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Турынинская д.15
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.21
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д. 17, д. 19
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.11
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.7
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.3
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чижевского д. 11, д.13
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чижевского д.23
· Организация парковочного кармана в районе ул. Спартака д. 3 
· Организация парковочного кармана по ул. Строителей в районе д/с №12 «Ромашка» (ул. Радужная, д.5)
· Организация парковочного кармана по бул. Моторостроителей в районе Лицей №48 (д. 16)
· Организация парковочного кармана по ул. Баррикад в районе дома 142 (д/с "Соколёнок")
· Организация парковочного пространства ул. Гурьянова, 11 (д/с "Вишенка")
· Организация парковочного пространства ул. Льва Толстого, 51. (Школа №44)
· Организация парковочного кармана по ул. Мичурина, 45 (Школа №23)
· Организация парковочных карманов ул. Молодежная, 5 (Школа №12)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. В. Андриановой д.24
· Организация парковочного кармана в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 66А ГКОУКО «Калужская школа «Гармония»
· Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Баррикад, 59 на параллельный проезжей части. Введение запрета на стоянку транспортных средств вне специально отведенных средств от ул. Ленина до ул. Баррикад 140
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Баумана от д. 17 до ул. Академика Королева, д. 67/10
· Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Академика Королева на параллельный проезжей части
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств вне специально отведенных для этого мест (парковочные карманы) по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Марата. Организация парковочных карманов по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Московская.
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Достоевского от ул. Плеханова до ул. Марата. Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Достоевского от ул. Марата до ул. Московской на параллельный вдоль проезжей части
· Запрет остановки и стоянки транспортных средств по нечетной стороне ул. Красная гора от д.19 до д.11
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Моторная улица д.4. Организация парковки на 20 м/м в районе ул. Моторная, д. 12А
· Организация платной парковки в центральной части города (31 участок)
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Третий (максимальный) вариант развития базируется на целевом (форсированном) сценарии социально-экономического развития, и характеризуется форсированными темпами роста экономики. Данный вариант предполагает темпы роста населения и уровня автомобилизации, превышающие общероссийские. Ввиду таких темпов роста экономики города, в максимальном варианте развития предполагаются опережающие темпы развития транспортной инфраструктуры, включая объекты внешнего транспорта. В рамках данного варианта предполагается реализация мероприятий, запланированных в рамках оптимального варианта, а также мероприятий, направленных на повсеместные развития связей территорий города с целью увеличения вариантов трасс движения, реконструкцию участков УДС с повышением их пропускной способности. 
Перечень мероприятий третьего (максимального) варианта развития транспортной инфраструктуры представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Перечень мероприятий третьего (максимального) варианта развития транспортной инфраструктуры.
	Содержание мероприятия
	Затраты на реализацию, тыс. руб.

	Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

	Мероприятия, запланированные в рамках документов территориального планирования и программных документов в сфере транспорта:
· Строительство моста через р. Ока в районе Слеведовки;
· Строительство автодороги от ст. Тихонова Пустынь до д. Уварово в городском округе "Город Калуга";
· Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе (участок, проходящий по западной части территории Городского округа «Город Калуга»);
· Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки – Жерело;
· Строительство магистрали от перекрестка ул. Зерновая – Грабцевское шоссе до ул. Маяковского в микрорайоне Тайфун (бульвар Солнечный) и далее с подключением к ул. Болдина;
· Строительство южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующего ул. Гурьянова;
· Строительство магистрали от южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующей с западной стороны ул. Железняки – ул. Телевизионная и выходящей на дорогу вдоль Яченского водохранилища;
· Строительство транспортно-пешеходной набережной вдоль берега р. Ока, соединяющая ул. Набережная и ул. Болдина;
· Строительство продолжения ул. Степана Разина через новый район «Правгород»;
· Строительство продолжения ул. Ленина через Вокзальную площадь и железнодорожные пути до ул. Тарутинской;
· Строительство магистрали в районе «Правгород»
· Строительство магистрали в районе «Кошелев проект»;
· Строительство магистрали от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной Окской ветке;
· Строительство автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Григоровка (от д. Заречье);
· Строительство автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Животинки с трассы планируемого южного обхода г. Калуги;
· Строительство автомобильной дороги местного значения д. Шопино – д. Яглово со строительством мостового перехода через р. Ока и путепровода через железнодорожную линию;
· Строительство автомобильной дороги местного значения подъездная дорога к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино;
· Строительство мостового перехода через р. Ока в створе продолжения ул. Степана Разина;
· Строительство виадука через Березуйский овраг в створе ул. Дарвина – ул. Георгиевская с устройством подземной автостоянки;
· Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе планируемого продолжения ул. Ленина;
· Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе продолжения ул. Азаровская до ул. Гурьянова;
· Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. Московская;
· Строительство развязки с путепроводом через железнодорожные пути на пересечении продолжения ул. Ленина с ул. Тарутинская – ул. Глаголева и ул. Путейская;
· Строительство двухуровневой развязки в створе восточного мостового перехода через р. Ока на пересечении соединительной автодороги и новой магистрали общегородского значения вдоль р. Киевки;
· Строительство двухуровневой развязки в районе мкр. «Силикатный»;
· Строительство продолжения Одоевского шоссе до ул. Генерала Попова с организацией транспортной развязки на их пересечении;
· Строительство мостового перехода через р. Яченка в створе проектируемого дублера ул. Московская;
· Строительство двухуровневой развязки в районе Ромоданово;
Мероприятия в рамках КСОДД:
· Строительство участка ул. Академика Королева от ул. Гоголя до Яченской набережной;
· Строительство участка ул. Семеново Городище от ул. Труда до Яченской набережной;
· Строительство участка ул. Пухова от ул.Высокой до Яченской набережной;
· Строительство ул. № 1 от ул. Железняки до Воинского проезда;
· Строительство участка ул. Никитина от д. 168 до ул. 40 лет Октября;
· Строительство участка ул. Чехова от ул. Маршала Жукова до ул. Тульской;
· Строительство участка ул. Багговута от д. 46 до д. 50;
· Строительство улицы № 2 от ул. Суворова до ул. Железняки;
· Строительство улицы № 3 от ул. Тульского шоссе до ул. Воробьевской
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	Мероприятия по категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

	Мероприятия, запланированные в рамках документов территориального планирования и программных документов в сфере транспорта:
· Реконструкция дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов (на участке Калуга – Ферзиково);
· Реконструкция автодороги вдоль Яченского водохранилища
· Ремонт ул. Волкова
· Реконструкция ул. Степана Разина
· Ремонт ул. Веры Андриановой
· Реконструкция автомобильной дороги местного значения Правый берег – Шопино
· Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к с. Горенское
· Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Крутицы
Мероприятия в рамках КСОДД:
· Реконструкция ул. Ленина от ул. Кутузова до переулка Старичков
· Реконструкция ул. Московская от переулка Строительный до ул. Волковой
· Реконструкция ул. Большевиков от Площади Мира до ул. Суворова
· Реконструкция ул. Суворова от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького
· Реконструкция ул. Труда от ул. Телевизионной до ул. Плеханова
· Реконструкция ул. Телевизионная от ул. Труда до ул. Железняки
· Реконструкция ул. Путейской и ул. Гурьянова от ул. Московской до ул. Осенней
· Реконструкция ул. Глаголева и ул. Тарутинской от ул. Московской до ул. Осенней
· Реконструкция Грабцевского шоссе от ул. Зерновой до Объездной дороги
· Реконструкция ул. Никитина от ул. Степана Разина до 2 Тульского переулка
· Реконструкция ул. Достоевского от ул. Рылеева до ул. Марата
· Реконструкция подъезда к д. Рождественно от южного обхода города Калуги
· Ремонт УДС бул. Солнечный
· Ремонт УДС Грабцевское шоссе
· Ремонт УДС по ул. В. Попковой (д. Верхняя Вырка)
· Ремонт УДС по ул. Галкинская (д. Галкино) 
· Ремонт УДС д. Колюпаново
· Ремонт УДС д. Рождествено (участок а/д от ул. Покрова до Южного обхода г. Калуга)
· Капитальный ремонт УДС д. Угра (подъезд к д. Угра от а/д 29 ОП Р3 29К-001 «Калуга-Вязьма»)
· Ремонт УДС д. Чижовка
· Ремонт УДС д. Шопино (Шопинская дорога) 
· Ремонт УДС Мост через р. Терепец (мкр. Азарово)
· Ремонт УДС по ул. Тарутинская (мкр. Малиновка)
· Ремонт УДС пер. Больничный 
· Ремонт УДС пер. Волковский
· Ремонт УДС пер. Воскресенский
· Капитальный ремонт УДС пер. Лаврентьевский
· Ремонт УДС пер. Литейный
· Ремонт УДС пер. Малинники
· Ремонт УДС пер. Механизаторов
· Ремонт УДС пер. Ольговский
· Ремонт УДС пер. Сельский
· Ремонт УДС пер. Труда
· Ремонт УДС пер. Чичерина
· Ремонт УДС пр. Академический
· Капитальный ремонт ул. Александровская (с. Некрасово)
· Ремонт УДС ул. 65 лет Победы
· Ремонт УДС ул. Академическая
· Ремонт УДС ул. Аллейная
· Ремонт УДС ул. Анненки
· Ремонт УДС ул. Баррикад
· Ремонт УДС ул. Берестяная и подъезды к ней
· Ремонт покрытия УДС ул. Билибина
· Ремонт покрытия УДС ул. Болдина
· Ремонт УДС ул. Больничная 
· Ремонт покрытия УДС ул. Братьев Луканиных
· Ремонт УДС ул. Валентины Никитиной
· Ремонт УДС ул. Войкова 
· Ремонт УДС ул. Волковская
· Ремонт покрытия УДС ул. Гагарина
· Ремонт УДС ул. Глаголева
· Ремонт УДС ул. Гурьянова
· Ремонт покрытия УДС ул. Дзержинского
· Ремонт УДС ул. Димитрова 
· Ремонт УДС ул. Дорожная
· Ремонт УДС ул. Дружбы
· Ремонт УДС ул. Забойная
· Ремонт покрытия УДС ул. Заводская
· Ремонт УДС ул. Зерновая
· Ремонт УДС ул. Инженерная
· Ремонт УДС ул. Калинина
· Ремонт УДС ул. Калужского Ополчения
· Ремонт УДС ул. Карла Либкнехта
· Ремонт УДС ул. Киевка
· Ремонт УДС ул. Колхозная
· Ремонт покрытия УДС ул. Кутузова
· Ремонт покрытия УДС ул. Ленина
· Ремонт покрытия УДС ул. Луначарского
· Ремонт УДС ул. Льва Толстого 
· Ремонт покрытия УДС ул. Майская
· Ремонт покрытия УДС ул. Максима Горького
· Ремонт покрытия УДС ул. Марата
· Ремонт УДС ул. Мичурина
· Ремонт УДС ул. Молодежная
· Ремонт УДС ул. Нижняя Усадебная
· Ремонт покрытия УДС ул. Никитина
· Ремонт УДС ул. Николая Островского
· Ремонт покрытия УДС ул. Николо-Козинская
· Ремонт покрытия УДС ул. Огарёва 
· Ремонт УДС ул. Октябрьская 
· Ремонт УДС ул. Параллельная
· Ремонт УДС ул. Переходная
· Ремонт УДС ул. Пестеля 
· Ремонт УДС ул. Песчаная
· Ремонт покрытия УДС ул. Плеханова
· Ремонт УДС ул. Прончищева
· Ремонт УДС ул. Пухова 
· Ремонт УДС ул. Пушкина (Каменный мост)
· Ремонт УДС ул. Радищева
· Ремонт УДС ул. Ромодановские Дворики
· Ремонт покрытия УДС ул. Рылеева
· Ремонт покрытия УДС ул. Салтыкова-Щедрина
· Ремонт УДС ул. Складская
· Ремонт покрытия УДС ул. Советская
· Ремонт УДС ул. Социалистическая
· Ремонт УДС ул. Спартака
· Ремонт УДС ул. Спортивная
· Ремонт УДС ул. Стекольная
· Ремонт покрытия УДС ул. Суворова 
· Ремонт покрытия УДС ул. Телевизионная
· Ремонт покрытия УДС ул. Терепецкое кольцо
· Ремонт покрытия УДС ул. Тульская
· Ремонт УДС ул. Фомушина
· Ремонт УДС ул. Хрустальная
· Ремонт УДС ул. Чапаева
· Ремонт покрытия УДС ул. Чижевского
· Ремонт УДС ул. Широкая
· Ремонт УДС ул. Энергетиков
· Ремонт УДС ул. Яновских
· Ремонт УДС ул.Терепецкая
· Ремонт УДС ш. Одоевское
· Ремонт УДС ш. Тульское
· Капитальный ремонт УДС ул. Ждамировская (д. Ждамирово)
· Капитальный ремонт УДС ул. Родниковая
· Капитальный ремонт УДС ул. Врубовая
· Ремонт УДС ул. Зеленая
· Ремонт УДС пер. Вагонный
· Ремонт УДС ул. Промышленная
· Ремонт УДС пер. Северный
· Ремонт УДС ул. Лесная
· Ремонт УДС ул. Привокзальная
· Капитальный ремонт УДС ул. Железнодорожная
· Капитальный ремонт, асфальтирование подъезда к д. Калашников хутор
· Капитальный ремонт, устройство щебеночного покрытия в д. Калашников хутор, по улицам Денисова, Кравцова, Гришина, Речной исток, Ольховой
- Реконструкция ул.Тарутинская от пер.Ольговский до транспортной развязки автодороги Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»
- ул. Телевизионная на участке от пл. Телевизионной до ул. Билибина  перевод  из  категории «Магистральная улица районного значения» в категорию  «Магистральная улица общегородского значения».
- ул. Достоевского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Дзержинского на участке от ул. Н.Козинская до ул. Луначарского  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Ф. Энгельса  на участке от ул. Чижевского до ул. Никитина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Н.Козинская  на  участке от ул. Чижевского до ул. Войкова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Подвойского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Прончищева от ул. Грабцевское шоссе до ул. Литвиновская  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Тульская на участке от ул.Луначарского  до ул. Ст.Разина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Георгиевская на участке от ул. Баумана до ул. Плеханова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пухова на участке от ул. Телевизионная  до ул. Чичерина  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Мичурина на участке от ул. Н.Козинская до ул. Пестеля перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пестеля на участке от ул. Никитина до ул. Тульская перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Маяковского перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Молодежная перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Платова перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Клюквина перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
 - ул. Багговута перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Баумана на участке от ул. Георгиевской до ул. Пушкина перевод из категории «Магистральные улицы районного значения» в категорию «Дороги, улицы местного значения».
- ул. Георгия Амелина мкр. Кошелев перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Братьев Луканиных перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. 2я Клубничная (д. Канищево) перевод из категории «Магистральная улица районного значения» в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
 Дополнительно необходимо привести в соответствие реестр дорог УГХ г. Калуги (числится 806 улиц различной категории, классифицирующихся по СП-42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и реестр управления экономики г. Калуги (числится 1098 улиц различной категории);
- На карте транспортной инфраструктуры Ген. плана  ул. Багговута  соединяется с Набережной Яченского водохранилища и ул. Широкой, что не соответствует действительности;
-  ул. Пролетарская обозначена как ул. Чижевского;
- ул. Тульское шоссе внесена в реестр улиц как автомобильная дорога федерального значения, подлежащая реконструкции. Необходимо внести изменения, назначить  категорию «Магистральная улица общегородского значения»;   
- автомобильная дорога «Подъезд к г. Калуги от М-3 «Украина - 1 категории (ул.Анненки, ул. Калуга-бор). внесена в реестр как «Магистральная улица общегородского значения»;  
- ул. Петра Тарасова, Андрея Алешина, ул. Бориса Литвинчука (мкр.Кошелев) значится в  статусе «Планируемые к строительству», необходимо перевести в статус «Существующие» - «Магистральная улица районного значения».
	2623626,58

	Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения, организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации и совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация зоны 1 АСУДД по ул. Генерала Попова и ул. Фомушина от перекрестка ул. Петра Тарасова – ул. Фомушина до регулируемого пешеходного перехода в районе ООТ «Школа искусств»
· Организация зоны 2 АСУДД по ул. Московская от Площади Кубяка до регулируемого пешеходного перехода в районе примыкания ул. Учхоз
· Организация зоны 3 АСУДД по ул. Калуга-Бор от перекрестка ул. Резванская – ул. Анненки до регулируемого пешеходного перехода в районе ООТ «Сосновый Бор»
· Организация зоны 4 АСУДД по Тульскому шоссе от перекрестка Тульское шоссе – ул. Калуга юг до перекрестка ул. Тульское шоссе - ул. Генерала Попова
· Введение зон координированного управления по улицам: Гурьянова, Московская, Тарутинская, Гребцовское шоссе.
· Устройство адаптивного управления на перекрестке ул. Советская – ул. Полевая
· Устройство адаптивного управления на перекрестке ул. 40 лет Октября – ул. Овражная
· Устройство адаптивного управления на перекрестке Тульское шоссе – выезд с METRO
· Разработка ПОДД с целью организации системы маршрутного ориентирования в основным объектам притяжения
· Установка информационных табло ООТ, оповещающих о времени прибытия маршрута общественного транспорта (27 ООТ)
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	Мероприятия по регулированию скоростных режимов движения на отдельных участках или в различных зонах

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Увеличение зоны ограничения максимальной разрешенной скорости 40 км/ч по ул. Огарева от ул. Воронина до ул. Герцена 
· Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Рылеева на участке от ул. Труда до ул. Суворова
· Введение ограничения максимально разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Герцена от ул. Труда до ул. Суворова
· Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 50 км/ч по ул. Карла Либкнехта на участке от Грабцевского шоссе до ул. Ленина
· Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 50 км/ч по ул. Маршала Жукова на участке от пл. Маяковского до ул. Болотникова, ограничения максимальной разрешенной скорости 40 км/ч от ул. Болотникова до ул. Максима Горького
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	Мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках. Мероприятия по применению реверсивного движения.

	Мероприятия в рамках КСОДД:
- Организация одностороннего движения на ул. Дарвина от ул. Театральная до ул. Ленина
- Организация одностороннего движения на ул. Чебышева от ул. Театральная до ул. Достоевского
- Организация одностороннего движения на уч. Ул. Плеханова от ул. Георгиевская до ул. Дзержинского
- Организация одностороннего движения на ул. Циолковского на участке от ул. Королева до ул. Большевиков
- Организация двухстороннего движения по улице Достоевского от ул. Плеханова до ул. Московская 
- Организация одностороннего движения по ул. Максима Горького от ул. Никитина в сторону ул. Чижевского
- Организация одностороннего движения по ул. Фридриха Энгельса от ул. Суворова в сторону ул. Никитина
	1732

	Мероприятия по введению светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также по изменению режимов работы существующего светофорного регулирования

	Мероприятия в рамках КСОДД:
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Ленина – ул. Пролетарская
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Грабцевское шоссе – ул. Молодежная
- Введение светофорного регулирования в районе ул. Ленина д.51 (пешеходный переход)
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Чичерина – ул. Билибина
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Рылеева – ул. Огарева
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Грабцовское шоссе – поворот на Окружную дорогу
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Чичерина – ул. Пухова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинской – переулок Ольговский
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского – ул. Плеханова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского ул. Рылеева
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского ул. Марата
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Герцена - ул. Огарева
- Введение светофорного регулирования на пересечении Грабцевское шоссе - ул. Маяковского
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Жукова - ул. Болотникова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Жукова - ул. Хрустальная
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Королева - ул. Октябрьская
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Московская - ул. Светлая
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Энгельса
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинская - пр-д Новослободский
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинская - ул. Радищева
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тульская - Восточный проезд
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
- Введение светофорного регулирования на пересечении Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной
- Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
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	Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом

	Мероприятия в рамках КСОДД:
Мероприятия краткосрочной перспективы:
Участок УДС
Описание
ул. Герцена - ул. Огарева
- демонтировать металлическое ограждение, установленное на прилегающей к перекрестку территории для обеспечения треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт» для направления движения по ул. Герцена от ул. Суворова.
- введение светофорного регулирования.
Грабцевское шоссе - ул. Маяковского
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе до 4х полос движения на участке от пл. Маяковского до ул. Молодежной;
- запретить левый поворот с ул. Маяковского на ул. Грабцевское шоссе;
- запретить левый поворот с ул. Грабцевское шоссе на ул. Маяковского;
- введение светофорного регулирования 
Грабцевское шоссе - ул. Молодежная
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе до 4х полос движения на участке от ул. Молодежная до ул. Платова.
- запретить левый поворот с ул. Молодежной на ул. Грабцевское шоссе 
- запретить левый поворот с ул. Грабцевское шоссе на ул. Молодежную.
- установить светофор «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Грабцевское шоссе.
- введение светофорного регулирования 
- провести реконструкцию уличного стационарного освещения на перекрестке, установить дополнительные опоры (светильники) освещения для достижения уровня освещения нормативных значений.
ул. Жукова - ул. Горького
- реконструкция перекрестка с уширением проезжей части ул. М. Горького на подходах к ул. М.Жукова до 4х полос движения с организацией дополнительных полос для поворотного движения со стороны ул. Суворова и ул. Тульской. 
- модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке М.Жукова- Ф.Энгельса.
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул. М.Жукова от ул. Ф.Энгельса до ул. М.Горькова.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д.3 ул. М.Жукова.
ул. Жукова - ул. Болотникова
-объединить перекрестки ул. М.Жукова-Болотникова, М.Жукова-Чехова и М.Жукова-Хрустальная в один транспортный узел, с организацией канализированного движения с введением светофорного регулирования.
ул. Жукова - ул. Энгельса
- уширение проезжей части ул. М. Жукова от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы до 4х полос. 
- модернизация светофорного объекта с применением  адаптивного  управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке М.Жукова- М.Горького.
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул. М.Жукова от ул. Ф.Энгельса до ул. М.Горькова.
- запрещение левого поворота с ул. М.Жукова на ул. Ф.Энгельса со стороны пл. Победы. 
- запрещение левого поворота с ул. М.Жукова на ул. Ф.Энгельса со стороны ул. М.Горького. 
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д.3 ул. М.Жукова.
ул. Кирова - ул. Московская
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Рылеева, Кирова-Плеханова.
- Применить метод отсечки встречного прямонаправленного потока по ул. Кирова со стороны ул. Ленина. 
-запретить левый поворот с ул. Кирова на ул. Московскую со стороны ул. Ленина.
-запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Кирова со стороны ул. Суворова.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова на подходе к перекрестку со стороны пл. Театральной.
- выделить крайние полосы для движения общественного транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Московская до ул. Ленина.
ул. Кирова - ул. Плеханова
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Московская, Кирова-Рылеева. 
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
-   разрешить левый поворот с ул. Кирова на ул. Плеханова  со стороны скв. Мира по двум полосам движения (крайней левой и средней).
-   разрешить правый поворот с ул. Кирова на ул. Плеханова  со стороны ул. Рылеева  по двум полосам движения (крайней правой и средней).
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова на подходе к перекрестку со стороны скв. Мира.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова от ул. Плеханова в сторону скв. Мира.
- перенос остановки МТС от д. № 1 ул. Кирова на скв. Мира.
ул. Кирова - ул. Рылеева
– внести изменение в схему движения МТС, перенести остановочный пункт МТС с ул. Кирова на ул. Рылеева, в районе перекрестка ул. Рылеева -  ул. Достоевского, с учетом открытия двухстороннего движения по ул. Достоевского на участке от ул. Марата до ул. Плеханова.
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Московская, Кирова-Плеханова. 
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова от ул. Рылеева в сторону ул. Плеханова.
ул. Королева - ул. Октябрьская
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления ул. Октябрьской на примыкании к ул. Королева.
- смешение пешеходного перехода на прямой участок ул. Октябрьская.
- введение светофорного регулирования 
ул. Королева - ул. Циолковского
- введение режима одностороннего движения на ул. Циолковского на участке от ул. Королева до ул. Большевиков, направление движения в сторону ул. Большевиков.
ул. Ленина - ул. Карла Либкнехта
- уширение проезжей части ул. К.Либкнехта от д. № 20 до ул. Грабцевское шоссе до 4-х полос движения.
- запрещение правого поворота с ул. К. Либкнехта на ул. Ленина со стороны ул. В. Андриановой.
- обеспечить устройство правого поворота с ул. К.Либкнехта на ул. Ленина по планируемой к строительству автодороге в полосе отвода бывшей ж/д ветки между ул. К.Либкнехта и ул. Ленина. 
- запрещение левого поворота с ул. Ленина на ул. К.Либкнехта со стороны ул. Баррикад.
- устройство отнесенного левого поворота с ул. Ленина    на ул. К.Либкнехта по планируемой к строительству автодороге в полосе отвода бывшей ж/д ветки между ул. К.Либкнехта и ул. Ленина. 
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта по нечетной стороне ул.  К.Либкнехта на участке от ул. Ленина до ул. Московская.
- организация движения по ул. К.Либкнехта от ул. Ленина в сторону ул. Московской по двум полосам движения.
- перенос остановки МТС от д. № 22 к д. № 34 ул. К.Либкнехта с обустройством заездного кармана.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 13 ул. К.Либкнехта.
ул. Ленина - ул. Баррикад
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул.  Баррикад от д. 128  до ул. Ленина.
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления. Смещение пешеходных переходов на прямые участки.
ул. Ленина - ул. Билибина
- Уширение проезжей части ул. Билибина до 4х полос движения от ул. Ленина, до ж/д переезда.  
-  Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешеходов.
-  Разрешить левый поворот с ул. Ленина на ул. Билибина со стороны ул. К.Либкнехта  с двух полос движения.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 22 ул. Ленина.
- перенос пешеходного перехода через ул. Ленина в сторону пл. Вокзальной.
ул. Ленина - ул. Пролетарская
- запрещение левого поворота с ул. Пролетарской на ул. Ленина со стороны ул. Московская.
- запрещение левого поворота с ул. Пролетарской на ул. Ленина со стороны ул. М.Горького.
- запрещение левого поворота с ул. Ленина на ул. Пролетарскую со стороны ул. Чижевского.
-запрещение движения прямо с ул. Пролетарской в направлении ул. Московской.
-запрещение движения прямо с ул. Пролетарской в направлении ул. М.Горького.
-введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Луначарского - пер. Старичков
- ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне ул. Луначарского от ул. Тульской до пер. Старичков.
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Луначарского-Тульская, Луначарского-Никитина.
- уширение проезжей части ул. Луначарского до 4х полос движения на участке от пер. Старичков до пер. Воскресенский.
ул. Московская - ул. Байконурская
- уширение проезжей части ул. Московской на подходе к перекрестку со стороны ул. Кибальчича (протяженность участка не менее 50м.) с устройством дополнительной полосы для организации поворотного движения с ул. Московской на ул. Байконурскую. 
- установка светофора вызывного типа на нерегулируемом пешеходном переходе.
ул. Московская - ул. Баррикад
- ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке ул. Московской от ул. Баррикад до ул. Чижевского (Огарева).
- изменить схему движения на перекрестке, разрешить движение прямо по двум полосам движения по ул. Московской со стороны ул. К.Либкнехта. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления
ул. Московская - ул. Карла Либкнехта
- уширение проезжей части ул. Московская до 4х полос движения на участке от ул. К.Либкнехта до пер. Баррикад. 
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 176/4 и д.№ 127. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления.
ул. Московская - ул. Суворова
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления. 
- смещение пешеходных переходов на прямые участки. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Московская, Ленина-Суворова, Огарева-Московская.
ул. Московская - ул. Светлая
-объединить перекрестки ул. Московская – Светлая, Московская – Калужского ополчения в один транспортный узел, с организацией кольцевого пересечения, или
- объединить перекрестки ул. Московская – Светлая, Московская – Калужского ополчения и выезд с разворотного кольца в один четырехсторонний перекресток с введением светофорного регулирования, ликвидацией существующего примыкания ул. Калужского ополчения и строительством дублеров.
ул. Плеханова - ул. Георгиевская
- введение режима одностороннего движения на участке ул. Плеханова от ул. Георгиевской до ул. Дзержинского.
ул. Плеханова -ул. Дзержинского
 - введение режима одностороннего движения на участке ул. Плеханова от ул. Георгиевской до ул. Дзержинского. 
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Плеханова - ул. Космонавта Комарова
реконструкция перекрестка с организацией кольцевого пересечения с пятью примыкающими направлениями.
ул. Плеханова - ул. Суворова
- упорядочить парковку транспортных средств на участке ул. Плеханова от ул. Суворова до ул. Огарева – обустроить заездной карман для перпендикулярного размещения или обеспечить парковку параллельно проезжей части.
- перенос остановки МТС расположенной в районе д. № 41 ул. Плеханова за перекресток ул. Плеханова-Суворова
- модернизация светофорного объекта с применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Кирова- ул. Плеханова.
ул. Пухова - ул. Чичерина
- введение светофорного регулирования
ул. Рылеева - ул. Достоевского
- введение режима двухстороннего движения на участке ул. Достоевского от ул. Марата до ул. Плеханова.
- уширение проезжей части ул.  Достоевского от ул. Марата до ул. Рылеева до 3х полос движения.
- введение светофорного регулирования
ул. Рылеева - ул. Огарева
- введение светофорного регулирования
ул. Рылеева - ул. Суворова
- модернизация светофорного объекта с применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Кирова-Рылеева.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Беляева
- запрещение левого поворота с ул. Беляева на ул. С. Щедрина со стороны ул. Вилонова.
- запрещение левого поворота с ул. Беляева на ул. С. Щедрина со стороны ул. Знаменской.
- запрещение левого поворота с ул. С. Щедрина на ул. Беляева на со стороны ул. Луначарского.
- запрещение левого поворота с ул. С. Щедрина на ул. Беляева на со стороны ул. Краснопивцева.
- запрещение движения прямо с ул. Беляева в направлении ул. Знаменской.
- запрещение движения прямо с ул. Беляева в направлении ул. Вилонова.
ул. Советская - ул. Полевая
- уширение проезжей части ул.  Советской на подходе к перекрестку с ул. Полевой до 3х полос движения (протяженность участка не менее 50 м.) со стороны ул. Толстого с устройством дополнительной полосы для организации поворотного движения с ул. Советской на ул. Полевую. 
- приведение параметров существующих примыканий к ул. Советской в районе д.91 к нормативным значениям.
- обустройство остановочной площадки (заездной карман) на остановке МТС в районе д.91 ул. Советская.
ул. Суворова - ул. Герцена
- ограничить зону парковки на ул. Суворова, на подходе к ул. Герцена (протяженность участка 50м.)
- упорядочить парковку на ул. Суворова от ул. Герцена до пл. Театральная, обеспечив движение транспорта по двум полосам, парковку вдоль проезжей части, за исключением обустроенных заездных карманов.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
ул. Суворова - ул. Горького
- ограничить зону парковки на ул. Суворова, на подходе к ул. М.Горького (протяженность участка 50м.)
- установить пешеходные ограждения на ул. М.Горького от начала территории детского сада (д.9 ул. М.Горького) до пересечения с ул. Суворова
ул. Суворова - ул. Энгельса
- реконструкция перекрестка с изменением радиуса закругления в районе д. 14а ул. Суворова. 
- смещение пешеходных переходов на прямые участки. 
- демонтировать контейнерную площадку, установленную на прилегающей к перекрестку территории для обеспечения треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт» для направления движения по ул. Ф.Энгельса от ул.М.Жукова.
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
 - введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта по четной стороне ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Суворова до ул. М.Жукова
ул. Тарутинская - пер. Ольroвский
- введение светофорного регулирования с применение адаптивного управления.
- уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходах к перекрестку.
- обустройство тротуара по нечетной стороне ул. Тарутинская на участке от ул. Центральной до микрорайона «Малиновка».
- обустройство остановок МТС.
- ликвидация парковки с введением запрета на остановку и стоянку автотранспорта по четной стороне ул. Тарутинской в районе д.196/1 (протяженность участка 50 м).
ул. Тарутинская - пр-д Новослободский
 - перенос остановки МТС, расположенной в районе д. 173 ул. Тарутинская за перекресток с обустройством остановочной площадки (заездного кармана).
- перенос остановки МТС, расположенной в районе д. 120 ул. Тарутинская за перекресток. с обустройством остановочной площадки (заездного кармана).
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Тарутинская - ул. Радищева
- уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходах к перекрестку до 4х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 18 ул. Тарутинская.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 15 ул. Тарутинская.
- установка светофора «Т-7» на существующем нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Тарутинскую.
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Труда - пер. Труда
- уширение проезжей части пер. Труда на подходе к перекрестку до 3-х полос для организации дополнительной полосы правоповоротного движения (протяженность участка 50 м.) 
- запрещение левого поворота с пер. Труда на ул. Труда с организацией отнесенного левого поворота в районе перекрестка ул. Труда-Плеханова.
ул. Тульская - Восточный проезд
- уширение ул. Тульской на участке от пр. Восточный до ул. Киевка до 3-х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 185 ул. Тульская.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 128 ул. Тульская.
- обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на перекрестке.
- введение светофорного регулирования 
ул. Тульская - ул. Луначарского
- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Луначарского – Дзержинского, Луначарского-пер. Старичков.
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств на участке ул. Луначарского от ул. Тульская до Дзержинского.
ул. Тульская - ул. Энгельса
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления.
- смещение пешеходных переходов на прямые участки улиц.
- организация движения на ул. Тульской по трем полосам на подходах к перекрестку (по 2м полосам для входящего на перекресток транспортного потока). 
- уширение ул. Ф. Энгельса на подходах к перекрестку до 3х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 69 ул. Тульская.
- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Тульская – М. Горького, ул. Тульская – Ст. Разина.
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. М. Горького (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Ст. Разина (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ф.Энгельса на подходе к перекрестку со стороны ул. Мичурина (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ф.Энгельса на подходе к перекрестку со стороны ул.М.Жукова (протяженность участка 50м).
Тульское шоссе - ул. Генерала Попова
 - Уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Генерала Попова. 
- строительство пешеходных переходов в двух уровнях через ул. Ген. Попова и ул. Тульское шоссе.
 - модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на всех регулируемых перекрестках ул. Ген. Попова и перекрестке ул. Тульское шоссе- Академическая.
Тульское шоссе - ул. Энергетиков
- уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны пр. Энтузиастов для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Энергетиков. 
- уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы разворотного движения. 
- модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления.
ул. Хрустальная - Киевский пр-д
- уширение ул. Киевский проезд до 3х полос движения на участке от ул. Хрустальной до ул. Тульская.
- уширение ул. Хрустальной до 3х полос движения на участке от ул. Заводская до ул. Киевский проезд.
- строительство тротуара на ул. Киевский проезд от ул. Хрустальной до д. 62а ул. Хрустальная (АЗС).
- введение светофорного регулирования 
ул. Хрустальная - ул. Заводская
 - уширение ул. Заводской на подходе к перекрестку до 3-х полос движения.
- введение светофорного регулирования с применением адаптивного управления.
ул. Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
Реконструкция перекрестка Болдина – Восточный проезд:
-  уширение проезжей части пр. Восточный на подходе к ул. Болдина для организации встречного разъезда автотранспорта;
-  обустройство пешеходного перехода через ул. Болдина в районе д. 47/20. 
- введение светофорного регулирования с адаптивным режимом управления 
Изменение схемы движения на перекрестке ул. Болдина - С. Щедрина:
-  обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней правой полосы по ул. Болдина в двух направлениях - в сторону моста р. Ока и 
ул. С. Щедрина
ул. Болдина - ул. Никитина
-  уширение проезжей части пр. Восточный на подходе к ул. Болдина для организации встречного разъезда автотранспорта;
-  обустройство пешеходного перехода через ул. Болдина в районе д. 47/20. 
- введение светофорного регулирования       Изменение схемы движения на перекрестке ул.Болдина-С.Щедрина:
-   обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней правой полосы по ул. Болдина в двух направлениях - в сторону моста р. Ока и ул. С.Щедрина.   
Грабцевское шоссе - ул. Моторная - разворотное кольцо МТС
Модернизация светофорного объекта, изменение режима работы светофорного объекта  с введением выделенной фазы для движения пешеходов.     
       Изменение схемы движения автотранспорта – обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней левой полосы по ул. Моторная на примыкании к ул. Грабцевское шоссе направо, в сторону ул. Зерновой.
         Обустройство остановочной и посадочной площадок на остановке МТС в районе д. 86 ул. Грабцевское шоссе.
Грабцевское шоссе - ул. Зерновая 
Реконструкция перекрестка, применение схемы движения с разрезанным кольцом.
Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
- уширение проезжей части, изменение радиусов закругления;
- обустройство направляющих островков приподнятых над проезжей частью;
- введение светофорного регулирования.
- оптимизация (ликвидация существующих примыканий с территории АЗС, городского рынка;
-строительство тротуара в районе АЗС.
-обустройство парковочных карманов.
ул. Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
Реконструкция перекрестка с введением светофорного регулирования или кольцевого пересечения.
Реконструкция с кольцевым пересечением:
- строительство тротуаров на примыкании, а/д Аненки-д. Белая к ул. Гурьянова,
 - обустройство пешеходных подходов и нерегулируемых пешеходных переходов через, а/д Аненки-д. Белая и ул. Гурьянова.
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к перекрестку с обустройством разделительного островка со стороны д.28а (м-н Пятерочка, церковь).   
Реконструкция перекрестка с введением светофорного регулирования:
- строительство тротуаров на примыкании, а/д Аненки-д. Белая к ул. Гурьянова,
 - обустройство пешеходных подходов и регулируемых пешеходных переходов через а/д Аненки-д. Белая  и  ул. Гурьянова.
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к перекрестку с обустройством разделительного островка со стороны д.28а (м-н Пятерочка), церковь).
ул. Гурьянова - ул. Карачевская - пер. Михалевский (вкл. конечную ост. МТС)
Реконструкция участка с зональным разделением парковки для МТС и уличной парковки др. транспортных средств. 
Ликвидация пешеходных переходов на примыканиях к ул. Гурьянова ул. Карачевской и ул. Михалевской. 
 Обустройство регулируемого пешеходного перехода в районе д. 51 ул. Гурьянова. 
Обустройство выделенной полосы для разворота троллейбуса по ближней границе пешеходного перехода.
ул. Железняки - ул. Путейская - выезды с ГНС и АЗС
- уширение проезжей части до 4х полос движения от примыкания ул. Гурьянова к ул. Путейской до ул. Карачевской.  
  - ликвидация примыкания выезда с прилегающей территории АЗС к ул. Путейской на перекрестке ул. Железняки-Путейская-Гурьянова.
ул. Кутузова - ул. Воскресенская - ул. Монастырская - выезд от дома N5 ул. Вилонова
Реконструкция перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью. Изменение схемы движения транспорта на перекрестке.
ул. Кутузова - разворотное кольцо МТС
Реконструкция перекрестка с изменением параметров проезжей части ул. Луначарского и существующей разделительной полосы (разделительный газон).  
За счет уменьшения ширины разделительной полосы (разделительного газона) обустроить парковочную площадку для МТС исключив въезд обозначенную зону других транспортных средств.
ул. Московская - ул. Кубяка - ул. Терепецкое кольцо
-  уширение проезжей части в направлении ул. Терепецкое кольцо до 3х полос движения для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Кубяка, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам.
       На участке ул. Московской от ул. Кубяка до ул. Терепецкое кольцо: 
- ликвидация существующего  примыкания к ул. Московская  от д.309б.
- перенос остановки МТС расположенной на ул. Московской, на подходе к перекрестку со стороны ул. Азаровской,  на участок в районе д.309б ул. Московская.         
Запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Терепецкое кольцо.
   Перенос нерегулируемого пешеходного перехода через проезжую часть         ул. Терепецкое кольцо.  
       Обеспечить отнесенный левый поворот на ул. Терепецкое кольцо через существующий дублер - ул. Малоярославецкую.
ул. Московская - Торговый Квартал - ул. Кибальчича - ул. Малоярославецкая
– на подходах к перекресткам ул. Московская – ул. Малоярославецкая, ул. Московская – ул.  Кибальчича, ул. Московская – ул. Небесная уширение проезжей части для устройства 3х полос в направлении пос. Северный, для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам. Запретить левый поворот с ул. Кибальчича на ул. Московскую.
 Строительство съезда и дублера вдоль ул. Московской до перекрестка ул. Московская-ул. Небесная для организации разворота и отнесенного левого поворота на ул. Небесную.
ул. Московская - ул. Поселковая (вкл. площадку у дома 82А ул. Московской) -путепровод
Запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Поселковую. 
Реконструкция перекрестка с прилегающей к д. 288А территорией, использовав ее как дублер ул. Московской для организации на перекрестке разворота и отнесенного левого поворота на ул. Поселковую.  
С целью ликвидации конфликтных точек, увеличения пропускной способности на перекрестке ул. Московская-съезд с путепровода ввести двухстороннее движение на съездах с путепровода с изменением схемы движения, что позволит исключить пересечение транспортных потоков и светофорное регулирование на перекрестке
Площадь Карла Маркса
Ликвидация регулируемого пешеходного перехода через ул. Ленина в районе домов №  92,95.
Реконструкция перекрестка ул.Московская-ул. Достоевского:
- запрещение левого поворота с ул. Достоевского на ул. Московскую. 
- уширение участка ул. Московской от ул. Достоевского до слияния с ул. Ленина для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Достоевского,
 - обеспечить правый поворот с ул. Достоевского на ул. Московскую по двум полосам. 
       Изменение режима работы светофорного объекта на пл. К.Маркса -  применить 3х фазный цикл регулирования.
Площадь Маяковского
Реконструкция участка ул. Грабцевское шоссе:
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе на подходе к пл. Маяковского со стороны ул. Заводской (за счет сквера) для организации дополнительной полосы движения.   
Реконструкция участка ул. Чапаева:
- уширение проезжей части ул. Чапаева на подходе к пл. Маяковского со стороны ул. Маяковского для организации дополнительной 3й полосы движения, обеспечив разрешенное движение из крайней левой полосы движение только налево, из средней полосы прямо и налево, из крайней правой только прямо.
Площадь Московская
- обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на разветвлении направлений к ул. Московской и ул. Глаголева с установкой дублирующего светофора.
- уширение проезжей части пл. Московской до 4х полос движения в направлении ул. Глаголева от ул. Билибина до ул. Глаголева. 
-  уширение проезжей части для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Глаголева от примыкания ул. Глаголева к пл. Московской до д.№7 ул. Глаголева. 
- уширение проезжей части для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Пухова от примыкания ул. Московской к пл. Московской до ул. Пухова. 
        Реконструкция примыкания ул. Московской к пл. Московской в районе ул. Билибина с изменением радиуса закругления (нечетн. сторона). Смещение транспортного светофора к перекрестку (пешех. переходу).
       Изменение режима работы светофорного объекта с увеличением количества фаз регулирования, применение адаптивного управления.
Площадь Старый торг (от ул. Баженова до ул. Кутузова)
Модернизация светофорных объектов на перекрестках ул. Ленина - Кутузова, ул. Набережная- пл. Ст. Торг с применением адаптивного управления светофорами. 
Перенос остановки МТС от «Гостинных рядов» на пл. Ст. торг к скверу им. Ленина.
Площадь Телевизионная
Реконструкция перекрестка с применением кольцевого пересечения.
ул. Пушкина - ул. Баумана - проезд к ул. Георгиевской
Реконструкция перекрестка Пушкина – ул. Баумана:
- обустройство кольцевого пересечения;
-  обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на ул. Пушкина в районе примыкания к проезду на ул. Георгиевскую с нерегулируемым пешеходным переходом.
- реконструкция перекрестка ул. Пушкина- ул. Плеханова, с устройством 3х полос движения на подходе ул. Пушкина к ул. Плеханова.
ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Степана Разина
- продление бульвара, ул. Ст. Разина до пересечения с ул. С. Щедрина с обустройством регулируемого пешеходного перехода. 
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к ул. С. Щедрина от д.№ 70а.
- обустройство тротуара, пешеходных подходов вдоль ул. С. Щедрина в районе д. 70а., обустройство регулируемого пешеходного перехода.
ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
Учитывая наличие на участке 3х примыканий, образующих сложный перекресток, с целью сокращения конфликтных точек ввести  режим одностороннего движения по ул. Родниковой и примыкающей к ул. Советской а/дороги в районе д. 45.
Реконструкция участка:
- строительство тротуара от д.45 ул. Советская до ул. Родниковой (неч. сторона). 
 - обустройство пешеходного перехода через примыкающую к ул. Советской а/дорогу в районе д. 45.
Введение светофорного регулирования на перекрестке ул. Советская – ул. Родниковая в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной
Установка светофорного объекта вызывного типа на существующем пешеходном переходе через ул. Суворова в районе д. № 123/3 ул. Суворова.
ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
Введение светофорного регулирования.
ул. Тарутинская - Разворотное кольцо МТС
Строительство тротуара по нечетной стороне ул. Тарутинской с обустройством подхода к пешеходному переходу через ул. Тарутинскую.
Обустройство пешеходного подхода к пешеходному переходу через ул. Тарутинскую от разворотного кольца МТС.
Устройство остановки МТС (нечетная сторона ул. Тарутинской) в районе разворотного кольца МТС с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Зонирование территории, прилегающей к ул. Тарутинской в районе д.184 с обустройством тротуара парковки для автотранспорта.
ул. Тарутинская - Синие Мосты (от ул. Путейская до ул. Зерновой)
Уширение проезжей части ул. Тарутинской на участке от ул. Радищева до ул. Зерновой до 4-х полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Зерновую.
       Уширение проезжей части ул. Тарутинской на участке от проезда Степного до ул. Зерновой до 5-и полос для устройства дополнительной полосы правоповоротного движения на ул. Зерновую, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам в направлении ул. Радищева и в противоположном направлении.
      Модернизация светофорных объектов с установкой детектора транспорта, мастер-контроллера, позволяющих собирать, анализировать данные о транспортном потоке и координировать работу светофорных объектов в зависимости от интенсивности движения транспортного потока.
      Уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходе к Степному проезду со стороны ул. Глаголева до 4-х полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на Степной проезд. 
Уширение проезжей части Степного проезда на подходе к ул. Тарутинской до 3-х полос, обеспечив движение транспорта на ул. Тарутинскую по двум полосам.
Запрещение движения грузового транспорта по ул. Путейской на участке от ул. Московской до «Синих мостов».
Запрещение левого поворота для грузового транспорта с ул. Путейской на «Синие мосты».
ул. Театральная - ул. Чебышева - ул. Дарвина
Реконструкция перекрестка:
- продление проезжей части ул. Чебышева.
- обустройство пешеходной зоны по ул. Театральной.
- обустройство парковки для автотранспорта.
- организация пешеходного перехода через проезжую часть ул. Чебышева.
- введение одностороннего движения на ул. Чебышева и ул. Дарвина.
ул. Телевизионная - ул. Безымянная - ул. Социалистическая
Перенос остановки МТС (четная сторона ул. Телевизионной) с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Реконструкция остановки МТС (нечетная сторона ул. Телевизионной) с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Ликвидация примыкания к ул. Телевизионной на перекрестке с                              ул. Социалистической.
Перенос регулируемого пешеходного перехода через проезжую часть                 ул. Телевизионной на перекрестке с ул. Социалистической с обустройством подходов к пешеходному переходу.
ул. Тульская - Киевский пр-д - 2-й Тульский переулок
Перенос остановки МТС (четная сторона ул. Тульской).
Обустройство остановки МТС (нечетная сторона ул. Тульской).
Запрещение левого поворота с ул. Тульской на 2-й Тульский пер.
Запрещение остановки транспортных средств на ул. Тульской на участке от Киёвского проезда до 2-го Тульского переулка.
Модернизация светофорного объекта с установкой детектора транспорта, мастер-контроллера, позволяющих собирать, анализировать данные о транспортном потоке и координировать работу светофорного объекта в зависимости от интенсивности движения транспортного потока.
ул. Кирова - ул. Ленина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета.
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».
  - Провести работы по сносу деревьев (4 шт.)  на ул. Ленина в районе пересечения с ул. Кирова, со стороны ул. Дзержинского и со стороны ул. Суворова.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
- реконструкция перекрестка с устройством дополнительных полос для организации поворотного движения с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова и ул. Дзержинского. 
 -   модернизация светофорного объекта с применением секций светофоров с обратным отсчетом времени и установкой дополнительных дублирующих транспортных светофоров на консолях.
 -  применить   адаптивное управление в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Московская, Кирова-Рылеева, Кирова-Плеханова. 
- выделить крайние полосы для движения общественного транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Московская до ул. Ленина.
ул. Жукова, д.19 (нерегулируемый пешеходный переход)
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 3.24 (40 км/ч) «Ограничение максимальной скорости» на расстоянии не менее 50 м от пешеходного перехода.
 - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014. 
 - Провести работы по установке светофоров «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 19 ул. М.Жукова.
ул. Московская от д.270 до д.282
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.2 «Рекомендуемая скорость движения» (50 км/ч) в начале аварийного участка.
ул.Московская, д.261 (съезд с путепровода)
Произошло 4 ДТП – столкновения транспортных средств, в результате 6 человек получили ранения.
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Изменить режим работы светофорного объекта с применением отсечки.
- Провести работы по разработке проекта по модернизации светофорного объекта с установкой дублирующих транспортных светофоров на консолях над проезжей частью ул. Московской.
ул. Московская - ул. Азаровская - съезды с путепровода
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Провести замену транспортных светофоров.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
-  Провести уширение проезжей части ул. Московской на подходах к пересечению с ул. Азаровской до 3х полос движения. 
-  Разрешить левый поворот на ул. Московскую с ул. Азаровской от мкр. Терепец с крайней правой полосы.
Участок ул. Московская от д.19 до д.12 по ул. Звездная
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Запретить левые повороты на ул. Звездная установить дорожные знаки 4.1.4 «Прямо и направо», нанести горизонтальную разметку 1.3. (осевая линия).
ул. Тульская - ул. Степана Разина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Разработка проекта реконструкции светофорного объекта на данном перекрестке.
- произвести пересадку кустарника от перекрестка на 20 м с целью повышения видимости.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
- реконструкция перекрестка с продлением бульвара ул. Ст. Разина со стороны ул. Мичурина до пересечения с ул. Тульской с установкой пешеходных светофоров.  
- модернизацией светофорного объекта с применением  адаптивного  управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Тульская – Н. Козинская, ул. Тульская – Ф.Энгельса, выделением отдельной фазы для пешеходов.
- организация движения на ул. Тульской по трем полосам на подходах к перекрестку (по 2м полосам для входящего на перекресток транспортного потока). 
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Н.Козинская (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Ф.Энгельса (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ст. Разина на подходе к перекрестку со стороны ул. Мичурина (протяженность участка 50 м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ст. Разина на подходе к перекрестку со стороны пл. Победы (протяженность участка 50 м.).
Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» с км 2+463 по км 2+633 (светофор вызывного действия, в районе ул. Заречная)
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 1.8 «Светофорное регулирование»  на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтого (желто-зеленого) цвета на подъездах к регулируемому пешеходному переходу на 3 км. а/д «Калуга – Тула-Михайлов-Рязань».
Перекресток улиц Заводская - Маяковского
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Увеличить время работы светофора до 01ч.00мин. 
- Установить предварительные дорожные знаки 2.5 «Стоп».
 -Установить ограничивающие пешеходные ограждения на перекрестке (260м).
ул. Королева - ул. Гагарина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
-Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
-Установить пешеходное ограничивающее ограждение в соответствии с ГОСТ по четной стороне ул. Гагарина (в районе СОШ № 6).
- В режиме светофорного объекта увеличить промежуточный такт.
Изменение ОДД, изменение работы СО
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
- обустройство заездных карманов на остановках  МТС  в районе д. 6/47 ул.  Гагарина, д. 43 ул. Королева.
- переместить остановку МТС расположенную в районе д. 14 ул. Королева (СОШ № 6) на участок между д. 12/32 и д. 14 ул. Королева с обустройством заездного кармана.
ул. Ленина - ул. Суворова
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
 - Изменить режим работы светофорного объекта с применением промежуточного такта «Всем красный» – 2 сек.
Изменение ОДД, изменение работы СО
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Ленина-Чижевского.
ул. Луначарского - ул. Ленина - ул. Дзержинского
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
Реконструкция перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью с установкой дублирующего светофора.
ул. Жукова - ул. Хрустальная
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета на п/переходе через ул. Хрустальную. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
  - Разработать проектную документацию на установку светофора Т-7 с последующей реализацией на п/переходе через ул.М.Жукова.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
-объединить перекрестки ул. М.Жукова-Хрустальная, М.Жукова-Чехова, М.Жукова-Болотникова в один транспортный узел, с введением светофорного регулирования и организацией канализированного движения. 
- запретить левый поворот с ул. Хрустальной на ул. М.Жукова.
ул. Телевизионная - ул. Билибина
Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Разработать проектную документацию на  модернизацию светофорного объекта с последующей реализацией
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления;
- смещение пешеходных переходов на прямые участки улиц.
- применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Телевизионная-Социалистическая.
 - применить метод отсечки встречного прямонаправленного потока по ул. Билибина со стороны ул. Чичерина. 
-   разрешить левый поворот с ул. Билибина на ул. Телевизионную со стороны пл. московской по двум полосам движения (крайней левой и правой).
-  перенос остановки МТС расположенной на ул. Телевизионной в районе д. 11 за перекресток.
Мероприятия долгосрочной перспективы:
· Устройство кругового движения на пересечении ул. – Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева
· Устройство кругового движения на пересечении ул. Зерновая – Грабцевское шоссе
· Строительство эстакады по ул. Московская с устройством дублеров ул. Московская в районе пересечения с ул. Азаровская. Устройство светофорного объекта в подэстакадном пространстве
· Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Тарутинская и Степной проезд, устройство кругового движения на пересечениях ул. Тарутинская – ул. Зерновая и ул. Тарутинская – ул. Путейская. Уширение ул. Тарутинская до 2х полос в каждом направление в данном узле.
· Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Тульская – Киевский проезд. Уширение ул. Тульская до 2х полос в каждом направление в данном узле
· Оптимизация работы светофорного объекта и строительство уширение ул. Московская и ул. Ленина на подходах и выходах в узле ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков – ул. Достоевского
· Реконструкция узла пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская с устройством площади с круговым движением и оптимизация работы светофорного объекта
· Реконструкция пересечения ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная с устройством трех полосного движения по ул. Суворова и двухполосного движения по ул. Воронина.
· Организация светофорного объекта и уширение участков УДС на подхода к узлу ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков
· Строительство эстакады по ул. Московская в районе пересечения ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка
· Реконструкция узла ул. Московская – ул. Кибальчича – ул. Небесная с разнесением встречных направлений по ул. Московская и устройством разворотов в отдалении от примыканий ул. Небесная и ул. Кибальчича.
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	Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных потоков, грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств и ограничению доступа транспортных средств на определенные территории

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Создание грузового транспортного каркаса города, включающего несколько зон ограничения. Зону полного запрета движения грузового транспорта и зону повременного запрета движения транспортных средств;
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе с. Пригородное лесничество (а/д М-3 «Украина»)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Колюпаново (а/д Р-92)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Крутицы (а/д Р-132)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Петрово (а/д Р-92)
· Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Калужка (а/д 29К-027)
	16860

	Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, в том числе обеспечения приоритетных их условий

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация системы приоритетного пропуска транспортных средств на безе разрабатываемой АСУДД
· Приведение ООТ к нормативному состоянию в соответствие с требования для обеспечения благоприятных условий движения маломобильных групп населения в том числе инвалидов (177 ООТ)
	36720

	Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

	Мероприятия, запланированные в рамках документов территориального планирования и программных документов в сфере транспорта:
· Строительство транспортно-пешеходной набережной вдоль берега р. Ока, соединяющей ул. Набережная и ул. Болдина протяженностью 3,86 км (срок реализации 2025 год);
· Организация пешеходной зоны в районе Яченского водохранилища протяженность 2,5 км (срок реализации 2019 год).
Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация пешеходной зоны по ул. Театральная от ул. Дзержинского до пл. Старый Торг
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальном проезде от ул. Генерала Попова до ул. Георгия Дмитрова вдоль домов д. 20, д. 22, д. 16, д. 18, д. 12 
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по ул. Сиреневый бульвар вдоль домов д. 1, д. 1 к.1, д. 6 к.1, д. 8, д. 18 
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальном проезде от ул. Серафима Туликова до ул. Фомушина вдоль домов ул. Хорошая д. 31, д. 29, д. 2, д. 4, д. 6
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах жилой застройки мкр. Солнечный
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах вдоль домов ул. Маяковского, д. 43, Солнечный бульвар д. 2, д. 6, Грабцевское шоссе, д. 160
· Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах вдоль домов ул. Маяковского, д. 47, Солнечный бульвар д. 4.к.1, д. 4 к.2, Грабцевское шоссе, д. 134
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения пер. Ольговский – пер. Дорожный, строительство тротуара по пер. Дорожный (протяженность 0,3 км)
· Организация тротуара по пер. Ольговский (протяженность 0,35 км) и ремонт существующего тротуара (протяженность 0,12 км)
· Оборудование пешеходного перехода светофорами типа Т7, устройство перильных ограждений по ул. Азаровская (протяженность 0,35 км)
· Строительство тротуара по Грабцевскому шоссе от пересечения с ул. Молодежная до Грабцевское шоссе, 126, устройство пешеходных переходов на пересечении ул. Молодежная и Грабцевское шоссе
· Устройство искусственной дорожной неровности на подъездах к существующему пешеходному переходу и устройство пешеходных ограждений на подходах к нему (протяженность 0,15 км)
· Оборудование пешеходного перехода в районе ул. Гурьянова,51 светофорами типа Т7, строительство тротуара от ул. Гурьянова 51 до ул. Карачевская, 27 (протяженность 0,3 км)
· Организация пешеходных переходов на подходе к школе в районе ул. Кибальчича, 22, ремонт существующего тротуара по ул. Кибальчича от дома 13 до дома 19 (протяженность 0,3 км)
· Строительство тротуара от ул. Поле Свободы,6 до ул. Пухова, 53 (протяженность 0,16 км)
· Строительство тротуара по ул. Спартака от сквера Матери до дома 11 и по ул. Георгия Дмитриева до дома 14 (подход к д/с №95 «Бережок») (протяженность 0,32 км)
· Строительство тротуара по ул. Промышленная от ул. Тарутинская до д. 2 (протяженность 1 км)
· Строительство тротуара по ул. Тепличная (протяженность 0,6 км)
· Разработка Паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений города Калуги, согласно методических рекомендаций ГУОБДД МВД России
· Строительство тротуара по ул. Бульвар Энтузиастов, д.2
· Строительство тротуара по ул. Молодежная (д. Лихун)
· Строительство тротуара по ул. Александровская (д. Некрасово)
· Строительство тротуара по ул. Лесная (д. Мстихино)
· Строительство тротуара на подходах к ООТ, расположенных на окружной автодорога г. Калуги в районе д. Петрово
· Строительство тротуара от Секитовского кольца до Одоевского шоссе
· Строительство тротуара пер. Литейный (от ул. Литейная до ул. Тельмана)
· Строительство тротуара пер. Механизаторов (от ул. Тарутинской до «Ремпутьмаш»)
· Строительство тротуара пер. Сельский
· Строительство тротуара пер. Тульский (от ул. Мичуринадо ул. Никитина)
· Строительство тротуара Правобережный проезд
· Строительство тротуара пр-д Восточный
· Ремонт тротуара пр-д Степной
· Строительство тротуара район 906 Нефтебазы
· Строительство тротуара Солнечный бульвар 4 корп 2 (в сторону Грабцевского шоссе)
· Строительство тротуара Солнечный бульвар, д.20, реконструкция тротуара в районе м. Магнит 
· Строительство тротуара мкр. Терепец ЖК «Марс»
· Строительство тротуара Терепецкое кольцо (от ул. Кубяка до ул. Московская) 
· Строительство тротуара по ул. 2-й переулок Пестеля
· Строительство тротуара по ул. 3-й Академический проезд (от ул. Энергетиков до поворота на ул. 2-й Академический проезд)
· Строительство тротуара по ул. 5 линия (р-н автосервиса)
· Строительство тротуара по ул. Белинского д.5 - ул. Болдина д.11
· Ремонт тротуара по ул. Билибина 
· Строительство тротуара по ул. Богородицкая 
· Строительство тротуара по ул. Валентины Никитиной
· Строительство тротуара по ул. Волковская
· Строительство тротуара ул. Генерала Попова (от Правобережного проезда до ул. Заречная)
· Ремонт тротуара по ул. Генерала Попова (от Сквера матери до д.16)
· Строительство тротуара по ул. Генерала Попова (подход к ООТ «Школа искусств №7»)
· Строительство тротуара по ул. Городенская
· Строительство тротуара по Ул. Грабцевское шоссе д.120-д.122
· Ремонт тротуара по ул. Грабцевское шоссе от д. 112 до д. 122 (до транспортной проходной завода Тайфун)
· Строительство тротуара по ул. Железняки от АЗС (ТНК) до ул. Гурьянова 
· Строительство тротуара по ул. Заречная д. 125 (со стороны ул. Генерала Попова)
· Строительство тротуара по ул. Зеленая 
· Строительство тротуара по ул. Зерновая д.17А - до перекрестка с ул. Черновская
· Строительство тротуара по ул. Ипподромная д.1а до ул. Анненки  д.19а
· Строительство тротуара по ул. Ипподромная
· Строительство тротуара по ул. Беговая от ул. Анненки до ул. Анненки, 6 (бассейн «Сокол»)
· Строительство тротуара по ул. Калужского ополчения - Подъезд к д. 3
· Строительство тротуара по ул. Кибальчича от д.20(поликлиника) к д.11 
· Строительство тротуара по ул. Киевский проезд 
· Строительство тротуара по ул. Кубяка д.27 до поворота к д.20к3
· Строительство тротуара по ул. Льва Толстого
· Строительство тротуара по ул. Маяковского д.47а до д.49,51
· Строительство тротуара по ул. Молодежная, район д. 46, 48 Подход к ООТ «Проф. Лицей №22)
· Строительство тротуара по ул. Набережная (от ул. Воробьевской до склона парка Культуры и Отдыха)
· Строительство тротуара по ул. Огородная 
· Строительство тротуара по ул. Параллельная 
· Строительство тротуара по ул. Песчаная
· Строительство тротуара по ул. Платова (вдоль стадиона Вилси)
· Строительство тротуара по ул. Пролетарская д.161 
· Строительство тротуара по ул. Прончищева 
· Строительство тротуара по ул. Ромодановские дворики
· Строительство тротуара по ул. Тарутинская д.231к7 (от светофора) до ул. Земляничной
· Строительство тротуара по ул. Фомушина от 3-й Академический пр-д (подходы к ООТ «поворот на воинскую часть» и «Завод Элмат»
· Строительство тротуара по ул. Окружная
· Строительство пешеходной дорожки спуск до д. Белая
· Строительство тротуара по ул. Сиреневый бульвар (подходы к домам 1,4,6,18)
· Строительство тротуара по ул. Генерала Попова, 8
· Строительство тротуара проезды между ул. Спартака и ул. Георгия Димитрова у ТЦ "Фестиваль"
· Строительство тротуара по ул. Советская д. 1 - 3 
· Ремонт тротуара по ул. Дружбы
· Ремонт тротуара по ул. Врубовая
· Строительство тротуара по ул. Радужная дом 7 корп.1 
· Строительство тротуара по Ул. Железнодорожная
· Строительство тротуаров ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, через остановку общественного транспорта к проходу на ул. Автомобильную, до тротуара (пешеходной дорожки) от предприятия «ГАЗПРОМАВИА» до ул. Курсантов дом №1
· Строительство тротуаров ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, далее до пересечения и по 2-му Автомобильному проезду, до пересечения 2-го и 1-го Автомобильных проездов (бывший жилой городок предприятия «ФУЯО Стекло Рус»)
· Строительство тротуаров и пандусов для лиц с ограниченными возможностями в р-не ул. Фомушина 
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Гурьянова и ул. Осенняя (в районе церкви Св. Мученика Иоанна Воина)
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Аллейная с ул. Маяковского в районе ул. Маяковского, 62 
· Организация пешеходного перехода в районе ул. Сиреневый бульвар, д. 2 (ООТ ул. Генерала Попова в центр)
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Академическая и 1-й Академический пр-д
· Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Ждамировская и ул. Просторная (ООТ Ждамирово-1)
· Организация пешеходного перехода в районе ул. Тульская, 15 
· Увеличение времени горения пешеходной фазы на светофорном объекте в районе ул. Московская, 104 до 20 секунд
· Строительство тротуара по ул. Радищева от д. 2 до ул. Зерновая (протяженность 0,25 км), пешеходных переходов
· Оборудование пешеходных переходов светофорными объектами типа Т7 в районе ул. В. Андриановой, д.3; на участке ул. В. Андриановой от ул. Баррикад до пер. Паровозный строительство тротуаров (протяженность 0,152 м); организация пешеходного перехода на пересечении ул. В. Андриановой – ул. Баррикад; устройство искусственной неровности на ул. Баррикад, д.137
· Строительство тротуаров для движения пешеходов на участке проезда от ул. Красноармейская до ул. Первых коммунаров (протяженность 0,24 км), строительство тротуаров по ул. Красноармейская от д. № 1 до 906-й базы (протяженность 0,18 км)
· Строительство тротуаров по на ул. Карьерная, ул. Станционная, ул. Азаровская, 2-й Карьерный пер. в районе пешеходного подхода к Школе №27 (протяженность 0,6 км) 
· устройство искусственных неровностей в районе ул. Новая, 5 (д. Шопино); строительство тротуаров для движения пешеходов на ул. Школьная, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Центральная в районе пешеходного подхода к школе №33 (протяженность 1,87 км)
· Строительство тротуара по ул. Тепличная (протяженность 0,4 км) в районе пешеходного подхода к школе №51
· Строительство тротуара на участке дороги-дублер от д.2/1 ул. Заречная, на участке ул. Заречная от дороги-дублер до пресечения ул. Заречная с проездом к школе (протяженность 0,29 км); организация пешеходного перехода через ул. Заречная на подходе к школе
· Оборудование светофорными объектами типа Т7 на пешеходных переходах, расположенных в районе ул. Ф. Энгельса, 12 и ул. Суворова, 12А
· Оборудование светофорными объектами типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Ф. Энгельса, 119
· Строительство тротуара на подходе к начальной школе №17 (протяженность 0,3 км)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Молодежная, 5
· Устройство искусственной неровности в районе ул. Беляева, 2 (примыкание к ул. Первомайской)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Пухова, 51
· Строительство тротуара на нечетной стороне пер. Врубовой и участке ул. Врубовая от пер. Врубовой до ул. Тракторная (протяженность 0,6 км); организация пешеходного перехода на перекрестке ул. Врубовая – пер. Врубовой с оборудованием светофорным объектом типа Т7; устройство искусственных неровностей в районе пешеходных переходов.
· Строительство тротуара для движения пешеходов вдоль проезда от ул. Вишневского до Школы №26 (ул. Вишневского, 5)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе бул. Мотостроителей, 16
· Устройство искусственных неровностей в районе пешеходного перехода по ул. Льва Толстого, 4/2
· Строительство тротуара для движения пешеходов по ул.Мира, с.Росва (протяженность 0,45 км), устройство искусственных неровностей
· Строительство тротуара для движения пешеходов и устройство искусственных неровностей на автомобильной дороге, проходящей через пос.Муратовский щебзавод (протяженность 1,2 км)
· Строительство тротуара для движения пешеходов на четной стороне ул. Школьная и на проезде от ул. Школьная до ул. Железнодорожная п. Резвань (протяженность 0,47 км)
· Оборудование светофорного объекта типа Т7 и устройство искусственных неровностей на нерегулируемом пешеходном переходе ул.Новая,1, д. Канищево
· Организация тактильной разметки на тротуарах по ул. Циолковского и ул. Октябрьская от пересечения с ул. Академика Королева до пересечения с ул. Космонавта Комарова, а также на пешеходных переходах в районе пересечения этих улиц.
· Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах. Расположенных по ул. Октябрьская от пересечения с ул. Циолковского до пересечения с ул. Суворова
· Организация системы ориентирования маломобильных групп населения в пределах улиц Салтыкова – Щедрина, Вилонова, Луначарского, Никитина, включающей нанесение тактильной разметки на тротуары по ул. Салтыкова Щедрина от д. 29 до пересечения с ул. Кутузова, по ул. Луначарского от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Никитина, по ул. Вилонова от ул. Луначарского до ул. Первомайской, по ул. Никитина от ул. Луначарского до д.10, нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в пределах данных улиц.
· Организация системы ориентирования маломобильных групп населения в пределах улиц Никитина, максима Горького, Больничная, включающей нанесение тактильной разметки на тротуары по ул. Никитина от д. 58 до д. 82, по ул. Максима Горького, по Больничной улице, а также нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в пределах данных улиц.
· Приведение тротуара по ул. Маковского к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных на ней. Обеспечение подходов к Калужскому дому-интернату для престарелых и инвалидов и к Калужской областной Психиатрической больнице
· Приведение тротуара по ул. Вишневского к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных на ней.
· Организация подхода к учреждению социального обслуживания «Забота» (ул. Московская, 217) реконструкция существующих тротуаров в районе ул. Московская с организацией пандусов по всей его ширине в пределах пересечений. 
· Приведение тротуара по ул. Врубовая, пер. Малиники, ул. Северная к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных в их пределах. Обеспечение подходов к Детскому реабилитационному центру «Доброта», Филиалу центра обслуживания населения «Забота» (ул. Врубовая, 22)
· Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах на пересечение ул. Никитина – ул. Николо-Козинская (Всероссийское общество слепых)
· Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в центральной части города - пл. Мира; пересечение ул. Кирова – ул. Плеханова; пересечение ул. Кирова – ул. Рылеева; пересечение ул. Кирова – ул. Герцена; пересечение ул. Кирова – ул. Театральная; пересечение ул. Кирова – ул. Московская; пересечение ул. Кирова – ул. Ленина; пересечение ул. Кирова – пер. Кирова; пересечение ул. Кирова – ул. Николо-Козинская; пл. Победы.
· Оснащение светофорных объектов, расположенных в центральной части города (ул. Кирова, ул. Баженова, ул. Ленина, Луначарского, ул. Московская, ул. Степана Разина, ул. Плеханова, ул. Рылеева, ул. Гагарина) звуковыми сигналами.
· Организация пешеходных подходов к ООТ «Обувная фабрика» с учетом движения маломобильных групп населения. Организация тротуаров на от ООТ «Обувная фабрика» к ГБЦ КО «РЦИ «КРОК» с учетом движения инвалидов
· Приведение ООТ расположенных в центральной чести города (ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Луначарского, ул. Степана Разина) в соответствие с нормативами СП 59.13330.2016 и СП 140.13330.2012 (обеспечить звуковое и/или радиоинформирование инвалидов по зрению о маршрутах и времени ожидаемого прибытия транспортных средств, о номере маршрута, приближающегося к остановке транспортного средства, безопасную посадку/высадку инвалидов использующих кресла-коляски, использование тактильной плитки направляющей к месту посадки и обозначающей край посадочной площадки)
	253073,316

	Мероприятия по организации велосипедного движения

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Ленина от ул. Вокзальная до ул. Луначарского 
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Ленина от ул. Вокзальная до ул. Луначарского
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Кирова от пл. Победы до пл. Мира 
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Степана Разина (в пределах существующей бульвара) от пл. Победы до ул. Никитина
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Луначарского от ул. Ленина до ул. Кутузова
· Организация велодорожки/велополосы по ул. Кутузова от ул. Луначарского до ул. Ленина 
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по пл. Старый Торг, организация велодорожек на территории Сквера им. Ленина 
· Организация велодорожки/велополосы по ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Достоевского
· Организация велодорожки/велополосы по ул. Плеханова от ул. Труда до ул. Кирова
· Организация велодорожек на территории городского парка
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Московской от пер. Северный до ул. Кирова
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Карла Либкнехта от Грабцевского шоссе до ул. Телевизионная
· Организация велодорожки по ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Воронина, по ул. Воронина от ул. Баррикад до ул. Труда, по ул. Труда от ул. Воронина до ул. Плеханова
· Организация велодорожки территории Сквера войнам интернационалистам
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул Суворова от Сквера войнам интернационалистам до ул. Рылеева
· Организации велодорожки пер. Теренинский от ул. Суворова до ул. Чижова, по ул. Чижова от пер. Теренинский до ул. Московская, по ул. Огарева от ул. Московская до ул. Рылеева
· Организации велодорожки по ул. Телевизионная от ул. Социалистическая до ул. Труда
· Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Социалистической от ул. Телевизионная до ул. Чичерина, по ул. Пухова от ул. Телевизионная до ул. Чичерина, по ул. Чичерина от ул. Социалистической до ул. Пухова (в районе существующего бульвара)
· Организация велодорожек совместно с тротуаром по Грабцевскому шоссе от Грабцевское шоссе 110 до ул. Моторная, по ул. Моторная от Грабцевского шоссе до ул. Новаторская, по ул. Новаторская от ул. Моторная до ул. Заводская, по ул. Заводская до ул. Маяковского, по ул. Маяковского от улю Заводская до Грабцевского шоссе, по Грабцевскому шоссе от ул. Маяковского до ул. Карла Либкнехта
· Организация велодорожки оп ул. Маршала Жукова от ул. Чапаева до пл. Победы
· Организация велодорожки по ул. Тульская от пер. Малый до ул. Степана Разина 
· Организация велодорожки по ул. Болдина от проектируемой трнспортно-пешеходной набережной вдоль р. Ока до ул. Никитина, по ул. Никитина от ул. Болдина до ул. Степана Разина  
· Организация велодорожки по ул. Максима Горького от ул. Болдина до ул. Маршала Жукова
· Организация велодорожки по ул. Театральная (в районе пешеходной зоны) и по пл. Старый Торг (нанесение разметки. установка знаков)
· Организация велодорожки/велополосы (в зависимости от участка проектирования) по ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Космонавта Волкова
· Организация велодорожки по ул. Космонавта Волкова от ул. Гагарина до сквера Волкова, по территории сквера Волкова
· Организация веломаршрута по проектируемой набережной в районе Яченского водохранилища
· Организация велодорожки совместно с тротуаром по наб. Яченского водохранилища от проектируемой пешеходной набережной до пер. Лаврентьекский, по пер. Лаврентьевский, по ул. Садовая от пер. Лаврентьевский до ул. Широкая, по ул. Широкая от ул. Садовая до проектируемой велодорожки по ул. Социалистическая
· Организация велодорожки по ул. Академика Королева от ул. Гагарина до парка им. К. Э. Циолковского, по территории парка им. К. Э. Циолковского
· Организация велополос по Гагаринскому мосту от ул. Гагарина до Тульского шоссе, по Тульскому шоссе от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова
· Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Генерала Попова от Тульского шоссе до ул. Фомушина, по ул. Фомушина от ул. Генерала Попова до ул. Минская
· Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. 65 лет Победы
· Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Серафима Туликова от ул. 65 лет Победы до ул. Фомушина
· Организация велосипедных дорожек на территории мкр. Кошелев проект по ул. Петра Тарасова от ул. Фомушина до ул. Андрея Алешина, по ул. Андрея Алешина до ул. Владимира Козлова, по ул. Владимира Козлова от ул. Андрея Алешина до ул. Бориса Литвинчука, по ул. Бориса Литвинчука от Владимира Козлова до Братьев Луканиных, по Братьев Луканиных от ул. Бориса Литвинчука до ул. Петра Тарасова
· Организация велодорожек по ул. Бульвар Сиреневый от ул. Генерала Попова до ул. Комфортная. По ул. Комфортная
· Организация велодорожки по ул. Платова от ул. Пригородная до Грабцевского шоссе (по существующему бульвару)
· Организация велодорожки по проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
· Организация велодорожки по ул. Набережная от ул. Гагарина до проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории Комсомольской рощи
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории Губернского парка
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории парка Яновских
· Создание рекреационных веломаршрутов на территории бора
· Создание рекреационно-транспортного веломаршрута Анненки-Яченское водохранилище
	324898,85

	Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на Тульском шоссе в районе ул. Шоссейная 13.
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Гагарина в районе дома 13к1
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Калуга-Бор  в районе дома 5
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Московская в районе дома 343
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Московская в районе дома 197
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Тульская в районе пересечения с ул. Восточная
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на Грабцевском шоссе в районе дома 85
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Тарутинская в районе дома 155
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Гурьянова в районе дома 59
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) и установленных скоростных режимов ул. Телевизионная – ул. Пухова 
· Установка средств фото- и видеофиксации на перекрестке ул. Кирова – ул. Рылеева
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) на перекрестке ул. Степана Разина – ул. Тульская
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пешеходного перехода (игнорирование пешеходов на нем) и установленных скоростных режимов ул. Луначарского – ул. Первомайская 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) и установленных скоростных режимов ул. Маяковского – ул. Заводская 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Фомушина в районе дома 8 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Московская в районе ул. Звездная, 19 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пешеходного перехода (регулируемый пешеходный переход, проезд на красный сигнал светофора) и установленных скоростных режимов по ул. Генерала Попова в районе дома 11 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Тарутинская в районе пересечения с ул. Радищева 
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Центральная (д. Мстихино) в районе пересечения с а/д 29К-001 «Вязьма – Калуга»
· Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Маршала Жукова в районе дома 29
	60000

	Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Устройство дополнительной секции и изменения пофазного разъезда для совершения левого поворота с ул. Маршала Жукова на ул. Горького на перекрестке ул. Маршала Жукова – ул. Максима Горькова
· Реорганизация светофорного регулирования путем введения дополнительной секции для совершения поворота налево на пересечение ул. Центральная – 29К-001. Дорога на п. Воротнынск
· Устройство дополнительной секции на светофорном объекте для совершения левого поворота на перекрестке ул. Моторная – ул. Грабцевское шоссе
· Устройство дополнительной секции на светофорном объекте для совершения левого поворота с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова
· Организация полосы разгона и торможения перед поворотом на д.Крутицы на пересечении ул. Березники (выезд из д. Крутицы) – а/д Анненки – мкр. Силикатный
· Организация саморегулируемого кольцевого пересечения со средним диаметром островка безопасности на пересечении ул. Гурьянова – а/д Анненки – мкр. Силикатный
· Изменение схемы ОДД с устройством мини-кольцевго пересечения в районе перекрестка ул. Отбойная – ул. Луговая
· Организация дополнительного разворота по ул. Генерала Попова в районе дома 4
· Организация канализированного движения на пересечении улиц Кутузова – Воскресенская – Монастырская
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Баумана – ул. Пушкина – ул. А. Королева
· Организация канализированного движения на Пл. Победы
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Глаголева – ул. Бутома
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Глаголева – ул. Переходная
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Заречная – Тульское шоссе
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Чебышева – ул. Театральная
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Ленина – ул. Московская – пер. Старичков
· Организация канализированного движения на пересечении ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Луначарского
	29806,9

	Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест), специализированных стоянок для задержанных транспортных средств и иных подобных сооружений)

	Мероприятия в рамках КСОДД:
· Организация парковочного кармана по 2-й Интернациональный пер. в районе домов 10 и 7к1
· Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Моторостроителей д.10
· Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.12
· Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.2
· Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.7
· Расширение существующего парковочного пространства бул. Энтузиастов, 8
· Организация многоярусной парковки в районе ул. Огорева-Московская-Суворова-Воронина (в районе ул. Московская 60) 
· Организация вдоль-уличного парковочного пространства Грабцевское шоссе д.112-д.122
· Организация парковочных карманов по ул. 65 лет Победы в районе Губернского парка
· Организация парковочного карамана пер. Воскресенский в районе домов 28 и 31
· Расширение существующего парковочного пространства у МКД пер. Литейный, д.7 на 20 машиномест
· Организация парковочного пространства на придомовой территории пер. Малинники д.7 к.1, д.7, д.9
· Организация парковочного пространства на придомовой территории пер. Ольговский, д. 11
· Организация парковочного пространства в рапер. Ольговский, д.5 в районе д/с №108 «Дружба»
· Организация парковочного пространства  пер. Чичерина 13А в районе д/с №6
· Организация парковочных карманов вдоль пер. Чичерина в районе д. 24
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул Николо-Козинская д.69
· Организация парковки по в районе пересечения ул. Аллейная и ул. Маяковского (в районе домов ул. Аллейная д.12, д.19)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Баррикад д.136, д. 155, д. 139
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Баррикад д. 140, д. 157, д. 159
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Белинского д.6
· Расширение существующего парковочного пространства у МКД ул. Билибина д.6, д.8 на 15 м/м
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болдина д.21
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.11, д. 13, д.15
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.18, д.20, д. 16
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.4
· Организация парковочного пространства ул. Больничная д. 5 в районе городской больницы №4
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Спортивная д. 3
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Валентины Никитиной д. 30
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Валентины Никитиной д. 43, д.47
· Организация парковки ул. Веры Андриановой в районе д.5 
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Веры Андриановой д.24
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гвардейская д.2 
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гвардейская д.5
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Генерала Попова д.14/1
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Генерала Попова д.20
· Ул. Генерала Попова д.9, д.7
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Грабцевское шоссе д.42
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 14
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 41
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 53
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 9
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д.16
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Дзержинского д.67
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Дзержинского д.95
· Организация парковки в районе ул. Звездная д.2
· Расширение существующей парковки в районе ул. Звездная, д.21 на 40 м/м
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Карла Либкнехта д.8
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кибальчича д.3 
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кибальчича д.9, д.11, д.15
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Комарова д.47, д. 94, д. 45
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кооперативная д.8
· Организация парковки ул. Кутузова д.4
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.27
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.29
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.35
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.37
· Расширение существующего парковочного пространства ул. Ленина д.41 на 20 м/м
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.48
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.53
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Лесная д.12-20
· Расширение существующего парковочного пространства по ул. Литейная в районе д.9 и д. 11
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Майская д. 32
· Расширение существующего парковочного пространства ул. Максима Горького в районе д. 67 (Городской родильный дом)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Малоярославецкая д.1, д. 3
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.29
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.30а, д.30
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.43
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маяковского д. 47
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маяковского, д. 9
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Молодежная, д. 2
· Расширение существующего парковочного пространства ул. Молодежная д. 46, д. 48
· Расширение существующего парковочного пространства ул. Московская д.235
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Моторная д.11/10
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Моторная д.9
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 106
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 127
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 133 к2
· ул. Никитина д. 49, д. 57, д. 47
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 65
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 93
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 79
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 77
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 75
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 73
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 67
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 65
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 61
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 5
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 7
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Октябрьская д.20
· Организация парковочных карманов по ул. Октябрьская в районе дома д.3
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ольговская д.15
· Организация парковочных карманов по ул. Первых коммунаров в районе д.11
· Организация парковки по ул. Первых коммунаров в районе домов 12 и 16
· Организация парковочного пространства на придомовой территории Ул. Пестеля д.13
· Организация парковочных карманов по ул. Платова в районе домов 132, 22, 3
· Организация парковочных карманов ул. Плеханова в районе домов 88, Кирова 1, 12, 4
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Плеханова д.94
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пригородная д.29
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Проезжая, д.18
· Организация парковочных карманов по ул. Пролетарская (между ул. Рылеева и ул. Плеханова)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пролетарская д.157
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пухова д.1
· Организация парковочного кармана по ул. Лесная в районе ул. Радищева д.6
· Организация парковочных карманов по ул. Рылеева в районе домов 4, 39к1, 21
· Организация парковки в районе ул. Социалистическая д.2а (городская больница №2)
· Организация парковки в районе ул. Социалистическая д.2Б (д/с №34 Зоренька)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.120
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.13
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.17
· Организация парковочных карманов по ул. Театральная в районе сквера им. Ленина
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тельмана д.15
· Организация парковки в районе ул. Тепличная д.1, д.2
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тракторная д.52
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Труда д.32
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тульская д.137
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тульская д.19
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Турынинская д.15
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.21
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д. 17, д. 19
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.11
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.7
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.3
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чижевского д. 11, д.13
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чижевского д.23
· Организация парковочного кармана в районе ул. Спартака д. 3 
· Организация парковочного кармана по ул. Строителей в районе д/с №12 «Ромашка» (ул. Радужная, д.5)
· Организация парковочного кармана по бул. Моторостроителей в районе Лицей №48 (д. 16)
· Организация парковочного кармана по ул. Баррикад в районе дома 142 (д/с "Соколёнок")
· Организация парковочного пространства ул. Гурьянова, 11 (д/с "Вишенка")
· Организация парковочного пространства ул. Льва Толстого, 51. (Школа №44)
· Организация парковочного кармана по ул. Мичурина, 45 (Школа №23)
· Организация парковочных карманов ул. Молодежная, 5 (Школа №12)
· Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. В. Андриановой д.24
· Организация парковочного кармана в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 66А ГКОУКО «Калужская школа «Гармония»
· Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Баррикад, 59 на параллельный проезжей части. Введение запрета на стоянку транспортных средств вне специально отведенных средств от ул. Ленина до ул. Баррикад 140
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Баумана от д. 17 до ул. Академика Королева, д. 67/10
· Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Академика Королева на параллельный проезжей части
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств вне специально отведенных для этого мест (парковочные карманы) по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Марата. Организация парковочных карманов по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Московская.
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Достоевского от ул. Плеханова до ул. Марата. Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Достоевского от ул. Марата до ул. Московской на параллельный проезжей части
· Запрет остановки и стоянки транспортных средств по нечетной стороне ул. Красная гора от д.19 до д.11
· Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Моторная улица д.4. Организация парковки на 20 м/м в районе ул. Моторная, д. 12А
· Организация платной парковки в центральной части города (31 участок)
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Все три варианта развития транспортной инфраструктуры г. Калуги удовлетворяют потребностям города в настоящем времени. 
Базовый вариант развития не предполагает полномасштабного перехода города к новой модели развития города и не позволяет в перспективе учесть, проводимые на данный момент мероприятия направленные на рост экономики города и в целом в больше степени связан со стагнацией экономических процессов. Так запланированные в рамках данного варианта мероприятия позволят повысить долю дорог, отвечающих нормативным требованиям до 97%. Уровень обслуживания после реализации мероприятий сохранит свой уровень. Так средняя загрузка на УДС на расчетный срок реализации (до 2035 года) базового варианта составит 78%, что отвечает существующей ситуации, среднее время реализации корреспонденций сохранится в существующих значениях и составит 37 минут. Затраты на реализацию базового варианта развития составят 8656336,46 тысяч рублей, что меньше требуемых объемов финансирования оптимального и максимального вариантов. При этом стоит отметить, что данный вариант не рассчитан на рост численности населения и уровня автомобилизации.
Оптимальный вариант развития учитывает существующие стратегические документы, которые прогнозируют рост экономики города, и деятельность администрации города направленную на данный рост. Реализация мероприятий данного варианта развития позволит, несмотря на рост уровня автомобилизации, снизить нагрузку на основные магистрали города в среднем на 15-20% в сравнение с существующей ситуацией (средняя загрузка на УДС – 59%), а также среднее время реализации корреспонденций с 37 до 27 минут, что говорит о его эффективности. Также данный вариант учитывает развитие альтернативных видов транспорта, в частности велосипедного движения на территории города, а также позволяет повысить доступность инфраструктуры для пешеходов, в том числе для маломобильных групп населения. Доля УДС отвечающих нормативным документам в рамках данного варианта составит 100% как и доля ООТ отвечающих нормативным требованиям. Объем финансирования мероприятий оптимального варианта составит 15938511,79 тысяч рублей, что больше объемов финансирования базового варианта, но меньше максимального. При этом около 9 млрд. рублей, как и при оптимальном варианте, будет затрачено на реализацию мероприятий документов территориального планирования и программных документов.
Мероприятия максимального варианта нацелены на развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с опережающими темпами роста экономики и включают мероприятия, повышающие связанность территорий города. Так, в рамках моделирования данного варианта развития было выявлено, что несмотря на интенсивный рост численности и уровня автомобилизация, средняя загрузка по УДС не превысит 59%, а среднее время составит 27 минут, что соответствует показателям реализации оптимального варианта. Как и оптимальный вариант максимальный учитывает развитие велосипедного транспорта при этом с охватом большей территории города. Также в рамках максимального варианта предлагаются мероприятия по приведению УДС к нормативному состоянию. Максимальный вариант является наиболее финансово затратным в сравнении с базовым и оптимальным вариантами, объемы финансирования мероприятий в рамках данного варианта составит 18471879,346 тысяч рублей.
С учетом вышеперечисленного, а также планов, заложенных в «Стратегии социально-экономического развития МО «Город Калуга» до 2030 года» можно сделать следующие выводы:
- оптимальный вариант более всего соответствует закладываемым темпам экономического роста и развития территории города Калуги;
- базовый вариант является недостаточным для закладываемых темпов развития экономического роста и развития территории города;
- максимальный вариант является избыточным для закладываемых темпов развития экономического роста и развития территории города;
- реализация мероприятия базового варианта развития не позволит обеспечить должный уровень развития при сохранении темпов экономического роста и в перспективе возможно снижение качества обслуживания населения;
- реализация мероприятий оптимального и максимального вариантов развития позволит снизить уровень загрузки УДС как на основных магистралях, так и в среднем по городу, а также среднее время реализации корреспонденций, что позволит повысить качество обслуживания населения.
Исходя из перечисленного выше на территории города Калуга целесообразно реализовывать оптимальный вариант развития транспортной инфраструктуры, как наиболее отвечающий потребностям города. В случае изменения темпов экономического роста на территории города Калуги в зависимости от показателей возможно применение базового и максимального вариантов развития транспортной инфраструктуры.
2 Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий
Основное развитие новых и существующих транспортных и пешеходных связей г. Калуги задано в рамках программных документов. Проектные предложения по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри города и выход на сеть внешних автомобильных дорог. 
Перечень мероприятий по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий в рамках документов территориального планирования и программных документов представлен в таблице 4. 
Таблица 4 – Перечень мероприятий по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий в рамках документов территориального планирования и программных документов с предлагаемыми сроками их реализации
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Срок, год

	Мероприятия по развитию УДС

	1. 
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе (участок, проходящий по западной части территории Городского округа «Город Калуга»)
	Протяженность 3 км
	2020

	2. 
	Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки – Жерело
	Протяженность 22 км, по нормативам I технической категории с сооружением путепроводов и транспортных развязок
	2025

	3. 
	Строительство магистрали от перекрестка ул. Зерновая – Грабцевское шоссе до ул. Маяковского в микрорайоне Тайфун (бульвар Солнечный) и далее с подключением к ул. Болдина
	Протяженность 4 км
	2025

	4. 
	Строительство южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующего ул. Гурьянова
	Протяженность 2,65 км
	2035

	5. 
	Строительство магистрали от южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующей с западной стороны ул. Железняки – ул. Телевизионная и выходящей на дорогу вдоль Яченского водохранилища
	Протяженность 0,9 км
	2035

	6. 
	Строительство транспортно-пешеходной набережной вдоль берега р. Ока, соединяющая ул. Набережная и ул. Болдина.
	Протяженность 3,86 км
	2025

	7. 
	Строительство продолжения ул. Степана Разина через новый район «Правгород»
	Протяженность 3 км
	2035

	8. 
	Строительство продолжения ул. Ленина через Вокзальную площадь и железнодорожные пути до ул. Тарутинской
	Протяжённость 1,46 км
	2025

	9. 
	Строительство магистрали в районе «Правгород»
	Протяжённость 0,62 км
	2025

	10. 
	Строительство магистрали в районе «Кошелев проект»
	Протяжённость 1,8 км
	2025

	11. 
	Строительство магистрали от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной Окской ветке
	Протяжённость 4,5 км
	2035

	12. 
	Строительство автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Животинки с трассы планируемого южного обхода г. Калуги
	Протяжённость 0,3 км
	2035

	13. 
	Строительство мостового перехода через р. Ока в створе продолжения ул. Степана Разина
	Параметры определяются проектом
	2035

	14. 
	Строительство виадука через Березуйский овраг в створе ул. Дарвина – ул. Георгиевская с устройством подземной автостоянки
	Параметры определяются проектом
	2035

	15. 
	Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе планируемого продолжения ул. Ленина
	Параметры определяются проектом
	2025

	16. 
	Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе продолжения ул. Азаровская до ул. Гурьянова
	Параметры определяются проектом
	2035

	17. 
	Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. Московская
	Параметры определяются проектом
	2035

	18. 
	Строительство развязки с путепроводом через железнодорожные пути на пересечении продолжения ул. Ленина с ул. Тарутинская – ул. Глаголева и ул. Путейская
	Параметры определяются проектом
	2025

	19. 
	Строительство двухуровневой развязки в створе восточного мостового перехода через р. Ока на пересечении соединительной автодороги и новой магистрали общегородского значения вдоль р. Киевки
	Параметры определяются проектом
	2025

	20. 
	Строительство двухуровневой развязки в районе мкр. «Силикатный»
	Параметры определяются проектом
	2035

	21. 
	Строительство мостового перехода через р. Яченка в створе проектируемого дублера ул. Московская
	Параметры определяются проектом
	2035

	22. 
	а/д д.Заречье-Григоровка
	Параметры определяются проектом
	2035

	23. 
	а/д к д. Марьино
	Параметры определяются проектом
	2035

	24. 
	а/д к д. Рожки
	Параметры определяются проектом
	2035

	25. 
	а/д д.Уварово (д. Починки)
	Параметры определяются проектом
	2035

	26. 
	а/д примыкающая к обходу г. Калуги на участке Анненки – Жерело
	Параметры определяются проектом
	2035

	27. 
	Строительство развязки на ул. Болдина, в районе пучковского моста р. Ока
	Параметры определяются проектом
	2035

	28. 
	а/д, соединяющая ул. Садовую и пер. Лаврентьевский
	Параметры определяются проектом
	2035

	29. 
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе (участок, проходящий по западной части территории Городского округа «Город Калуга»).
	Параметры определяются проектом
	2035


Одним из перспективных мероприятий которое будет реализовано по запланированными генеральным планом, является строительство участка УДС соединяющей улицы от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной Окской ветке (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема развития УДС в долгосрочной перспективе учитывающая строительство магистральной улицы от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной Окской ветке
На рисунках 2 и 3 представлены картограммы спроса и загруженности в долгосрочной перспективе. 
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Рисунок 2 – Картограмма расчетной интенсивности движения транспорта в утренний час пик, 2035 г. (документы территориального планирования)[image: image3.jpg]YcnosHble 0603HaueHns





Рисунок 3 – Картограмма расчетной загрузки УДС движением транспорта в утренний час пик, 2035 г. (документы территориального планирования)
На основании картограмм в долгосрочной перспективе при реализации всех запланированных мероприятий прогнозируется спрос на участок УДС в утренние пиковые часы в районе 500-800 ТС/Час. То есть, к 2035 году прогнозируется относительно не высокая загруженность дороги, по которой соблюдается высокий уровень удобства и безопасности движения. 
Для оценки спроса на новый участок УДС в ближайшей перспективе, были проведен дополнительный анализ. На рисунках 4 и 5 представлена картограмма спроса и уровня загруженности при реализации мероприятия в краткосрочный или среднесрочный период без реализации других мероприятий планирования.
[image: image4.jpg]YcnoBHble 0603HaueHus

PaCueTHAR MHTEHGHBHOGTS ABWKEHNS TPAHCNOPTa B YaC MK





Рисунок 4 – Картограмма расчетной интенсивности движения транспорта в утренний час пик, без реализации мероприятий документов планирования
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Рисунок 5 – Картограмма расчетной загрузки УДС движением транспорта в утренний час пик, без реализации мероприятий документов планирования
На основании картограмм в краткосрочной или среднесрочной без реализации запланированных мероприятий, прогнозируется максимальный спрос на участок УДС в утренние пиковые часы в районе 752 ТС/Час.
Для целей анализ существующей транспортной ситуации в зонах с умеренным и высоким спросом были выделены важнейшие объекты тяготения.  На рисунках 1 – 10 представлены картограммы загруженности в районе следующих объектов: Индустриальный парк Боско, Индустриальный парк Росва, Глобус, Новый городской Рынок, Бауманский Кампус, Губернский парк, Торговый квартал, Яченская набережная.
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Рисунок 1 – Картограмма загруженности в районе индустриального парка Боско
В настоящее время выезд с индустриальный парка Боско, справляется с текущим спросом. Уровень загруженности находиться в пределах допустимых значений. В перспективе предполагается строительство дублера Гагаринского моста с выходом на Набережную улицу.
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Рисунок 1 – Картограмма загруженности в районе индустриального парка Росва
В настоящее время связь с индустриальный парком осуществляется по 
ул. Буровая, уровень загруженности не выше 50-60 %.   При этом возникают значительные перепробеги из-за того, что основные потоки к парку идут по ул. Калуга-Бор. В целях сокращения времени в пути и формирования связей с правобережным районом, документами планирования предлагается строительство автомобильной дороги д. Шопино – д. Яглово (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Картограмма загруженности в районе индустриального парка Росва на перспективу
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Рисунок 1 – Картограмма загруженности в районе ТРЦ Глобус
ТРЦ Глобус находится в границах ул. Генерала Попова, ул. Академическая, Тульское шоссе.  В настоявшее время подъезд к объекту осуществляется по ул. Академическая, ул. Генерала Попова. В настоящее время ул. Генерала Попова испытывает значительные перегрузки в часы пик. В рамках КСОДД в целях улучшения транспортной ситуации на ул. Генерала Попова предполагается уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Генерала Попова. Планируется модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления, работа пересечения предполагается в системе координации со светофорными объектами на всех регулируемых перекрестках ул. Генерала Попова и перекрестке ул. Тульское шоссе- Академическая.
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Рисунок 1 – Картограмма загруженности в районе нового городского рынка
Городской рынок расположен в районе Грабовского шоссе.  В настоящее время Грабцовское шоссе испытывает значительный уровень перегруженности в районе регулируемых пересечений. В целях улучшения транспортной ситуации, в среднесрочной перспективе предлагается провести капитальный ремонт Грабцовского шоссе, путем расширения его 4 полос. 
[image: image11.jpg]YcnoBHble 0603HaveHns

PacueTHan sarpyaka Y/IC ABMKEHHEM TPHCAOPTa B Uac K
[ <=40%

<=e0% lebensHbil
[ <= 80 % owGunom
. <= 100 % L ruzanme
<= 120%
> 120 %

11 =

Ouucmmbie
COOpyIEHUn.





Рисунок 1 – Картограмма загруженности в районе Бауманского Кампуса
Кампус для Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана планируется размещать в районе деревни Пучково.  В настоящее время эта территория обслуживается автомобильной дорогой Р-132. В перспективе на данную дорогу будет повышаться спрос, в связи увеличением учебных корреспонденций. Существующие параметры дорог позволят справится с прогнозируемым спросом, при этом на уровне ППТ следует предусмотреть развязки по типу труба в районе подключения кампуса к а/д Р-132. 
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Рисунок 1 – Картограмма загруженности в районе Губернского парка
Губернский парк находится в районе Правобережье, в настоящее время обслуживается ул. 65-лет Победы. В настоящее время ул. 65-лет Победы позволяет пропустить существующий транспортный поток. В районе парка имеется значительный дефицит парковочных мест. В рамках КСОДД планируется организовать заездные карманы вдоль ул. 60-лет Победы. 
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Рисунок 1 – Картограмма загруженности в районе Торгового Квартала
Торговый Квартал в настоящее время обслуживается ул. Московской и
 ул. Небесной.  Для повышения пропускной способности ул. Московская и ул. Небесная и обеспечения безопасности движения, в рамках КСОДД предлагается реконструкции существующего пересечения с разнесением встречных направлений по ул. Московской и устройством разворотов в отдалении от примыканий ул. Небесная и ул. Кибальчича. Результаты имитационного микромоделирования представлены в разделе 6.4. 
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Рисунок 1 – Картограмма загруженности в районе Яченского водохранилища
Яченская набережная в настоящее время выполняет в основном рекреационную функцию. В рамках КСОДД предлагается назначить улице дополнительную функциональность путем связывания её с основной частью города, через ул. Академика Королева, ул. Семеново Городище, ул.Пухова (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема перспективного развития Яченской набережной
Общая схема мероприятий по развитию транспортной и пешеходной связанности территорий, запланированных в документах территориального планирования и программных документах представлена в приложении В.1.
В рамках анализа мероприятий генерального плана в программной среде PTV Vision Visum, было выявлено, что мероприятия документов территориального планирования и программных документов не в полной мере позволят обеспечить снижение загрузки на линейных участках. Так в рамках КСОДД для каждого из периодов его реализации, а именно краткосрочного (до 2024 года), среднесрочного (до 2029 года), долгосрочного (до 2035 года) были разработаны мероприятия в дополнение к мероприятиям документов территориального планирования и программных документов сфере развития транспортной инфраструктуры, направленные на решение следующих задач:
- усиление транспортных связей между основными планировочными зонами города;
- обеспечение надежности функционирования транспортной системы, в том числе улично-дорожной сети. Уровень надежности транспортной системы городского округа Калуга в первую очередь определяется уровнем организации связи между основными планировочными образованиями города, а также между основными жилыми и промышленными зонами. Важнейшим путем повышения надежности улично-дорожной сети является дублирование основных транспортных связей;
-повышение пропускной способности участков УДС;
- повышение плотности искусственных сооружений для обеспечения надежной, удобной связи между крупными планировочными зонами и отвода транзитного, главным образом, грузового транспорта от жилых и общественно-деловых зон, в том числе ликвидация железнодорожных переездов;
-ликвидация незаконченности сложившейся структуры улично-дорожной сети в ряде мест и повышение связности УДС;
-ликвидация «узких» мест в сложившейся структуре улично-дорожной сети;
- ликвидация регулярных заторов на УДС города Калуга;
Перечень мероприятий по развитию транспортной и пешеходной связанности территорий города, запланированных в рамках КСОДД, представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Перечень мероприятия по развитию транспортной и пешеходной связанности территорий города, запланированных в рамках КСОДД
	№
п/п
	Мероприятие
	Техническая 
характеристика
	Строк 
реализации

	1. 
	Строительство участка ул. Академика Королева от ул. Гоголя до Яченской набережной 
	Протяжённость 0,6 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029

	2. 
	Строительство участка ул. Семеново Городище от ул. Труда до Яченской набережной
	Протяжённость 0,35 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029

	3. 
	Строительство участка ул. Пухова от ул.Высокой до Яченской набережной
	Протяжённость 0,35 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029

	4. 
	Строительство ул. № 1 от ул. Железняки до Воинского проезда
	Протяжённость 1,1 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029

	5. 
	Строительство участка ул. Никитина от д. 168 до ул. 40 лет Октября
	Протяжённость 1,1 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029

	6. 
	Строительство участка ул. Чехова от ул. Маршала Жукова до ул. Тульской
	Протяжённость 0,8 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029

	7. 
	Строительство участка ул. Багговута от д. 46 до д. 50
	Протяжённость 0,1 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029

	8. 
	Строительство улицы № 2 от ул. Суворова до ул. Железняки
	Протяженность 3,2 км, 2 полосы в каждую сторону
	2035

	9. 
	Строительство улицы № 3 от ул. Тульского шоссе до ул. Воробьевской
	Протяженность 1,8 км, 2 полосы в каждую сторону
	2035

	10. 
	Строительство ул. Чехова от д.38 ул. М. Жукова до перекрестка ул. М. Жукова –ул. Болотникова.
	Определяется ПСД
	2035

	11. 
	Строительство, а/д Тульское шоссе – Ромодановские дворики
	Определяется ПСД
	2035

	12. 
	Строительство развязки Тульское шоссе – ул. ген. Попова
	Определяется ПСД
	2035

	13. 
	Строительство развязки ул. Ромодановские дворики – Одоевское шоссе
	Определяется ПСД
	2035


Схема мероприятий по развитию транспортной и пешеходной связанности территорий города, запланированных в рамках КСОДД, представлена в приложении В.2.
Общая схема мероприятий по развитию транспортной и пешеходной связанности территорий города представлена в приложение В.3.
3 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству
В рамках КСОДД была разработана прогнозная модель г. Калуги, учитывающая планируемое развитие территорий города и его транспортной инфраструктуры. По результатам разработанной модели выявлено, что после реализации документов территориального планирования и программных документов на территории города Калуги сохраняются участки с высокой загрузкой. В рамках КСОДД с целью повышения общей эффективности УДС города, даны мероприятия по развитию транспортной и пешеходной связанности территорий, а также мероприятия по реконструкции участков УДС с учетом прогнозируемой загрузки. Также стоит отметить, что реализация части мероприятий КСОДД потребует проведения реконструкции УДС города, что позволит также в большей степени разгрузить центральную части города, а также качественно повысить связанность территорий города, для остальных участков УДС предполагается сохранение заданных программными документами категорий.
Перечень реконструктивных мероприятий в рамках программных документов со сроками их реализации представлен в таблице 6. 
Таблица 6 – Перечень реконструктивных мероприятий в рамках программных документов и КСОДД со сроками их реализации. 
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Срок

	1. 
	Реконструкция автодороги вдоль Яченского водохранилища
	Протяжённость 2,88 км, 1 категория
	2025


	2. 
	Реконструкция ул. Степана Разина
	Протяжённость 1,45 км, 1 категория
	2025

	3. 
	Реконструкция автомобильной дороги местного значения Правый берег – Шопино
	Протяжённость 4,5 км, 
	2020

	4. 
	Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к с. Горенское
	Протяжённость 0,9 км
	2020

	5. 
	Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Крутицы
	Протяжённость 2,3 км
	2020

	6. 
	Реконструкция ул. Ленина от ул. Кутузова до переулка Старичков
	Улица местного значения в общественно-деловых и торговых зонах. Протяжённость 0,5 км. 2 полосы по 3 метра в каждую сторону, тротуар 1 метр, особо стесненные условия.
	2020

	7. 
	Реконструкция ул. Московская от переулка Строительный до ул. Волковой
	Магистральная улица 3 класса. Протяжённость 2,44 км, 2 полосы в каждую сторону, 
	2023

	8. 
	Реконструкция ул. Большевиков от Площади Мира до ул. Суворова
	ул. Местного значения в зонах жилой застройки. Протяжённость 0,3 км, 2 полосы 3 метра в каждую сторону, тротуар 1 метр, стесненные условия.
	2021

	9. 
	Реконструкция ул. Суворова от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького
	ул. Местного значения в зонах жилой застройки. Протяжённость 2,5 км, 2 полосы по 3 метра в каждую сторону, тротуар 1 метр, стесненные условия.
	2020

	10. 
	Реконструкция ул. Труда от ул. Телевизионной до ул. Плеханова
	ул. Местного значения в зонах жилой застройки. 
Протяжённость 0,6 км, 2 полосы по 3 метра в каждую сторону, тротуар 1 метр, стесненные условия.
	2021

	11. 
	Реконструкция ул. Телевизионная от ул. Билибина до ул. Железняки
	Магистральная улица 3 класса. Протяжённость 2,5 км, 2 полосы в каждую сторону
	2021

	12. 
	Реконструкция ул. Путейской и ул. Гурьянова от ул. Московской до ул. Осенней
	Магистральная улица 3 класса Протяжённость 3,3 км, 2 полосы в каждую сторону
	2022

	13. 
	Реконструкция ул. Глаголева и ул. Тарутинской 
	Магистральная улица 3 класса. 2 полосы в каждую сторону
	2022

	14. 
	Реконструкция Грабцевского шоссе от ул. Зерновой до Объездной дороги
	Магистральная улица 3 класса. Протяжённость 2,9 км, 2 полосы в каждую сторону
	2022

	15. 
	Реконструкция ул. Никитина от ул. Степана Разина до 2 Тульского переулка
	ул. Местного значения в зонах жилой застройки.  Протяжённость 1,8 км, 2 полосы в каждую сторону, тротуар 1 метр, стесненные условия.
	2022

	16. 
	Реконструкция ул. Достоевского от ул. Рылеева до ул. Марата
	Улица местного значения в общественно-деловых и торговых зонах. Протяженность 0,2 км, 1 полоса движения в каждую сторону. 
	2020

	17. 
	Реконструкция подъезда к д. Рождественно от южного обхода города Калуги 
	а/д 3 категории. Протяженность 0,3 км, 1 полоса движения в каждую сторону.
	2024

	18. 
	Реконструкция, а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (от моста р. Ока до границы г. Калуги) - ул. Волкова
	Определяется ПСД
	2024

	19. 
	Реконструкция ул. Кирова на участке от ул. Московской до пл. Победы
	Определяется ПСД
	2024

	20. 
	Реконструкция ул. Тульская на участке от ул. Степана Разина до ул. Киёвка
	Определяется ПСД
	2024

	21. 
	Реконструкция ул. В. Андриановой
	Определяется ПСД
	2024

	22. 
	ул. Московская на участке от ул. Ленина до пер. Строительный
	Определяется ПСД
	2024

	23. 
	Реконструкция автодороги к д.Крутицы
	Определяется ПСД
	2024

	24. 
	Реконструкция автодороги п. Северный – Окружная автодорога г. Калуги
	Определяется ПСД
	2024


В ходе анализа, представленного в рамках данного проекта, было выявлено, что на некоторых участках УДС города ввиду ненадлежащего состояния дорожного покрытия, неправильной парковки транспортных средств наблюдается снижение их транспортно-эксплуатационных характеристик.
Категории отдельных улиц, (участков улиц) с учетом их назначения, интенсивности движения автотранспорта, степени использования и значимости в транспортном каркасе УДС города не соответствуют категориям назначенным присвоенным в генеральном Плане города Калуги, в связи с чем, необходимо внести изменения.
- ул. Телевизионная на участке от пл. Телевизионной до ул. Билибина  перевод  из  категории «Магистральная улица районного значения» в категорию  «Магистральная улица общегородского значения».
- ул. Достоевского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Дзержинского на участке от ул. Н.Козинская до ул. Луначарского  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Ф. Энгельса  на участке от ул. Чижевского до ул. Никитина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Н.Козинская  на  участке от ул. Чижевского до ул. Войкова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Подвойского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Прончищева от ул. Грабцевское шоссе до ул. Литвиновская  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Тульская на участке от ул.Луначарского  до ул. Ст.Разина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Георгиевская на участке от ул. Баумана до ул. Плеханова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пухова на участке от ул. Телевизионная  до ул. Чичерина  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Мичурина на участке от ул. Н.Козинская до ул. Пестеля перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пестеля на участке от ул. Никитина до ул. Тульская перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Маяковского перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Молодежная перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Платова перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Клюквина перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
 - ул. Багговута перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Баумана на участке от ул. Георгиевской до ул. Пушкина перевод из категории «Магистральные улицы районного значения» в категорию «Дороги, улицы местного значения».
- ул. Георгия Амелина мкр. Кошелев перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Братьев Луканиных перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. 2я Клубничная (д. Канищево) перевод из категории «Магистральная улица районного значения» в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
 Дополнительно необходимо привести в соответствие реестр дорог УГХ г. Калуги (числится 806 улиц различной категории, классифицирующихся по СП-42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и реестр управления экономики г. Калуги (числится 1098 улиц различной категории);
- На карте транспортной инфраструктуры Ген. плана  ул. Багговута  соединяется с Набережной Яченского водохранилища и ул. Широкой, что не соответствует действительности;
-  ул. Пролетарская обозначена как ул. Чижевского;
- ул. Тульское шоссе внесена в реестр улиц как автомобильная дорога федерального значения, подлежащая реконструкции. Необходимо внести изменения, назначить  категорию «Магистральная улица общегородского значения»;   
- автомобильная дорога «Подъезд к г. Калуги от М-3 «Украина - 1 категории (ул.Анненки, ул. Калуга-бор). внесена в реестр как «Магистральная улица общегородского значения»;  
- ул. Петра Тарасова, Андрея Алешина, ул. Бориса Литвинчука (мкр.Кошелев) значится в  статусе «Планируемые к строительству», необходимо перевести в статус «Существующие» - «Магистральная улица районного значения».
Схема реконструктивных мероприятий по категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий представлена в приложении В.4.
В рамках КСОДД был проведен анализ эксплуатационного состояния участков УДС города Калуги на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в рамках которого был выявлено, что отдельные участки УДС города, как в центральной, так и в периферийной его частях требуют мероприятий по ликвидации деформаций и дефектов дорожной одежды. В рамках КСОДД с целью приведения УДС города к нормативному состоянию предлагаются мероприятия по проведению ремонта и капитального ремонта дорожного покрытия (таблица 7), в зависимости от состояния участков. При этом в рамках КСОДД для данных участков не запланировано изменение их категории.
Таблица 7 – Перечень мероприятий по приведению УДС города Калуги к нормативному состоянию
	№ п/п
	Наименование участка УДС
	Техническая
характеристика
	Срок 
реализации

	1. 
	Ремонт ул. Волкова
	Протяжённость 0,77 км
	2025

	2. 
	Ремонт ул. Веры Андриановой
	Протяжённость 1 км
	2025

	3. 
	Ремонт УДС бул. Солнечный
	Протяженность 0,4 км
	2023

	4. 
	Ремонт УДС Грабцевское шоссе
	Протяженность 3,2 км
	2022

	5. 
	Ремонт УДС по ул. В. Попковой (д. Верхняя Вырка)
	Протяженность 0,6 км
	2026

	6. 
	Ремонт УДС по ул. Галкинская (д. Галкино) 
	Протяженность 0,9 км
	2026

	7. 
	Ремонт УДС д. Колюпаново
	Протяженность 0,8 км
	2025

	8. 
	Ремонт УДС д. Рождествено (участок а/д от ул. Покрова до Южного обхода г. Калуга)
	Протяженность 0,5 км
	2021

	9. 
	Капитальный ремонт УДС д. Угра (подъезд к д. Угра от а/д 29 ОП Р3 29К-001 «Калуга-Вязьма»)
	Протяженность 0,2 км
	2026

	10. 
	Ремонт УДС д. Чижовка
	Протяженность 0,8 км
	2027

	11. 
	Ремонт УДС д. Шопино (Шопинская дорога) 
	Протяженность 0,9 км
	2023

	12. 
	Ремонт УДС Мост через р. Терепец (мкр. Азарово)
	Протяженность 0,03 км
	2025

	13. 
	Ремонт УДС по ул. Тарутинская (мкр. Малиновка)
	Протяженность 0,98 км
	2025

	14. 
	Ремонт УДС пер. Больничный 
	Протяженность 0,25 км
	2025

	15. 
	Ремонт УДС пер. Волковский
	Протяженность 0,17 км
	2027

	16. 
	Ремонт УДС пер. Воскресенский
	Протяженность 0,55 км
	2024

	17. 
	Капитальный ремонт УДС пер. Лаврентьевский
	Протяженность 0,87 км
	2025

	18. 
	Ремонт УДС пер. Литейный
	Протяженность 0,29 км
	2024

	19. 
	Ремонт УДС пер. Малинники
	Протяженность 0,75 км
	2025

	20. 
	Ремонт УДС пер. Механизаторов
	Протяженность 0,66 км
	2026

	21. 
	Ремонт УДС пер. Ольговский
	Протяженность 0,46 км
	2021

	22. 
	Ремонт УДС пер. Сельский
	Протяженность 1,13 км
	2025

	23. 
	Ремонт УДС пер. Труда
	Протяженность 0,69 км
	2023

	24. 
	Ремонт УДС пер. Чичерина
	Протяженность 0,85 км
	2023

	25. 
	Ремонт УДС пр. Академический
	Протяженность 4,25 км
	2028

	26. 
	Капитальный ремонт ул. Александровская (с. Некрасово)
	Протяженность 0,29 км
	2027

	27. 
	Ремонт УДС ул. 65 лет Победы
	Протяженность 2,3 км
	2025

	28. 
	Ремонт УДС ул. Академическая
	Протяженность 1,2 км
	2028

	29. 
	Ремонт УДС ул. Аллейная
	Протяженность 0,54 км
	2025

	30. 
	Ремонт УДС ул. Анненки
	Протяженность 1,8 км
	2025

	31. 
	Ремонт УДС ул. Баррикад
	Протяженность 2,05 км
	2024

	32. 
	Ремонт УДС ул. Берестяная и подъезды к ней
	Протяженность 0,65 км
	2026

	33. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Билибина
	Протяженность0,9 км
	2023

	34. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Болдина
	Протяженность 2 км
	2024

	35. 
	Ремонт УДС ул. Больничная 
	Протяженность 0,47 км
	2024

	36. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Братьев Луканиных
	Протяженность 1 км
	2025

	37. 
	Ремонт УДС ул. Валентины Никитиной
	Протяженность 0,95 км
	2026

	38. 
	Ремонт УДС ул. Войкова 
	Протяженность 0,6 км
	2024

	39. 
	Ремонт УДС ул. Волковская
	Протяженность 0,3 км
	2027

	40. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Гагарина
	Протяженность 0,83 км
	2023

	41. 
	Ремонт УДС ул. Глаголева
	Протяженность 1,9 км
	2024

	42. 
	Ремонт УДС ул. Гурьянова
	Протяженность 2,6 км
	2025

	43. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Дзержинского
	Протяженность 1,6 км
	2023

	44. 
	Ремонт УДС ул. Димитрова 
	Протяженность 0,7 км
	2025

	45. 
	Ремонт УДС ул. Дорожная
	Протяженность 0,98 км
	2026

	46. 
	Ремонт УДС ул. Дружбы
	Протяженность 0,8 км
	2026

	47. 
	Ремонт УДС ул. Забойная
	Протяженность 0,6 км
	2026

	48. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Заводская
	Протяженность 0,95 км
	2025

	49. 
	Ремонт УДС ул. Зерновая
	Протяженность 1,8 км
	2024

	50. 
	Ремонт УДС ул. Инженерная
	Протяженность 0,25 км
	2024

	51. 
	Ремонт УДС ул. Калинина
	Протяженность 0,12 км
	2025

	52. 
	Ремонт УДС ул. Калужского Ополчения
	Протяженность 0,32 км
	2026

	53. 
	Ремонт УДС ул. Карла Либкнехта
	Протяженность 1,5 км
	2023

	54. 
	Ремонт УДС ул. Киевка
	Протяженность 0,4 км
	2024

	55. 
	Ремонт УДС ул. Колхозная
	Протяженность 0,4 км
	2025

	56. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Кутузова
	Протяженность 0,55 км
	2024

	57. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Ленина
	Протяженность 3,5 км
	2024

	58. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Луначарского
	Протяженность 1,4 км
	2025

	59. 
	Ремонт УДС ул. Льва Толстого 
	Протяженность 1,6 км
	2026

	60. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Майская
	Протяженность 0,27 км
	2025

	61. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Максима Горького
	Протяженность 1,6 км
	2024

	62. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Марата
	Протяженность 0,76 км
	2023

	63. 
	Ремонт УДС ул. Мичурина
	Протяженность 1 км
	2024

	64. 
	Ремонт УДС ул. Молодежная
	Протяженность 0,9 км
	2025

	65. 
	Ремонт УДС ул. Нижняя Усадебная
	Протяженность 0,86 км
	2027

	66. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Никитина
	Протяженность 1,6 км
	2024

	67. 
	Ремонт УДС ул. Николая Островского
	Протяженность 0,75 км
	2026

	68. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Николо-Козинская
	Протяженность 1,7 км
	2025

	69. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Огарёва 
	Протяженность 1,8 км
	2024

	70. 
	Ремонт УДС ул. Октябрьская 
	Протяженность 0,9 км
	2024

	71. 
	Ремонт УДС ул. Параллельная
	Протяженность 0,93 км
	2026

	72. 
	Ремонт УДС ул. Переходная
	Протяженность 0,364 км
	2024

	73. 
	Ремонт УДС ул. Пестеля 
	Протяженность 0,53 км
	2025

	74. 
	Ремонт УДС ул. Песчаная
	Протяженность 1,1 км
	2026

	75. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Плеханова
	Протяженность 1,24 км
	2023

	76. 
	Ремонт УДС ул. Прончищева
	Протяженность 2,1 км
	2028

	77. 
	Ремонт УДС ул. Пухова 
	Протяженность 0,43 км
	2023

	78. 
	Ремонт УДС ул. Пушкина (Каменный мост)
	Протяженность 0,77 км
	2025

	79. 
	Ремонт УДС ул. Радищева
	Протяженность 0,68 км
	2027

	80. 
	Ремонт УДС ул. Ромодановские Дворики
	Протяженность 2,7 км
	2026

	81. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Рылеева
	Протяженность 1,2 км
	2023

	82. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Салтыкова-Щедрина
	Протяженность 2,6 км
	2024

	83. 
	Ремонт УДС ул. Складская
	Протяженность 0,7 км
	2027

	84. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Советская
	Протяженность 2,4 км
	2025

	85. 
	Ремонт УДС ул. Социалистическая
	Протяженность 0,54 км
	2025

	86. 
	Ремонт УДС ул. Спартака
	Протяженность 0,34 км
	2025

	87. 
	Ремонт УДС ул. Спортивная
	Протяженность 0,39 км
	2026

	88. 
	Ремонт УДС ул. Стекольная
	Протяженность 1,18 км
	2026

	89. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Суворова 
	Протяженность 2,4 км
	2023

	90. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Телевизионная
	Протяженность 2,5 км
	2025

	91. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Терепецкое кольцо
	Протяженность 2,7 км
	2027

	92. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Тульская
	Протяженность 2,68 км
	2026

	93. 
	Ремонт УДС ул. Фомушина
	Протяженность 2,5 км
	2027

	94. 
	Ремонт УДС ул. Хрустальная
	Протяженность 1,3 км
	2027

	95. 
	Ремонт УДС ул. Чапаева
	Протяженность 1 км
	2026

	96. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Чижевского
	Протяженность 0,94 км
	2024

	97. 
	Ремонт УДС ул. Широкая
	Протяженность 0,58 км
	2025

	98. 
	Ремонт УДС ул. Энергетиков
	Протяженность 0,8 км
	2028

	99. 
	Ремонт УДС ул. Яновских
	Протяженность 0,92 км
	2028

	100. 
	Ремонт УДС ул.Терепецкая
	Протяженность 1,2 км
	2028

	101. 
	Ремонт УДС ш. Одоевское
	Протяженность 3,3 км
	2028

	102. 
	Ремонт УДС ш. Тульское
	Протяженность 5,8 км
	2026

	103. 
	Капитальный ремонт УДС ул. Ждамировская (д. Ждамирово)
	Протяженность 0,65 км
	2027

	104. 
	Капитальный ремонт УДС ул. Родниковая
	Протяженность 0,58 км
	2026

	105. 
	Капитальный ремонт УДС ул. Врубовая
	Протяженность 0,67 км
	2025

	106. 
	Ремонт УДС ул. Зеленая
	Протяженность 0,77 км
	2025

	107. 
	Ремонт УДС пер. Вагонный
	Протяженность 0,33 км
	2027

	108. 
	Ремонт УДС ул. Промышленная
	Протяженность 0,92 км
	2026

	109. 
	Ремонт УДС пер. Северный
	Протяженность 0,33 км
	2026

	110. 
	Ремонт УДС ул. Лесная
	Протяженность 0,49 км
	2025

	111. 
	Ремонт УДС ул. Привокзальная
	Протяженность 0,42 км
	2024

	112. 
	Капитальный ремонт УДС ул. Железнодорожная
	Протяженность 0,39 км
	2027

	113. 
	Капитальный ремонт, асфальтирование подъездп к д. Калашников хутор
	Протяженность 0,5 км
	2029

	114. 
	Капитальный ремонт, устройство щебеночного покрытия в д. Калашников хутор, по улицам Денисова, Кравцова, Гришина, Речной исток, Ольховой
	Протяженность 1,7 км
	2035


Схема мероприятий по реконструкции и приведению к нормативному состоянию участков УДС города Калуги представлен в приложении В.5.
4 Распределение транспортных потоков по сети дорог (основная схема)
В рамках разработанной макроскопической модели г. Калуги на прогнозный период до 2035 года, с учетом мероприятий, запланированных программными документами и КСОДД, была рассчитана нагрузка на УДС, которая характеризует распределение транспортных потоков. 
Картограмма распределения транспортных потоков по УДС г. Калуги на прогнозный период до 2035 года представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1–Картограмма распределения транспортных потоков по УДС г. Калуги на прогнозный период до 2035 года

Из представленной картограммы видно, что на территории города ввиду сохранения зон притяжения основные транспортные потоки приходятся на магистральные улицы центральной части города и улицы, обеспечивающие подъезд к ним (ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Телевизионная, ул. Тульская, ул. Никитина и т.д.), однако за счет строительства новых транспортных связей наблюдается перераспределение части транспортных потоков на них при движении из периферийных районов к центру города.
5 Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения, организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации и совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения
В рамках КСОДД рассматривался вопрос организации автоматизированной системы управления дорожным движением на территории г. Калуги, включающую в себя элементы интеллектуальных транспортных систем. По представленным заказчиком, данным на территории города Калуга полноценная АСУДД отсутствует. Работа светофоров организованна в виде жестко сменяемых планов работы светофорного регулирования. 
Внедрение АСУДД является предметом отдельного самостоятельного проекта, включающего в себя кроме вопросов организации дорожного движения разделы по строительным работам, инженерным коммуникациям, электронике, программному обеспечению и прочим элементам, входящим в систему. Стадийность создания АСУДД регламентируется ГОСТ 24.501 – 82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие технические требования». 
В рамках КСОДД будут представлены основные блоки, входящие в АСУДД и определены наиболее целесообразные зоны и линии, управляемые системой на территории города Калуга.
В основе АСУДД лежит центральный управляющий пункт (ЦУП) который является центром управления и консолидации всей дорожно-транспортной информации. В пункт поступают важнейшая информация о работе ТСОДД, параметрах потоков со всей зоны управления АСУДД. 
ЦУП состоит из комплекса вычислительных систем, объединенных средствами локальной и беспроводной сети. Каждое вычислительное устройство в ЦУП имеет свое назначение и выполняет обработку информации, а также выдачу решений возникающим проблемам с внешним оборудованием. 
Структура ЦУП обычно относится к открытому типу и позволяет компоновать разнообразные решения и расширять систему различными устройствами и ПО. На рисунке 2 приведена общая структура (без детализации отдельных компонентов) перспективного ЦУП для города Калуги.
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Рисунок 2 – Общая структура перспективного ЦУП в г.Калуга
В рамках КСОДД разрабатывались зоны управления светофорной сигнализаций по следующему списку математических алгоритмов, входящих в АСУДД:
– алгоритм гибкого координированного управления дорожным движением;
· алгоритм локального местного адаптивного управления;
· алгоритм сетевого адаптивного управления дорожным движением.
 Маршруты координированного управления выбираются по следующим критериям:
1) Наличие не менее двух полос для движения в каждом направлении.
2)  Расстояние между светофорными объектами по маршрутам координации не должны превышать 800 м.
3) Транспортный поток должен иметь устойчивый транзитный характер.
4) Отсутствие большого количества факторов, влияющих на распад пачки транспортных средств (нерегулируемое пешеходное движение, нерегулируемые пересечения сложных конфигураций).
В результате анализа на территории г. Калуги были выявлены четыре зоны управления светофорными объектами, для которых рационально введение АСУДД.
Зона 1 расположена на улицах Генерала Попова и Фомушина. Зона, предлагаемая для введения АСУДД, изображена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Координация светофорных объектов. Зона 1
В таблице 8 представлен перечень координируемых светофорных объектов, входящих в зону 1. 
Таблица 8 – Перечень координируемых светофорных объектов (зона 1)
	№ п/п
	Название пересечения, входящего в зону 1

	1
	ул. Петра Тарасова - ул. Фомушина

	2
	ул.Братьев Луканиных - ул. Фомушина 

	3
	ул. Фомушкина – пешеходный переход в районе Кольца 

	4
	ул. Фомушина - ул. 65 лет Победы 

	5
	ул. Фомушина - ул. 65 лет Победы

	6
	ул.Фомушина - ул. 3 академический проезд 

	7
	Регулируемый пеш. переход в районе ООТ «Библиотека»

	8
	Регулируемый пеш. переход в районе ООТ «Школа искусств»


Зона 2 расположена на улице Московская, предлагаемая для введения АСУДД представлена на рисунке 4. Перечень светофорных объектов, входящих в данную зону, представлен в таблице 9.
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Рисунок 4 – Координация светофорных объектов. Зона 2
Таблица 9 – Перечень координируемых светофорных объектов (зона 2)
	№ п/п
	Название пересечения, входящего в зону 2

	1
	ул. Московская - пеш. переход магазин продукты

	2
	ул. Московская - пеш. переход д.331 

	3
	ул. Московская - Красный садовод 

	4
	ул. Московская -ул. Небесная 

	5
	ул. Московская - выезд из 30 мкр.

	6
	пл. Кубяка 


Зона 3 расположена на улицах Калуга Бор и Анненки, предлагаемая для введения АСУДД представлена на рисунке 5. Перечень светофорных объектов, входящих в данную зону, представлен в таблице 10.
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Рисунок 5 – Координация светофорных объектов. Зона 3
Таблица 10 – Перечень координируемых светофорных объектов зона 3
	№ п/п
	Название пересечения, входящего в зону 3

	1
	ул. Резванская - ул. Анненки 

	2
	ул. Вишневского - ул. Анненки 

	3
	ул. Беговая - ул. Анненки 

	4
	ул. Калуга Бор - выезд с прилегающей территории

	5
	ул. Калуга - Бор - ООТ санаторий им. Павлика Морозова 

	6
	ул. Калуга Бор - ООТ Санаторий Бор 


Зона 4 расположена на Тульском шоссе, предлагаемая для введения АСУДД представлена на рисунке 6. Перечень светофорных объектов, входящих в данную зону, представлен в таблице 11.
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Рисунок 6 – Координация светофорных объектов. Зона 4
Таблица 11 – Перечень координируемых светофорных объектов зона 4
	№ п/п
	Название пересечения, входящего в зону 4

	1
	Тульское шоссе – ул. Калуга юг 

	2
	Тульское шоссе - ул. Энергетиков 

	3
	Тульское шоссе - ул. Академическая 

	4
	ул. Тульское шоссе - ул. Генерала Попова 


Также в рамках КСОДД были выявлены перспективные участки УДС, на которых целесообразно ввести координированное управление светофорными объектами, но при этом отсутствует минимально необходимое количество полос для движения. До 2 полос для движения в каждую сторону, на всем протяжении следует реконструировать следующие улицы: Гурьянова, Московская, Тарутинская, Грабцевское шоссе.
На рисунке 7 представлена перспективная зона введения координированного управления СО.
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Рисунок 7 – Перспективная зона введения, координированного
 регулирования с учетом реконструкции УДС
Объектами введения локального адаптивного регулирования являются светофорные объекты, не входящие в зону координированного управления, так как находятся в изолированных областях дорожной сети. На таких объектах целесообразно организовывать гибкое локальное управление, позволяющее снизить задержки на 20-30% в сравнении с жестким управлением.
На рисунке 8 представлена схема размещения светофорных объектов, работающих в локальном адаптивном управлении. Данные пересечения потребуют обновления контролеров, поддерживающих адаптивное управление и установку детекторов транспортного потока.
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Рисунок 8 – Светофорные объекты, реализующие алгоритм локального адаптивного управления
В зону локального адаптивного управления вошли следующие пересечения представление в таблице 12.
Таблица 12 – Список пересечений, входящих в локальное адаптивное управление
	№ п/п
	Название пересечения

	1
	ул. Советская – ул. Полевая

	2
	ул. 40 лет Октября – ул. Овражная

	3
	Тульское шоссе – выезд с METRO


Сетевое адаптивное управление является наиболее эффективным и дорогостоящим методом управления дорожным движением. Подход позволяет максимально использовать резервы пропускной способности дорожной сети города при невозможности развития дорожной сети. Сетевое адаптивное управление включает в себя применения различных алгоритмов оптимизации, основанных на поиске глобального оптимума в зоне управления. 
В рамках КСОДД были определенны 2 наиболее подходящие зоны для реализации адаптивного сетевого управления дорожным движением (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Зоны адаптивного сетевого управления в г. Калуга
Максимальная эффективность сетевого адаптивного управления достигается на подготовленной УДС с прямоугольной сеткой улиц. Выбор поставщика системы адаптивного сетевого управления выходит за рамки КСОДД. Примерная эффективность введения наиболее популярных систем сетевого адаптивного в управления представлена в таблице 13.
Таблица 13 – Мировой опыт применения сетевого адаптивного управления
	Город реализации 
	Название системы
	Эффект

	Бровард, США
	SCATS
	Снижение задержек на 42%, времени в пути на 20%

	Окленд, США 
	SCATS
	Снижение задержек на 32%

	Ньюарк, США
	SCATS
	Сокращение времени в пути на 20%

	Лос-Анджелес, США
	ATSC
	Снижение задержек на 44%, времени в пути на 13%

	Миннеаполис, США
	SCOOT
	Снижение задержек на 19%

	Мюнхен, Германия
	S.BauHuber
	Сокращение времени в пути на 35-50%


АСУДД предлагаемая к реализации на территории г. Калуги включает в себя:
– детекторы транспортного потока, позволяющие собрать данные по полосам движения, а именно интенсивность транспортных потоков, среднюю скорость за текущий интервал времени и занятость элемента дороги;
– систему видеонаблюдения, обеспечивающую сбор визуальной информации, что позволяет собрать полную картину о состоянии дороги, прилегающей территории и дорожной обстановке на контролируемом участке;
– систему метеорологического обеспечения, производящую сбор наиболее важных метеорологических параметров, к которым относятся состояние дорожного покрытия, степень сцепления, влажность, скорость ветра, расстояние видимости, количество и интенсивность осадков, температуру;
– систему информирования участников дорожного движения и управления транспортными потоками, позволяющие на основе данных мониторинга транспортных потоков производить контроль и оперативное управление над ними.
В рамках КСОДД с целью сбора полной информации об условиях движения на УДС г. Калуги в дополнение к реализуемым в рамках АСУДД детекторам транспортного потока предлагается организовать подсистему интеллектуальных транспортных систем по мониторингу параметров транспортных потоков на основе сбора и анализа телематических данных городского пассажирского транспорта. Данная подсистема позволит производить мониторинг следующих параметров: средняя скорость транспортного потока, средняя интенсивность транспортного потока, средняя плотность транспортного потока. Реализация данного мероприятия производится в соответствии с ГОСТ Р 56670-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на основе анализов телематических данных городского пассажирского транспорта».
Реализация систем и подсистем интеллектуальной транспортной системы, в частности подсистемы мониторинга транспортных потоков и АСУДД регламентируется существующими стандартами и нормами Российской Федерации. Основополагающим документом при разработке и внедрении ИТС и связанной с ней подсистем является ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения». 
Следует отметить, что внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем, в частности АСУДД и последующая их эксплуатация подразумевает создание отдельной организации или отдела в составе существующей структуры администрации города или муниципальной организации, осуществляющей обслуживание и управление всех планируемых систем и подсистем. На территории города Калуга данные функции целесообразно возложить на специализированую организацию. 
Для хранения и сбора информации о транспортных потоках, полученной на основе их мониторинга, в рамках реализуемой ИТС, документации по ОДД, информации о технических средствах организации дорожного движения, в рамках КСОДД предлагается создание электронной базы данных, агрегирующей в себе информацию локальных баз данных отдельных подсистем ИТС и обеспечивающей их взаимодействие. 
Электронная база данных должна храниться на сервере Городской управы города Калуги с организацией к ней доступа структур и сотрудников, участвующих в организации дорожного движения на территории города.
В соответствие с Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» актуализация КСОДД должна происходит не реже 1 раза в 5 лет, а ПОДД не реже 1 раза в 3 года. При этом актуализация обоих документов проходит раньше установленных сроков в случае изменения дорожной ситуации и прочих случаях, установленных данным законом.
В рамках КСОДД предлагается следующая периодичность актуализации информации в базе данных представленная в таблице 14.
Таблица 14 – Периодичность актуализации информации в базе данных
	Вид актуализации данных
	Периодичность актуализации
	Примечание

	Сбор данных транспортных потоков
	Постоянно, на основе поступающих данных ИТС
	Выполняется силами Городской управы. Через МБУ «СМЭУ» на основе данных полученных ИТС

	Внесение изменений в базу данных по участкам УДС, узлам, состоянию технических средств организации дорожного движения.
	После выполнения соответствующего комплекса работ, но не реже чем 1 раз в 5 лет
	Выполняется силами городской управы на основе данных полученных от исполнителя соответствующих работ. Либо исполнителем соответствующих работ при предоставлении доступа к базе данных

	Внесение данных о наличии парковочного пространства
	Постоянно, после выполнения соответствующего комплекса работ
	Выполняется силами городской управы на основе данных полученных от исполнителя соответствующих работ. Либо исполнителем соответствующих работ при предоставлении доступа к базе данных

	Внесение изменений в Комплексную схему организации дорожного движения
	не реже чем 1 раз в 5 лет
	Выполняется силами городской управы на основе данных полученных от исполнителя соответствующих работ. Либо исполнителем соответствующих работ при предоставлении доступа к базе данных

	Внесение изменений в Проект организации дорожного движения
	не реже чем 1 раз в 3 года
	Выполняется силами городской управы на основе данных полученных от исполнителя соответствующих работ. Либо исполнителем соответствующих работ при предоставлении доступа к базе данных

	Внесение изменений в базу данных ДТП
	Постоянно, по мере возникновения ДТП, но не реже 1 раза в год
	Выполняется силами городской управы на основе данных полученных от УГИБДД ОМВД РФ. Либо УГИБДД ОМВД РФ при предоставлении доступа к базе данных

	Внесение изменений в базу данных пассажиропотоков на маршрутах общественного транспорта города Калуга
	Не реже 1 раза в 5 лет. В случае внесения изменений в сеть общественного транспорта – по факту их ввода.
	Выполняется силами городской управы на основе данных полученных от исполнителя соответствующих работ. Либо исполнителем соответствующих работ при предоставлении доступа к базе данных


С целью анализа эффективности применяемых мероприятий по организации дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения целесообразно хранение ретроспективных данных не менее чем за пять предшествующих лет.
Для работы с базой данных можно разделить рабочие места на администраторские и пользовательские. Администраторские места обеспечивают допуск к базе данных, как для информационных работ, так и для внесения изменений в базу данных. Администраторские места предлагается установить сотрудникам, ответственным за внесения изменений в базу данных. На территории города Калуги администрирование базы данных целесообразно передать МБУ «СМЭУ». Пользовательские места можно установить всем сотрудникам Городской управы, а также ее подведомственным структурам, участвующим в процессе транспортного планирования, эксплуатации объектов дорожной сети, а также согласовании проектов организации дорожного движения.
Стоит отметить, что в рамки КСОДД не входит разработка базы данных. Определение функционала, архитектуры, функций, перечня информации и способов работы с ней в рамках базы данных требует разработки отдельного проекта.
Правильная организация информирования участников дорожного движения является необходимым условием обеспечения безопасного и эффективного дорожного движения. Более полно и четко представленная информация об условиях и требуемых режимах движения позволяет водителям быстрее реагировать на изменившуюся обстановку, принимать решения при выборе оптимального маршрута, что в свою очередь помогает повысить безопасность, исключить перепробеги и перераспределить нагрузку на улично-дорожную сеть.
В рамках КСОДД, с целью повышения информационного обеспечения участников дорожного движения города Калуги, предлагается проработка системы маршрутного ориентирования к основным объектам притяжения и показа, системы информирования пассажиров общественного транспорта о времени прибытия маршрутов на ООТ, и системы информирования о разрешенных путях следования грузовых транспортных средств по территории города.
Перечень мероприятий КСОДД, направленных на создание системы маршрутного ориентирования предлагает размещение информационных дорожных знаков 6.9.1 «Предварительный указатель направления», 6.9.3 «Схема движения, а также знаков 6.10.1 «Указатель направления». Данный тип мероприятий в основном направлен на организацию движения внешнего и транзитного транспорта с целью отведения его основных потоков от центральной части города и снижение перепробегов, совершаемых им, а также с целью направления движения грузового транспорта по участкам с разрешенным его движением.
Так в рамках КСОДД предлагается установка данных знаков при движении к наиболее крупным объектам притяжения, а также административному аппарату субъекта федерации и населенного пункта (таблица 15).
Места дислокации и размещения знаков на пути следования к предлагаемым организация регламентируются Проектами организации дорожного движения на УДС города Калуги. 
Таблица 15 – Перечень мероприятий по организации маршрутного ориентирования на территории города Калуга
	№ п/п
	Мероприятие 
	Срок 
реализации

	1. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГКОУ КО «Областной центр образования»
	2021

	2. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Арбитражному суду Калужской области
	2021

	3. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Министерству здравоохранения Калужской области
	2021

	4. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Министерству здравоохранения Калужской области
	2021

	5. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУК КО «Калужский объединенный музей заповедник»
	2021

	6. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области
	2021

	7. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГАУ КО «Центр спортивной подготовки «Анненки»
	2021

	8. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Управлению делами Городского Головы города Калуги
	2021

	9. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Областная туберкулезная больница»
	2021

	10. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
	2021

	11. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника»
	2021

	12. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГАУК КО «Калужская областная филармония»
	2021

	13. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Министерству финансов Калужской области
	2021

	14. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Министерству труда и социальной защиты Калужской области
	2021

	15. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского»
	2021

	16. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Управлению Федеральной налоговой службы России по Калужской области
	2021

	17. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Отделению пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области
	2021

	18. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области»
	2021

	19. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУК КО «Калужский областной драматический театр»
	2021

	20. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Министерству экономического развития Калужской области
	2021

	21. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Калужскому областному суду
	2021

	22. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
	2021

	23. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Калужскому районному суду
	2021

	24. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Городской родильный дом»
	2021

	25. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Администрации Губернатора Калужской области
	2021

	26. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ФКУ «Военный комиссариат Калужской области»
	2021

	27. 
	Установка знаков 6.9.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника»
	2021

	28. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника»
	2021

	29. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Международному аэропорту «Калуга»
	2021

	30. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к Управлению федерального казначейства по Калужской области
	2021

	31. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»
	2021

	32. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ПАО «Калуганефтепродукт»
	2021

	33. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ПАО «Калуганефтепродукт»
	2021

	34. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУ КО «МФЦ Калужской области»
	2021

	35. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ФГБОУ ВО «КГУ им. К. Э. Циолковского»
	2021

	36. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к АО «Калужский завод электронных приборов»
	2021

	37. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к КФ ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н. Э. Баумана»
	2021

	38. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница им. А. Е. Лившица»
	2021

	39. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод
	2021

	40. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к КФ АО «ТАНДЕР»
	2021

	41. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»
	2021

	42. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к КФ ПАО «Ростелеком»
	2021

	43. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к АО «Калугаприбор»
	2021

	44. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к АО Калужский электромеханический завод»
	2021

	45. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»
	2021

	46. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»
	2021

	47. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к АО «ТАЙФУН»
	2021

	48. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ОАО «Калужский двигатель»
	2021

	49. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ОАО Калужский турбинный завод
	2021

	50. 
	Установка знаков 6.9.1 и 6.10.1 «Предварительный указатель направления» при движении к ОАО «ФОЛЬСВАГЕН ГРУП РУС»
	2021


С целью информационной поддержки разрабатываемого в рамках КСОДД грузового каркаса города Калуги, предлагается установка информационных знаков 6.9.1 «Предварительный указатель направления», установка знаков дополнительной информации 8.3.1-8.3.3 «Направление действия», 8.4.1, 8.4.8 «Вид транспортного средства», 8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы» и прочих на подъездах к зонам действия ограничений на движения грузового транспорта, а также к зонам весогабаритного контроля и отстоя грузовых транспортных средств. Так в рамках КСОДД размещение данных знаков планируется на Тульском шоссе, а/д Р-92, а/д Р-132, ул. Московская, ул. Тарутинская, ул. Гагарина, ул. Калуга-Бор, Южный обход Калуги, а/д м-3 «Украина» (подъезд к городу Калуга), Грабцевском шоссе. С целью установления конкретных мест дислокации дорожных знаков в рамках КСОДД запланирована актуализация ПОДД вышеперечисленных участков УДС города Калуги.
С целью повышения информационного обеспечения пользователей общественного транспорта в среднесрочной перспективе (до 2028года) на наиболее нагруженных ООТ центральной части города Калуга предлагается установка информационных табло, отображающих время прибытия подвижного состава маршрутов регулярных перевозок на них, что позволит перераспределить потоки по маршрутам общественного транспорта, а также производить общественный контроль работы общественного транспорта. 
Перечень ООТ, предлагаемых для установки информационных табло представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Перечень ООТ, предлагаемых для установки информационных табло
	№ п/п
	Наименование ООТ
	Срок 
реализации

	1
	КФ МГТУ им. Баумана
	2029

	2
	Сквер Мира
	2029

	3
	ТРЦ 21 век
	2029

	4
	Ул. Кирова
	2029

	5
	Рынок (ул. Кирова)
	2029

	6
	Драмтеатр
	2029

	7
	Кинотеатр Центральный (ул. Кирова – 2 шт.)
	2029

	8
	Кинотеатр Центральный (ул. Ленина)
	2029

	9
	Пролетарская
	2029

	10
	пл. Победы
	2029

	11
	пл. Победы (ул. Маршала Жукова)
	2029

	12
	пл. Победы (ул. Степана Разина)
	2029

	13
	Торговая база
	2029

	14
	Московская пл. (ул. Московская – от центра)
	2029

	15
	Школа № 12 (2 шт.)
	2029

	16
	Почта (ул. Моторная – 2 шт.)
	2029

	17
	Моторная ул.
	2029

	18
	Троллейбусное депо (2 шт.)
	2029

	19
	Синие мосты (2 шт.)
	2029

	20
	Тайфун (к центру)
	2029

	21
	Универмаг (ул. Московская – к центру)
	2029

	22
	Лицей № 13 (к центру)
	2029

	23
	Ул. Георгия Амелина (к центру)
	2029

	24
	Ул. Серафима Туликова (к центру)
	2029

	25
	Правгород (к центру)
	2029

	26
	Библиотека (ул. Генерала Попова – к центру)
	2029

	27
	Школа искусств (к центру)
	2029


6 Мероприятия по оптимизации дорожного движения на территории города Калуги
Мероприятия по оптимизации дорожного движения, разработанные в рамках КСОДД, включают в себя предложения по режимам работы светофорного регулирования, перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования, организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах, применению реверсивного движения, развитию сети дорог, дорог или участков дорог, а так же локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом.
6.1 Мероприятия по регулированию скоростных режимов движения на отдельных участках или в различных зонах.
Равномерность скорости, как каждого отдельного автомобиля, так и транспортного потока в целом сокращает внутренние помехи в нем и является важным условием безопасности дорожного движения. 
Под оптимизацией скоростей движения следует понимать регулирование скорости движения транспортных средств с целью повышения безопасности движения, пропускной способности или скорости сообщения. 
Одной из задач оптимизации скоростных режимов является достижение равномерной скорости, как отдельного автомобиля, так и транспортного потока в целом. Наибольшее значение пропускной способности дороги достигается при скоростях около 50 км/ч. В зависимости от конкретной ситуации, сложившейся на участке УДС, задача по оптимизации может заключаться как в снижении, так и в повышении существующего скоростного режима.
Статистические данные УГИБДД УМВД РФ, так и данные общемировой статистики, показывают, что превышение установленных скоростных режимов или движение на скорости, не соответствующей дорожным условиям, влияет не только на вероятность ДТП, но и на тяжесть их последствий.
Для повышения скорости движения на отдельных участках УДС проводятся следующие мероприятия:
- приведение участка УДС к нормативному состоянию;
- проведение реконструкции участка дороги до категорий, позволяющих задать требуемый скоростной режим;
- снятие существующих ограничений;
- строительство транспортных развязок, тоннелей и прочих транспортных сооружений, позволяющих обеспечить непрерывное движение транспортных средств;
- ликвидация недостатков содержания УДС (снег, гололед и т.д.).
С целью снижения скоростных режимов на участках УДС проводятся мероприятия:
- установка дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения;
- сужение проезжей части дороги;
- устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН);
- устройство шумовых полос;
- применение средств фото-, видеофиксации нарушений установленных ограничений скоростных режимов.
В рамках настоящего КСОДД мероприятия по оптимизации скоростных режимов рассматриваются как одно из направлений мероприятий по оптимизации дорожного движения. Введение мероприятий по оптимизации скоростных режимов рассматривалось при наличие какого-либо из следующих факторов:
- исчерпаны другие возможности ОДД снизить или стабилизировать высокий уровень аварийности на магистрали или ее участке;
- невозможно средствами ОДД предупредить водителя об опасностях, ожидающих его при дальнейшем движении;
- необходимо плавно снизить скорость перед участком, где водители вынуждены будут снижать скорость движения;
- необходимо обезопасить участников организованного и неорганизованного пешеходного движения в зонах их тяготения (школы, торговые и торгово-развлекательные комплексы, объекты культурного и бытового обслуживания).
Так, для сложившихся условий на территории города Калуги в рамках КСОДД был разработан ряд мероприятий по увеличению существующих зон ограничения максимальной разрешенной скорости и введению новых зон ограничения скорости направленный на повышение безопасности дорожного движения. Перечень мероприятий по регулированию скоростных режимов движения на отдельных участках УДС и в различных зонах представлен в таблице 17.
Таблица 17 – Перечень мероприятий по регулированию скоростных режимов движения на отдельных участках УДС и в различных зонах
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
реализации

	1. 
	Увеличение зоны ограничения максимальной разрешенной скорости 40 км/ч по ул. Огарева от ул. Воронина до ул. Герцена (Расширение существующей зоны ограничения скоростного режима ввиду нахождения объекта образования, а также наличия двух участков с высоким уровнем аварийности (пересечения улиц Огарева-Герцен и Огарева-Воронина) основной вид ДТП столкновение, при этом пересечение улиц Герцена-Огарева, являлось местом концентрации ДТП)
	2020

	2. 
	Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Рылеева на участке от ул. Труда до ул. Суворова (на участке наблюдаются транспортные потоки с высокой интенсивностью движения, а также расположено место концентрации ДТП (пересечение улиц Рылеева-Суворова), основным видом ДТП в котором является столкновение, в том числе по причине нарушения скоростного режима, в пределах улицы расположены объекты притяжения населения, в том числе образовательные учреждения, а также имеются нерегулируемые пешеходные переходы так с целью повышения безопасности дорожного движения предлагается изменения скоростного режима)
	2020

	3. 
	Введение ограничения максимально разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Герцена от ул. Труда до ул. Суворова (участок расположен в центральной части города, в его пределах пролегают маршруты движения детей к образовательным учреждениям, а также расположены объекты притяжения, в пределах участка наблюдается искусственное сужение проезжей части, за счет паркирования автотранспорта, что приводит к трудностям при маневрировании, также в пределах участка находится место высокой аварийности (пересечение улиц Герцена–Огарева), так с целью повышения безопасности дорожного движения предлагается изменения скоростного режима)
	2020

	4. 
	Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 50 км/ч по ул. Карла Либкнехта на участке от Грабцевского шоссе до ул. Ленина (на данном участке наблюдается высокий уровень аварийности, основными видами ДТП являются столкновение и наезд на пешехода (5 ДТП с пострадавшими, в том числе 2 со смертельным исходом), в пределах участка расположены объекты притяжения населения, так с целью повышения безопасности дорожного движения предлагается изменения скоростного режима)
	2020

	5. 
	Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 50 км/ч по ул. Маршала Жукова на участке от пл. Маяковского до ул. Болотникова, а также ограничение макисмальной разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Маршала Жукова на участке от ул. Болотникова до ул. Максима Горького (на участке УДС наблюдается высокий уровень аварийности, выявлены места концентрации ДТП (ул. Маршала Жукова, 19, пересечение улиц Маршала Жукова – Хрустальная), основными видами ДТП в которых являются столкновение и наезд на пешехода, в пределах участка расположены объекты притяжения населения, в том числе объекты образования (Школа №10), так с целью повышения безопасности дорожного движения предлагается изменения скоростного режима)
	2021


Предлагаемые участки и зоны снижения максимальной разрешенной скорости движения были выбраны на основе анализа статистики аварийности и данных открытых источников, а также выявления аварийных участков ДТП в 2018 году, имеющих потенциал сохранения высокого уровня аварийности (места пересечении сложившихся организованных и неорганизованных потоков пешеходов к местам тяготения и транспортных потоков, имеющие высокие интенсивности, однако недостаточные для организации светофорного регулирования), с учетом факторов представленных выше.
Предлагаемые к организации участки и зоны снижения максимальной разрешенной скорости движения представлены на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Предлагаемые к организации участки и зоны снижения максимальной разрешенной скорости движения
6.2 Мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках. Мероприятия по применению реверсивного движения.
В рамках выполнения КСОДД города Калуги, производился анализ существующей организации дорожного движения, в том числе участков УДС с организацией одностороннего движения. На данный момент на территории города одностороннее движение организовано преимущественно в центральной части города по сети взаимодублирующих улиц на следующих их участках: по ул. Суворова – в сторону ул. М. Горького, по ул. Огарева – в сторону ул. Рылеева, по ул. Плеханова – в сторону улицы Труда, по ул. Рылеева – в сторону ул. Георгиевская, по ул. Дзержинского – в сторону ул. Баумана, по ул. Достоевского – в сторону ул. Московская, по ул. Вилонова от ул. Луначарского до ул. Первомайская, по ул. Первомайская от ул. Вилонова до ул. Луначарского, ул. Чижевского в сторону ул. Московская, ул. Воскресенская от ул. Ленина до ул. Кутузова, ул. Смоленская от ул. Гагарина до ул. Баумана. Схема существующей организации одностороннего движения на территории города представлена на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Схема существующей организации одностороннего движения на территории города
Из практики ОДД, можно выделить преимущества и недостатки организации одностороннего движения.
Главным преимуществом одностороннего движения является сокращение числа конфликтных точек на пересечениях и прежде всего в устранение конфликта встречных транспортных потоков.
К преимуществам одностороннего движения следует также отнести: 
- повышение безопасности дорожного движения в темное время суток в следствии ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных потоков;
- повышение практической пропускной способности участков дорожной сети;
- возможность выделения дополнительных машино-мест для временного хранения транспортных средств вдоль УДС без снижения уровня обслуживания;
- превентивный метод снижения движения транзитных потоков транспортных средств через определенные зоны, ввиду увеличения их перепробегов в них.
Как недостатки организации одностороннего движения можно отнести:
- возникновение перепробегов транспортных средств, а соответственно и времени в пути, в том числе и для маршрутов общественного транспорта;
- возможный рост нагрузки на смежные участки УДС в связи с перераспределением транспортных потоков;
- на начальном этапе ввода одностороннего движения возможен рост аварийности ввиду сохранения существующих привычек и игнорирование водителем требований организации движения. 
Разработка мероприятий по организации одностороннего движения на территории города Калуги в рамках КСОДД направлена на повышение работы эффективности работы сети в целом и отдельных ее участков как для пропуска индивидуального, так и общественного транспорта, и имела следующие направленности:
- внесение изменений в существующую организацию одностороннего движения на отдельных участках УДС;
- организация дорожного движения на новых участках УДС.
С целью внесения изменений в существующую организацию одностороннего движения на отдельных участках УДС была рассмотрена эффективность работы отдельных участков и их работа в связке, а также доступность инфраструктуры для отдельных пользователей как индивидуального транспорта с точки зрения совершения перепробегов и времени движения, так и общественного транспорта с точки зрения доступности его инфраструктуры. 
Так с целью повышения эффективности работы сети и доступности общественного транспорта в рамках КСОДД предлагается отмена существующего одностороннего движения по ул. Достоевского и введение двухстороннего на участке от ул. Плеханова до ул. Московская, с учетом проведения реконструкции на участке от ул. Плеханова до ул. Марата. При этом на дублирующей улицу Достоевского улице Дзержинского сохраняется одностороннее движение и его направленность с целью сохранения машино-мест для парковки транспортных средств в данной зоне.
С целью организации новых участков организации одностороннего движения на УДС города Калуги были выделены параллельные улицы, которые могут взять на себя взаимодублирующие функции.
При организации новых участков одностороннего движения вводились следующие ограничения:
- не должно снизить доступность общественного транспорта для населения;
- не должно в значительной мере увеличить перепробеги, а соответственно и время в пути при реализации корреспонденций;
- не должно произойти перегрузки смежных участков УДС.
Так в рамках КСОДД было выделено две группы улиц:
- Группа 1 включает два параллельных участка: ул. Циолковского на участке от ул. Большевиков до ул. Космонавта Комарова и ул. Октябрьская на участке от ул. Большевиков до ул. Космонавта Комарова. Так в рамках анализа транспортных потоков на данных участках выявлено неравномерное их распределение так на ул. Циолковского интенсивность составляет 143 ТС/час, а на ул. Октябрьская – 352 ТС/час. При этом было выявлено, что на улице Октябрьская расположены объекты притяжения (Сбербанк, БСМП им. К. Н. Шевченко, парк им. К.Э. Циолковского, городская больница №5). Так, при организации одностороннего движения по данным улицам будет снижен уровень доступности данных объектов для всех участников дорожного движения, в том числе и доступность общественным транспортом;
- Группа 2 включает два параллельных участка: ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Чижевского до ул. Никитина и ул. Максима Горького от ул. Чижевского до ул. Никитина. 
В рамках анализа транспортных потоков на данных участках выявлена следующая интенсивность по ул. Максима Горького – 590 ТС/час, по ул. Фридриха Энгельса – 348 ТС/час. По данным участкам не проходит общественный транспорт, а объекты притяжения расположены на равном удалении от данных улиц. Также в рамках разработки транспортной модели города Калуги была дана оценка введения одностороннего движения на данных участках, в ходе которой были оценены различные перспективные эксплуатационные показатели. Параметры дорожного движения в базовой версии модели (рисунок 12) и прогнозной (рисунок 13) представлены в таблице 18.
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Рисунок 12 – Картограмма расчетной загрузки УДС с указанием интенсивности движения транспорта по ул. Горького и Ф. Энгельса, существующее положение
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Рисунок 13 – Картограмма расчетной загрузки УДС с указанием интенсивности движения транспорта по ул. Горького и Ф. Энгельса, прогноз
После введения одностороннего движения были получены численные показатели перераспределения спроса и изменения скорость.
Таблица 18 – Параметры дорожного движения до и после введения участка
	Улица
	Максимальная интенсивность, авт./ч.
Базовая модель/прогноз
	Максимальный уровень загрузки, %
Базовая модель/прогноз
	Средняя скорость движения, %
база/прогноз

	ул. М. Горького
	874/1080
	81/80
	30/30

	ул. Ф. Энгельса
	1143/959
	80/60
	30/41


Из таблицы 18 видно, что одностороннее движение позволяет повысить среднюю скорость по Ф. Энгельса с 30 км/час до 41 км/ч. Средний уровень загрузки УДС так же снижается за счет использования одностороннего движения на этих участках на 10%.
Так в рамках КСОДД предлагается организация одностороннего движения на участке ул. Максима Горького от ул. Никитина в сторону ул. Чижевского и на участке ул. Фридриха Энгельса от ул. Суворова в сторону ул. Никитина. 
Наиболее распространенной формой объектов реверсивного движения является устройство реверсивных полос движения, по которым на отдельных участках, в различное время, с целью смягчения заторов транспорт может двигаться по реверсивным полосам в противоположном направлении.
Устройство реверсивного движения целесообразно в следующих основных случаях:
1. Согласно данным мониторинга транспортные заторы являются периодическими и предсказуемыми на исследуемом участке УДС.
2. Разница в объеме транспортных потоках, двигающихся в противоположных направлениях, достигает, как минимум 50%.
3. Количество как минимум 2 полос для движения в направлении второстепенного потока.
Введение реверсивного движения, необходимо рассматривать на участках УДС, где наблюдается маятниковое движение. Обычно это подходы к городам и магистральные улицы, связывающие спальные района города и городской центр. В таблице 19 представлен перечень участков, где проводился мониторинг транспортных потоков. Для анализа отбирались участки, где наблюдается наибольшая интенсивность и наибольший дисбаланс соотношения интенсивности. 
Таблица 19 – Перечень участков, где проводился мониторинг транспортных потоков 
	№ п/п
	Название линейного участка УДС 

	1
	Тульское шоссе

	2
	ул. Тарутинская

	3
	ул. Московская

	4
	Грабцевское шоссе


В таблице 20 представлен анализ соотношения интенсивности транспортных потоков в утренние и вечерние часы пик выбранных линейных участках. Формула представлена ниже. 
[image: image29.png]1. 100%




Где 
X2 – значение интенсивности в прямом направлении,
X1 – значение интенсивности в обратном направлении.
На основании анализа данных были установлены процентные соотношения интенсивности транспортных потоков. По результатам, можно сделать вывод о нецелесообразности введения реверсивного управления на территории города Калуга.
Перечень мероприятия по организации одностороннего движения на участках УДС города Калуги представлен в таблице 21.
Таблица 21 – перечень мероприятия по организации одностороннего движения на участках УДС города Калуги
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок реализации

	1. 
	Организация одностороннего движения на ул. Дарвина от ул. Театральная до ул. Ленина
	2021

	2. 
	Организация одностороннего движения на ул. Чебышева от ул. Театральная до ул. Достоевского
	2021

	3. 
	Организация одностороннего движения на уч. Ул. Плеханова от ул. Георгиевская до ул. Дзержинского
	2021

	4. 
	Организация одностороннего движения на ул. Циолковского на участке от ул. Королева до ул. Большевиков
	2021

	5. 
	Организация двухстороннего движения по улице Достоевского от ул. Плеханова до ул. Московская 
	2031

	6. 
	Организация одностороннего движения по ул. Максима Горького от ул. Никитина в сторону ул. Марата
	2035

	7. 
	Организация одностороннего движения по ул. Фридриха Энгельса от ул. Суворова в сторону ул. Никитина
	2035


На рисунке 14 представлена схема мероприятий по организации одностороннего движения и применению реверсивного движения на участках УДС города Калуги
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Рисунок 14 – Схема мероприятий по организации одностороннего движения и применению реверсивного движения на участках УДС города Калуги
6.3 Мероприятия по введению светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также по изменению режимов работы существующего светофорного регулирования.
Установка светофорах объектов регулируется соответствующим нормативным документом, в частности ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Основными критериями для введения светофорного регулирования являются соотношения интенсивности транспортных и пешеходных потоков, а также количество аварий, совершаемых в узле. Данные о количестве ДТП и рекомендации по введению светофорного регулирования по критериям аварийности представлены УМВД России по г. Калуге отделом ГИБДД. Так, в рамках КСОДД, с целью повышения уровня БДД предлагается ввести регулирование на ряде узлов (таблица 22).
Таблица 22 – Перечень мероприятий по введению светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
реализации

	1. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Ленина – ул. Пролетарская
	2020

	2. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Грабцевское шоссе – ул. Молодежная
	2022

	3. 
	Введение светофорного регулирования в районе ул. Ленина д.51 (пешеходный переход)
	2020

	4. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Чичерина – ул. Билибина
	2023

	5. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Рылеева – ул. Огарева
	2023

	6. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Грабцовское шоссе – поворот на Окружную дорогу
	2022

	7. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Чичерина – ул. Пухова
	2023

	8. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинской – переулок Ольговский
	2021

	9. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского – ул. Плеханова
	2035

	10. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского ул. Рылеева
	2035

	11. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского ул. Марата
	2035

	12. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Герцена - ул. Огарева
	2024

	13. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении Грабцевское шоссе - ул. Маяковского
	2024

	14. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Жукова - ул. Болотникова
	2024

	15. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Жукова - ул. Хрустальная
	2024

	16. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Королева - ул. Октябрьская
	2024

	17. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Московская - ул. Светлая
	2024

	18. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Энгельса
	2024

	19. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинская - пр-д Новослободский
	2024

	20. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинская - ул. Радищева
	2024

	21. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тульская - Восточный проезд
	2024

	22. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
	2024

	23. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
	2024

	24. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
	2024

	25. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
	2024

	26. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл. Театральной
	2024

	27. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
	2024


На рисунке 15 представлена перспективная схема размещения новых светофорных объектов. 
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Рисунок 15 – Организация светофорного регулирования в рамках КСОДД
В связи с текущим уровнем развития и стоимости микроэлектроники и вычислительной техники для регулирования светофорных объектов, методы локальной или сетевой оптимизации СО, рассчитываемые на основе исторических данных полученных в ходе натурного наблюдения теряют свою актуальность. В связи с этим, целесообразно, при изменении режимов работы существующего светофорного регулирования или вводе новых объектов светофорного регулирования использовать детекторы транспортных потоков и включать новые объекты в действующую централизованную систему АСУДД. Использование детекторов позволяет в зависимости от реального ситуационного спроса на элемент УДС вычислять соответствующие фазовые коэффициенты и тем самым автоматически поддерживать актуальный цикл светофорного регулирования, без необходимости проведения натурных измерений.
6.4 Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом.
В рамках анализа, проведенного в составе КСОДД, были выделены локальные наиболее загруженные пересечения, оказывающие влияние на функционирование УДС города в целом. Данные пересечения в целях комплексного рассмотрения недостатков организации дорожного движения, на основе близости их расположения, были разделены на проблемы, возникающие в узлах и на отдельных пересечениях. Так, на территории города Калуга выделены следующие наиболее напряженные пересечения и узлы:
- Пересечение ул. Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева;
- Пересечение ул. Зерновая – Грабцевское шоссе;
- Пересечение ул. Московская – ул. Азаровская;
- Узел ул. Тарутинская – Степной проезд – ул. Зерновая – ул. Путейская – ул. Глаголева;
- Пересечение ул. Тульская – Киевский проезд;
- Пересечение ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков – ул. Достоевского (площадь Карла Маркса);
- Узел пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская;
- Узел ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная;
- Узел ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков;
- Пересечение ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка;
- Узел ул. Московская – ул. Кибальчича – ул. Небесная.
В рамках КСОДД на данных узлах было проведено имитационное моделирование и даны локально-реконструкционные мероприятия. Вариантное проектирование и результаты имитационного моделирования данных узлов представлены в приложении Д.
1) Пересечение ул. Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева. Данный транспортный узел располагается в центральной части г. Калуги. Основной транспортный поток движется по ул. Московская в оба направления. Рассматриваемый узел имеет светофорный объект, имеющий только 3 фазы светофорного регулирования.
Учитывая большую интенсивность движения на всем объекте, существующая схема организации дорожного движения исчерпала предел своей пропускной способности (почти на всех подходах уровень загрузки выше 0,85). Таким образом, участок нуждается в реконструкции и оптимизации ОДД.
Также на пересечении наблюдается не удовлетворительный уровень БДД, действие разрешающего сигнала по ул. Билибина совпадает с действием сигнала, разрешающего поворот с ул. Московская на ул. Билибина, таким образом, пересечение нельзя считать безопасным для движения. 
С учетом выше изложенных факторов организацию движения на данном узле нельзя считать оптимальной (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Организация движения на пересечении 
ул. Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева
В рамках КСОДД с целью увеличения пропускной способности узла и обеспечения безопасности движения предлагается устройство кругового движения. Круговое движение позволит серьезно повысить безопасность движения на данном узле вследствии исключения левоповоротных направлений. Введение кольцевого пересечения позволяет снизить максимальную скорость движения в зоне кольцевого пересечения. Так же при данном варианте снижается общее количество конфликтных ситуаций на пересечении. При таком варианте, транспортные средства снижают скорость при движении по кругу, в результате чего снижается тяжесть дорожно-транспортных происшествий. Помимо прочего устранены конфликты транспортных и пешеходных потоков, пересекающихся направления выведены в отдельные фазы светофорного регулирования.
Пропускная способность кругового движения в определенных диапазонах выше, чем у регулируемого перекрестка ввиду отсутствия фазы «красный для всех», геометрические параметры определяются на основании имитационного микромоделирования. Круговое движение позволяет значительно упростить схему ОДД при более чем 4-х ветвей пересечения. Имеющаяся схема ОДД позволяет увеличить расстояние между конфликтными точками, что дает водителям больше времени непринятие решения о перестроение в нужную полосу движения.
Предлагаемая схема пересечения ул. Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева представлена на рисунке 17, схема пофазного разъезда – на рисунке 18.
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Рисунок 17 –Устройство кругового движения на пересечении 
ул. Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева
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Рисунок 18 – Схема пофазного разъезда варианта 1
В результате реализации данного мероприяти средняя скорость движения в узле возрастает с 25,6 км/ч в существующей ситуации до 34,7 км/ч, а средняя задержка снижается с 32,4 с. До 11,8 с., что говорит о эффективности предлагаемого мероприятия.
2) Пересечение ул. Зерновая – Грабцевское шоссе. Основной транспортный поток движется по Грабцевскому ш. в оба направления. Светофорное регулирование на рассматриваемом пересечении является не полным и имеет только 2 фазы регулирования разделяющие прямой поток движущийся по Грабцевскому шоссе и поворотный поток движущийся с ул. Зерновая. Левоповоротное направление с Грабцевского шоссе на ул.Зерновая организованно в режиме саморегулирования, это существенно снижает пропускную способность рассматриваемого пересечения, выявлено не оптимальная продолжительность фаз и цикла на имеющимся светофорном объекте.
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Рисунок 19 – Организация движения на пересечении 
ул. Зерновая – Грабцевское ш.
В рамках КСОДД с целью повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения в рассматриваемом узле предлагается устройство кругового движения. Предлагаемая схема пересечения ул. Зерновая – Грабцевское шоссе представлена на рисунке 20.
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Рисунок 20 – Предлагаемая схема пересечения ул. Зерновая – Грабцевское шоссе
В результате реализации данного мероприятия, в сравнении с существующей ситуацией на пересечении увеличивается средняя скорость движения с 30,98 км/ч до 36,99 км/ч, а также снижается средняя задержка движения с 6,13 с. до 0,61 с., что говорит об эффективности предлагаемого мероприятия.
3) Пересечение ул. Московская – ул. Азаровская. Данный транспортный узел располагается в северной части г. Калуги. Основной транспортный поток движется по ул. Московская в оба направления. Рассматриваемый узел имеет светофорный объект, имеющий только 3 фазы светофорного регулирования. При этом светофорный объект регулирует только прямое движение по ул. Московской и ул. Азаровской, все поворотные направления при действующем регулировании происходят путем просачивания. Данная организация движения не обеспечивает должную безопасность движения, а также близка к исчерпанию пропускной способности. С учетом выше сказанного организацию движения на данном узле нельзя считать оптимальной (рисунок 21).
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Рисунок 21 – Организация движения на пересечении ул. Азаровская – ул. Московская
В рамках КСОДД на рассматриваемом узле предлагается строительство эстакады. Организация движения в разных уровнях позволит серьезно повысить пропускную способность. При данной организации движения отсутствуют конфликтные зоны с основным ходом ул. Московская, все поворотные направления будут происходить в под эстакадном пространстве и иметь светофорный объект для регулирования движения транспортных средств. Также предусматривается строительство дублеров ул. Московская, с которого будет осуществляется разъезд с ул. Московская на ул. Азаровская и Трепецкое кольцо.
Предлагаемая схема пересечения ул. Московская – ул. Азаровская представлена на рисунке 22.
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Рисунок 22 – Предлагаемая схема пересечения ул. Московская – ул. Азаровская
Схема пофазного разъезда для предлагаемой схемы пересечения представлена на рисунке 23.
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Рисунок 23 – Схема пофазного разъезда для предлагаемой схемы пересечения
В результате реализации данного мероприятия, в сравнении с существующей ситуацией на пересечении увеличивается средняя скорость движения с 33,6 км/ч до 41,7 км/ч, а также снижается средняя задержка движения с 10 с. до 5,8 с., что говорит об эффективности предлагаемого мероприятия.
4) Узел ул. Тарутинская – Степной проезд – ул. Зерновая – ул. Путейская – ул. Глаголева. Данный транспортный узел располагается в северной части г. Калуги. Основной транспортный поток дви​жется по ул. Тарутинская и ул. Глаголева в оба направления. Рассматриваемый узел имеет светофорный объект, имеющий только 4 фазы светофорного регулирования и включает в себя пересечение ул. Тарутинская и Степного проезда и ул. Тарутинская и ул. Зерновая. При этом светофорный объект регулирует только прямое движение по ул. Тарутинская и поворот с ул. Зерновая и Степного проезда, в то время как левый поворот с Тарутинской ул. на Степной проезд происходит путем просачивания потоков. Кроме того, пропускная способность ул. Тарутинская исчерпана, (почти на всем протяжении уровень загрузки колеблется от 82% до 100%)
На рассматриваемых пересечениях левоповоротное движение происходит либо в режиме саморегулирования, либо путем просачивания сквозь поток встречного прямого направления, что создает высокую опасность столкновения транспортных средств. 
С учетом выше сказанного, организацию движения на данном узле нельзя считать оптимальной (рисунок 24).
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Рисунок 24 – Организация движения на пересечении ул. Тарутинская – Степной проезд – ул. Зерновая – ул. Путейская – ул. Глаголева
В рамках КСОДД с целью повышения эффективности работы рассматриваемого узла предлагается строительство центральной двухуровневой развязки на пересечении Степного проезда и ул. Тарутинской, это существенно повысит пропускную способность данного узла и на остальных двух пересечениях предлагается устроить круговое движение. Также предлагается уширить ул. Тарутинская до 2х полос в каждом направлении, что позволит повысить ее пропускную способность. 
Строительство 2-х уровневой развязки на пересечении ул. Тарутинская и Степного проезда позволит существенно повысить безопасность движения да этом пресечении за счет сокращения числа конфликтных точек. Все съезды будут канализированы и будут выводиться в отдельные полосы движения.
Предлагаемая схема узла ул. Тарутинская – Степной проезд – ул. Зерновая – ул. Путейская – ул. Глаголева представлена на рисунке 25.
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Рисунок 25 – Предлагаемая схема узла ул. Тарутинская – Степной проезд – ул. Зерновая – ул. Путейская – ул. Глаголева
В результате реализации данного мероприятия, в сравнении с существующей ситуацией на пересечении увеличивается средняя скорость движения с 30,08 км/ч до 40,84 км/ч, а также снижается средняя задержка движения с 41,9 с. до 9,12 с., что говорит об эффективности предлагаемого мероприятия.
5) Пересечение ул. Тульская – Киевский проезд. Данный транспортный узел располагается в Восточной части г. Калуги. Основной транспортный поток дви​жется по ул. Тульская в оба направления. Рас​сматриваемый узел имеет светофорный объект, имеющий 3 фазы светофорного регулирования. При этом светофорный объект регулирует только прямое движение по ул. Тульская и Киевскому проезду, в то время как левый поворот с ул. Тульская на Киевский проезд происходит путем просачивания потоков. Организация движения на рассматриваемом пересечении близка к пределу пропускной способности и не обеспечивает достаточный уровень безопасности дорожного движения. С учетом выше сказанного, организацию движения на данном узле нельзя считать оптимальной (рисунок 26).
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Рисунок 26 – Организация движения на пересечении 
ул. Тульская – Киевский проезд
В рамках КСОДД с целью повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения в пределах рассматриваемого пересечения предлагается строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Тульская – Киевский проезд. Также предлагается уширить ул. Тульская до 2х полос в каждом направлении, что позволит повысить ее пропускную способность. Все съезды будут канализированы и будут выводиться в отдельные полосы движения.
Предлагаемая схема пересечения ул. Тульская – Киевский проезд представлена на рисунке 27.
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Рисунок 27 – Предлагаемая схема пересечения ул. Тульская – Киевский проезд
В результате реализации данного мероприятия, в сравнении с существующей ситуацией на пересечении увеличивается средняя скорость движения с 29,92 км/ч до 54,36 км/ч, при этом средние задержки в движении при реализации предлагаемой схемы отсутствуют, что говорит об эффективности предлагаемого мероприятия.
6) Пересечение ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков –ул. Достоевского (площадь Карла Маркса). Данный транспортный узел располагается в северной части г. Калуги. Основной транспортный поток движется по ул. Ленина в оба направления и с ул. Московская на ул. Ленина в сторону от центра. Рас​сматриваемый узел имеет светофорный объект, имеющий 2 фазы светофорного регулирования, которые регулируют прямое направление по ул. Ленина и проезд с ул. Московская на ул. Старичков и в обратном направлении. Учитывая большую интенсивность движения на всем объекте, существующая схема организации дорожного движения исчерпала предел своей пропускной способности (почти на всех подходах уровень загрузки выше 1,0). Также на пересечении наблюдается неудовлетворительный уровень БДД. Данный узел обладает большой площадью конфликтных зон. Правый и левый поворот с ул. Московская на ул. Ленина совмещен разрешающей фазой светофорного регулирования пешеходного движения. При прямом движении с ул. Московская на пер. Старичков транспортные средства, набирающие скорость на разрешающий сигнал светофора, вынуждены сразу после пересечения тормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом через пер. Старичков. Все левоповоротные направления происходят путем просачивания через встречное прямое направление, что существенно затрудняет движение. На ул. Московская не достаточно места для накопления транспортных средств и большая ширина полосы, что приводит к тому, что транспортные средства выстраиваются в 2 ряда в одной полосу движения с минимальным боковым интервалом. С учетом выше изложенных факторов организацию движения на данном узле нельзя считать оптимальной (рисунок 28).
[image: image44.png]



Рисунок 28 – Организация движения на пересечении ул. Московская, ул. Ленина, пер. Старичков и ул. Достоевская
С целью повышения безопасности движения и пропускной способности в рамках КСОДД на рассматриваемом узле предлагается оптимизация светофорного объекта и строительство уширений на подходах и выездах с узла. При данной организации движения предлагается разнести пересечения разных направлений ул. Московская и пер. Старичков, что даст возможность совместить разъезд с этих улиц в одну фазу светофорного регулирования, а также расширить подход с ул. Московская до трех полос. Так же предполагается уширить ул. Ленина до трех полос в каждом направлении в центре пересечения, что упростит разъезд с ул. Московская. Предлагается так же уширить ул. Московская до 2 полос на выездах с перекрестка, что позволит улучшить отток транспортных средств с пересечения. 
В предлагаемой организации движения все пересекающиеся направления выведены в отдельные фазы светофорного регулирования, что существенно повысить безопасность дорожного движения на рассматриваемом узле. Так же все пешеходные переходы регулируются и их фазы не пересекаются с другими направлениями. 
Предлагаемая схема организации движения на пересечении ул. Московская, ул. Ленина, пер. Старичков и ул. Достоевского представлена на рисунке 29.
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Рисунок 29 – Предлагаемая схема организации движения на пересечении ул. Московская, ул. Ленина, ул. Старичков и ул. Достоевского
Предлагаемая схема пофазного разъезда на пересечении ул. Московская, ул. Ленина, пер. Старичков и ул. Достоевского представлена на рисунке 30.
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Рисунок 30 – Предлагаемая схема пофазного разъезда на пересечении ул. Московская, ул. Ленина, пер. Старичков и ул. Достоевского
В результате реализации данного мероприятия, в сравнении с существующей ситуацией на пересечении увеличивается средняя скорость движения с 32,03 км/ч до 34,98 км/ч, а также снижается средняя задержка движения с 48,54 с. до 38,19 с., что говорит об эффективности предлагаемого мероприятия.
7) Узел пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская. Транспортный узел располагается в южной части г. Калуги. Основной транспортный поток движется с пл. Старый торг на ул. Кутузова и ул. Ленина, а также с ул. Кутузова и ул. Ленина на пл. Старый торг. 
Рассматриваемый узел имеет светофорный объект, с 3 фазами светофорного регулирования. Выезд с ул. Ленина, ул. Воробьевская и пешеходное движение через ул. Кутузова осуществляются в одной фазе светофорного регулирования со всеми разрешенными направлениями движения, таким образом, левоповоротные направления двигаются путем просачивания через встречное направление движения, а также через пешеходный поток движущийся через ул. Кутузова. Также выезд с ул. Кутузова совмещен в одной фазе светофорного регулирования с пешеходным переходом через ул. Ленина.
Учитывая большую интенсивность движения на всем объекте, существующая схема организации дорожного движения исчерпала предел своей пропускной способности (уровень загрузки пл. Старый торг оставляет 0,88). Таким образом участок нуждается в реконструкции и оптимизации ОДД.
Существующая схема организации движения в узле пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская представлена на рисунке 31.
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Рисунок 31 – Существующая схема организации движения в узле пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская
В рамках КСОДД с целью повышения эффективности ОДД и безопасности дорожного движения в рассматриваемом узле предлагается устройство площади с круговым движением, и оптимизация работы светофорного объекта. При данной организации движения предлагается ввести круговое движение по пл. Старый Торг с организацией светофорного объекта на пересечении ул. Ленина, ул. Кутузова, ул. Воробьева и пл. Старый Торг. Данная организация движения позволит убрать некоторые направления из светофорного регулирования при этом возможность проезда все же остается, но через круговое движение с учетом не высокой интенсивности движения на этих направлениях потери времени будут незначительными. Таким образом, станет возможным сократить число фаз светофорного регулирования и увеличить пропускную способность для наиболее загруженных направлений.
Для повышения безопасность движения, все пересекающиеся направления движения предлагается вывести в отдельные фазы светофорного регулирования. А также пешеходное движение будет, осуществятся в отдельной фазе, что позволит пешеходами безопасно пересекать проезжие части.
Предлагаемая схема организации движения в узле пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская представлена на рисунке 32.
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Рисунок 32 – Предлагаемая схема организации движения в узле пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская
Предлагаемая схема пофазного разъезда в узле пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская представлена на рисунке 33.
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Рисунок 33 – Предлагаемая схема пофазного разъезда в узле пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская
Имитационное моделирование предлагаемой организации движения в сравнении с существующей показывает незначительное снижение средней скорости движения с 25,64 км/ч до 23,52 км/ч, при этом наблюдается значительное снижение средних задержек на пересечении с 46,06 с. до 22,07, также в результате разведения транспортных и пешеходных потоков во времени, путем оптимизации светофорного регулирования, снижается аварийность в данном узле. Вышеперечисленное говорит об эффективности предлагаемого мероприятия.
8) Узел ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная. Данный транспортный узел располагается в центральной части г. Калуги. Основной транспортный поток движется по ул. Суворова с запада на восток. Главная дорога проходит по ул. Суворова. ул. Суворова имеет ширину 10,5 м, что достаточно для организации трех полосного движения, однако слева, и справа по ходу движения имеются неорганизованные парковки, таким образом, свободной для движения транспортных средств остается только центральная часть улицы в одну полосу движения.
Учитывая большую интенсивность движения на всем объекте, существующая схема организации дорожного движения близка к исчерпанию пропускной способности (уровень загрузки ул. Суворова составляет 0,95-1,0, с учетом однополосного движения). Кроме того, на рассматриваемом узле наблюдается высокая интенсивность пешеходного движения, что в условиях саморегулирования приводит к снижению пропускной способности данного пересечения.
Отсутствие светофорного регулирования на рассматриваемом пересечении создает высокую вероятность возникновения аварийной ситуации, ввиду частого возникновения конфликтов «автомобиль – автомобиль» и «пешеход – автомобиль».
Существующая схема организации движения в узле ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная представлена на рисунке 34.
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Рисунок 34 – Существующая схема организации движения в узле ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная
С целью оптимизации работы в рамках КСОДД предлагается устройство трех полосного движения по ул. Суворова и устройство двух полосного движения на ул. Воронина. При данной организации движения предлагается запретить паркование автомобилей на подъезде к рассматриваемому узлу по ул. Суворова и ул. Воронина, данные мероприятия позволят увеличить количество полос на пересечении до трех по ул. Суворова и до двух по ул. Воронина на подъезде к узлу. Предлагаемые мероприятия увеличат пропускную способность рассматриваемого пересечения
При данной организации движения поворотные направление с ул. Суворова на ул. Воронина происходит из крайней левой полосы движения, что снижает вероятность столкновения транспортных средств, движущихся в попутном направлении. Кроме того, отсутствие припаркованных автомобилей на рассматриваемом пересечении увеличивает дистанцию видимости пешеходов, что снизит опасность наезда на пешеходов.
Предлагаемая схема организации движения в узле ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная представлена на рисунке 35.
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Рисунок 35 – Предлагаемая схема организации движения в узле ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная
В результате реализации данного мероприятия, в сравнение с существующей ситуацией на пересечении увеличивается средняя скорость движения с 20,56 км/ч до 34,1 км/ч, а также снижается средняя задержка движения с 27,9 с. до 0,2 с., что говорит о эффективности предлагаемого мероприятия.
9) Узел ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков. Данный транспортный узел располагается в юго-западной части г. Калуги. Основной транспортный поток движется с ул. Суворова (восток) на ул. Октябрьская и ул. Большевиков, а также с ул. Октябрьская и ул. Большевиков на ул. Суворова (восток). Главная дорога проходит с восточной стороны ул. Суворова на ул. Большевиков. С западной стороны ул. Суворова разветвляется на два направления, прямой ход по ул. Суворова и съезд к пересечению с ул. Большевиков и ул. Октябрьская. Съезд так же имеет двухстороннее движение. Движение на всех пересечениях разрешено во всех направлениях. Также данная схема имеет несколько дублирующих направлений движения.
Учитывая большую интенсивность движения на всем объекте, существующая схема организации не удовлетворяет требованиям БДД. Отсутствие светофорного регулирования на рассматриваемом пересечении создает большую опасность столкновения, как между автомобилями, так и между автомобилями и пешеходами. В связи с наличием дублирующих направлений увеличено количество конфликтных точек, что снижает безопасность движения на рассматриваемо узле. Кроме того, на разветвлении ул. Суворова с западной стороны отсутствуют знаки приоритета и знаки разрешенных направлений движения что серьезно усложняет разъезд на данном пересечении.
Существующая схема организации движения в узле ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков представлена на рисунке 36.
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Рисунок 36 – Существующая схема организации движения в узле ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков
С целью повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения на рассматриваемом узле в рамках КСОДД предлагается организация светофорного объекта и строительство уширений на подходах и выездах с узла. При данной организации движения предлагается устройство уширений на подъездах к узлу на ул. Суворова с западной и с восточной стороны на ул. Большевиков и на ул. Октябрьская. Также предлагается уширения с восточной стороны ул. Суворова на выезде с рассматриваемого узла. Также предлагается организовать одностороннее движение на юго-западном ответвлении ул. Суворова. Эти мероприятия должны повысить пропускную способность узла. Кроме того, предлагается строительство светофорного объекта на рассматриваемых пересечениях.
Для повышения безопасности движения все пересекающиеся направления движения предлагается вывести в отдельные фазы светофорного регулирования. Пешеходное движение будет, осуществятся в отдельной фазе, что позволит пешеходами безопасно пересекать проезжие части. Также при данной организации движения снижено количество конфликтных точек, а также исключено пересечение с западной части ул. Суворова.
Предлагаемая схема организации движения в узле ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков представлена на рисунке 37.
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Рисунок 37 – Предлагаемая схема организации движения в узле ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков
Предлагаемая схема пофазного разъезда в узле ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков представлена на рисунке 38.
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Рисунок 38 – Предлагаемая схема пофазного разъезда в узле ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков
В результате реализации данного мероприятия, в сравнение с существующей ситуацией на пересечении увеличивается средняя скорость движения с 32,81 км/ч до 39,61 км/ч, а также снижается средняя задержка движения с 26,49 с. до 15,77 с., что говорит о эффективности предлагаемого мероприятия.
10) Пересечение ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка. Данный транспортный узел располагается в северной части г. Калуги. Основной транспортный поток движется по ул. Московская в оба направления.
Данный транспортный узел имеет светофорный объект на пересечении ул. Московская и пл. Кубяка. Светофорный объект имеет 2 фазы светофорного регулирования, который регулируют прямое направление по ул. Московская и разъезд с пл. Кубяка при этом левый поворот юга ул. Московская на пл. Кубяка происходит путем просачивания через поток встречного направления движения. Ввиду высокой интенсивности движения по ул. Московская проезд в этом направлении сильно затруднен. 
Разъезд на пересечении ул. Терепецкое кольцо и ул. Московская происходит в режиме саморегулирования. Что существенно ухудшает безопасность движения на рассматриваемом пересечении. Кроме того, большую опасность столкновения транспортных средств создает левый поворот с ул. Московская на пл. Кубяка.
Существующая схема организации движения на пересечении ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка представлена на рисунке 39.
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Рисунок 39 – Существующая схема организации движения на пересечении ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка
В рамках КСОДД с целью повышения эффективности ОДД и безопасности движения на данном узле предлагается строительство эстакады по ул. Московская. При данной организации движения предлагается построить эстакаду на ул. Московская по две полосы движения в каждом направлении, а также два односторонних дублера по одной полосе движения по обе стороны от эстакады. Данное решение позволит свести к минимуму влияние второстепенных направлений движения на основной ход ул. Московская и позволит организовать непрерывное движение по этой улице в рассматриваемом секторе города. Все поворотные направления движения будут проходить по дублерам ул. Московская. 
При таком варианте существенно повышается системный уровень БДД на пересечении вследствие отделения основного хода с самым интенсивным потоком от второстепенных поворотных направлений. 
Предлагаемая схема организации движения на пересечении ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка представлена на рисунке 40.
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Рисунок 40 – Предлагаемая схема организации движения на пересечении ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка
В результате реализации данного мероприятия, в сравнении с существующей ситуацией на пересечении увеличивается средняя скорость движения с 29,92 км/ч до 46.93 км/ч, при этом средние задержки снижаются в более чем 2 раза с 3,97 с. о 1,35 с., что говорит об эффективности предлагаемого мероприятия.
11) Узел ул. Московская – ул. Кибальчича – ул. Небесная. Данный транспортный узел располагается в северной части г. Калуги. Основной транспортный поток движется по ул. Московская в оба направления. Данный транспортный узел имеет светофорный объект на пересечении ул. Московская и ул. Небесная. Данный светофорный объект имеет 2 фазы светофорного регулирования, который регулируют прямой ход по ул. Московская и разъезд с ул. Небесная при этом левый поворот юга ул. Московская на ул. Небесная происходит путем просачивания через поток встречного направления движения. Ввиду высокой интенсивности движения по ул. Московская проезд в этом направлении сильно затруднен. 
Разъезд на пересечении ул. Кибальчича и ул. Московская происходит в режиме саморегулирования. Что существенно ухудшает безопасность движения на рассматриваемом пересечении. Кроме того, большую опасность столкновения транспортных средств создает левый поворот с ул. Московская на ул. Небесная.
С учетом выше изложенных факторов организацию движения на данном узле нельзя считать оптимальной как с точки зрения эффективности БДД так и с точки зрения безопасности дорожного движения (рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Существующая организация движения в узле ул. Московская – ул. Кибальчича – ул. Небесная
Для повышения пропускной способности узла и обеспечения безопасности движения в рамках КСОДД предлагается реконструкции существующего узла с разнесением встречных направлений по ул. Московской и устройством разворотов в отдалении от примыканий ул. Небесная и ул. Кибальчича.
Предлагаемая схема организации движения в узле ул. Московская – ул. Кибальчича – ул. Небесная представлена на рисунке 42.
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Рисунок 42 – Предлагаемая схема организации движения в узле ул. Московская – ул. Кибальчича – ул. Небесная
Несмотря на незначительный рост средней скорости движения в узле и средних задержек после реализации мероприятий при сравнении с существующей ситуацией (скорость возрастет с 41,2 км/ч до 47,09 км/ч, задержки снизятся с 0,51 с. до 0,01 с.) на ул. Московской наблюдается значительный рост скоростей движения и отсутствие задержек в результате организации непрерывного движения. Также данная организация движения позволяет исключить пересечения встречных направлений движения, что существенно повысит безопасность рассматриваемого узла.
Общий перечень мероприятий по развитию сети дорог, дорог и участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети в целом представлен в таблице 23.
Таблица 23 – Общий перечень мероприятий по развитию сети дорог, дорог и участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети в целом
	№ п/п
	Мероприятие 
	Срок 
реализации

	1
	Устройство кругового движения на пересечении ул. – Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева
	2035

	2
	Устройство кругового движения на пересечении ул. Зерновая – Грабцевское шоссе
	2035

	3
	Строительство эстакады по ул. Московская с устройством дублеров ул. Московская в районе пересечения с ул. Азаровская. Устройство светофорного объекта в подэстакадном пространстве
	2035

	4
	Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Тарутинская и Степной проезд, устройство кругового движения на пересечениях ул. Тарутинская – ул. Зерновая и ул. Тарутинская – ул. Путейская. Уширение ул. Тарутинская до 2х полос в каждом направление в данном узле.
	2035

	5
	Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Тульская – Киевский проезд. Уширение ул. Тульская до 2х полос в каждом направление в данном узле
	2035

	6
	Оптимизация работы светофорного объекта и строительство уширение ул. Московская и ул. Ленина на подходах и выходах в узле ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков – ул. Достоевского
	2035

	7
	Реконструкция узла пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская с устройством площади с круговым движением, и оптимизация работы светофорного объекта
	2035

	8
	Реконструкция пересечения ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная с устройством трех полосного движения по ул. Суворова и двухполосного движения по ул. Воронина.
	2035

	9
	Организация светофорного объекта и уширение участков УДС на подхода к узлу ул. Суворова – пер. Суворова –ул. Октябрьская – ул. Большевиков
	2035

	10
	Строительство эстакады по ул. Московская в районе пересечения ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка
	2035

	11
	Реконструкция узла ул. Московская – ул. Кибальчича – ул. Небесная с разнесением встречных направлений по ул. Московская и устройством разворотов в отдалении от примыканий ул. Небесная и ул. Кибальчича.
	2035


Стоит отметить, что мероприятия, запланированные в рамках КСОДД по развитию и реконструкции УДС носят комплексный характер и оказывают влияния на повышение эффективности работы как УДС в целом, так и проблемных узлах и перекрестках, тем не менее в краткосрочной перспективе предлагается набор низкозатратных мероприятий, дающих быстрый эффект (таблица 24). 

Таблица 24 – Перечень мероприятий, направленных на ликвидацию проблемных узлов
	№ п/п
	Участок УДС
	Тип мероприятия
	Описание
	Стоимость, тыс. руб.
	Срок реализации

	1
	ул. Герцена - ул. Огарева
	Изменение расположения ТСОДД, организация СО
	- демонтировать металлическое ограждение, установленное на прилегающей к перекрестку территории для обеспечения треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт» для направления движения по ул. Герцена от ул. Суворова.
- введение светофорного регулирования.
	2000
	2021

	2
	Грабцевское шоссе - ул. Маяковского
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе до 4х полос движения на участке от пл. Маяковского до ул. Молодежной;
- запретить левый поворот с ул. Маяковского на ул. Грабцевское шоссе;
- запретить левый поворот с ул. Грабцевское шоссе на ул. Маяковского;
- введение светофорного регулирования 
	10200
	2024

	3
	Грабцевское шоссе - ул. Молодежная
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе до 4х полос движения на участке от ул. Молодежная до ул. Платова.
- запретить левый поворот с ул. Молодежной на ул. Грабцевское шоссе 
- запретить левый поворот с ул. Грабцевское шоссе на ул. Молодежную.
- установить светофор «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Грабцевское шоссе.
- введение светофорного регулирования 
- провести реконструкцию уличного стационарного освещения на перекрестке, установить дополнительные опоры (светильники) освещения для достижения уровня освещения нормативных значений.
	8400
	2024

	4
	ул. Жукова - ул. Горького
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	- реконструкция перекрестка с уширением проезжей части ул. М. Горького на подходах к ул. М.Жукова до 4х полос движения с организацией дополнительных полос для поворотного движения со стороны ул. Суворова и ул. Тульской. 
- модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке М.Жукова- Ф.Энгельса.
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул. М.Жукова от ул. Ф.Энгельса до ул. М.Горькова.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д.3 ул. М.Жукова.
	4600
	2024

	5
	ул. Жукова - ул. Болотникова
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	-объединить перекрестки ул. М.Жукова-Болотникова, М.Жукова-Чехова и М.Жукова-Хрустальная в один транспортный узел, с организацией канализированного движения с введением светофорного регулирования.
	2000
	2022

	6
	ул. Жукова - ул. Энгельса
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	- уширение проезжей части ул. М. Жукова от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы до 4х полос. 
- модернизация светофорного объекта с применением  адаптивного  управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке М.Жукова- М.Горького.
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул. М.Жукова от ул. Ф.Энгельса до ул. М.Горькова.
- запрещение левого поворота с ул. М.Жукова на ул. Ф.Энгельса со стороны пл. Победы. 
- запрещение левого поворота с ул. М.Жукова на ул. Ф.Энгельса со стороны ул. М.Горького. 
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д.3 ул. М.Жукова.
	4350
	2024

	7
	ул. Кирова - ул. Московская
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Рылеева, Кирова-Плеханова.
- Применить метод отсечки встречного прямонаправленного потока по ул. Кирова со стороны ул. Ленина. 
-запретить левый поворот с ул. Кирова на ул. Московскую со стороны ул. Ленина.
-запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Кирова со стороны ул. Суворова.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова на подходе к перекрестку со стороны пл. Театральной.
- выделить крайние полосы для движения общественного транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Московская до ул. Ленина.
	1500
	2022

	8
	ул. Кирова - ул. Плеханова
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Московская, Кирова-Рылеева. 
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
-   разрешить левый поворот с ул. Кирова на ул. Плеханова  со стороны скв. Мира по двум полосам движения (крайней левой и средней).
-   разрешить правый поворот с ул. Кирова на ул. Плеханова  со стороны ул. Рылеева  по двум полосам движения (крайней правой и средней).
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова на подходе к перекрестку со стороны скв. Мира.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова от ул. Плеханова в сторону скв. Мира.
- перенос остановки МТС от д. № 1 ул. Кирова на скв. Мира.
	1500
	2022

	9
	ул. Кирова - ул. Рылеева
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	– внести изменение в схему движения МТС, перенести остановочный пункт МТС с ул. Кирова на ул. Рылеева, в районе перекрестка ул. Рылеева -  ул. Достоевского, с учетом открытия двухстороннего движения по ул. Достоевского на участке от ул. Марата до ул. Плеханова.
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Московская, Кирова-Плеханова. 
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова от ул. Рылеева в сторону ул. Плеханова.
	2000
	2022

	10
	ул. Королева - ул. Октябрьская
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления ул. Октябрьской на примыкании к ул. Королева.
- смешение пешеходного перехода на прямой участок ул. Октябрьская.
- введение светофорного регулирования 
	4000
	2022

	11
	ул. Королева - ул. Циолковского
	Изменение ОДД на сетевом уровне
	- введение режима одностороннего движения на ул. Циолковского на участке от ул. Королева до ул. Большевиков, направление движения в сторону ул. Большевиков.
	500
	2021

	12
	ул. Ленина - ул. Карла Либкнехта
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	- уширение проезжей части ул. К.Либкнехта от д. № 20 до ул. Грабцевское шоссе до 4-х полос движения.
- запрещение правого поворота с ул. К. Либкнехта на ул. Ленина со стороны ул. В. Андриановой.
- обеспечить устройство правого поворота с ул. К.Либкнехта на ул. Ленина по планируемой к строительству автодороге в полосе отвода бывшей ж/д ветки между ул. К.Либкнехта и ул. Ленина. 
- запрещение левого поворота с ул. Ленина на ул. К.Либкнехта со стороны ул. Баррикад.
- устройство отнесенного левого поворота с ул. Ленина    на ул. К.Либкнехта по планируемой к строительству автодороге в полосе отвода бывшей ж/д ветки между ул. К.Либкнехта и ул. Ленина. 
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта по нечетной стороне ул.  К.Либкнехта на участке от ул. Ленина до ул. Московская.
- организация движения по ул. К.Либкнехта от ул. Ленина в сторону ул. Московской по двум полосам движения.
- перенос остановки МТС от д. № 22 к д. № 34 ул. К.Либкнехта с обустройством заездного кармана.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 13 ул. К.Либкнехта.
	5200
	2024

	13
	ул. Ленина - ул. Баррикад
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул.  Баррикад от д. 128  до ул. Ленина.
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления. Смещение пешеходных переходов на прямые участки.
	1000
	2021

	14
	ул. Ленина - ул. Билибина
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	- Уширение проезжей части ул. Билибина до 4х полос движения от ул. Ленина, до ж/д переезда.  
-  Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешеходов.
-  Разрешить левый поворот с ул. Ленина на ул. Билибина со стороны ул. К.Либкнехта  с двух полос движения.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 22 ул. Ленина.
- перенос пешеходного перехода через ул. Ленина в сторону пл. Вокзальной.
	1500
	2021

	15
	ул. Ленина - ул. Пролетарская
	Изменение ОДД, введение СО
	- запрещение левого поворота с ул. Пролетарской на ул. Ленина со стороны ул. Московская.
- запрещение левого поворота с ул. Пролетарской на ул. Ленина со стороны ул. М.Горького.
- запрещение левого поворота с ул. Ленина на ул. Пролетарскую со стороны ул. Чижевского.
-запрещение движения прямо с ул. Пролетарской в направлении ул. Московской.
-запрещение движения прямо с ул. Пролетарской в направлении ул. М.Горького.
-введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
	1700
	2022

	16
	ул. Луначарского - пер. Старичков
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	- ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне ул. Луначарского от ул. Тульской до пер. Старичков.
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Луначарского-Тульская, Луначарского-Никитина.
- уширение проезжей части ул. Луначарского до 4х полос движения на участке от пер. Старичков до пер. Воскресенский.
	4000
	2023

	17
	ул. Московская - ул. Байконурская
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	- уширение проезжей части ул. Московской на подходе к перекрестку со стороны ул. Кибальчича (протяженность участка не менее 50м.) с устройством дополнительной полосы для организации поворотного движения с ул. Московской на ул. Байконурскую. 
- установка светофора вызывного типа на нерегулируемом пешеходном переходе.
	4000
	2023

	18
	ул. Московская - ул. Баррикад
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	- ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке ул. Московской от ул. Баррикад до ул. Чижевского (Огарева).
- изменить схему движения на перекрестке, разрешить движение прямо по двум полосам движения по ул. Московской со стороны ул. К.Либкнехта. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления
	1500
	2023

	
	ул. Московская - ул. Карла Либкнехта
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	- уширение проезжей части ул. Московская до 4х полос движения на участке от ул. К.Либкнехта до пер. Баррикад. 
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 176/4 и д.№ 127. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления.
	5300
	2024

	19
	ул. Московская - ул. Суворова
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления. 
- смещение пешеходных переходов на прямые участки. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Московская, Ленина-Суворова, Огарева-Московская.
	2500
	2023

	20
	ул. Московская - ул. Светлая
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	-объединить перекрестки ул. Московская – Светлая, Московская – Калужского ополчения в один транспортный узел, с организацией кольцевого пересечения, или
- объединить перекрестки ул. Московская – Светлая, Московская – Калужского ополчения и выезд с разворотного кольца в один четырехсторонний перекресток с введением светофорного регулирования, ликвидацией существующего примыкания ул. Калужского ополчения и строительством дублеров.
	1500
	2022

	21
	ул. Плеханова - ул. Георгиевская
	Изменение ОДД на сетевом уровне
	- введение режима одностороннего движения на участке ул. Плеханова от ул. Георгиевской до ул. Дзержинского.
	500
	2021

	22
	ул. Плеханова -ул. Дзержинского
	Изменение ОДД на сетевом уровне
	 - введение режима одностороннего движения на участке ул. Плеханова от ул. Георгиевской до ул. Дзержинского. 
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
	500
	2021

	23
	ул. Плеханова - ул. Космонавта Комарова
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	реконструкция перекрестка с организацией кольцевого пересечения с пятью примыкающими направлениями.

	1500
	2021

	24
	ул. Плеханова - ул. Суворова
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	- упорядочить парковку транспортных средств на участке ул. Плеханова от ул. Суворова до ул. Огарева – обустроить заездной карман для перпендикулярного размещения или обеспечить парковку параллельно проезжей части.
- перенос остановки МТС расположенной в районе д. № 41 ул. Плеханова за перекресток ул. Плеханова-Суворова
- модернизация светофорного объекта с применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Кирова- ул. Плеханова.
	3300
	2023

	25
	ул. Пухова - ул. Чичерина
	Изменение ОДД, введение СО
	- введение светофорного регулирования
	1500
	2021

	26
	ул. Рылеева - ул. Достоевского
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	- введение режима двухстороннего движения на участке ул. Достоевского от ул. Марата до ул. Плеханова.
- уширение проезжей части ул.  Достоевского от ул. Марата до ул. Рылеева до 3х полос движения.
- введение светофорного регулирования
	4000
	2023

	27
	ул. Рылеева - ул. Огарева
	Изменение ОДД, введение СО
	- введение светофорного регулирования

	1500
	2021

	28
	ул. Рылеева - ул. Суворова
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	- модернизация светофорного объекта с применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Кирова-Рылеева.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
	1500
	2022

	29
	ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Беляева
	Изменение ОДД с запрещением маневров и установкой ТСОДД
	- запрещение левого поворота с ул. Беляева на ул. С. Щедрина со стороны ул. Вилонова.
- запрещение левого поворота с ул. Беляева на ул. С. Щедрина со стороны ул. Знаменской.
- запрещение левого поворота с ул. С. Щедрина на ул. Беляева на со стороны ул. Луначарского.
- запрещение левого поворота с ул. С. Щедрина на ул. Беляева на со стороны ул. Краснопивцева.
- запрещение движения прямо с ул. Беляева в направлении ул. Знаменской.
- запрещение движения прямо с ул. Беляева в направлении ул. Вилонова.
	600
	2021

	30
	ул. Советская - ул. Полевая
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	- уширение проезжей части ул.  Советской на подходе к перекрестку с ул. Полевой до 3х полос движения (протяженность участка не менее 50 м.) со стороны ул. Толстого с устройством дополнительной полосы для организации поворотного движения с ул. Советской на ул. Полевую. 
- приведение параметров существующих примыканий к ул. Советской в районе д.91 к нормативным значениям.
- обустройство остановочной площадки (заездной карман) на остановке МТС в районе д.91 ул. Советская.
	3800
	2023

	31
	ул. Суворова - ул. Герцена
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	- ограничить зону парковки на ул. Суворова, на подходе к ул. Герцена (протяженность участка 50м.)
- упорядочить парковку на ул. Суворова от ул. Герцена до пл. Театральная, обеспечив движение транспорта по двум полосам, парковку вдоль проезжей части, за исключением обустроенных заездных карманов.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
	200
	2021

	32
	ул. Суворова - ул. Горького
	Изменение ОДД с запрещением маневров и установкой ТСОДД
	- ограничить зону парковки на ул. Суворова, на подходе к ул. М.Горького (протяженность участка 50м.)
- установить пешеходные ограждения на ул. М.Горького от начала территории детского сада (д.9 ул. М.Горького) до пересечения с ул. Суворова
	268
	2021

	33
	ул. Суворова - ул. Энгельса
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	- реконструкция перекрестка с изменением радиуса закругления в районе д. 14а ул. Суворова. 
- смещение пешеходных переходов на прямые участки. 
- демонтировать контейнерную площадку, установленную на прилегающей к перекрестку территории для обеспечения треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт» для направления движения по ул. Ф.Энгельса от ул.М.Жукова.
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
 - введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта по четной стороне ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Суворова до ул. М.Жукова
	1500
	2021

	34
	ул. Тарутинская - пер. Ольroвский
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	- введение светофорного регулирования с применение адаптивного управления.
- уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходах к перекрестку.
- обустройство тротуара по нечетной стороне ул. Тарутинская на участке от ул. Центральной до микрорайона «Малиновка».
- обустройство остановок МТС.
- ликвидация парковки с введением запрета на остановку и стоянку автотранспорта по четной стороне ул. Тарутинской в районе д.196/1 (протяженность участка 50 м).
	6000
	2024

	35
	ул. Тарутинская - пр-д Новослободский
	Изменение ОДД, введение СО
	 - перенос остановки МТС, расположенной в районе д. 173 ул. Тарутинская за перекресток с обустройством остановочной площадки (заездного кармана).
- перенос остановки МТС, расположенной в районе д. 120 ул. Тарутинская за перекресток. с обустройством остановочной площадки (заездного кармана).
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
	2500
	2022

	36
	ул. Тарутинская - ул. Радищева
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	- уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходах к перекрестку до 4х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 18 ул. Тарутинская.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 15 ул. Тарутинская.
- установка светофора «Т-7» на существующем нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Тарутинскую.
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
	5900
	2024

	37
	ул. Труда - пер. Труда
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	- уширение проезжей части пер. Труда на подходе к перекрестку до 3-х полос для организации дополнительной полосы правоповоротного движения (протяженность участка 50 м.) 
- запрещение левого поворота с пер. Труда на ул. Труда с организацией отнесенного левого поворота в районе перекрестка ул. Труда-Плеханова.
	2500
	2023

	38
	ул. Тульская - Восточный проезд
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	- уширение ул. Тульской на участке от пр. Восточный до ул. Киевка до 3-х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 185 ул. Тульская.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 128 ул. Тульская.
- обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на перекрестке.
- введение светофорного регулирования 
	4000
	2024

	39
	ул. Тульская - ул. Луначарского
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Луначарского – Дзержинского, Луначарского-пер. Старичков.
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств на участке ул. Луначарского от ул. Тульская до Дзержинского.
	1500
	2022

	40
	ул. Тульская - ул. Энгельса
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
	- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления.
- смещение пешеходных переходов на прямые участки улиц.
- организация движения на ул. Тульской по трем полосам на подходах к перекрестку (по 2м полосам для входящего на перекресток транспортного потока). 
- уширение ул. Ф. Энгельса на подходах к перекрестку до 3х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 69 ул. Тульская.
- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Тульская – М. Горького, ул. Тульская – Ст. Разина.
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. М. Горького (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Ст. Разина (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ф.Энгельса на подходе к перекрестку со стороны ул. Мичурина (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ф.Энгельса на подходе к перекрестку со стороны ул.М.Жукова (протяженность участка 50м).
	3700
	2024

	41
	Тульское шоссе - ул. Генерала Попова
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
	 - Уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Генерала Попова. 
- строительство пешеходных переходов в двух уровнях через ул. Ген. Попова и ул. Тульское шоссе.
 - модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на всех регулируемых перекрестках ул. Ген. Попова и перекрестке ул. Тульское шоссе- Академическая.
	5000
	2024

	42
	Тульское шоссе - ул. Энергетиков
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
	- уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны пр. Энтузиастов для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Энергетиков. 
- уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы разворотного движения. 
- модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления.
	4000
	2024

	43
	ул. Хрустальная - Киевский пр-д
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	- уширение ул. Киевский проезд до 3х полос движения на участке от ул. Хрустальной до ул. Тульская.
- уширение ул. Хрустальной до 3х полос движения на участке от ул. Заводская до ул. Киевский проезд.
- строительство тротуара на ул. Киевский проезд от ул. Хрустальной до д. 62а ул. Хрустальная (АЗС).
- введение светофорного регулирования 
	6000
	2024

	44
	ул. Хрустальная - ул. Заводская
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	 - уширение ул. Заводской на подходе к перекрестку до 3-х полос движения.
- введение светофорного регулирования с применением адаптивного управления.

	4000
	2024

	45
	ул. Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	Реконструкция перекрестка Болдина – Восточный проезд:
-  уширение проезжей части пр. Восточный на подходе к ул. Болдина для организации встречного разъезда автотранспорта;
-  обустройство пешеходного перехода через ул. Болдина в районе д. 47/20. 
- введение светофорного регулирования с адаптивным режимом управления 
Изменение схемы движения на перекрестке ул. Болдина - С. Щедрина:
-  обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней правой полосы по ул. Болдина в двух направлениях - в сторону моста р. Ока и 
ул. С. Щедрина
	4300
	2024

	46
	ул. Болдина - ул. Никитина
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	-  уширение проезжей части пр. Восточный на подходе к ул. Болдина для организации встречного разъезда автотранспорта;
-  обустройство пешеходного перехода через ул. Болдина в районе д. 47/20. 
- введение светофорного регулирования       Изменение схемы движения на перекрестке ул.Болдина-С.Щедрина:
-   обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней правой полосы по ул. Болдина в двух направлениях - в сторону моста р. Ока и ул. С.Щедрина.   
	4000
	2024

	47
	Грабцевское шоссе - ул. Моторная - разворотное кольцо МТС
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	Модернизация светофорного объекта, изменение режима работы светофорного объекта  с введением выделенной фазы для движения пешеходов.     
       Изменение схемы движения автотранспорта – обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней левой полосы по ул. Моторная на примыкании к ул. Грабцевское шоссе направо, в сторону ул. Зерновой.
         Обустройство остановочной и посадочной площадок на остановке МТС в районе д. 86 ул. Грабцевское шоссе.
	2000
	2022

	48
	Грабцевское шоссе - ул. Зерновая 

	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Реконструкция перекрестка, применение схемы движения с разрезанным кольцом.

	2500
	2023

	49
	Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	- уширение проезжей части, изменение радиусов закругления;
- обустройство направляющих островков приподнятых над проезжей частью;
- введение светофорного регулирования.
- оптимизация (ликвидация существующих примыканий с территории АЗС, городского рынка;
-строительство тротуара в районе АЗС.
-обустройство парковочных карманов.
	7500
	2024

	50
	ул. Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	Реконструкция перекрестка с введением светофорного регулирования или кольцевого пересечения.
Реконструкция с кольцевым пересечением:
- строительство тротуаров на примыкании, а/д Аненки-д. Белая к ул. Гурьянова,
 - обустройство пешеходных подходов и нерегулируемых пешеходных переходов через, а/д Аненки-д. Белая и ул. Гурьянова.
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к перекрестку с обустройством разделительного островка со стороны д.28а (м-н Пятерочка, церковь).   
Реконструкция перекрестка с введением светофорного регулирования:
- строительство тротуаров на примыкании, а/д Аненки-д. Белая к ул. Гурьянова,
 - обустройство пешеходных подходов и регулируемых пешеходных переходов через а/д Аненки-д. Белая  и  ул. Гурьянова.
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к перекрестку с обустройством разделительного островка со стороны д.28а (м-н Пятерочка), церковь).
	7800
	2024

	51
	ул. Гурьянова - ул. Карачевская - пер. Михалевский (вкл. конечную ост. МТС)
	Изменение ОДД с запрещением маневров и установкой ТСОДД
	Реконструкция участка с зональным разделением парковки для МТС и уличной парковки др. транспортных средств. 
Ликвидация пешеходных переходов на примыканиях к ул. Гурьянова ул. Карачевской и ул. Михалевской. 
 Обустройство регулируемого пешеходного перехода в районе д. 51 ул. Гурьянова. 
Обустройство выделенной полосы для разворота троллейбуса по ближней границе пешеходного перехода.
	1500
	2022

	52
	ул. Железняки - ул. Путейская - выезды с ГНС и АЗС
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	- уширение проезжей части до 4х полос движения от примыкания ул. Гурьянова к ул. Путейской до ул. Карачевской.  
  - ликвидация примыкания выезда с прилегающей территории АЗС к ул. Путейской на перекрестке ул. Железняки-Путейская-Гурьянова.
	2500
	2023

	53
	ул. Кутузова - ул. Воскресенская - ул. Монастырская - выезд от дома N5 ул. Вилонова
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Реконструкция перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью. Изменение схемы движения транспорта на перекрестке.

	2500
	2022

	54
	ул. Кутузова - разворотное кольцо МТС
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Реконструкция перекрестка с изменением параметров проезжей части ул. Луначарского и существующей разделительной полосы (разделительный газон).  
За счет уменьшения ширины разделительной полосы (разделительного газона) обустроить парковочную площадку для МТС исключив въезд обозначенную зону других транспортных средств.
	1500
	2022

	55
	ул. Московская - ул. Кубяка - ул. Терепецкое кольцо
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	-  уширение проезжей части в направлении ул. Терепецкое кольцо до 3х полос движения для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Кубяка, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам.
       На участке ул. Московской от ул. Кубяка до ул. Терепецкое кольцо: 
- ликвидация существующего  примыкания к ул. Московская  от д.309б.
- перенос остановки МТС расположенной на ул. Московской, на подходе к перекрестку со стороны ул. Азаровской,  на участок в районе д.309б ул. Московская.         
Запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Терепецкое кольцо.
   Перенос нерегулируемого пешеходного перехода через проезжую часть         ул. Терепецкое кольцо.  
       Обеспечить отнесенный левый поворот на ул. Терепецкое кольцо через существующий дублер - ул. Малоярославецкую.
	3000
	2023

	56
	ул. Московская - Торговый Квартал - ул. Кибальчича - ул. Малоярославецкая
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	– на подходах к перекресткам ул. Московская – ул. Малоярославецкая, ул. Московская – ул.  Кибальчича, ул. Московская – ул. Небесная уширение проезжей части для устройства 3х полос в направлении пос. Северный, для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам. Запретить левый поворот с ул. Кибальчича на ул. Московскую.
 Строительство съезда и дублера вдоль ул. Московской до перекрестка ул. Московская-ул. Небесная для организации разворота и отнесенного левого поворота на ул. Небесную.
	4000
	2024

	57
	ул. Московская - ул. Поселковая (вкл. площадку у дома 82А ул. Московской) -путепровод
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Поселковую. 
Реконструкция перекрестка с прилегающей к д. 288А территорией, использовав ее как дублер ул. Московской для организации на перекрестке разворота и отнесенного левого поворота на ул. Поселковую.  
С целью ликвидации конфликтных точек, увеличения пропускной способности на перекрестке ул. Московская-съезд с путепровода ввести двухстороннее движение на съездах с путепровода с изменением схемы движения, что позволит исключить пересечение транспортных потоков и светофорное регулирование на перекрестке
	2500
	2023

	58
	Площадь Карла Маркса
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	Ликвидация регулируемого пешеходного перехода через ул. Ленина в районе домов №  92,95.
Реконструкция перекрестка ул.Московская-ул. Достоевского:
- запрещение левого поворота с ул. Достоевского на ул. Московскую. 
- уширение участка ул. Московской от ул. Достоевского до слияния с ул. Ленина для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Достоевского,
 - обеспечить правый поворот с ул. Достоевского на ул. Московскую по двум полосам. 
       Изменение режима работы светофорного объекта на пл. К.Маркса -  применить 3х фазный цикл регулирования.
	2500
	2024

	59
	Площадь Маяковского
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Капитальный ремонт участка ул. Грабцевское шоссе:
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе на подходе к пл. Маяковского со стороны ул. Заводской (за счет сквера) для организации дополнительной полосы движения.   
Капитальный ремонт участка ул. Чапаева:
- уширение проезжей части ул. Чапаева на подходе к пл. Маяковского со стороны ул. Маяковского для организации дополнительной 3й полосы движения, обеспечив разрешенное движение из крайней левой полосы движение только налево, из средней полосы прямо и налево, из крайней правой только прямо.
	5000
	2024

	60
	Площадь Московская
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	- обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на разветвлении направлений к ул. Московской и ул. Глаголева с установкой дублирующего светофора.
- уширение проезжей части пл. Московской до 4х полос движения в направлении ул. Глаголева от ул. Билибина до ул. Глаголева. 
-  уширение проезжей части для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Глаголева от примыкания ул. Глаголева к пл. Московской до д.№7 ул. Глаголева. 
- уширение проезжей части для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Пухова от примыкания ул. Московской к пл. Московской до ул. Пухова. 
        Реконструкция примыкания ул. Московской к пл. Московской в районе ул. Билибина с изменением радиуса закругления (нечетн. сторона). Смещение транспортного светофора к перекрестку (пешех. переходу).
       Изменение режима работы светофорного объекта с увеличением количества фаз регулирования, применение адаптивного управления.
	5300
	2024

	61
	Площадь Старый торг (от ул. Баженова до ул. Кутузова)
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	Модернизация светофорных объектов на перекрестках ул. Ленина - Кутузова, ул. Набережная- пл. Ст. Торг с применением адаптивного управления светофорами. 
Перенос остановки МТС от «Гостинных рядов» на пл. Ст. торг к скверу им. Ленина.
	3500
	2023

	62
	Площадь Телевизионная
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Реконструкция перекрестка с применением кольцевого пересечения.

	2000
	2022

	63
	ул. Пушкина - ул. Баумана - проезд к ул. Георгиевской
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Реконструкция перекрестка Пушкина – ул. Баумана:
- обустройство кольцевого пересечения;
-  обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на ул. Пушкина в районе примыкания к проезду на ул. Георгиевскую с нерегулируемым пешеходным переходом.
- реконструкция перекрестка ул. Пушкина- ул. Плеханова, с устройством 3х полос движения на подходе ул. Пушкина к ул. Плеханова.
	3500
	2022

	64
	ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Степана Разина
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	- продление бульвара, ул. Ст. Разина до пересечения с ул. С. Щедрина с обустройством регулируемого пешеходного перехода. 
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к ул. С. Щедрина от д.№ 70а.
- обустройство тротуара, пешеходных подходов вдоль ул. С. Щедрина в районе д. 70а., обустройство регулируемого пешеходного перехода.
	5400
	2024

	65
	ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	Учитывая наличие на участке 3х примыканий, образующих сложный перекресток, с целью сокращения конфликтных точек ввести  режим одностороннего движения по ул. Родниковой и примыкающей к ул. Советской а/дороги в районе д. 45.
Капитальный ремонт участка:
- строительство тротуара от д.45 ул. Советская до ул. Родниковой (неч. сторона). 
 - обустройство пешеходного перехода через примыкающую к ул. Советской а/дорогу в районе д. 45.
Введение светофорного регулирования на перекрестке ул. Советская – ул. Родниковая в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
	3000
	2023

	66
	ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной
	Изменение ОДД, введение СО

	Установка светофорного объекта вызывного типа на существующем пешеходном переходе через ул. Суворова в районе д. № 123/3 ул. Суворова.
	1500
	2021

	67
	ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
	Изменение ОДД, введение СО
	Введение светофорного регулирования.
	1500
	2021

	68
	ул. Тарутинская - Разворотное кольцо МТС
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Строительство тротуара по нечетной стороне ул. Тарутинской с обустройством подхода к пешеходному переходу через ул. Тарутинскую.
Обустройство пешеходного подхода к пешеходному переходу через ул. Тарутинскую от разворотного кольца МТС.
Устройство остановки МТС (нечетная сторона ул. Тарутинской) в районе разворотного кольца МТС с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Зонирование территории, прилегающей к ул. Тарутинской в районе д.184 с обустройством тротуара парковки для автотранспорта.
	5500
	2024

	69
	ул. Тарутинская - Синие Мосты (от ул. Путейская до ул. Зерновой)
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	Уширение проезжей части ул. Тарутинской на участке от ул. Радищева до ул. Зерновой до 4-х полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Зерновую.
       Уширение проезжей части ул. Тарутинской на участке от проезда Степного до ул. Зерновой до 5-и полос для устройства дополнительной полосы правоповоротного движения на ул. Зерновую, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам в направлении ул. Радищева и в противоположном направлении.
      Модернизация светофорных объектов с установкой детектора транспорта, мастер-контроллера, позволяющих собирать, анализировать данные о транспортном потоке и координировать работу светофорных объектов в зависимости от интенсивности движения транспортного потока.
      Уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходе к Степному проезду со стороны ул. Глаголева до 4-х полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на Степной проезд. 
Уширение проезжей части Степного проезда на подходе к ул. Тарутинской до 3-х полос, обеспечив движение транспорта на ул. Тарутинскую по двум полосам.
Запрещение движения грузового транспорта по ул. Путейской на участке от ул. Московской до «Синих мостов».
Запрещение левого поворота для грузового транспорта с ул. Путейской на «Синие мосты».
	12500
	2024

	70
	ул. Театральная - ул. Чебышева - ул. Дарвина
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Реконструкция перекрестка:
- продление проезжей части ул. Чебышева.
- обустройство пешеходной зоны по ул. Театральной.
- обустройство парковки для автотранспорта.
- организация пешеходного перехода через проезжую часть ул. Чебышева.
- введение одностороннего движения на ул. Чебышева и ул. Дарвина.
	2500
	2023

	71
	ул. Телевизионная - ул. Безымянная - ул. Социалистическая
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Перенос остановки МТС (четная сторона ул. Телевизионной) с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Реконструкция остановки МТС (нечетная сторона ул. Телевизионной) с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Ликвидация примыкания к ул. Телевизионной на перекрестке с                              ул. Социалистической.
Перенос регулируемого пешеходного перехода через проезжую часть                 ул. Телевизионной на перекрестке с ул. Социалистической с обустройством подходов к пешеходному переходу.
	2300
	2022

	72
	ул. Тульская - Киевский пр-д - 2-й Тульский переулок
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	Перенос остановки МТС (четная сторона ул. Тульской).
Обустройство остановки МТС (нечетная сторона ул. Тульской).
Запрещение левого поворота с ул. Тульской на 2-й Тульский пер.
Запрещение остановки транспортных средств на ул. Тульской на участке от Киёвского проезда до 2-го Тульского переулка.
Модернизация светофорного объекта с установкой детектора транспорта, мастер-контроллера, позволяющих собирать, анализировать данные о транспортном потоке и координировать работу светофорного объекта в зависимости от интенсивности движения транспортного потока.
	2800
	2023

	73
	ул. Кирова - ул. Ленина
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета.
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».
  - Провести работы по сносу деревьев (4 шт.)  на ул. Ленина в районе пересечения с ул. Кирова, со стороны ул. Дзержинского и со стороны ул. Суворова.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
- реконструкция перекрестка с устройством дополнительных полос для организации поворотного движения с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова и ул. Дзержинского. 
 -   модернизация светофорного объекта с применением секций светофоров с обратным отсчетом времени и установкой дополнительных дублирующих транспортных светофоров на консолях.
 -  применить   адаптивное управление в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Московская, Кирова-Рылеева, Кирова-Плеханова. 
- выделить крайние полосы для движения общественного транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Московская до ул. Ленина.
	5000
	2024

	74
	ул. Жукова, д.19 (нерегулируемый пешеходный переход)
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 3.24 (40 км/ч) «Ограничение максимальной скорости» на расстоянии не менее 50 м от пешеходного перехода.
 - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014. 
 - Провести работы по установке светофоров «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 19 ул. М.Жукова.
	500
	2021

	75
	ул. Московская от д.270 до д.282
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.2 «Рекомендуемая скорость движения» (50 км/ч) в начале аварийного участка.
	50
	2021

	76
	ул.Московская, д.261 (съезд с путепровода)
Произошло 4 ДТП – столкновения транспортных средств, в результате 6 человек получили ранения.
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Изменить режим работы светофорного объекта с применением отсечки.
- Провести работы по разработке проекта по модернизации светофорного объекта с установкой дублирующих транспортных светофоров на консолях над проезжей частью ул. Московской.
	500
	2021

	77
	ул. Московская - ул. Азаровская - съезды с путепровода
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Провести замену транспортных светофоров.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
-  Провести уширение проезжей части ул. Московской на подходах к пересечению с ул. Азаровской до 3х полос движения. 
-  Разрешить левый поворот на ул. Московскую с ул. Азаровской от мкр. Терепец с крайней правой полосы.
	2500
	2023

	78
	Участок ул. Московская от д.19 до д.12 по ул. Звездная
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Запретить левые повороты на ул. Звездная установить дорожные знаки 4.1.4 «Прямо и направо», нанести горизонтальную разметку 1.3. (осевая линия).
	50
	2021

	79
	ул. Тульская - ул. Степана Разина
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Разработка проекта реконструкции светофорного объекта на данном перекрестке.
- произвести пересадку кустарника от перекрестка на 20 м с целью повышения видимости.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
- реконструкция перекрестка с продлением бульвара ул. Ст. Разина со стороны ул. Мичурина до пересечения с ул. Тульской с установкой пешеходных светофоров.  
- модернизацией светофорного объекта с применением  адаптивного  управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Тульская – Н. Козинская, ул. Тульская – Ф.Энгельса, выделением отдельной фазы для пешеходов.
- организация движения на ул. Тульской по трем полосам на подходах к перекрестку (по 2м полосам для входящего на перекресток транспортного потока). 
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Н.Козинская (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Ф.Энгельса (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ст. Разина на подходе к перекрестку со стороны ул. Мичурина (протяженность участка 50 м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ст. Разина на подходе к перекрестку со стороны пл. Победы (протяженность участка 50 м.).
	3000
	2023

	80
	Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» с км 2+463 по км 2+633 (светофор вызывного действия, в районе ул. Заречная)
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 1.8 «Светофорное регулирование»  на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтого (желто-зеленого) цвета на подъездах к регулируемому пешеходному переходу на 3 км. а/д «Калуга – Тула-Михайлов-Рязань».
	50
	2021

	81
	Перекресток улиц Заводская - Маяковского
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Увеличить время работы светофора до 01ч.00мин. 
- Установить предварительные дорожные знаки 2.5 «Стоп».
 -Установить ограничивающие пешеходные ограждения на перекрестке (260м).
	500
	2021

	82
	ул. Королева - ул. Гагарина
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
-Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
-Установить пешеходное ограничивающее ограждение в соответствии с ГОСТ по четной стороне ул. Гагарина (в районе СОШ № 6).
- В режиме светофорного объекта увеличить промежуточный такт.
Изменение ОДД, изменение работы СО
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
- обустройство заездных карманов на остановках  МТС  в районе д. 6/47 ул.  Гагарина, д. 43 ул. Королева.
- переместить остановку МТС расположенную в районе д. 14 ул. Королева (СОШ № 6) на участок между д. 12/32 и д. 14 ул. Королева с обустройством заездного кармана.
	3300
	2022

	83
	ул. Ленина - ул. Суворова
	Изменение ОДД, изменение работы СО
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
 - Изменить режим работы светофорного объекта с применением промежуточного такта «Всем красный» – 2 сек.
Изменение ОДД, изменение работы СО
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Ленина-Чижевского.
	1500
	2021

	84
	ул. Луначарского - ул. Ленина - ул. Дзержинского
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
Реконструкция перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью с установкой дублирующего светофора.
	2000
	2022

	85
	ул. Жукова - ул. Хрустальная
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета на п/переходе через ул. Хрустальную. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
  - Разработать проектную документацию на установку светофора Т-7 с последующей реализацией на п/переходе через ул.М.Жукова.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
-объединить перекрестки ул. М.Жукова-Хрустальная, М.Жукова-Чехова, М.Жукова-Болотникова в один транспортный узел, с введением светофорного регулирования и организацией канализированного движения. 
- запретить левый поворот с ул. Хрустальной на ул. М.Жукова.
	2000
	2022

	86
	ул. Телевизионная - ул. Билибина
	Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Разработать проектную документацию на  модернизацию светофорного объекта с последующей реализацией
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления;
- смещение пешеходных переходов на прямые участки улиц.
- применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Телевизионная-Социалистическая.
 - применить метод отсечки встречного прямонаправленного потока по ул. Билибина со стороны ул. Чичерина. 
-   разрешить левый поворот с ул. Билибина на ул. Телевизионную со стороны пл. московской по двум полосам движения (крайней левой и правой).
-  перенос остановки МТС расположенной на ул. Телевизионной в районе д. 11 за перекресток.
	4500
	2024


7 Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных потоков, грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств и ограничению доступа транспортных средств на определенные территории
В ходе анализа, проведенного в рамках КСОДД, было выявлено, что грузовые транспортные средства на территории города Калуга в среднем составляют 6,09% в общем потоке транспортных средств. Стоит отметить, что на участках УДС города в центральной части имеется постоянный запрет на движение грузовых транспортных средств, при этом ярко выраженный каркас для движения грузового транспорта по территории города отсутствует, также отсутствуют временные ограничения на движения данных видов транспорта.
В ходе анализа было выявлено, что основные грузовые потоки направлены к зонам их притяжения и приходятся по следующим участкам УДС: Тульскому шоссе, а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» и ее участкам, участкам улиц Болдина, Салтыкова-Щедрина, Тарутинская, Глаголева, Московская, Светлая, Путейская, Советская, Грабцевское шоссе, а также участки улиц в центральной части города Ленина, Карла Либкнехта, Академика Королева, Гагарина, Плеханова. 
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о влияние грузовых потоков на загрузку УДС города Калуга, в том числе на участки с высокой интенсивностью движения транспорта.
В рамках КСОДД, с целью снижения и ликвидации влияния грузовых транспортных средств, в том числе осуществляющих перевозку, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, на загрузку УДС, предлагается организация грузового транспортного каркаса города, подразумевающего под собой зонирование территории по времени движения и допустимым весогабаритным параметрам транспортных средств, а также разработку маршрутов следования данных транспортных средств по УДС города, с учетом мест их притяжения.
Так в рамках КСОДД предлагается организация движения грузового транспорта по следующим улицам: Калуга Бор, Тульское шоссе, Гагаринский мост, Гагарина, Кирова, Ленина, Московская, Плеханова, Рылеева, Труда Телевизионная, Билибина, Маршала Жукова, Карла Либкнехта, Болдина, Восточная, Тульская, Болдина, Салтыкова-Щедрина, Степана Разина. Грабцевское шоссе, Советская, Тарутинская, Глаголева, Зерновая, Железняки, Путейская, Гурьянова, Азаровская, а также по улицам и дорогам местного значения на пути следования от этих участков к зонам притяжения и участках дорог федерального, регионального и местного значения. 
В рамках КСОДД были определены две зоны ограничения движения грузового транспорта, разделенные по времени ограничению движения грузовых транспортных средств и их весогабаритным параметрам. Определение данных зон основывалось на анализе состава транспортного потока и уровнях загрузки участков УДС с учетом мест расположения зон притяжения грузового транспорта. Временное ограничение на движение грузовых транспортных средств задавалось в период реализации основных транспортных корреспонденций населением города – с 6:00 до 20:00, который был выявлен на основе замеров транспортных потоков.
Зона ограничения движения грузового транспорта 1. Данная зона характеризуется транзитным характером потоков грузовых транспортных средств, ввиду отсутствия крупных объектов их притяжения. Данная зона находится в центральной части города и имеет следующие основные точки, задающие границы: по северной границе Московская площадь, перекресток ул. Телевизионная – ул. Билибина, перекресток Грабцевское шоссе – ул. Чапаева – ул. Карла Либкнехта; по восточной границе перекресток ул. Тульская – Восточный проезд, перекресток ул. Болдина – ул. Салтыкова-Щедрина; по южной границе перекресток ул. Калуга Бор – ул. Гагарина; по восточной границе перекресток ул. Калуга Бор – ул. Набережная Яченского водохранилища. В рамках КСОДД для данной зоны, с целью снижения влияния грузового транспорта на загрузку УДС и состояние экологии в центральной части города, предлагается ввести следующие ограничения:
· Запрет движения грузовых транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тонн в период с 6:00 до 20:00;
· Запрет движения грузовых транспортных средств грузоподъемностью более 6 тонн;
· Запрет движения грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных и крупногабаритных грузов.
Зона ограничения движения грузового транспорта 2. Данная зона расположена в непосредственной близости к центральной части города, в ее состав входит часть крупных промышленных территорий города, ввиду чего она характеризуется направленным движением грузовых транспортных средств к ним. Ввиду расположения промышленных территорий. Распределение грузовых транспортных потоков происходит по основным транспортным магистралям общегородского и районного значения, в том числе по участкам УДС с высокой загрузкой транспортных средств. Границы данной зоны определяли следующие основные точки: для северной границы перекресток ул. Московская – ул. Светлая, перекресток Новослободский проезд – ул. Тарутинская; для восточной границы перекресток Грабцевское шоссе – а/д Р-132, перекресток ул. Тульская – ул. 40 лет Октября, для южной границы перекресток ул. Генерала Попова – Тульское шоссе; для восточной границы развязка ул. Анненки – Южный обход г. Калуги – а/д М-3 «Украина», перекресток ул. Гурьянова – ул. Осенняя. В рамках КСОДД для данной зоны, с целью снижения влияния грузового транспорта на загрузку УДС и состояние экологии, предлагается ввести запрет движения грузовых транспортных средств грузоподъемностью свыше 6 тонн в период в утренний пиковый период 6:00 до 10:00 и в вечерний пиковый период с 16:00 до 20:00.
Организация зон ограничения движения грузового транспорта требует реализации дополнительных мероприятий по обеспечению отстоя и информирования о разрешенных путях следования грузового транспорта, на который распространяются ограничение, а также мероприятий направленный на контроль соблюдения установленных ограничений.
Так в рамках КСОДД были определены места размещения пунктов временного отстоя грузовых транспортных средств, а также контроля их весогабаритных параметров. Перечень мест размещения пунктов отстоя и контроля весогабаритных параметров представлен в таблице 25.
Таблица 25 – Перечень мест размещения пунктов отстоя и контроля весогабаритных параметров.
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок реализации

	1. 
	Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе с. Пригородное лесничество (а/д М-3 «Украина»)
	2021

	2. 
	Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Колюпаново (а/д Р-92)
	2021

	3. 
	Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Крутицы (а/д Р-132)
	2021

	4. 
	Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Петрово (а/д Р-92)
	2021

	5. 
	Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Калужка (а/д 29К-027)
	2021


Предлагаемый грузовой каркас города Калуги с обозначением зон введения ограничения на движение грузовых транспортных средств представлен в приложении В.6.
Контроль за исполнением постановления возлагается на территориальный отдел государственного автодорожного надзора Ространадзора, ОГИБДД УМВД РФ по г. Калуге, а также органы местного самоуправления. С целью осуществления контроля данными органами целесообразно проведение плановых мероприятий по выявлению нарушителей и их наказанию, согласно действующему законодательству.
Одной из важных мер совершенствования организации дорожного движения в городах является ограничение доступа транспортных средств на определенные территории.
Ограничение доступа транспортных средств используется в различных целях:
– ограничения доступа транспортных средств на режимные (ведомственные) территории, которые устанавливаются руководящими документами ведомственного уровня; 
– ограничения доступа транспортных средств в соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в целях обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства; 
– временные ограничения (прекращения) доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с ремонтными, строительными, восстановительными работами; 
– ограничения доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с организацией и функционированием пешеходных пространств. 
Проведенный в ходе разработки настоящей КСОДД анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов показал, что органы местного самоуправления используют меры по ограничению доступа транспортных средств. Данные меры носят постоянный характер. Так в городе Калуга действует запрет для движения транспорта в пределах пешеходной зоны по ул. Театральная, в том числе для транспорта, обслуживающего объекты предпринимательства в ее пределах, но во временных пределах. В рамках КСОДД также предлагается введение ограничений на движение транспорта в предлагаемых пешеходных зонах.
В ходе анализа, проведенного в рамках КСОДД, было выявлено, что основные потоки транзитного транспорта направлено к крупным промышленным зонам города и проходит по его внешним транспортным связям. Организация грузового транспортного каркаса города, предлагаемого в рамках КСОДД, позволит перенаправить транзитные потоки данного транспорта на внешние связи города, минуя его центральную часть. 
8 Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, в том числе обеспечения приоритетных их условий.
Ввиду повсеместного роста подвижности населения, увеличения интенсивности движения в крупных городах возникла необходимость внедрения комплекса мер по совершенствованию условий движения транспорта, в том числе увеличению пропускной способности улиц. При этом в условиях сложившейся застройки возможности проведения реконструктивных мероприятий, направленных на изменение пропускной возможности ограничены, а мероприятия, направленные на движение всего транспортного потока, в ряде случаев, не могут дать должного эффекта в отношении транспорта общего пользования (далее – ТОП), при этом провозные возможности ТОП превышают такие у индивидуального транспорта (в пересчете на 1 транспортное средство и при интенсивном движении подвижного состава ТОП – на полосу движения). В связи с этим становится актуальными методы организации движения, основанные на предоставление приоритета движения ТОП. 
В рамках данного КСОДД были рассмотрены следующие методы предоставления приоритета:
- обеспечения приоритета движения ТОП путем организации выделенных полос проезжей части на УДС города;
- реализацией схем регулирования движения на перекрестках, обеспечивающих приоритет движения ТОП.
Обеспечение приоритета движения ТОП путем организации выделенных полос на проезжей части имеет следующие типы реализации:
- выделение крайней правой/левой полосы движения в направлении общего потока;
- выделение реверсивной полосы;
- выделение крайней левой полосы в направлении общего потока за счет смещения осевой линии и использования полосы проезжей части, предназначенной для встречного движения;
- выделение крайней левой полосы в направлении против общего потока транспортных средств на участках с односторонним движением.
При этом при организации любого из типов выделенных полос имеются следующие условия:
- интенсивность ТОП не менее 40 ед./ч для дорог, имеющих три полосы в одном направлении, и 50 ед./ч для дорог, имеющих 4 полосы движения в одном направлении;
- интенсивность прочих транспортных средств в расчете на одну полосу не менее 400 приведенных ед./ч для дорог, имеющих три полосы в одном направлении, и 500 ед./ч для дорог, имеющих 4 полосы движения в одном направлении;
- интенсивность прочих транспортных средств в расчете на одну полосу не менее 800 приведенных ед./ч для дорог, имеющих три полосы в одном направлении, и 900 ед./ч для дорог, имеющих 4 полосы движения в одном направлении;
- имеется не менее трех полос движения в одном направлении;
- пропускная способность дороги, после организации выделенной полосы, должна обеспечивать спрос на нее, не снижая уровень безопасности движения и обеспечивая допустимые величины задержек.
Также стоит учитывать, что согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» предусматривает организацию выделенных полос для движения автобусов и троллейбусов шириной 3,75 м и предусматривает ее размещение на магистральных улицах и дорогах города. 
Так, в рамках КСОДД были проанализированы основные магистрали общегородского и районного значения города Калуги, подходящие под вышеперечисленные технические требования (участки улиц: Кирова, Гагарина, Ленина, ул. Московская, Грабцевское шоссе), и было выявлено, что с учетом размещения мест для стоянки и остановки, существующей и прогнозных уровней нагрузки (интенсивности) и загрузки данных участков УДС города организация выделенных полос для общественного транспорта является нецелесообразной и в перспективе приведет к росту задержек при движении по ним.
В рамках КСОДД был рассмотрен вариант реализацией схем регулирования движения на перекрестках, обеспечивающих приоритет движения ТОП. В рамках данного варианта рассматривалась организация приоритета движения ТОП при проезде регулируемых пересечений. 
Приоритет ТОП на регулируемых пересечениях в рамках КСОДД предлагается организовать в рамках реализуемых зон АСУДД сетевого адаптивного управления. Реализация приоритета движения ТОП при адаптивном управлении предлагается за счет изменения горения фаз светофоров (продления при разрешающей и досрочного окончания при запрещающем сигналах светофора) с учетом существующей ситуации на пересечении и предоставления приоритета ТОП. Стоит отметить, что адаптивное управление основано на поиске глобального оптимума. При этом в результате реализации данного мероприятия происходит комплексное снижение времени реализации корреспонденций населением, за счет снижения задержек при движении. 
Выбор поставщика системы адаптивного сетевого управления выходит за рамки КСОДД. Примерами систем, обеспечивающих приоритет проезда ТОП, на территории России являются системы, реализованные в городах Москва и Санкт-Петербург. В городе Санкт-Петербург представлена система предоставления приоритета проезда для рельсового транспорта (трамвай), реализованная за счет предоставления приоритета при обнаружении трамвая в любой момент в цикле регулирования. 
В Москве реализована система UTOPIA (Urban Traffic Optimization by Integrated Automation), позволяющая предоставить абсолютный приоритет движению ТОП на регулируемых пересечениях при фактическом улучшении движения индивидуальных автомобилей во всех состояниях потока. Данная система основана на декомпозиции на меньшие проблемы, возникающие на пересечении или в области. На уровне пересечения решается вопрос управления сигналами светофора, на уровне области путем оптимизации полного движения индивидуального автомобиля в ней.
Предлагаемые в рамках КСОДД зоны сетевого адаптивного управления с предоставлением приоритета движения ТОП представлен в разделе 5 этапа 2 настоящего КСОДД.
Исходя из анализа существующей системы общественного пассажирского транспорта на территории города Калуги было выявлено высокое дублирование маршрутов ТОП, как на отдельных участках маршрутов, так и полное совпадение их трасс, избыточность маршрутной сети (маршрутный коэффициент равен 4,69, при рекомендуемых значениях в пределах от 3,1 до 3,5), имеются территории, слабо обслуживаемые ТОП. Ввиду вышеперечисленного в рамках КСОДД предлагается разработка документа планирования регулярных перевозок, который позволит оптимизировать существующую сеть общественного транспорта, в том числе подобрать оптимальные класс транспортных средств и интервалы движения, а также рациональные трассы движения на маршрутах общественного транспорта.
Важным моментом в улучшении качества обслуживания пассажиров является обустройство остановочных пунктов. Требуется их комплексное благоустройство, оборудование указателями, определяющими место остановки различных типов транспортных средств и очередность посадки пассажиров, оснащение электронными информационными табло.
Перечисленные мероприятия позволят повысить качественные показатели обслуживания пассажиров, привлекательность общественного транспорта, снизить отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.
Так в рамках КСОДД предлагается приведение существующей транспортной инфраструктуры к нормативному состоянию, в частности обустройство ООТ в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 и СП 42.13330.2016, согласно с выявленными в ходе анализа недостатками.
Перечень ООТ предлагаемых к приведению к нормативному состоянию в рамках КСОДД со сроками их реализации представлен в таблице 26. 
Таблица 26 – Перечень ООТ предлагаемых к приведению к нормативному состоянию в рамках КСОДД
	№ п/п
	Наименование ООТ, предлагаемой к приведению к нормативному состоянию, в соответствие с ГОСТ Р 52766-2007 и СП 42.13330.2016
	Срок
реализации

	1. 
	Генерала Попова (организация пешеходного перехода/заездного кармана)
	2021

	2. 
	Бушмановка (организация пешеходного перехода/установка остановочного павильона)
	2022

	3. 
	Каменный мост, в центр (установка остановочного павильона)
	2020

	4. 
	Городской рынок (Грабцевское шоссе) (установка остановочного павильона)
	2020

	5. 
	пос. Сосновый (ул. Железняки) (установка остановочных павильонов)
	2022

	6. 
	СПМК (организация пешеходных подходов/организация пешеходного перехода/установка остановочных павильонов)
	2022

	7. 
	ул. Зерновая (организация пешеходных подходов/установка остановочных павильонов)
	2021

	8. 
	Поликлиника (ул. Зерновая)(организация пешеходных подходов/организация пешеходного перехода)
	2020

	9. 
	ул. Киевка (из центра) (установка остановочного павильона)
	2021

	10. 
	Лесоторговая база (в центр) (установка остановочного павильона)
	2021

	11. 
	ул. Георгия Амелина (организация пешеходного перехода/установка остановочных павильонов)
	2021

	12. 
	Обувная фабрика (организация пешеходных подходов)
	2022

	13. 
	Универмаг (в центр) (установка остановочного павильона)
	2021

	14. 
	ООТ в районе Тульское шоссе, 4 (установка остановочного павильона)
	2022

	15. 
	Дворики (ул. Тарутинская) (из центра) (установка остановочного павильона/организация пешеходного подхода) 
	2022

	16. 
	ул. Ольговская (организация заездного кармана/установка остановочного павильона)
	2021

	17. 
	Почта (ул. Молодежная) (организация заездного кармана/установка остановочного павильона)
	2021

	18. 
	Моторная улица (в центр) (организация заездного кармана/установка остановочного павильона)
	2021

	19. 
	Площадь Старый торг (в центр) (установка остановочного павильона)
	2020

	20. 
	ООТ в районе ул. Тарутинская, 198(пер. Ольговский) (организация пешеходных подходов/установка остановочных павильонов)
	2022

	21. 
	Почта (пер. Ольговский) (организация пешеходных подходов/установка остановочных павильонов)
	2022

	22. 
	Кошелев-проект (организация пешеходных подходов/установка остановочных павильонов)
	2021

	23. 
	Переулок Труда (установка остановочного павильона)
	2020

	24. 
	ул. Пухова (организация заездных карманов/установка остановочных павильонов)
	2020

	25. 
	Сосновая роща (организация заездного кармана/)
	2022

	26. 
	Широкая улица (установка остановочного павильона)
	2022

	27. 
	АЗС(ул. Гурьянова) (установка остановочного павильона)
	2022

	28. 
	Турынино-2 (из центра) (установка остановочных павильонов)
	2020

	29. 
	Поворот на воинскую часть (организация пешеходных подходов/организация заездного кармана/установка остановочного павильона)
	2022

	30. 
	Завод «Элмат» (организация пешеходных подходов/организация заездного кармана/установка остановочного павильона)
	2022

	31. 
	Терепец (из центра) (установка остановочного павильона)
	2021

	32. 
	ООТ в районе ул. Азаровская д.26 (установка остановочного павильона)
	2021

	33. 
	ул.Войкова (установка остановочных павильонов)
	2021

	34. 
	ул. Дружбы (организация пешеходного перехода/установка остановочного павильона)
	2022

	35. 
	ул.Заводская (установка остановочного павильона)
	2021

	36. 
	ул. Чичерина (установка остановочного павильона)
	2020

	37. 
	Ул. Кубяка (организация заездного кармана)
	2021

	38. 
	Городская управа (ул. Московская) (установка остановочных павильонов)
	2020

	39. 
	Концертный зал (в центр) (установка остановочного павильона)
	2020

	40. 
	маг.Дружба (организация заездного кармана)
	2020

	41. 
	ул. Никитина (из центра) (установка остановочного павильона)
	2020

	42. 
	Трансмаш (организация заездных карманов)
	2021

	43. 
	ГПТУ №6 (организация заездных карманов)
	2021

	44. 
	Троллейбусное депо (организация заездных карманов)
	2021

	45. 
	Рамадановские дворики (организация пешеходных подходов)
	2022

	46. 
	ул. Механизаторов (в центр) (организация пешеходного подхода)
	2022

	47. 
	Школа №25 (в центр) (организация пешеходного подхода)
	2021

	48. 
	ГПТУ №10(установка остановочного павильона)
	2021

	49. 
	Путепровод (установка остановочных павильонов)
	2021

	50. 
	ул. Серафима Туликова (ул. Серафима Туликова) (организация пешеходного перехода/установка остановочного павильона)
	2021

	51. 
	ул. Салтыкова-Щедрина (установка остановочного павильона)
	2020

	52. 
	ул. Серафима Туликова (ул. Фомушина) (установка остановочного павильона)
	2021

	53. 
	ООТ в районе ул. Хрустальная 44 (организация пешеходного перехода/установка остановочных павильонов)
	2022

	54. 
	Школа №6 (ул. Академика Королева. в центр) (установка остановочных павильонов)
	2020

	55. 
	д. Ждамирово (ул. Ждамировская) (организация пешеходных подходов)
	2022


Схема мероприятий по приведению ООТ к нормативному состоянию представлена в приложении В.7
9 Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям
Основные потоки пешеходного движения на территории города организованы по взаимоувязанной системе пешеходных дорожек, тротуаров и направлены к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта.
В рамках документов территориального планирование и КСОДД с целью развития пешеходного движения, в том числе в приделах рекреационных зон запланированы мероприятия по развитию пешеходных зон. Так в рамках КСОДД, с учетом документов территориального планирования предлагаются следующие мероприятия:
- Строительство транспортно-пешеходной набережной вдоль берега р. Ока, соединяющей ул. Набережная и ул. Болдина протяженностью 3,86 км (срок реализации 2025 год);
- Организация пешеходной зоны в районе Яченского водохранилища протяженность 2,5 км (срок реализации 2019 год);
- Организация пешеходной зоны на ул. Театральная от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с пл. Старый торг. В связи с перераспределением спроса с ул. Театральная прогнозируется ухудшение транспортной ситуации на Гостинорядском переулке. В целях снижения загруженности Гостинорядского переулка в рамках КСОДД планируется убрать места для парковки на всем протяжении (2021).
Требования к размещению жилых зон, их границам, застройке и обеспеченности инфраструктурой устанавливаются Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» и Региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области. Развитие жилых зон, согласно существующих нормативно-правовых актов, входит в состав документов территориального планирования и документов по планировке территорий. Развитие жилых зон предполагается в соответствие с существующими нормативами РФ, ввиду возможности осуществления совместного движения пешеходов и транспортных средств в жилых зонах приоритет отдается движению пешеходов, при этом движение транспорта ограничено по скорости и в пространстве (в жилых зонах запрещено сквозное движение транспортных средств). Существующие и перспективные жилые зоны на территории города Калуги определены в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга». 
В рамках КСОДД был проведен анализ территории города Калги и выявлены территории жилой застройки, через которые возможно осуществление сквозного движения транспортных средств, что снижает уровень безопасности дорожного движения. Так в рамках КСОДД с целью повышения безопасности дорожного движения на въездах и выездах с выявленных зон предлагается установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» (таблица 27).
Таблица 27 – Перечень мероприятий по формированию жилых зон на территории города Калуга.
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок 
реализации

	1
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальном проезде от ул. Генерала Попова до ул. Георгия Дмитрова вдоль домов д. 20, д. 22, д. 16, д. 18, д. 12 
	2021

	2
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по ул. Сиреневый бульвар вдоль домов д. 1, д. 1 к.1, д. 6 к.1, д. 8, д. 18 
	2021

	3
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальном проезде от ул. Серафима Туликова до ул. Фомушина вдоль домов ул. Хорошая д. 31, д. 29, д. 2, д. 4, д. 6
	2021

	4
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах жилой застройки мкр. Солнечный
	2021

	5
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах вдоль домов ул. Маяковского, д. 43, Солнечный бульвар д. 2, д. 6, Грабцевское шоссе, д. 160
	2021

	6
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах вдоль домов ул. Маяковского, д. 47, Солнечный бульвар д. 4.к.1, д. 4 к.2, Грабцевское шоссе, д. 134
	2021


В рамках КСОДД с целью обеспечения маршрутов безопасного движения детей к образовательным учреждениям был проведен комплексный анализ размещения образовательных учреждений и подходов к ним, а также оснащение техническими средствами организации дорожного движения (далее – ТСОДД) данных подходов с целью обеспечения безопасного движения детей. Так, в рамках анализа проведенного в рамках этапа 1 настоящего КСОДД были выявлены недостатки по содержанию пешеходной инфраструктуры и недостаточное оснащению ТСОДД (пешеходные ограждения, знаки и т.д.). На основе выявленных недостатков был разработан перечень мероприятий по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным учреждениям (таблица 28).
Таблица 28 – Перечень мероприятий по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным учреждениям
	№ п/п
	Образовательное учреждение (адрес)
	Предлагаемое мероприятие
	Срок
реализации

	1. 
	Остановка детского школьного автобуса «Учхоз»
	Приведение ООТ в нормативное состояние, организация пешеходного перехода в пределах ООТ
	2021

	2. 
	Школа №16 (пер. Дорожный)
	Организация пешеходного перехода в районе пересечения пер. Ольговский – пер. Дорожный, строительство тротуара по пер. Дорожный (протяженность 0,3 км), строительство тротуара по ул. Дружбы от пер. Ольговский до пер. Дорожный (протяженность 0,27 км)
	2021

	3. 
	д/с №108 «Дружба» (пер. Ольговский)
	Организация тротуара по пер. Ольговский (протяженность 0,35 км) и ремонт существующего тротуара (протяженность 0,12 км)
	2021

	4. 
	Детский досуговый центр (ул. Азаровская, 26)
	Оборудование пешеходного перехода светофорами типа Т7, устройство перильных ограждений по ул. Азаровская (протяженность 0,35 км)
	2020

	5. 
	Калужский технический колледж (Грабцевское шоссе, 126)
	Строительство тротуара по Грабцевскому шоссе от пересечения с ул. Молодежная до Грабцевское шоссе, 126, устройство пешеходных переходов на пересечении ул. Молодежная и Грабцевское шоссе
	2020

	6. 
	д/с №91 «Бригантина» (Грабцевское шоссе,136), д/с №81 «Дюймовочка» (Грабцевское шоссе, 124) 
	Устройство искусственной дорожной неровности на подъездах к существующему пешеходному переходу и устройство пешеходных ограждений на подходах к нему (протяженность 0,15 км)
	2020

	7. 
	д/с №78 «Чебурашка» (ул. Гурьянова, 55) д/с №106 «Светлячок» (ул. Карачевская, 27)
	Оборудование пешеходного перехода в районе ул. Гурьянова,51 светофорами типа Т7, строительство тротуара от ул. Гурьянова 51 до ул. Карачевская, 27 (протяженность 0,3 км)
	2022

	8. 
	Школа №46 (ул. Кибальчича, 19)
	Организация пешеходных переходов на подходе к школе в районе ул. Кибальчича, 22, ремонт существующего тротуара по ул. Кибальчича от дома 13 до дома 19 (протяженность 0,3 км); Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Кибальчича, 19
	2022

	9. 
	д/с №49 «Белочка» 9 (ул. Московская, 170), д/с №41 «Ивушка» (ул. Московская, 186)
	Строительство тротуара от ул. Поле Свободы,6 до ул. Пухова, 53 (протяженность 0,16 км)
	2021

	10. 
	д/с № 95 «Бережок» (ул. Георгия Дмитриева, 14)
	Строительство тротуара по ул. Спартака от сквера Матери до дома 11 и по ул. Георгия Дмитриева до дома 14 (подход к д/с №95 «Бережок») (протяженность 0,32 км)
	2022

	11. 
	Школа №25 (ул. Тарутинская, 70)
	Строительство тротуара по ул. Промышленная от ул. Тарутинская до д. 2 (протяженность 1 км)
	2022

	12. 
	д/с №42 «Чиполино» (ул. Тепличная, 6А)
	Строительство тротуара по ул. Тепличная (протяженность 0,6 км)
	2021

	13. 
	Детский сад №63 «Малинка» (ул.Радищева, д.2), Детский сад №72 «Калинка» (ул.Радищева, д. 4)
	Строительство тротуара по ул. Радищева от д. 2 до ул. Зерновая (протяженность 0,25 км), пешеходных переходов
	2022

	14. 
	Школа №21 (на ул. В. Андриановой, д.3)
	Оборудование пешеходных переходов светофорными объектами типа Т7 в районе ул. В. Андриановой, д.3; на участке ул. В. Андриановой от ул. Баррикад до пер. Паровозный строительство тротуаров (протяженность 0,152 м); организация пешеходного перехода на пересечении ул. В. Андриановой – ул. Баррикад; устройство искусственной неровности на ул. Баррикад, д.137
	2021

	15. 
	Школа №28 (ул. Трудовая, 12)
	Строительство тротуаров для движения пешеходов на участке проезда от ул. Красноармейская до ул. Первых коммунаров (протяженность 0,24 км), строительство тротуаров по ул. Красноармейская от д. № 1 до 906-й базы (протяженность 0,18 км)
	2022

	16. 
	Школа № 27 (ул. Карьерная, 2)
	Строительство тротуаров по на ул. Карьерная, ул. Станционная, ул. Азаровская, 2-й Карьерный пер. в районе пешеходного подхода к Школе №27 (протяженность 0,6 км) 
	2022

	17. 
	Школа № 33 (ул. Новая, 5)
	устройство искусственных неровностей в районе ул. Новая, 5 (д. Шопино); строительство тротуаров для движения пешеходов на ул. Школьная, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Центральная в районе пешеходного подхода к школе №33 (протяженность 1,87 км)
	2022

	18. 
	Школа № 51 (ул. Дорожная, 17А)
	Строительство тротуара по ул. Тепличная (протяженность 0,4 км) в районе пешеходного подхода к школе №51
	2022

	19. 
	Школа №50 (ул. Заречная, 72)
	Строительство тротуара на участке дороги-дублер от д.2/1 ул. Заречная, на участке ул. Заречная от дороги-дублер до пресечения ул. Заречная с проездом к школе (протяженность 0,29 км); организация пешеходного перехода через ул. Заречная на подходе к школе
	2021

	20. 
	Гимназия №24 (ул. Фридриха Энгельса, 12А), Школа №15 (ул. Фридриха Энгельса, 12А)
	Оборудование светофорными объектами типа Т7 на пешеходных переходах, расположенных в районе ул. Ф. Энгельса, 12 и ул. Суворова, 12А
	2021

	21. 
	Школа №18 (ул. Ф. Энгельса, 119)
	Оборудование светофорными объектами типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Ф. Энгельса, 119
	2021

	22. 
	Начальная школа/детский сад №17 (ул. Привокзальная, 10А)
	Строительство тротуара на подходе к начальной школе №17 (протяженность 0,3 км)
	2022

	23. 
	Школа №12 (ул. Молодежная, 5)
	Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Молодежная, 5
	2021

	24. 
	Школа №8 (ул. Беляева, 2)
	Устройство искусственной неровности в районе ул. Беляева, 2 (примыкание к ул. Первомайской)
	2022

	25. 
	Школа №2 (ул. Пухова, 54)
	Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Пухова, 51
	2021

	26. 
	Школа №1 (ул. Луговая, 43)
	Строительство тротуара на нечетной стороне пер. Врубовой и участке ул. Врубовая от пер. Врубовой до ул. Тракторная (протяженность 0,6 км); организация пешеходного перехода на перекрестке ул. Врубовая – пер. Врубовой с оборудованием светофорным объектом типа Т7; устройство искусственных неровностей в районе пешеходных переходов.
	2022

	27. 
	Школа №26 (ул. Вишневского, 5)
	Строительство тротуара для движения пешеходов вдоль проезда от ул. Вишневского до Школы №26 (ул. Вишневского, 5)
	2021

	28. 
	Лицей №48 (бул. Мотостроителей, 16)
	Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе бул. Мотостроителей, 16
	2022

	29. 
	Школа №44 (ул. Льва Толстого, 51)
	Устройство искусственных неровностей в районе пешеходного перехода по ул. Льва Толстого, 4/2
	2022

	30. 
	Школа №43 (ул. Московская, 6Б)
	Строительство тротуара для движения пешеходов по ул.Мира, с.Росва (протяженность 0,45 км), устройство искусственных неровностей
	2022

	31. 
	Школа №41 (село Муратовского щебзавода, 7А)
	Строительство тротуара для движения пешеходов и устройство искусственных неровностей на автомобильной дороге, проходящей через пос.Муратовский щебзавод (протяженность 1,2 км)
	2022

	32. 
	Школа №37 (ул. Школьная, 3А)
	Строительство тротуара для движения пешеходов на четной стороне ул. Школьная и на проезде от ул. Школьная до ул. Железнодорожная п. Резвань (протяженность 0,47 км)
	2022

	33. 
	Школа №35 (ул. Новая, 1А, д. Канищево)
	Оборудование светофорного объекта типа Т7 и устройство искусственных неровностей на нерегулируемом пешеходном переходе ул.Новая,1, д. Канищево
	2021

	34. 
	Калуга
	Разработка Паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений города Калуги, согласно методических рекомендаций ГУОБДД МВД России 
	2024


В рамках проведенного обследования также было выявлено неструктурированное парковочное пространство в районе ряда. Образовательных учреждений, что приводит к затруднениям движения пешеходов и снижает безопасность дорожного движения, предложения по развитию парковочного пространства представлены в соответствующем разделе настоящего КСОДД. 
В рамках настоящего КСОДД был проведен анализ существующей пешеходной инфраструктуры на территории города Калуга. В рамках проведенного анализа были выявлены участки, не отвечающие требованиям существующих нормативов, также по результатам социологического обследования был определен скрытый спрос на объекты пешеходной инфраструктуры в местах ее отсутствия, в том числе организацию новых тротуаров и пешеходных переходов.
Перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры в рамках КСОДД представлен в таблице 29.
Таблица 29 – Перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры
	№ п/п
	Мероприятие
	Характеристика
	Срок
реализации

	1. 
	Строительство тротуара по ул. Бульвар Энтузиастов, д.2
	Протяженность 0,2 км
	2023

	2. 
	Строительство тротуара по ул. Молодежная (д. Лихун)
	Протяженность 1 км
	2024

	3. 
	Строительство тротуара по ул. Александровская (д. Некрасово)
	Протяженность 0,3 км
	2024

	4. 
	Строительство тротуара поул. Лесная (д. Мстихино)
	Протяженность 0,25 км
	2024

	5. 
	Строительство тротуара на подходах к ООТ, расположенных на окружной автодорога г. Калуги в районе д. Петрово
	Протяженность 1,2 км
	2022

	6. 
	Строительство тротуара от Секитовского кольца до Одоевского шоссе
	Протяженность 1,9 км
	2024

	7. 
	Строительство тротуара пер. Литейный (от ул. Литейная до ул. Тельмана)
	Протяженность 0,23 км
	2022

	8. 
	Строительство тротуара пер. Механизаторов (от ул. Тарутинской до «Ремпутьмаш»)
	Протяженность 0,35 км
	2022

	9. 
	Строительство тротуара пер. Сельский
	Протяженность 0,75 км
	2023

	10. 
	Строительство тротуара пер. Тульский (от ул. Мичуринадо ул. Никитина)
	Протяженность 0,25 км
	2022

	11. 
	Строительство тротуара Правобережный проезд
	Протяженность 0,37 км
	2022

	12. 
	Строительство тротуара пр-д Восточный
	Протяженность 0,6 км
	2022

	13. 
	Ремонт тротуара пр-д Степной
	Протяженность 1,5 км
	2021

	14. 
	Строительство тротуара район 906 Нефтебазы
	Протяженность 0,24 км
	2024

	15. 
	Строительство тротуара Солнечный бульвар 4 корп 2 (в сторону Грабцевского шоссе)
	Протяженность 0,16 км
	2023

	16. 
	Строительство тротуара Солнечный бульвар, д.20, реконструкция тротуара в районе м. Магнит 
	Протяженность 0,05 км
	2023

	17. 
	Строительство тротуара мкр. Терепец ЖК «Марс»
	Протяженность 0,33 км
	2023

	18. 
	Строительство тротуара Терепецкое кольцо (от ул. Кубяка до ул. Московская) 
	Протяженность 1,55 км
	2024

	19. 
	Строительство тротуара по ул. 2-й переулок Пестеля
	Протяженность 0,08 км
	2022

	20. 
	Строительство тротуара по ул. 3-й Академический проезд (от ул. Энергетиков до поворота на ул. 2-й Академический проезд)
	Протяженность 0,64 км
	2024

	21. 
	Строительство тротуара по ул. 5 линия (р-н автосервиса)
	Протяженность 0,2 км
	2023

	22. 
	Строительство тротуара по ул. Белинского д.5 - ул. Болдина д.11
	Протяженность 0,17 км
	2022

	23. 
	Ремонт тротуара по ул. Билибина 
	Протяженность 0,85 км
	2021

	24. 
	Строительство тротуара по ул. Богородицкая 
	Протяженность 1 км
	2023

	25. 
	Строительство тротуара по ул. Валентины Никитиной
	Протяженность 0,77 км
	2023

	26. 
	Строительство тротуара по ул. Волковская
	Протяженность 0,32 км
	2024

	27. 
	Строительство тротуара ул. Генерала Попова (от Правобережного проезда до ул. Заречная)
	Протяженность 0,35 км
	2022

	28. 
	Ремонт тротуара по ул. Генерала Попова (от Сквера матери до д.16)
	Протяженность 0,2 км
	2022

	29. 
	Строительство тротуара по ул. Генерала Попова (подход к ООТ «Школа искусств №7»)
	Протяженность 0,2 км
	2022

	30. 
	Строительство тротуара по ул. Городенская
	Протяженность 0,64 км
	2024

	31. 
	Строительство тротуара по Ул. Грабцевское шоссе д.120-д.122
	Протяженность 0,14 км
	2022

	32. 
	Ремонт тротуара по ул. Грабцевское шоссе от д. 112 до д. 122 (до транспортной проходной завода Тайфун)
	Протяженность 0,45 км
	2022

	33. 
	Строительство тротуара по ул. Железняки от АЗС (ТНК) до ул. Гурьянова 
	Протяженность 1,46 км
	2024

	34. 
	Строительство тротуара по ул. Заречная д. 125 (со стороны ул. Генерала Попова)
	Протяженность 0,11 км
	2024

	35. 
	Строительство тротуара по ул. Зеленая 
	Протяженность 0,76 км
	2023

	36. 
	Строительство тротуара по ул. Зерновая д.17А - до перекрестка с ул. Черновская
	Протяженность 0,24 км
	2022

	37. 
	Строительство тротуара по ул. Ипподромная д.1а до ул. Анненки д.19а
	Протяженность 0,28 км
	2024

	38. 
	Строительство тротуара по ул. Ипподромная
	Протяженность 0,4 км
	2024

	39. 
	Строительство тротуара по ул. Беговая от ул. Анненки до ул. Анненки, 6 (бассейн «Сокол»)
	Протяженность 0,52 км
	2024

	40. 
	Строительство тротуара по ул. Калужского ополчения - Подъезд к д. 3
	Протяженность 0,13 км
	2023

	41. 
	Строительство тротуара по ул. Кибальчича от д.20(поликлиника) к д.11 
	Протяженность 0,05 км
	2022

	42. 
	Строительство тротуара по ул. Киевский проезд 
	Протяженность 1,08 км
	2024

	43. 
	Строительство тротуара по ул. Кубяка д.27 до поворота к д.20к3
	Протяженность 0,15 км
	2023

	44. 
	Строительство тротуара по ул. Льва Толстого
	Протяженность 1,6 км
	2024

	45. 
	Строительство тротуара по ул. Маяковского д.47а до д.49,51
	Протяженность 0,11 км
	2023

	46. 
	Строительство тротуара по ул. Молодежная, район д. 46, 48 Подход к ООТ «Проф. Лицей №22)
	Протяженность 0,06 км
	2022

	47. 
	Строительство тротуара по ул. Набережная (от ул. Воробьевской до склона парка Культуры и Отдыха)
	Протяженность 0,32 км
	2022

	48. 
	Строительство тротуара по ул. Огородная 
	Протяженность 0,2 км
	2022

	49. 
	Строительство тротуара по ул. Параллельная 
	Протяженность 0,92 км
	2023

	50. 
	Строительство тротуара по ул. Песчаная
	Протяженность 1,07 км
	2023

	51. 
	Строительство тротуара по ул. Платова (вдоль стадиона Вилси)
	Протяженность 0,13 км
	2023

	52. 
	Строительство тротуара по ул. Пролетарская д.161 
	Протяженность 0,1 км
	2022

	53. 
	Строительство тротуара по ул. Прончищева 
	Протяженность 2,09 км
	2024

	54. 
	Строительство тротуара по ул. Ромодановские дворики
	Протяженность 2,63 км
	2024

	55. 
	Строительство тротуара по ул. Тарутинская д.231к7 (от светофора) до ул. Земляничной
	Протяженность 1,13 км
	2022

	56. 
	Строительство тротуара по ул. Фомушина от 3-й Академический пр-д (подходы к ООТ «поворот на воинскую часть» и «Завод Элмат»
	Протяженность 2,4 км
	2024

	57. 
	Строительство тротуара по ул. Окружная
	Протяженность 0,15 км
	2022

	58. 
	Строительство пешеходной дорожки спуск до д. Белая
	Протяженность 0,5 км
	2024

	59. 
	Строительство тротуара по ул. Сиреневый бульвар (подходы к домам 1,4,6,18)
	Протяженность 0,17 км
	2022

	60. 
	Строительство тротуара по ул. Генерала Попова, 8
	Протяженность 0,1 км
	2022

	61. 
	Строительство тротуара проезды между ул. Спартака и ул. Георгия Димитрова у ТЦ "Фестиваль"
	Протяженность 0,2 км
	2022

	62. 
	Строительство тротуара по ул.Советская д. 1 - 3 
	Протяженность 0,1 км
	2023

	63. 
	Ремонт тротуара по ул. Дружбы
	Протяженность 0,8 км
	2024

	64. 
	Ремонт тротуара по ул. Врубовая
	Протяженность 0,6 км
	2023

	65. 
	Строительство тротуара по ул. Радужная дом 7 корп.1 
	Протяженность 0,1 км
	2023

	66. 
	Строительство тротуара по Ул. Железнодорожная
	Протяженность 0,4 км
	2024

	67. 
	Строительство тротуаров ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, через остановку общественного транспорта к проходу на ул. Автомобильную, до тротуара (пешеходной дорожки) от предприятия «ГАЗПРОМАВИА» до ул. Курсантов дом №1
	Протяженность 0,5 км
	2024

	68. 
	Строительство тротуаров ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, далее до пересечения и по 2-му Автомобильному проезду, до пересечения 2-го и 1-го Автомобильных проездов (бывший жилой городок предприятия «ФУЯО Стекло Рус»)
	Протяженность 0,5 км
	2024

	69. 
	Строительство тротуаров и пандусов для лиц с ограниченными возможностями в р-не ул. Фомушина 
	Протяженность 0,5 км
	2024

	70. 
	Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Гурьянова и ул.Осенняя (в районе церкви Св. Мученика Иоанна Воина). Интенсивность пешеходного движения в месте организации – 90 чел./час пик
	Организация пешеходного перехода
	2020

	71. 
	Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Аллейная с ул. Маяковского в районе ул. Маяковского, 62 (м-н «Дикси»). Интенсивность пешеходного движения в месте организации – 65 чел./час пик
	Организация пешеходного перехода
	2021

	72. 
	Организация пешеходного перехода в районе ул. Сиреневый бульвар, д. 2 (ООТ ул. Генерала Попова в центр). Интенсивность пешеходного движения в месте организации – 64 чел./час пик
	Организация пешеходного перехода
	2021

	73. 
	Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Академическая и 1-й Академический пр-д (объект тяготения бизнес центр). Интенсивность пешеходного движения в месте организации – 55 чел./час пик
	Организация пешеходного перехода
	2022

	74. 
	Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Ждамировская и ул. Просторная (ООТ Ждамирово-1). Интенсивность пешеходного движения в месте организации – 50 чел./час пик
	Организация пешеходного перехода
	2021

	75. 
	Организация пешеходного перехода в районе ул. Тульская, 15 (Калужский ЦСМ). Интенсивность пешеходного движения в месте организации – 98 чел./час пик
	Организация пешеходного перехода
	2020

	76. 
	Увеличение времени горения пешеходной фазы на светофорном объекте в районе ул. Московская, 104 до 20 секунд
	Изменение фазы светофорного регулирования
	2020


Стоит отметить, что реализация мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры опосредовано влияет на обеспечение маршрутами безопасного движения детей к образовательным учреждениям и обеспечение благоприятных условий для движения маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, ввиду того, что комплексно влияет на качество, безопасность и условия движения пешеходов без разделения их на отдельные категории.
В рамках КСОДД территория города Калуги рассматривалась на предмет доступности для маломобильных групп населения согласно существующим нормативам СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89». В рамках КСОДД были проанализирована существующая пешеходная инфраструктура, в частности подходы к социальным учреждениям, к объектам здравоохранения, оборудование ООТ для удобства пользования маломобильными группами населения, и предложен перечень мероприятий по устранению выявленных недостатков. Перечень мероприятий по обеспечению благоприятных условий движения маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, представлен в таблице 30.
Таблица 30 – Перечень мероприятий по обеспечению благоприятных условий движения маломобильных групп населения, в том числе инвалидов.
	№ п/п
	Мероприятие
	Характеристика
	Срок
реализации

	1. 
	Организация тактильной разметки на тротуарах по ул. Циолковского и ул. Октябрьская от пересечения с ул. Академика Королева до пересечения с ул. Космонавта Комарова, а также на пешеходных переходах в районе пересечения этих улиц.
	Протяженность 0,7 км
	2024

	2. 
	Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах. Расположенных по ул. Октябрьская от пересечения с ул. Циолковского до пересечения с ул. Суворова
	9 пешеходных переходов
	2024

	3. 
	Организация системы ориентирования маломобильных групп населения в пределах улиц Салтыкова – Щедрина, Вилонова, Луначарского, Никитина, включающей нанесение тактильной разметки на тротуары по ул. Салтыкова Щедрина от д. 29 до пересечения с ул. Кутузова, по ул. Луначарского от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Никитина, по ул. Вилонова от ул. Луначарского до ул. Первомайской, по ул. Никитина от ул. Луначарского до д.10, нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в пределах данных улиц.
	Протяженность 1,6 км
	2024

	4. 
	Организация системы ориентирования маломобильных групп населения в пределах улиц Никитина, максима Горького, Больничная, включающей нанесение тактильной разметки на тротуары по ул. Никитина от д. 58 до д. 82, по ул. Максима Горького, по Больничной улице, а также нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в пределах данных улиц.
	Протяженность 0,7 км 
	2023

	5. 
	Приведение тротуара по ул. Маковского к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных на ней. Обеспечение подходов к Калужскому дому-интернату для престарелых и инвалидов и к Калужской областной Психиатрической больнице
	Протяженность 1 км
	2023

	6. 
	Приведение тротуара по ул. Вишневского к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных на ней.
	Протяженность 0,5 км
	2024

	7. 
	Организация подхода к учреждению социального обслуживания «Забота» (ул. Московская, 217) реконструкция существующих тротуаров в районе ул. Московская с организацией пандусов по всей его ширине в пределах пересечений. 
	Протяженность 0,5 км
	2023

	8. 
	Приведение тротуара по ул. Врубовая, пер. Малиники, ул. Северная к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных в их пределах. Обеспечение подходов к Детскому реабилитационному центру «Доброта», Филиалу центра обслуживания населения «Забота» (ул. Врубовая, 22)
	Протяженность 0,5 км
	2024

	9. 
	Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах на пересечение ул. Никитина – ул. Николо-Козинская (Всероссийское общество слепых)
	Нанесение тактильно разметки
	2023

	10. 
	Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в центральной части города - пл. Мира; пересечение ул. Кирова – ул. Плеханова; пересечение ул. Кирова – ул. Рылеева; пересечение ул. Кирова – ул. Герцена; пересечение ул. Кирова – ул. Театральная; пересечение ул. Кирова – ул. Московская; пересечение ул. Кирова – ул. Ленина; пересечение ул. Кирова – пер. Кирова; пересечение ул. Кирова – ул. Николо-Козинская; пл. Победы.
	Нанесение тактильно разметки
	2022

	11. 
	Оснащение светофорных объектов, расположенных в центральной части города (ул. Кирова, ул. Баженова, ул. Ленина, Луначарского, ул. Московская, ул. Степана Разина, ул. Плеханова, ул. Рылеева, ул. Гагарина) звуковыми сигналами.
	Оснащение светофорных объектов звуковыми сигналами
	2022

	12. 
	Организация пешеходных подходов к ООТ «Обувная фабрика» с учетом движения маломобильных групп населения. Организация тротуаров на от ООТ «Обувная фабрика» к ГБЦ КО «РЦИ «КРОК» с учетом движения инвалидов
	Протяженность 0,4 км
	2021

	13. 
	Приведение ООТ расположенных в центральной чести города (ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Луначарского, ул. Степана Разина) в соответствие с нормативами СП 59.13330.2016 и СП 140.13330.2012 (обеспечить звуковое и/или радиоинформирование инвалидов по зрению о маршрутах и времени ожидаемого прибытия транспортных средств, о номере маршрута, приближающегося к остановке транспортного средства, безопасную посадку/высадку инвалидов использующих кресла-коляски, использование тактильной плитки направляющей к месту посадки и обозначающей край посадочной площадки)
	Приведение ООТ расположенных в центральной чести города в соответствие с нормативами СП 59.13330.2016 и СП 140.13330.2012
	2035


Также в рамках КСОДД на территории города Калуги предлагается разработка концепции развития доступной городской среды, в том числе для движения маломобильных групп населения. При разработке данной концепции предлагается определить шесть типовых зон (объектов) для углубленной пилотной проработки доступности улично-дорожной сети для маломобильных групп населения в первую очередь на маршрутах их передвижения:
1. В районе КУПП «СИГНАЛ» всероссийское общество слепых (ул. Никитина, д.39), перекрестки: ул. Никитина – ул. Николо-Козинская, ул. Никитина – ул. Степана Разина, ул. Николо-Козинская – ул. Мичурина;
2. В районе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области» Министерства труда и социальной защиты РФ (ул. Московская, д.290), перекресток ул. Московская – ул. Поселковая;
3. В районе Реабилитационного центра для инвалидов «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс» (ул. Тарутинская, д.171 «А»), перекресток ул. Тарутинская в районе дома № 169 «А»;
4. В районе Калужской областной организации Всероссийское общество инвалидов (ул. Суворова, д.117, стр.3), перекресток ул. Суворова — ул. Воронина;
5. В районе Центрального Городского парка культуры и отдыха (пл. Старый Торг, д.4);
6. В районе Парка им. К.Э. Циолковского (ул. Академика Королева, д. 2).
Схема предлагаемых мероприятий по совершенствованию условий пешеходного движения, в том числе обеспечению безопасных маршрутов движения детей к образовательным учреждениям и обеспечению благоприятных условий движения маломобильных групп населения на территории города Калуги представлена в приложении В.8.
10 Мероприятия по организации велосипедного движения
Исходя из существующих тенденций развития на территории города Калуги, как и на территории других крупных городов Российской Федерации, наблюдается рост уровня автомобилизации населения. Рост уровня автомобилизации имеет негативные последствия и в сложившихся застройках при ограничении роста УДС приводит к перегрузке ее существующих участков. С целью снижения уровня автомобилепользования в общемировой практике наблюдается тренд на развитие альтернативных индивидуальному транспорта и автомобильному транспорту в целом видов транспорта. Так одним из наиболее целесообразных для развития альтернативных видов транспорта является велосипедный транспорт. 
Развитие велотранспорта как одного из альтернативных индивидуальному транспорту видов имеет ряд положительных эффектов, к которым относятся снижение уровня автомобилепользования в зависимости от сезона, снижение экологической нагрузки на окружающую среду, снижение уровня нагрузки и загрузки УДС.
В ходе проведенного в рамках настоящего КСОДД анализа организации дорого движения было выявлено, что на территории города отсутствуют специальная инфраструктура для движения велосипедного транспорта, что приводит к движению велосипедистов в составе пешеходного и транспортного потоков. 
Также стоит отметить, что в виду отсутствия инфраструктуры велосипедного транспорта на территории города наблюдается возникновение ДТП с участием велосипедистов (в 2016 году – 20, в 2016 году – 27, в 2016 году – 21), что приводит к росту аварийности на территории города Калуга.
В ходе проведенного социологического опроса было выявлено, что около 2% респондентов на данный момент пользуются велосипедным транспортом при совершении передвижений по городу. Стоит отметить, что на территории города присутствует скрытый спрос на велосипедные передвижения так как около 63,5% респондентов высказались о необходимости развития транспортных и транспортно-рекреационных велосипедных маршрутов в города, что говорит о их готовности использования данного вида транспорта. 
В ходе проведенного социологического опроса наряду со скрытым спросом на инфраструктуру для велосипедного транспорта также были выявлены зоны тяготения населения, в частности зоны спроса на развитие инфраструктуры велосипедного транспорта. Так основной спрос на развитие инфраструктуры для велосипедного транспорта приходится на центральную часть города (ул. Кирова, ул. Гагарина, ул. Рылеева, ул. Плеханова, ул. Степана Разина) и на основные магистрали при движении от периферийных районов к центральной части города. 
На основе скрытого спроса и зон тяготения населения в рамках КСОДД были разработаны мероприятия по развитию инфраструктуры велосипедного транспорта, направленный на развитие транспортных и рекреационных веломаршрутов.
Перечень мероприятий по развитию велосипедного движения на территории города Калуги представлен в таблице 31.
Таблица 31 – Перечень мероприятий по развитию велосипедного движения на территории города Калуги
	№ п/п
	Мероприятие
	Характеристика
	Срок
реализации

	1. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Ленина от ул. Вокзальная до ул. Луначарского 
	Протяженность 2,8 км
	2028

	2. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Кирова от пл. Победы до пл. Мира 
	Протяженность 1,7 км
	2028

	3. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Степана Разина (в пределах существующей бульвара) от пл. Победы до ул. Никитина
	Протяженность 0,67 км
	2028

	4. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Луначарского от ул. Ленина до ул. Кутузова
	Протяженность 1,1 км
	2028

	5. 
	Организация велодорожки/велополосы по ул. Кутузова от ул. Луначарского до ул. Ленина 
	Протяженность 0,7 км
	2028

	6. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по пл. Старый Торг, организация велодорожек на территории Сквера им. Ленина 
	Протяженность 0,96 км
	2031

	7. 
	Организация велодорожки/велополосы по ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Достоевского
	Протяженность 1,1 км
	2029

	8. 
	Организация велодорожки/велополосы по ул. Плеханова от ул. Труда до ул. Кирова
	Протяженность 0,7 км
	2029

	9. 
	Организация велодорожек на территории городского парка
	Протяженность 1,5 км
	2031

	10. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Московской от пер. Северный до ул. Кирова
	Протяженность 4,5 км
	2028

	11. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Карла Либкнехта от Грабцевского шоссе до ул. Телевизионная
	Протяженность 1,6 км
	2029

	12. 
	Организация велодорожки по ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Воронина, по ул. Воронина от ул. Баррикад до ул. Труда, по ул. Труда от ул. Воронина до ул. Плеханова
	Протяженность 1,2 км
	2029

	13. 
	Организация велодорожки территории Сквера войнам интернационалистам
	Протяженность 0,2 км
	2030

	14. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул Суворова от Сквера войнам интернационалистам до ул. Рылеева
	Протяженность 1,45 км
	2030

	15. 
	Организации велодорожки пер. Теренинский от ул. Суворова до ул. Чижова, по ул. Чижова от пер. Теренинский до ул. Московская, по ул. Огарева от ул. Московская до ул. Рылеева
	Протяженность 1,58 км
	2031

	16. 
	Организации велодорожки по ул. Телевизионная от ул. Социалистическая до ул. Труда
	Протяженность 1,47 км
	2030

	17. 
	Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Социалистической от ул. Телевизионная до ул. Чичерина, по ул. Пухова от ул. Телевизионная до ул. Чичерина, по ул. Чичерина от ул. Социалистической до ул. Пухова (в районе существующего бульвара)
	Протяженность 1,1 км
	2031

	18. 
	Организация велодорожек совместно с тротуаром по Грабцевскому шоссе от Грабцевское шоссе 110 до ул. Моторная, по ул. Моторная от Грабцевского шоссе до ул. Новаторская, по ул. Новаторская от ул. Моторная до ул. Заводская, по ул. Заводская до ул. Маяковского, по ул. Маяковского от ул. Заводская до Грабцевского шоссе, по Грабцевскому шоссе от ул. Маяковского до ул. Карла Либкнехта
	Протяженность 2,9 км
	2032

	19. 
	Организация велодорожки оп ул. Маршала Жукова от ул. Чапаева до пл. Победы
	Протяженность 1,8 км
	2031

	20. 
	Организация велодорожки по ул. Тульская от пер. Малый до ул. Степана Разина 
	Протяженность 0,9 км
	2032

	21. 
	Организация велодорожки по ул. Болдина от проектируемой трнспортно-пешеходной набережной вдоль р. Ока до ул. Никитина, по ул. Никитина от ул. Болдина до ул. Степана Разина  
	Протяженность 2,17 км
	2029

	22. 
	Организация велодорожки по ул. Максима Горького от ул. Болдина до ул. Маршала Жукова
	Протяженность 0,7 км
	2029

	23. 
	Организация велодорожки по ул. Театральная (в районе пешеходной зоны) и по пл. Старый торг
	Протяженность 1,8 км
	2031

	24. 
	Организация велодорожки/велополосы (в зависимости от участка проектирования) по ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Космонавта Волкова
	Протяженность 0,83 км
	2029

	25. 
	Организация велодорожки по ул. Космонавта Волкова от ул. Гагарина до сквера Волкова, по территории сквера Волкова
	Протяженность 3,2 км
	2029

	26. 
	Организация веломаршрута по проектируемой набережной в районе Яченского водохранилища 
	Протяженность 2,5 км
	2020

	27. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по наб. Яченского водохранилища от проектируемой пешеходной набережной до пер. Лаврентьекский, по пер. Лаврентьевский, по ул. Садовая от пер. Лаврентьевский до ул. Широкая, по ул. Широкая от ул. Садовая до проектируемой велодорожки по ул. Социалистическая
	Протяженность 2,2 км
	2031

	28. 
	Организация велодорожки по ул. Академика Королева от ул. Гагарина до парка им. К. Э. Циолковского, по территории парка им. К. Э. Циолковского
	Протяженность 2,5 км
	2030

	29. 
	Организация велополос по Гагаринскому мосту от ул. Гагарина до Тульского шоссе, по Тульскому шоссе от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова
	Протяженность 1,8 км
	2029

	30. 
	Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Генерала Попова от Тульского шоссе до ул. Фомушина, по ул. Фомушина от ул. Генерала Попова до ул. Минская
	Протяженность 3,4 км
	2029

	31. 
	Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. 65 лет Победы
	Протяженность 2,3 км
	2030

	32. 
	Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Серафима Туликова от ул. 65 лет Победы до ул. Фомушина
	Протяженность 0,53 км
	2031

	33. 
	Организация велосипедных дорожек на территории мкр. Кошелев проект по ул. Петра Тарасова от ул. Фомушина до ул. Андрея Алешина, по ул. Андрея Алешина до ул. Владимира Козлова, по ул. Владимира Козлова от ул. Андрея Алешина до ул. Бориса Литвинчука, по ул. Бориса Литвинчука от Владимира Козлова до Братьев Луканиных, по Братьев Луканиных от ул. Бориса Литвинчука до ул. Петра Тарасова
	Протяженность 4 км
	2032

	34. 
	Организация велодорожек по ул. Бульвар Сиреневый от ул. Генерала Попова до ул. Комфортная. По ул. Комфортная
	Протяженность 2,5 км
	2032

	35. 
	Организация велодорожки по ул. Платова от ул. Пригородная до Грабцевского шоссе (по существующему бульвару)
	Протяженность 0,48 км
	2032

	36. 
	Организация велодорожки по проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
	Протяженность 3,86 км
	2025

	37. 
	Организация велодорожки по ул. Набережная от ул. Гагарина до проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
	Протяженность 0,9 км
	2029

	38. 
	Создание рекреационных веломаршрутов на территории Комсомольской рощи
	Протяженность 4 км
	2032

	39. 
	Создание рекреационных веломаршрутов на территории Губернского парка
	Протяженность 3 км
	2032

	40. 
	Создание рекреационных веломаршрутов на территории парка Яновских
	Протяженность 2 км
	2032

	41. 
	Создание рекреационных веломаршрутов на территории Калужского бора
	Протяженность 5 км
	2032

	42. 
	Создание рекреационно-транспортного веломаршрута Анненки-Яченское водохранилище
	Протяженность 5 км
	2028

	Итого
	Протяженность 84,6 км
	


Предложенные в рамках КСОДД позволят создать развитую сеть велосипедных маршрутов, обеспечивающую связь периферийных районов с центральной частью города, обеспечить велосипедную доступность основных объектов притяжения, расположенных на территории города, а также повысить безопасность участников дорожного движения. Также с целью повышения качества обслуживания населения и снижения конфликтов «велосипед – пешеход» в зонах массового показа были предложены велосипедные маршруты рекреационного назначения.
Схема предлагаемых мероприятий по развитию инфраструктуры велосипедного транспорта на территории города Калуги представлена на рисунке 43.
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Рисунок 43 – Схема предлагаемых мероприятий по развитию инфраструктуры велосипедного транспорта
11 Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Решение о целесообразности расстановки средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (Далее ПДД) в рамках разработки настоящего КСОДД принималось на основе анализа аварийности и мест концентрации ДТП, а также причин и условий возникновения ДТП на территории города Калуги. Также в рамках КСОДД предлагается применить дополнительные меры контроля проезда грузовых транспортных средств в зоны ограничения их движения, предложенные в рамках КСОДД.
Так на основе анализа, проведенного в рамках КСОДД, на территории города Калуга предлагается применение следующих видов средств фото- и видиофиксации нарушений ПДД:
- движения грузового транспорта в зонах, где их движение ограничено или запрещено вовсе;
- нарушения правил действующих скоростных режимов на участках УДС;
- нарушения правил проезда пересечения;
- нарушения правил проезда пешеходного перехода.
Перечень мероприятий по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД представлен в таблице 32 и на рисунке 44.
Таблица 32 – Перечень мероприятий по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок 
реализации

	1. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) на перекрестке ул. Степана Разина – ул. Тульская
	2020

	2. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на Подъезд к г.Калуга от М3 Украина 4,2 км
	2021

	3. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта и нарушения ПДД (скорость/очередность проезда) на территории города Калуга на ул. Московская в районе дома 197
	2021

	4. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) и установленных скоростных режимов ул. Маяковского – ул. Заводская 
	2021

	5. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на Грабцевском шоссе в районе дома 85
	2022

	6. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Тарутинская в районе дома 155
	2022

	7. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта и нарушения ПДД (скоростных режимов) на территории города Калуга на ул. Гурьянова в районе дома 59
	2022

	8. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) и установленных скоростных режимов ул. Телевизионная – ул. Пухова 
	2022

	9. 
	Установка средств фото- и видеофиксации на перекрестке ул. Кирова – ул. Рылеева
	2023

	10. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Тульская в районе пересечения с Восточный пр-д
	2023

	11. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пешеходного перехода (игнорирование пешеходов на нем) и установленных скоростных режимов ул. Луначарского – ул. Первомайская 
	2023

	12. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Московская в районе ул. Звездная, 19 
	2024

	13. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Фомушина в районе дома 8 
	2024

	14. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пешеходного перехода (регулируемый пешеходный переход, проезд на красный сигнал светофора) и установленных скоростных режимов по ул. Генерала Попова в районе дома 11 
	2024

	15. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Тарутинская в районе пересечения с ул. Радищева
	2024

	16. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта и скоростных режимов на территории города Калуга на ул. Гагарина в районе дома 13к1
	2025
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Рисунок 44 – Схема размещения автоматических средств фото- и видеофиксации на территории города Калуга.
12 Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями, мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП
В рамках анализа УДС на территории города Калуга был выявлен ряд участков УДС. В значительной мере влияющих на эффективность организации дорожного движения, а также влияющих на безопасность дорожного движения. Перечень участков УДС с выявленными проблемами представлен в таблице 33.
Таблица 33 – Перечень участков УДС с выявленными проблемами.
	№ п/п
	Выявленный участок УДС 
	Описание проблемы, существующая на выявленном участке

	1
	ул. Маршала Жукова – ул. Максима Горькова
	Снижена эффективность функционирования действующего светофорного регулирования и пофазного разъезда. 

	2
	Пересечение ул. Центральная – 29К-001. Дорога на п. Воротнынск
	Снижена эффективность функционирования действующего светофорного регулирования и пофазного разъезда.

	3
	ул. Моторная 
– ул. Грабцовское шоссе
	Снижена эффективность функционирования действующего светофорного регулирования и пофазного разъезда.

	4
	ул. Ленина – ул. Кирова
	Снижена эффективность функционирования действующего светофорного регулирования и пофазного разъезда.

	5
	ул. Березники (выезд из д. Крутицы) – а/д Анненки – мкр. Силикатный
	Высокие задержки на второстепенном направлении и низкий уровень БДД. Слабая видимость.

	6
	ул. Гурьянова – а/д Анненки – мкр. Силикатный
	Высокие задержки на пересечении и низкий уровень БДД. Множество конфликтных ситуаций. Сложная конфигурация пересечения.

	7
	ул. Отбойная, ул. Луговая
	Нерегулируемое пересечение и как следствие низкий уровень БДД. Множество конфликтных ситуаций. Низкое качество дорожного покрытия.

	8
	ул. Заречная – ул. Генерала Попова
	Отсутствие связанности участков, необоснованные перепробеги ТС.

	9
	пересечение улиц Кутузова – Воскресенская – Монастырская
	Низкий уровень БДД, большое число конфликтных ситуаций. Сложная конфигурация пересечения.

	10
	ул. Баумана – ул. Пушкина – ул. А. Королева
	Низкий уровень БДД, большое число конфликтных ситуаций. Сложная конфигурация пересечения.

	11
	Пл. Победы
	Низкий уровень БДД, большое число конфликтных ситуаций. Сложная конфигурация пересечения.

	12
	ул. Глаголева – ул. Бутома
	Низкий уровень БДД, большое число конфликтных ситуаций. Сложная конфигурация пересечения.

	13
	ул. Глаголева – ул. Переходная
	Низкий уровень БДД, большое число конфликтных ситуаций. Сложная конфигурация пересечения.

	14
	ул. Заречная – Тульское шоссе
	Низкий уровень БДД, большое число конфликтных ситуаций. Сложная конфигурация пересечения.

	15
	ул. Чебышева – ул. Театральная
	Низкий уровень БДД, большое число конфликтных ситуаций. Сложная конфигурация пересечения.

	16
	ул. Ленина – ул. Московская – пер. Старичков
	Низкий уровень БДД, большое число конфликтных ситуаций. Сложная конфигурация пересечения.

	17
	ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Луначарского
	Низкий уровень БДД, большое число конфликтных ситуаций. Сложная конфигурация пересечения.


В рамках КСОДД для данных пересечений были проработаны мероприятия по изменению ОДД, направленное на повышение безопасности и эффективности конкретного узла.
Так в рамках КСОДД для данных узлов предлагаются следующие мероприятия по ОДД:
- на пересечении проспекта ул. Маршала Жукова и ул. Максима Горького в целях совершенствования светофорного регулирования предлагается устройство дополнительной секции и изменения пофазного разъезда для совершения левого поворота с ул. Маршала Жукова на ул. Горького (рисунок 45). Мероприятие вызвано перенасыщением полосы перегона по ул. Маршала Жукова со стороны ул. Пестеля. Наблюдаются образование очередей и низкий уровень обслуживания;
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Рисунок 45 – Предлагаемая схема пересечении ул. Маршала Жукова и ул. Максима Горького
- на пересечении ул. Центральная – 29К-001 в целях совершенствования светофорного регулирования предлагается реорганизация светофорного регулирования путем введения дополнительной секции для совершения поворота налево (рисунок 46). Мероприятие вызвано спросом на левоповоротную полосу перегона по ул. Центральная. Наблюдаются образование очередей и наблюдается низкий уровень обслуживания левоповоротного направления;
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Рисунок 46 – Предлагаемая схема пересечении ул. Центральная – 29К-001
- на пересечении проспекта ул. Ленина – ул. Кирова в целях совершенствования светофорного регулирования предлагается устройство дополнительной секции для совершения левого поворота с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова (рисунок 47). В настоящий момент интенсивность конфликтного левоповоротного потока на пересечении в пиковые периоды превышает 100 ТС/час. Введение отдельной фазы для левоповоротных потоков позволит сократить количество конфликтных ситуаций и повысить уровень БДД.
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Рисунок 47 – Предлагаемая схема пересечении ул. Ленина – ул. Кирова
- на пересечении ул. Моторная - ул. Грабцовское шоссе, в целях совершенствования светофорного регулирования предлагается устройство дополнительной секции для совершения левого поворота (рисунок 48). В настоящий момент интенсивность конфликтного левоповоротного потока на пересечении в пиковые периоды превышает 200 ТС/час. Введение отдельной фазы для левоповоротных потоков позволит сократить количество конфликтных ситуаций и повысить уровень БДД.
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Рисунок 48 – Предлагаемая схема пересечении
 Ул. Моторная - ул. Грабцовское шоссе
- на пересечении ул. Березники (выезд из д. Крутицы) – а/д Анненки – мкр. Силикатный, в целях совершенствования уровня БДД и снижения задержек при выезде из д. Крутицы предлагается организовать полосы разгона и торможения перед поворотом на д. Крутицы (рисунок 49). Мероприятие направленно на повышение уровня БДД и снижение задержек при выезде из д. Крутицы. 
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Рисунок 49 – Перспективная схема пересечения ул. Березники 
(выезд из д. Крутицы) – а/д Анненки – мкр. Силикатный
- на пересечение ул. Гурьянова – а/д Анненки – мкр. Силикатный наблюдается большое количество конфликтных ситуаций снижающий уровень БДД. В настоящее в узле основной поток движется по ул. Гурьянова с приведенной интенсивностью 546 ТС/час, при этом конфликтующий поток по а/д Анненки – мкр. Силикатный входящий приведенный поток составляет 312 ТС/час. Имеется интенсивный левоповоротный поток в 130 ТС/час в утренний пиковый период.  В рамках КСОДД предполагается организовать саморегулируемое кольцевое пересечение со средним диаметром островка безопасности. Это позволит равномерно распределится транспортному потоку в зоне пересечения и убрать конфликт пересечения в узле. На рисунке 50 представлена схема зоны реконструкции ул. Гурьянова – а/д Анненки – мкр. Силикатный.
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Рисунок 50 – Схема зоны реконструкции 
ул. Гурьянова – а/д Анненки – мкр. Силикатный.
- на пересечении наблюдается низкий уровень БДД. пересечение ул. Отбойная – ул. Луговая является нерегулируемым. Требуются мероприятия по успокоению местного движения и снижения конфликтов на пересечении.В связи с большим количеством пересекающихся направлений и низким уровнем БДД в рамках КСОДД на узле предлагается изменение схемы ОДД с устройством мини-кольцевое пересечение (рисунок 51). Мини-кольцевое пересечение позволит повысить уровень БДД за счет исключения пересекающихся левоповоротных конфликтов. 
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Рисунок 51 – Схема зоны реконструкции ул. Отбойная, ул. Луговая
- на пересечение ул. Заречная и ул. Генерала Попова наблюдается низкий уровень связанности территорий в районе ул. Заречная. Жителям требуется совершать перепробеги для того, чтобы выехать на ул. Генерала Попова. В целях повышения связанности участков УДС и снижение перепробегов в рамках КСОДД предполагается организовать дополнительный разворот (рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Схема организации дополнительного разворота 
по ул. Генерала попова
В целях снижения общего числа конфликтных ситуаций в рамках КСДОДД предполагается организовать канализированное движение на следующих пересечениях: пересечение улиц Кутузова – Воскресенская – Монастырская (рисунок 53), пересечение ул. Баумана – Пушкина – А. Королева (рисунок 54), площадь Победы (рисунок 55), пересечение ул. Глаголева – ул. Бутома (рисунок 56), пересечение Глаголева – Переходная (рисунок 57), пересечение ул. Заречная – Тульское шоссе (рисунок 58), пересечение ул. Чебышева – ул. Театральная (рисунок 59), пересечение ул. Ленина – ул. Московская – пер. Старичков (рисунок 60), пересечение ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Луначарского (рисунок 61). 
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Рисунок 53 – Перспективная схема канализирования
Кутузова – Воскресенская – Монастырская
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Рисунок 54 – Перспективная схема канализирования 
ул. Баумана – ул. Пушкина – ул. Академика Королева
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Рисунок 55 – Перспективная схема канализирования площадь Победы
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Рисунок 56 – Перспективная схема канализирования ул. Глаголева – ул. Бутома
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Рисунок 57 – Перспективная схема канализирования
 пересечения ул. Глаголева – ул. Переходная
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Рисунок 58 – Перспективная схема канализирования пересечения 
ул. Заречная – Тульское шоссе
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Рисунок 59 – Перспективная схема канализирования
пересечение ул. Чебышева – ул. Театральная
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Рисунок 60 – Перспективная схема канализирования пересечение ул. Ленина – ул. Московская – пер. Старичков
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Рисунок 61 – Перспективная схема канализирования пересечение 
ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Луначарского
Общий перечень мероприятий по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями представлен в таблице 34.
Таблица 34 – Общий перечень мероприятий по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями
	№ п/п
	Мероприятие 
	Срок 
реализации

	1
	Устройство дополнительной секции и изменения пофазного разъезда для совершения левого поворота с ул. Маршала Жукова на ул. Горького на перекрестке ул. Маршала Жукова – ул. Максима Горькова
	2035

	2
	Реорганизация светофорного регулирования путем введения дополнительной секции для совершения поворота налево на пересечение ул. Центральная – 29К-001. Дорога на п. Воротнынск
	2035

	3
	Устройство дополнительной секции на светофорном объекте для совершения левого поворота на перекрестке ул. Моторная – ул. Грабцовское шоссе
	2035

	4
	Устройство дополнительной секции на светофорном объекте для совершения левого поворота с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова
	2035

	5
	Организация полосы разгона и торможения перед поворотом на д.Крутицы на пересечении ул. Березники (выезд из д. Крутицы) – а/д Анненки – мкр. Силикатный
	2035

	6
	Организация саморегулируемого кольцевого пересечения со средним диаметром островка безопасности на пересечении ул. Гурьянова – а/д Анненки – мкр. Силикатный
	2035

	7
	Изменение схемы ОДД с устройством мини-кольцевого пересечения в районе перекрестка ул. Отбойная – ул. Луговая
	2035

	8
	Организация дополнительного разворота по ул. Генерала Попова в районе дома 4
	2035

	9
	Организация канализированного движения на пересечении улиц Кутузова – Воскресенская – Монастырская
	2035

	10
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Баумана – ул. Пушкина – ул. А. Королева
	2035

	11
	Организация канализированного движения на Пл. Победы
	2035

	12
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Глаголева – ул. Бутома
	2035

	13
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Глаголева – ул. Переходная
	2035

	14
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Заречная – Тульское шоссе
	2035

	15
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Чебышева – ул. Театральная
	2035

	16
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Ленина – ул. Московская – пер. Старичков
	2035

	17
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Луначарского
	2035


При разработке мероприятий в рамках КСОДД были учтены наиболее аварийные участки УДС и места концентрации ДТП. Так в рамках КСОДД были разработаны мероприятия влияющие повышение уровня безопасности дорожного движения и снижения уровня социального риска в метах концентрации ДТП представлен в таблице 35.
Таблица 35 – Перечень мероприятий, направленных на снижение аварийности в местах концентрации ДТП
	№ п/п
	Участок автодороги и сведения о ДТП
	Перечень мероприятий
	Срок 
реализации

	1.
	Перекресток улиц Кирова - Ленина
Произошло 5 ДТП: 
3 столкновения транспортных средств и 2 наезда на пешеходов в результате которых 8 человек получили ранения.
	 - Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета.
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».
  - Провести работы по сносу деревьев (4 шт.)  на ул. Ленина в районе пересечения с ул. Кирова, со стороны ул. Дзержинского и со стороны ул.Суворова.
	до 2024

	2.
	ул. Жукова, д.19 (нерегулируемый пешеходный переход)
Произошло 5 ДТП — наезд на пешехода в результате 5 человек получили ранения.

	  -Установить дорожные знаки 3.24 (40 км/ч) «Ограничение максимальной скорости»  на расстоянии не менее 50 м от пешеходного перехода.
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014. 
 - Провести работы по установке светофоров «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 19 ул. М.Жукова.
	2021

	3.
	ул.Московская от д.270 до д.282
Произошло 3 ДТП — столкновения транспортных средств, в результате 6 человек получили ранения.
	- Установить дорожные знаки 6.2 «Рекомендуемая скорость движения» (50 км/ч) в начале аварийного участка.
	2021

	4.
	ул.Московская, д.261 (съезд с путепровода)
Произошло 4 ДТП — столкновения транспортных средств, в результате 6 человек получили ранения.
	  - Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
  - Изменить режим работы светофорного объекта с применением отсечки.
- Провести работы по разработке проекта по модернизации светофорного объекта с установкой дублирующих транспортных светофоров на консолях над проезжей частью ул. Московской.
	2021

	5.
	Перекресток улиц Московская- Азаровская
Произошло 3 ДТП — столкновения транспортных средств, в результате 8 человек получили ранения.
	- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Провести замену транспортных светофоров.

	до 2023

	6.
	Участок ул. Московская от д.19 до д.12 по ул. Звездная
Произошло 3 ДТП — столкновение транспортных средств, в результате 3 человека получили ранения.
	 - Запретить левые повороты на ул. Звездная установить дорожные знаки 4.1.4 «Прямо и направо», нанести горизонтальную разметку 1.3. (осевая линия). 

	2021

	7.
	Перекресток улиц Степана Разина — Тульская
Произошло 4 ДТП - столкновения транспортных средств, в результате которых 5 человек получили ранения
	  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
  -Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Разработка проекта реконструкции светофорного объекта на данном перекрестке.
- произвести пересадку кустарника от перекрестка на 20 м с целью повышения видимости.
	до 2023

	8.
	Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» с км 2+463 по км 2+633 (светофор вызывного действия, в районе ул. Заречная)
Произошло 4 ДТП — столкновения транспортных средств (несоблюдение дистанции).
В результате 5 человек получили ранения.
	 - Установить дорожные знаки 1.8 «Светофорное регулирование»  на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтого (желто-зеленого) цвета на подъездах к регулируемому пешеходному переходу на 3 км. а/д «Калуга – Тула-Михайлов-Рязань».

	2021

	9.
	Перекресток улиц Заводская - Маяковского
Произошло 5 ДТП - столкновения транспортных средств, в результате которых 6 человек получили ранения.
	  - Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
 - Увеличить время работы светофора до 01ч.00мин. 
  - Установить предварительные дорожные знаки 2.5 «Стоп».
 -Установить ограничивающие пешеходные ограждения на перекрестке (260м).
	2021

	10.
	Перекресток улиц Гагарина - Королева
Произошло 4 ДТП: 3 наезда на пешехода, 1 столкновение транспортных средств , в результате которых 5 человек получили ранения.
	 -Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
 -Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
-Установить пешеходное ограничивающее ограждение в соответствии с ГОСТ по четной стороне ул. Гагарина (в районе СОШ № 6).
- В режиме светофорного объекта увеличить промежуточный такт.
	2022

	11.
	Перекресток улиц Ленина - Суворова
Произошло 4 ДТП 3 столкновения транспортных средств, 1 наезд на велосипедиста, в результате которых 4 человек получили ранения. 
	 - Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
 - Изменить режим работы светофорного объекта с применением промежуточного такта «Всем красный» – 2 сек.

	2021

	12.
	Перекресток улиц Ленина — Луначарского — Дзержинского
Произошло 4 ДТП: 3 столкновения транспортных средств, 1 наезд на пешехода, в результате 5 человека получили ранения.
	  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.

	2022

	13.
	Перекресток улиц          М. Жукова - Хрустальная 
Произошло 5 ДТП: 3 наезда на пешеходов, 2 столкновения транспортных средств, в результате которых 8 человек получили ранения.
	 -Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета на п/переходе через ул. Хрустальную. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
  - Разработать проектную документацию на установку светофора Т-7 с последующей реализацией на п/переходе через ул.М.Жукова. 
	2022

	14.
	Перекресток улиц Телевизионная - Билибина
Произошло 4 ДТП: 3 столкновения транспортных средств, 1 наезд на пешехода, в результате которых 6 человека получили ранения.
	 - Разработать проектную документацию на модернизацию светофорного объекта с последующей реализацией. 

	до 2024


13 Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест), специализированных стоянок для задержанных транспортных средств и иных подобных сооружений)
В ходе анализа существующего парковочного пространства на территории города Калуги, проведенного в рамках этапа 1 настоящего КСОДД, было выявлено, что на его территории присутствует дефицит парковочного пространства для постоянного хранения автомобилей в 572 машино-места и отсутствует дефицит парковочного пространства для временного хранения автомобилей. Однако в ходе натурного обследования города, подкрепленного социологическим опросом было выявлено, что в центральной части города наблюдается запаркованность транспортными средствами и существует дефицит парковочного пространства, также на придомовых территориях парковочное пространство не структурированно, а в ряде случаев отсутствуют пространства под парковку автомобилей. Также в ходе анализа было выявлено, что на пешеходных тротуарах и на путях движения детей к образовательным учреждениям, ввиду отсутствия вблизи от них парковочного пространства или недостаточного его количества, наблюдается хаотичная парковка транспортных средств, препятствующая их движению, что в свою очередь приводит к снижению безопасности дорожного движения на данных участках.
С целью формирования единого парковочного пространства в рамках КСОДД разработан ряд мероприятий, направленных на:
- организацию нового и упорядочивание существующего парковочного пространства на территории города;
- упорядочивание вдоль уличного парковочного пространства с целью увеличения пропускной способности улиц, в том числе путем введения запрета стоянки и остановки транспортных средств;
- ликвидация хаотичного парковочного пространства, в том числе в местах движения пешеходов, с целью повышения безопасности дорожного движения.
Перечень мероприятий по развитию парковочного пространства на территории города Калуги представлен в таблице 36.
Таблица 36 – Перечень мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории города Калуги
	№ п/п 
	Мероприятие
	Характеристика
	Срок
реализации

	1. 
	Организация парковочного кармана по 2-й Интернациональный пер. в районе домов 10 и 7к1
	20 м/м
	2028

	2. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Моторостроителей д.10
	60 м/м
	2027

	3. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.12
	30м/м
	2028

	4. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.2
	40 м/м
	2028

	5. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.7
	25 м/м
	2028

	6. 
	Расширение существующего парковочного пространства бул. Энтузиастов, 8
	15 м/м
	2028

	7. 
	Организация многоярусной парковки в районе ул. Огорева-Московская-Суворова-Воронина (в районе ул. Московская 60) 
	880 м/м
	2026

	8. 
	Организация вдоль-уличного парковочного пространства Грабцевское шоссе д.112-д.122
	70 м/м
	2029

	9. 
	Организация парковочных карманов по ул. 65 лет Победы в районе Губернского парка
	40 м/м
	2029

	10. 
	Организация парковочного карамана пер. Воскресенский в районе домов 28 и 31
	15 м/м
	2027

	11. 
	Расширение существующего парковочного пространства у МКД пер. Литейный, д.7 на 20 машиномест
	20 м/м
	2028

	12. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории пер. Малинники д.7 к.1, д.7, д.9
	90 м/м
	2028

	13. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории пер. Ольговский, д. 11
	40 м/м
	2028

	14. 
	Организация парковочного пространства пер. Ольговский, д.5 в районе д/с №108 «Дружба»
	15 м/м
	2027

	15. 
	Организация парковочного пространства пер. Чичерина 13А в районе д/с №6
	15 м/м
	2027

	16. 
	Организация парковочных карманов вдоль пер. Чичерина в районе д. 24
	40 м/м
	2028

	17. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д.69
	25 м/м
	2029

	18. 
	Организация парковки по в районе пересечения ул. Аллейная и ул. Маяковского (в районе домов ул. Аллейная д.12, д.19)
	110 м/м
	2026

	19. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Баррикад д.136, д. 155, д. 139
	40 м/м
	2026

	20. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Баррикад д. 140, д. 157, д. 159
	30 м/м
	2026

	21. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Белинского д.6
	10 м/м
	2027

	22. 
	Расширение существующего парковочного пространства у МКД ул. Билибина д.6, д.8 на 15 м/м
	15 м/м
	2027

	23. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болдина д.21
	25 м/м
	2027

	24. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.11, д. 13, д.15
	50м/м
	2028

	25. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.18, д.20, д. 16
	40 м/м
	2028

	26. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.4
	25 м/м
	2028

	27. 
	Организация парковочного пространства ул. Больничная д. 5 в районе городской больницы №4
	50 м/м
	2027

	28. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Спортивная д. 3
	50 м/м
	2028

	29. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Валентины Никитиной д. 30
	35 м/м
	2029

	30. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Валентины Никитиной д. 43, д.47
	25 м/м
	2029

	31. 
	Организация парковки ул. Веры Андриановой в районе д.5 
	40 м/м
	2028

	32. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Веры Андриановой д.24
	25 м/м
	2028

	33. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гвардейская д.2 
	40 м/м
	2029

	34. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гвардейская д.5
	20 м/м
	2029

	35. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Генерала Попова д.14/1
	20 м/м
	2027

	36. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Генерала Попова д.20
	25 м/м
	2027

	37. 
	Ул. Генерала Попова д.9, д.7
	15 м/м
	2028

	38. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Грабцевское шоссе д.42
	30 м/м
	2027

	39. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 14
	20 м/м
	2028

	40. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 41
	20 м/м
	2028

	41. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 53
	15 м/м
	2028

	42. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 9
	30 м/м
	2028

	43. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д.16
	15 м/м
	2028

	44. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Дзержинского д.67
	15 м/м
	2026

	45. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Дзержинского д.95
	30 м/м
	2026

	46. 
	Организация парковки в районе ул. Звездная д.2
	50 м/м
	2027

	47. 
	Расширение существующей парковки в районе ул. Звездная, д.21 на 40 м/м
	40 м/м
	2027

	48. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Карла Либкнехта д.8
	15 м/м
	2026

	49. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кибальчича д.3 
	25 м/м
	2027

	50. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кибальчича д.9, д.11, д.15
	30 м/м
	2027

	51. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Комарова д.47, д. 94, д. 45
	30 м/м
	2027

	52. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кооперативная д.8
	15 м/м
	2029

	53. 
	Организация парковки ул. Кутузова д.4
	10 м/м
	2025

	54. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.27
	20 м/м
	2025

	55. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.29
	20 м/м
	2025

	56. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.35
	20 м/м
	2025

	57. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.37
	40 м/м
	2025

	58. 
	Расширение существующего парковочного пространства ул. Ленина д.41 на 20 м/м
	20 м/м
	2025

	59. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.48
	30 м/м
	2025

	60. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.53
	25 м/м
	2025

	61. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Лесная д.12-20
	20 м/м
	2029

	62. 
	Расширение существующего парковочного пространства по ул. Литейная в районе д.9 и д. 11
	25 м/м
	2027

	63. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Майская д. 32
	15 м/м
	2028

	64. 
	Расширение существующего парковочного пространства ул. Максима Горького в районе д.67 (Городской родильный дом)
	15 м/м
	2026

	65. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Малоярославецкая д.1, д. 3
	55 м/м
	2028

	66. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.29
	20 м/м
	2027

	67. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.30а, д.30
	30 м/м
	2027

	68. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.43
	45 м/м
	2027

	69. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маяковского д. 47
	35 м/м
	2027

	70. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маяковского, д. 9
	10 м/м
	2028

	71. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Молодежная, д.2
	10 м/м
	2028

	72. 
	Расширение существующего парковочного пространства ул. Молодежная д.46, д. 48
	50 м/м
	2027

	73. 
	Расширение существующего парковочного пространства ул. Московская д.235
	10 м/м
	2026

	74. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Моторная д.11/10
	15 м/м
	2027

	75. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Моторная д.9
	15 м/м
	2027

	76. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 106
	30 м/м
	2027

	77. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 127
	15 м/м
	2027

	78. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 133 к2
	15 м/м
	2027

	79. 
	ул. Никитина д. 49, д. 57, д. 47
	20 м/м
	2027

	80. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 65
	15 м/м
	2027

	81. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 93
	15 м/м
	2027

	82. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 79
	20 м/м
	2027

	83. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 77
	20 м/м
	2027

	84. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 75
	20 м/м
	2027

	85. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 73
	40 м/м
	2027

	86. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 67
	20 м/м
	2027

	87. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 65
	20 м/м
	2027

	88. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 61
	20 м/м
	2027

	89. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 5
	30 м/м
	2027

	90. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 7
	30 м/м
	2027

	91. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Октябрьская д.20
	20 м/м
	2026

	92. 
	Организация парковочных карманов по ул. Октябрьская в районе дома д.3
	15 м/м
	2025

	93. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ольговская д.15
	20 м/м
	2028

	94. 
	Организация парковочных карманов по ул. Первых коммунаров в районе д.11
	40 м/м
	2029

	95. 
	Организация парковки по ул. Первых коммунаров в районе домов 12 и 16
	60 м/м
	2029

	96. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории Ул. Пестеля д.13
	20 м/м
	2028

	97. 
	Организация парковочных карманов по ул. Платова в районе домов 132, 22, 3
	35 м/м
	2027

	98. 
	Организация парковочных карманов ул. Плеханова в районе домов 88, Кирова 1, 12, 4
	45 м/м
	2025

	99. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Плеханова д.94
	25 м/м
	2026

	100. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пригородная д.29
	20 м/м
	2027

	101. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Проезжая, д.18
	20 м/м
	2027

	102. 
	Организация парковочных карманов по ул. Пролетарская (между ул. Рылеева и ул. Плеханова)
	15 м/м
	2025

	103. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пролетарская д.157
	25 м/м
	2026

	104. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пухова д.1
	20 м/м
	2027

	105. 
	Организация парковочного кармана по ул. Лесная в районе ул. Радищева д.6
	15 м/м
	2027

	106. 
	Организация парковочных карманов по ул. Рылеева в районе домов 4, 39к1, 21
	20 м/м
	2025

	107. 
	Организация парковки в районе ул. Социалистическая д.2а (городская больница №2)
	60 м/м
	2025

	108. 
	Организация парковки в районе ул. Социалистическая д.2Б (д/с №34 Зоренька)
	10 м/м
	2026

	109. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.120
	20 /м
	2026

	110. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.13
	10 м/м
	2027

	111. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.17
	10 м/м
	2027

	112. 
	Организация парковочных карманов по ул. Театральная в районе сквера им. Ленина
	25 м/м
	2025

	113. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тельмана д.15
	35 м/м
	2027

	114. 
	Организация парковки в районе ул. Тепличная д.1, д.2
	60 м/м
	2028

	115. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тракторная д.52
	30 м/м
	2028

	116. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Труда д.32
	25 м/м
	2028

	117. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тульская д.137
	25 м/м
	2028

	118. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тульская д.19
	25 м/м
	2028

	119. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Турынинская д.15
	30 м/м
	2029

	120. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.21
	20 м/м
	2029

	121. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д. 17, д. 19
	20 м/м
	2029

	122. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.11
	20 м/м
	2029

	123. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.7
	15 м/м
	2029

	124. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.3
	15 м/м
	2029

	125. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чижевского д. 11, д.13
	20 м/м
	2027

	126. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чижевского д.23
	20 м/м
	2027

	127. 
	Организация парковочного кармана в районе ул. Спартака д. 3 
	15 м/м
	2028

	128. 
	Организация парковочного кармана по ул. Строителей в районе д/с №12 «Ромашка» (ул. Радужная, д.5)
	20 м/м
	2029

	129. 
	Организация парковочного кармана по ул. Моторостроителей в районе Лицей №48 (д. 16)
	15 м/м
	2027

	130. 
	Организация парковочного кармана поул. Баррикад в районе дома 142 (д/с "Соколёнок")
	10 м/м
	2027

	131. 
	Организация парковочного пространства ул. Гурьянова, 11 (д/с "Вишенка")
	15 м/м
	2028

	132. 
	Организация парковочного пространства ул. Льва Толстого, 51. (Школа №44)
	10 м/м
	2027

	133. 
	Организация парковочного кармана по ул. Мичурина, 45 (Школа №23)
	10 м/м
	2027

	134. 
	Организация парковочных карманов ул. Молодежная, 5 (Школа №12)
	10 м/м
	2027

	135. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. В. Андриановой д.24
	10 м/м
	2027

	136. 
	Организация парковочного кармана в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 66А ГКОУКО «Калужская школа «Гармония»
	10 м/м
	2022

	137. 
	Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Баррикад, 59 на параллельный проезжей части. Введение запрета на стоянку транспортных средств вне специально отведенных средств от ул. Ленина до ул. Баррикад 140
	Изменения типа постановки транспортных средств, запрет стоянки
	2021

	138. 
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Баумана от д. 17 до ул. Академика Королева, д. 67/10
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств
	2021

	139. 
	Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Академика Королева на параллельный проезжей части
	Изменения типа постановки транспортных средств
	2020

	140. 
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств вне специально отведенных для этого мест (парковочные карманы) по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Марата. Организация парковочных карманов по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Московская.
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств. Организация парковочных полукарманов 20 м/м
	2021

	141. 
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Достоевского от ул. Плеханова до ул. Марата. Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Достоевского от ул. Марата до ул. Московской на параллельный проезжей части
	Изменения типа постановки транспортных средств, запрет стоянки
	2020

	142. 
	Запрет остановки и стоянки транспортных средств по нечетной стороне ул. Красная гора от д.19 до д.11
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств
	2024

	143. 
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Моторная улица д.4. Организация парковки на 20 м/м в районе ул. Моторная, д. 12А
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств. Организация парковки
	2024

	144. 
	Запрет остановки и стоянки транспортных средств по ул. Гостиничный переулок. На всем протяжении
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств
	2021


Суммарное количество вводимого парковочного пространства в рамках КСОДД составит 4880 машиномест, что позволит покрыть существующий дефицит в 572 машиноместа, а также структурировать существующее парковочное пространство на придомовой территории и вдоль УДС (на основе выявленных недостатков), что удовлетворит спрос на него.
Все предлагаемое к организации парковочное пространство должно быть выполнено в соответствие с СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» и СП 42.13330.2016. Также на предлагаемых парковках необходимо предусмотреть не менее 10% машиномест для инвалидов.
Также в рамках программных документов с целью снижения нагрузки на центральную часть города Калуги, а также ликвидации факторов искусственного снижения пропускной способности улиц ввиду хаотичного парковочного пространства в рамках программных документом на 2019-2020 годы запланировано развитие разрешительного (платного) парковочного пространства. Перечень вводимых участков разрешительной (платной) парковки представлен в таблице 37.
Таблице 37 – Перечень вводимых участков разрешительной (платной) парковки
	№ п/п 
	Участок УДС
	Характеристика
	Срок
реализации

	1. 
	Ул. Суворова на участке от Пер. Суворова до ул. Ф. Энгельса
	Организация платной парковки
	2019

	2. 
	Ул. Дзержинского на участке от ул. Баумана до           ул. Николо-Козинская
	Организация платной парковки
	2020

	3. 
	Ул. Достоевского на участке от ул. Плеханова до        ул. Московская
	Организация платной парковки
	2020

	4. 
	Ул. Баумана на участке от ул. Дзержинского до сквера Мира
	Организация платной парковки
	2020

	5. 
	Ул. Московская на участке от ул. Дзержинского до    ул. Суворова
	Организация платной парковки
	2020

	6. 
	Пер. Кирова на участке от ул. Кирова до ул. Суворова
	Организация платной парковки
	2020

	7. 
	Ул. Тульская на участке от ул. Луначарского до          ул. Ф. Энгельса
	Организация платной парковки
	2021

	8. 
	Ул. Плеханова на участке от ул. Пушкина до ул. Дзержинского
	Организация платной парковки
	2021

	9. 
	Ул. Николо-Козинская на участке от ул. Кирова до     ул. Тульская
	Организация платной парковки
	2021

	10. 
	Ул. Степана Разина на участке от ул. Тульской до площади Победы
	Организация платной парковки
	2021

	11. 
	Ул. Гагарина на участке от ул. Академика Королева до сквера Мира
	Организация платной парковки
	2022

	12. 
	Ул. Циолковского на участке от ул. Большевиков до ул. Академика Королева
	Организация платной парковки
	2022

	13. 
	Ул. Октябрьская на участке от ул. Суворова до ул. Академика Королева
	Организация платной парковки
	2022

	14. 
	Ул. Большевиков на участке от ул. Октябрьской до сквера Мира
	Организация платной парковки
	2022

	15. 
	Ул. Академика Королева на участке от ул. Октябрьской до ул. Плеханова
	Организация платной парковки
	2022

	16. 
	Ул. Плеханова на участке от ул. Суворова до ул. Огарева
	Организация платной парковки
	2023

	17. 
	Ул. Рылеева на участке от ул. Суворова до ул. Огарева
	Организация платной парковки
	2023

	18. 
	Ул. Герцена на участке от ул. Суворова до ул. Огарева
	Организация платной парковки
	2023

	19. 
	Ул. Воронина на участке от ул. Суворова до ул. Огарева
	Организация платной парковки
	2023

	20. 
	Ул. Ленина на участке от ул. Суворова до ул. Чижевского
	Организация платной парковки
	2023

	21. 
	Ул. Пер. Теренинский на участке от ул. Суворова до   ул. Чижевского
	Организация платной парковки
	2023

	22. 
	Ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Чижевского до ул. Тульская
	Организация платной парковки
	2023

	23. 
	Ул. Огарева на участке от ул. Плеханова до ул. Московская
	Организация платной парковки
	2023

	24. 
	Ул. Чижевского на участке от ул. Московская до ул. Ф. Энгельса
	Организация платной парковки
	2023

	25. 
	Пл. Старый Торг - на участке от ул. Набережная до ул. Воробьевская
	Организация платной парковки
	2024

	26. 
	Пер. Гостинорядский - на участке от ул. Баженова до ул. Карпова
	Организация платной парковки
	2024

	27. 
	Ул. Театральная на участке от ул. Кропоткина до ул. Карпова
	Организация платной парковки
	2024

	28. 
	Ул. Карпова на участке от ул. Театральной до ул. Ленина
	Организация платной парковки
	2024

	29. 
	Ул. Кропоткина - от переулка Гостинорядский до ул. Театральная
	Организация платной парковки
	2024

	30. 
	Ул. Пл. Старый Торг - на участке от улицы Баженова до улицы Кропоткина
	Организация платной парковки
	2024


На данный момент на территории города Калуги размещена одна специализированная стоянка для хранения задержанных транспортных средств в районе ул. Белокирпичная, д.6, что находится в относительной отдаленности от центральной части города и места действия предписания для парковочного пространства (запрет стоянки и остановки транспортных средств, разрешительная (платная) парковка). Существующие территориальное размещение специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств, ввиду своей отдаленности от непосредственных мест ограничения парковочного пространства. не позволяет эффективно выполнять функции по контролю соблюдения правил стоянки и остановки транспортных средств на территории города Калуги. Так с целью повышения контроля размещения транспортных средств в местах их стоянки и остановки, а также нарушений существующих ограничений на парковку транспортных средств вдоль улиц в центральной части города, в рамках КСОДД предлагается организовать специализированые парковки для хранения задержанных транспортных средств в районе ул. Никитина, 13 и Киевский пр-д, 11 (срок реализации до 2021 года). 
Схема мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории города Калуги представлена в приложении В.9.
14 Очередность реализации мероприятий с оценкой требуемых объемов финансирования
Укрупненная оценка требуемых объемов финансирования мероприятия определялась на основе методических рекомендаций по определению нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, а также на основе установления стоимости аналогичных мероприятия, реализуемых на территории Центрального федерального округа и в характерный временной период. Анализ стоимости аналогичных мероприятий производился на основе открытых данных о заключенных контрактах и договорах на выполнение данных мероприятий, представленных в Единой информационной системе в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru). 
Источники финансирования мероприятий присваивались на основе определения принадлежности участка УДС, на котором планируется проведения данного мероприятия. Основными источниками финансирования были определенны Бюджеты Российской Федерации, Калужской области, как субъекта, в котором расположен населенный пункт, и непосредственно местного бюджета МО «Город Калуга». 
Укрупненная оценка требуемых объемов и источников финансирования мероприятий оптимального варианта развития транспортной инфраструктуры на территории г. Калуги с указанием сроков их реализации представлена в таблице 38.

Таблица 38 –Укрупненная оценка требуемых объемов финансирования мероприятий оптимального варианта развития транспортной инфраструктуры на территории г. Калуги с указанием сроков их реализации
	№ п/п
	Мероприятие
	Технические
 характеристики
	Срок 
реализации, год
	Укрупненная
стоимость, 
тыс. руб.
	Предполагаемый
источник финансирования

	Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

	1. 
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе (участок, проходящий по западной части территории Городского округа «Город Калуга»)
	Протяженность 3 км
	2020
	359160
	Федеральный бюджет

	2. 
	Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки – Жерело
	Протяженность 22 км, по нормативам I технической категории с сооружением путепроводов и транспортных развязок
	2025
	2633840
	Федеральный бюджет

	3. 
	Строительство магистрали от перекрестка ул. Зерновая – Грабцевское шоссе до ул. Маяковского в микрорайоне Тайфун (бульвар Солнечный) и далее с подключением к ул. Болдина
	Протяженность 4 км
	2025
	268020
	Федеральный бюджет

	4. 
	Реконструкции ул.Тарутинская от пер.Ольговский до транспортной развязки автодороги Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»
	Протяженность 2 км
	2025
	52000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	5. 
	Строительство южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующего ул. Гурьянова
	Протяженность 2,65 км
	2035
	177563
	Бюджет МО «Город Калуга»

	6. 
	Строительство магистрали от южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующей с западной стороны ул. Железняки – ул. Телевизионная и выходящей на дорогу вдоль Яченского водохранилища
	Протяженность 0,9 км
	2035
	60305
	Бюджет МО «Город Калуга»

	7. 
	Строительство транспортно-пешеходной набережной вдоль берега р. Ока, соединяющая ул. Набережная и ул. Болдина.
	Протяженность 3,86 км
	2025
	258639
	Бюджет МО «Город Калуга»

	8. 
	Строительство продолжения ул. Степана Разина через новый район «Правгород»
	Протяженность 3 км
	2035
	201015
	Бюджет МО «Город Калуга»

	9. 
	Строительство продолжения ул. Ленина через Вокзальную площадь и железнодорожные пути до ул. Тарутинской
	Протяжённость 1,46 км
	2025
	97827
	Бюджет МО «Город Калуга»

	10. 
	Строительство магистрали в районе «Правгород»
	Протяжённость 0,62 км
	2025
	41543
	Бюджет МО «Город Калуга»

	11. 
	Строительство магистрали в районе «Кошелев проект»
	Протяжённость 1,8 км
	2025
	120609
	Бюджет МО «Город Калуга»

	12. 
	Строительство магистрали от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной Окской ветке
	Протяжённость 4,5 км
	2035
	301523
	Бюджет МО «Город Калуга»

	13. 
	Строительство автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Животинки с трассы планируемого южного обхода г. Калуги
	Протяжённость 0,3 км
	2035
	12897
	Бюджет МО «Город Калуга»

	14. 
	Строительство мостового перехода через р. Ока в створе продолжения ул. Степана Разина
	Параметры определяются проектом
	2035
	124300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	15. 
	Строительство виадука через Березуйский овраг в створе ул. Дарвина – ул. Георгиевская с устройством подземной автостоянки
	Параметры определяются проектом
	2035
	240000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	16. 
	Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе планируемого продолжения ул. Ленина
	Параметры определяются проектом
	2025
	240000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	17. 
	Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе продолжения ул. Азаровская до ул. Гурьянова
	Параметры определяются проектом
	2035
	240000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	18. 
	Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. Московская
	Параметры определяются проектом
	2035
	240000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	19. 
	Строительство развязки с путепроводом через железнодорожные пути на пересечении продолжения ул. Ленина с ул. Тарутинская – ул. Глаголева и ул. Путейская
	Параметры определяются проектом
	2025
	450000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	20. 
	Строительство двухуровневой развязки в створе восточного мостового перехода через р. Ока на пересечении соединительной автодороги и новой магистрали общегородского значения вдоль р. Киевки
	Параметры определяются проектом
	2025
	1000000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	21. 
	Строительство двухуровневой развязки в районе мкр. «Силикатный»
	Параметры определяются проектом
	2035
	1000000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	22. 
	Строительство мостового перехода через р. Яченка в створе проектируемого дублера ул. Московская
	Параметры определяются проектом
	2035
	124300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	23. 
	Строительство участка ул. Академика Королева от ул. Гоголя до Яченской набережной 
	Протяжённость 0,6 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029
	39398,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	24. 
	Строительство участка ул. Семеново Городище от ул. Труда до Яченской набережной
	Протяжённость 0,35 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029
	22982,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	25. 
	Строительство участка ул. Пухова от ул. Высокой до Яченской набережной
	Протяжённость 0,35 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029
	22982,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	26. 
	Строительство ул. № 1 от ул. Железняки до Воинского проезда
	Протяжённость 1,1 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029
	72231
	Бюджет МО «Город Калуга»

	27. 
	Строительство участка ул. Никитина от д. 168 до ул. 40 лет Октября
	Протяжённость 1,1 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029
	72231
	Бюджет МО «Город Калуга»

	28. 
	Строительство участка ул. Чехова от ул. Маршала Жукова до ул. Тульской
	Протяжённость 0,8 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029
	52531,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	29. 
	Строительство участка ул. Багговута от д. 46 до д. 50
	Протяжённость 0,1 км, 1 полоса в каждую сторону
	2029
	6566,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	30. 
	Строительство улицы № 2 от ул. Суворова до ул. Железняки
	Протяженность 3,2 км, 2 полосы в каждую сторону
	2035
	293748,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	31. 
	Строительство улицы № 3 от ул. Тульского шоссе до ул. Воробьевской
	Протяженность 1,8 км, 2 полосы в каждую сторону
	2035
	165233,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

	32. 
	Реконструкция дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов (на участке Калуга – Ферзиково)
	Протяженность 4 км
	2035
	104996
	Бюджет Калужской области

	33. 
	Капитальный ремонт автодороги вдоль Яченского водохранилища
	Протяжённость 2,88 км
	2025
	75597
	Бюджет МО «Город Калуга»

	34. 
	Капитальный ремонт ул. Степана Разина
	Протяжённость 1,45 км
	2025
	38062
	Бюджет МО «Город Калуга»

	35. 
	Капитальный ремонт местного значения Правый берег – Шопена
	Протяжённость 4,5 км
	2020
	118121
	Бюджет МО «Город Калуга»

	36. 
	Капитальный ремонт дороги местного значения подъезд к с. Горенское
	Протяжённость 0,9 км
	2020
	23624
	Бюджет МО «Город Калуга»

	37. 
	Капитальный ремонт дороги местного значения подъезд к д. Крутицы
	Протяжённость 2,3 км
	2020
	60372
	Бюджет МО «Город Калуга»

	38. 
	Капитальный ремонт ул. Ленина от ул. Кутузова до переулка Старичков
	Протяжённость 0,5 км. 2 полосы в каждую сторону
	2020
	19292,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	39. 
	Капитальный ремонт ул. Московская от переулка Строительный до ул. Волковой
	Протяжённость 2,44 км, 2 полосы в каждую сторону
	2023
	94148,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	40. 
	Капитальный ремонт ул. Большевиков от Площади Мира до ул. Суворова
	Протяжённость 0,3км, 2 полосы в каждую сторону
	2021
	11575,6.
	Бюджет МО «Город Калуга»

	41. 
	Капитальный ремонт ул. Суворова от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького
	Протяжённость 2,5 км, 2 полосы в каждую сторону
	2020
	96463,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	42. 
	Капитальный ремонт ул. Труда от ул. Телевизионнойдо ул. Плеханова
	Протяжённость 0,6 км, 2 полосы в каждую сторону
	2021
	23151,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	43. 
	Капитальный ремонт ул. Телевизионная от ул. Труда до ул. Железняки
	Протяжённость 2,5 км, 2 полосы в каждую сторону
	2021
	96463,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	44. 
	Капитальный ремонт ул. Путейской и ул. Гурьянова от ул. Московской до ул. Осенней
	Протяжённость 3,3 км, 2 полосы в каждую сторону
	2022
	127331,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	45. 
	Капитальный ремонт ул. Глаголева и ул. Тарутинской от ул. Московской до ул. Осенней
	Протяжённость 6 км, 2 полосы в каждую сторону
	2022
	231511,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	46. 
	Капитальный ремонт Грабцевского шоссе от ул. Зерновой до Объездной дороги
	Протяжённость 2,9 км, 2 полосы в каждую сторону
	2022
	111897,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	47. 
	Капитальный ремонт ул. Никитина от ул. Степана Разина до 2 Тульского переулка
	Протяжённость 1,8 км, 2 полосы в каждую сторону
	2022
	69453,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	48. 
	Капитальный ремонт ул. Достоевского от ул. Рылеева до ул. Марата
	Протяженность 0,2 км
	2020
	7717
	Бюджет МО «Город Калуга»

	49. 
	Реконструкция подъезда к д. Рождественно от южного обхода города Калуги 
	Протяженность 0,3 км
	2024
	11575,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	50. 
	Ремонт ул. Волкова
	Протяжённость 0,77 км
	2025
	7766,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	51. 
	Ремонт ул. Веры Андриановой
	Протяжённость 1 км
	2025
	10086,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	52. 
	Ремонт УДС бул. Солнечный
	Протяженность 0,4 км
	2023
	4034,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	53. 
	Ремонт УДС Грабцевское шоссе
	Протяженность 3,2 км
	2022
	32277,504
	Бюджет МО «Город Калуга»

	54. 
	Ремонт УДС по ул. В. Попковой (д. Верхняя Вырка)
	Протяженность 0,6 км
	2026
	6052
	Бюджет МО «Город Калуга»

	55. 
	Ремонт УДС по ул. Галкинская (д. Галкино) 
	Протяженность 0,9 км
	2026
	9078
	Бюджет МО «Город Калуга»

	56. 
	Ремонт УДС д. Колюпаново
	Протяженность 0,8 км
	2025
	8069,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	57. 
	Ремонт УДС д. Рождествено (участок а/д от ул. Покрова до Южного обхода г. Калуга)
	Протяженность 0,5 км
	2021
	5043,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	58. 
	Капитальный ремонт УДС д. Угра (подъезд к д. Угра от а/д 29 ОП Р3 29К-001 «Калуга-Вязьма»)
	Протяженность 0,2 км
	2026
	2017,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	59. 
	Ремонт УДС д. Чижовка
	Протяженность 0,8 км
	2027
	8069,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	60. 
	Ремонт УДС д. Шопино (Шопинская дорога) 
	Протяженность 0,9 км
	2023
	9078
	Бюджет МО «Город Калуга»

	61. 
	Ремонт УДС Мост через р. Терепец (мкр. Азарово)
	Протяженность 0,03 км
	2025
	302,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	62. 
	Ремонт УДС по ул. Тарутинская (мкр. Малиновка)
	Протяженность 0,98 км
	2025
	9885
	Бюджет МО «Город Калуга»

	63. 
	Ремонт УДС пер. Больничный 
	Протяженность 0,25 км
	2025
	2521,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	64. 
	Ремонт УДС пер. Волковский
	Протяженность 0,17 км
	2027
	1714,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	65. 
	Ремонт УДС пер. Воскресенский
	Протяженность 0,55 км
	2024
	5547,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	66. 
	Капитальный ремонт УДС пер. Лаврентьевский
	Протяженность 0,87 км
	2025
	8775,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	67. 
	Ремонт УДС пер. Литейный
	Протяженность 0,29 км
	2024
	2925
	Бюджет МО «Город Калуга»

	68. 
	Ремонт УДС пер. Малинники
	Протяженность 0,75 км
	2025
	7565
	Бюджет МО «Город Калуга»

	69. 
	Ремонт УДС пер. Механизаторов
	Протяженность 0,66 км
	2026
	6657,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	70. 
	Ремонт УДС пер. Ольговский
	Протяженность 0,46 км
	2021
	4639,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	71. 
	Ремонт УДС пер. Сельский
	Протяженность 1,13 км
	2025
	11398
	Бюджет МО «Город Калуга»

	72. 
	Ремонт УДС пер. Труда
	Протяженность 0,69 км
	2023
	6959,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	73. 
	Ремонт УДС пер. Чичерина
	Протяженность 0,85 км
	2023
	8573,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	74. 
	Ремонт УДС пр. Академический
	Протяженность 4,25 км
	2028
	42868,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	75. 
	Капитальный ремонт ул. Александровская (с. Некрасово)
	Протяженность 0,29 км
	2027
	2925
	Бюджет МО «Город Калуга»

	76. 
	Ремонт УДС ул. 65 лет Победы
	Протяженность 2,3 км
	2025
	23199,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	77. 
	Ремонт УДС ул. Академическая
	Протяженность 1,2 км
	2028
	12104
	Бюджет МО «Город Калуга»

	78. 
	Ремонт УДС ул. Аллейная
	Протяженность 0,54 км
	2025
	5446,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	79. 
	Ремонт УДС ул. Анненки
	Протяженность 1,8 км
	2025
	18156,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	80. 
	Ремонт УДС ул. Баррикад
	Протяженность 2,05 км
	2024
	2067,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	81. 
	Ремонт УДС ул. Берестяная и подъезды к ней
	Протяженность 0,65 км
	2026
	6556,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	82. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Билибина
	Протяженность 0,9 км
	2023
	9078
	Бюджет МО «Город Калуга»

	83. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Болдина
	Протяженность 2 км
	2024
	20173,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	84. 
	Ремонт УДС ул. Больничная 
	Протяженность 0,47 км
	2024
	4740,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	85. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Братьев Луканиных
	Протяженность 1 км
	2025
	10086,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	86. 
	Ремонт УДС ул. Валентины Никитиной
	Протяженность 0,95 км
	2026
	9582,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	87. 
	Ремонт УДС ул. Войкова 
	Протяженность 0,6 км
	2024
	6052
	Бюджет МО «Город Калуга»

	88. 
	Ремонт УДС ул. Волковская
	Протяженность 0,3 км
	2027
	3026
	Бюджет МО «Город Калуга»

	89. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Гагарина
	Протяженность 0,83 км
	2023
	8372
	Бюджет МО «Город Калуга»

	90. 
	Ремонт УДС ул. Глаголева
	Протяженность 1,9 км
	2024
	19164,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	91. 
	Ремонт УДС ул. Гурьянова
	Протяженность 2,6 км
	2025
	26225,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	92. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Дзержинского
	Протяженность 1,6 км
	2023
	16138,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	93. 
	Ремонт УДС ул. Димитрова 
	Протяженность 0,7 км
	2025
	7060,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	94. 
	Ремонт УДС ул. Дорожная
	Протяженность 0,98 км
	2026
	9885
	Бюджет МО «Город Калуга»

	95. 
	Ремонт УДС ул. Дружбы
	Протяженность 0,8 км
	2026
	8069,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	96. 
	Ремонт УДС ул. Забойная
	Протяженность 0,6 км
	2026
	6052
	Бюджет МО «Город Калуга»

	97. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Заводская
	Протяженность 0,95 км
	2025
	9582,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	98. 
	Ремонт УДС ул. Зерновая
	Протяженность 1,8 км
	2024
	18156,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	99. 
	Ремонт УДС ул. Инженерная
	Протяженность 0,25 км
	2024
	2521,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	100. 
	Ремонт УДС ул. Калинина
	Протяженность 0,12 км
	2025
	1210,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	101. 
	Ремонт УДС ул. Калужского Ополчения
	Протяженность 0,32 км
	2026
	3225,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	102. 
	Ремонт УДС ул. Карла Либкнехта
	Протяженность 1,5 км
	2023
	15130,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	103. 
	Ремонт УДС ул. Киевка
	Протяженность 0,4 км
	2024
	4034,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	104. 
	Ремонт УДС ул. Колхозная
	Протяженность 0,4 км
	2025
	4034,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	105. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Кутузова
	Протяженность 0,55 км
	2024
	5547,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	106. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Ленина
	Протяженность 3,5 км
	2024
	35303,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	107. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Луначарского
	Протяженность 1,4 км
	2025
	14121,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	108. 
	Ремонт УДС ул. Льва Толстого 
	Протяженность 1,6 км
	2026
	16138,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	109. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Майская
	Протяженность 0,27 км
	2025
	2723,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	110. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Максима Горького
	Протяженность 1,6 км
	2024
	16138,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	111. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Марата
	Протяженность 0,76 км
	2023
	7665,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	112. 
	Ремонт УДС ул. Мичурина
	Протяженность 1 км
	2024
	10086,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	113. 
	Ремонт УДС ул. Молодежная
	Протяженность 0,9 км
	2025
	9078
	Бюджет МО «Город Калуга»

	114. 
	Ремонт УДС ул. Нижняя Усадебная
	Протяженность 0,86 км
	2027
	8674,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	115. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Никитина
	Протяженность 1,6 км
	2024
	16138,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	116. 
	Ремонт УДС ул. Николая Островского
	Протяженность 0,75 км
	2026
	7565
	Бюджет МО «Город Калуга»

	117. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Николо-Козинская
	Протяженность 1,7 км
	2025
	17147,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	118. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Огарёва 
	Протяженность 1,8 км
	2024
	18156
	Бюджет МО «Город Калуга»

	119. 
	Ремонт УДС ул. Октябрьская 
	Протяженность 0,9 км
	2024
	9078
	Бюджет МО «Город Калуга»

	120. 
	Ремонт УДС ул. Параллельная
	Протяженность 0,93 км
	2026
	9380,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	121. 
	Ремонт УДС ул. Переходная
	Протяженность 0,364 км
	2024
	3671,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	122. 
	Ремонт УДС ул. Пестеля 
	Протяженность 0,53 км
	2025
	5346
	Бюджет МО «Город Калуга»

	123. 
	Ремонт УДС ул. Песчаная
	Протяженность 1,1 км
	2026
	11095,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	124. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Плеханова
	Протяженность 1,24 км
	2023
	12597,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	125. 
	Ремонт УДС ул. Прончищева
	Протяженность 2,1 км
	2028
	21182,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	126. 
	Ремонт УДС ул. Пухова 
	Протяженность 0,43 км
	2023
	4337,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	127. 
	Ремонт УДС ул. Пушкина (Каменный мост)
	Протяженность 0,77 км
	2025
	7766,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	128. 
	Ремонт УДС ул. Радищева
	Протяженность 0,68 км
	2027
	6859
	Бюджет МО «Город Калуга»

	129. 
	Ремонт УДС ул. Ромодановские Дворики
	Протяженность 2,7 км
	2026
	27234,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	130. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Рылеева
	Протяженность 1,2 км
	2023
	12104
	Бюджет МО «Город Калуга»

	131. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Салтыкова-Щедрина
	Протяженность 2,6 км
	2024
	26224,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	132. 
	Ремонт УДС ул. Складская
	Протяженность 0,7 км
	2027
	7060,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	133. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Советская
	Протяженность 2,4 км
	2025
	24208,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	134. 
	Ремонт УДС ул. Социалистическая
	Протяженность 0,54 км
	2025
	5446,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	135. 
	Ремонт УДС ул. Спартака
	Протяженность 0,34 км
	2025
	3429,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	136. 
	Ремонт УДС ул. Спортивная
	Протяженность 0,39 км
	2026
	3933,82
	Бюджет МО «Город Калуга»

	137. 
	Ремонт УДС ул. Стекольная
	Протяженность 1,18 км
	2026
	11902,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	138. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Суворова 
	Протяженность 2,4 км
	2023
	24208,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	139. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Телевизионная
	Протяженность 2,5 км
	2025
	25216,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	140. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Терепецкое кольцо
	Протяженность 2,7 км
	2027
	27234,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	141. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Тульская
	Протяженность 2,68 км
	2026
	27032,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	142. 
	Ремонт УДС ул. Фомушина
	Протяженность 2,5 км
	2027
	25216,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	143. 
	Ремонт УДС ул. Хрустальная
	Протяженность 1,3 км
	2027
	13112,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	144. 
	Ремонт УДС ул. Чапаева
	Протяженность 1 км
	2026
	10086,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	145. 
	Ремонт покрытия УДС ул. Чижевского
	Протяженность 0,94 км
	2024
	9481,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	146. 
	Ремонт УДС ул. Широкая
	Протяженность 0,58 км
	2025
	5850,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	147. 
	Ремонт УДС ул. Энергетиков
	Протяженность 0,8 км
	2028
	8069,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	148. 
	Ремонт УДС ул. Яновских
	Протяженность 0,92 км
	2028
	9279,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	149. 
	Ремонт УДС ул.Терепецкая
	Протяженность 1,2 км
	2028
	12104
	Бюджет МО «Город Калуга»

	150. 
	Ремонт УДС ш. Одоевское
	Протяженность 3,3 км
	2028
	33286,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	151. 
	Ремонт УДС ш. Тульское
	Протяженность 5,8 км
	2026
	58503
	Бюджет МО «Город Калуга»

	152. 
	Капитальный ремонт УДС ул. Ждамировская (д. Ждамирово)
	Протяженность 0,65 км
	2027
	6556,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	153. 
	Капитальный ремонт УДС ул. Родниковая
	Протяженность 0,58 км
	2026
	5850,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	154. 
	Капитальный ремонт УДС ул. Врубовая
	Протяженность 0,67 км
	2025
	6758,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	155. 
	Ремонт УДС ул. Зеленая
	Протяженность 0,77 км
	2025
	7766,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	156. 
	Ремонт УДС пер. Вагонный
	Протяженность 0,33 км
	2027
	3328,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	157. 
	Ремонт УДС ул. Промышленная
	Протяженность 0,92 км
	2026
	9279,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	158. 
	Ремонт УДС пер. Северный
	Протяженность 0,33 км
	2026
	3328,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	159. 
	Ремонт УДС ул. Лесная
	Протяженность 0,49 км
	2025
	4942,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	160. 
	Ремонт УДС ул. Привокзальная
	Протяженность 0,42 км
	2024
	4236,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	161. 
	Капитальный ремонт УДС ул. Железнодорожная
	Протяженность 0,39 км
	2027
	3933,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	162. 
	Капитальный ремонт, асфальтирование подъезд к д. Калашников хутор
	Протяженность 0,5 км
	2029
	5043,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	163. 
	Капитальный ремонт, устройство щебеночного покрытия в д. Калашников хутор, по улицам Денисова, Кравцова, Гришина, Речной исток, Ольховой
	Протяженность 1,7 км
	2035
	6604,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	164. 
	- ул. Телевизионная на участке от пл. Телевизионной до ул. Билибина перевод  из  категории «Магистральная улица районного значения» в категорию  «Магистральная улица общегородского значения».
- ул. Достоевского перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Дзержинского на участке от ул. Н.Козинская до ул. Луначарского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Чижевского до ул. Никитина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Н.Козинская на  участке от ул. Чижевского до ул. Войкова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Подвойского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Прончищева от ул. Грабцевское шоссе до ул. Литвиновская  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Тульская на участке от ул.Луначарского  до ул. Ст.Разина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Георгиевская на участке от ул. Баумана до ул. Плеханова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пухова на участке от ул. Телевизионная  до ул. Чичерина  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Мичурина на участке от ул. Н.Козинская до ул. Пестеля перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пестеля на участке от ул. Никитина до ул. Тульская перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Маяковского перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Молодежная перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Платова перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Клюквина перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
 - ул. Багговута перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Баумана на участке от ул. Георгиевской до ул. Пушкина перевод из категории «Магистральные улицы районного значения» в категорию «Дороги, улицы местного значения».
- ул. Георгия Амелина мкр. Кошелев перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Братьев Луканиных перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. 2я Клубничная (д. Канищево) перевод из категории «Магистральная улица районного значения» в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
 Дополнительно необходимо привести в соответствие реестр дорог УГХ г. Калуги (числится 806 улиц различной категории, классифицирующихся по СП-42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и реестр управления экономики г. Калуги (числится 1098 улиц различной категории);
- На карте транспортной инфраструктуры Ген. плана  ул. Багговута  соединяется с Набережной Яченского водохранилища и ул. Широкой, что не соответствует действительности;
-  ул. Пролетарская обозначена как ул. Чижевского;
- ул. Тульское шоссе внесена в реестр улиц как автомобильная дорога федерального значения, подлежащая реконструкции. Необходимо внести изменения, назначить  категорию «Магистральная улица общегородского значения»;   
- автомобильная дорога «Подъезд к г. Калуги от М-3 «Украина - 1 категории (ул.Анненки, ул. Калуга-бор). внесена в реестр как «Магистральная улица общегородского значения»;  
- ул. Петра Тарасова, Андрея Алешина, ул. Бориса Литвинчука (мкр.Кошелев) значится в  статусе «Планируемые к строительству», необходимо перевести в статус «Существующие» - «Магистральная улица районного значения».
	-
	2024
	31500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения, организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации и совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

	165. 
	Организация зоны 1 АСУДД по ул. Генерала Попова и ул. Фомушина от перекрестка ул. Петра Тарасова – ул. Фомушина до регулируемого пешеходного перехода в районе ООТ «Школа искусств»
	8 светофорных объектов
	2024
	3200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	166. 
	Организация зоны 2 АСУДД по ул. Московская от Площади Кубяка до регулируемого пешеходного перехода в районе примыкания ул. Учхоз
	6 светофорных объектов
	2023
	2400
	Бюджет МО «Город Калуга»

	167. 
	Организация зоны 3 АСУДД по ул. Калуга-Бор от перекрестка ул. Резванская – ул. Анненки до регулируемого пешеходного перехода в районе ООТ «Сосновый Бор»
	6 светофорных объектов
	2021
	2400
	Бюджет МО «Город Калуга»

	168. 
	Организация зоны 4 АСУДД по Тульскому шоссе от перекрестка Тульское шоссе – ул. Калуга юг до перекрестка ул. Тульское шоссе - ул. Генерала Попова
	4 светофорных объекта
	2024
	1600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	169. 
	Введение зон координированного управления по улицам: Гурьянова, Московская, Тарутинская, Гребцовское шоссе.
	71 светофорный объект
	2024
	28400
	Бюджет МО «Город Калуга»

	170. 
	Устройство адаптивного управления на перекрестке ул. Советская – ул. Полевая
	Устройство адаптивного управления
	2023
	400
	Бюджет МО «Город Калуга»

	171. 
	Устройство адаптивного управления на перекрестке ул. 40 лет Октября – ул. Овражная
	Устройство адаптивного управления
	2023
	400
	Бюджет МО «Город Калуга»

	172. 
	Устройство адаптивного управления на перекрестке Тульское шоссе – выезд с METRO
	Устройство адаптивного управления
	2023
	400
	Бюджет МО «Город Калуга»

	173. 
	Разработка ПОДД с целью организации системы маршрутного ориентирования в основным объектам притяжения
	Протяженность 62 км
	2029
	1860
	Бюджет МО «Город Калуга»

	174. 
	Установка информационных табло ООТ, оповещающих о времени прибытия маршрута общественного транспорта (27 ООТ)
	Установка информационных табло на 27 ООТ (32 шт.)
	2029
	11500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по регулированию скоростных режимов движения на отдельных участках или в различных зонах

	175. 
	Увеличение зоны ограничения максимальной разрешенной скорости 40 км/ч по ул. Огарева от ул. Воронина до ул. Герцена 
	Разработка ПОДД. Установка дорожных знаков.
	2020
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	176. 
	Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Рылеева на участке от ул. Труда до ул. Суворова
	Разработка ПОДД. Установка дорожных знаков.
	2020
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	177. 
	Введение ограничения максимально разрешенной скорости в 40 км/ч по ул. Герцена от ул. Труда до ул. Суворова
	Разработка ПОДД. Установка дорожных знаков.
	2020
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	178. 
	Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 50 км/ч по ул. Карла Либкнехта на участке от Грабцевского шоссе до ул. Ленина
	Разработка ПОДД. Установка дорожных знаков.
	2020
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	179. 
	Введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 50 км/ч по ул. Маршала Жукова на участке от пл. Маяковского до ул. Болотникова, ограничения максимальной разрешенной скорости 40 км/ч от ул. Болотникова до ул. Максима Горького
	Разработка ПОДД. Установка дорожных знаков.
	2021
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках. Мероприятия по применению реверсивного движения

	180. 
	Организация одностороннего движения на ул. Дарвина от ул. Театральная до ул. Ленина
	Разработка ПОДД
	2035
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	181. 
	Организация одностороннего движения на ул. Чебышева от ул. Театральная до ул. Достоевского
	Разработка ПОДД
	2035
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	182. 
	Организация одностороннего движения на уч. Ул. Плеханова от ул. Георгиевская до ул. Дзержинского
	Разработка ПОДД
	2035
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	183. 
	Организация одностороннего движения на ул. Циолковского на участке от ул. Королева до ул. Большевиков
	Разработка ПОДД
	2024
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	184. 
	Организация двухстороннего движения по улице Достоевского от ул. Плеханова до ул. Московская
	Разработка ПОДД
	2024
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	185. 
	Организация одностороннего движения по ул. Максима Горького от ул. Никитина в сторону ул. Марата
	Разработка ПОДД
	2024
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	186. 
	Организация одностороннего движения по ул. Фридриха Энгельса от ул. Суворова в сторону ул. Никитина
	Разработка ПОДД
	2024
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по введению светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также по изменению режимов работы существующего светофорного регулирования

	187. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Ленина – ул. Пролетарская
	Введение светофорного объекта
	2020
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	188. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Гребцовское шоссе – ул. Молодежная
	Введение светофорного объекта
	2022
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	189. 
	Введение светофорного регулирования в районе ул. Ленина д.51 (пешеходный переход)
	Введение светофорного объекта
	2020
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	190. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Чичерина – ул. Билибина
	Введение светофорного объекта
	2023
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	191. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Рылеева – ул. Огарева
	Введение светофорного объекта
	2023
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	192. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Грабцовское шоссе – поворот на Окружную дорогу
	Введение светофорного объекта
	2022
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	193. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Чичерина – ул. Пухова
	Введение светофорного объекта
	2023
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	194. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинской – переулок Ольговский
	Введение светофорного объекта
	2021
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	195. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского – ул. Плеханова
	Введение светофорного объекта
	2020
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	196. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского ул. Рылеева
	Введение светофорного объекта
	2020
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	197. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Достоевского ул. Марата
	Введение светофорного объекта
	2020
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	198. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Герцена - ул. Огарева
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	199. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении Грабцевское шоссе - ул. Маяковского
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	200. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Жукова - ул. Болотникова
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	201. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Жукова - ул. Хрустальная
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	202. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Королева - ул. Октябрьская
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	203. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Московская - ул. Светлая
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	204. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Энгельса
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	205. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинская - пр-д Новослободский
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	206. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тарутинская - ул. Радищева
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	207. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Тульская - Восточный проезд
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	208. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	209. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	210. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	211. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	212. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	213. 
	Введение светофорного регулирования на пересечении ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
	Введение светофорного объекта
	2024
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом

	214. 
	ул. Герцена - ул. Огарева
	- демонтировать металлическое ограждение, установленное на прилегающей к перекрестку территории для обеспечения треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт» для направления движения по ул. Герцена от ул. Суворова.
- введение светофорного регулирования.
	2021
	2000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	215. 
	Грабцевское шоссе - ул. Маяковского
	- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе до 4х полос движения на участке от пл. Маяковского до ул. Молодежной;
- запретить левый поворот с ул. Маяковского на ул. Грабцевское шоссе;
- запретить левый поворот с ул. Грабцевское шоссе на ул. Маяковского;
- введение светофорного регулирования 
	2024
	10200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	216. 
	Грабцевское шоссе - ул. Молодежная
	- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе до 4х полос движения на участке от ул. Молодежная до ул. Платова.
- запретить левый поворот с ул. Молодежной на ул. Грабцевское шоссе 
- запретить левый поворот с ул. Грабцевское шоссе на ул. Молодежную.
- установить светофор «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Грабцевское шоссе.
- введение светофорного регулирования 
- провести реконструкцию уличного стационарного освещения на перекрестке, установить дополнительные опоры (светильники) освещения для достижения уровня освещения нормативных значений.
	2024
	8400
	Бюджет МО «Город Калуга»

	217. 
	ул. Жукова - ул. Горького
	- реконструкция перекрестка с уширением проезжей части ул. М. Горького на подходах к ул. М.Жукова до 4х полос движения с организацией дополнительных полос для поворотного движения со стороны ул. Суворова и ул. Тульской. 
- модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке М.Жукова- Ф.Энгельса.
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул. М.Жукова от ул. Ф.Энгельса до ул. М.Горькова.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д.3 ул. М.Жукова.
	2024
	4600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	218. 
	ул. Жукова - ул. Болотникова
	-объединить перекрестки ул. М.Жукова-Болотникова, М.Жукова-Чехова и М.Жукова-Хрустальная в один транспортный узел, с организацией канализированного движения с введением светофорного регулирования.
	2022
	2000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	219. 
	ул. Жукова - ул. Энгельса
	- уширение проезжей части ул. М. Жукова от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы до 4х полос. 
- модернизация светофорного объекта с применением  адаптивного  управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке М.Жукова- М.Горького.
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул. М.Жукова от ул. Ф.Энгельса до ул. М.Горькова.
- запрещение левого поворота с ул. М.Жукова на ул. Ф.Энгельса со стороны пл. Победы. 
- запрещение левого поворота с ул. М.Жукова на ул. Ф.Энгельса со стороны ул. М.Горького. 
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д.3 ул. М.Жукова.
	2024
	4350
	Бюджет МО «Город Калуга»

	220. 
	ул. Кирова - ул. Московская
	- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Рылеева, Кирова-Плеханова.
- Применить метод отсечки встречного прямонаправленного потока по ул. Кирова со стороны ул. Ленина. 
-запретить левый поворот с ул. Кирова на ул. Московскую со стороны ул. Ленина.
-запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Кирова со стороны ул. Суворова.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова на подходе к перекрестку со стороны пл. Театральной.
- выделить крайние полосы для движения общественного транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Московская до ул. Ленина.
	2022
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	221. 
	ул. Кирова - ул. Плеханова
	- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Московская, Кирова-Рылеева. 
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
-   разрешить левый поворот с ул. Кирова на ул. Плеханова  со стороны скв. Мира по двум полосам движения (крайней левой и средней).
-   разрешить правый поворот с ул. Кирова на ул. Плеханова  со стороны ул. Рылеева  по двум полосам движения (крайней правой и средней).
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова на подходе к перекрестку со стороны скв. Мира.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова от ул. Плеханова в сторону скв. Мира.
- перенос остановки МТС от д. № 1 ул. Кирова на скв. Мира.
	2022
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	222. 
	ул. Кирова - ул. Рылеева
	– внести изменение в схему движения МТС, перенести остановочный пункт МТС с ул. Кирова на ул. Рылеева, в районе перекрестка ул. Рылеева -  ул. Достоевского, с учетом открытия двухстороннего движения по ул. Достоевского на участке от ул. Марата до ул. Плеханова.
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Кирова-Московская, Кирова-Плеханова. 
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
- увеличить зону запрета парковки на 50 метров по ул. Кирова от ул. Рылеева в сторону ул. Плеханова.
	2022
	2000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	223. 
	ул. Королева - ул. Октябрьская
	- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления ул. Октябрьской на примыкании к ул. Королева.
- смешение пешеходного перехода на прямой участок ул. Октябрьская.
- введение светофорного регулирования 
	2022
	4000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	224. 
	ул. Королева - ул. Циолковского
	- введение режима одностороннего движения на ул. Циолковского на участке от ул. Королева до ул. Большевиков, направление движения в сторону ул. Большевиков.
	2021
	500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	225. 
	ул. Ленина - ул. Карла Либкнехта
	- уширение проезжей части ул. К.Либкнехта от д. № 20 до ул. Грабцевское шоссе до 4-х полос движения.
- запрещение правого поворота с ул. К. Либкнехта на ул. Ленина со стороны ул. В. Андриановой.
- обеспечить устройство правого поворота с ул. К.Либкнехта на ул. Ленина по планируемой к строительству автодороге в полосе отвода бывшей ж/д ветки между ул. К.Либкнехта и ул. Ленина. 
- запрещение левого поворота с ул. Ленина на ул. К.Либкнехта со стороны ул. Баррикад.
- устройство отнесенного левого поворота с ул. Ленина    на ул. К.Либкнехта по планируемой к строительству автодороге в полосе отвода бывшей ж/д ветки между ул. К.Либкнехта и ул. Ленина. 
- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта по нечетной стороне ул.  К.Либкнехта на участке от ул. Ленина до ул. Московская.
- организация движения по ул. К.Либкнехта от ул. Ленина в сторону ул. Московской по двум полосам движения.
- перенос остановки МТС от д. № 22 к д. № 34 ул. К.Либкнехта с обустройством заездного кармана.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 13 ул. К.Либкнехта.
	2024
	5200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	226. 
	ул. Ленина - ул. Баррикад
	- введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта на участке ул.  Баррикад от д. 128  до ул. Ленина.
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления. Смещение пешеходных переходов на прямые участки.
	2021
	1000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	227. 
	ул. Ленина - ул. Билибина
	- Уширение проезжей части ул. Билибина до 4х полос движения от ул. Ленина, до ж/д переезда.  
-  Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешеходов.
-  Разрешить левый поворот с ул. Ленина на ул. Билибина со стороны ул. К.Либкнехта  с двух полос движения.
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 22 ул. Ленина.
- перенос пешеходного перехода через ул. Ленина в сторону пл. Вокзальной.
	2021
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	228. 
	ул. Ленина - ул. Пролетарская
	- запрещение левого поворота с ул. Пролетарской на ул. Ленина со стороны ул. Московская.
- запрещение левого поворота с ул. Пролетарской на ул. Ленина со стороны ул. М.Горького.
- запрещение левого поворота с ул. Ленина на ул. Пролетарскую со стороны ул. Чижевского.
-запрещение движения прямо с ул. Пролетарской в направлении ул. Московской.
-запрещение движения прямо с ул. Пролетарской в направлении ул. М.Горького.
-введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
	2022
	1700
	Бюджет МО «Город Калуга»

	229. 
	ул. Луначарского - пер. Старичков
	- ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне ул. Луначарского от ул. Тульской до пер. Старичков.
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Луначарского-Тульская, Луначарского-Никитина.
- уширение проезжей части ул. Луначарского до 4х полос движения на участке от пер. Старичков до пер. Воскресенский.
	2023
	4000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	230. 
	ул. Московская - ул. Байконурская
	- уширение проезжей части ул. Московской на подходе к перекрестку со стороны ул. Кибальчича (протяженность участка не менее 50м.) с устройством дополнительной полосы для организации поворотного движения с ул. Московской на ул. Байконурскую. 
- установка светофора вызывного типа на нерегулируемом пешеходном переходе.
	2023
	4000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	231. 
	ул. Московская - ул. Баррикад
	- ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке ул. Московской от ул. Баррикад до ул. Чижевского (Огарева).
- изменить схему движения на перекрестке, разрешить движение прямо по двум полосам движения по ул. Московской со стороны ул. К.Либкнехта. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления
	2023
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	232. 
	ул. Московская - ул. Карла Либкнехта
	- уширение проезжей части ул. Московская до 4х полос движения на участке от ул. К.Либкнехта до пер. Баррикад. 
- обустройство заездного кармана на остановке МТС в районе д. 176/4 и д.№ 127. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления.
	2024
	5300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	233. 
	ул. Московская - ул. Суворова
	- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления. 
- смещение пешеходных переходов на прямые участки. 
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Московская, Ленина-Суворова, Огарева-Московская.
	2023
	2500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	234. 
	ул. Московская - ул. Светлая
	-объединить перекрестки ул. Московская – Светлая, Московская – Калужского ополчения в один транспортный узел, с организацией кольцевого пересечения, или
- объединить перекрестки ул. Московская – Светлая, Московская – Калужского ополчения и выезд с разворотного кольца в один четырехсторонний перекресток с введением светофорного регулирования, ликвидацией существующего примыкания ул. Калужского ополчения и строительством дублеров.
	2022
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	235. 
	ул. Плеханова - ул. Георгиевская
	- введение режима одностороннего движения на участке ул. Плеханова от ул. Георгиевской до ул. Дзержинского.
	2021
	500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	236. 
	ул. Плеханова -ул. Дзержинского
	 - введение режима одностороннего движения на участке ул. Плеханова от ул. Георгиевской до ул. Дзержинского. 
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
	2021
	500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	237. 
	ул. Плеханова - ул. Космонавта Комарова
	реконструкция перекрестка с организацией кольцевого пересечения с пятью примыкающими направлениями.

	2021
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	238. 
	ул. Плеханова - ул. Суворова
	- упорядочить парковку транспортных средств на участке ул. Плеханова от ул. Суворова до ул. Огарева – обустроить заездной карман для перпендикулярного размещения или обеспечить парковку параллельно проезжей части.
- перенос остановки МТС расположенной в районе д. № 41 ул. Плеханова за перекресток ул. Плеханова-Суворова
- модернизация светофорного объекта с применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Кирова- ул. Плеханова.
	2023
	3300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	239. 
	ул. Пухова - ул. Чичерина
	- введение светофорного регулирования
	2021
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	240. 
	ул. Рылеева - ул. Достоевского
	- введение режима двухстороннего движения на участке ул. Достоевского от ул. Марата до ул. Плеханова.
- уширение проезжей части ул.  Достоевского от ул. Марата до ул. Рылеева до 3х полос движения.
- введение светофорного регулирования
	2023
	4000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	241. 
	ул. Рылеева - ул. Огарева
	- введение светофорного регулирования

	2021
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	242. 
	ул. Рылеева - ул. Суворова
	- модернизация светофорного объекта с применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Кирова-Рылеева.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
	2022
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	243. 
	ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Беляева
	- запрещение левого поворота с ул. Беляева на ул. С. Щедрина со стороны ул. Вилонова.
- запрещение левого поворота с ул. Беляева на ул. С. Щедрина со стороны ул. Знаменской.
- запрещение левого поворота с ул. С. Щедрина на ул. Беляева на со стороны ул. Луначарского.
- запрещение левого поворота с ул. С. Щедрина на ул. Беляева на со стороны ул. Краснопивцева.
- запрещение движения прямо с ул. Беляева в направлении ул. Знаменской.
- запрещение движения прямо с ул. Беляева в направлении ул. Вилонова.
	2021
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	244. 
	ул. Советская - ул. Полевая
	- уширение проезжей части ул.  Советской на подходе к перекрестку с ул. Полевой до 3х полос движения (протяженность участка не менее 50 м.) со стороны ул. Толстого с устройством дополнительной полосы для организации поворотного движения с ул. Советской на ул. Полевую. 
- приведение параметров существующих примыканий к ул. Советской в районе д.91 к нормативным значениям.
- обустройство остановочной площадки (заездной карман) на остановке МТС в районе д.91 ул. Советская.
	2023
	3800
	Бюджет МО «Город Калуга»

	245. 
	ул. Суворова - ул. Герцена
	- ограничить зону парковки на ул. Суворова, на подходе к ул. Герцена (протяженность участка 50м.)
- упорядочить парковку на ул. Суворова от ул. Герцена до пл. Театральная, обеспечив движение транспорта по двум полосам, парковку вдоль проезжей части, за исключением обустроенных заездных карманов.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
	2021
	200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	246. 
	ул. Суворова - ул. Горького
	- ограничить зону парковки на ул. Суворова, на подходе к ул. М.Горького (протяженность участка 50м.)
- установить пешеходные ограждения на ул. М.Горького от начала территории детского сада (д.9 ул. М.Горького) до пересечения с ул. Суворова
	2021
	268
	Бюджет МО «Город Калуга»

	247. 
	ул. Суворова - ул. Энгельса
	- реконструкция перекрестка с изменением радиуса закругления в районе д. 14а ул. Суворова. 
- смещение пешеходных переходов на прямые участки. 
- демонтировать контейнерную площадку, установленную на прилегающей к перекрестку территории для обеспечения треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт» для направления движения по ул. Ф.Энгельса от ул.М.Жукова.
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
 - введение запрета на остановку и стоянку автотранспорта по четной стороне ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Суворова до ул. М.Жукова
	2021
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	248. 
	ул. Тарутинская - пер. Ольroвский
	- введение светофорного регулирования с применение адаптивного управления.
- уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходах к перекрестку.
- обустройство тротуара по нечетной стороне ул. Тарутинская на участке от ул. Центральной до микрорайона «Малиновка».
- обустройство остановок МТС.
- ликвидация парковки с введением запрета на остановку и стоянку автотранспорта по четной стороне ул. Тарутинской в районе д.196/1 (протяженность участка 50 м).
	2024
	6000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	249. 
	ул. Тарутинская - пр-д Новослободский
	 - перенос остановки МТС, расположенной в районе д. 173 ул. Тарутинская за перекресток с обустройством остановочной площадки (заездного кармана).
- перенос остановки МТС, расположенной в районе д. 120 ул. Тарутинская за перекресток. с обустройством остановочной площадки (заездного кармана).
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
	2022
	2500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	250. 
	ул. Тарутинская - ул. Радищева
	- уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходах к перекрестку до 4х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 18 ул. Тарутинская.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 15 ул. Тарутинская.
- установка светофора «Т-7» на существующем нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Тарутинскую.
- введение светофорного регулирования в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
	2024
	5900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	251. 
	ул. Труда - пер. Труда
	- уширение проезжей части пер. Труда на подходе к перекрестку до 3-х полос для организации дополнительной полосы правоповоротного движения (протяженность участка 50 м.) 
- запрещение левого поворота с пер. Труда на ул. Труда с организацией отнесенного левого поворота в районе перекрестка ул. Труда-Плеханова.
	2023
	2500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	252. 
	ул. Тульская - Восточный проезд
	- уширение ул. Тульской на участке от пр. Восточный до ул. Киевка до 3-х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 185 ул. Тульская.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 128 ул. Тульская.
- обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на перекрестке.
- введение светофорного регулирования 
	2024
	4000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	253. 
	ул. Тульская - ул. Луначарского
	- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Луначарского – Дзержинского, Луначарского-пер. Старичков.
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств на участке ул. Луначарского от ул. Тульская до Дзержинского.
	2022
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	254. 
	ул. Тульская - ул. Энгельса
	- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления.
- смещение пешеходных переходов на прямые участки улиц.
- организация движения на ул. Тульской по трем полосам на подходах к перекрестку (по 2м полосам для входящего на перекресток транспортного потока). 
- уширение ул. Ф. Энгельса на подходах к перекрестку до 3х полос движения.
- обустройство остановочной площадки (заездного кармана) на остановке МТС в районе д. 69 ул. Тульская.
- модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Тульская – М. Горького, ул. Тульская – Ст. Разина.
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. М. Горького (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Ст. Разина (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ф.Энгельса на подходе к перекрестку со стороны ул. Мичурина (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ф.Энгельса на подходе к перекрестку со стороны ул.М.Жукова (протяженность участка 50м).
	2024
	3700
	Бюджет МО «Город Калуга»

	255. 
	Тульское шоссе - ул. Генерала Попова
	 - Уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Генерала Попова. 
- строительство пешеходных переходов в двух уровнях через ул. Ген. Попова и ул. Тульское шоссе.
 - модернизацией светофорного объекта с применением адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на всех регулируемых перекрестках ул. Ген. Попова и перекрестке ул. Тульское шоссе- Академическая.
	2024
	5000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	256. 
	Тульское шоссе - ул. Энергетиков
	- уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны пр. Энтузиастов для организации дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Энергетиков. 
- уширение проезжей части ул. Тульское шоссе на подходе к перекрестку со стороны ул. Академической для организации дополнительной полосы разворотного движения. 
- модернизация светофорного объекта с применением адаптивного управления.
	2024
	4000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	257. 
	ул. Хрустальная - Киевский пр-д
	- уширение ул. Киевский проезд до 3х полос движения на участке от ул. Хрустальной до ул. Тульская.
- уширение ул. Хрустальной до 3х полос движения на участке от ул. Заводская до ул. Киевский проезд.
- строительство тротуара на ул. Киевский проезд от ул. Хрустальной до д. 62а ул. Хрустальная (АЗС).
- введение светофорного регулирования 
	2024
	6000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	258. 
	ул. Хрустальная - ул. Заводская
	 - уширение ул. Заводской на подходе к перекрестку до 3-х полос движения.
- введение светофорного регулирования с применением адаптивного управления.

	2024
	4000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	259. 
	ул. Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
	Реконструкция перекрестка Болдина – Восточный проезд:
-  уширение проезжей части пр. Восточный на подходе к ул. Болдина для организации встречного разъезда автотранспорта;
-  обустройство пешеходного перехода через ул. Болдина в районе д. 47/20. 
- введение светофорного регулирования с адаптивным режимом управления 
Изменение схемы движения на перекрестке ул. Болдина - С. Щедрина:
-  обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней правой полосы по ул. Болдина в двух направлениях - в сторону моста р. Ока и 
ул. С. Щедрина
	2024
	4300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	260. 
	ул. Болдина - ул. Никитина
	-  уширение проезжей части пр. Восточный на подходе к ул. Болдина для организации встречного разъезда автотранспорта;
-  обустройство пешеходного перехода через ул. Болдина в районе д. 47/20. 
- введение светофорного регулирования       Изменение схемы движения на перекрестке ул.Болдина-С.Щедрина:
-   обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней правой полосы по ул. Болдина в двух направлениях - в сторону моста р. Ока и ул. С.Щедрина.   
	2024
	4000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	261. 
	Грабцевское шоссе - ул. Моторная - разворотное кольцо МТС
	Модернизация светофорного объекта, изменение режима работы светофорного объекта  с введением выделенной фазы для движения пешеходов.     
       Изменение схемы движения автотранспорта – обеспечить разрешенное движение транспорта с крайней левой полосы по ул. Моторная на примыкании к ул. Грабцевское шоссе направо, в сторону ул. Зерновой.
         Обустройство остановочной и посадочной площадок на остановке МТС в районе д. 86 ул. Грабцевское шоссе.
	2022
	2000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	262. 
	Грабцевское шоссе - ул. Зерновая 

	Реконструкция перекрестка, применение схемы движения с разрезанным кольцом.

	2023
	2500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	263. 
	Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
	- уширение проезжей части, изменение радиусов закругления;
- обустройство направляющих островков приподнятых над проезжей частью;
- введение светофорного регулирования.
- оптимизация (ликвидация существующих примыканий с территории АЗС, городского рынка;
-строительство тротуара в районе АЗС.
-обустройство парковочных карманов.
	2024
	7500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	264. 
	ул. Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
	Реконструкция перекрестка с введением светофорного регулирования или кольцевого пересечения.
Реконструкция с кольцевым пересечением:
- строительство тротуаров на примыкании, а/д Аненки-д. Белая к ул. Гурьянова,
 - обустройство пешеходных подходов и нерегулируемых пешеходных переходов через, а/д Аненки-д. Белая и ул. Гурьянова.
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к перекрестку с обустройством разделительного островка со стороны д.28а (м-н Пятерочка, церковь).   
Реконструкция перекрестка с введением светофорного регулирования:
- строительство тротуаров на примыкании, а/д Аненки-д. Белая к ул. Гурьянова,
 - обустройство пешеходных подходов и регулируемых пешеходных переходов через а/д Аненки-д. Белая  и  ул. Гурьянова.
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к перекрестку с обустройством разделительного островка со стороны д.28а (м-н Пятерочка), церковь).
	2024
	7800
	Бюджет МО «Город Калуга»

	265. 
	ул. Гурьянова - ул. Карачевская - пер. Михалевский (вкл. конечную ост. МТС)
	Реконструкция участка с зональным разделением парковки для МТС и уличной парковки др. транспортных средств. 
Ликвидация пешеходных переходов на примыканиях к ул. Гурьянова ул. Карачевской и ул. Михалевской. 
 Обустройство регулируемого пешеходного перехода в районе д. 51 ул. Гурьянова. 
Обустройство выделенной полосы для разворота троллейбуса по ближней границе пешеходного перехода.
	2022
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	266. 
	ул. Железняки - ул. Путейская - выезды с ГНС и АЗС
	- уширение проезжей части до 4х полос движения от примыкания ул. Гурьянова к ул. Путейской до ул. Карачевской.  
  - ликвидация примыкания выезда с прилегающей территории АЗС к ул. Путейской на перекрестке ул. Железняки-Путейская-Гурьянова.
	2023
	2500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	267. 
	ул. Кутузова - ул. Воскресенская - ул. Монастырская - выезд от дома N5 ул. Вилонова
	Реконструкция перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью. Изменение схемы движения транспорта на перекрестке.

	2022
	2500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	268. 
	ул. Кутузова - разворотное кольцо МТС
	Реконструкция перекрестка с изменением параметров проезжей части ул. Луначарского и существующей разделительной полосы (разделительный газон).  
За счет уменьшения ширины разделительной полосы (разделительного газона) обустроить парковочную площадку для МТС исключив въезд обозначенную зону других транспортных средств.
	2022
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	269. 
	ул. Московская - ул. Кубяка - ул. Терепецкое кольцо
	-  уширение проезжей части в направлении ул. Терепецкое кольцо до 3х полос движения для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Кубяка, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам.
       На участке ул. Московской от ул. Кубяка до ул. Терепецкое кольцо: 
- ликвидация существующего  примыкания к ул. Московская  от д.309б.
- перенос остановки МТС расположенной на ул. Московской, на подходе к перекрестку со стороны ул. Азаровской,  на участок в районе д.309б ул. Московская.         
Запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Терепецкое кольцо.
   Перенос нерегулируемого пешеходного перехода через проезжую часть         ул. Терепецкое кольцо.  
       Обеспечить отнесенный левый поворот на ул. Терепецкое кольцо через существующий дублер - ул. Малоярославецкую.
	2023
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	270. 
	ул. Московская - Торговый Квартал - ул. Кибальчича - ул. Малоярославецкая
	– на подходах к перекресткам ул. Московская – ул. Малоярославецкая, ул. Московская – ул.  Кибальчича, ул. Московская – ул. Небесная уширение проезжей части для устройства 3х полос в направлении пос. Северный, для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам. Запретить левый поворот с ул. Кибальчича на ул. Московскую.
 Строительство съезда и дублера вдоль ул. Московской до перекрестка ул. Московская-ул. Небесная для организации разворота и отнесенного левого поворота на ул. Небесную.
	2024
	4000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	271. 
	ул. Московская - ул. Поселковая (вкл. площадку у дома 82А ул. Московской) -путепровод
	Запретить левый поворот с ул. Московской на ул. Поселковую. 
Реконструкция перекрестка с прилегающей к д. 288А территорией, использовав ее как дублер ул. Московской для организации на перекрестке разворота и отнесенного левого поворота на ул. Поселковую.  
С целью ликвидации конфликтных точек, увеличения пропускной способности на перекрестке ул. Московская-съезд с путепровода ввести двухстороннее движение на съездах с путепровода с изменением схемы движения, что позволит исключить пересечение транспортных потоков и светофорное регулирование на перекрестке
	2023
	2500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	272. 
	Площадь Карла Маркса
	Ликвидация регулируемого пешеходного перехода через ул. Ленина в районе домов №  92,95.
Реконструкция перекрестка ул.Московская-ул. Достоевского:
- запрещение левого поворота с ул. Достоевского на ул. Московскую. 
- уширение участка ул. Московской от ул. Достоевского до слияния с ул. Ленина для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Достоевского,
 - обеспечить правый поворот с ул. Достоевского на ул. Московскую по двум полосам. 
       Изменение режима работы светофорного объекта на пл. К.Маркса -  применить 3х фазный цикл регулирования.
	2024
	2500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	273. 
	Площадь Маяковского
	Реконструкция участка ул. Грабцевское шоссе:
- уширение проезжей части ул. Грабцевское шоссе на подходе к пл. Маяковского со стороны ул. Заводской (за счет сквера) для организации дополнительной полосы движения.   
Реконструкция участка ул. Чапаева:
- уширение проезжей части ул. Чапаева на подходе к пл. Маяковского со стороны ул. Маяковского для организации дополнительной 3й полосы движения, обеспечив разрешенное движение из крайней левой полосы движение только налево, из средней полосы прямо и налево, из крайней правой только прямо.
	2024
	5000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	274. 
	Площадь Московская
	- обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на разветвлении направлений к ул. Московской и ул. Глаголева с установкой дублирующего светофора.
- уширение проезжей части пл. Московской до 4х полос движения в направлении ул. Глаголева от ул. Билибина до ул. Глаголева. 
-  уширение проезжей части для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Глаголева от примыкания ул. Глаголева к пл. Московской до д.№7 ул. Глаголева. 
- уширение проезжей части для организации дополнительной полосы движения в направлении ул. Пухова от примыкания ул. Московской к пл. Московской до ул. Пухова. 
        Реконструкция примыкания ул. Московской к пл. Московской в районе ул. Билибина с изменением радиуса закругления (нечетн. сторона). Смещение транспортного светофора к перекрестку (пешех. переходу).
       Изменение режима работы светофорного объекта с увеличением количества фаз регулирования, применение адаптивного управления.
	2024
	5300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	275. 
	Площадь Старый торг (от ул. Баженова до ул. Кутузова)
	Модернизация светофорных объектов на перекрестках ул. Ленина - Кутузова, ул. Набережная- пл. Ст. Торг с применением адаптивного управления светофорами. 
Перенос остановки МТС от «Гостинных рядов» на пл. Ст. торг к скверу им. Ленина.
	2023
	3500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	276. 
	Площадь Телевизионная
	Реконструкция перекрестка с применением кольцевого пересечения.

	2022
	2000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	277. 
	ул. Пушкина - ул. Баумана - проезд к ул. Георгиевской
	Реконструкция перекрестка Пушкина – ул. Баумана:
- обустройство кольцевого пересечения;
-  обустройство направляющего островка, приподнятого над проезжей частью на ул. Пушкина в районе примыкания к проезду на ул. Георгиевскую с нерегулируемым пешеходным переходом.
- реконструкция перекрестка ул. Пушкина- ул. Плеханова, с устройством 3х полос движения на подходе ул. Пушкина к ул. Плеханова.
	2022
	3500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	278. 
	ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Степана Разина
	- продление бульвара, ул. Ст. Разина до пересечения с ул. С. Щедрина с обустройством регулируемого пешеходного перехода. 
- оптимизация (ликвидация) существующих примыканий к ул. С. Щедрина от д.№ 70а.
- обустройство тротуара, пешеходных подходов вдоль ул. С. Щедрина в районе д. 70а., обустройство регулируемого пешеходного перехода.
	2024
	5400
	Бюджет МО «Город Калуга»

	279. 
	ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
	Учитывая наличие на участке 3х примыканий, образующих сложный перекресток, с целью сокращения конфликтных точек ввести  режим одностороннего движения по ул. Родниковой и примыкающей к ул. Советской а/дороги в районе д. 45.
Реконструкция участка:
- строительство тротуара от д.45 ул. Советская до ул. Родниковой (неч. сторона). 
 - обустройство пешеходного перехода через примыкающую к ул. Советской а/дорогу в районе д. 45.
Введение светофорного регулирования на перекрестке ул. Советская – ул. Родниковая в случае достижения показателей интенсивности движения транспорта и пешеходов нормативным значениям.
	2023
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	280. 
	ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной
	Установка светофорного объекта вызывного типа на существующем пешеходном переходе через ул. Суворова в районе д. № 123/3 ул. Суворова.
	2021
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	281. 
	ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
	Введение светофорного регулирования.
	2021
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	282. 
	ул. Тарутинская - Разворотное кольцо МТС
	Строительство тротуара по нечетной стороне ул. Тарутинской с обустройством подхода к пешеходному переходу через ул. Тарутинскую.
Обустройство пешеходного подхода к пешеходному переходу через ул. Тарутинскую от разворотного кольца МТС.
Устройство остановки МТС (нечетная сторона ул. Тарутинской) в районе разворотного кольца МТС с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Зонирование территории, прилегающей к ул. Тарутинской в районе д.184 с обустройством тротуара парковки для автотранспорта.
	2024
	5500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	283. 
	ул. Тарутинская - Синие Мосты (от ул. Путейская до ул. Зерновой)
	Уширение проезжей части ул. Тарутинской на участке от ул. Радищева до ул. Зерновой до 4-х полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на ул. Зерновую.
       Уширение проезжей части ул. Тарутинской на участке от проезда Степного до ул. Зерновой до 5-и полос для устройства дополнительной полосы правоповоротного движения на ул. Зерновую, обеспечив движение транспорта в прямом направлении по двум полосам в направлении ул. Радищева и в противоположном направлении.
      Модернизация светофорных объектов с установкой детектора транспорта, мастер-контроллера, позволяющих собирать, анализировать данные о транспортном потоке и координировать работу светофорных объектов в зависимости от интенсивности движения транспортного потока.
      Уширение проезжей части ул. Тарутинской на подходе к Степному проезду со стороны ул. Глаголева до 4-х полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на Степной проезд. 
Уширение проезжей части Степного проезда на подходе к ул. Тарутинской до 3-х полос, обеспечив движение транспорта на ул. Тарутинскую по двум полосам.
Запрещение движения грузового транспорта по ул. Путейской на участке от ул. Московской до «Синих мостов».
Запрещение левого поворота для грузового транспорта с ул. Путейской на «Синие мосты».
	2024
	12500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	284. 
	ул. Театральная - ул. Чебышева - ул. Дарвина
	Реконструкция перекрестка:
- продление проезжей части ул. Чебышева.
- обустройство пешеходной зоны по ул. Театральной.
- обустройство парковки для автотранспорта.
- организация пешеходного перехода через проезжую часть ул. Чебышева.
- введение одностороннего движения на ул. Чебышева и ул. Дарвина.
	2023
	2500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	285. 
	ул. Телевизионная - ул. Безымянная - ул. Социалистическая
	Перенос остановки МТС (четная сторона ул. Телевизионной) с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Реконструкция остановки МТС (нечетная сторона ул. Телевизионной) с обустройством заездного «кармана», остановочной и посадочной площадок.
Ликвидация примыкания к ул. Телевизионной на перекрестке с                              ул. Социалистической.
Перенос регулируемого пешеходного перехода через проезжую часть                 ул. Телевизионной на перекрестке с ул. Социалистической с обустройством подходов к пешеходному переходу.
	2022
	2300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	286. 
	ул. Тульская - Киевский пр-д - 2-й Тульский переулок
	Перенос остановки МТС (четная сторона ул. Тульской).
Обустройство остановки МТС (нечетная сторона ул. Тульской).
Запрещение левого поворота с ул. Тульской на 2-й Тульский пер.
Запрещение остановки транспортных средств на ул. Тульской на участке от Киёвского проезда до 2-го Тульского переулка.
Модернизация светофорного объекта с установкой детектора транспорта, мастер-контроллера, позволяющих собирать, анализировать данные о транспортном потоке и координировать работу светофорного объекта в зависимости от интенсивности движения транспортного потока.
	2023
	2800
	Бюджет МО «Город Калуга»

	287. 
	ул. Кирова - ул. Ленина
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета.
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».
  - Провести работы по сносу деревьев (4 шт.)  на ул. Ленина в районе пересечения с ул. Кирова, со стороны ул. Дзержинского и со стороны ул. Суворова.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
- реконструкция перекрестка с устройством дополнительных полос для организации поворотного движения с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова и ул. Дзержинского. 
 -   модернизация светофорного объекта с применением секций светофоров с обратным отсчетом времени и установкой дополнительных дублирующих транспортных светофоров на консолях.
 -  применить   адаптивное управление в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Московская, Кирова-Рылеева, Кирова-Плеханова. 
- выделить крайние полосы для движения общественного транспорта по ул. Кирова на участке от ул. Московская до ул. Ленина.
	2024
	5000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	288. 
	ул. Жукова, д.19 (нерегулируемый пешеходный переход)
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 3.24 (40 км/ч) «Ограничение максимальной скорости» на расстоянии не менее 50 м от пешеходного перехода.
 - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014. 
 - Провести работы по установке светофоров «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 19 ул. М.Жукова.
	2021
	500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	289. 
	ул. Московская от д.270 до д.282
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.2 «Рекомендуемая скорость движения» (50 км/ч) в начале аварийного участка.
	2021
	50
	Бюджет МО «Город Калуга»

	290. 
	ул.Московская, д.261 (съезд с путепровода)
Произошло 4 ДТП – столкновения транспортных средств, в результате 6 человек получили ранения.
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Изменить режим работы светофорного объекта с применением отсечки.
- Провести работы по разработке проекта по модернизации светофорного объекта с установкой дублирующих транспортных светофоров на консолях над проезжей частью ул. Московской.
	2021
	500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	291. 
	ул. Московская - ул. Азаровская - съезды с путепровода
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Провести замену транспортных светофоров.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение работы СО
-  Провести уширение проезжей части ул. Московской на подходах к пересечению с ул. Азаровской до 3х полос движения. 
-  Разрешить левый поворот на ул. Московскую с ул. Азаровской от мкр. Терепец с крайней правой полосы.
	2023
	2500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	292. 
	Участок ул. Московская от д.19 до д.12 по ул. Звездная
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Запретить левые повороты на ул. Звездная установить дорожные знаки 4.1.4 «Прямо и направо», нанести горизонтальную разметку 1.3. (осевая линия).
	2021
	50
	Бюджет МО «Город Калуга»

	293. 
	ул. Тульская - ул. Степана Разина
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Разработка проекта реконструкции светофорного объекта на данном перекрестке.
- произвести пересадку кустарника от перекрестка на 20 м с целью повышения видимости.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
- реконструкция перекрестка с продлением бульвара ул. Ст. Разина со стороны ул. Мичурина до пересечения с ул. Тульской с установкой пешеходных светофоров.  
- модернизацией светофорного объекта с применением  адаптивного  управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках ул. Тульская – Н. Козинская, ул. Тульская – Ф.Энгельса, выделением отдельной фазы для пешеходов.
- организация движения на ул. Тульской по трем полосам на подходах к перекрестку (по 2м полосам для входящего на перекресток транспортного потока). 
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Н.Козинская (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Тульская на подходе к перекрестку со стороны ул. Ф.Энгельса (протяженность участка 50м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ст. Разина на подходе к перекрестку со стороны ул. Мичурина (протяженность участка 50 м.).
- запрещение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Ст. Разина на подходе к перекрестку со стороны пл. Победы (протяженность участка 50 м.).
	2023
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	294. 
	Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» с км 2+463 по км 2+633 (светофор вызывного действия, в районе ул. Заречная)
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 1.8 «Светофорное регулирование»  на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтого (желто-зеленого) цвета на подъездах к регулируемому пешеходному переходу на 3 км. а/д «Калуга – Тула-Михайлов-Рязань».
	2021
	50
	Бюджет МО «Город Калуга»

	295. 
	Перекресток улиц Заводская - Маяковского
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
- Увеличить время работы светофора до 01ч.00мин. 
- Установить предварительные дорожные знаки 2.5 «Стоп».
 -Установить ограничивающие пешеходные ограждения на перекрестке (260м).
	2021
	500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	296. 
	ул. Королева - ул. Гагарина
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
-Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
-Установить пешеходное ограничивающее ограждение в соответствии с ГОСТ по четной стороне ул. Гагарина (в районе СОШ № 6).
- В режиме светофорного объекта увеличить промежуточный такт.
Изменение ОДД, изменение работы СО
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления.
- применить режим работы светофорного объекта с выделенной фазой для пешеходов.
- обустройство заездных карманов на остановках  МТС  в районе д. 6/47 ул.  Гагарина, д. 43 ул. Королева.
- переместить остановку МТС расположенную в районе д. 14 ул. Королева (СОШ № 6) на участок между д. 12/32 и д. 14 ул. Королева с обустройством заездного кармана.
	2022
	3300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	297. 
	ул. Ленина - ул. Суворова
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Установить дорожные знаки 6.16 «Стоп линия».
 - Изменить режим работы светофорного объекта с применением промежуточного такта «Всем красный» – 2 сек.
Изменение ОДД, изменение работы СО
- модернизация светофорного объекта с применением   адаптивного управления в системе координации со светофорными объектами на перекрестках улиц Кирова-Ленина, Ленина-Чижевского.
	2021
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	298. 
	ул. Луначарского - ул. Ленина - ул. Дзержинского
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД
Реконструкция перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью с установкой дублирующего светофора.
	2022
	2000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	299. 
	ул. Жукова - ул. Хрустальная
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
-Установить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета на п/переходе через ул. Хрустальную. 
  - Нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2)  покрытие, выполненное краской желтого цвета по ГОСТ 32830-2014.
  - Разработать проектную документацию на установку светофора Т-7 с последующей реализацией на п/переходе через ул.М.Жукова.
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, организация СО
-объединить перекрестки ул. М.Жукова-Хрустальная, М.Жукова-Чехова, М.Жукова-Болотникова в один транспортный узел, с введением светофорного регулирования и организацией канализированного движения. 
- запретить левый поворот с ул. Хрустальной на ул. М.Жукова.
	2022
	2000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	300. 
	ул. Телевизионная - ул. Билибина
	Мероприятия в рамках ликвидации ДТП
- Разработать проектную документацию на  модернизацию светофорного объекта с последующей реализацией
Изменение геометрических параметров узла, изменение ОДД, изменение СО
- реконструкция перекрестка с изменением радиусов закругления;
- смещение пешеходных переходов на прямые участки улиц.
- применение адаптивного управления в системе координации со светофорным объектом на перекрестке ул. Телевизионная-Социалистическая.
 - применить метод отсечки встречного прямонаправленного потока по ул. Билибина со стороны ул. Чичерина. 
-   разрешить левый поворот с ул. Билибина на ул. Телевизионную со стороны пл. московской по двум полосам движения (крайней левой и правой).
-  перенос остановки МТС расположенной на ул. Телевизионной в районе д. 11 за перекресток.
	2024
	4500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	301. 
	Устройство кругового движения на пересечении ул. – Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	25723
	Бюджет МО «Город Калуга»

	302. 
	Устройство кругового движения на пересечении ул. Зерновая – Грабцевское шоссе
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	25723
	Бюджет МО «Город Калуга»

	303. 
	Строительство эстакады по ул. Московская с устройством дублеров ул. Московская в районе пересечения с ул. Азаровская. Устройство светофорного объекта в под эстакадном пространстве
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	1000000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	304. 
	Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Тарутинская и Степной проезд, устройство кругового движения на пересечениях ул. Тарутинская – ул. Зерновая и ул. Тарутинская – ул. Путейская. Уширение ул. Тарутинская до 2х полос в каждом направление в данном узле.
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	501446
	Бюджет МО «Город Калуга»

	305. 
	Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Тульская – Киевский проезд. Уширение ул. тульская до 2х полос в каждом направление в данном узле
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	475723
	Бюджет МО «Город Калуга»

	306. 
	Оптимизация работы светофорного объекта и строительство уширение ул. Московская и ул. Ленина на подходах и выходах в узле ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков – ул. Достоевского
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	25723
	Бюджет МО «Город Калуга»

	307. 
	Реконструкция узла пл. Старый торг – ул. Ленина – ул. Кутузова – ул. Воробьевская с устройством площади с круговым движением, и оптимизация работы светофорного объекта
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	12861,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	308. 
	Реконструкция пересечения ул. Суворова – ул. Воронина – пл. Театральная с устройством трех полосного движения по ул. Суворова и двухполосного движения по ул. Воронина.
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	25723
	Бюджет МО «Город Калуга»

	309. 
	Организация светофорного объекта и уширение участков УДС на подхода к узлу ул. Суворова – пер. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Большевиков
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	12861,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	310. 
	Строительство эстакады по ул. Московская в районе пересечения ул. Московская – ул. Терепецкое кольцо – ул. Кубяка
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	1000000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	311. 
	Реконструкция узла ул. Московская – ул. Кибальчича – ул. Небесная с разнесением встречных направлений по ул. Московская и устройством разворотов в отдалении от примыканий ул. Небесная и ул. Кибальчича.
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	91796,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных потоков, грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств и ограничению доступа транспортных средств на определенные территории

	312. 
	Создание грузового транспортного каркаса города, включающего несколько зон ограничения. Зону полного запрета движения грузового транспорта и зону повременного запрета движения транспортных средств
	Разработка ПОДД
	2021
	1860
	Бюджет МО «Город Калуга»

	313. 
	Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе с. Пригородное лесничество (а/д М-3 «Украина»)
	Площадь 1000 кв.м
	2021
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	314. 
	Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Колюпаново (а/д Р-92)
	Площадь 1000 кв.м
	2021
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	315. 
	Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Крутицы (а/д Р-132)
	Площадь 1000 кв.м
	2021
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	316. 
	Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Петрово (а/д Р-92)
	Площадь 1000 кв.м
	2021
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	317. 
	Размещение парковки для грузовых транспортных средств оснащенной пунктом весогабаритного контроля в районе д. Калужка (а/д 29К-027)
	Площадь 1000 кв.м
	2021
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, в том числе обеспечения приоритетных их условий.

	318. 
	Разработка системы приоритетного проезда общественного транспорта на регулируемых пересечениях в составе зон введения координированного управления
	Разработка ПСД
	2024
	Не требует финансирования
	Бюджет МО «Город Калуга»

	319. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Генерала Попова (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	320. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Бушмановка (1шт)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	321. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Каменный мост (в центр) (1шт)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	322. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Городской рынок (Грабцевское шоссе) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	323. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ пос. Сосновый (ул. Железняки) (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	324. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ СПМК (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	325. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Зерновая (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	326. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Поликлиника (ул. Зерновая) (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	327. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Киевка (из центра) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	328. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Лесоторговая база (в центр) (1шт)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	329. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Георгия Амелина (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	330. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Обувная фабрика (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	331. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Универмаг (в центр) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	332. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ в районе Тульское шоссе, 4 (р-н автоцентра Ниссан) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	333. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Дворики (ул. Тарутинская) (из центра) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	334. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Ольговская (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	335. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Почта (ул. Молодежная) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	336. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Моторная улица (в центр) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	337. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Площадь Старый торг (в центр) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	338. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ в районе ул. Тарутинская, 198 (пер. Ольговский) (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	339. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Почта (пер. Ольговский) (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	340. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Кошелев-проект (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	341. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Переулок Труда (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	342. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Пухова (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	343. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Сосновая роща (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	344. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Широкая улица (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	345. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ АЗС (ул. Гурьянова) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	346. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Турынино-2 (из центра) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	347. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Поворот на воинскую часть (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	348. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Завод «Элмат» (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	349. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Терепец (из центра) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	350. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ в районе ул. Азаровская д.26 (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	351. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Войкова (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	352. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Дружбы (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	353. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Заводская (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	354. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Чичерина (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	355. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Ул. Кубяка (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	356. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Городская управа (ул. Московская) (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	357. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Концертный зал (в центр) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	358. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ маг. Дружба (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	359. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Никитина (из центра) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	360. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Трансмаш (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	361. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ГПТУ №6 (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	362. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Троллейбусное депо (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	363. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Рамадановские дворики (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	364. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Механизаторов (в центр) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	365. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Школа №25 (в центр) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	366. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ГПТУ №10(2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	367. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Путепровод (3 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	405
	Бюджет МО «Город Калуга»

	368. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Серафима Туликова (ул. Серафима Туликова) (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	369. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Салтыкова-Щедрина (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	370. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ ул. Серафима Туликова (ул. Фомушина) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2021
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	371. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ в районе ул. Хрустальная 44 (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	372. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ Школа №6 (ул. Академика Королева. в центр) (1 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2020
	135
	Бюджет МО «Город Калуга»

	373. 
	Приведение к нормативному состоянию ООТ д. Ждамирово (ул. Ждамировская) (2 шт.)
	Приведение ООТ к нормативному состоянию 
	2022
	270
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

	374. 
	Организация пешеходной зоны по ул. Театральная от ул. Дзержинского до пл. Старый Торг
	Протяженность 0,584
	2021 
	15022,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	375. 
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальном проезде от ул. Генерала Попова до ул. Георгия Дмитрова вдоль домов д. 20, д. 22, д. 16, д. 18, д. 12 
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»
	2021
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	376. 
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по ул. Сиреневый бульвар вдоль домов д. 1, д. 1 к.1, д. 6 к.1, д. 8, д. 18 
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»
	2021
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	377. 
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальном проезде от ул. Серафима Туликова до ул. Фомушина вдоль домов ул. Хорошая д. 31, д. 29, д. 2, д. 4, д. 6
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»
	2021
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	378. 
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах жилой застройки мкр. Солнечный
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»
	2021
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	379. 
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах вдоль домов ул. Маяковского, д. 43, Солнечный бульвар д. 2, д. 6, Грабцевское шоссе, д. 160
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»
	2021
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	380. 
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на внутриканальных проездах вдоль домов ул. Маяковского, д. 47, Солнечный бульвар д. 4.к.1, д. 4 к.2, Грабцевское шоссе, д. 134
	Установка знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»
	2021
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	381. 
	Организация пешеходного перехода в районе пересечения пер. Ольговский – пер. Дорожный, строительство тротуара по пер. Дорожный (протяженность 0,3 км)
	Протяженность 0,3 км
	2021
	1165,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	382. 
	Организация тротуара по пер. Ольговский (протяженность 0,35 км) и ремонт существующего тротуара (протяженность 0,12 км)
	Протяженность 0,47 км
	2021
	1826
	Бюджет МО «Город Калуга»

	383. 
	Оборудование пешеходного перехода светофорами типа Т7, устройство перильных ограждений по ул. Азаровская (протяженность 0,35 км)
	Протяженность 0,35 км
	2020
	1359,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	384. 
	Строительство тротуара по Грабцевскому шоссе от пересечения с ул. Молодежная до Грабцевское шоссе, 126, устройство пешеходных переходов на пересечении ул. Молодежная и Грабцевское шоссе
	Протяженность 0,7 км
	2020
	2719,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	385. 
	Устройство искусственной дорожной неровности на подъездах к существующему пешеходному переходу и устройство пешеходных ограждений на подходах к нему (протяженность 0,15 км)
	Протяженность 0,15 км
	2020
	582,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	386. 
	Оборудование пешеходного перехода в районе ул. Гурьянова,51 светофорами типа Т7, строительство тротуара от ул. Гурьянова 51 до ул. Карачевская, 27 (протяженность 0,3 км)
	Протяженность 0,3 км
	2022
	1165,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	387. 
	Организация пешеходных переходов на подходе к школе в районе ул. Кибальчича, 22, ремонт существующего тротуара по ул. Кибальчича от дома 13 до дома 19 (протяженность 0,3 км)
	Протяженность 0,3 км
	2022
	1165,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	388. 
	Строительство тротуара от ул. Поле Свободы,6 до ул. Пухова, 53 (протяженность 0,16 км)
	Протяженность 0,16 км
	2021
	621,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	389. 
	Строительство тротуара по ул. Спартака от сквера Матери до дома 11 и по ул. Георгия Дмитриева до дома 14 (подход к д/с №95 «Бережок») (протяженность 0,32 км)
	Протяженность 0,32 км
	2022
	1243,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	390. 
	Строительство тротуара по ул. Промышленная от ул. Тарутинская до д. 2 (протяженность 1 км)
	Протяженность 1 км
	2022
	3885,16
	Бюджет МО «Город Калуга»

	391. 
	Строительство тротуара по ул. Тепличная (протяженность 0,6 км)
	Протяженность 0,6 км
	2021
	1165,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	392. 
	Разработка Паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений города Калуги, согласно методических рекомендаций ГУОБДД МВД России 
	Разработка Паспортов дорожной безопасности
	2024
	Параметры определяются проектом
	Параметры определяются проектом

	393. 
	Строительство тротуара по ул. Бульвар Энтузиастов, д.2
	Протяженность 0,2 км
	2023
	777
	Бюджет МО «Город Калуга»

	394. 
	Строительство тротуара по ул. Молодежная (д. Лихун)
	Протяженность 1 км
	2024
	3885,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	395. 
	Строительство тротуара по ул. Александровская (д. Некрасово)
	Протяженность 0,3 км
	2024
	1165,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	396. 
	Строительство тротуара по ул. Лесная (д. Мстихино)
	Протяженность 0,25 км
	2024
	971,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	397. 
	Строительство тротуара на подходах к ООТ, расположенных на окружной автодорога г. Калуги в районе д. Петрово
	Протяженность 1,2 км
	2022
	4662,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	398. 
	Строительство тротуара от Секитовского кольца до Одоевского шоссе
	Протяженность 1,9 км
	2024
	7381,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	399. 
	Строительство тротуара пер. Литейный (от ул. Литейная до ул. Тельмана)
	Протяженность 0,23 км
	2022
	893,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	400. 
	Строительство тротуара пер. Механизаторов (от ул. Тарутинской до «Ремпутьмаш»)
	Протяженность 0,35 км
	2022
	1359,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	401. 
	Строительство тротуара пер. Сельский
	Протяженность 0,75 км
	2023
	2913,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	402. 
	Строительство тротуара пер. Тульский (от ул. Мичуринадо ул. Никитина)
	Протяженность 0,25 км
	2022
	971,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	403. 
	Строительство тротуара Правобережный проезд
	Протяженность 0,37 км
	2022
	1437,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	404. 
	Строительство тротуара пр-д Восточный
	Протяженность 0,6 км
	2022
	2331,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	405. 
	Ремонт тротуара пр-д Степной
	Протяженность 1,5 км
	2021
	5827,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	406. 
	Строительство тротуара район 906 Нефтебазы
	Протяженность 0,24 км
	2024
	487,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	407. 
	Строительство тротуара Солнечный бульвар 4 корп 2 (в сторону Грабцевского шоссе)
	Протяженность 0,16 км
	2023
	621,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	408. 
	Строительство тротуара Солнечный бульвар, д.20, реконструкция тротуара в районе м. Магнит 
	Протяженность 0,05 км
	2023
	194,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	409. 
	Строительство тротуара мкр. Терепец ЖК «Марс»
	Протяженность 0,33 км
	2023
	1282,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	410. 
	Строительство тротуара Терепецкое кольцо (от ул. Кубяка до ул. Московская) 
	Протяженность 1,55 км
	2024
	6021,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	411. 
	Строительство тротуара по ул. 2-й переулок Пестеля
	Протяженность 0,08 км
	2022
	310,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	412. 
	Строительство тротуара по ул. 3-й Академический проезд (от ул. Энергетиков до поворота на ул. 2-й Академический проезд)
	Протяженность 0,64 км
	2024
	2486,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	413. 
	Строительство тротуара по ул. 5 линия (р-н автосервиса)
	Протяженность 0,2 км
	2023
	777
	Бюджет МО «Город Калуга»

	414. 
	Строительство тротуара по ул. Белинского д.5 - ул. Болдина д.11
	Протяженность 0,17 км
	2022
	660,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	415. 
	Ремонт тротуара по ул. Билибина 
	Протяженность 0,85 км
	2021
	3302,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	416. 
	Строительство тротуара по ул. Богородицкая 
	Протяженность 1 км
	2023
	3885,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	417. 
	Строительство тротуара по ул. Валентины Никитиной
	Протяженность 0,77 км
	2023
	2991,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	418. 
	Строительство тротуара по ул. Волковская
	Протяженность 0,32 км
	2024
	1243,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	419. 
	Строительство тротуара ул. Генерала Попова (от Правобережного проезда до ул. Заречная)
	Протяженность 0,35 км
	2022
	1259,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	420. 
	Ремонт тротуара по ул. Генерала Попова (от Сквера матери до д.16)
	Протяженность 0,2 км
	2022
	777
	Бюджет МО «Город Калуга»

	421. 
	Строительство тротуара по ул. Генерала Попова (подход к ООТ «Школа искусств №7»)
	Протяженность 0,2 км
	2022
	777
	Бюджет МО «Город Калуга»

	422. 
	Строительство тротуара по ул. Городенская
	Протяженность 0,64 км
	2024
	2486,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	423. 
	Строительство тротуара по Ул. Грабцевское шоссе д.120-д.122
	Протяженность 0,14 км
	2022
	543,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	424. 
	Ремонт тротуара по ул. Грабцевское шоссе от д. 112 до д. 122 (до транспортной проходной завода Тайфун)
	Протяженность 0,45 км
	2022
	1748,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	425. 
	Строительство тротуара по ул. Железняки от АЗС (ТНК) до ул. Гурьянова 
	Протяженность 1,46 км
	2024
	5672,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	426. 
	Строительство тротуара по ул. Заречная д. 125 (со стороны ул. Генерала Попова)
	Протяженность 0,11 км
	2024
	427,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	427. 
	Строительство тротуара по ул. Зеленая 
	Протяженность 0,76 км
	2023
	2952,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	428. 
	Строительство тротуара по ул. Зерновая д.17А - до перекрестка с ул. Черновская
	Протяженность 0,24 км
	2022
	932,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	429. 
	Строительство тротуара по ул. Ипподромная д.1а до ул. Анненки д.19а
	Протяженность 0,28 км
	2024
	1087,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	430. 
	Строительство тротуара по ул. Ипподромная
	Протяженность 0,4 км
	2024
	1942,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	431. 
	Строительство тротуара по ул. Беговая от ул. Анненки до ул. Анненки, 6 (бассейн «Сокол»)
	Протяженность 0,52 км
	2024
	2020,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	432. 
	Строительство тротуара по ул. Калужского ополчения - Подъезд к д. 3
	Протяженность 0,13 км
	2023
	505,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	433. 
	Строительство тротуара по ул. Кибальчича от д.20(поликлиника) к д.11 
	Протяженность 0,05 км
	2022
	194,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	434. 
	Строительство тротуара по ул. Киевский проезд 
	Протяженность 1,08 км
	2024
	4196
	Бюджет МО «Город Калуга»

	435. 
	Строительство тротуара по ул. Кубяка д.27 до поворота к д.20к3
	Протяженность 0,15 км
	2023
	582,
	Бюджет МО «Город Калуга»

	436. 
	Строительство тротуара по ул. Льва Толстого
	Протяженность 1,6 км
	2024
	6216,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	437. 
	Строительство тротуара по ул. Маяковского д.47а до д.49,51
	Протяженность 0,11 км
	2023
	427,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	438. 
	Строительство тротуара по ул. Молодежная, район д. 46, 48 Подход к ООТ «Проф. Лицей №22)
	Протяженность 0,06 км
	2022
	233,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	439. 
	Строительство тротуара по ул. Набережная (от ул. Воробьевской до склона парка Культуры и Отдыха)
	Протяженность 0,32 км
	2022
	1243,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	440. 
	Строительство тротуара по ул. Огородная 
	Протяженность 0,2 км
	2022
	777
	Бюджет МО «Город Калуга»

	441. 
	Строительство тротуара по ул. Параллельная 
	Протяженность 0,92 км
	2023
	3574,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	442. 
	Строительство тротуара по ул. Песчаная
	Протяженность 1,07 км
	2023
	4157,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	443. 
	Строительство тротуара по ул. Платова (вдоль стадиона Вилси)
	Протяженность 0,13 км
	2023
	505
	Бюджет МО «Город Калуга»

	444. 
	Строительство тротуара по ул. Пролетарская д.161 
	Протяженность 0,1 км
	2022
	388,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	445. 
	Строительство тротуара по ул. Прончищева 
	Протяженность 2,09 км
	2024
	8119,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	446. 
	Строительство тротуара по ул. Ромодановские дворики
	Протяженность 2,63 км
	2024
	10217,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	447. 
	Строительство тротуара по ул. Тарутинская д.231к7 (от светофора) до ул. Земляничной
	Протяженность 1,13 км
	2022
	4390,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	448. 
	Строительство тротуара по ул. Фомушина от 3-й Академический пр-д (подходы к ООТ «поворот на воинскую часть» и «Завод Элмат»
	Протяженность 2,4 км
	2024
	9324,4
	Бюджет МО «Город Калуга»

	449. 
	Строительство тротуара по ул. Окружная
	Протяженность 0,15 км
	2022
	582,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	450. 
	Строительство пешеходной дорожки спуск до д. Белая
	Протяженность 0,5 км
	2024
	1942
	Бюджет МО «Город Калуга»

	451. 
	Строительство тротуара по ул. Сиреневый бульвар (подходы к домам 1,4,6,18)
	Протяженность 0,17 км
	2022
	660
	Бюджет МО «Город Калуга»

	452. 
	Строительство тротуара по ул. Генерала Попова, 8
	Протяженность 0,1 км
	2022
	388,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	453. 
	Строительство тротуара проезды между ул. Спартака и ул. Георгия Димитрова у ТЦ "Фестиваль"
	Протяженность 0,2 км
	2022
	777
	Бюджет МО «Город Калуга»

	454. 
	Строительство тротуара по ул. Советская д. 1 - 3 
	Протяженность 0,1 км
	2023
	388,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	455. 
	Ремонт тротуара по ул. Дружбы
	Протяженность 0,8 км
	2024
	3108,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	456. 
	Ремонт тротуара по ул. Врубовая
	Протяженность 0,6 км
	2023
	2331,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	457. 
	Строительство тротуара по ул. Радужная дом 7 корп.1 
	Протяженность 0,1 км
	2023
	388,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	458. 
	Строительство тротуара по Ул. Железнодорожная
	Протяженность 0,4 км
	2024
	1554,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	459. 
	Строительство тротуаров ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, через остановку общественного транспорта к проходу на ул. Автомобильную, до тротуара (пешеходной дорожки) от предприятия «ГАЗПРОМАВИА» до ул. Курсантов дом №1
	Протяженность 0,5 км
	2024
	1942,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	460. 
	Строительство тротуаров ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, далее до пересечения и по 2-му Автомобильному проезду, до пересечения 2-го и 1-го Автомобильных проездов (бывший жилой городок предприятия «ФУЯО Стекло Рус»)
	Протяженность 0,5 км
	2024
	1942,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	461. 
	Строительство тротуаров и пандусов для лиц с ограниченными возможностями в р-не ул. Фомушина 
	Протяженность 0,5 км
	2024
	1942,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	462. 
	Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Гурьянова и ул. Осенняя (в районе церкви Св. Мученика Иоанна Воина)
	Организация пешеходного перехода
	2020
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	463. 
	Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Аллейная с ул. Маяковского в районе ул. Маяковского, 62 
	Организация пешеходного перехода
	2021
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	464. 
	Организация пешеходного перехода в районе ул. Сиреневый бульвар, д. 2 (ООТ ул. Генерала Попова в центр)
	Организация пешеходного перехода
	2021
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	465. 
	Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Академическая и 1-й Академический пр-д
	Организация пешеходного перехода
	2022
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	466. 
	Организация пешеходного перехода в районе пересечения ул. Ждамировская и ул. Просторная (ООТ Ждамирово-1)
	Организация пешеходного перехода
	2021
	56
	Бюджет МО «Город Калуга»

	467. 
	Организация пешеходного перехода в районе ул. Тульская, 15 
	Организация пешеходного перехода
	2020
	56
	Бюджет МО «Город Калуга»

	468. 
	Увеличение времени горения пешеходной фазы на светофорном объекте в районе ул. Московская, 104 до 20 секунд
	Изменение фазы светофорного регулирования
	2020
	Не требует финансирования
	Не требует финансирвоания

	469. 
	Организация тактильной разметки на тротуарах по ул. Циолковского и ул. Октябрьская от пересечения с ул. Академика Королева до пересечения с ул. Космонавта Комарова, а также на пешеходных переходах в районе пересечения этих улиц.
	Протяженность 0,7 км
	2024
	2719,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	470. 
	Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах. Расположенных по ул. Октябрьская от пересечения с ул. Циолковского до пересечения с ул. Суворова
	9 пешеходных переходов
	2024
	252
	Бюджет МО «Город Калуга»

	471. 
	Строительство тротуара по ул. Радищева от д. 2 до ул. Зерновая (протяженность 0,25 км), пешеходных переходов
	Протяженность 0,25 км
	2022
	971,29
	Бюджет МО «Город Калуга»

	472. 
	Оборудование пешеходных переходов светофорными объектами типа Т7 в районе ул. В. Андриановой, д.3; на участке ул. В. Андриановой от ул. Баррикад до пер. Паровозный строительство тротуаров (протяженность 0,152 м); организация пешеходного перехода на пересечении ул. В. Андриановой – ул. Баррикад; устройство искусственной неровности на ул. Баррикад, д.137
	Протяженность 0,152 км
	2021
	590,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	473. 
	Строительство тротуаров для движения пешеходов на участке проезда от ул. Красноармейская до ул. Первых коммунаров (протяженность 0,24 км), строительство тротуаров по ул. Красноармейская от д. № 1 до 906-й базы (протяженность 0,18 км)
	Протяженность 0,42 км
	2022
	1631,77
	Бюджет МО «Город Калуга»

	474. 
	Строительство тротуаров по на ул. Карьерная, ул. Станционная, ул. Азаровская, 2-й Карьерный пер. в районе пешеходного подхода к Школе №27 (протяженность 0,6 км) 
	Протяженность 0,6 км
	2022
	2331,096
	Бюджет МО «Город Калуга»

	475. 
	устройство искусственных неровностей в районе ул. Новая, 5 (д. Шопино); строительство тротуаров для движения пешеходов на ул. Школьная, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Центральная в районе пешеходного подхода к школе №33 (протяженность 1,87 км)
	Протяженность 1,87 км
	2022
	7625,25
	Бюджет МО «Город Калуга»

	476. 
	Строительство тротуара по ул. Тепличная (протяженность 0,4 км) в районе пешеходного подхода к школе №51
	Протяженность 0,4 км
	2022
	1554,06
	Бюджет МО «Город Калуга»

	477. 
	Строительство тротуара на участке дороги-дублер от д.2/1 ул. Заречная, на участке ул. Заречная от дороги-дублер до пресечения ул. Заречная с проездом к школе (протяженность 0,29 км); организация пешеходного перехода через ул. Заречная на подходе к школе
	Протяженность 0,29 км
	2021
	1126,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	478. 
	Оборудование светофорными объектами типа Т7 на пешеходных переходах, расположенных в районе ул. Ф. Энгельса, 12 и ул. Суворова, 12А
	Протяженность 0,7 км
	2021
	250
	Бюджет МО «Город Калуга»

	479. 
	Оборудование светофорными объектами типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Ф. Энгельса, 119
	Протяженность 0,7 км
	2021
	250
	Бюджет МО «Город Калуга»

	480. 
	Строительство тротуара на подходе к начальной школе №17 (протяженность 0,3 км)
	Протяженность 0,3 км
	2022
	1165,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	481. 
	Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Молодежная, 5
	Протяженность 0,7 км
	2021
	250
	Бюджет МО «Город Калуга»

	482. 
	Устройство искусственной неровности в районе ул. Беляева, 2 (примыкание к ул. Первомайской)
	Протяженность 0,7 км
	2022
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	483. 
	Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе ул. Пухова, 51
	Протяженность 0,7 км
	2021
	250
	Бюджет МО «Город Калуга»

	484. 
	Строительство тротуара на нечетной стороне пер. Врубовой и участке ул. Врубовая от пер. Врубовой до ул. Тракторная (протяженность 0,6 км); организация пешеходного перехода на перекрестке ул. Врубовая – пер. Врубовой с оборудованием светофорным объектом типа Т7; устройство искусственных неровностей в районе пешеходных переходов.
	Протяженность 0,6 км
	2022
	2331,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	485. 
	Строительство тротуара для движения пешеходов вдоль проезда от ул. Вишневского до Школы №26 (ул. Вишневского, 5)
	Протяженность 0,15 км
	2021
	582,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	486. 
	Оборудование светофорного объекта типа Т7 на пешеходном переходе, расположенном в районе бул. Мотостроителей, 16
	Протяженность 0,7 км
	2022
	250
	Бюджет МО «Город Калуга»

	487. 
	Устройство искусственных неровностей в районе пешеходного перехода по ул. Льва Толстого, 4/2
	Протяженность 0,7 км
	2022
	112
	Бюджет МО «Город Калуга»

	488. 
	Строительство тротуара для движения пешеходов по ул.Мира, с.Росва (протяженность 0,45 км), устройство искусственных неровностей
	Протяженность 0,45 км
	2022
	1748,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	489. 
	Строительство тротуара для движения пешеходов и устройство искусственных неровностей на автомобильной дороге, проходящей через пос.Муратовский щебзавод (протяженность 1,2 км)
	Протяженность 0,7 км
	2022
	4662,19
	Бюджет МО «Город Калуга»

	490. 
	Строительство тротуара для движения пешеходов на четной стороне ул. Школьная и на проезде от ул. Школьная до ул. Железнодорожная п. Резвань (протяженность 0,47 км)
	Протяженность 0,7 км
	2022
	1826
	Бюджет МО «Город Калуга»

	491. 
	Оборудование светофорного объекта типа Т7 и устройство искусственных неровностей на нерегулируемом пешеходном переходе ул.Новая,1, д. Канищево
	Протяженность 0,7 км
	2021
	362
	Бюджет МО «Город Калуга»

	492. 
	Организация системы ориентирования маломобильных групп населения в пределах улиц Салтыкова – Щедрина, Вилонова, Луначарского, Никитина, включающей нанесение тактильной разметки на тротуары по ул. Салтыкова Щедрина от д. 29 до пересечения с ул. Кутузова, по ул. Луначарского от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Никитина, по ул. Вилонова от ул. Луначарского до ул. Первомайской, по ул. Никитина от ул. Луначарского до д.10, нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в пределах данных улиц.
	Протяженность 1,6 км
	2024
	6216,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	493. 
	Организация системы ориентирования маломобильных групп населения в пределах улиц Никитина, Максима Горького, Больничная, включающей нанесение тактильной разметки на тротуары по ул. Никитина от д. 58 до д. 82, по ул. Максима Горького, по Больничной улице, а также нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в пределах данных улиц.
	Протяженность 0,7 км 
	2023
	2719,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	494. 
	Приведение тротуара по ул. Маковского к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных на ней. Обеспечение подходов к Калужскому дому-интернату для престарелых и инвалидов и к Калужской областной Психиатрической больнице
	Протяженность 1 км
	2023
	3885,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	495. 
	Приведение тротуара по ул. Вишневского к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных на ней.
	Протяженность 0,5 км
	2024
	1942,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	496. 
	Организация подхода к учреждению социального обслуживания «Забота» (ул. Московская, 217) реконструкция существующих тротуаров в районе ул. Московская с организацией пандусов по всей его ширине в пределах пересечений. 
	Протяженность 0,5 км
	2023
	1942,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	497. 
	Приведение тротуара по ул. Врубовая, пер. Малиники, ул. Северная к нормативному состоянию, устройство тактильной разметки по тротуара и на пешеходных переходах, расположенных в их пределах. Обеспечение подходов к Детскому реабилитационному центру «Доброта», Филиалу центра обслуживания населения «Забота» (ул. Врубовая, 22)
	Протяженность 0,5 км
	2024
	1942,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	498. 
	Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах на пересечение ул. Никитина – ул. Николо-Козинская (Всероссийское общество слепых)
	Нанесение тактильно разметки
	2023
	50
	Бюджет МО «Город Калуга»

	499. 
	Нанесение тактильной разметки на пешеходных переходах в центральной части города - пл. Мира; пересечение ул. Кирова – ул. Плеханова; пересечение ул. Кирова – ул. Рылеева; пересечение ул. Кирова – ул. Герцена; пересечение ул. Кирова – ул. Театральная; пересечение ул. Кирова – ул. Московская; пересечение ул. Кирова – ул. Ленина; пересечение ул. Кирова – пер. Кирова; пересечение ул. Кирова – ул. Николо-Козинская; пл. Победы.
	Нанесение тактильно разметки
	2022
	50
	Бюджет МО «Город Калуга»

	500. 
	Оснащение светофорных объектов, расположенных в центральной части города (ул. Кирова, ул. Баженова, ул. Ленина, Луначарского, ул. Московская, ул. Степана Разина, ул. Плеханова, ул. Рылеева, ул. Гагарина) звуковыми сигналами.
	Оснащение светофорных объектов звуковыми сигналами
	2022
	3550
	Бюджет МО «Город Калуга»

	501. 
	Организация пешеходных подходов к ООТ «Обувная фабрика» с учетом движения маломобильных групп населения. Организация тротуаров на от ООТ «Обувная фабрика» к ГБЦ КО «РЦИ «КРОК» с учетом движения инвалидов
	Протяженность 0,4 км
	2021
	1554,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	502. 
	Приведение ООТ расположенных в центральной чести города (ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Луначарского, ул. Степана Разина) в соответствие с нормативами СП 59.13330.2016 и СП 140.13330.2012 (обеспечить звуковое и/или радиоинформирование инвалидов по зрению о маршрутах и времени ожидаемого прибытия транспортных средств, о номере маршрута, приближающегося к остановке транспортного средства, безопасную посадку/высадку инвалидов использующих кресла-коляски, использование тактильной плитки направляющей к месту посадки и обозначающей край посадочной площадки)
	Приведение ООТ расположенных в центральной чести города в соответствие с нормативами СП 59.13330.2016 и СП 140.13330.2012
	2035
	8640
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по организации велосипедного движения

	503. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Ленина от ул. Вокзальная до ул. Луначарского
	Протяженность 2,8 км
	2028
	12821,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	504. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Кирова от пл. Победы до пл. Мира 
	Протяженность 1,7 км
	2028
	6604,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	505. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Степана Разина (в пределах существующей бульвара) от пл. Победы до ул. Никитина
	Протяженность 0,67 км
	2028
	2603,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	506. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Луначарского от ул. Ленина до ул. Кутузова
	Протяженность 1,1 км
	2028
	4273,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	507. 
	Организация велодорожки/велополосы по ул. Кутузова от ул. Луначарского до ул. Ленина 
	Протяженность 0,7 км
	2028
	2719,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	508. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по пл. Старый Торг, организация велодорожек на территории Сквера им. Ленина 
	Протяженность 0,96 км
	2031
	3729,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	509. 
	Организация велодорожки/велополосы по ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Достоевского
	Протяженность 1,1 км
	2029
	4273,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	510. 
	Организация велодорожки/велополосы по ул. Плеханова от ул. Труда до ул. Кирова
	Протяженность 0,7 км
	2029
	2719,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	511. 
	Организация велодорожек на территории городского парка
	Протяженность 1,5 км
	2031
	5827,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	512. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Московской от пер. Северный до ул. Кирова
	Протяженность 4,5 км
	2028
	17483,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	513. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул. Карла Либкнехта от Грабцевского шоссе до ул. Телевизионная
	Протяженность 1,6 км
	2029
	6216,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	514. 
	Организация велодорожки по ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Воронина, по ул. Воронина от ул. Баррикад до ул. Труда, по ул. Труда от ул. Воронина до ул. Плеханова
	Протяженность 1,2 км
	2029
	4662,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	515. 
	Организация велодорожки территории Сквера войнам интернационалистам
	Протяженность 0,2 км
	2030
	777
	Бюджет МО «Город Калуга»

	516. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по ул Суворова от Сквера войнам интернационалистам до ул. Рылеева
	Протяженность 1,45 км
	2030
	5633
	Бюджет МО «Город Калуга»

	517. 
	Организации велодорожки пер. Теренинский от ул. Суворова до ул. Чижова, по ул. Чижова от пер. Теренинский до ул. Московская, по ул. Огарева от ул. Московская до ул. Рылеева
	Протяженность 1,58 км
	2031
	6138,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	518. 
	Организации велодорожки по ул. Телевизионная от ул. Социалистическая до ул. Труда
	Протяженность 1,47 км
	2030
	5711,2
	Бюджет МО «Город Калуга»

	519. 
	Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Социалистической от ул. Телевизионная до ул. Чичерина, по ул. Пухова от ул. Телевизионная до ул. Чичерина, по ул. Чичерина от ул. Социалистической до ул. Пухова (в районе существующего бульвара)
	Протяженность 1,1 км
	2031
	4273,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	520. 
	Организация велодорожек совместно с тротуаром по Грабцевскому шоссе от Грабцевское шоссе 110 до ул. Моторная, по ул. Моторная от Грабцевского шоссе до ул. Новаторская, по ул. Новаторская от ул. Моторная до ул. Заводская, по ул. Заводская до ул. Маяковского, по ул. Маяковского от улю Заводская до Грабцевского шоссе, по Грабцевскому шоссе от ул. Маяковского до ул. Карла Либкнехта
	Протяженность 2,9 км
	2032
	11266,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	521. 
	Организация велодорожки оп ул. Маршала Жукова от ул. Чапаева до пл. Победы
	Протяженность 1,8 км
	2031
	6993,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	522. 
	Организация велодорожки по ул. Тульская от пер. Малый до ул. Степана Разина 
	Протяженность 0,9 км
	2032
	3496,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	523. 
	Организация велодорожки по ул. Болдина от проектируемой трнспортно-пешеходной набережной вдоль р. Ока до ул. Никитина, по ул. Никитина от ул. Болдина до ул. Степана Разина  
	Протяженность 2,17 км
	2029
	8430,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	524. 
	Организация велодорожки по ул. Максима Горького от ул. Болдина до ул. Маршала Жукова
	Протяженность 0,7 км
	2029
	2719,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	525. 
	Организация велодорожки по ул. Театральная (в районе пешеходной зоны) и по пл. Старый Торг (нанесение разметки. установка знаков)
	Протяженность 1,8 км
	2021
	1165,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	526. 
	Организация велодорожки/велополосы (в зависимости от участка проектирования) по ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Космонавта Волкова
	Протяженность 0,83 км
	2029
	3224,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	527. 
	Организация велодорожки по ул. Космонавта Волкова от ул. Гагарина до сквера Волкова, по территории сквера Волкова
	Протяженность 3,2 км
	2029
	12432,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	528. 
	Организация веломаршрута по проектируемой набережной в районе Яченского водохранилища
	Протяженность 2,5 км
	2020
	9712,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	529. 
	Организация велодорожки совместно с тротуаром по наб. Яченского водохранилища от проектируемой пешеходной набережной до пер. Лаврентьекский, по пер. Лаврентьевский, по ул. Садовая от пер. Лаврентьевский до ул. Широкая, по ул. Широкая от ул. Садовая до проектируемой велодорожки по ул. Социалистическая
	Протяженность 2,2 км
	2031
	8547,35
	Бюджет МО «Город Калуга»

	530. 
	Организация велодорожки по ул. Академика Королева от ул. Гагарина до парка им. К. Э. Циолковского, по территории парка им. К. Э. Циолковского
	Протяженность 2,5 км
	2030
	9712,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	531. 
	Организация велополос по Гагаринскому мосту от ул. Гагарина до Тульского шоссе, по Тульскому шоссе от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова
	Протяженность 1,8 км
	2029
	6993,3
	Федеральный бюджет, Бюджет МО «Город Калуга»

	532. 
	Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Генерала Попова от Тульского шоссе до ул. Фомушина, по ул. Фомушина от ул. Генерала Попова до ул. Минская
	Протяженность 3,4 км
	2029
	13209,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	533. 
	Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. 65 лет Победы
	Протяженность 2,3 км
	2030
	8935,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	534. 
	Организация велодорожек совместно с тротуаром по ул. Серафима Туликова от ул. 65 лет Победы до ул. Фомушина
	Протяженность 0,53 км
	2031
	2059,1
	Бюджет МО «Город Калуга»

	535. 
	Организация велосипедных дорожек на территории мкр. Кошелев проект по ул. Петра Тарасова от ул. Фомушина до ул. Андрея Алешина, по ул. Андрея Алешина до ул. Владимира Козлова, по ул. Владимира Козлова от ул. Андрея Алешина до ул. Бориса Литвинчука, по ул. Бориса Литвинчука от Владимира Козлова до Братьев Луканиных, по Братьев Луканиных от ул. Бориса Литвинчука до ул. Петра Тарасова
	Протяженность 4 км
	2032
	15540,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	536. 
	Организация велодорожек по ул. Бульвар Сиреневый от ул. Генерала Попова до ул. Комфортная. По ул. Комфортная
	Протяженность 2,5 км
	2032
	9712,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	537. 
	Организация велодорожки по ул. Платова от ул. Пригородная до Грабцевского шоссе (по существующему бульвару)
	Протяженность 0,48 км
	2032
	1864,9
	Бюджет МО «Город Калуга»

	538. 
	Организация велодорожки по проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
	Протяженность 3,86 км
	2025
	14996,7
	Бюджет МО «Город Калуга»

	539. 
	Организация велодорожки по ул. Набережная от ул. Гагарина до проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
	Протяженность 0,9 км
	2029
	3496,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	540. 
	Создание рекреационных веломаршрутов на территории Комсомольской рощи
	Протяженность 4 км
	2032
	15540,6
	Бюджет МО «Город Калуга»

	541. 
	Создание рекреационных веломаршрутов на территории Губернского парка
	Протяженность 3 км
	2032
	11655,5
	Бюджет МО «Город Калуга»

	542. 
	Создание рекреационных веломаршрутов на территории парка Яновских
	Протяженность 2 км
	2032
	7770,3
	Бюджет МО «Город Калуга»

	543. 
	Создание рекреационных веломаршрутов на территории бора
	Протяженность 5 км
	2035
	19475,75
	Бюджет МО «Город Калуга»

	544. 
	Создание рекреационно-транспортного веломаршрута Анненки-Яченское водохранилище
	Протяженность 5 км
	2028
	19475,75
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

	545. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) на перекрестке ул. Степана Разина – ул. Тульская
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2020
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	546. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на Подъезд к г.Калуга от М3 Украина 4,2 км
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2021
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	547. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта и нарушения ПДД (скорость/очередность проезда) на территории города Калуга на ул. Московская в районе дома 197
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2021
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	548. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) и установленных скоростных режимов ул. Маяковского – ул. Заводская 
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2021
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	549. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на Грабцевском шоссе в районе дома 85
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2022
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	550. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Тарутинская в районе дома 155
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2022
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	551. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта и нарушения ПДД (скоростных режимов) на территории города Калуга на ул. Гурьянова в районе дома 59
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2022
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	552. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пересечений (соблюдение сигналов светофорного регулирования, разрешенных маневров) и установленных скоростных режимов ул. Телевизионная – ул. Пухова 
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2022
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	553. 
	Установка средств фото- и видеофиксации на перекрестке ул. Кирова – ул. Рылеева
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2023
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	554. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта по территории города Калуга на ул. Тульская в районе пересечения с Восточный пр-д
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2023
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	555. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пешеходного перехода (игнорирование пешеходов на нем) и установленных скоростных режимов ул. Луначарского – ул. Первомайская 
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2023
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	556. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Московская в районе ул. Звездная, 19 
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2024
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	557. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Фомушина в районе дома 8 
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2024
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	558. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил проезда пешеходного перехода (регулируемый пешеходный переход, проезд на красный сигнал светофора) и установленных скоростных режимов по ул. Генерала Попова в районе дома 11 
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2024
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	559. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений установленных скоростных режимов по ул. Тарутинская в районе пересечения с ул. Радищева
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2024
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	560. 
	Установка средств фото- и видеофиксации нарушений введенных ограничений на движение грузового транспорта и скоростных режимов на территории города Калуга на ул. Гагарина в районе дома 13к1
	Установка средств фото- и видеофиксации
	2025
	3000
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

	561. 
	Устройство дополнительной секции и изменения пофазного разъезда для совершения левого поворота с ул. Маршала Жукова на ул. Горького на перекрестке ул. Маршала Жукова – ул. Максима Горькова
	Оптимизация работы светофорного объекта
	2035
	Не требует финансирвоания
	Не требует финансирвоания

	562. 
	Реорганизация светофорного регулирования путем введения дополнительной секции для совершения поворота налево на пересечение ул. Центральная – 29К-001. Дорога на п. Воротнынск
	Оптимизация работы светофорного объекта
	2035
	Не требует финансирвоания
	Не требует финансирвоания

	563. 
	Устройство дополнительной секции на светофорном объекте для совершения левого поворота на перекрестке ул. Моторная – ул. Грабцовское шоссе
	Оптимизация работы светофорного объекта
	2035
	Не требует финансирвоания
	Не требует финансирвоания

	564. 
	Устройство дополнительной секции на светофорном объекте для совершения левого поворота с ул. Ленина на ул. Кирова со стороны ул. Суворова
	Оптимизация работы светофорного объекта
	2035
	Не требует финансирвоания
	Не требует финансирвоания

	565. 
	Организация полосы разгона и торможения перед поворотом на д.Крутицы на пересечении ул. Березники (выезд из д. Крутицы) – а/д Анненки – мкр. Силикатный
	Протяженность 0,15 км
	2035
	3858,5
	Бюджет Калужской области

	566. 
	Организация саморегулируемого кольцевого пересечения со средним диаметром островка безопасности на пересечении ул. Гурьянова – а/д Анненки – мкр. Силикатный
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	12861,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	567. 
	Изменение схемы ОДД с устройством мини-кольцевго пересечения в районе перекрестка ул. Отбойная – ул. Луговая
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	6430,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	568. 
	Организация дополнительного разворота по ул. Генерала Попова в районе дома 4
	Разработка ПСД. Параметры определяются проектом
	2035
	6430,8
	Бюджет МО «Город Калуга»

	569. 
	Организация канализированного движения на пересечении улиц Кутузова – Воскресенская – Монастырская
	Разработка ПОДД
	2035
	25
	Бюджет МО «Город Калуга»

	570. 
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Баумана – ул. Пушкина – ул. А. Королева
	Разработка ПОДД
	2035
	25
	Бюджет МО «Город Калуга»

	571. 
	Организация канализированного движения на Пл. Победы
	Разработка ПОДД
	2035
	25
	Бюджет МО «Город Калуга»

	572. 
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Глаголева – ул. Бутома
	Разработка ПОДД
	2035
	25
	Бюджет МО «Город Калуга»

	573. 
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Глаголева – ул. Переходная
	Разработка ПОДД
	2035
	25
	Бюджет МО «Город Калуга»

	574. 
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Заречная – Тульское шоссе
	Разработка ПОДД
	2035
	25
	Бюджет МО «Город Калуга»

	575. 
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Чебышева – ул. Театральная
	Разработка ПОДД
	2035
	25
	Бюджет МО «Город Калуга»

	576. 
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Ленина – ул. Московская – пер. Старичков
	Разработка ПОДД
	2035
	25
	Бюджет МО «Город Калуга»

	577. 
	Организация канализированного движения на пересечении ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Луначарского
	Разработка ПОДД
	2035
	25
	Бюджет МО «Город Калуга»

	Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест), специализированных стоянок для задержанных транспортных средств и иных подобных сооружений)

	578. 
	Организация парковочного кармана по 2-й Интернациональный пер. в районе домов 10 и 7к1
	20 м/м
	2028
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	579. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Моторостроителей д.10
	60 м/м
	2027
	1800
	Бюджет МО «Город Калуга»

	580. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.12
	30 м/м
	2028
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	581. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.2
	40 м/м
	2028
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	582. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории бул. Энтузиастов д.7
	25 м/м
	2028
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	583. 
	Расширение существующего парковочного пространства бул. Энтузиастов, 8
	15 м/м
	2028
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	584. 
	Организация многоярусной парковки в районе ул. Огорева-Московская-Суворова-Воронина (в районе ул. Московская 60) 
	880 м/м
	2026
	26400
	Бюджет МО «Город Калуга», частные инвестиции

	585. 
	Организация вдоль-уличного парковочного пространства Грабцевское шоссе д.112-д.122
	70 м/м
	2029
	2100
	Бюджет МО «Город Калуга»

	586. 
	Организация парковочных карманов по ул. 65 лет Победы в районе Губернского парка
	40 м/м
	2029
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	587. 
	Организация парковочного кармана пер. Воскресенский в районе домов 28 и 31
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	588. 
	Расширение существующего парковочного пространства у МКД пер. Литейный, д.7 на 20 машиномест
	20 м/м
	2028
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	589. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории пер. Малинники д.7 к.1, д.7, д.9
	90 м/м
	2028
	2700
	Бюджет МО «Город Калуга»

	590. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории пер. Ольговский, д. 11
	40 м/м
	2028
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	591. 
	Организация парковочного пространства в пер. Ольговский, д.5 в районе д/с №108 «Дружба»
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	592. 
	Организация парковочного пространства пер. Чичерина 13А в районе д/с №6
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	593. 
	Организация парковочных карманов вдоль пер. Чичерина в районе д. 24
	40 м/м
	2028
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	594. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д.69
	25 м/м
	2029
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	595. 
	Организация парковки по в районе пересечения ул. Аллейная и ул. Маяковского (в районе домов ул. Аллейная д.12, д.19)
	110 м/м
	2026
	3300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	596. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Баррикад д.136, д. 155, д. 139
	40 м/м
	2026
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	597. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Баррикад д. 140, д. 157, д. 159
	30 м/м
	2026
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	598. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Белинского д.6
	10 м/м
	2027
	300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	599. 
	Расширение существующего парковочного пространства у МКД ул. Билибина д.6, д.8 на 15 м/м
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	600. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болдина д.21
	25 м/м
	2027
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	601. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.11, д. 13, д.15
	50м/м
	2028
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	602. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.18, д.20, д. 16
	40 м/м
	2028
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	603. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Болотникова д.4
	25 м/м
	2028
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	604. 
	Организация парковочного пространства ул. Больничная д. 5 в районе городской больницы №4
	50 м/м
	2027
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	605. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Спортивная д. 3
	50 м/м
	2028
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	606. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Валентины Никитиной д. 30
	35 м/м
	2029
	1050
	Бюджет МО «Город Калуга»

	607. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Валентины Никитиной д. 43, д.47
	25 м/м
	2029
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	608. 
	Организация парковки ул. Веры Андриановой в районе д.5 
	40 м/м
	2028
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	609. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Веры Андриановой д.24
	25 м/м
	2028
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	610. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гвардейская д.2 
	40 м/м
	2029
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	611. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гвардейская д.5
	20 м/м
	2029
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	612. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Генерала Попова д.14/1
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	613. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Генерала Попова д.20
	25 м/м
	2027
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	614. 
	Ул. Генерала Попова д.9, д.7
	15 м/м
	2028
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	615. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Грабцевское шоссе д.42
	30 м/м
	2027
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	616. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 14
	20 м/м
	2028
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	617. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 41
	20 м/м
	2028
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	618. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 53
	15 м/м
	2028
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	619. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д. 9
	30 м/м
	2028
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	620. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Гурьянова д.16
	15 м/м
	2028
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	621. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Дзержинского д.67
	15 м/м
	2026
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	622. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Дзержинского д.95
	30 м/м
	2026
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	623. 
	Организация парковки в районе ул. Звездная д.2
	50 м/м
	2027
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	624. 
	Расширение существующей парковки в районе ул. Звездная, д.21 на 40 м/м
	40 м/м
	2027
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	625. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Карла Либкнехта д.8
	15 м/м
	2026
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	626. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кибальчича д.3 
	25 м/м
	2027
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	627. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кибальчича д.9, д.11, д.15
	30 м/м
	2027
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	628. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Комарова д.47, д. 94, д. 45
	30 м/м
	2027
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	629. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Кооперативная д.8
	15 м/м
	2029
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	630. 
	Организация парковки ул. Кутузова д.4
	10 м/м
	2025
	300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	631. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.27
	20 м/м
	2025
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	632. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.29
	20 м/м
	2025
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	633. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.35
	20 м/м
	2025
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	634. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.37
	40 м/м
	2025
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	635. 
	Расширение существующего парковочного пространства ул. Ленина д.41 на 20 м/м
	20 м/м
	2025
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	636. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.48
	30 м/м
	2025
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	637. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ленина д.53
	25 м/м
	2025
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	638. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Лесная д.12-20
	20 м/м
	2029
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	639. 
	Расширение существующего парковочного пространства по ул. Литейная в районе д.9 и д. 11
	25 м/м
	2027
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	640. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Майская д. 32
	15 м/м
	2028
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	641. 
	Расширение существующего парковочного пространства ул. Максима Горького в районе д. 67 (Городской родильный дом)
	15 м/м
	2026
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	642. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Малоярославецкая д.1, д. 3
	55 м/м
	2028
	1650
	Бюджет МО «Город Калуга»

	643. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.29
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	644. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.30а, д.30
	30 м/м
	2027
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	645. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маршала Жукова д.43
	45 м/м
	2027
	1350
	Бюджет МО «Город Калуга»

	646. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маяковского д. 47
	35 м/м
	2027
	1050
	Бюджет МО «Город Калуга»

	647. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Маяковского, д. 9
	10 м/м
	2028
	300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	648. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Молодежная, д. 2
	10 м/м
	2028
	300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	649. 
	Расширение существующего парковочного пространства ул. Молодежная д. 46, д. 48
	50 м/м
	2027
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	650. 
	Расширение существующего парковочного пространства ул. Московская д.235
	10 м/м
	2026
	300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	651. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Моторная д.11/10
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	652. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Моторная д.9
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	653. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 106
	30 м/м
	2027
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	654. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 127
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	655. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 133 к2
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	656. 
	ул. Никитина д. 49, д. 57, д. 47
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	657. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 65
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	658. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Никитина д. 93
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	659. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 79
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	660. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 77
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	661. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 75
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	662. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 73
	40 м/м
	2027
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	663. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 67
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	664. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 65
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	665. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 61
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	666. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 5
	30 м/м
	2027
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	667. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Николо-Козинская д. 7
	30 м/м
	2027
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	668. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Октябрьская д.20
	20 м/м
	2026
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	669. 
	Организация парковочных карманов по ул. Октябрьская в районе дома д.3
	15 м/м
	2025
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	670. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Ольговская д.15
	20 м/м
	2028
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	671. 
	Организация парковочных карманов по ул. Первых коммунаров в районе д.11
	40 м/м
	2029
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	672. 
	Организация парковки по ул. Первых коммунаров в районе домов 12 и 16
	60 м/м
	2029
	1800
	Бюджет МО «Город Калуга»

	673. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории Ул. Пестеля д.13
	20 м/м
	2028
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	674. 
	Организация парковочных карманов по ул. Платова в районе домов 132, 22, 3
	35 м/м
	2027
	1050
	Бюджет МО «Город Калуга»

	675. 
	Организация парковочных карманов ул. Плеханова в районе домов 88, Кирова 1, 12, 4
	45 м/м
	2025
	1350
	Бюджет МО «Город Калуга»

	676. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Плеханова д.94
	25 м/м
	2026
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	677. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пригородная д.29
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	678. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Проезжая, д.18
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	679. 
	Организация парковочных карманов по ул. Пролетарская (между ул. Рылеева и ул. Плеханова)
	15 м/м
	2025
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	680. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пролетарская д.157
	25 м/м
	2026
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	681. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Пухова д.1
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	682. 
	Организация парковочного кармана по ул. Лесная в районе ул. Радищева д.6
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	683. 
	Организация парковочных карманов по ул. Рылеева в районе домов 4, 39к1, 21
	20 м/м
	2025
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	684. 
	Организация парковки в районе ул. Социалистическая д.2а (городская больница №2)
	60 м/м
	2025
	1800
	Бюджет МО «Город Калуга»

	685. 
	Организация парковки в районе ул. Социалистическая д.2Б (д/с №34 Зоренька)
	10 м/м
	2026
	300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	686. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.120
	20 /м
	2026
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	687. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.13
	10 м/м
	2027
	300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	688. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Суворова д.17
	10 м/м
	2027
	300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	689. 
	Организация парковочных карманов по ул. Театральная в районе сквера им. Ленина
	25 м/м
	2025
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	690. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тельмана д.15
	35 м/м
	2027
	1050
	Бюджет МО «Город Калуга»

	691. 
	Организация парковки в районе ул. Тепличная д.1, д.2
	60 м/м
	2028
	1800
	Бюджет МО «Город Калуга»

	692. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тракторная д.52
	30 м/м
	2028
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	693. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Труда д.32
	25 м/м
	2028
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	694. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тульская д.137
	25 м/м
	2028
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	695. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Тульская д.19
	25 м/м
	2028
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	696. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Турынинская д.15
	30 м/м
	2029
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	697. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.21
	20 м/м
	2029
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	698. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д. 17, д. 19
	20 м/м
	2029
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	699. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.11
	20 м/м
	2029
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	700. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.7
	15 м/м
	2029
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	701. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чехова, д.3
	15 м/м
	2029
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	702. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чижевского д. 11, д.13
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	703. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. Чижевского д.23
	20 м/м
	2027
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	704. 
	Организация парковочного кармана в районе ул. Спартака д. 3 
	15 м/м
	2028
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	705. 
	Организация парковочного кармана по ул. Строителей в районе д/с №12 «Ромашка» (ул. Радужная, д.5)
	20 м/м
	2029
	600
	Бюджет МО «Город Калуга»

	706. 
	Организация парковочного кармана по бул. Моторостроителей в районе Лицей №48 (д. 16)
	15 м/м
	2027
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	707. 
	Организация парковочного кармана по ул. Баррикад в районе дома 142 (д/с "Соколёнок")
	10 м/м
	2027
	300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	708. 
	Организация парковочного пространства ул. Гурьянова, 11 (д/с "Вишенка")
	15 м/м
	2028
	2100
	Бюджет МО «Город Калуга»

	709. 
	Организация парковочного пространства ул. Льва Толстого, 51. (Школа №44)
	10 м/м
	2027
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	710. 
	Организация парковочного кармана по ул. Мичурина, 45 (Школа №23)
	10 м/м
	2027
	3300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	711. 
	Организация парковочных карманов ул. Молодежная, 5 (Школа №12)
	10 м/м
	2027
	1200
	Бюджет МО «Город Калуга»

	712. 
	Организация парковочного пространства на придомовой территории ул. В. Андриановой д.24
	10 м/м
	2027
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	713. 
	Организация парковочного кармана в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 66А ГКОУКО «Калужская школа «Гармония»
	10 м/м
	2022
	300
	Бюджет МО «Город Калуга»

	714. 
	Организация специализированных стоянок для хранения заддержанных транспортных средств в районе ул. Никитина, 13 и Киевский пр-д, 11
	70 м/м
	2021
	2100
	Бюджет МО «Город Калуга»

	715. 
	Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Баррикад, 59 на параллельный проезжей части. Введение запрета на стоянку транспортных средств вне специально отведенных средств от ул. Ленина до ул. Баррикад 140
	Изменения типа постановки транспортных средств, запрет стоянки
	2021
	750
	Бюджет МО «Город Калуга»

	716. 
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Баумана от д. 17 до ул. Академика Королева, д. 67/10
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств
	2021
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	717. 
	Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Академика Королева на параллельный проезжей части
	Изменения типа постановки транспортных средств
	2020
	1500
	Бюджет МО «Город Калуга»

	718. 
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств вне специально отведенных для этого мест (парковочные карманы) по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Марата. Организация парковочных карманов по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Московская.
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств. Организация парковочных полукарманов 20 м/м
	2021
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	719. 
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Достоевского от ул. Плеханова до ул. Марата. Изменение типа постановки транспортных средств в районе ул. Достоевского от ул. Марата до ул. Московской на параллельный проезжей части
	Изменения типа постановки транспортных средств, запрет стоянки
	2020
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	720. 
	Запрет остановки и стоянки транспортных средств по нечетной стороне ул. Красная гора от д.19 до д.11
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств
	2024
	450
	Бюджет МО «Город Калуга»

	721. 
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств по ул. Моторная улица д.4. Организация парковки на 20 м/м в районе ул. Моторная, д. 12А
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств. Организация парковки
	2024
	900
	Бюджет МО «Город Калуга»

	722. 
	Запрет остановки и стоянки транспортных средств по ул. Гостиничный переулок. На всем протяжении
	Запрет стоянки и остановки транспортных средств
	2021
	58
	Бюджет МО «Город Калуга»

	723. 
	Организация платного парковочного пространства в центральной части города
	Разработка ПСД.
	2020
	Параметры определяются проектом
	Бюджет МО «Город Калуга»


Общая стоимость мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры г. Калуги при реализации оптимального варианта проектирования по периодам планирования без учета мероприятий, требующих разработки проектно-сметной документации:
- 2020 г. – 714990 тыс. руб.;
- 2021 г. – 224181,9 тыс. руб.;
- 2022 г. – 699779,12 тыс. руб.;
- 2023 г. – 340778 тыс. руб.;
- 2024 г. – 604114,8 тыс. руб.;
- мероприятия краткосрочной перспективы (до 2024 года) – 2583843,82 руб.;
- мероприятия среднесрочной перспективы (до 2029 года) – 6711 758,97 тыс. руб.;
- мероприятия долгосрочной перспективы (до 2035 года) – 6694 909 тыс. руб.;
Общий объем финансирования – 15 990511,79 тыс. руб.
15 Прогнозная оценка эффективности мероприятий по ОДД, в том числе с использованием методов компьютерного моделирования
С целью оценки эффективности мероприятий по ОДД и отдельных характеристик транспортной сети в рамках КСОДД был определен ряд абсолютных и относительных показателей. К абсолютным отнесены показатели, характеризующие конкретные расчетные значения достигаемые в результате реализации мероприятий и выраженные в принятых единицах измерения, а к относительным показатели, отражающие их отношение к существующей ситуации или долю соответствия нормативам. 
Так в рамках КСОДД рассматривались следующие показатели:
1. Абсолютные:
- суммарная задержка по всей сети;
- среднее время реализации корреспонденций на индивидуальном транспорте;
- протяженность улично-дорожной сети;
- увеличение протяженности пешеходной инфраструктуры отвечающей нормативным значениям;
- протяженность велополос и велодорожек;
- количество машиномест на УДС;
- протяженность линий общественного транспорта;
- среднее время реализации корреспонденций на общественном транспорте.
2. Относительные: 
- средняя загрузка на УДС;
- плотность транспортной сети;
- доля протяженности автодорог общего пользования местного значения городского округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- количество ООТ отвечающих нормативному состоянию;
- социальный риск (смертность на 100 тыс. человек населения района).
Оценка эффективности мероприятия, принятого (оптимального) варианта развития транспортной инфраструктуры производилась интегрально, на основе сравнения прогнозируемых показателей функционирования УДС с существующей ситуацией. Расчет показателей производился на основе разработанной макроскопической транспортной модели города Калуги. Оценка эффективности мероприятий давалась с учетом мероприятий программных документов и документов территориального планирования.
Расчет производился по трем периодам реализации мероприятий (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная перспективы) и трем показателям ее функционирования (средней загрузке на УДС города, суммарной задержке по всей сети, среднему времени реализации корреспонденций). 
Сравнение прогнозируемых параметров функционирования сети представлен в таблице 39.
Таблица 39 – Сравнение прогнозируемых параметров функционирования сети.
	№ п/п
	Показатель
	Существующая ситуация
	Перспектива реализации

	
	
	
	до 2024 г.
	до 2029 г.
	до 2035 г.

	1
	Средняя загрузка на УДС, %
	78
	69
	63
	56

	2
	Суммарная задержка по всей сети, минут
	1841354
	1788190
	1757830
	1726370

	3
	Среднее время реализации корреспонденций на индивидуальном транспорте, мин.
	37
	33
	30
	27


На рисунках 62 – 65 представлен картограммы загрузки УДС города Калуги для существующей ситуации и на перспективу развития.
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Рисунок 62 – Схема загрузки УДС города Калуги на утренний час пик для существующей ситуации
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Рисунок 63 – Схема загрузки УДС города Калуги на утренний час пик 
для краткосрочной перспективы реализации мероприятий КСОДД
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Рисунок 64 – Схема загрузки УДС города Калуги на утренний час пик
для среднесрочной перспективы реализации мероприятий КСОДД
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Рисунок 65 – Схема загрузки УДС города Калуги на утренний час пик
 для долгосрочной перспективы реализации мероприятий КСОДД

Исходя из данных представленных в таблице 39 и на рисунках 62-65 можно сделать следующие вывод, что в результате реализации мероприятия КСОДД наблюдается четкий тренд снижение уровня загрузки, суммарной задержки и времени реализации корреспонденций. На расчетный период на основных транспортных магистралях уровни загрузки снижаются в среднем на 15-20%, при этом отсутствуют критические значения (загрузка свыше 80%). В целом реализации мероприятия позволяют повысить эффективность работы УДС, что говорит о эффективности мероприятий КСОДД
Также в рамках реализации мероприятий наблюдается планомерное снижение экономических потерь (связанных со средними задержками в сети). Так после реализации мероприятий КСОДД в перспективе до 2024 года экономические потери от существующей организации дорожного движения составят – 4713,3 тыс.руб./час пик, что ниже существующей ситуации на 309,3 тыс. руб./час пик, а в долгосрочной перспективе составят – 4450,9 тыс. руб./час пик, что ниже существующей ситуации на 571,7 тыс. руб./час пик. Снижение суммарных затрат при движении в пиковое время показывает экономическую эффективность предлагаемых в рамках КСОДД мероприятий.
С целью оценки социально-экономическая эффективность отдельных мероприятий по развитию транспортной и пешеходной связанности территории, категорированию участков, запланированных в рамках КСОДД в макроскопической транспортной модели были рассчитаны и сравнены показатели времени в пути при проезде по УДС в базовой ситуации и после реализации мероприятий (Таблица 40). В результате сравнения выявлено повсеместное снижение времени, затрачиваемого при совершение корреспонденций по данным участкам.
Таблица 40 – Оценка социально-экономической новых и предлагаемых к реконструкции в рамках КСОДД участков сети
	№
	Мероприятие
	Время в пути, мин
	Суммарное снижение потерь при движении по участку, руб./час пик.

	
	
	Базовая ситуация 
	После реализации мероприятий КСОДД
	

	1
	Реконструкция ул. Ленина от ул. Кутузова до переулка Старичков
	16
	13
	26856

	2
	Реконструкция ул. Московская от переулка Строительный до пл. Московская
	30
	24
	55656

	3
	Реконструкция ул. Большевиков от Площади Мира до ул. Суворова
	3
	1
	6800

	4
	Реконструкция ул. Суворова от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького
	15
	10
	30620

	5
	Реконструкция ул. Труда от ул. Телевизионной до ул. Плеханова
	4
	2
	12504

	6
	Реконструкция ул. Телевизионная от ул. Билибина до ул. Железняки
	13
	9
	22336

	7
	Реконструкция ул. Гурьянова от ул. Московской до ул. Осенней
	11
	6
	11840

	8
	Реконструкция ул. Глаголева и ул. Тартинкой от ул. Московской до ул. Осенней
	35
	28
	66752

	9
	Реконструкция Грабцевского шоссе от ул. Зерновой до Объездной дороги
	25
	21
	24560

	10
	Реконструкция ул. Никитина от ул. Степана Разина до 2 Тульского переулка
	12
	8
	23456

	11
	Строительство участка ул. Академика Королева от ул. Гоголя до Яченской набережной 
	4
	1
	2328

	12
	Строительство участка ул. Семеново Городище от ул. Труда до Яченской набережной
	4
	1
	4020

	13
	Строительство участка ул. Пухова от ул. Высокой до Яченской набережной
	3
	1
	1728

	14
	Строительство ул. № 1 от ул. Железняки до Воинского проезда
	5
	2
	4248

	15
	Строительство участка ул. Никитина от д. 168 до ул. 40 лет Октября
	4
	1
	10116

	16
	Строительство участка ул. Чехова от ул. Маршала Жукова до ул. Тульской
	6
	2
	9872

	17
	Строительство участка ул. Багговута от д. 46 до д. 50
	3
	1
	1104

	18
	Строительство улицы № 2 от ул. Суворова до ул. Железняки
	3
	1
	5256

	19
	Строительство улицы № 3 от ул. Тульского шоссе до ул. Воробьевской
	3
	1
	19424


Отдельные показатели достигаемые в результате реализации мероприятий на территории города Калуги представлены в таблице 41.
Таблица 41 – Отдельны показатели достигаемые в результате реализации мероприятий на территории города Калуги.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	
	
	Текущее 
значение 
	После реализации мероприятий КСОДД (2035 год)

	Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации движения автомобильного транспорта

	Протяженность улично-дорожной сети
в том числе:
- дорог 1 категории;
- дорог 2 категории;
- дорог 3 категории.
	км
км
км
км
	812,4
138,1
144,1
530,2
	1042,6
253,2
198,6
590,8

	Плотность транспортной сети
	км/км.кв
	4,8
	6,17

	Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения городского округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	87,41
	100

	Уменьшение среднего времени реализации корреспонденций на индивидуальном транспорте
	мин/час «пик»
	37
	-10 (27)

	Средняя загрузка на УДС
	%
	78
	56

	Развитие пешеходного и велосипедного движения

	Увеличение протяженности пешеходной инфраструктуры отвечающей нормативным требованиям, в том числе:
- строительство новой пешеходной инфраструктуры;
- приведение к нормативному состоянию существующей пешеходной инфраструктуры,
	км
км
км
	+0
+0
+0
	+52,35
+41,65
+10,7

	Протяженность велополос и велодорожек
	км
	0
	84,6

	Развитие парковочного пространства

	Количество машиномест
	шт.
	197961
	+4880 (202841)

	Развитие сети транспорта общего пользования

	Протяженность линий общественного транспорта, в том числе:
-протяженность линий троллейбуса;
- протяженность линий автобуса
	км
км
	53,1
180,5
	53,1
254,9

	Количество ООТ отвечающих нормативному состоянию
	%
	67
	100

	Среднее время реализации корреспонденций на общественном транспорте
	мин
	31
	30

	Повышение уровня безопасности дорожного движения

	Социальный риск (смертность на 100 тыс. человек населения района)
	чел./100 тыс. чел.
	6,7
	менее 4


С целью оценки экологической эффективности мероприятий, предлагаемых в рамках КСОДД, был произведен сравнительный анализ уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду. 
Оценка уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду производилась на основе расчета выбросов оксида углерода (СО), диоксида азота (NO2), углеводорода (СН), диоксида серы (SO2). Расчет выбросов производился согласно «Методики определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» (утверждена приказом Госкомэкологии России №66 от 16.02.1999 года). Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 42.

Таблица 42 – Сравнительный анализ уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду для существующей ситуации и ситуации после реализации мероприятий КСОДД.
	Наименование участка УДС
	Выбросы вредных веществ (существующая ситуация)
	Выбросы вредных веществ (расчетный срок – 2035 г.)

	
	СО, г/км
	NO2, г/км
	CH, г/км
	SO2, г/км
	СО, г/км
	NO2, г/км
	CH, г/км
	SO2, г/км

	ул. Герцена
	3,89
	0,37
	0,43
	0,013
	4,24
	0,4
	0,47
	0,014

	Грабцевское ш.
	58,8
	5,57
	6,5
	0,2
	23,01
	2,18
	2,54
	0,079

	ул. Маршала Жукова
	12,2
	1,16
	1,35
	0,04
	8,9
	0,84
	0,98
	0,03

	ул. Кирова
	21,53
	2,04
	2,38
	0,074
	5,48
	0,52
	0,6
	0,019

	ул. Академика Королева
	4,5
	0,43
	0,49
	0,015
	1,86
	0,18
	0,2
	0,006

	ул. Кутузова
	4,01
	0,38
	0,44
	0,014
	2,22
	0,21
	0,25
	0,007

	ул. Ленина
	28,47
	2,7
	3,15
	0,097
	30,6
	2,9
	3,38
	0,1

	ул. Луначарского
	6,11
	0,58
	0,68
	0,02
	7,63
	0,72
	0,84
	0,026

	ул. Московская
	76,3
	7,23
	8,43
	0,26
	49,4
	4,68
	5,45
	0,17

	ул. Плеханова
	6,64
	0,63
	0,73
	0,023
	4,57
	0,43
	0,5
	0,015

	ул. Пухова
	3,12
	0,3
	0,35
	0,01
	1,87
	0,18
	0,21
	0,006

	ул. Рылеева
	3,77
	0,36
	0,42
	0,013
	2,35
	0,22
	0,26
	0,008

	ул. С. Щедрина
	13,5
	1,28
	1,49
	0,046
	6,05
	0,57
	0,67
	0,021

	ул. Советская
	3,4
	0,32
	0,38
	0,011
	6,75
	0,64
	0,75
	0,023

	ул. Суворова
	13,3
	1,26
	1,47
	0,046
	14,53
	1,38
	1,6
	0,049

	ул. Тарутинская
	29,8
	2,82
	3,3
	0,1
	31,9
	3,03
	3,53
	0,1

	ул. Телевизионная
	6,3
	0,6
	0,69
	0,021
	11,53
	1,09
	1,28
	0,039

	ул. Труда
	8,84
	0,84
	0,98
	0,03
	5,36
	0,51
	0,59
	0,018

	ул. Тульская
	12,5
	1,18
	1,38
	0,04
	6,13
	0,58
	0,68
	0,02

	Тульское ш.
	35,9
	3,4
	3,98
	0,12
	14,78
	1,4
	1,63
	0,05

	В среднем по УДС
	12,2
	1,15
	1,35
	0,042
	10,02
	0,95
	1,1
	0,034


Исходя из данных представленных в таблице 42 можно сделать вывод, что несмотря на незначительный рост выбросов вредных веществ на отдельных участках магистральной УДС, в среднем по УДС наблюдается положительный эффект снижения выбросов вредных веществ на 22% в сравнение с существующей ситуацией, что говорит о снижении экологической нагрузки от транспорта на территории города Калуга. 
16 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД
В ходе анализа, проводимого в рамках КСОДД, было выявлено, что существующее нормативно-правовое и информационное обеспечение организации дорожного движения отвечает существующим потребностям города и информативно-правовым актам вышестоящего уровней.
Анализ деятельности органов местного управления также показывает, что существующие службы в полной мере способны реализовать задачи, заложенные Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом стоит отметить, что с целью реализации части мероприятий в рамках КСОДД планируется институциональные преобразования. 
Так с целью управления, предлагаемыми в рамках КСОДД, АСУДД и элементами ИТС, а также внедрению базы данных о состоянии дорожного движения, предлагается организовать специализированную организацию занимающеюся вопросами ОДД. Так в рамках КСОДД предлагается передача функций оператора ИТС и ее подсистем, в том числе АСУДД и функций администратора электронной базы данных новой организации. 
Также, с целью повышение надежности сети общественного транспорта города, а также качества обслуживания общественным транспортом населения города Калуги, в рамках КСОДД предлагается отнести к задачам Центральной диспетчерской службы МБУ «СМЭУ» задач, ранее реализуемых Управлением городского хозяйства Городской управы города Калуга, а именно:
– контроль возникновения чрезвычайных ситуаций (криминальные ситуации, ДТП, терроризм);
– регулирование движения при отклонении от расписания и восстановление нарушенного движения.
Так с целью реализации данных мероприятий на уровне МО и субъекта Федерации необходимо актуализировать и (или) принять соответствующие нормативно-правовые документы: муниципальные программы касающиеся безопасности дорожного движения, ремонта и эксплуатации технических средств организации дорожного движения, провести актуализацию генерального плана, пересмотреть и актуализировать документацию по организации пассажирских перевозок на территории города Калуга (интервалы движения подвижного состава на маршрутах, схемы маршрутов, информирование пассажиров на ООТ)
В рамках пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определенно следующее: «Перечень профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационные требования к ним устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта». Так Приказом Министерства Транспорта РФ от 29.12.2018 года №487 «Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных требований к ним» (далее – Приказ №487), утвержден следующий перечень должностей в сфере ОДД:
1. Специалист по разработке проектов организации дорожного движения.
2. Специалист по моделированию дорожного движения.
3. Специалист по разработке комплексных схем организации дорожного движения.
4. Специалист по организации и мониторингу дорожного движения.
5. Специалист по эксплуатации технических средств организации дорожного движения.
6. Специалист по контролю в сфере организации дорожного движения.
Для вышеперечисленного перечня профессий в рамках Приказа №487 определены требования к уровню квалификации. Так определены следующие квалификационные требования:
1) иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки «Технология транспортных процессов» и стаж работы не менее одного года в сфере организации дорожного движения или безопасности дорожного движения;
2) иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки «Организация перевозок и управление на транспорте» или иметь высшее образование по специальности 190702 «Организация и безопасность движения», или 240400 «Организация дорожного движения» и стаж работы не менее одного года в сфере организации дорожного движения или безопасности дорожного движения;
3) иметь высшее образование - бакалавриат по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство» или иметь высшее образование по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по организации дорожного движения и стаж работы не менее двух лет в сфере организации дорожного движения или безопасности дорожного движения;
4) иметь высшее образование и дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по организации дорожного движения и стаж работы не менее трех лет в сфере организации дорожного движения или безопасности дорожного движения.
Так с целью повышения качества управления в сфере организации дорожного движения в рамках КСОДД предлагается проведения мониторинга соответствия лиц, занимающих должности в данной сфере вышестоящим требованиям, а также изменение кадровой политики. Мониторинг кадров и каровая политика должны быть направлены на: 
- выявление соответствия сотрудников требованиям Приказа №487;
- повышение квалификации сотрудников;
- прием на работу сотрудников, квалификация которых отвечает требованиям Приказа №487.
Так данный мониторинг и изменение кадровой политики в перспективе приведет к повышению компетенции органов управления дорожной сферой города Калуги, что благоприятно скажется на качестве обслуживания населения и эффективности работы администрации города в сфере организации дорожного движения.
Комплексность и охват предлагаемых мероприятий ОДД обуславливает целесообразность создания выделенной специализированной структуры в г. Калуге – Центра организации дорожного движения.
Целью создания ЦОДД является наделение его полномочиями и обязанностями координатора разработки и внедрения стратегий, планов развития мероприятий в сфере обеспечения организации и безопасности дорожного движения, назначению экспертиз предлагаемых мероприятий.
Функции ЦОДД:
· сбор данных о дорожном движении, включая параметры транспортных и пассажирских потоков, дорожных условий, действующей организации дорожного движения, параметры экологического ущерба от дорожного движения, статистику ДТП, данные по парковкам и местам временного отстоя транспорта;
· оценка существующих транспортных потоков, схем и стратегий организации дорожного движения;
· моделирование городских транспортных и пассажирских потоков, поддержание в актуальном состоянии транспортной макромодели города;
· разработка рекомендаций по повышению эффективности и безопасности организации дорожного движения;
· планирование, проектирование, внедрение безопасных и эффективных программ и схем организации дорожного движения, в том числе систем регулирования дорожного движения, оптимизации размещения светофорных объектов, информационных систем для обеспечения наибольшей эффективности использования дорог и дорожно-транспортных сооружений;
· подготовка консолидированной сметы расходов на организацию дорожного движения и парковок для включения в годовой бюджет, включая капитальные затраты на внедрение стратегий, планов и схем, рекомендуемых ЦОДД к проектированию и внедрению;
· назначение экспертиз проектов по организации дорожного движения, комплексных схем организации движения, проектов строительства и реконструкции дорожной сети, маршрутов и схем движения пассажирского транспорта, проектов размещения всех видов наружной рекламы и т.д., разработанных другими организациями, влияющими на условия дорожного движения;
· участие в разработке федеральных и городских проектно-планировочных принципов и норм для технических средств, используемых при организации дорожного движения и рекомендуемых к эксплуатации;
· подготовка проектов законодательных актов и нормативов в рамках юрисдикции правительства МО, а также методического обеспечения, необходимого для создания безопасной, эффективной системы управления и организации дорожного движения и парковок;
· координация мероприятий по организации дорожного движения;
· разработка концепции развития уличных и общественных внеуличных парковок, включая их местонахождение, количество машино-мест, тарифную политику и др.;
· разработка парковочных норм для применения в жилых и нежилых районах;
· утверждению порядка ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
· осуществление контроля за соблюдением принятых норм и порядка организации парковок автотранспорта;
· инициирование проведения исследований и мероприятий в области организации дорожного движения, планирования, проектирования и выполнения работ, необходимых для бесперебойного функционирования безопасной и эффективной системы дорожного движения в городе;
· определение и реализация технической политики в вопросах содержания, эксплуатации и текущего ремонта технических средств организации дорожного движения (далее — ТСОДД), а также установка новых ТСОДД по заявкам городских и федеральных организаций;
· внедрение новой аппаратуры и системы регулирования дорожного движения;
· ведение технической документации на находящиеся в эксплуатации ТСОДД и осуществление их учета;
· контроль качества проведения работ по установке ТСОДД, выполняемых подрядными организациями;
· анализ причин выхода из строя ТСОДД и ведение их статистического учета;
· выступление в качестве головной организациии и осуществление полномочий заказчика по:
- планированию, подготовке, координации и организации улично-дорожной сети в границах города;
- разработке стратегий и предложений по внедрению систем организации и управления дорожным движением, в т.ч. автоматизированным системам управления дорожным движением, контролю за их эксплуатацией;
- проектированию организации и управления дорожным движением;
- исследованию и анализу дорожного движения;
- разработке и осуществлению парковочной политики;
· осуществление функций заказчика по строительству (включая проектирование), капитальному ремонту и реконструкции светофорных объектов в городе.
Примерная структура и штатные единицы ЦОДД представлены в таблице 43.
Таблица 43 – Примерная структура и штат ЦОДД
	№ 
	Наименование структурных подразделений и должностей
	Количество штатных единиц

	1
	Директор
	1

	2
	Заместитель директора 
	1

	4
	Главный инженер
	1

	5
	Главный бухгалтер
	1

	
	Отдел мониторинга, анализа и транспортного моделирования

	1
	Начальник отдела
	1

	2
	Инженер 
	1

	3
	Специалисты по моделированию
	2

	
	Отдел проектирования и подготовки технической документации дорожного движения

	1
	Начальник отдела
	1

	2
	Инженер 
	1

	3
	Специалисты 
	2

	
	Отдел АСУДД и общетехнический

	1
	Начальник отдела
	1

	2
	Инженер 
	1

	3
	Механик
	2

	4
	Инженер-программист 
	1

	
	Отдел по работе системы ГЛОНАСС

	1
	Начальник отдела
	1

	2
	Инженер
	1

	3
	Инженер-программист 
	2

	
	Отдел гаража
	

	1
	Начальник гаража
	1

	2
	Механик-водитель
	2

	3
	Уборщик производственных помещений 2 разряда
	2

	
	ВСЕГО:
	25
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