ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА КАЛУГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 марта 2025 г. N 109-17-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
КАЛУГА" "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 43 Устава муниципального образования "Город Калуга", постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", постановлением Городской Управы города Калуги от 11.02.2025 N 46-п "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга", пунктом 3.1 Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 N 258,

1. Утвердить направление "Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.И.Вишняков
















Приложение
к распоряжению
начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства
города Калуги
от 18 марта 2025 г. N 109-17-р

[bookmark: P34]НАПРАВЛЕНИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

1. Структура направления муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"


	N п/п
	Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента
	Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента
	Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы
	Соисполнитель/участник
	Срок реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство"
	
	

	Комплекс проектных мероприятий
	
	

	1
	Региональный проект "Жилье"
	Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом).
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2025 г.

	1.1
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда развития территорий
	
	
	
	

	1.2
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
	
	
	
	

	1.3
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	
	

	1
	Структурный элемент "Финансовое обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
	Определение целесообразности проведения ремонта жилищного фонда, выявление и предупреждение возникновения аварийных ситуаций.
Возмещение затрат управляющим организациям за содержание и коммунальные услуги по жилым помещениям муниципального жилищного фонда до момента заселения
	Количество обследованных строительных конструкций в многоквартирных жилых домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда;
Количество муниципальных жилых помещений, из которых вывезен мусор; Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до их заселения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2025 - 2030 гг.

	1.1
	Обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов
	
	
	
	

	1.2
	Реализация прочих мероприятий в сфере жилищного хозяйства, содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	

	1.3
	Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальным помещениям в многоквартирных домах
	
	
	
	

	2
	Структурный элемент "Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда муниципального образования "Город Калуга"
	Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, используемого для предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникающих на объектах жилищного фонда
	Количество объектов, на которых использовались материальные ресурсы из аварийно-технического запаса
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2025 - 2030 гг.

	2.1
	Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование
	
	
	
	

	3
	Структурный элемент "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга"
	Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние; Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (неотложные работы);
Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества во исполнение судебных решений
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги/
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги"
	2025 - 2030 гг.

	3.1
	Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	
	
	
	

	3.2
	Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
	
	
	
	

	3.3
	Предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в целях исполнения судебных актов
	
	
	
	

	3.4
	Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	
	
	
	

	4
	Структурный элемент "Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда"
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом).
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2025 г.

	4.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета
	
	
	
	

	5
	Структурный элемент "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги"
	Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2025 - 2030 гг.

	5.1
	Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата
	
	
	
	



2. Финансовое обеспечение направления муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения муниципального
образования "Город Калуга"

	Наименование структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансового обеспечения
	Всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам реализации

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	ИТОГО
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	2916475,17
	874385,99
	399592,30
	410624,22
	410624,22
	410624,22
	410624,22

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	483719,32
	483719,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	2432755,85
	390666,67
	399592,30
	410624,22
	410624,22
	410624,22
	410624,22

	Комплекс проектных мероприятий

	Региональный проект "Жилье"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	488605,37
	488605,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	483719,32
	483719,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	4886,05
	4886,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий

	Структурный элемент "Финансовое обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	34202,51
	5490,12
	5629,27
	5770,78
	5770,78
	5770,78
	5770,78

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	34202,51
	5490,12
	5629,27
	5770,78
	5770,78
	5770,78
	5770,78

	Структурный элемент "Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда муниципального образования "Город Калуга"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	2510,65
	394,36
	410,13
	426,54
	426,54
	426,54
	426,54

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	2510,65
	394,36
	410,13
	426,54
	426,54
	426,54
	426,54

	Структурный элемент "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	1957196,00
	301500,00
	322440,00
	333314,00
	333314,00
	333314,00
	333314,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	1957196,00
	301500,00
	322440,00
	333314,00
	333314,00
	333314,00
	333314,00

	Структурный элемент "Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	7283,24
	7283,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	7283,24
	7283,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Структурный элемент "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	426677,40
	71112,90
	71112,90
	71112,90
	71112,90
	71112,90
	71112,90

	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	426677,40
	71112,90
	71112,90
	71112,90
	71112,90
	71112,90
	71112,90



3. Сведения о показателях направления муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения муниципального
образования "Город Калуга"

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателя по годам реализации муниципальной программы
	Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, региональный проект, муниципальная программа)

	
	
	
	Базовое значение
	Годы реализации
	

	
	
	
	2023 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	1
	Количество обследованных строительных конструкций в многоквартирных жилых домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда
	шт.
	21
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	Методика расчета показателей и индикаторов муниципальной программы муниципальной программы муниципального образования "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения
муниципального образования "Город Калуга" утверждена распоряжением начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 18.02.2025 N 62-17-р

	2
	Количество муниципальных жилых помещений, из которых вывезен мусор
	ед.
	32
	14
	15
	16
	16
	16
	16
	

	3
	Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до их заселения
	кв. м
	1080,39
	2612,4
	2612,4
	2612,4
	2612,4
	2612,4
	2612,4
	

	4
	Количество объектов, на которых использовались материальные ресурсы из аварийно-технического запаса
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние
	ед.
	55
	20
	35
	35
	35
	35
	35
	

	6
	Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (неотложные работы)
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	7
	Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества во исполнение судебных решений
	ед.
	39
	60
	65
	82
	91
	72
	64
	

	8
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	тыс. человек
	1,2
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	9
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	тыс. кв. м
	14,7
	6,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	




4. План достижения показателей направления "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения муниципального образования "Город Калуга"
на 2025 год

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На дату 31.12.2025

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Количество обследованных строительных конструкций в многоквартирных жилых домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда
	шт.
	МП
	0
	0
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	12

	2
	Количество муниципальных жилых помещений, из которых вывезен мусор
	ед.
	МП
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	14

	3
	Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до их заселения
	кв. м
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	1306,2
	0
	0
	0
	0
	1306,2
	2612,4

	4
	Количество объектов, на которых использовались материальные ресурсы из аварийно-технического запаса
	ед.
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	5
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние
	ед.
	МП
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	20

	6
	Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
	ед.
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	7
	Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества во исполнение судебных решений
	ед.
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	60

	8
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	тыс. человек
	ФП в НП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4

	9
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	тыс. кв. м
	ФП в НП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,1
	6,1




5. Механизм реализации направления муниципальной программы

Общая координация направления осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Объемы финансовых средств, направленных на реализацию направления из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.

Региональный проект "Жилье"

Основной целью является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе за счет создания механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав.
Стимулирование государством и органами местного самоуправления строительства жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда позволит создать благоприятные условия для интенсификации жилищного строительства, увеличения объемов вводимого жилья, позволит в достаточно короткие сроки решить вопрос ликвидации аварийного жилищного фонда.
Комитет жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги обеспечивает целевое использование выделяемых из областного, федерального и бюджета муниципального образования "Город Калуга" средств и их финансовую отчетность.
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги формирует адресный список многоквартирных аварийных домов, подлежащих расселению, и утверждает его соответствующим нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги осуществляет деятельность по реализации мероприятий, в том числе осуществляет мероприятия для обеспечения способов переселения граждан.
Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда являются:
- строительство жилья;
- приобретение жилых помещений у застройщиков;
- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения;
- выплата собственникам выкупного возмещения за жилое помещение в связи с его изъятием для муниципальных нужд;
- расселение граждан застройщиком в рамках комплексного развития территории.
Жилые помещения гражданам предоставляются в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации направления, являются:
- эффективное и целевое использование бюджетных средств;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при переселении граждан из аварийного жилищного фонда;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании мероприятий по приобретению жилых помещений и их строительстве.
Финансирование мероприятий направления за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование из областного бюджета будет осуществляться в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 N 170. Объем средств областного бюджета предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, и ежегодно уточняется. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будут выделяться ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Объем финансирования из средств Фонда утверждается решением правления Фонда.
При расчетах объемов финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, учитывается размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, предусмотренный региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2025 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2025 N 55.
Расчет размера затрат произведен исходя из размера общей площади жилых помещений, подлежащих расселению, и средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Калужской области в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации", действующий на момент реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В целях расчета объема финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий направления, расчетная стоимость жилья, используемая при расчете затрат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, а также определения объема финансовых средств, необходимых для возмещения за жилое помещение в связи с его изъятием у собственника для муниципальных нужд, определяется по формуле:

СтЖ = Q x К x СтМ,

где СтЖ - расчетная стоимость жилья, используемая при расчете затрат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, а также определения объема финансовых средств, необходимых для возмещения за жилое помещение в связи с его изъятием у собственника для муниципальных нужд;
Q - общая площадь жилого помещения в аварийном доме;
СтМ - средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Калужской области, утверждаемая приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
К - коэффициент увеличения общей площади жилых помещений в новостройках составляет 1,1.
В результате проведенного анализа площади жилых помещений в жилых домах, а также площади жилых помещений согласно проектной документации на строительство многоквартирных домов, имеющейся у застройщиков в муниципальном образовании "Город Калуга", выявлено расхождение по площади. В новостройках общая площадь жилых помещений в среднем больше на 10%. При реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области финансирование производится за счет дополнительных средств.
Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при изъятии жилого помещения в ходе выполнения мероприятий осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Определение размера возмещения за жилое помещение производится в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Возмещение собственнику денежных средств за жилое помещение осуществляется в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта жилой недвижимости (далее - оценка) с учетом объемов предусмотренных финансовых средств.
Механизм реализации основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Ответственным за реализацию регионального проекта "Жилье" является председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Комплекс процессных мероприятий
"Финансовое обеспечение мероприятий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

Отдел по организации капитального ремонта обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств и их финансовую отчетность.
Взносы в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Калужской области за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах осуществляются в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Калужской области от 01.07.2013 N 460-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области".
Ответственным за реализацию структурного элемента "Финансовое обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" является начальник отдела по организации капитального ремонта управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Комплекс процессных мероприятий
"Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда
муниципального образования "Город Калуга"

Цели реализации мероприятия направлены на предотвращение и ликвидацию последствий аварийных ситуаций, возникающих на объектах жилищного фонда, путем приобретения материальных ресурсов для аварийно-технического запаса и его хранение на складе муниципального бюджетного учреждения "Служба жилищного обеспечения".
Отдел по организации капитального ремонта обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств и их финансовую отчетность.
Ответственным за реализацию структурного элемента "Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда муниципального образования "Город Калуга" является начальник отдела по организации капитального ремонта управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Комплекс процессных мероприятий
"Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
муниципального образования "Город Калуга"

Реализация структурного элемента осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством.
В соответствии с действующим жилищным законодательством капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга", будет выполняться в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области.
Решением Городской Думы города Калуги от 24.11.2021 N 262 "Об утверждении Порядка формирования и финансирования расходов по исполнению судебных актов о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" утвержден перечень объектов общего имущества многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту на основании судебных актов за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" (далее - Перечень).
Исполнителями мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области являются:
- отдел по организации капитального ремонта управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, который осуществляет подготовку адресного перечня на исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также контроль за реализацией мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
- муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Калуги", которым будет осуществляться контроль за ходом работ, приемка выполненных работ и др.
Исполнителем мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области является отдел по организации капитального ремонта управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, который несет ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий и за достижение утвержденных показателей.
Финансирование мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области планируется осуществлять посредством предоставления субсидии на обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии (далее - управляющая организация), товарищества собственников жилья, осуществляющие управление многоквартирным домом и созданные собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляющие управление многоквартирным домом жилищный, жилищно-строительный кооперативы.
Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области в рамках заключения соглашений осуществляется следующим образом.
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги предлагает управляющим организациям определить необходимые объемы и стоимость работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, находящегося в их управлении, по видам, определенным решением Калужского районного суда, согласно Перечню. Проверка представляемых управляющими организациями локальных сметных расчетов осуществляется в порядке, определенном соответствующими правовыми актами Городской Управы города Калуги.
На основании утвержденного Перечня управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги заключаются соглашения с управляющими организациями о предоставлении субсидии для организации работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, в которых указываются объект, вид ремонта, порядок отбора подрядной организации, порядок оплаты выполненных работ, иные обязательства и ответственность сторон.
В отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих капитального ремонта, осуществляются подготовка, размещение и заключение муниципальных контрактов в порядке, установленном действующим законодательством.
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги осуществляет контроль за исполнением управляющими и подрядными организациями условий соглашений и контрактов, принимает необходимые меры к разрешению проблемных вопросов, возникающих по ходу исполнения работ.
Ход и результаты реализации структурного элемента обобщаются, анализируются и обсуждаются на совещаниях управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги. Отдел по организации капитального ремонта управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств и их финансовую отчетность.
Ответственным за реализацию структурного элемента "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" является начальник отдела по организации капитального ремонта управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Комплекс процессных мероприятий
"Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией
аварийного жилищного фонда"

Объемы финансовых средств, направленных на реализацию структурного элемента из областного бюджета, предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и ежегодно уточняется.
Объемы финансовых средств, направленных на реализацию направления из средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" выделяются ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Объем финансирования из средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" утверждается Решением Правления Фонда.
Комитетом жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги обеспечивается целевое использование выделяемых из бюджета средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Реализация структурного элемента осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством.
Для реализации структурного элемента с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области заключается соглашение о предоставлении субсидии на реализацию Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Управление готовит отчеты о ходе реализации структурных элементов и представляет их в соответствии с заключенными соглашениями в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, а также готовит отчеты с пояснительной запиской, включающей в себя оценку результативности реализации мероприятия, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикаторов и показателей от запланированных, а также принимает меры по повышению эффективности.
Ответственным за реализацию структурного элемента "Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда" является председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Комплекс процессных мероприятий
"Обеспечение деятельности органов Городской Управы города
Калуги"

Комитет по обеспечению финансово-экономической деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств и их финансовую отчетность.
Ответственным за реализацию структурного элемента "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги" является председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий
в текущем финансовом году


	N п/п
	Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Контрольная точка 1
	Контрольная точка 2
	Контрольная точка 3
	Контрольная точка 4
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Задачи "Определение целесообразности проведения ремонта жилищного фонда, выявление и предупреждение возникновения аварийных ситуаций. Возмещение затрат управляющим организациям за содержание и коммунальные услуги по жилым помещениям муниципального жилищного фонда до момента заселения" структурного элемента "Финансовое обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

	1.1
	Обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов
	01.02.2025.
Составлен перечень объектов
	31.09.2025.
Заключен контракт на выполнение работ, услуг
	01.12.2025.
Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг
	30.12.2025.
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	КТ1 - перечень объектов;
КТ2 - договор (контракт);
КТ3 - акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
КТ4 - платежное поручение
	

	1.2
	Реализация прочих мероприятий в сфере жилищного хозяйства, содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	01.02.2025.
Составлен перечень объектов
	31.09.2025.
Заключен контракт на выполнение работ, услуг
	01.12.2025.
Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг
	30.12.2025.
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	КТ1 - перечень объектов;
КТ2 - договор (контракт);
КТ3 - акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
КТ4 - платежное поручение
	

	1.3
	Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальным помещениям в многоквартирных домах
	01.10.2025.
Предоставлена заявка управляющей организацией о внесении платы
	01.11.2025.
Заключен договор
	01.12.2025.
Предоставлен акт выполненных работ
	30.12.2025.
Произведена оплата выполненных работ
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	КТ1 - заявка;
КТ2 - договор;
КТ3 - акт приемки выполненных работ;
КТ4 - платежное поручение
	

	2
	Задача "Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, используемого для предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникающих на объектах жилищного фонда" структурного элемента "Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда муниципального образования "Город Калуга"

	2.1
	Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование
	01.10.2025.
Предоставлена заявка управляющей организацией о выдаче материального запаса
	01.12.2025.
Предоставлен акт выполненных работ
	
	
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	КТ1 - заявка;
КТ2 - акт приемки
	

	3
	Задача "Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта" структурного элемента "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга"

	3.1
	Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	01.02.2025.
Составлен план работ
	30.09.2025.
Заключен контракт на выполнение работ, услуг
	01.12.2025.
Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг
	30.12.2025.
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	КТ1 - план работ;
КТ2 - договор (контракт);
КТ3 - акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
КТ4 - платежное поручение
	

	3.2
	Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
	01.02.2025.
Составлен перечень объектов
	31.09.2025.
Заключен контракт на выполнение работ, услуг
	01.12.2025.
Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг
	30.12.2025.
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	КТ1 - перечень;
КТ2 - договор (контракт);
КТ3 - акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
КТ4 - платежное поручение
	

	3.3
	Предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в целях исполнения судебных актов
	01.02.2025.
Составлен перечень объектов
	31.09.2025.
Заключен контракт на выполнение работ, услуг
	01.12.2025.
Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг
	30.12.2025.
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	КТ1 - перечень;
КТ2 - договор (контракт);
КТ3 - акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
КТ4 - платежное поручение
	

	3.4
	Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	30.09.2025.
Заключен договор
	30.12.2025.
Произведена оплата
	
	
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	КТ1 - договор; КТ2 - платежное поручение
	

	4
	Задача "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" структурного элемента "Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда"

	4.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета
	01.03.2025.
Утвержден адресный перечень домов
	30.09.2025.
Заключен контракт на закупку товаров
	01.12.2025.
Произведена приемка поставленных товаров
	30.12.2025.
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг
	Начальник отдела улучшения жилищных условий граждан
	КТ1 - адресный перечень;
КТ2 - договор (контракт);
КТ3 - акт приемки поставленных товаров;
КТ4 - платежное поручение
	

	5
	Задача "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги" структурного элемента "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги"

	5.1
	Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата
	
	
	
	
	Председатель комитета финансово-бухгалтерского отдела
	
	



