Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) по состоянию на 01.10.2024
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
	 №

п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования

«Город Калуга»
	Дата начала

реализации

мероприятия
	Дата

окончания

реализации

мероприятия
	Расходы муниципального

бюджета на реализацию

мероприятия программы
	Полученный

непосредственный

результат

(краткое

описание)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой, тыс. рублей
	кассовое исполнение на отчетную дату,

 тыс. рублей
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	

	1
	Строительство, техническое перевооружение, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2021
	2025
	4704,1


	15603,3
	Реконструкция котельной по адресу: г. Калуга, пл. Старый торг, д.4
Закупка энергосберегающего оборудования (6 теплообмеников в ЦТП):
ул. Клюквина, 3а (1шт.);
ул. Молодежная, 3а (1шт.);
ул. Гагарина, 13в (2шт.);
ул. Чичерина, 21а (2шт.) 
	
	
	

	
	
	
	Средства областного бюджета
	
	
	4753,2


	171229,5
	
	
	
	

	2
	Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2024
	2024
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	Средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2024
	2024
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	Средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	
	
	

	4
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2024
	2024
	0,0


	0,0
	
	
	
	

	5
	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	200,0
	0,0
	
	
	
	

	6
	Приобретение и установка коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме (соразмерно доле муниципальной собственности)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	7
	Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	350,0
	0,0
	
	
	
	

	8
	Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление социальной защиты города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	Средства областного бюджета
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	9
	Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды      
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	500,0


	110,0
	
	
	
	

	10
	Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги     
	Бюджет МО "Город Калуга
	2020
	2025
	600,0
	300,0
	
	
	
	

	ВСЕГО по программе:
	Итого
	11107,3
	187242,8
	
	
	
	

	
	Бюджет МО «Город Калуга»
	6354,1

	16013,3
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	4753,2
	171229,5
	
	
	
	

	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	
	
	
	


