МОНИТОРИНГ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(II-й – КВАРТАЛ 2024)
Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»
«Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город»)*
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги)
	№

п.п.
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое исполнение на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение мониторинга внешнего состояния объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги)
	Распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» не предусмотрен
	01.01.2020
	31.12.2026


	0,0
	0,0
	

	2.
	Ведение адресного перечня объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги)
	Распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» не предусмотрен города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2026


	0,0
	0,0
	

	3.
	Популяризация объектов культурного наследия 
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги)

Управление делами Городского Головы города Калуги
	Распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» не предусмотрен
	01.01.2020
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	4.
	Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги);

управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2026
	1500,0
	0,0
	

	
	
	
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
	01.01.2020
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	5.
	Направление документации в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги) 
	Распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» не предусмотрен
	01.01.2020
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	6.
	Разработка научно-проектной (проектной) документации по сохранению объектов культурного наследия
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги);

МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги»;

управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги,
	01.01.2020
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	

	7.
	Проведение ремонтных, реставрационных, ремонтно-реставрационных работ, работ по приспособлению для современного использования на объектах культурного наследия
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги);

МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги»;

управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	

	8.
	Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2026
	21223,6

	0,0
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	22723,6
	0,0
	


* Постановление Городской Управы г. Калуги от 31.12.2019 № 549-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город»)
