Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» за 2024 год (в соответствии с последней редакцией Программы, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» от 27.12.2017 № 439-п, от 30.03.2018 № 114-п, от 23.10.2018 № 356-п, от 05.12.2018 № 424-п, от 29.03.2019 № 218-п, от 09.08.2019 № 301-п (ред. 12.08.2019), от 27.12.2019 № 517-п, от 28.02.2020 № 61-п, от 29.10.2020 № 318-п, от 09.03.2021 № 73-п, от 17.03.2021 № 85-п, 22.09.2021 № 338-п, 02.03.2022 № 86-п, 08.04.2022 № 136-п, от 01.11.2022 № 397-п, от 28.04.2023 № 154-п, от 04.10.2023 № 358-п, от 24.07.2024 № 226-П, от 09.10.2024 № 328-П).

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основными целями муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) являются:

1. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Калуга».

В качестве основных задач Программы выступают:

1. Повышение комфортности условий проживания граждан;

2. Привлечение заинтересованных лиц (жителей) к выполнению комплекса работ по благоустройству дворовых территорий.

Программа реализуется в период с 2018 года по 2026 год.

Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 2728 шт.;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 65 шт.;

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Калуги;

- увеличение мест отдыха населения.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» осуществлены работы по благоустройству одной общественной территории общей площадью 3 003 кв.м. Следует отметить, что в предшествующем году количество благоустроенных общественных территорий составило 63 единицы, при этом на 2024 год был установлен плановый показатель в 65 территорий. Фактически по итогам отчетного периода благоустроено 65 общественные территории. Общая площадь всех благоустроенных общественных пространств за 2024 год достигла 983 247 кв.м., что полностью соответствует установленному плановому значению.

Кроме этого а 2024 году были проведены работы по Благоустройству территории  Яченского водохранилища и сквера им В.Н.Волкова.

Перечень проведенных работ:

- Благоустройство территории Яченского водохранилища (устройство ливневой канализации ) (в т.ч.ПИР).

- Благоустройство территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу (в т.ч.ПИР).

- Благоустройство территории сквера им В.Н. Волкова.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 2674 | 2728 | 2674 | Комплексное благоустройство дворовых территорий в 2024 году не производилось. |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м | 2093742 | 2318800 | 2093742 | Комплексное благоустройство дворовых территорий в 2024 году не производилось. |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 63 | 65 | 65 | - |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 980244 | 1043247 | 983247 | - |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» | 2018 | 2026 | 2018 | 2024 | - создание комфортных условий для отдыха и проживания населения в многоквартирных жилых домах за счет частичного обустройства дворовых территорий. | Комплексное благоустройство дворовых территорий в 2024 году не производилось. | - |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Калуга» | Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства» г.Калуги, МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» | 2018 | 2026 | 2018 | 2024 | - создание комфортных условий для отдыха и проживания населения; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий. | В 2024 году были благоустроены две общественные территории - Благоустройство территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу (в т.ч.ПИР). Благоустройство территории сквера им В.Н. Волкова. | - |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- дополнительное финансирование из федерального областного и муниципального бюджета программы «Формирование современной городской среды» позволило осуществить запланированные показатели муниципальной программы и обеспечить все пожелания жителей при реализации мероприятий;

- экономия использования бюджетных средств повлияла на увеличение некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды».

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управление рисками реализации муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.

Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, связанные с неполным или несвоевременным финансированием Программы из областного и федерального бюджетов, а также недополучением бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств. Финансовые риски в большей степени повлекут за собой невыполнение мероприятий в запланированные сроки и не достижение целевых индикаторов Программы.

Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» по мероприятиям программы с одновременной соответствующей корректировкой целевых мероприятий.

Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:

- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить выполнение работ, предусмотренных заключенными контрактами. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;

- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной разработки проектов и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.

Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения потребуют дополнительных ресурсов по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования.

Управление всеми рисками реализации муниципальной программы осуществляется путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

Ответственность за координацию деятельности по управлению рисками, направленную на достижение целей, задач, целевых индикаторов и конечных результатов муниципальной программы в целом, несет управление городского хозяйства города Калуги.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды».

| Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел | Подраздел | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31.12.2024 | Кассовое исполнение на 31 .12.24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" | управление городского хозяйства города Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г.Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги» | ВСЕГО: |  |  |  |  | 41 209,7 | 140 547,8 | 138 398,9 |
|  |  | 802 | 05 | 03 | 55 0 00 00000 |  | 41 209,7 | 140 547,8 | 138 398,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" | управление городского хозяйства города Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г.Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги» | 802 | 05 | 03 | 55 0 02 00000 |  | 0,0 | 102 454,0 | 100 305,1 |
|  |  | 802 | 05 | 03 | 55 0 02 0015V | 244 | 0,0 | 97 000,0 | 94 852,5 |
|  |  | 802 | 05 | 03 | 55 0 0243310 | 414 | 0,0 | 38,8 | 38,8 |
|  |  | 802 | 05 | 03 | 55 0 0243310 | 244 | 0,0 | 5 415,2 | 5 413,8 |
|  |  | 802 | 05 | 03 | 55 0 F2 00000 |  | 41 209,7 | 38 093,8 | 38 093,8 |
|  |  | 802 | 05 | 03 | 55 0 F2 55550 | 244 | 41 209,7 | 38 093,8 | 38 093,8 |

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Городской Управы города Калуги от 24.07.2024 № 226-П «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» | Актуализация приложений, источников и объемов финансирования. |
| 2 | Постановление Городской Управы города Калуги от 09.10.2024 № 328-П «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» | Актуализация приложений. |

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:

- Ci= Зф/ Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

- где:

- Зф– фактическое значение индикатора (показателя);

- Зп – плановое значение индикатора (показателя).

- 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

- Ci = 2674/2728 = 0,98

- 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий

- Ci = 2093742/2318800 = 0,9

- 3. Количество благоустроенных общественных территорий

- Ci = 65/65 = 1

- 4. Площадь благоустроенных общественных территорий

- Ci = 1043247/983247 = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:

С = Σni=Ci/n,

- где:

- C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

- Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

- n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С= (0,98+0,9+1+0,94)/4=3,82/4=0,96

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:

- Уи = Фф / Фп,

- где:

- Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

- Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

- Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 138 398,9 /140 547,8 = 0,98

Оценка степени реализации мероприятий Программы:

- М = R/ m

- где:

- М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

- R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

- m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

М = (0+1)/2= 1 /2 = 0,5