




[bookmark: _Hlk199947847]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА   I квартал 2025 года
        (отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны муниципального образования «Город Калуга», на которых выполнены мероприятия по содержанию
	
	

	
	План
	км
	409,6
	409,6
	409,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	км
	409,6
	409,6
	409,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Задача «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения пригородной зоны» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	

	1.1
	Мероприятие
 «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка
 «Включение закупки в план-график закупок»
	01.01.2025


	01.01.2025

	Сатосова И.С.
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)


	
	

	1.1.2
	Контрольная точка
 «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025»
	01.01.2025

	01.01.2025

	Сатосова И.С.
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	1.1.3
	Контрольная точка
«Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов»
	Ежемесячно

	Ежемесячно

	Начальники и заместители начальников отделов Ромодановских-Шопинских, Спасских, Черносвитинских, Ольговских сельских территорий

	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)


	
	

	1.1.4
	Контрольная точка
 «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»
	Ежемесячно

	Ежемесячно

	ФЭО
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА   I квартал 2025 года
        (отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Протяженность введенных в эксплуатацию дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	
	План
	км
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	км
	2,377
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1
	Задача «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения пригородной зоны» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	

	1.1
	Мероприятие
 «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	
Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный - Окружная г. Калуги» (2,377 км)
	

	1.1.1
	Контрольная точка 
 «Включение закупки в план-график закупок»
	01.02.2025

	2022

	Аналитически-договорной отдел
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка
 «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025»
	01.03.2025

	24.02.2022
	Аналитически-договорной отдел
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка 
«Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов»
	01.12.2025

	28.01.2025
	Отдел строительного контроля
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка
 «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»
	25.12.2025
	Ежемесячно 2022-2025 

	Финансово-бухгалтерский отдел
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	
	
	










МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА   I квартал 2025 года
        (отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:
	2 661 224,60
	2 661 224,60
	466 088,18
	17,5
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	813 657,7
	813 657,70
	78 486,43
	9,6
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 847 566,9
	1 847 566,9
	387 601,75
	21,0
	

	Иные источники<2>
	-
	-
	-
	-
	

	направление «Национальная экономика» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях

	66 000,00
	66 000,00
	15 841,42
	24
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	66 000,00
	66 000,00
	15 841,42
	24
	

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	66 000,00
	66 000,00
	15 841,42
	24
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	66 000,00
	66 000,00
	15 841,42
	24
	

	направление «Национальная экономика»   ответственный исполнитель - управление городского хозяйства города Калуги

	2 339 349,55
	2 339 349,55
	450 093,73
	19,2
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	606 176,49
	606 176,49
	78 486,43
	12,9
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 733 173,06
	1 733 173,06
	371 607,30
	21,4
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения»
	282 827,90
	282 827,90
	69 336,54
	24,5
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	282 827,90
	282 827,90
	69 336,54
	24,5
	

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения»
	510 015,54
	510 015,54
	126 889,22
	24,9
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	283 806,78
	283 806,78
	70 398,49
	24,8
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	226 208,76
	226 208,76
	56 490,73
	25
	

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	1 164 410,25
	1 164 410,25
	149 828,60
	12,3
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	180 807,73
	180 807,73
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	983 602,52
	983 602,52
	149 828,60
	15,2
	

	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	71 695,80
	71 695,80
	0,00
	0
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	65 409,47
	65 409,47
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	6 286,33
	6 286,33
	0,00
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»

	23 680,00
	23 680,00
	0,00
	0
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	23 680,00
	23 680,00
	0,00
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга»

	4 288,89
	4 288,89
	0,00
	0
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	4 288,89
	4 288,89
	0,00
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий « Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга»
	142 390,98
	142 390,98
	16 916,89
	11,9
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	76 152,51
	76 152,51
	8 087,94
	10,6
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	66 238,47
	66 238,47
	8 828,95
	13,3
	

	Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности»
	140 040,19
	140 040,19
	87 122,48
	62,2
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	140 040,19
	140 040,19
	87 122,48
	62,2
	

	направление «Национальная экономика»  соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	255 875,05
	255 875,05
	153,03
	0
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	207 481,21
	207 481,21
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	48 393,84
	48 393,84
	0,00
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	5 000,000
	5 000,000
	93,03
	1,9
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	5 000,000
	5 000,000
	93,03
	1,9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	250 875,05
	250 875,05
	60,00
	0,02
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	207 481,21
	207 481,21
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	43 393,84
	43 393,84
	60,00
	0,1
	


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»
Направление по управлению городского хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог
	

	
	План
	
	426,64
	426,64
	426,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	426,64
	426,64
	426,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Протяженность дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга)
	

	
	План
	
	225,555
	225,555
	225,555
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	225,555
	225,555
	225,555
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Протяженность автомобильных дорог за исключением автомобильных дорог пригородной зоны
	

	
	План
	
	462,451
	456,021
	456,021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	462,451
	456,021
	456,021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество перевезенных пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
	

	
	План
	
	2504
	2908
	3196
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	3378
	3470
	3900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
	

	
	План
	
	1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги
	

	
	План
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Количество установленных дорожных знаков
	

	
	План
	
	0
	0
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	0
	0
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Количество обслуживаемых светофорных объектов
	

	
	План
	
	186
	186
	186
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	186
	186
	186
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Количество платных парковочных мест
	

	
	План
	
	1685
	1685
	1685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	1685
	1685
	1685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача «Обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	

	1.1
	Мероприятие «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.1.1
	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
	31.01.2025

	28.12.2024 
	15.02.2025
	28.12.2024
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания
КТ2: Соглашение
КТ3: График перечисления субсидии
	
	

	1.1.2
	Прочая закупка товаров, работ и услуг
	28.02.2025
	28.12.2024
	31.03.2025
	14.02.2025
	
	
	Начальник отдела контрактной службы, начальник  финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства
	КТ1: план-график закупок (работ, услуг)
КТ2: муниципальный контракт
	
	[bookmark: _GoBack]

	2
	Задача «Проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог» структурного элемента «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	

	2.1
	Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения
	28.02.2025
	28.12.2024
	31.03.2025
	31.03.2025
	
	
	Начальник отдела контрактной службы, начальник  финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства
	КТ1: план-график закупок (работ, услуг)
КТ2: муниципальный контракт
	
	

	3
	Задача «Обеспечение потребности в специализированной технике для обеспечения содержания улично-дорожной сети города Калуги в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию» структурного элемента «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
	

	3.1
	Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства
	28.02.2025
	26.02.2025
	01.05.2025
	28.02.2025
	
	
	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Перечень целевых субсидий
КТ2:Соглашение
	
	

	3.2
	Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений в сфере дорожного хозяйства, благоустройство территорий
	23.06.2025
	14.05.2025
	24.06.2025
	15.05.2025
	
	
	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Перечень целевых субсидий
КТ2:Соглашение
КТ3: График перечисления субсидии
КТ4: отчеты
	
	

	4
	Задача «Обеспечение пассажиров регулярными перевозками на муниципальных маршрутах, а также комфортных условий для всех участников дорожного движения» структурного элемента «Организация транспортного обслуживания населения»
	

	4.1
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах»
	30.11.2025
	28.12.2024
	31.12.2025
	18.03.2025
	
	
	Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства
	КТ1: план-график закупок (работ, услуг)
КТ2: муниципальный контракт
КТ3: акт выполненных работ
КТ4: платежное поручение
	
	

	4.2
	Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств, мониторинг и управление общественным транспортом
	31.01.2025
	28.12.2024
	15.02.2025
	28.12.2024
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания
КТ2: Соглашение
КТ3: График перечисления субсидии
	
	

	5
	Задача «Повышение качества транспортного обслуживания населения, в т.ч. маршрутами с предоставлением права льготного проезда» структурного элемента «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения»
	

	5.1
	Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники
	01.01.2025
	До 01.01.2025
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Муниципальный контракт
КТ2: Счет на оплату
КТ3: Платежное поручение

	
	

	5.2
	Предоставление субсидии на модернизацию транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения
	До 31.01.2025
	20.01.2025
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Муниципальный контракт
КТ2: Счет на оплату
КТ3: Платежное поручение
	
	

	5.3
	Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения
	До 31.01.2025
	20.01.2025
	12.02.2025
	12.02.2025
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1 соглашение
КТ2: Дополнительное соглашение
КТ3: План-график перечисления субсидии (платежное поручение)

	
	

	5.4
	Реализация мероприятий за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (реализация инфраструктурных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования) 
	До 04.08.2025
	31.07.2025
	До 10.09.2025
	02.09.2025
	До 01.10.2025
	09.10.2025
	Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник отдела контрактной службы
	КТ1: план-график закупок (работ, услуг)
КТ2: муниципальный контракт
КТ3: акт выполненных работ
КТ4: платежное поручение
	
	

	6
	Задача «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов» структурного элемента «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования
 «Город Калуга»
	

	6.1
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
	31.01.2025
	28.12.2024
	15.02.2025
	28.12.2024
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания
КТ2: Соглашение
КТ3: График перечисления субсидии
	
	

	7
	Задача «Установка новых и содержание существующих технических средств организации дорожного движения» структурного элемента «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
	

	7.1
	Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	

	7.1.1
	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
	31.01.2025
	28.12.2025
	15.02.2025
	28.12.2025
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания
КТ2: Соглашение
КТ3: График перечисления субсидии
	
	

	7.1.2
	Прочая закупка товаров, работ и услуг
	28.02.2025
	Не наступила
	31.03.2025
	Не наступила
	
	
	Начальник отдела контрактной службы, начальник  финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства
	КТ1: утвержденный план-график закупок
КТ2: муниципальный контракт
	
	

	8
	Задача «Увеличение свободных парковочных мест» структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности»
	

	8.1
	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются
	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	
	
	







