МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА   I квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны муниципального образования «Город Калуга», на которых выполнены мероприятия по содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | км | 409,6 | 409,6 | 409,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | км | 409,6 | 409,6 | 409,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 | Задача «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения пригородной зоны» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Сатосова И.С. | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025» | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Сатосова И.С. | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов» | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальники и заместители начальников отделов Ромодановских-Шопинских, Спасских, Черносвитинских, Ольговских сельских территорий | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам» | Ежемесячно | Ежемесячно | ФЭО | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА   I квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1 | Протяженность введенных в эксплуатацию дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | км | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | км | 2,377 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 | Задача «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения пригородной зоны» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный - Окружная г. Калуги» (2,377 км) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 01.02.2025 | 2022 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025» | 01.03.2025 | 24.02.2022 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 01.12.2025 | 28.01.2025 | Отдел строительного контроля | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам» | 25.12.2025 | Ежемесячно 2022-2025 | Финансово-бухгалтерский отдел | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА   I квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 2 661 224,60 | 2 661 224,60 | 466 088,18 |  | 17,5 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 813 657,7 | 813 657,70 | 78 486,43 |  | 9,6 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 847 566,9 | 1 847 566,9 | 387 601,75 |  | 21,0 |  |
| Иные источники<2> | - | - | - |  | - |  |
| направление «Национальная экономика» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях | 66 000,00 | 66 000,00 | 15 841,42 |  | 24 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 66 000,00 | 66 000,00 | 15 841,42 |  | 24 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 66 000,00 | 66 000,00 | 15 841,42 |  | 24 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 66 000,00 | 66 000,00 | 15 841,42 |  | 24 |  |
| направление «Национальная экономика» ответственный исполнитель - управление городского хозяйства города Калуги | 2 339 349,55 | 2 339 349,55 | 450 093,73 |  | 19,2 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 606 176,49 | 606 176,49 | 78 486,43 |  | 12,9 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 733 173,06 | 1 733 173,06 | 371 607,30 |  | 21,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения» | 282 827,90 | 282 827,90 | 69 336,54 |  | 24,5 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 282 827,90 | 282 827,90 | 69 336,54 |  | 24,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения» | 510 015,54 | 510 015,54 | 126 889,22 |  | 24,9 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 283 806,78 | 283 806,78 | 70 398,49 |  | 24,8 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 226 208,76 | 226 208,76 | 56 490,73 |  | 25 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 1 164 410,25 | 1 164 410,25 | 149 828,60 |  | 12,3 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 180 807,73 | 180 807,73 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 983 602,52 | 983 602,52 | 149 828,60 |  | 15,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 71 695,80 | 71 695,80 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 65 409,47 | 65 409,47 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 6 286,33 | 6 286,33 | 0,00 |  | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» | 23 680,00 | 23 680,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 23 680,00 | 23 680,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга» | 4 288,89 | 4 288,89 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 4 288,89 | 4 288,89 | 0,00 |  | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий « Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга» | 142 390,98 | 142 390,98 | 16 916,89 |  | 11,9 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 76 152,51 | 76 152,51 | 8 087,94 |  | 10,6 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 66 238,47 | 66 238,47 | 8 828,95 |  | 13,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности» | 140 040,19 | 140 040,19 | 87 122,48 |  | 62,2 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 140 040,19 | 140 040,19 | 87 122,48 |  | 62,2 |  |
| направление «Национальная экономика» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 255 875,05 | 255 875,05 | 153,03 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 207 481,21 | 207 481,21 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 48 393,84 | 48 393,84 | 0,00 |  | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 5 000,000 | 5 000,000 | 93,03 |  | 1,9 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 5 000,000 | 5 000,000 | 93,03 |  | 1,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 250 875,05 | 250 875,05 | 60,00 |  | 0,02 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 207 481,21 | 207 481,21 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 43 393,84 | 43 393,84 | 60,00 |  | 0,1 |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

Направление по управлению городского хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 426,64 | 426,64 | 426,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 426,64 | 426,64 | 426,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Протяженность дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 225,555 | 225,555 | 225,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 225,555 | 225,555 | 225,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог за исключением автомобильных дорог пригородной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 462,451 | 456,021 | 456,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 462,451 | 456,021 | 456,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество перевезенных пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 2504 | 2908 | 3196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 3378 | 3470 | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество установленных дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество обслуживаемых светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 186 | 186 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 186 | 186 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество платных парковочных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | 1685 | 1685 | 1685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 1685 | 1685 | 1685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача «Обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) | 31.01.2025 | 28.12.2024 | 15.02.2025 | 28.12.2024 | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии |  |  |
| 1.1.2 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28.02.2025 | 28.12.2024 | 31.03.2025 | 14.02.2025 |  |  | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | КТ1: план-график закупок (работ, услуг) КТ2: муниципальный контракт |  |  |
| 2 | Задача «Проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог» структурного элемента «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28.02.2025 | 28.12.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2025 |  |  | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | КТ1: план-график закупок (работ, услуг) КТ2: муниципальный контракт |  |  |
| 3 | Задача «Обеспечение потребности в специализированной технике для обеспечения содержания улично-дорожной сети города Калуги в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию» структурного элемента «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства | 28.02.2025 | 26.02.2025 | 01.05.2025 | 28.02.2025 |  |  | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Перечень целевых субсидий КТ2:Соглашение |  |  |
| 3.2 | Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений в сфере дорожного хозяйства, благоустройство территорий | 23.06.2025 | 14.05.2025 | 24.06.2025 | 15.05.2025 |  |  | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Перечень целевых субсидий КТ2:Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: отчеты |  |  |
| 4 | Задача «Обеспечение пассажиров регулярными перевозками на муниципальных маршрутах, а также комфортных условий для всех участников дорожного движения» структурного элемента «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах» | 30.11.2025 | 28.12.2024 | 31.12.2025 | 18.03.2025 |  |  | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства | КТ1: план-график закупок (работ, услуг) КТ2: муниципальный контракт КТ3: акт выполненных работ КТ4: платежное поручение |  |  |
| 4.2 | Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств, мониторинг и управление общественным транспортом | 31.01.2025 | 28.12.2024 | 15.02.2025 | 28.12.2024 | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии |  |  |
| 5 | Задача «Повышение качества транспортного обслуживания населения, в т.ч. маршрутами с предоставлением права льготного проезда» структурного элемента «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники | 01.01.2025 | До 01.01.2025 | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Муниципальный контракт КТ2: Счет на оплату КТ3: Платежное поручение |  |  |
| 5.2 | Предоставление субсидии на модернизацию транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения | До 31.01.2025 | 20.01.2025 | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Муниципальный контракт КТ2: Счет на оплату КТ3: Платежное поручение |  |  |
| 5.3 | Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения | До 31.01.2025 | 20.01.2025 | 12.02.2025 | 12.02.2025 | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | КТ1 соглашение КТ2: Дополнительное соглашение КТ3: План-график перечисления субсидии (платежное поручение) |  |  |
| 5.4 | Реализация мероприятий за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (реализация инфраструктурных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования) | До 04.08.2025 | 31.07.2025 | До 10.09.2025 | 02.09.2025 | До 01.10.2025 | 09.10.2025 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник отдела контрактной службы | КТ1: план-график закупок (работ, услуг) КТ2: муниципальный контракт КТ3: акт выполненных работ КТ4: платежное поручение |  |  |
| 6 | Задача «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов» структурного элемента «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | 31.01.2025 | 28.12.2024 | 15.02.2025 | 28.12.2024 | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии |  |  |
| 7 | Задача «Установка новых и содержание существующих технических средств организации дорожного движения» структурного элемента «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) | 31.01.2025 | 28.12.2025 | 15.02.2025 | 28.12.2025 | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии |  |  |
| 7.1.2 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28.02.2025 | Не наступила | 31.03.2025 | Не наступила |  |  | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | КТ1: утвержденный план-график закупок КТ2: муниципальный контракт |  |  |
| 8 | Задача «Увеличение свободных парковочных мест» структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства» | Не устанавливаются | Не устанавливаются | Не устанавливаются | Не устанавливаются | Не устанавливаются | Не устанавливаются | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики |  |  |  |