




[bookmark: _Hlk199947847]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА   I квартал 2025 года
        (отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе:
	938 542,98
	1 074 755,43
	593 374,07
	55,2
	

	средства федерального бюджета
	43 931,86
	43 931,86
	10 561,17
	24,0
	

	средства областного бюджета
	90 440,50
	18 416,08
	1 419,79
	7,7
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	804 170,62
	1 012 407,89
	581 393,11
	57,4
	

	Иные источники<2>
	-
	-
	-
	-
	

	направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях

	18 253,46
	18 253,46
	9 775,69
	53,6
	

	средства федерального бюджета
	-
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	-
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	18 253,46
	18 253,46
	9 775,69
	53,6
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения на территории муниципального образования "Город Калуга»
	1 100,00
	1 100,00
	1 100,00
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 100,00
	1 100,00
	1 100,00
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга»

	1 000,00
	1 000,00
	493,29
	49,3
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 000,00
	1 000,00
	493,29
	49,3
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
	16 153,46
	16 153,46
	8 182,40
	50,6
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	16 153,46
	16 153,46
	8 182,40
	50,6
	

	направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель — ответственный исполнитель управление городского хозяйства

	789 360,90
	799 426,40
	500 629,34
	62,6
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	90 028,10
	18 003,68
	1 320,65
	7,3
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	699 332,8
	781 422,72
	 499 308,69
	63,9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения на территории муниципального образования "Город Калуга»
	205 069,62
	226 299,09
	160 446,77
	70,9
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	205 069,62
	226 299,09
	160 446,77
	70,9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга»

	32 889,00
	34 889,00
	6 131,32
	17,6
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	32 889,00
	34 889,00
	6 131,32
	17,6
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга»

	169 643,52
	233 263,94
	127 516,22
	54,7
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения»

	186 628,60
	186 628,60
	57 029,44
	30,6
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	186 628,60
	186 628,60
	57 029,44
	30,6
	

	Комплекс процессных мероприятий «"Развитие материально технической базы в сфере благоустройства"
	4 435,68
	4 435,68
	1 209,73
	27,3
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	4 435,68
	4 435,68
	1 209,73
	27,3
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
	89 846,14
	89 846,14
	0,00
	0
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	83 342,76
	83 342,76
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	6 503,38
	6 503,38
	0,00
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
	6 685,34
	6 685,34
	275,54
	4,1
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	6 685,34
	6 685,34
	275,54
	4,1
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	169 643,52
	233 263,94
	127 516,22
	54,7
	

	Комплекс процессных мероприятий « «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»

	186 628,60
	186 628,60
	129 694,96
	69,5
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	186 628,60
	186 628,60
	129 694,96
	69,5
	

	направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	4 435,68
	4 920,33
	4 079,09
	82,9
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	4 435,68
	4 920,33
	4 079,09
	82,9
	

	Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	89 846,14
	12 577,11
	375,58
	3,0
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	83 342,76
	11 318,34
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	6 503,38
	1 258,77
	375,58
	29,8
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга»
	6 685,34
	6 685,34
	1 320,65
	19,7
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	6 685,34
	6 685,34
	1 320,65
	19,7
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования "Город Калуга"
	10 000,00
	20 942,63
	5 248,98
	25,1
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	10 000,00
	20 942,63
	5 248,98
	25,1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
	20 000,00
	101 404,62
	25 252,70
	24,9
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	20 000,00
	101 404,62
	25 252,70
	24,9
	

	направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель -управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	8 000,00
	8 000,00
	248,61
	3,1
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	47 080,54
	78 648,97
	41 196,92
	52,4
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга»
	47 080,54
	78 648,97
	41 196,92
	52,4
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	47 080,54
	78 648,97
	41 196,92
	52,4
	


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).


Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управление городского хозяйства города Калуги.

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
	№ п/п

	
Показатели

	Единица показателя (по ОКЕИ)
	Значение по месяцам

	
	
	
	янв.
	фев.
	март.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	На конец года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Количество отловленных безнадзорных животных

	
	План
	Штука
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	26
	400

	
	Факт/прогноз
	
	13
	7
	5
	19
	7
	10
	7
	32
	21
	
	
	

	2
	Количество объектов благоустройства, находящих на обслуживании

	
	План
	Условная единица
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110

	
	Факт/прогноз
	
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	
	
	

	3
	Количество обслуживаемых светильников

	
	План
	Штука
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297

	
	Факт/прогноз
	
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	26297
	
	
	

	4
	Количество обслуживаемых фонтанов

	
	План
	Штука
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Факт/прогноз
	
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	
	
	

	5
	Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей

	
	План
	Штука
	16
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	
	Факт/прогноз
	
	16
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	
	
	

	6
	Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок

	
	План
	Штука
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	
	Факт/прогноз
	
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	797
	796
	795
	
	
	

	7
	Количество установленных малых архитектурных форм

	
	План
	Штука
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	50

	
	Факт/прогноз
	
	-
	-
	-
	1
	18
	35
	7
	2
	22
	
	
	




	8
	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании

	
	План
	Гектар
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1

	
	Факт/прогноз
	
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	197,1
	
	
	

	9
	Количество высаженных цветов

	
	План
	Штука
	-
	-
	-
	-
	15000
	-
	-
	83320
	-
	-
	-
	233 320

	
	Факт/прогноз
	
	-
	-
	-
	15088
	52750
	102187
	80690
	
	
	
	
	

	10
	Количество удаленных аварийных деревьев насаждений

	
	План
	Штука
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	600
	-
	-
	-
	-
	600

	
	Факт/прогноз
	
	108
	78
	134
	92
	74
	96
	104
	72
	505
	
	
	

	11
	Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обработку

	
	План
	Штука
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600

	
	Факт/прогноз
	
	34
	21
	11
	12
	15
	21
	17
	15
	102
	
	
	




	12
	Количество посаженных зеленых насаждений

	
	План
	Штука
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	39
	90
	162
	1 938
	1240
	2118
	
	
	



Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Организация озеленения территории муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Мероприятия по организации озеленения
	
	
	
	
	

	1.1
	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных услуг (выполнение работ)
	
	
	Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству;

Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания

КТ2: Соглашение


КТ3: График
перечисления субсидии

КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»»
	31.01.2025

	27.12.2024
	
	
	316-03-р от 27.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калугаблагоустройство» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов»

	1.1.2
	Контрольная точка «Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	15.02.2025
	27.12.2024
	
	
	№ 05/03-26 от 27.12.2024 «Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.»

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечисление субсидии до 15 числа каждого месяца»
	Ежемесячно

	Ежемесячно
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка
«Оказание услуги (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	
	
	

	1.2
	Прочая закупка товаров, работ и услуг
	
	
	Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики;

Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству
	КТ1: Утвержденный план-график

КТ2: Муниципальный контракт
КТ3: Акт выполненных работ

КТ4: Платежное поручение
	

	1.2.1
	Контрольная точка
«Включение закупки в план-график закупок»
	28.02.2025
	27.03.2025
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка
«Заключение муниципальных контрактов»
	31.03.2025
	28.04.2025
	
	
	Муниципальный контракт №   0137200001225001895 на выполнение работ по озеленению территории города Калуги

	1.2.3
	Контрольная точка
«Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов»
	01.11.2025
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка
«Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальных контрактам»
	31.12.2025
	
	
	
	

	2
	Задача «Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга»

	2
	Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронению

	
	
	
	
	

	2.1

	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
	
	
	Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству;
Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики

	КТ1: Распоряжение утверждения муниципального задания

КТ2: Соглашение

КТ3: График перечисления субсидии

КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания


	

	2.1.1

	Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»
	31.01.2025
	27.12.2024
	
	
	316-03-р от 27.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калугаблагоустройство» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов»

	2.1.2
	Контрольная точка «Заключение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	15.02.2025
	27.12.2024
	
	
	№ 05/03-26 от 27.12.2024 «Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.»

	2.1.3
	Контрольная точка «Перечисление субсидии до 15 числа каждого месяца»
	Ежемесячно
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Оказание услуги (работы выполнены)»

	31.12.2025
	
	
	
	

	3
	Задача «Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга»

	3
	Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства
	
	
	
	
	

	3.1
	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг
(выполнение работ)
	
	
	Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству;
Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания

КТ2: Соглашение

КТ3: График перечисления субсидии

КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания
	

	3.1.1
	Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»
	31.01.2025
	27.12.2024
	
	
	316-03-р от 27.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калугаблагоустройство» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов»

	3.1.2
	Контрольная точка «Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	15.02.2025
	27.12.2024
	
	
	№ 05/03-26 от 27.12.2024 «Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.»

	3.1.3
	Контрольная точка «Перечисление субсидии до 15 числа каждого месяца»
	Ежемесячно
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка
«Оказание услуги (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	
	
	

	4
	Задача «Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения»

	4
	Мероприятия по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения
	
	
	
	
	

	
4.1

	Субсидия бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
	
	
	


Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; 
Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
	


КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания

КТ2: Соглашение

КТ3: График перечисления субсидии

КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания
	

	4.1.1
	Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	31.01.2025
	28.12.2024
	
	
	322-03-р от 28.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калужские городские коммунальные электрические сети» г. Калуги на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов»

	4.1.2
	Контрольная точка «Заключение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	15.02.2025
	28.12.2024
	
	
	№ 05/03-27 от 27.12.2024 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калужские городские коммунальные электрические сети» г. Калуги на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.»

	4.1.3
	Контрольная точка «Перечисление субсидии о 15 числа каждого месяца»
	Ежемесячно
	
	
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка
«Оказание услуг (работа выполнена)»
	31.12.2025
	
	
	
	

	4.2
	Прочая закупка товаров, работ и услуг
	
	
	Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики;
Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству
	КТ1: План-график закупок (работ, услуг)

КТ2: Муниципальных контракт

КТ3: Акт выполненных работ
КТ4: Платежное поручение
	

	4.2.1
	Контрольная точка
«Закупка включена в план-график закупок»
	28.02.2025
	28.12.2024
	
	
	

	4.2.2
	Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов»
	31.03.2025
	10.12.2024
	
	
	

	4.2.3
	Контрольная точка
«Приемка выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»
	01.11.2025
	
	
	
	

	4.2.4
	Контрольная точка
«Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»
	31.12.2025
	
	
	
	

	5
	Задача «Закупка техники для выполнения мероприятий программы» структурного элемента «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства»

	5
	Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортных средств.
	
	
	
	
	

	5.1
	Контрольная точка «Утверждение перечня целевых субсидий»
	28.02.2025
	23.01.2025
	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	КТ1: Перечень целевых субсидий

КТ2: Соглашение

КТ3: График перечисления субсидии

КТ4: Отчеты
	

	5.2
	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город Калуга»»
	01.05.2025
	23.01.2025
	
	
	

	5.3
	Контрольная точка «Перечисление субсидии»
	01.11.2025
	
	
	
	

	5.4
	Контрольная точка
«Услуга оказана (субсидия перечислена)»
	31.12.2025
	
	
	
	

	6
	Задача «Отлов, стерилизация и возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания» структурного элемента «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

	6
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	
	
	Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики;
Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству
	КТ1: План-график (работ, услуг)

КТ2: Муниципальный контракт

КТ3: Акт выполненных работ

КТ4: Платежное поручение
	

	6.1
	Контрольная точка
«Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)»
	28.02.2025
	28.12.2024
	
	
	

	6.2
	Контрольная точка
«Заключение муниципальных контрактов»
	31.03.2025
	05.11.2024
	
	
	

	6.3
	Контрольная точка
«Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов»
	01.11.2025
	
	
	
	

	6.4
	Контрольная точка
«Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»
	31.12.2025
	
	
	
	

	7
	Задача «Обеспечение деятельности управления городского хозяйства города Калуги» структурного элемента «Обеспечение деятельности органов Городской управы»

	7.1
	Работы на обеспечение деятельности центрального аппарата
	
	
	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики
	Не устанавливаются
	

	
	Контрольные точки не устанавливаются
	-
	-
	
	
	



Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Наименование показателя: Количество благоустроенной территории

	
	План
	Ед.
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	2
	2
	

	
	Факт/прогноз
	Ед.
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	Наименование показателя: Количество обустроенных пешеходных дорожек, тротуаров
	

	
	План
	Ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	2
	2
	

	
	Факт/прогноз
	Ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	3
	Наименование показателя: Количество разработанных проектов рекультивации несанкционированных свалок
	

	
	План
	Ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	Факт/прогноз
	Ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Задача «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга»
	

	1.1
	Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу (нижний променад от парка "Мир" до ГБУ ДО КО СШОР по гребному спорту В. Иванова)
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1 «Включение в План закупок»
	01.02.2025
	11.03.2025
	
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта»
	01.03.2025
	24.03.2025
	
	Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	[bookmark: _Hlk199945117][bookmark: _Hlk199945117]

	1.1.3
	Контрольная точка 3 «Приемка работ»

	01.12.2025
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ»

	25.12.2025
	
	
	
	
	

	1.2
	Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу (нижний променад от лестничного схода в районе дрессировочной площадки в сторону парка "Мир")
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка 1 «Включение в План закупок»
	01.02.2025
	12.02.2025
	
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	1.2.2
	Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта»
	01.03.2025
	24.02.2025
	
	Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	1.2.3
	Контрольная точка 3 «Приемка работ»

	01.12.2025
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ»

	25.12.2025
	
	
	
	
	

	1.3
	Благоустройство территории сквера им. Волкова
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка 1 «Включение в План закупок»
	01.02.2025
	18.07.2025
	
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	1.3.2
	Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта»
	01.03.2025
	12.08.2024
	
	Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	1.3.3
	Контрольная точка 3 «Приемка работ»

	01.12.2025
	04.07.2025
	
	Документ о приемке
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ»

	25.12.2025
	15.07.2025
	
	Платежное поручение
	
	

	2
	Задача «Увеличение количества пешеходных зон» структурного элемента «Благоустройство территории муниципального образования «Город Калуга»
	

	2.1
	Выполнение работ по благоустройству территории ул. Молодежная д.Шопино (устройство пешеходной дорожки)
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1 «Включение в План закупок»
	01.02.2025
	25.07.2025
	
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта»
	01.03.2025
	30.07.2025
	
	Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 3 «Приемка работ»

	01.12.2025
	06.10.2025
	
	Документ о приемке
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ»

	25.12.2025
	14.10.2025
	
	Платежное поручение
	
	

	2.2
	Выполнение работ по благоустройству территории г. Калуга по ул. Пестеля от ул. Тульская до ул. Мичурина (устройство пешеходных дорожек)
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка 1 «Включение в План закупок»
	01.02.2025
	22.08.2025
	
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	2.2.2
	Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта»
	01.03.2025
	27.08.2025
	
	Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	2.2.3
	Контрольная точка 3 «Приемка работ»

	01.12.2025
	07.10.2025
	
	Документ о приемке
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ»

	25.12.2025
	10.10.2025
	
	Платежное поручение
	
	

	2.3
	Выполнение работ по благоустройству территории в районе поликлиники по ул. Фомушина, д. 4 города Калуги (парковка на 15 машино-мест)
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk211526256]2.3.1
	Контрольная точка 1 «Включение в План закупок»
	01.02.2025
	17.06.2025
	
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	2.3.2
	Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта»
	01.03.2025
	30.06.2025
	
	Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	2.3.3
	Контрольная точка 3 «Приемка работ»

	01.12.2025
	28.08.2025
	
	Документ о приемке
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ»

	25.12.2025
	02.09.2025
	
	Платежное поручение
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Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги управления по работе с населением на территориях

[bookmark: _Hlk2072909521]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Наименование показателя  «Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих уборке»

	
	План
	кв. м
	222060,20
	222060,20
	222060,20
	222060,20
	222060,20
	222060,20
	222060,20
	222060,20
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	кв. м
	222060,20
	222060,20
	222060,20
	222060,20
	222060,20
	242818,2
	242818,2
	242818,2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и уборка внутриквартальных проездов» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов  благоустройства на территории муниципального образования «Города Калуги»
	

	1.1
	Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1  «утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Служба жилищного обеспечения» на период с 01.01.2025 по 31.12.2027»
	17.01.2025
	17.01.2025
	Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами
	Распоряжение об утверждении муниципального задания от 17.01.2025 № 11-17-Р
	
	

	
	Контрольная точка 2
«Заключено  соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение  выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг »
	17.01.2025
	17.01.2025
	Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами
	Соглашение от №17.01.2025 № 01/02-02
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	Контрольная точка 3 «До  10-го числа каждого месяца перечисление субсидии»
	До  10-го  числа каждого месяца
	До  10-го  числа каждого месяца
	Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами
	График перечисления субсидий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управления по работе с населением на территориях

[bookmark: _Hlk2072909522]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Наименование показателя     Количество насаждений удаленных и прошедших обрезку

	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Наименование показателя    Количество колодцев и родников, прошедших очистку, дезинфекцию, ремонт
	

	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наименование показателя     Площадь ликвидируемых несанкционированных свалок
	

	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Задача «Текущее содержание зеленых насаждений» структурного элемента «Организация озеленения на территории муниципального образования «Город Калуга»»
	

	1.1
	Мероприятие «Организация озеленения»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок работ (услуг)»
	01.01.2025

	01.01.2025

	Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО
	План-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.05.2025

	31.03.2025
	Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО
	Муниципальный контракт № 0137200001225001419 от 31.03.2025
(размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту»
	30.11.2025

	29.09.2025
	Начальники, заместители начальников отделов сельских территорий
	Акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту»
	31.12.2025
	01.10.2025
	ФЭО
	Платежные поручения
(размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	2
	Задача «Благоустройство колодцев и родников (очистка, дезинфекция, ремонт), предназначенных для водоснабжения населения на территории муниципального образования «Город Калуга», включенных в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга»
	

	
	Мероприятие «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок работ (услуг)»
	01.01.2025

	01.01.2025
	Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО
	План-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов»
	01.05.2025

	31.03.2025

11.08.2025
	Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО
	Муниципальный контракт № 0137200001225001421 от 31.03.2025 (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
Муниципальный контракт № 2-СТ/2025  от 11.08.2025

	
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальным контрактам»
	30.11.2025

	29.09.2025
	Начальники, заместители начальников отделов сельских территорий
	Акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальным контрактам»
	31.12.2025

	30.09.2025
	ФЭО
	Платежные поручения
(размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	3
	Задача «Улучшение экологической обстановки за счет ликвидации несанкционированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
	

	
	Мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок работ (услуг)»
	01.01.2025

	01.01.2025
	Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО
	План-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.05.2025
	14.04.2025
11.08.2025
08.09.2025
	Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО
	Муниципальные контракты:
№ 0137200001225001825 от 14.04.2025;
№ 0137200001225004423 от 11.08.2025;
№ 0137200001225005153 от 08.09.2025
 (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	3.1.3
	Контрольная точка «Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту»
	30.11.2025

	
	Начальники, заместители начальников отделов сельских территорий
	

	
	

	3.1.4
	Контрольная точка «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту»
	31.12.2025
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