МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА   I квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе: | 938 542,98 | 1 074 755,43 | 593 374,07 |  | 55,2 |  |
| средства федерального бюджета | 43 931,86 | 43 931,86 | 10 561,17 |  | 24,0 |  |
| средства областного бюджета | 90 440,50 | 18 416,08 | 1 419,79 |  | 7,7 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 804 170,62 | 1 012 407,89 | 581 393,11 |  | 57,4 |  |
| Иные источники<2> | - | - | - |  | - |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях | 18 253,46 | 18 253,46 | 9 775,69 |  | 53,6 |  |
| средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | - |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 18 253,46 | 18 253,46 | 9 775,69 |  | 53,6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения на территории муниципального образования "Город Калуга» | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |  | 100,0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |  | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» | 1 000,00 | 1 000,00 | 493,29 |  | 49,3 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 000,00 | 1 000,00 | 493,29 |  | 49,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 16 153,46 | 16 153,46 | 8 182,40 |  | 50,6 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16 153,46 | 16 153,46 | 8 182,40 |  | 50,6 |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель — ответственный исполнитель управление городского хозяйства | 789 360,90 | 799 426,40 | 500 629,34 |  | 62,6 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 90 028,10 | 18 003,68 | 1 320,65 |  | 7,3 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 699 332,8 | 781 422,72 | 499 308,69 |  | 63,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения на территории муниципального образования "Город Калуга» | 205 069,62 | 226 299,09 | 160 446,77 |  | 70,9 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 205 069,62 | 226 299,09 | 160 446,77 |  | 70,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» | 32 889,00 | 34 889,00 | 6 131,32 |  | 17,6 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 32 889,00 | 34 889,00 | 6 131,32 |  | 17,6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» | 169 643,52 | 233 263,94 | 127 516,22 |  | 54,7 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | - | - | - |  | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения» | 186 628,60 | 186 628,60 | 57 029,44 |  | 30,6 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 186 628,60 | 186 628,60 | 57 029,44 |  | 30,6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «"Развитие материально технической базы в сфере благоустройства" | 4 435,68 | 4 435,68 | 1 209,73 |  | 27,3 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 4 435,68 | 4 435,68 | 1 209,73 |  | 27,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 89 846,14 | 89 846,14 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 83 342,76 | 83 342,76 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 6 503,38 | 6 503,38 | 0,00 |  | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | 6 685,34 | 6 685,34 | 275,54 |  | 4,1 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 6 685,34 | 6 685,34 | 275,54 |  | 4,1 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 169 643,52 | 233 263,94 | 127 516,22 |  | 54,7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий « «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 186 628,60 | 186 628,60 | 129 694,96 |  | 69,5 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 186 628,60 | 186 628,60 | 129 694,96 |  | 69,5 |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 4 435,68 | 4 920,33 | 4 079,09 |  | 82,9 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 4 435,68 | 4 920,33 | 4 079,09 |  | 82,9 |  |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 89 846,14 | 12 577,11 | 375,58 |  | 3,0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 83 342,76 | 11 318,34 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 6 503,38 | 1 258,77 | 375,58 |  | 29,8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» | 6 685,34 | 6 685,34 | 1 320,65 |  | 19,7 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 6 685,34 | 6 685,34 | 1 320,65 |  | 19,7 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования "Город Калуга" | 10 000,00 | 20 942,63 | 5 248,98 |  | 25,1 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 10 000,00 | 20 942,63 | 5 248,98 |  | 25,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 20 000,00 | 101 404,62 | 25 252,70 |  | 24,9 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 20 000,00 | 101 404,62 | 25 252,70 |  | 24,9 |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель -управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 8 000,00 | 8 000,00 | 248,61 |  | 3,1 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 47 080,54 | 78 648,97 | 41 196,92 |  | 52,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» | 47 080,54 | 78 648,97 | 41 196,92 |  | 52,4 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 47 080,54 | 78 648,97 | 41 196,92 |  | 52,4 |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управление городского хозяйства города Калуги.

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица показателя (по ОКЕИ) | Значение по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 400 |
|  | Факт/прогноз |  | 13 | 7 | 5 | 19 | 7 | 10 | 7 | 32 | 21 |  |  |  |
| 2 | Количество объектов благоустройства, находящих на обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Условная единица | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Факт/прогноз |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |
| 3 | Количество обслуживаемых светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 |
|  | Факт/прогноз |  | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 |  |  |  |
| 4 | Количество обслуживаемых фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Факт/прогноз |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
| 5 | Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | Факт/прогноз |  | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |
| 6 | Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Факт/прогноз |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 797 | 796 | 795 |  |  |  |
| 7 | Количество установленных малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | 1 | 18 | 35 | 7 | 2 | 22 |  |  |  |

| 8 | Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Гектар | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 |
|  | Факт/прогноз |  | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 |  |  |  |
| 9 | Количество высаженных цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | - | - | - | - | 15000 | - | - | 83320 | - | - | - | 233 320 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | 15088 | 52750 | 102187 | 80690 |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество удаленных аварийных деревьев насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | 600 |
|  | Факт/прогноз |  | 108 | 78 | 134 | 92 | 74 | 96 | 104 | 72 | 505 |  |  |  |
| 11 | Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обработку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|  | Факт/прогноз |  | 34 | 21 | 11 | 12 | 15 | 21 | 17 | 15 | 102 |  |  |  |

| 12 | Количество посаженных зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Штука | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  | 39 | 90 | 162 | 1 938 | 1240 | 2118 |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Организация озеленения территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по организации озеленения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 31.01.2025 | 27.12.2024 |  |  | 316-03-р от 27.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калугаблагоустройство» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.02.2025 | 27.12.2024 |  |  | № 05/03-26 от 27.12.2024 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечисление субсидии до 15 числа каждого месяца» | Ежемесячно | Ежемесячно |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оказание услуги (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 1.2 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |  |  | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | КТ1: Утвержденный план-график КТ2: Муниципальный контракт КТ3: Акт выполненных работ КТ4: Платежное поручение |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 28.02.2025 | 27.03.2025 |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | 31.03.2025 | 28.04.2025 |  |  | Муниципальный контракт № 0137200001225001895 на выполнение работ по озеленению территории города Калуги |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 01.11.2025 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальных контрактам» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронению |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) |  |  | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение утверждения муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 31.01.2025 | 27.12.2024 |  |  | 316-03-р от 27.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калугаблагоустройство» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Заключение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.02.2025 | 27.12.2024 |  |  | № 05/03-26 от 27.12.2024 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Перечисление субсидии до 15 числа каждого месяца» | Ежемесячно |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Оказание услуги (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 3 | Задача «Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 31.01.2025 | 27.12.2024 |  |  | 316-03-р от 27.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калугаблагоустройство» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.02.2025 | 27.12.2024 |  |  | № 05/03-26 от 27.12.2024 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Перечисление субсидии до 15 числа каждого месяца» | Ежемесячно |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка «Оказание услуги (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 4 | Задача «Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Субсидия бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.01.2025 | 28.12.2024 |  |  | 322-03-р от 28.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калужские городские коммунальные электрические сети» г. Калуги на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Заключение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.02.2025 | 28.12.2024 |  |  | № 05/03-27 от 27.12.2024 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калужские городские коммунальные электрические сети» г. Калуги на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» |
| 4.1.3 | Контрольная точка «Перечисление субсидии о 15 числа каждого месяца» | Ежемесячно |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка «Оказание услуг (работа выполнена)» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |  |  | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | КТ1: План-график закупок (работ, услуг) КТ2: Муниципальных контракт КТ3: Акт выполненных работ КТ4: Платежное поручение |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | 28.02.2025 | 28.12.2024 |  |  |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | 31.03.2025 | 10.12.2024 |  |  |  |
| 4.2.3 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 01.11.2025 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 5 | Задача «Закупка техники для выполнения мероприятий программы» структурного элемента «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства» |  |  |  |  |  |
| 5 | Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортных средств. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Контрольная точка «Утверждение перечня целевых субсидий» | 28.02.2025 | 23.01.2025 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Перечень целевых субсидий КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: Отчеты |  |
| 5.2 | Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город Калуга»» | 01.05.2025 | 23.01.2025 |  |  |  |
| 5.3 | Контрольная точка «Перечисление субсидии» | 01.11.2025 |  |  |  |  |
| 5.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (субсидия перечислена)» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 6 | Задача «Отлов, стерилизация и возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания» структурного элемента «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев |  |  | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | КТ1: План-график (работ, услуг) КТ2: Муниципальный контракт КТ3: Акт выполненных работ КТ4: Платежное поручение |  |
| 6.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 28.02.2025 | 28.12.2024 |  |  |  |
| 6.2 | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | 31.03.2025 | 05.11.2024 |  |  |  |
| 6.3 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 01.11.2025 |  |  |  |  |
| 6.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 7 | Задача «Обеспечение деятельности управления городского хозяйства города Калуги» структурного элемента «Обеспечение деятельности органов Городской управы» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Работы на обеспечение деятельности центрального аппарата |  |  | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Не устанавливаются |  |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | - | - |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя: Количество благоустроенной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя: Количество обустроенных пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя: Количество разработанных проектов рекультивации несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Задача «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу (нижний променад от парка "Мир" до ГБУ ДО КО СШОР по гребному спорту В. Иванова) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 11.03.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 | 24.03.2025 |  | Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу (нижний променад от лестничного схода в районе дрессировочной площадки в сторону парка "Мир") |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 12.02.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 | 24.02.2025 |  | Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территории сквера им. Волкова |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 18.07.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 | 12.08.2024 |  | Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 | 04.07.2025 |  | Документ о приемке |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 15.07.2025 |  | Платежное поручение |  |  |  |
| 2 | Задача «Увеличение количества пешеходных зон» структурного элемента «Благоустройство территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по благоустройству территории ул. Молодежная д.Шопино (устройство пешеходной дорожки) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 25.07.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 | 30.07.2025 |  | Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 | 06.10.2025 |  | Документ о приемке |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 14.10.2025 |  | Платежное поручение |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по благоустройству территории г. Калуга по ул. Пестеля от ул. Тульская до ул. Мичурина (устройство пешеходных дорожек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 22.08.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 | 27.08.2025 |  | Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 | 07.10.2025 |  | Документ о приемке |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 10.10.2025 |  | Платежное поручение |  |  |  |
| 2.3 | Выполнение работ по благоустройству территории в районе поликлиники по ул. Фомушина, д. 4 города Калуги (парковка на 15 машино-мест) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 17.06.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 | 30.06.2025 |  | Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 | 28.08.2025 |  | Документ о приемке |  |  |  |
| 2.3.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 02.09.2025 |  | Платежное поручение |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги управления по работе с населением на территориях

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя «Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих уборке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | кв. м | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | кв. м | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 242818,2 | 242818,2 | 242818,2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Задача «Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и уборка внутриквартальных проездов» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Служба жилищного обеспечения» на период с 01.01.2025 по 31.12.2027» | 17.01.2025 | 17.01.2025 | Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 17.01.2025 № 11-17-Р |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг » | 17.01.2025 | 17.01.2025 | Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Соглашение от №17.01.2025 № 01/02-02 |  |  |  |
|  | Контрольная точка 3 «До 10-го числа каждого месяца перечисление субсидии» | До 10-го числа каждого месяца | До 10-го числа каждого месяца | Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | График перечисления субсидий |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управления по работе с населением на территориях

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя Количество насаждений удаленных и прошедших обрезку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя Количество колодцев и родников, прошедших очистку, дезинфекцию, ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя Площадь ликвидируемых несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Текущее содержание зеленых насаждений» структурного элемента «Организация озеленения на территории муниципального образования «Город Калуга»» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Организация озеленения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок работ (услуг)» | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.05.2025 | 31.03.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | Муниципальный контракт № 0137200001225001419 от 31.03.2025 (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту» | 30.11.2025 | 29.09.2025 | Начальники, заместители начальников отделов сельских территорий | Акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту» | 31.12.2025 | 01.10.2025 | ФЭО | Платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 2 | Задача «Благоустройство колодцев и родников (очистка, дезинфекция, ремонт), предназначенных для водоснабжения населения на территории муниципального образования «Город Калуга», включенных в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок работ (услуг)» | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | 01.05.2025 | 31.03.2025 11.08.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | Муниципальный контракт № 0137200001225001421 от 31.03.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) Муниципальный контракт № 2-СТ/2025 от 11.08.2025 |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальным контрактам» | 30.11.2025 | 29.09.2025 | Начальники, заместители начальников отделов сельских территорий | Акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальным контрактам» | 31.12.2025 | 30.09.2025 | ФЭО | Платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 3 | Задача «Улучшение экологической обстановки за счет ликвидации несанкционированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок работ (услуг)» | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.05.2025 | 14.04.2025 11.08.2025 08.09.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | Муниципальные контракты: № 0137200001225001825 от 14.04.2025; № 0137200001225004423 от 11.08.2025; № 0137200001225005153 от 08.09.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту» | 30.11.2025 |  | Начальники, заместители начальников отделов сельских территорий |  |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту» | 31.12.2025 |  | ФЭО |  |  |  |