МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА III квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга», (всего), в том числе: | 935 993,72 | 1 318 635,80 | 854 431,75 |  | 65 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 131 690,20 | 5 489,90 |  | 4 % |  |
| средства областного бюджета | 508 710,91 | 664 959,28 | 545 138,03 |  | 82 % |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 427 282,81 | 521 986,32 | 303 803,82 |  | 58 % |  |
| Иные источники<2> |  |  |  |  |  |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/Управление жилищно-коммунальное хозяйства города Калуги | 874 385,99 | 1 215 309,59 | 800 085,20 |  | 66 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 126 200,30 | 0,0 |  | 0 % |  |
| средства областного бюджета | 483 719,32 | 646 028,47 | 523 207,22 |  | 81 % |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 390 666,67 | 443 080,82 | 273 877,98 |  | 62 % |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Жилье» | 488 605,37 | 778 347,77 | 532 326,21 |  | 68 % | Ведется работа по размещению электронных аукционов на приобретение жилых помещений |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 126 200,30 | 0,0 |  | 0 % |  |
| средства областного бюджета | 483 719,32 | 646 028,47 | 526 207,22 |  | 81 % |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 4 886,05 | 6 119,0 | 6 119,0 |  | 100 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансирование обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 5 490,12 | 7 290,12 | 2 456,24 |  | 34 % | Ведется работа по приемке выполненных работ. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 5 490,12 | 7 290,12 | 2 456,24 |  | 34 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда муниципального образования «Город Калуга» | 394,36 | 394,36 | 0,0 |  | 0 % | Аварийные ситуации на объекте жилищного фонда отсутствовали. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 394,36 | 394,36 | 0,0 |  | 0 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга» | 301 500,00 | 353 493,90 | 215 495,36 |  | 61 % | Ведется работа по приемке выполненных работ. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 301 500,00 | 353 493,50 | 215 495,36 |  | 61 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексных мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» | 7 283,24 | 6 482,54 | 401,96 |  | 6 % | Ведется работа по размещению электронных аукционов на приобретение жилых помещений |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7 283,24 | 6 482,54 | 401,96 |  | 6 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 71 112,90 | 71 112,90 | 49 405,43 |  | 69 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 71 112,90 | 71 112,90 | 49 405,43 |  | 69 % |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 27 600,00 | 71 611,00 | 22 631,34 |  | 32 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 27 600,00 | 71 611,00 | 22 631,34 |  | 32 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексных мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» | 7 000,00 | 37 000,00 | 6 776,64 |  | 18 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7 000,00 | 37 000,00 | 6 776,64 |  | 18 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» | 20 600,00 | 34 611,00 | 15 854,70 |  | 46 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 20 600,00 | 34 011,00 | 15 854,70 |  | 46 % |  |
| направление «Социальная политика»/Управление жилищно-коммунальное хозяйства города Калуги | 34 007,73 | 31 715,21 | 31 715,21 |  | 100 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 5 489,90 | 5 489,90 |  | 100 % |  |
| средства областного бюджета | 24 991,59 | 18 930,81 | 18 930,81 |  | 100 % |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 9 016,14 | 7 294,50 | 7 294,50 |  | 100 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» | 34 007,73 | 31 715,21 | 31 715,21 |  | 100 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 5 489,90 | 5 489,90 |  | 100 % |  |
| средства областного бюджета | 24 991,59 | 18 930,81 | 18 930,81 |  | 100 % |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 9 016,14 | 7 294,50 | 7 294,50 |  | 100 % |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления

«Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя «Количество обследованных строительных конструкций в многоквартирных жилых домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 28 |  |
| 2 | Наименование показателя «Количество муниципальных жилых помещений, из которых вывезен мусор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 |  |
| 3 | Наименование показателя «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до их заселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,2 | 2 612,4 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,2 | 2 612,4 |  |
| 4 | Наименование показателя «Количество объектов, на которых использовались материальные ресурсы из аварийно-технического запаса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | Наименование показателя «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28 |  |
| 6 | Наименование показателя «Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 7 | Наименование показателя «Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества во исполнение судебных решений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 | 45 |  |
| 8 | Наименование показателя «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП в МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | Факт/прогноз | ФП в МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |  |
| 9 | Наименование показателя «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП в МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 |  |
|  | Факт/прогноз | ФП в МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 |  |

Отчет о ходе реализации направления

«Социальная политика»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |

Отчет о ходе реализации направления

«Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя «Количество снесенных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 |  |
|  | Наименование показателя «Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача Определение целесообразности проведения ремонта жилищного фонда, выявление и предупреждение возникновения аварийных ситуаций. Возмещение затрат управляющим организациям за содержание и коммунальные услуги по жилым помещениям муниципального жилищного фонда до момента заселения» структурного элемента «Финансовое обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Составлен перечень объектов» | 01.02.2025 | 15.01.2025 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на выполнение работ, услуг» | 31.09.2025 | 27.01.2025 |  | Приложение №1 |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 24.02.2025 |  | Приложение №2 |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 04.03.2025 |  | Приложение №3 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация прочих мероприятий в сфере жилищного хозяйства, содержание объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1 «Составлен перечень объектов» | 01.02.2025 | 01.02.2025 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на выполнение работ, услуг» | 31.09.2025 | 13.02.2025 |  | Приложение №4 |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 13.03.2025 |  | Приложение №5 |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 20.03.2025 |  | Приложение №6 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие «Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальным помещениям в многоквартирных домах» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1 «Предоставлена заявка управляющей организацией о внесении платы» | 01.10.2025 | 15.01.2025 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка 2 «Заключен договор» | 01.11.2025 | 23.01.2025 |  | Приложение №7 |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3 «Предоставлен акт выполненных работ» | 01.12.2025 | 14.02.2025 |  | Приложение №8 |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ» | 30.12.2025 | 05.03.2025 |  | Приложение №9 |  |  |
| 2 | Задача «Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, используемого для предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникающих на объектах жилищного фонда» структурный элемент «Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 «Предоставлена заявка управляющей организацией о выдаче материального запаса» | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 «Предоставлен акт выполненных работ» | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  |  |  |  |
| 3 | Задача «Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта» структурный элемент «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1 «Составлен план работ» | 01.02.2025 | 15.01.2025 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на выполнение работ, услуг» | 31.09.2025 | 27.01.2025 |  | Приложение №10 |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 26.02.2025 |  | Приложение №11 |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 06.03.2025 |  | Приложение №12 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка 1 «Составлен перечень объектов» | 01.02.2025 | 15.01.2025 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на выполнение работ, услуг» | 31.09.2025 | 12.08.2024 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 29.12.2023 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 12.02.2025 06.08.2025 |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в целях исполнения судебных актов» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 3.3.1 | Контрольная точка 1 «Составлен перечень объектов» | 01.02.2025 | 26.02.2025 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на выполнение работ, услуг» | 31.09.2025 | 29.04.2025 |  | Приложение №13 |  |  |
| 3.3.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 18.07.2024 |  | Приложение №14 |  |  |
| 3.3.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 13.05.2025 |  | Приложение №15 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 3.4.1 | Контрольная точка 1 «Заключен договор» | 30.09.2025 | 20.01.2025 |  | Приложение №16 |  |  |
| 3.4.2 | Контрольная точка 2 «Произведена оплата» | 30.12.2025 | 11.02.2025 |  | Приложение №17 |  |  |
| 4 | Задача «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» структурный элемент «Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета» |  |  | Начальник отдела улучшения жилищных условий граждан |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1 «Утвержден адресный перечень домов» | 01.03.2025 | 14.04.2025 |  | Постановления Городской Управы города Калуги: - от 14.04.2025 № 158-п; - от 14.05.2025 № 191-п; - 22.09.2025 № 403-п. |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на закупку товаров» | 30.09.2025 | 17.03.2025 |  | Приложение №18 |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров» | 01.12.2025 | 28.04.2025 |  | Приложение №19 |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 30.04.2025 |  | Приложение №20 |  |  |
| 5 | Задача «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» структурный элемент «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата» |  |  | Председатель комитета финансово-бухгадтерского отдела |  |  |  |
| Направление «Социальная политика»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задачи «Улучшение жилищных условий молодых семей» структурного элемента «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» |  |  | Председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Утвержден список претендентов на получение социальных выплат» | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Подписано соглашение» | 20.01.2025 | 17.01.2025 |  | Дополнительное соглашение №29701000-1-2024-008/1 к соглашению №29701000-1-2024-008 |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Выданы сертификаты» | 20.02.2025 | 05.02.2025 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 «Произведена социальная выплата» | 20.09.2025 | 27.02.2025 28.02.2025 04.03.2025 10.03.2025 20.03.2025 01.04.2025 02.04.2025 21.04.2025 02.04.2025 02.06.2025 28.08.2025 |  |  |  |  |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задачи «Снос отселенных домов, освобождение площадок, улучшение внешнего вида муниципального образования «Город Калуга»» структурного элемента «Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда» |  |  | Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/Начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 21.01.2025 11.04.2025 20.06.2025 22.07.2025 |  | Утвержен план-график закупок, размещен в ЕИС |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключение муниципального контракта» | 01.03.2025 | 24.01.2025 16.04.2025 01.07.2025 04.08.2025 |  | Заключены муниципальные контракты |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 | 07.03.2025 07.05.2025 21.07.2025 21.08.2025 |  | Акты выполненных работ |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 14.03.2025 19.05.2025 29.07.2025 29.08.2025 |  | Платежные поручения |  |  |
| 2 | Задачи «Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды» структурного элемента «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» |  |  | Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/Начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 03.10.2023 10.06.2024 14.06.2024 |  | Утвержен план-график закупок, размещен в ЕИС |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключение муниципального контракта» | 01.03.2025 | 16.10.2023 21.06.2024 25.06.2024 |  | Заключены муниципальные контракты |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 | 07.04.2025 21.07.2025 24.07.2025 |  | Акты выполненных работ |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 18.04.2025 29.07.2025 29.07.2025 |  | Платежные поручения |  |  |

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений по обследованиям |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-13 | 27.01.2025 |
| 01/02-12 | 27.01.2025 |
| 01/02-15 | 27.01.2025 |
| 01/02-14 | 27.01.2025 |
| 01/02-38 | 21.03.2025 |
| 01/02-40 | 21.03.2025 |
| 01/02-37 | 21.03.2025 |
| 01/02-41 | 21.03.2025 |
| 01/02-39 | 21.03.2025 |
| 01/02-66 | 04.06.2025 |
| 01/02-65 | 04.06.2025 |
| 01/02-67 | 04.06.2025 |
| 01/02-68 | 04.06.2025 |
| 01/02-112 | 07.08.2025 |
| 01/02-111 | 07.08.2025 |
| 01/02-118 | 12.08.2025 |

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
| Акты приемки (обследования) |  |
| Номер | Дата |
| 01/02-15 | 24.02.2025 |
| 01/02-13 | 24.02.2025 |
| 01/02-12 | 24.02.2025 |
| 01/02-14 | 24.02.2025 |
| 01/02-38 | 18.04.2025 |
| 01/02-37 | 18.04.2025 |
| 01/02-39 | 18.04.2025 |
| 01/02-40 | 18.04.2025 |
| 01/02-41 | 18.04.2025 |
| 01/02-68 | 24.06.2025 |
| 01/02-67 | 27.06.2025 |
| 01/02-65 | 04.07.2025 |
| 01/02-66 | 04.07.2025 |
| 01/02-112 | 03.09.2025 |
| 01/02-111 | 02.09.2025 |

|  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 142 | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
| 143 | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
| 144 | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
| 306 | 26.03.2025 | 26.03.2025 |
| 722 | 24.04.2025 | 24.04.2025 |
| 721 | 24.04.2025 | 24.04.2025 |
| 719 | 24.04.2025 | 24.04.2025 |
| 718 | 24.04.2025 | 24.04.2025 |
| 717 | 24.04.2025 | 24.04.2025 |
| 851 | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 857 | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
| 890 | 16.07.2025 | 16.07.2025 |
| 889 | 16.07.2025 | 16.07.2025 |
| 1310 | 11.09.2025 | 12.09.2025 |
| 1309 | 11.09.2025 | 11.09.2025 |

|  | Приложение №4 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-27 | 13.02.2025 |
| 01/02-42 | 21.03.2025 |
| 01/02-57 | 22.05.2025 |
| 01/02-102 | 31.07.2025 |

|  | Приложение №5 |
| --- | --- |
| Акты приемки |  |
| Номер | Дата |
| 01/02-27 | 13.03.2025 |
| 01/02-42 | 16.04.2025 |
| 01/02-57 | 19.06.2025 |
| 01/02-102 | 20.08.2025 |

|  |  | Приложение №6 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 297 | 20.03.2025 | 20.03.2025 |
| 723 | 24.04.2025 | 24.04.2025 |
| 839 | 25.06.2025 | 25.06.2025 |
| 1153 | 26.08.2025 | 26.08.2025 |

|  | Приложение № 7 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений по содержанию |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-09 | 23.01.2025 |
| 01/02-21 | 10.02.2025 |
| 01/02-22 | 10.02.2025 |
| 01/02-26 | 12.02.2025 |
| 01/02-28 | 13.02.2025 |
| 01/02-27 | 13.02.2025 |
| 01/02-42 | 21.03.2025 |
| 01/02-57 | 22.05.2025 |
| 01/02-83 | 27.06.2025 |
| 01/02-89 | 24.07.2025 |
| 01/02-95 | 25.07.2025 |
| 01/02-96 | 29.07.2025 |
| 01/02-98 | 30.07.2025 |
| 01/02-102 | 31.07.2025 |
| 01/02-130 | 08.09.2025 |
| 01/02-131 | 08.09.2025 |
| 01/02-133 | 09.09.2025 |

|  | Приложение № 8 |
| --- | --- |
| Акты приемки (содержание) |  |
| Номер | Дата |
| 01/02-22 | 14.02.2025 |
| 01/02-26 | 12.02.2025 |
| 01/02-28 | 13.02.2025 |
| 01/02-21 | 18.02.2025 |
| 01/02-09 | 23.01.2025 |
| 01/02-83 | 01.07.2025 |
| 01/02-95 | 28.07.2025 |
| 01/02-96 | 29.07.2025 |
| 01/02-89 | 30.07.2025 |
| 01/02-87 | 21.07.2025 |
| 01/02-95 | 18.02.2025 |
| 01/02-98 | 01.08.2025 |
| 01/02-110 | 05.08.2025 |
| 01/02-131 | 31.05.2025 |
| 01/02-83 | 10.09.2025 |
| 01/02-133 | 10.09.2025 |

|  |  | Приложение № 9 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 148 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 149 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 150 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 151 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 152 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 163 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
| 292 | 18.03.2025 | 19.03.2025 |
| 871 | 10.07.2025 | 10.07.2025 |
| 911 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| 939 | 06.08.2025 | 06.08.2025 |
| 938 | 06.08.2025 | 06.08.2025 |
| 941 | 07.08.2025 | 07.08.2025 |
| 962 | 22.08.2025 | 22.08.2025 |
| 1216 | 29.08.2025 | 29.08.2025 |
| 1217 | 02.09.2025 | 02.09.2025 |
| 1323 | 17.09.2025 | 19.09.2025 |
| 1331 | 22.09.2025 | 22.09.2025 |
| 1340 | 25.09.2025 | 25.09.2025 |

|  | Приложение № 10 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений по капитальному ремонту жилых помещений |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-10 | 27.01.2025 |
| 01/02-11 | 27.01.2025 |
| 01/02-20 | 05.02.2025 |
| 0137200001225000177 | 17.02.2025 |
| 0137200001225000191 | 17.02.2025 |
| 01/02-32 | 27.02.2025 |
| 01/02-35 | 06.03.2025 |
| 0137200001225001293 | 24.03.2025 |
| 0137200001225002347 | 25.04.2025 |
| 0137200001225002151 | 29.04.2025 |
| 0137200001225002844 | 20.05.2025 |
| 01/02-62 | 03.06.2025 |
| 01/02-72 | 06.06.2025 |
| 01/02-74 | 06.06.2025 |
| 01/02-73 | 06.06.2025 |
| 0137200001225003424 | 16.06.2025 |
| 01/02-81 | 26.06.2025 |
| 01/02-82 | 26.06.2025 |
| 0137200001225003892 | 03.07.2025 |
| 0137200001225004582 | 04.08.2025 |
| 0137200001225004584 | 04.08.2025 |

|  | Приложение № 11 |
| --- | --- |
| Акты приемки (кап.ремонт ж.п.) |  |
| Номер | Дата |
| 01/02-11 | 26.02.2025 |
| 01/02-10 | 26.02.2025 |
| 01/02-20 | 07.03.2025 |
| 0137200001225000177 | 18.03.2025 |
| 01/02-32 | 13.04.2025 |
| 0137200001225001293 | 21.04.2025 |
| 01/02-35 | 20.04.2025 |
| 0137200001225000131 | 17.02.2025 |
| 0137200001225002347 | 10.06.2025 |
| 01/02-74 | 26.06.2025 |
| 0137200001225002844 | 01.07.2025 |
| 01/02-73 | 01.07.2025 |
| 01/02-72 | 06.07.2025 |
| 0137200001225002151 | 11.06.2025 |
| 0317200001225003892 | 31.07.2025 |
| 0137200001225003424 | 15.08.2025 |
| 0137200001225004582 | 10.09.2025 |

|  |  | Приложение № 12 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 167 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
| 168 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
| 305 | 26.03.2025 | 26.03.2025 |
| 439 | 04.04.2025 | 04.04.2025 |
| 732 | 25.04.2025 | 25.04.2025 |
| 733 | 25.04.2025 | 28.04.2025 |
| 736 | 28.04.2025 | 29.04.2025 |
| 749 | 05.05.2025 | 05.05.2025 |
| 821 | 18.06.2025 | 18.06.2025 |
| 852 | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 859 | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
| 877 | 10.07.2025 | 10.07.2025 |
| 876 | 10.07.2025 | 10.07.2025 |
| 878 | 10.07.2025 | 10.07.2025 |
| 950 | 11.08.2025 | 11.08.2025 |
| 1307 | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
| 1324 | 17.09.2025 | 18.09.2025 |

|  | Приложение № 13 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений по капитальному ремонту (суды) |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-50 | 29.04.2025 |
| 01/02-51 | 30.04.2025 |
| 01/02-52 | 30.04.2025 |
| 01/02-52/1 | 30.04.2025 |
| 01/02-55 | 15.05.2025 |
| 01/02-56 | 20.05.2025 |
| 01/02-58 | 22.05.2025 |
| 01/02-59 | 29.05.2025 |
| 01/02-60 | 29.05.2025 |
| 01/02-69 | 04.06.2025 |
| 01/02-70 | 04.06.2025 |
| 01/02-71 | 04.06.2025 |
| 01/02-75 | 10.06.2025 |
| 01/02-78 | 20.06.2025 |
| 01/02-79 | 20.06.2025 |
| 01/02-80 | 20.06.2025 |
| 01/02-88/1 | 23.07.2025 |
| 01/02-88/2 | 23.07.2025 |
| 01/02-90 | 24.07.2025 |
| 01/02-91 | 24.07.2025 |
| 01/02-92 | 24.07.2025 |
| 01/02-93 | 24.07.2025 |
| 01/02-94 | 24.07.2025 |
| 01/02-97 | 29.07.2025 |
| 01/02-103 | 31.07.2025 |
| 01/02-104 | 31.07.2025 |
| 01/02-101 | 30.07.2025 |
| 01/02-105 | 01.08.2025 |
| 01/02-106 | 04.08.2025 |
| 01/02-107 | 04.08.2025 |
| 01/02-119 | 13.08.2025 |
| 01/02-120 | 15.08.2025 |
| 01/02-121 | 15.08.2025 |
| 01/02-122 | 15.08.2025 |
| 01/02-123 | 19.08.2025 |
| 01/02-122/1 | 15.08.2025 |
| 01/02-136/1 | 23.09.2025 |
| 01/02-136/3 | 23.09.2025 |
| 01/02-136/2 | 23.09.2025 |
| 01/02-136/4 | 23.09.2025 |

|  | Приложение №14 |
| --- | --- |
| Акты приемки (кап.ремонт суды) |  |
| Номер | Дата |
| 01/02-50 | 27.02.2025 |
| 01/02-51 | 31.07.2024 |
| 01/02-55 | 18.07.2024 |
| 01/02-58 | 31.01.2025 |
| 01/02-52 | 12.03.2025 |
| 01/02-59 | 17.04.2025 |
| 01/02-52/1 | 25.12.2024 |
| 01/02-60 | 26.12.2024 |
| 01/02-71 | 14.04.2025 |
| 01/02-69 | 27.04.2025 |
| 01/02-70 | 31.01.2025 |
| 01/02-56 | 27.05.2025 |
| 01/02-75 | 27.05.2025 |
| 01/02-80 | 21.04.2025 |
| 01/02-79 | 19.09.2025 |
| 01/02-78 | 20.12.2024 |
| 01/02-88/1 | 24.06.2025 |
| 01/02-90 | 04.02.2025 |
| 01/02-88/2 | 08.07.2025 |
| 01/02-90 | 04.02.2025 |
| 01/02-101 | 25.07.2025 |
| 01/02-119 | 12.08.2025 |
| 01/02-91 | 08.07.2025 |
| 01/02-122 | 04.07.2025 |
| 01/02-120 | 12.08.2025 |
| 01/02-103 | 30.04.2025 |
| 01/02-103 | 30.04.2025 |
| 01/02-121 | 31.07.2025 |
| 01/02-93 | 20.08.2025 |

|  |  | Приложение № 15 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 762 | 13.05.2025 | 13.05.2025 |
| 773 | 23.05.2025 | 23.05.2025 |
| 779 | 27.05.2025 | 27.05.2025 |
| 790 | 29.05.2025 | 29.05.2025 |
| 791 | 29.05.2025 | 29.05.2025 |
| 799 | 04.06.2025 | 04.06.2025 |
| 800 | 04.06.2025 | 04.06.2025 |
| 802 | 05.06.2025 | 05.06.2025 |
| 801 | 05.06.2025 | 05.06.2025 |
| 806 | 06.06.2025 | 06.06.2025 |
| 814 | 11.06.2025 | 11.06.2025 |
| 815 | 11.06.2025 | 11.06.2025 |
| 819 | 18.06.2025 | 18.06.2025 |
| 818 | 18.06.2025 | 18.06.2025 |
| 848 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 847 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 858 | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
| 910 | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 922 | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
| 927 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| 931 | 05.08.2025 | 06.08.2025 |
| 952 | 13.08.2025 | 13.08.2025 |
| 964 | 22.08.2025 | 22.08.2025 |
| 963 | 22.08.2025 | 22.08.2025 |
| 1004 | 22.08.2025 | 22.08.2025 |
| 1293 | 03.09.2025 | 03.09.2025 |
| 1316 | 16.09.2025 | 16.09.2025 |
| 1335 | 22.09.2025 | 22.09.2025 |
| 1334 | 22.09.2025 | 22.09.2025 |
| 1338 | 25.09.2025 | 25.09.2025 |
| 1346 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |

|  | Приложение № 16 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений по взносам |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-104 | 03.07.2023 |
| 01/02-103 | 03.07.2023 |
| 01/02-102 | 03.07.2023 |
| 01/02-105 | 03.07.2023 |
| 01/02-178 | 02.12.2024 |
| 01/02-179 | 02.12.2024 |
| 01/02-170 | 27.11.2024 |
| 01/02-82 | 12.04.2021 |
| 01/02-388 | 15.12.2023 |
| 01/02-87 | 12.04.2021 |
| 01/02-34 | 04.04.2022 |
| 01/02-209 | 19.11.2021 |
| 01/02-210 | 19.11.2021 |
| 01/02-211 | 19.11.2021 |
| 01/02-33 | 04.04.2022 |
| 01/02-03 | 20.01.2025 |
| 01/02-04 | 20.01.2025 |
| 01/02-05 | 20.01.2025 |
| 01/02-06 | 20.01.2025 |
| 01/02-07 | 20.01.2025 |
| 01/02-08 | 20.01.2025 |
| 01/02-73 | 12.04.2021 |
| 01/02-72 | 12.04.2021 |
| 01/02-74 | 12.04.2021 |
| 01/02-75 | 12.04.2021 |
| 01/02-124 | 02.07.2021 |
| 01/02-39 | 06.04.2022 |
| 01/02-02 | 26.01.2023 |
| 01/02-113 | 17.07.2023 |
| 01/02-03 | 17.01.2024 |
| 01/02-176 | 02.12.2024 |
| 01/02-04 | 24.01.2024 |
| 01/02-05 | 24.01.2024 |
| 01/02-06 | 24.01.2024 |
| 01/02-07 | 24.01.2024 |
| 01/02-08 | 24.01.2024 |
| 01/02-139 | 18.09.2024 |
| 01/02-180 | 02.12.2024 |
| 01/02-09 | 24.01.2024 |
| 01/02-84 | 12.04.2021 |
| 01/02-46 | 05.04.2023 |
| 01/02-110 | 25.05.2021 |
| 01/02-221 | 25.11.2021 |
| 01/02-76 | 12.04.2021 |
| 01/02-85 | 12.04.2021 |
| 01/02-107 | 25.05.2021 |

|  |  | Приложение № 17 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 70 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 71 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 72 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 73 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 74 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 75 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 178 | 14.03.2025 | 14.03.2025 |
| 179 | 14.03.2025 | 14.03.2025 |
| 180 | 14.03.2025 | 14.03.2025 |
| 181 | 14.03.2025 | 14.03.2025 |
| 313 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 314 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 315 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 316 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 317 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 318 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 319 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 320 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 321 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 323 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 324 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 325 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 326 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 322 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 437 | 04.04.2025 | 04.04.2025 |
| 438 | 04.04.2025 | 04.04.2025 |
| 716 | 23.04.2025 | 24.04.2025 |
| 715 | 23.04.2025 | 24.04.2025 |
| 755 | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
| 756 | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
| 757 | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
| 758 | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
| 759 | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
| 760 | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
| 863 | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
| 862 | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
| 861 | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
| 892 | 16.07.2025 | 16.07.2025 |
| 891 | 16.07.2025 | 16.07.2025 |
| 902 | 28.07.2025 | 28.07.2025 |
| 912 | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 913 | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 1200 | 27.08.2025 | 27.08.2025 |
| 1199 | 27.08.2025 | 27.08.2025 |
| 1198 | 27.08.2025 | 27.08.2025 |
| 1344 | 26.09.2025 | 29.09.2025 |
| 1345 | 26.09.2025 | 29.09.2025 |
| 1347 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1348 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1349 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1350 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1351 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1352 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1353 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1354 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1355 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1356 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1357 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1358 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1359 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1360 | 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| 1361 | 26.09.2025 | 29.09.2025 |
| 1362 | 26.09.2025 | 29.09.2025 |
| 1364 | 29.09.2025 | 29.09.2025 |
| 1363 | 29.09.2025 | 29.09.2025 |
| Итого: |  |  |

|  | Приложение № 18 |
| --- | --- |
| Реестр контрактов/соглашений |  |
| № контракта/соглашения | Дата заключения |
| 0137200001225001015 | 17.03.2025 |
| 0137200001225001123 | 18.03.2025 |
| 0137200001225001124 | 18.03.2025 |
| 0137200001225001125 | 18.03.2025 |
| 0137200001225001663 | 07.04.2025 |
| 0137200001225001702 | 14.04.2025 |
| 0137200001225001703 | 14.04.2025 |
| 0137200001225002229 | 05.05.2025 |
| 0137200001225002230 | 05.05.2025 |
| 0137200001225002231 | 05.05.2025 |
| 01/02-76 | 11.06.2025 |
| 01/02-85 | 30.06.2025 |
| 01/02-88 | 23.07.2025 |
| 0137200001225004583 | 11.08.2025 |
| 01/02-113 | 11.08.2025 |
| 01/02-127 | 25.08.2025 |
| 01/02-124 | 25.08.2025 |
| 01/02-126 | 25.08.2025 |
| 01/02-134 | 16.09.2025 |

|  | Приложение № 19 |
| --- | --- |
| Акты приемки (переселение) |  |
| Номер | Дата |
| 0137200001225001015 | 28.04.2025 |
| 01/02-85 | 10.07.2025 |
| 0137200001225002229 | 22.07.2025 |
| 0137200001225002231 | 22.07.2025 |
| 0137200001225002230 | 29.07.2025 |
| 01/02-88 | 28.07.2025 |
| 01/02-133 | 13.08.2025 |

|  |  | Приложение № 20 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 742 | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
| 743 | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
| 752 | 06.05.2025 | 06.05.2025 |
| 795 | 03.06.2025 | 03.06.2025 |
| 794 | 03.06.2025 | 03.06.2025 |
| 793 | 03.06.2025 | 03.06.2025 |
| 798 | 04.06.2025 | 04.06.2025 |
| 838 | 24.06.2025 | 24.06.2025 |
| 840 | 25.06.2025 | 25.06.2025 |
| 848 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
| 853 | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 907 | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 908 | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 909 | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 921 | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
| 940 | 06.08.2025 | 06.08.2025 |
| 1154 | 26.08.2025 | 26.08.2025 |
| 1321 | 16.09.2025 | 17.09.2025 |
| 1320 | 16.09.2025 | 17.09.2025 |
| 1319 | 16.09.2025 | 17.09.2025 |
| 1365 | 29.09.2025 | 29.09.2025 |