ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ГОРОДА КАЛУГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 апреля 2025 г. N 1386-06-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
КАЛУГА" "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования "Город Калуга", Положением о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п, постановлением Городской Управы города Калуги от 11.02.2025 N 46-п "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга", пунктом 3.1 Положения об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденного решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 01.02.2011 N 15:

1. Утвердить направление "Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ю.В.Ковтун














Приложение
к Распоряжению
заместителя Городского Головы - начальника
управления архитектуры, градостроительства
и земельных отношений города Калуги
от 7 апреля 2025 г. N 1386-06-р

[bookmark: P35]1. Структура направления "Жилищно-коммунальное хозяйство"
муниципальной программы муниципального образования "Город
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения муниципального
образования "Город Калуга"


	N п/п
	Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента
	Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента
	Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы
	Соисполнитель/участник
	Срок реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	Комплекс процессных мероприятий

	1
	Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда
	Снос отселенных домов, освобождение площадок, улучшение внешнего вида муниципального образования "Город Калуга"
	Количество снесенных домов
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги"
	2025 - 2027

	1.1
	Ликвидация аварийного жилищного фонда
	
	
	
	

	2
	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Калуга"
	Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды
	Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги"
	2025 - 2027

	2.1
	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Калуга"
	
	
	
	



2. Финансовое обеспечение направления "Жилищно-коммунальное
хозяйство" муниципальной программы муниципального
образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения
муниципального образования "Город Калуга"

	Наименование структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансового обеспечения
	Всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам реализации

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Направление "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	97600,00
	27600,00
	30000,00
	40000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	97600,00
	27600,00
	30000,00
	40000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий

	Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	27000,00
	7000,00
	10000,00
	10000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	27000,00
	7000,00
	10000,00
	10000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Калуга"
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	ВСЕГО, в т.ч.
	70600,00
	20600,00
	20000,00
	30000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	70600,00
	20600,00
	20000,00
	30000,00
	0,00
	0,00
	0,00



3. Сведения о показателях направления "Жилищно-коммунальное
хозяйство" муниципальной программы муниципального
образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения
муниципального образования "Город Калуга"

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателя по годам реализации муниципальной программы
	Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, региональный проект, муниципальная программа)

	
	
	
	Базовое значение
	Годы реализации
	

	
	
	
	2023 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Направление муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	
	Количество снесенных домов
	Ед.
	4
	6
	3
	2
	0
	0
	0
	Распоряжение от 18.03.2025 N 995-06-р "Об утверждении методики расчета показателей и индикаторов направления "Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

	
	Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения
	Ед.
	0
	6
	4
	3
	0
	0
	0
	



4. План достижения показателей направления
"Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципальной программы
муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения муниципального образования "Город Калуга"
на 2025 год

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На дату 31.12.2025

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Количество снесенных домов
	МП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	6

	2
	Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения
	МП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6




5. Механизм реализации направления муниципальной программы

Общее руководство за ходом реализации направления осуществляют заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, заместитель начальника управления, председатель финансово-экономического комитета.

Структурный элемент "Обеспечение комплекса мер, связанных
с ликвидацией аварийного жилищного фонда"

1. Реализация мероприятий осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством.
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги" является заказчиком на проведение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда.
2. Ответственными за реализацию комплекса мероприятий являются:
- начальник отдела объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
- председатель финансово-экономического комитета.
Ответственные несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию комплексного процессного мероприятия и предоставляют информацию о ходе реализации в заинтересованные организации.

Структурный элемент "Строительство и реконструкция объектов
водоснабжения и водоотведения муниципального образования
"Город Калуга"

1. Реализация мероприятий осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством.
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Калуги" является заказчиком на проведение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Калуга".
2. Ответственными за реализацию комплекса мероприятий являются:
- начальник отдела объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
- председатель финансово-экономического комитета.
Ответственные несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию комплексного процессного мероприятия и предоставляют информацию о ходе реализации в заинтересованные организации.

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ


	N п/п
	Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Контрольная точка 1
	Контрольная точка 2
	Контрольная точка 3
	Контрольная точка 4
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Задача "Снос отселенных домов, освобождение площадок, улучшение внешнего вида муниципального образования "Город Калуга" структурного элемента "Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда"

	
	Ликвидация аварийного жилищного фонда
	Включение в план закупок
01.02.2025
	Заключение муниципального контракта
01.03.2025
	Приемка работ
01.12.2025
	Оплата выполненных работ
25.12.2025
	Председатель финансово-экономического комитета/начальник отдела капитального ремонта
	КТ 1 - план закупок;
КТ 2 - контракт;
КТ 3 - документ о приемке;
КТ 4 - платежное поручение
	-

	2
	Задача "Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды" структурного элемента "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Калуга"

	
	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Калуга"
	Включение в план закупок
01.02.2025
	Заключение муниципального контракта
01.03.2025
	Приемка работ
01.12.2025
	Оплата выполненных работ
25.12.2025
	Председатель финансово-экономического комитета/начальник отдела капитального ремонта
	КТ 1 - план закупок;
КТ 2 - контракт;
КТ 3 - документ о приемке;
КТ 4 - платежное поручение
	-



