ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 30.09.2021


	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой — будут внесены изменения в программу (в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 30.09. 2021)
	кассовое исполнение на 30.09.2021
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2024
	0

	0

	Финансирование не предусмотрено на мероприятие.

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2018
	2024
	2 479,6
(бюджет МО)

	1 443,9
	Выполнены работы по благоустройству придомовой территории 2-х многоквартирных домов.
Оплачена кредиторская задолженность в размере 1 443,9 тыс. руб. за выполненные работы по благоустройству дворовой территории дома № 15 по пер. Вагонному (выполнение 2016 года) по исполнительному листу.

	
	Всего по мероприятию 
	
	
	
	
	2 479,6
(бюджет МО)
	1 443,9
	

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Калуга»

	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»; МКУ «СЕЗГХ»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2024
	75 768,1
(Федеральный бюджет)
60 885,3
(бюджет МО)                2 326,1
(Областной бюджет) 
12 556,7

	55 451,2
53 249,7
1 702,3
499,2
	В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50 «Об утверждении государственной программы Калужской области  «Формирование современной городской среды в Калужской области» заключены Соглашения между Городской Управой города Калуги и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области о предоставлении   субсидии в 2021 - 2023 годах из бюджета Калужской области бюджету муниципального образования «Город Калуга» на реализацию муниципальной  программы формирования  современной городской среды. 
Управлению городского хозяйства города Калуги в 2021 году в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидии  предусмотрено на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» из средств бюджета Калужской области, муниципального образования и из средств бюджета субъекта РФ (благоустройство общественных территорий) — 75,8 млн. руб.  (в т.ч. софинансирование из средств МО - 2,3 млн.руб.). 
Всего  в рамках реализации указанного мероприятия  в 2021 году управлением городского хозяйства города Калуги  будет выполнено благоустройство  6  общественных территорий (две из них благоустраиваются в два этапа). Пять территорий были выбраны жителями города в результате рейтингового голосования 2018 года и подтверждены голосованиями 2019-2020 годов. Одна территория была предложена органами местного самоуправления и поддержана представителями законодательной власти и жителями города в том числе:
2.1.Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 51» г. Калуги (ул. Дорожная, д.17а). 2 этап.
Были выполнены работы:
- установка бордюра,
- устройство покрытия из тротуарной плитки,
- организация газонов,
- посадка деревьев и кустарников,
- организация наружного освещения,
- установка скамеек,
- установка урн,
- устройство универсальной площадки,
- устройство парклета,
- устройство пергол,
- установка  леерного ограждения,
          -  организация видеонаблюдения;.
2.2. Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108)
Были проведены работы: 
- установка бордюра,
- устройство плиточного покрытия,
- устройство детской площадки, 
- устройство леерного ограждения,
- озеленение,
 установка скамеек (диван),
- установка урн,
- реконструкция наружного освещения,
- отсыпка из гранитной крошкой дорожек,
- устройство входной группы,
- установка перголы- скамьи;
2.3. Благоустройство общественной территории в районе дома № 15 по ул. Турынинской.

Были выполнены работы:

- установка бордюра,

- устройство парковки,

- устройство покрытия из тротуарной плитки,

- обустройство газона,

- посадка деревьев и кустарников,

- устройство детской площадки,

- устройство спортивной площадки,

-установка скамеек,

- установка урн,

- установка зоны отдыха: лавка большая с цветником,    цветник треугольный, лавка 
малая к треугольному цветнику,

- организация пам-трека, 

-  устройство светильников,

- организация видеонаблюдения,

- установка ограждения по периметру сквера,
           - устройство леерного ограждения;
2.4.  Благоустройство территории у памятника «Паровоз серии Л 3540». 1 этап.

Были выполнены работы:

- устройство плиточного покрытия,

- установка бортовых камней,

- организация освещения,

- установка скамеек,

- установка круглой скамейки, — 2шт,

- установка урн,

- озеленение,

- установка цепного ограждения по периметру памятника "Паровоз серии Л-3540",
       - организация видеонаблюдение.
Благоустройство территории у памятника «Паровоз серии Л 3540». 2 этап.
Стоимость работ составляет 1 603 414,80 руб. 
- устройство пешеходной дорожки в плитке 380 м2;
- установка бордюров – 220 м.п.;
- снос 21 дерева;
- обрезка 9 деревьев;
- посадка живой изгороди 70 метров-210 штук;
- посадка туи – 4 шт. (8 шт.);
- установка двух информационных щитов;
- установка скамеек- 6 шт.;
- установка урн – 8 шт.;
-установка ограждения- 130 м.
Планируемая дата заключения контракта 20.10.2021;
2.5. Благоустройство общественной территории микрорайона Байконур в районе домов №№ 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по улице Звёздной и домов № 1 и № 3 по бульвару Байконур (включая зеленую зону вдоль улицы Московской). 1 этап.

Были выполнены работы: 

- покрытие из тротуарной плитки,

- установка бортовых камней,

 - организация освещения,

- озеленение.
Благоустройство общественной территории микрорайона Байконур в районе домов №№ 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по улице Звёздной и домов № 1 и № 3 по бульвару Байконур (включая зеленую зону вдоль улицы Московской). 2 этап.
Планируемые виды работ:
- устройство водоотводящего вала;
- обустройство дополнительной пешеходной дорожки к остановке 153 м2;
- установка леерного ограждения 344 м;
- организация «живой изгороди» 250 м (750 шт.);
- организация газона 664 м2;
- посадка деревьев породы береза 15 шт.;
- установка урн- 16 шт.;
- установка скамеек – 8 шт.;
- организация видеонаблюдения – 16 камер;
- организация «Аллеи Героев Космоса» - 21 дерево породы черемуха и таблички с тиснением.
Электронный аукцион состоится 15.10.2021.                                       Все пять территорий оплачены из средств федеральной субсидии;

2.6. Благоустройство территории перед Дворцом спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад г. Калуга.

Заключен контракт. 

Планируется проведение работ:

- озеленение (посадка деревьев — 10 шт., туя западная — 10 шт., можжевельник казацкий 10 шт.),

- устройство скамеек — 34 шт,

- устройство чаши для цветов — 42 шт,

- установка обелиска — 1 шт,

- установка арки — 1 шт.
Работы начаты 07.10.2021. Ведутся работы по заливке основания под МАФы.



	
	
	Управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства»
 
	Управление архитектур, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	2018
	2024
	7 593,6
(Бюджет МО)                573,6
(Областной бюджет) 
7 020,0
	7 027,0
7,0
7 020,0
	В 2021 году министерством финансов выделена субсидия на обеспечение финансовой устойчивости на дополнительные работы по благоустройству территории набережной Яченского водохранилища -7 020,0 тыс. руб.

В настоящее время произведена оплата кредиторской задолженности в сумме 7 027 тыс. руб. за выполнение работ по благоустройству объекта. Заключен муниципальный контракт  на выполнение кадастровых работ по объекту. 
Благоустройство территории сквера им. Волкова.
Запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по объекту из средств муниципального бюджета выделено 500,0 тыс.руб.

	
	Всего по мероприятию
	
	
	
	
	83 361,7
(Федеральный бюджет)
60 885,3
(бюджет МО)                2 899,7
(Областной бюджет) 
19 576,7
	62 478,2
53 249,7
1 709,3
7 519,2
	

	
	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	
	85 841,3
в т.ч.
(Федеральный бюджет)
60 885,3
(бюджет МО)                5 379,3
(Областной бюджет) 
19 576,7
	63 922,1
53 249,7
3 153,2
7 519,2

	Исполнение — 74,5 %



