ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 30.09.2023


	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой — будут внесены изменения в программу (в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 30.09. 2023)
	кассовое исполнение на 30.09.2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2025
	0

	0

	Финансирование не предусмотрено на мероприятие.

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2018
	2025
	1 045,5
(бюджет МО)

	0
	В адрес управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги  представлен перечень предложений депутатов Городской Думой города Калуги в разрезе избирательных округов о  бюджетных средствах на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, границы которых определены на основании данных  государственного кадастрового учета, по следующим адресам:
ул.Чичерина, д.11 
ул. Молодежная д.41  
ул.Николо-Козинская, д.114
ул. Труда, д. 30
ул.Герцена, д.2/8 
ул.Плеханова, д.12

ул.Суворова, д.7
 
ул.Привокзальная, д.6 
ул.Поле Свободы, д.12 
ул.Пролетарская, д.47
 
б-р Моторостроителей, д.23 
ул.Московская, д.242
пл.Победы, д.10

По состоянию на 01.10.2023 выполнены и сданы работы по благоустройству дворовых территорий по следующим адресам: ул.Привокзальная, д. 6; ул. Суворова, д. 7; ул. Пролетарская, д. 47; ул. Поле Свободы, д. 12; ул. Плеханова, д. 12,  ул. Герцена, д. 2/8
По оставшимся адресам работы выполнены, готовятся документы для сдачи выполненных работ.


	
	Всего по мероприятию 
	
	
	
	
	1 045,5
(бюджет МО)
	0
	

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Калуга»

	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»; МКУ «СЕЗГХ»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2025
	0
	0
	Финансирование не предусмотрено на мероприятие.

	
	
	Управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства»
 
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	2018
	2025
	100 495,2
(Федеральный бюджет)
37 647,2
(бюджет МО)                12 442,3
(Областной бюджет) 
50 405,7

	69 249,3
21 531,1
735,2
46 983,0
	Благоустройству территории набережной Яченского водохранилища — выделено финансирование из средств МО, областного и федерального бюджета в размере 94 563,1 тыс. руб.
Данная территория была признана победителем по результатам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, которое было проведено в период с 26.04.2021 по 30.05.2021.
Общественная территория набрала 10 427 голосов, что составило 43 % от общего количества проголосовавших (24 566 жителей города).
Планируется 2 мероприятия :
1. Министерством финансов КО предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта в размере 50 052,3 тыс. руб. на выполнение строительно - монтажных работ по устройству  ливневой канализации по объекту (2 этап). Выполнена прокладка наружных сетей дождевой канализации вдоль побережья Яченского водохранилища с устройством очистных сооружений.
2. Министерством строительства и ЖКХ КО выделена субсидия в размере 38 000,6 тыс. руб. С ООО "СК ТРАСТ" заключен МК на сумму 37 674,7 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству территории Яченского водохранилища.
Выполнены работы по устройству трибун с навесом, устройство спуска к воде, текущий ремонт лестничных сходов, обустройство спуска к воде, ограждение лестничных сходов, устройство пандуса, ограждение на съезде к нижнему ярусу, деревянный настил парапета, работы по монтажу  трибун. Ведутся работы по установке опор освещение пирса.


	
	Всего по мероприятию
	
	
	
	
	100 495,2
(Федеральный бюджет)
37 647,2
(бюджет МО)                12 442,3
(Областной бюджет) 
50 405,7

	69 249,3
21 531,1
735,2
46 983,0

	

	
	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	
	101 540,7
в т.ч.
(Федеральный бюджет)
37 647,20
(бюджет МО)                13 487,8
(Областной бюджет) 
50 405,7
	69 249,3
21 531,1
735,2
46 983,0
	% исполнения — 68,2 



