                                                         Приложение 3

                                                                                               к постановлению Городской Управы 

                                                         города Калуги 

                                                                      от 12.05.2025 № 186-п
График
подготовки многоквартирных домов 
к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

	месяц
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	число месяца
	1
	15
	1
	15
	1
	15
	1

	% готовности многоквартирных домов с центральным отоплением по состоянию
	20%
	25%
	35%
	50%
	65%
	80%
	100%


