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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» за 2024 год 
 утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» от 31.12.2019 № 554-п
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Стратегическая цель муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2026 года - создание комфортной среды и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
В качестве основных задач Программы выступают:
1. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда;
2. Обеспечение исполнения судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов;
3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Калуга».
4.  Осуществление взносов в фонд капитального ремонта за муниципальные жилые помещения.
5. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции.
6. Улучшение качества жилищного фонда;
7. Развитие малоэтажного жилищного строительства;
8. Освобождение площадок для строительства новых зданий;
9. Эффективное использование выделенных бюджетных средств;
10. Ликвидация аварийного жилищного фонда;
11. Оказание содействия молодым семьям в решении жилищной проблемы;
Программа реализуется в период с 2020 года по 2026 год, этапы реализации муниципальной программы определены индивидуально каждой подпрограммой.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта;
- создание в муниципальном образовании «Город Калуга» безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения их из аварийных многоквартирных домов в другие благоустроенные жилые помещения;
- ликвидация аварийного жилищного фонда посредством реализации организационных, финансовых и инвестиционных механизмов переселения граждан в новое жилье, сноса аварийных многоквартирных домов;
- решение жилищной проблемы молодых семей;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению.
В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено  384,9 млн рублей.

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году из бюджета Калуги направлено 279,2 млн рублей. 
В 2024 году были проведены следующие работы:
· мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»:
- выполнен капитальный ремонт в 58 квартирах на общую сумму 10,5 млн рублей;
· мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов»:

- во исполнение решений Калужского районного суда Калужской области проведен капитальный ремонт общего имущества в 37 многоквартирных домах (6 решений суда исполнены полностью, 31 - частично) на общую сумму 248,7 млн рублей;
· мероприятие «Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых является муниципальное образование»:
- перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в размере 20,0 млн рублей.
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»
Исполнение бюджета Калуги по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» составило                     65,4 млн рублей, в том числе ликвидация аварийного жилищного фонда.
В 2024 году велась работа по завершению судебных споров в рамках четвертого этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной постановлением Правительства Калужской области                   от 29.03.2019 № 170.
Собственникам 14 жилых помещений выплачено выкупное возмещение за изымаемые жилые помещения.
В 2024 году были снесены 13 аварийных домов, общая стоимость составила            14,4 млн. рублей.
Также, в 2024 году проведена работа по расселению аварийного жилищного фонда за счет свободных жилых помещений жилищного фонда социального использования. Полностью расселены дома № 21 по ул. Георгиевская и № 7 по пер. 1-ый Фридриха Энгельса, № 42 по ул. Моторная (расселение дома осуществлялось в 2023-2024 гг.), расселено 5 жилых помещений. Частично расселен дом № 1 по ул. Микрорайон                                пос. Резвань из 6 жилых помещений расселено 3, в 2025 году данная работа будет продолжена.
В 2024 году на реализацию мероприятий было направлено 65,4 млн рублей, из них 3,5 млн рублей средства областного бюджета, 47,4 млн рублей средства поступившие от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 14,5 млн рублей средства бюджета муниципального образования «Город Калуга», в том числе 14,4 млн. руб. ликвидация аварийного фонда. 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»
В 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы было направлено 31,7 млн рублей, из них 19,9 млн рублей средства областного бюджета, 3,9 млн. рублей средства федерального бюджета, 7,9 млн рублей средства бюджета муниципального образования «Город Калуга». В течение 2024 года 15 молодых семей улучшили жилищные условия. 
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году из бюджета Калуги направлено 1,2 млн рублей. 
Выполнены следующие работы:
- выполнены кадастровые работы по объекту: «Строительство водопровода по ул. Заокская, г. Калуга»;
- выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Лихун г. Калуги (водопровод)».
Прочие мероприятия
Общая сумма расходов бюджета Калуги, производимых в рамках выполнения прочих мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга», составила 7,4 млн рублей. Указанные средства были направлены:
- на предоставление субсидии управляющим организациям на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме до их заселения, в сумме 0,4 млн. рублей;
- на содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, 11,7 тыс. рублей;
- обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов и организация оценки предоставляемых жилых помещений собственникам в связи с изъятием у них жилых помещений для муниципальных нужд, в сумме 2,9 млн. рублей;
- организация оценки предоставляемых жилых помещений собственникам в связи с изъятием у них жилых помещений для муниципальных нужд, 3,8 тыс. рублей;
- вывоз мусора из муниципальных жилых помещений, в сумме 0,6 млн. рублей;
- формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование, в сумме 2,0 млн. рублей;
- оплата расходов на содержание и коммунальные услуги по муниципальным помещениям в многоквартирных домах, в сумме 1,5 млн. рублей.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Год, предше-ствующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Количество жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт
	ед.
	55
	23
	58
	

	2
	Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества во исполнение судебных актов
	ед.
	39
	76
	37
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного в связи недостаточным финансированием.

	3
	Доля оплаты взносов муниципального образования «Город Калуга» в фонд капитального ремонта за муниципальные жилые помещения
	ед.
	100
	100
	100
	

	4
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции Калужской области
	ед.
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»



	1
	Количество отселенных жилых помещений аварийных домов
	ед
	488
	90
	77
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что судебные споры, начатые в 2023 году, не завершены (отказ граждан от предоставляемых жилых помещений).

	2
	Количество расселенных аварийных домов
	ед.
	30
	41
	25
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что судебные споры, начатые в 2023 году, не завершены (отказ граждан от предоставляемых жилых помещений).

	3
	Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда
	ед.
	1 153
	199
	171
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что судебные споры, начатые в 2023 году, не завершены (отказ граждан от предоставляемых жилых помещений).

	4
	Количество квадратных метров жилых помещений расселенных аварийных домов
	кв.м
	14 691,3
	2 887,58
	2 424,91
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что судебные споры, начатые в 2023 году, не завершены (отказ граждан от предоставляемых жилых помещений).

	5
	Доля расселенных  аварийных жилых домов в общем количестве аварийных домов, предлагаемых к расселению
	%
	70,1
	100
	95,2
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что в 18 аварийных домах остаются не расселенными по 1-2 жилым помещениям, в связи с рассмотрением дел в Калужском районном суде Калужской области о переселении в судебном порядке. В этой связи расселить предполагаемый объем аварийного жилищного фонда не представлялось возможным.

	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате предоставления социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в том числе с использованием заемных средств)
	число семей
	16
	15
	15
	

	Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»

	3
	Доля населения потребляющая качественную питьевую воду 
	%
	93
	94
	94
	

	4
	Доля населения обеспеченного центральным водоснабжением
	%
	93
	94
	94
	

	Прочие мероприятия программы

	1
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции Калужской области
	ед.
	0
	0
	0
	С 2023 года мероприятие реализуется в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»

	2
	Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга» до их заселения
	кв.м
	1 080,39
	3 548,76
	4 571,38
	Предоставление субсидии носит заявительный характер

	3
	Площадь муниципальных жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, площадь  барачных, подвальных, полуподвальных, чердачных муниципальных жилых помещений по которым осуществляется возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за содержание и текущий ремонт, за исключением платы за вывоз отходов
	кв.м
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4
	Площадь муниципальных жилых помещений, не оборудованных системами водоотведения, по которым осуществляется возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за вывоз отходов
	кв.м
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5
	Площадь муниципальных жилых помещений, оборудованных водопроводом и местным водоотведением (септиками), по которым осуществляется возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за вывоз отходов
	кв.м
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6
	Количество инженерных сетей, находящихся на содержании в муниципальном образовании «Город Калуга»
	кв.м
	11600
	11 600
	11 600
	

	7
	Количество жилых домов, отключенных от сетей инженерно-технического обеспечения
	кв.м
	17
	10
	13
	

	8
	Количество вывезенного мусора из муниципальных жилых помещений 
	Кол-во поме-щений
	32
	18
	17
	

	9
	Количество обследованных строительных конструкций в многоквартирных жилых домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда 
	ед.
	21
	5
	7
	

	10
	Объем  предоставленной субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по отоплению многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	тыс.

руб
	0,0
	0,0
	0,0
	

	11
	Количество многоквартирных жилых домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества
	Ед.
	0
	2
	2
	Работы по капитальному ремонту общего имущества в 2 многоквартирных домах выполнены, но не оплачены, в связи с несвоевременным поступлением исполнительской документации.

	12
	Количество объектов, на которых использовались материальные ресурсы из аварийно-технического запаса
	Ед.
	0
	1
	0
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что аварийные ситуации в 2024 году на объектах жилищного фонда не возникали


3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализа-
ции
	начала реализа-
ции
	окончания реализа-
ции
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	В 2024 году было запланировано

 провести капитальный ремонт   23 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	В 2024 году выполнены работы по капитальному ремонту 58 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	

	2
	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	В 2024 году было запланировано провести капитальный ремонт общего имущества по исполнению судебных актов в 76 жилых   домах
	В 2024 году выполнены работы капитальному ремонту общего имущества по исполнению судебных актов в 37 жилых домах
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного в связи с отсутствием подрядных организаций, для проведения работ по капитальному ремонту МКД

	3
	Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых является муниципальное образование
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	В 2024 году запланировано осуществить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых является муниципальное образование на 100%
	В 2024 году взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых является муниципальное образование выполнены на 100%
	

	4
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции Калужской области
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2023
	2026
	2023
	2026
	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрено
	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрено
	

	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1
	Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	В 2024 году было запланировано расселить 41 многоквартирный дом.


	В 2024 году расселено 25 многоквартирных домов


	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что в 16 аварийных домах остаются не расселенными по 1 жилому помещению, в связи с рассмотрением дел в Калужском районном суде Калужской области о переселении в судебном порядке

	1.1
	В том числе: ликвидация аварийного жилищного фонда 
	Управление архитектуры, градостроительс-

тва и земельных отношений города Калуги,

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	В 2024 году было запланировано предоставить социальную выплату 15 молодым семьям
	В 2024 году социальные выплаты получили 15 молодых семей
	

	Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	 2025
	2020
	2025
	В 2024 году были запланированы расходы на строительно-монтажные работы на объектах водоснабжения и водоотведения
	В 2024 году выполнены строительно-монтажные работы на объектах: водопровод по               ул. Заокская; реконструкция самотечного коллектора КТЗ.
	

	2
	Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, муниципальное казенное учреждение “Управление капитального строительства города Калуги”
	2020
	2026
	2020
	2026
	В 2024 году запланирован размер субсидии на проектирование инженерно-технических сетей для земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей.
	В 2024 году мероприятия по проектированию инженерно-технических сетей для земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей не проводились.
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что не были произведены работы по планированию проекта планировки территории и проекта межевания территории.

	Прочие мероприятия

	1
	Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с предписаниями государственной жилищной инспекции Калужской области
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2022
	2020
	2022
	
	
	С 2023 года мероприятие реализуется в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»

	2
	Оплата расходов (возмещение затрат) на содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги по жилым помещениям муниципального жилищного фонда до их заселения и неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	Плановый размер субсидии на 2024 год был рассчитан исходя из фактически незаселенной площади жилых помещений и не предоставленным нежилым помещениям, находящимся в собственности МО «Город Калуга»
	В 2024 году заключено 16 соглашений и предоставлены субсидии 15 управляющим организациям
	

	3
	Возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решения о размере платы за жилое помещение
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2021
	2020
	2021
	В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 28.04.2021 № 84 с 01.05.2021 не является полномочием управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
	
	

	4
	Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в собственности муниципальном образовании «Город Калуга»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	Ежемесячное перечисление обслуживающим организациям денежных средств на содержание инженерных сетей. 
	Ежемесячное перечисление обслуживающим организациям денежных средств на содержание инженерных сетей. 
	

	5
	Приобретение жилых помещений с целью исполнения судебных решений
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
	2020
	2026
	2020
	2026
	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрено
	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрено
	

	6
	Организация оценки предоставляемых жилых помещений собственникам в связи с изъятием у них жилых помещений для муниципальных нужд
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	В 2024 году запланирована организация оценки предоставляемых жилых помещений собственникам в связи с изъятием у них жилых помещений для муниципальных нужд
	В 2024 году была проведена оценка 1 жилого помещения с целью предоставления их собственникам в связи с изъятием у них жилых помещений для муниципальных нужд
	

	7
	Отключение многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу, от сетей инженерно-технического обеспечения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	В 2024 году планировалось отключить от инженерного-технического обеспечения 10 домов.
	В 2024 году были отключены от сетей инженерно-технического обеспечения 13 аварийных домов подлежащих сносу
	

	8
	Вывоз мусора из муниципальных жилых помещений
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	В 2024 году планировался вывоз мусора из 18 муниципальных жилых помещений
	В 2024 году вывезен мусор из 17 муниципальных жилых помещений
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что за 2024 год было вскрыто 17 свободных муниципальных жилых помещений.

	9
	Обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов, входящих в состав муниципального жилищного фонда
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, муниципальное казенное учреждение «Центр по повышению энергетической эффективности»
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2024 году планировалось обследовать строительные конструкции 5 многоквартирных жилых домов, входящих в состав муниципального жилищного фонда
	В 2024 году обследовано 7 многоквартирных жилых домов, входящих в состав муниципального жилищного фонда
	

	10
	Объем  предоставленной субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по отоплению многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрено
	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрено
	

	11
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Калуга»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2024 году планировалось выполнить капитальный ремонт общего имущества в 2 многоквартирных домах
	В 2024 году выполнен капитальный ремонт общего имущества в 2 многоквартирных домах
	

	12
	Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2024
	2026
	2024
	2026
	В 2024 году планировалось провести неотложные работы на 1 многоквартирном доме
	В 2024 году неотложные работы не проводились
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что аварийные ситуации в 2024 году на объектах жилищного фонда не возникали


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
- при переселении из аварийных домов в ряде случае складывается ситуация, что один или несколько собственников или нанимателей добровольно не согласны с переселением, данный вопрос решается в судебном порядке. Срок расселения дома в данном случае увеличивается;

- несвоевременное поступление денежных средств из областного и федерального бюджетов.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Мерами управления рисками являются:

1. Детальное планирование хода реализации Программы;

2. Своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.

3. Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

4. Определение приоритетов для первоочередного финансирования.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на реализацию муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года утвержденная
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
	
	805
	05 01
	05 1 00 00000
	
	300 413,6
	298 414,0
	279 214,1

	1.1
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»
	
	805
	05 01
	05 1 02 00000
	
	20 113,6
	18 114,0
	10 456,2

	1.1.1
	Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	
	805
	05 01
	05 1 02 43230
	243
	20 013,6
	18 114,0
	10 456,2

	1.1.2
	Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции Калужской области
	
	805
	05 01 
	05 102 43260
	243
	100,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов»
	
	805
	05 01
	05 1 04 00000
	
	260 000,0
	260 000,0
	248 728,4

	1.2.1
	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
	
	805
	0501
	05 1 04 43180
	813
	260 000,0
	260 000,0
	248 728,4

	1.3
	Основное мероприятие «Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых является муниципальное образование»
	
	805
	05 01
	05 1 05 00000
	
	20 300,0
	20 300,0
	20 029,5

	1.3.1
	Прочая закупка товаров, работ и услуг
	
	805
	05 01
	05 1 05 43190
	244
	20 300,0
	20 300,0
	20 029,5

	2.
	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга»
	
	802
805
	05 01
	05 2 00 00000
	
	6 500,0
	97 828,0
	65 416,7

	2.1
	Основное мероприятие «Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд»
	
	802
805
	05 01
	05 2 01 00000
	
	6 500,0
	20 652,5
	14 406,0

	2.1.1
	Ликвидация аварийного жилищного фонда
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	05 01
	05 2 01 43220
	244
	4 500,0
	19 960,3
	14 406,0

	2.1.2
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05 01
	05 2 01 09702
	412
	2 000,0
	692,2
	0,0

	2.2
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	
	805
	05 01
	05 2 F3 00000
	
	0,0
	77 175,5
	51 010,7

	2.2.1
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05 01
	05 2 F3 67483
	
	0,0
	70 935,5
	47 374,0

	
	
	
	805
	05 01
	05 2 F3 67483
	412
	0,0
	51 512,7
	43 574,6

	
	
	
	805
	05 01
	05 2 F3 67483
	831
	0,0
	13 449,4
	0,0

	
	
	
	805
	05 01
	05 2 F3 67483
	853
	0,0
	5 973,4
	3 799,4

	2.2.2
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05 01
	05 2 F3 67484
	
	0,0
	6 064,3
	3 461,0

	
	
	
	805
	05 01
	05 2 F3 67484
	412
	0,0
	5 611,4
	3 461,0

	
	
	
	805
	05 01
	05 2 F3 67484
	831
	0,0
	452,9
	0,0

	2.2.3
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05 01
	05 2 F3 6748S
	
	0,0
	175,7
	175,7

	
	
	
	805
	05 01
	05 2 F3 6748S
	412
	0,0
	175,7
	175,7

	3.
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»
	
	805
	10 04
	05 3 00 00000
	
	33 716,1
	31 715,2
	31 695,7

	3.1
	Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	10 04
	05 3 01 00000
	
	33 716,1
	31 715,2
	31 695,7

	3.1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	
	805
	10 04
	05 3 01 L4970
	
	33 716,1
	31 715,2
	31 695,7

	
	за счет средств местного бюджета
	
	805
	10 04
	05 3 01 L4970
	322
	9 016,2
	7 928,8
	7 923,9

	
	за счет средств областного бюджета
	
	805
	10 04
	05 3 01 L4970
	322
	24 699,9
	19 926,3
	19 914,1

	
	за счет средств федерального бюджета
	
	805
	10 04
	05 3 01 L4970
	322
	0,0
	3 860,1
	3 857,7

	4.
	Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»
	
	802
	05 02
	05 5 00 00000
	
	10 560,0
	12 878,0
	1 177,9

	4.1
	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	05 02
	05 5 01 00000
	
	560,0
	660,0
	23,9

	4.1.1
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	
	802
	05 02
	05 5 01 49600
	414
	560,0
	660,0
	23,9

	4.2
	Основное мероприятие «Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	05 02
	05 5 02 00000
	
	10 000,0
	12 218,0
	1 154,0

	4.2.1
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	
	802
	05 02
	05 5 02 49600
	414
	10 000,0
	12 218,0
	1 154,0

	5.
	Прочие мероприятия программы, в том числе
	
	
	
	
	
	6 605,4
	9 690,9
	7 409,2

	5.1
	Мероприятия в области жилищного хозяйства
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05 01
	05 0 01 00000
	
	6 305,4
	9 585,5
	7 397,5

	5.1.1
	Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставление коммунальных услуг по жилым помещениям муниципального жилищного фонда до их заселения и неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах
	
	805
	05 01
	05 0 01 43001
	811
	2 673,1
	494,1
	435,4

	5.1.2
	Организация оценки предоставляемых жилых помещений собственникам в связи с изъятием у них жилых помещений для муниципальных нужд
	
	805
	05 01
	05 0 01 43004
	244
	60,0
	44,2
	3,8

	5.1.3
	Вывоз мусора из муниципальных жилых помещений
	
	805
	05 01
	05 0 01 43005
	244
	575,0
	575,0
	575,0

	5.1.4
	Обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов
	
	805
	05 01
	05 0 01 43006
	244
	2 997,3
	3 452,3
	2 919,2

	5.1.5
	Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование
	
	805
	05 01
	05 0 01 43007
	244
	0,0
	2 000,0
	1 998,6

	5.1.6
	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	805
	05 01
	05 0 01 43008
	811
	0,0
	977,9
	0,0

	5.1.7
	Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги по муниципальным помещениям в многоквартирных домах
	
	805
	05 01
	05 0 01 43009
	244
	0,0
	2 042,0
	1 465,5

	5.2
	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05 02
	05 0 01 00000
	
	300,0
	105,4
	11,7

	5.2.1
	Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»
	
	805
	05 02
	05 0 01 43002
	247
	300,0
	105,4
	11,7

	
	ИТОГО по муниципальной программе:
в том числе:
	
	
	
	
	
	357 795,1
	450 526,1
	384 913,6

	
	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	333 095,2
	349739,9
	310 306,8

	
	за счет средств областного бюджета
	
	
	
	
	
	24 699,9
	25990,6
	23 375,1

	
	за счет средств Фонда развития территорий
	
	
	
	
	
	0,0
	70 935,5
	47 374,0

	
	за счет средств федерального бюджета
	
	
	
	
	
	0,0
	3 860,1
	3 857,7


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения

	1.
	 «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 554-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» от 21.08.2024 № 275-п
	Внесение изменений в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».


	2
	«О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 554-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» от 23.12.2024 № 448-п
	Внесение изменений в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 26.01.2024 № 2 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в прочие мероприятия программы включено новое мероприятие «Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование»).


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
· Количество жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт:

Сi = 58 ед. / 23 ед. = 1
· Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен ремонт общего имущества во исполнение судебных актов:

Сi = 37 ед. / 76 ед. = 0,49
· Доля оплаты взносов муниципального образования «Город Калуга» в фонд капитального ремонта за муниципальные жилые помещения:

Сi = 100 ед. / 100 ед. = 1
· Количество отселенных жилых помещений аварийных домов:
Сi = 77 ед. / 90 ед. = 0,86
· Количество расселенных аварийных домов:
Сi = 25 ед. / 41 ед. = 0,61
· Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда:
Сi = 171 ед. / 199 ед. = 0,86
· Количество квадратных метров жилых помещений расселенных аварийных домов:
Сi = 2 424,91 кв.м / 2 887,58 кв.м = 0,84
· Доля расселенных аварийных жилых домов в общем количестве аварийных домов, предлагаемых к расселению:
Сi = 95,2 % / 100 % = 0,95
· Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате предоставления социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в том числе с использованием заемных средств):
Сi = 15 семей / 15 семей = 1
· Доля населения, потребляющая качественную питьевую воду:
Сi = 94 % / 94 % = 1
· Доля населения обеспеченного центральным водоснабжением:
Сi = 94 % / 94 % = 1
· Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до их заселения:
Сi = 3 548,76 кв.м / 4 571,38 кв.м = 0,78
· Количество инженерных сетей, находящихся на содержании в муниципальном образовании «Город Калуга»:

Сi = 11 600 кв.м / 11 600 кв.м = 1
· Количество жилых домов, отключенных от сетей инженерно-технического обеспечения:
Сi = 13 ед. / 10 ед. = 1
· Количество вывезенного мусора из муниципальных жилых помещений:
             Сi = 17 помещений / 18 помещений = 0,94
· Количество обследованных строительных конструкций в многоквартирных жилых домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда:
              Сi = 7 ед. / 5 ед. = 1
· Количество многоквартирных жилых домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества:
              Сi = 2 ед. / 2 ед. = 1
· Количество объектов, на которых использовались материальные ресурсы из аварийно-технического запаса:
              Сi = 1 ед. / 0 ед. = 1
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» составляет:
С = Σni Ci/n,
где:
C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.
1+0,49+1+0,86+0,61+0,86+0,84+0,95+1+1+1+0,78+1+1+0,94+1+1+1/20=16,33/18=0,91
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
Уи = Фф / Фп,
где:
Уи – уровень исполнения Программы по расходам;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уи= 384 913,6 тыс. руб./ 450 526,1 тыс. руб.=0,85
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
М = Σni Рi/m
где:
М – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Pi  – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде «1», в случае не достижения непосредственного результата — как «0»;
m – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу.
М =14 / 15 = 0,93

