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	Подпрограмма «Благоустроенный город»

	Благоустройство и развитие городских территорий

	1
	Озеленение на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»

	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	166 542,3
  (МО)

	72 271,4

	На выполнение мероприятий по озеленению по управлению городского хозяйства города Калуги    израсходовано   72 271,4 тыс. руб.
Содержание, ремонт объектов благоустройства является одним из приоритетных направлений подпрограммы «Благоустроенный Город». 
С целью благоустройства городских территорий в 2023 году на постоянной основе в рамках выделенного финансирования выполнялись мероприятия по содержанию объектов благоустройства (парков, скверов) города Калуги. 
Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов.  Уборка центральных объектов  (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю,  31% - 3 раза в неделю, 3% - по заявочной системе).  Общая площадь территорий 102 объектов благоустройства  составила 918 524,87 кв.м. 
Зимние работы по удалению снега и ледяных образований в парках и скверах проводились до начала движения пешеходов, а также в течение дня. Уборка территорий с применением специализированной техники производилась с 6.00 ч. утра, после чего с 7.00 ч. утра на объектах осуществлялась ручная уборка. Свежевыпавший снег укладывался в валы и кучи с обязательной последующей вывозкой. Обработка пескосоляной смесью осуществлялась при условии гололедицы после очистки снега и наледи. Дорожки, скамейки (1 698 шт.), урны (1 067 шт.), малые архитектурные формы, подходы к ним, а также пространство вокруг них очищалось также от снега и наледи.
В летний период уборка территорий с применением специализированной техники осуществляется с 6.00 ч. утра: механизированное подметание объектов благоустройства, полив зеленых насаждений, помывка дорожек и МАФов.
С 7.00 ч. утра на объектах осуществляется ручная уборка: уборка и вывоз мусора; подметание пешеходных дорожек общей площадью 286 374,47 кв.м.; выкашивание газонов. Общая площадь зеленых зон составляет 617 351,60 кв.м.
На содержание объектов благоустройства израсходовано 51 274,3 тыс. руб.
В целях обеспечения безопасности и сохранности оборудования, материалов и других товарно-материальных ценностей, находящихся или хранящихся на территории объектов благоустройства (центральный парк культуры и отдыха, парк им.К.Э.Циолковского, Новый парк), заключены контракты на оказание услуг частной охраны. На охрану объектов благоустройства израсходовано 940,1 тыс.рублей. 
На постоянной основе осуществляются мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства: плиточного покрытия, 1 698 скамеек,   1 067 урн,  вазонов, на что израсходовано 1 140,7 тыс. руб. 
Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев.
С начала 2023 года выполнены работы по вырубке 1 053 аварийных деревьев и обрезке 398 зеленых насаждений  на сумму 9 115,2 тыс. руб.
В мае  произведена акарицидная (противоклещевая) обработка 17 объектов благоустройства общей площадью 30,8 га. В сентябре 2022 года проведена повторная обработка объектов. Израсходовано 61,6 тыс. рублей. 
В весенне-летний период 2023 года проводились мероприятия по озеленению территории города. Так, у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках города высажено 198 197 шт. рассады цветов (виола, сурфиния, летники), на что израсходовано 8 621,8 тыс.руб.
Также ведутся постоянно работы по восстановлению поврежденных и сохранению существующих газонов, на что израсходовано 198,9 тыс.руб.
Проводятся работы по ремонту и текущему содержанию систем автоматического полива: склон центрального парка культуры и отдыха (1 шт.) и зеленая зона Дамбы Яченского водохранилища (2 шт.), на что израсходовано 393,5 тыс.руб.
Проведены  мероприятия по высадке зеленых насаждений в рамках всероссийской акции «Сад памяти» на территории бульвара по ул.65 лет Победы (20 туй), сквера Воронина (188 саженцев спиреи). В рамках акции «Женское лицо Победы» на территории сквера Матери  высажено 6 саженцев сирени. 
В весенний период 2023 года было высажено 295 деревьев и кустарников, на что израсходовано 326,8  тыс.руб.


	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	Управление по работе с населением на территориях 
	2020
	2025
	600,0 (МО)

	0
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по опиловке и сносу деревьев на территориях сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга»  на сумму 600 тыс.руб. Работы ведутся.
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	Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	25 220,6
24 888,7 (МО)
106,2
 (областной бюджет)                  

225,7 (Федеральный бюджет)
	3 240,6
2 908,7
106,2
225,7

	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га.
Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ -  механизированной уборке дорожек от пыли и грязи, санитарной уборке туалетов, завозу воды, очистке газонов и цветников от случайного мусора,   листьев, сучьев, уборке, вывозу и утилизации мусора, ликвидации стихийных свалок, валке и обрезке аварийных деревьев, работы по ремонту ограждений кладбищ, по ремонту мест захоронений.
Заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2023 год в рамках заключенного соглашения составляет 368,9 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 225,7 тыс.руб., областного бюджета в сумме 106,2 тыс.руб., бюджета МО в сумме 37 тыс.уб.)
Данные средства выделены на благоустройство индивидуальной могилы батальонного комиссара Петухова И.Е., расположенной по адресу: г. Калуга, Пятницкое кладбище, ул. Труда, участок 3. 
Указанное воинское захоронение относится к выявленным объектам культурного наследия (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76). Работы по благоустройству и восстановлению воинского захоронения «Индивидуальная могила Петухова И.Е. выполнены.
Проведены восстановительные работы памятника, изготовление и монтаж мемориальных элементов, работы по ремонту металлического ограждения, устройство плиточного покрытия.
Работы  приняты отделом по охране объектов культурного наследия и полностью оплачены.
Субсидия в сумме 368,9 тыс руб. реализована в полном объеме.
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	 Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их 
благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства,
МБУ «Калугаблаго-устройство»,
МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,
МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства; МБУ   «Служба жилищного обеспечения»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	98 578,0
96 578,0
 (МО)         
2 000,0
(Областной бюджет)

	51 048,7
51 048,7

	На содержание и ремонт объектов благоустройства   израсходовано  51 048,7  тыс. руб. 
В феврале 2023 года заключено Соглашение с министерством культуры Калужской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта  в сумме 2 000 тыс. руб. на изготовление и установку стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный  пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести» из областного бюджета местному бюджету. Кроме того, на указанные цели за счет средств муниципального образования «Город Калуга» перераспределены дополнительно финансовые  средства в размере 2 986 833,87 руб. Заключен контракт   на выполнение работ по установке стелы на территории муниципального образования г. Калуги на ул. Пушкина, удостоенного почетного звания Город воинской доблести. 
Сумма контракта составила: 4 926 058,69 руб.
Работы начаты  08.07.2023 
Также, управлением городского хозяйства города Калуги совместно с МБУ «Калугаблагоустройство» ведется слаженная работа по благоустройству и текущему ремонту объектов монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов), на содержание которых израсходовано 97,2 тыс.руб. 
Украшение города является одним из важнейших моментов в подготовке  к празднованию памятных дат и в создании праздничного настроения у калужан и гостей нашего города. 
Главными принципами при украшении города ко Дню Победы, Дню России в 2023 стали:
- единое праздничное оформление центральных улиц, площадей, мостов и транспортных развязок;
- использование тематических элементов праздника и брендирование;
- использование объемно-декоративных конструкций.
При праздновании Дня Победы основной акцент в этом году был сделан на «мягкое» оформление города. Яркие развивающиеся флажные конструкции были размещены в центральных парках и скверах, на транспортных развязках и оживлённых перекрёстках города. На Золотой аллее  «расцвели» цветочные арки.
На мероприятия по праздничному оформлению города в 2023 году (демонтаж новогодних украшений, монтаж флажных конструкций) израсходовано  13 393,1 тыс.руб.
* Ежегодно с началом летнего периода в городе, после зимней консервации заработали  фонтаны, которые радуют жителей и гостей города. Всего их 15. Израсходовано 7 043,5 тыс.руб.
*В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе функционируют 3 бесплатных стационарных туалета, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского, Новом парке и 1 модульный в сквере Ленина. С апреля по октябрь круглосуточно работают 12 мобильных туалетных кабин (МТК).
На мероприятия по содержанию имеющихся общественных туалетов и МТК израсходовано 808,7 тыс.руб. 
*В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадки,  из них муниципальных -  833. 
За 2 квартал текущего года на территории муниципального образования убрано 370 несанкционированных свалок, образовавшихся на контейнерных площадках,  вывезено и утилизировано древесных, растительных отходов  и иного мусора -13 725 куб.м. Всего с начала текущего года убрано 728 несанкционированных свалок,  вывезено и утилизировано древесных, растительных отходов  и иного мусора в объеме 23 665 куб.м.
* Продолжается работа по оборудованию мест массового пребывания людей системами видеонаблюдения с дальнейшей возможностью интеграции данных систем в АПК «Безопасный город». В 2023 году запланирована установка камер виденаблюдения в количестве 10 шт. на следующих объектах: сквер Театральный, сквер Мира, парк им.К.Э.Циолковского, центральный парк культуры и отдыха, площадь Победы.
Работа по созданию, содержанию, техническому обслуживанию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» будет продолжена.
* Устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги.
В текущем году запланировано выполнить работы  по размещению 90 единиц оборудования по 45 адресам: Плеханова 81; Герцена 31; Г Димитрова 6;Н - Козинская 22; Щедрина 44; Разина 93; М Горького 88; Разина 99; Мстихино Лесная 24к 1; Привокзальная 11к 1; Вишневый сад; Кубяка 4;Кубяка 2; Б-р Энтузиастов 5; Б-р Энтузиастов 7; Б-р Энтузиастов 17; Б-р Энтузиастов 6; пер. Поселковый 4; Б-р Моторостроителей 9; Московская 240 к1; Б-р Энтузиастов 8; Терепецкая 6; Труда 24; Пионерская 2; Пухова 9; разворотное кольцо на Широкой; Труда 10; Телевизионная 15; Московская 225; Московская 71; Ленина 24; Ленина 22; Жукова 40; Хрустальная 44 к.3; Грабцевское шоссе 42/2; Молодежная 11 к 1; Заводская 19; Платова 22; Калужского ополчения 3 к1; Прохладная 9; Дальняя 25; Московская 313А; Тепличная 7; Московская 309 к1; Московская 315 к1. 
* На содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 406 детских игровых площадок , в МБУ «Калугаблагоустройство» – 15 детских игровых площадок в парках и скверах и 118, находящихся на балансе в учреждении. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования и т. п. Общая стоимость работ по результатам актов выполненных работ  составила  — 5 774,2 тыс.руб.  Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.
* Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 11 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Стоимость работ по результатам актов выполненных работ составила 676,1 тыс. руб.
* Выполнялись работы по текущему содержанию понтонного моста на р. Ока:
В январе  - закрепление аппарели на месте хранения в зимний период, обтягивание береговых тросов на месте хранения в зимний период, установка информационных таблиц на понтонном мосту. В марте  - подготовка понтонного моста к весеннему половодью, обтягивание и освобождение от льда тросов береговых якорей, обтягивание и ревизия крепления моста, расчистка территории и водной глади. 
После весеннего половодья специалисты МБУ "СМЭУ" вывели понтонный мост в русло реки Оки;  освобождали крепление моста от мусора (веток деревьев). Перед установкой понтонного моста  проведены работы по ремонту перил и механики крепления аппарели; выполнена частичная покраска понтонного моста.
После установки понтонного моста была осуществлена очистка водной глади, взяты морфометрические анализы воды  (услуги по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды). Кроме того, выполняются текущие работы по еженедельному содержанию понтонного моста. 
* МБУ «Служба Жилищного Обеспечения»

Основной деятельностью бюджетного учреждения является благоустройство территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение надлежащего содержания городских территорий, а также управление и содержание многоквартирных жилых домов. Выполняются работы по уборке городских территорий на площади 222 060,2 кв.м. В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 286 многоквартирных домов. Общая площадь обслуживаемого жилого фонда - 190 049,44 кв. м.

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	управление по работе с населением на территориях
	2020
	2025
	900,0  (МО)
	0
	На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 147 колодцев и  родников (находящихся в реестре муниципального имущества).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по очистке и дезинфекции  колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» на сумму 500 тыс. руб.

Выполнена очистка и дезинфекция 31 колодца. Работы продолжаются.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» на сумму 399,9 тыс.руб.  
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	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	128 702,4
 (МО)

	82 249,6

	На соответствующие мероприятия израсходовано 82 249,6 тыс.руб. 
Согласно муниципальному контракту на период с 9.12.2022 по 30.11.2023 расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 24 524 шт. светильников уличного освещения. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». 
В 1 квартале 2023 года была проведена реконструкция освещения в Калуге на ул. Труда, ул.Плеханова, участке у. Баумана от сквера Мира до ул. Пушкина, пер. Парковый, ул. Константиновых.
Во 2 квартале 2023 года была проведена реконструкция освещения в Калуге на ул. Алексеевская, ул. Святослава Федорова, ул. К.Либкнехта, пер. Труда, ул. Кирпичный завод МПС.
Одновременно были выполнены работы по устройству уличного освещения в Калуге: на участке ул. Трамплинная от дома № 65 до дома № 100, участке ул. Вишневского от дома № 9 до дома № 23А, проезде от ул. Московская вдоль домов №№ 4, 6 по ул. Глаголева, а также в с. Некрасово на улицах Жасминовая и проезде от ул. Булата Окуджавы вдоль домов №№ 40, 41, 42 по ул. Широкая, на участке ул. Парковая, участке ул. Выставочная, улицах 2-я и 3-я Холмовая, 2-я Ясеневая, ул. Воинская, пер. Воинский, а также в д. Большая Каменка в районе остановки школьного автобуса, в д. Черносвитино на 1-м, 3-м, 4-м и 5-м пер. Удачный.
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	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2022 год

	
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	4 530,0
4 530,0 (Областной бюджет)

	1 792,1
1 792,1

	Заключено  Соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для осуществления отдельных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с  животными без владельцев в 2023 году в сумме 4 530,0 тыс. руб. 
Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга» на сумму 2 384,2 тыс.руб.  По текущему контракту отловлено 203 безнадзорных животных. 

	
	Приобретение движимого имущества (в т.ч. приобретение транспортных средств посредством услуги финансовой аренды (лизинга) 

	управление городского хозяйства города; МБУ «Калугаблагоустройство»
	управление городского хозяйства города
	2020
	2025
	2 484,3
	0
	С целью обновления парка уборочной техники  МБУ «Калугаблагоустройство» необходимо приобретение комбинированной дорожной машины с  комплектом навесного и дополнительного оборудования в лизинг на 3 года.
Исходя из предварительных расчетов распределение по годам планового периода составило:
- 2023 год — 2 484 359,10 руб. (с августа по декабрь 5 месяцев);
- 2024 год — 4 968 718,20 руб. (с января по декабрь 12 месяцев);
- 2025 год — 4 968 718,20 руб. (с января по декабрь 12 месяцев).


	
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 20223 год

	
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2023 год

	
	Реультивация  полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	768 501,8
2 434,8 (МО)
366 067,0
 (Областной бюджет)
400 000,0
 (Федеральный бюджет)

	276,9
276,9
	В 2023 году министерством строительства КО выделена субсидия в размере 766 067,0 тыс. руб., с ООО "СитиСтройГрупп" заключен МК на выполнение работ по рекультивации полигона на сумму 692 683,0 тыс. руб. Также запланированы средства на проектно-изыскательские, лабораторные работы, разработку тех. документации. Оплачены расходы на оказание услуг по проведению государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту в размере 276, 9 тыс. руб.
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	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Баумана  (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	231 465,6
6 274,0 (МО)
6 853,9
 (Областной бюджет)
218 337,0
 (Федеральный бюджет)
	137 196,9
1 371,9
4 134,0
131 691,0
	В 2023 году министерством строительства КО выделена субсидия в размере 225 190,9 тыс. руб. С ЗАО "Калугагазстрой" заключен МК на сумму 210 974,1  тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Выплачен аванс в размере 132 650,0 тыс. руб. С ФБУ «РосСтройКонтроль» заключен и частично оплачен МК на сумму 4 546,9 тыс. руб. на оказание услуги по проведению строительного контроля на объекте. Запланированы расходы на осуществление авторского надзора,  кадастровых и лабораторных работ.


	
	Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0

	0

	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2023 год

	
	Благоустройство территории ул. Театральная , г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2023 год

	
	Рекультивация свалки ТКО г.Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Городенская, д.27 (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2023
	2025
	9 931,3

	0
	Запланированы расходы на проведение проектных работ и инженерных изысканий по объекту.
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	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	5 000,0 (МО)

	0
	Запланированы расходы по устройству пешеходных дорожек по адресам:
- на участке ул. Л.Толстого от ул. Советская до д.3;
- ул. 5-я Линия до д. № 1 корп. 2 до д. № 14;
- ул. Гурьянова на участке от д. 32 до въезда на Карачевское кладбище.
                                                                                                                                         

	
	В том числе :
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,
	
	
	
	1 014 898,7
23 640,8 (МО)
372 920,9 (областной бюджет)
618 337,0 (Федеральный бюджет)

	137 473,8
1 648,8
4 134,0
131 691,0
	

	
	ИТОГО по подпрограмме «Благоустроенный город»
	
	
	
	
	Всего: 1 442 456,3
444 336,5
(бюджет МО)                 
(Областной бюджет) 
379 557,1
618 562,7 (Федеральный бюджет)
	348 076,2
210 127,2
6 032,3
131 916,7
	Исполнение — 24 %

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуги»

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0 (МО)
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2023  год

	
	Итого по подпрограмме   «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0 (МО)
	      0
	

	Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Город Калуга» «Городская Среда» 


	
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга

	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	62 473,5 (МО)
	32 371,0
	На обеспечение деятельности сотрудников управления  городского хозяйства города Калуги израсходовано 32 371,0 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).
В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 
Задачами управления являются:
- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;
- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности;
- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»


	
	Итого по муниципальной  программе муниципального образования «Город Калуга»  «Городская Среда»
	
	
	
	
	Всего: 1 504 929,8
в т.ч.
 (бюджет МО) 506 810,0
(Областной бюджет) 
379 557,1
618 562,7 (Федеральный бюджет)

	380 447,2
242 498,20
6 032,3
131 916,7
	Исполнение -25,3 %



