ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2025 ГОД

| Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Информационное общество (Электронный муниципалитет)». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление делами главы городского округа города Калуги. |

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Информационное общество (Электронный муниципалитет)», (всего), в том числе: | 94 073,45 | 92 020,93 | 90 870,33 | 98,75% | Высвобожденные в декабре 2025 года бюджетные ассигнования от расторжения муниципальных контрактов. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 94 073,45 | 92 020,93 | 90 870,33 | 98,75% |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Направление «Национальная экономика» Соисполнитель/Участник: Управление делами главы городского округа города Калуги/Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения». | 93 873,45 | 91 820,93 | 90 670,63 | 98,75% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 93 873,45 | 91 820,93 | 90 670,63 | 98,75% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры» | 64 398,60 | 62 307,04 | 61 174,55 | 98,18% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 64 398,60 | 62 307,04 | 61 174,55 | 98,18% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» | 29 474,85 | 29 513,89 | 29 496,08 | 99,94% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 29 474,85 | 29 513,89 | 29 496,08 | 99,94% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель/Участник: Управление делами главы городского округа города Калуги/Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения». | 200,00 | 200,00 | 199,70 | 99,85% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 200,00 | 200,00 | 199,70 | 99,85% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» | 200,00 | 200,00 | 199,70 | 99,85% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 200,00 | 200,00 | 199,70 | 99,85% |  |

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения | % | 77,8 | 77,8 | 77,8 |  |
| 2 | Доля обновленного и отремонтированного оборудования, обеспечивающего автоматизацию рабочего процесса | % | - | 4 | 6 |  |
| 3 | Доля рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной защищенной мультисервисной сети и информационным системам | % | 100 | 100 | 100 |  |

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Количество посещений официального сайта администрации городского округа города Калуги в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. ед. | 57 | 50 | 120 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1427 |
|  | Факт/прогноз | тыс. ед. | 157 | 94 | 129 | 140 | 115 | 100 | 113 | 113 | 118 | 124 | 110 | 1430 |
| 3 | Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
|  | Факт/прогноз | % | 6 | 12 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 4 | 97 |
| 4 | Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
|  | Факт/прогноз | % | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 75 | 100 |
| 5 | Количество мероприятий по обеспечению звукоусиления, проводимых Органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
|  | Факт/прогноз | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 11 |
| 6 | Количество АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| 7 | Количество объектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обрабатываемых Органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности городского округа города Калуги Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт/прогноз | ед. | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 | 11 |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек №; Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки; Плановая дата наступления контрольной точки; Фактическая дата наступления контрольной точки; Ответственный исполнитель (должность); Подтверждающий документ; Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Задача «Внедрение, развитие и использование современных и импортозамещающих информационных технологий в муниципальном управлении», «Обеспечение информационной безопасности и функционирования информационных систем и ресурсов в городском округе города Калуги Калужской области, автоматизирующих основные функции муниципального управления» структурного элемента «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры». 1.1; Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию, внедрению, развитию и обеспечению функционирования информационных систем»; Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги. 1.1.1; Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»; 01.11.2025; 01.11.2025; техническое задание.. 1.1.2; Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»; 30.11.2025; 30.11.2025; контракт.. 1.1.3; Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 26.12.2025; 26.12.2025; акт приемки/ документ о приемке.. 1.1.4; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 30.12.2025; 30.12.2025; платежное поручение. 1.2; Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению развития инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования»; Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги. 1.2.1; Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»; 01.11.2025; 01.11.2025; техническое задание.. 1.2.2; Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»; 30.11.2025; 30.11.2025; контракт.. 1.2.3; Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 26.12.2025; 26.12.2025; акт приемки/ документ о приемке.. 1.2.4; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 30.12.2025; 30.12.2025; платежное поручение. 1.3; Мероприятие «Обеспечение звукоусиления общегородских мероприятий»; Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги. 1.3.1; Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»; 01.11.2025; 01.11.2025; техническое задание.. 1.3.2; Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»; 30.11.2025; 30.11.2025; контракт.. 1.3.3; Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 26.12.2025; 26.12.2025; акт приемки/ документ о приемке.. 1.3.4; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 30.12.2025; 30.12.2025; платежное поручение. 1.4; Мероприятие «Организация информационной безопасности»; Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги. 1.4.1; Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»; 01.11.2025; 01.11.2025; техническое задание.. 1.4.2; Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»; 30.11.2025; 30.11.2025; контракт.. 1.4.3; Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 26.12.2025; 26.12.2025; акт приемки/ документ о приемке.. 1.4.4; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 30.12.2025; 30.12.2025; платежное поручение.

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество сотрудников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|  | Факт/прогноз | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача «Переподготовка и повышение квалификации кадров» структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации кадров» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.11.2025 | 01.11.2025 |  | техническое задание. |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 30.11.2025 | 30.11.2025 |  | контракт. |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 26.12.2025 | 26.12.2025 |  | акт приемки/ документ о приемке. |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | платежное поручение |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, рассчитывается в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области».

ОЭмп = ((Эн1+Эн2)/н*50%)+(50%*Имп)

ОЭмп - оценка эффективности муниципальной программы;

Эн1 - оценка эффективности направления «Национальная экономика»;

Эн2 - оценка эффективности направления «Образование»;

н - число направлений муниципальной программы (2);

Имп - уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

- Уровень достижения плановых значений индикаторов (Имп)

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора отчетный год |  | Иi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (Ип) | Факт (Иф) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения | % | 77,8 | 77,8 | 100 |
| 2 | Доля обновленного и отремонтированного оборудования, обеспечивающего автоматизацию рабочего процесса | % | 4 | 6 | 100 |
| 3 | Доля рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной защищенной мультисервисной сети и информационным системам | % | 100 | 100 | 100 |
| Имп = (И1+И2+И3)/3 |  |  |  |  | 100 |

- Оценка эффективности направления «Национальная экономика» (Эн1).

Эн1= (80%*(Осэ1+Осэ2)/С)+20%*А1

Осэ1 - уровень достижения структурного элемента «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры»;

Осэ2 - уровень достижения структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями»;

С - количество структурных элементов (2);

А1 - оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлению за отчетный период.

  - Оценка уровня эффективности достижения структурного элемента

«Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры» (Осэ1).

Осэ1 = (70% x Псэ1) + (30% x КТсэ1)

    - Оценка уровня достижения плановых значений показателей                                                 структурного элемента (Псэ1).

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение индикатора отчетный год |  | Пi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (Пп) | Факт (Пф) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами | ед. | 13 | 13 | 100 |
| 2 | Количество посещений официального сайта администрации городского округа города Калуги в год | тыс. ед. | 1 427 | 1 430 | 100 |
| 3 | Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок | % | 100 | 97 | 97 |
| 4 | Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество мероприятий по обеспечению звукоусиления, проводимых Органами | ед. | 10 | 11 | 100 |
| 6 | Количество АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации | ед. | 713 | 713 | 100 |
| 7 | Количество объектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обрабатываемых Органами | ед. | 6 | 6 | 100 |
| 8 | Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности городского округа города Калуги Калужской области | ед. | 0 | 11 | 100 |
| Псэ1 = 18Пi/8 |  |  |  |  | 99,63 |

    - Оценка уровня достижения контрольных точек при реализации                                      структурного элемента (КТсэ1).

КТф - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

КТп - плановое количество контрольных точек на дату расчета.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Значение индикатора отчетный год |  | КТсэi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (КТп) | Факт (КТф) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию, внедрению, развитию и обеспечению функционирования информационных систем» |  |  |  |
| 1.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | + | + | + |
| 1.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | + | + | + |
| 1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | + | + | + |
| 1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | + | + | + |
| 2 | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению развития инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования» |  |  |  |
| 2.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | + | + | + |
| 2.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | + | + | + |
| 2.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | + | + | + |
| 2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | + | + | + |
| 3 | Мероприятие «Обеспечение звукоусиления общегородских мероприятий» |  |  |  |
| 3.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | + | + | + |
| 3.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | + | + | + |
| 3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | + | + | + |
| 3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | + | + | + |
| 4 | Мероприятие «Организация информационной безопасности» |  |  |  |
| 4.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | + | + | + |
| 4.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | + | + | + |
| 4.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | + | + | + |
| 4.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | + | + | + |
| КТсэ1 = КТф / КТп x 100%=16/16*100% |  |  |  | 100 |

Таким образом, уровень эффективности достижения структурного элемента «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры» (Осэ1) составляет 99,74.

  - Оценка уровня эффективности достижения структурного элемента

«Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» (Осэ2).

Осэ2 = (70% x Псэ2) + (30% x КТсэ2)

    - Показатели для структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» не предусмотрены, таким образом уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента (Псэ2) принимается равным 100.

    - Контрольные точки для структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» не предусмотрены, соответственно значение уровня достижения контрольных точек при реализации структурного элемента (КТсэ2) принимается равным 100.

Таким образом, уровень эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» (Осэ2) равен 100.

  - Оценка уровня эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлению (А1).

| № п/п | Наименование направления муниципальной программы | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | А1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Направление «Национальная экономика» | 91 820,93 | 90 670,63 | 98,75 |

Уровень эффективности реализации направления «Национальная экономика»:

Эн1= (80%*(Осэ1+Осэ2)/С)+20%*А1 = ((80%*(99,74+100)/2)+20%*98,75 = 99,64

- Оценка эффективности направления «Образование» (Эн2).

Эн2= 80%*Осэ+20%*А2

Осэ - уровень достижения структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями»;

А2 - оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлению за отчетный период.

  - Оценка уровня эффективности достижения структурного элемента (Осэ).

Осэ = (70% x Псэ) + (30% x КТсэ)

    - Оценка уровня достижения плановых значений показателей                                                 структурного элемента (Псэ).

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение индикатора отчетный год |  | Псэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (Пп) | Факт (Пф) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество сотрудников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | ед. | 2 | 17 | 100 |
| Псэ |  |  |  |  | 100 |

    - Оценка уровня достижения контрольных точек при реализации                                      структурного элемента (КТсэ).

КТф - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

КТп - плановое количество контрольных точек на дату расчета.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Значение индикатора отчетный год |  | КТсэi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (КТп) | Факт (КТф) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации кадров» |  |  |  |
| 1.1 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | + | + | + |
| 1.2 | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | + | + | + |
| 1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | + | + | + |
| 1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | + | + | + |
| КТсэ = КТф / КТп x 100%=4/4*100% |  |  |  | 100 |

Таким образом, уровень эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» (Осэ) составляет 100.

  - Оценка уровня эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлению (А2).

| № п/п | Наименование направления муниципальной программы | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | А1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Направление «Образование» | 200,00 | 199,70 | 99,85 |

Уровень эффективности реализации направления «Образование»:

Эн2= 80%*Осэ+20%*А2 = 80%*100+20%*99,85 = 99,97.

Таким образом, уровень эффективности реализации муниципальной программы:

ОЭмп = ((Эн1+Эн2)/н*50%)+(50%*Имп) = ((99,64+99,97)/2*50%)+(50%*100) = 99,90.

- Выводы

Для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа                           города Калуги Калужской области «Информационное общество (Электронный                 муниципалитет)» в 2025 году:

- проводилась единая техническая политика при решении комплексных задач в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий в целях совершенствования деятельности администрации городского округа города Калуги и ее органов;

- обеспечена эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий;

- обеспечена безопасность в информационном обществе;

- повышено качество муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий.

В 2026 году будет продолжена работа по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой. Вместе с тем, для дальнейшего повышения качества предоставления услуг необходимо своевременное финансирование в полном объеме.