ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА 2025 ГОД

	Наименование муниципальной программы:
	Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области                                 «Информационное общество (Электронный муниципалитет)».

	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы:
	Управление делами главы городского округа города Калуги.



	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения 
(4) / (3) * 100 
 
	Комментарий
 

	
	Предусмотрено программой/ направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Информационное общество (Электронный муниципалитет)», (всего), 
в том числе:
	94 073,45
	92 020,93
	90 870,33
	98,75%
	Высвобожденные в декабре 2025 года бюджетные ассигнования от расторжения муниципальных контрактов.

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	94 073,45
	92 020,93
	90 870,33
	98,75%
	 

	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	Направление «Национальная экономика» Соисполнитель/Участник: Управление делами главы городского округа города Калуги/Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения».
	93 873,45
	91 820,93
	90 670,63
	98,75%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	93 873,45
	91 820,93
	90 670,63
	98,75%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры»
	64 398,60
	62 307,04
	61 174,55
	98,18%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	64 398,60
	62 307,04
	61 174,55
	98,18%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями»
	29 474,85
	29 513,89
	29 496,08
	99,94%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	29 474,85
	29 513,89
	29 496,08
	99,94%
	 

	Направление «Образование» 
Соисполнитель/Участник: Управление делами главы городского округа города Калуги/Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения».
	200,00
	200,00
	199,70
	99,85%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	200,00
	200,00
	199,70
	99,85%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями»
	200,00
	200,00
	199,70
	99,85%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	200,00
	200,00
	199,70
	99,85%
	 





СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ

	[bookmark: _Hlk220933526]№ п/п
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	Значения индикатора
	Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года                      (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	%
	77,8
	77,8
	77,8
	

	2
	Доля обновленного и отремонтированного оборудования, обеспечивающего 
автоматизацию рабочего процесса
	%
	-
	4
	6
	

	3
	Доля рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной защищенной мультисервисной сети и информационным системам
	%
	100
	100
	100
	



Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами

	
	План
	ед.
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Факт/прогноз
	ед.
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	2
	Количество посещений официального сайта администрации городского округа города Калуги в год

	
	План
	тыс. ед.
	57
	50
	120
	100
	200
	100
	100
	200
	100
	100
	100
	1427

	
	Факт/прогноз
	тыс. ед.
	157
	94
	129
	140
	115
	100
	113
	113
	118
	124
	110
	1430

	3
	Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок

	
	План
	%
	2
	3
	3
	3
	5
	10
	14
	15
	15
	15
	15
	100

	
	Факт/прогноз
	%
	6
	12
	7
	8
	7
	11
	11
	9
	8
	9
	4
	97

	4
	Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок

	
	План
	%
	1
	2
	3
	4
	5
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	100

	
	Факт/прогноз
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	-
	75
	100

	5
	Количество мероприятий по обеспечению звукоусиления, проводимых Органами

	
	План
	ед.
	1
	1
	2
	-
	2
	2
	-
	1
	-
	-
	1
	10

	
	Факт/прогноз
	ед.
	-
	1
	1
	1
	4
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	11

	6
	Количество АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации

	
	План
	ед.
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713

	
	Факт/прогноз
	ед.
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713

	7
	Количество объектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обрабатываемых Органами

	
	План
	ед.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Факт/прогноз
	ед.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	8
	Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности городского округа города Калуги Калужской области

	
	План
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт/прогноз
	ед.
	-
	-
	1
	1
	5
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	11



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 
	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Внедрение, развитие и использование современных и импортозамещающих информационных технологий в муниципальном управлении», 
«Обеспечение информационной безопасности и функционирования информационных систем и ресурсов в городском округе города Калуги Калужской области, автоматизирующих основные функции муниципального управления» структурного элемента 
«Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры»

	1.1
	Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию, внедрению, развитию и обеспечению функционирования информационных систем»
	
	
	Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	01.11.2025
	01.11.2025
	
	техническое задание.
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	30.11.2025
	30.11.2025
	
	контракт.
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	26.12.2025
	26.12.2025
	
	акт приемки/ документ о приемке.
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	платежное поручение
	

	1.2
	Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению развития инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования»
	
	
	Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	01.11.2025
	01.11.2025
	
	техническое задание.
	

	1.2.2
	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	30.11.2025
	30.11.2025
	
	контракт.
	

	1.2.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	26.12.2025
	26.12.2025
	
	акт приемки/ документ о приемке.
	

	1.2.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	платежное поручение
	

	1.3
	Мероприятие «Обеспечение звукоусиления общегородских мероприятий»
	
	
	Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	01.11.2025
	01.11.2025
	
	техническое задание.
	

	1.3.2
	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	30.11.2025
	30.11.2025
	
	контракт.
	

	1.3.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	26.12.2025
	26.12.2025
	
	акт приемки/ документ о приемке.
	

	1.3.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	платежное поручение
	

	1.4
	Мероприятие «Организация информационной безопасности»
	
	
	Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	01.11.2025
	01.11.2025
	
	техническое задание.
	

	1.4.2
	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	30.11.2025
	30.11.2025
	
	контракт.
	

	1.4.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	26.12.2025
	26.12.2025
	
	акт приемки/ документ о приемке.
	

	1.4.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	платежное поручение
	






Отчет о ходе реализации направления «Образование»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Количество сотрудников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

	
	План
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	2

	
	Факт/прогноз
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	17



	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 


	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Переподготовка и повышение квалификации кадров» структурного элемента 
«Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» 

	

	1.1
	Мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации кадров»
	
	
	Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	01.11.2025
	01.11.2025
	
	техническое задание.
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	30.11.2025
	30.11.2025
	
	контракт.
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	26.12.2025
	26.12.2025
	
	акт приемки/ документ о приемке.
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	платежное поручение
	


2


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, рассчитывается в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области».

ОЭмп = ((Эн1+Эн2)/н*50%)+(50%*Имп) 

ОЭмп - оценка эффективности муниципальной программы;
Эн1 - оценка эффективности направления «Национальная экономика»;
Эн2 - оценка эффективности направления «Образование»;
н - число направлений муниципальной программы (2);
Имп - уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

1. Уровень достижения плановых значений индикаторов (Имп)

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	Значение индикатора отчетный год
	Иi

	
	
	
	План (Ип)
	Факт (Иф)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	%
	77,8
	77,8
	100

	2
	Доля обновленного и отремонтированного оборудования, обеспечивающего 
автоматизацию рабочего процесса
	%
	4
	6
	100

	3
	Доля рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной защищенной мультисервисной сети и информационным системам
	%
	100
	100
	100

	Имп = (И1+И2+И3)/3
	100



2. [bookmark: _Hlk221003997]Оценка эффективности направления «Национальная экономика» (Эн1).

Эн1= (80%*(Осэ1+Осэ2)/С)+20%*А1

[bookmark: _Hlk221003946]Осэ1 - уровень достижения структурного элемента «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры»;
Осэ2 - уровень достижения структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями»;
С - количество структурных элементов (2);
А1 - оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлению за отчетный период.

2.1.  Оценка уровня эффективности достижения структурного элемента
«Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры» (Осэ1).

Осэ1 = (70% x Псэ1) + (30% x КТсэ1)

2.1.1. Оценка уровня достижения плановых значений показателей                                                 структурного элемента (Псэ1).

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение индикатора отчетный год
	Пi

	
	
	
	План (Пп)
	Факт (Пф)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами
	ед.
	13
	13
	100

	2
	Количество посещений официального сайта администрации городского округа города Калуги в год
	тыс. ед.
	1 427
	1 430
	100

	3
	Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок
	%
	100
	97
	97

	4
	Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок
	%
	100
	100
	100

	5
	Количество мероприятий по обеспечению звукоусиления, проводимых Органами
	ед.
	10
	11
	100

	6
	Количество АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации 
	ед.
	713
	713
	100

	7
	Количество объектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обрабатываемых Органами
	ед.
	6
	6
	100

	8
	Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности городского округа города Калуги Калужской области
	ед.
	0
	11
	100

	Псэ1 = 
	99,63



2.1.2. Оценка уровня достижения контрольных точек при реализации                                      структурного элемента (КТсэ1).

КТф - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;
КТп - плановое количество контрольных точек на дату расчета.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Значение индикатора отчетный год
	КТсэi

	
	
	План (КТп)
	Факт (КТф)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию, внедрению, развитию и обеспечению функционирования информационных систем»

	1.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	+
	+
	+

	1.2
	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	+
	+
	+

	1.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	+
	+
	+

	1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	+
	+
	+

	2
	Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению развития инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования»

	2.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	+
	+
	+

	2.2
	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	+
	+
	+

	2.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	+
	+
	+

	2.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	+
	+
	+

	3
	Мероприятие «Обеспечение звукоусиления общегородских мероприятий»

	3.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	+
	+
	+

	3.2
	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	+
	+
	+

	3.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	+
	+
	+

	3.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	+
	+
	+

	4
	Мероприятие «Организация информационной безопасности»

	4.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	+
	+
	+

	4.2
	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	+
	+
	+

	4.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	+
	+
	+

	4.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	+
	+
	+

	КТсэ1 = КТф / КТп x 100%=16/16*100%
	100



Таким образом, уровень эффективности достижения структурного элемента «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры» (Осэ1) составляет 99,74.
2.2.  Оценка уровня эффективности достижения структурного элемента
«Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» (Осэ2).

Осэ2 = (70% x Псэ2) + (30% x КТсэ2)

2.2.1. Показатели для структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» не предусмотрены, таким образом уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента (Псэ2) принимается равным 100.
2.2.2. Контрольные точки для структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» не предусмотрены, соответственно значение уровня достижения контрольных точек при реализации структурного элемента (КТсэ2) принимается равным 100.
Таким образом, уровень эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» (Осэ2) равен 100.

2.3.  Оценка уровня эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлению (А1).

	№ п/п
	Наименование направления 
муниципальной программы
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	А1

	
	
	План
	Факт 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Направление «Национальная экономика»
	91 820,93
	90 670,63
	98,75



Уровень эффективности реализации направления «Национальная экономика»: 

Эн1= (80%*(Осэ1+Осэ2)/С)+20%*А1 = ((80%*(99,74+100)/2)+20%*98,75 = 99,64

3. Оценка эффективности направления «Образование» (Эн2).

Эн2= 80%*Осэ+20%*А2

Осэ - уровень достижения структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями»;
А2 - оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлению за отчетный период.

3.1.  Оценка уровня эффективности достижения структурного элемента (Осэ).

Осэ = (70% x Псэ) + (30% x КТсэ)

3.1.1. Оценка уровня достижения плановых значений показателей                                                 структурного элемента (Псэ).

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение индикатора отчетный год
	Псэ

	
	
	
	План (Пп)
	Факт (Пф)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество сотрудников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
	ед.
	2
	17
	100

	Псэ
	100



3.1.2. Оценка уровня достижения контрольных точек при реализации                                      структурного элемента (КТсэ).

КТф - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;
КТп - плановое количество контрольных точек на дату расчета.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Значение индикатора отчетный год
	КТсэi

	
	
	План (КТп)
	Факт (КТф)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации кадров»

	1.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	+
	+
	+

	1.2
	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	+
	+
	+

	1.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	+
	+
	+

	1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	+
	+
	+

	КТсэ = КТф / КТп x 100%=4/4*100%
	100



Таким образом, уровень эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» (Осэ) составляет 100.

3.2.  Оценка уровня эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы по направлению (А2).

	№ п/п
	Наименование направления 
муниципальной программы
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	А1

	
	
	План
	Факт 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Направление «Образование»
	200,00
	199,70
	99,85



Уровень эффективности реализации направления «Образование»: 

Эн2= 80%*Осэ+20%*А2 = 80%*100+20%*99,85 = 99,97.

Таким образом, уровень эффективности реализации муниципальной программы:

ОЭмп = ((Эн1+Эн2)/н*50%)+(50%*Имп) = ((99,64+99,97)/2*50%)+(50%*100) = 99,90.

4. Выводы

[bookmark: _Hlk221022643]Для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа                           города Калуги Калужской области «Информационное общество (Электронный                 муниципалитет)» в 2025 году:
· проводилась единая техническая политика при решении комплексных задач в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий в целях совершенствования деятельности администрации городского округа города Калуги и ее органов;
· обеспечена эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий;
· обеспечена безопасность в информационном обществе;
· повышено качество муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий.
В 2026 году будет продолжена работа по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой. Вместе с тем, для дальнейшего повышения качества предоставления услуг необходимо своевременное финансирование в полном объеме.

