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[bookmark: _Hlk199947847]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА
                              
Наименование муниципальной программы «Информационное общество (Электронный муниципалитет)»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление делами Городского Головы города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения 
(4) / (3) * 100 
 
	Комментарий
 

	
	Предусмотрено программой/ направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Информационное общество (Электронный муниципалитет)», (всего), 
в том числе:
	94 573,45
	94 573,45
	54 761,24
	57,90%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	94 573,45
	94 573,45
	54 761,24
	57,90%
	 

	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	Направление «Национальная экономика» Соисполнитель: Управление делами Городского Головы города Калуги. 
Участник: Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения».
	94 373,45
	94 373,45
	54 650,44
	57,91%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	94 373,45
	94 373,45
	54 650,44
	57,91%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры»
	64 898,60
	64 898,60
	36 026,36
	55,51%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	64 898,60
	64 898,60
	36 026,36
	55,51%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями»
	29 474,85
	29 474,85
	18 624,08
	63,19%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	29 474,85
	29 474,85
	18 624,08
	63,19%
	 

	Направление «Образование» 
Соисполнитель: Управление делами Городского Головы города Калуги. 
Участник: Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения».
	200,00
	200,00
	110,80
	55,40%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	200,00
	200,00
	110,80
	55,40%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями»
	200,00
	200,00
	110,80
	55,40%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	 

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	200,00
	200,00
	110,80
	55,40%
	 



	Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами

	
	План
	ед.
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Факт/прогноз
	ед.
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	2
	Количество посещений официального сайта Городской Управы города Калуги в год

	
	План
	тыс. ед.
	57
	50
	120
	100
	200
	100
	100
	200
	100
	100
	100
	1427

	
	Факт/прогноз
	тыс. ед.
	157
	94
	129
	140
	115
	100
	113
	113
	118
	100
	100
	1461

	3
	Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок

	
	План
	%
	2
	3
	3
	3
	5
	10
	14
	15
	15
	15
	15
	100

	
	Факт/прогноз
	%
	2
	3
	3
	3
	5
	10
	14
	15
	15
	15
	15
	100

	4
	Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок

	
	План
	%
	1
	2
	3
	4
	5
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	100

	
	Факт/прогноз
	%
	1
	2
	3
	4
	5
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	100

	5
	Количество мероприятий по обеспечению звукоусиления, проводимых Органами

	
	План
	ед.
	1
	1
	2
	-
	2
	2
	-
	1
	-
	-
	1
	10

	
	Факт/прогноз
	ед.
	-
	1
	1
	1
	4
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	10

	6
	Количество АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации

	
	План
	ед.
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713

	
	Факт/прогноз
	ед.
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713
	713

	7
	Количество объектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обрабатываемых Органами

	
	План
	ед.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Факт/прогноз
	ед.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6



Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Внедрение, развитие и использование современных и импортозамещающих информационных технологий в муниципальном управлении», «Обеспечение информационной безопасности и функционирования информационных систем и ресурсов в муниципальном образовании «Город Калуга», автоматизирующих основные функции муниципального управления» структурного элемента «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры»

	1.1
	Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию, внедрению, развитию и обеспечению функционирования информационных систем»
	
	
	Заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы города Калуги, заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность МКУ «СИО»
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	01.11.2025
	01.11.2025
	
	КТ1: техническое задание.
	

	1.1.2
	Контрольная точка 
«Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	30.11.2025
	30.11.2025
	
	КТ2: контракт.
	

	1.1.3
	Контрольная точка 
«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	26.12.2025
	26.12.2025
	
	КТ3: акт приемки/ документ о приемке.
	

	1.1.4
	Контрольная точка 
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	КТ4: платежное поручение
	

	1.2
	Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению развития инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования»
	
	
	Заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы города Калуги, заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность МКУ «СИО»
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	01.11.2025
	01.11.2025
	
	КТ1: техническое задание.
	

	1.2.2
	Контрольная точка 
«Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	30.11.2025
	30.11.2025
	
	КТ2: контракт.
	

	1.2.3
	Контрольная точка 
«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	26.12.2025
	26.12.2025
	
	КТ3: акт приемки/ документ о приемке.
	

	1.2.4
	Контрольная точка 
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	КТ4: платежное поручение
	

	1.3
	Мероприятие «Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых органами Городской Управы города Калуги»
	
	
	Заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы города Калуги, заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность МКУ «СИО»
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	01.11.2025
	01.11.2025
	
	КТ1: техническое задание.
	

	1.3.2
	Контрольная точка 
«Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	30.11.2025
	30.11.2025
	
	КТ2: контракт.
	

	1.3.3
	Контрольная точка 
«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	26.12.2025
	26.12.2025
	
	КТ3: акт приемки/ документ о приемке.
	

	1.3.4
	Контрольная точка 
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	КТ4: платежное поручение
	

	1.4
	Мероприятие «Организация информационной безопасности»
	
	
	Заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы города Калуги, заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность МКУ «СИО»
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	01.11.2025
	01.11.2025
	
	КТ1: техническое задание.
	

	1.4.2
	Контрольная точка 
«Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	30.11.2025
	30.11.2025
	
	КТ2: контракт.
	

	1.4.3
	Контрольная точка 
«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	26.12.2025
	26.12.2025
	
	КТ3: акт приемки/ документ о приемке.
	

	1.4.4
	Контрольная точка 
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	КТ4: платежное поручение
	



Отчет о ходе реализации направления «Образование»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Количество сотрудников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

	
	План
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	2

	
	Факт/прогноз
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2



	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 



	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Переподготовка и повышение квалификации кадров» структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями»
	

	1.1
	Мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации кадров»
	
	
	Начальник управления делами Городского Головы города Калуги;
директор муниципального казенного учреждения «Служба информационного обеспечения»
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»
	01.11.2025
	01.11.2025
	
	КТ1: техническое задание.
	

	1.1.2
	Контрольная точка 
«Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»
	30.11.2025
	30.11.2025
	
	КТ2: контракт.
	

	1.1.3
	Контрольная точка 
«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	26.12.2025
	26.12.2025
	
	КТ3: акт приемки/ документ о приемке.
	

	1.1.4
	Контрольная точка 
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	30.12.2025
	
	КТ4: платежное поручение
	



