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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко - архитектурного облика центра города» («Старый город») за 2023 год, утверждённой постановлением Городской Управы города Калуги 
от 31.12.2019 № 549-п
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко - архитектурного облика центра города» («Старый город») (далее - программа) подготовлен в соответствии с Положением о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их  формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п.

Планируемым результатом реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко - архитектурного облика центра города» («Старый город»)» (далее - муниципальная программа) является  сохранение, восстановление исторического наследия, сохранение, восстановление целостности архитектурного облика исторической застройки города Калуги.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги).
Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Муниципальная программа утверждена постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 549-п на период с 2020 по 2025 годы.
В рамках реализации муниципальной программы планируется:

- сбережение ценности объектов культурного наследия;


- категоризация объектов культурного наследия;


- осуществление комплекса исследований, градостроительных преобразований, направленных на восстановление исторического облика исторической застройки города Калуги и создание условий для его современного использования.
За 2023 год в рамках реализации мероприятий Программы:
- проведен мониторинг состояния выявленных объектов культурного наследия, плсде чего было определено 5 выявленных объектов культурного наследия подлежащих государственной историко-культурная экспертизе выявленных объектов культурного наследия в 2023 году, с целью обоснования включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведены конкурсные мероприятия на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в отношении 5 выявленных объектов культурного наследия на предмет обоснования их включения (невключения) в единый государственный реестр объектов культурного наследия.  На настоящий момент работы по муниципальному контракту приняты. Поступившие акты государственных историко-культурных экспертиз направляются в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области для оценки и общественного обсуждения экспертиз и включения выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведено визуальное обследование 65 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
- проведено ряд встреч по обсуждению разрабатываемого проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги;

- в социальных сетях размещено 9 публикаций о проводимых мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия, а также о необходимости их сохранения.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период,

на основании индикаторов Программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество мероприятий, проведенных в отношении объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза, разработка научно-проектной (проектной) документации, проведение ремонтных, реставрационных, ремонтно-реставрационных работ, работ по приспособлению для современного использования)
	шт.
	13
	4
	5
	При запросе коммерческих предложения в 2023 году было уменьшение цены за 1 объект, что позволило увеличить количество объектов

	2
	Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в неудовлетворительном (аварийном) состоянии
	%
	91
	90
	89,0
	Образование положительной тенденции по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия

	3
	Количество перечней, содержащих актуальные сведения об объектах культурного наследия местного (муниципального) значения
	шт.
	1
	1
	1
	-

	4
	Количество мероприятий, направленных на формирование понимания необходимости сохранения объектов культурного наследия, связанных с обеспечением государственной охраны, сохранением, использованием объектов культурного наследия
	шт.
	8
	6
	9
	Увеличение потребности разъяснения  жителям города о необходимости сохранения объектов культурного наследия/ о проводимой работе по сохранению объектов  культурного наследия

	5
	Количество разработанных проектов объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги
	шт.
	1
	1
	1
	Одним из документов  регулирующих градостроительную деятельность на территории города Калуги является решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги» (далее - Проект). В связи с развитием города Калуги назрела необходимость актуализировать Проект.

Внесение изменений в проект.


3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия»

	1.
	Проведение мониторинга внешнего состояния объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Фиксирование своевременного изменения данных об объекте культурного наследия местного (муниципального) значения
	Проведен мониторинг состояния 65 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 
	-

	2.
	Ведение адресного перечня объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги)
	2020
	2025
	2020
	2025
	Формирование актуального перечня объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	Ведется адресный перечень объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	-

	3.
	Популяризация объектов культурного наследия
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги);

управление делами Городского Головы города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Формирование понимания необходимости сохранения объектов культурного наследия
	Размещается информация  в социальных сетях, в средствах массовой информации 
	-

	4.
	Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
 
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги);

управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза
	Выполнено 5  историко-культурных экспертиз 
	-

	5.
	Направление документации в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги)
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение количества объектов культурного наследия включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Акты государственных историко-культурных экспертиз  направлены в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области
	-

	6
	Разработка научно-проектной (проектной) документации по сохранению объектов культурного наследия
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги);

МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»;

управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении которых разработана научно-проектная (проектная) документация
	-
	На проведение работ бюджетные ассигнования не предусмотрены

	7
	Проведение ремонтных, реставрационных, ремонтно-реставрационных работ, работ по приспособлению для современного использования на объектах культурного наследия


	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги);

МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»;

управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении которых разработана научно-проектная (проектная) документация
	-
	На проведение работ бюджетные ассигнования не предусмотрены

	8
	Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2022
	2025
	2022
	2025
	Наличие утвержденного документа, регулирующего градостроительную деятельность на территории города Калуги
	Наличие актуального утвержденного документа, регулирующего градостроительную деятельность на территории города Калуги
	В соответствии с приказом управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 26.04.2023 № 40  «О внесении изменений в приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 22.04.2022 № 42 «О разработке проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги», число объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги, в отношении которых необходимо разработать проект объединенной зоны охраны было увеличено с 265 до 290 единиц. Таким образом объем работ, предусмотренных контрактом от 19.09.2022 № 0137200001222003518/15 (далее - Контракт) увеличился на 9,4%, что привело к увеличению сроков исполнения контракта. Исполнение контракта перенесено на 2024 год. 


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- бюджетные ассигнования на все мероприятия Программы не предусмотрены.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.


Мерами управления рисками являются:

- детальное планирование хода реализации Программы;


- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;


- своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением   ожидаемых результатов Программы;


- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального образования «Город Калуга»  на реализацию Программы

	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия»

	1.
	Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
	Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги);

управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	802
	04 12
	49 0 01 43131
	244
	530,0


	530,0
	527,4

	2.
	Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	04 12
	49 0 01 43133
	244
	19400,0 

	0,0
	0,0

	Итого по муниципальной программе
	
	-
	-
	-
	-
	19930,0
	530,0
	527,4


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1
	Постановление Городской Управы г. Калуги от 25.05.2023 № 175-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 549-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый Город»)».
Постановление Городской Управы г. Калуги от 13.12.2023 № 465-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 549-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый Город»)»

	Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город») в 2023 году  внесены на основании:
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 282 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- в соответствии с приказом управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 26.04.2023 № 40 «О внесении изменений в приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 22.04.2022 № 42 «О разработке проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги», число объектов культурного наследия увеличилось на 9,4%. В связи с чем стоимость работ по основному мероприятию «Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги»  в 2023 году увеличена на 1823,6 тыс.руб и составила 21223,6 тыс.руб.


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.


Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),


где:


Зф - фактическое значение индикатора (показателя);


Зп - плановое значение индикатора (показателя).


При использовании данной формулы, в случае если значение индикатора Зп (или Зф) находится на месте делителя и равно нулю, то значение Зп (или Зф) принимается равным 1.


При использовании данной формулы, в случае если Сi больше 1, то значение Сi принимается равным 1.
1. Сi=5/4=1,25 (1)
2. Сi=90/89=1
3. Сi=1/1=1
4. Сi=9/6=1,5 (1)
5. Сi=1/1=1
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=1Ci/n,

где:

C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С =(1+1+1+1+1)/5= 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
Уи=Фф/Фп

где:

Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уи =530,0/ 527,4=1

Оценка степени реализации мероприятий Программы:
М = Σmi=1Pi/m,
где:

М – оценка степени реализации мероприятий Программы;
Pi – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.
М =6/8 = 0,75 
