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Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 3 квартал 2025.

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Количество котельных в которых произведена модернизация оборудования на более энергоэффективное

	
	План
	шт
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	
	
	
	
	2
	2
	1
	1
	
	1
	
	7
	

	2
	Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества

	
	План
	шт
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	132
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	
	
	11
	20
	20
	70
	50
	70
	40
	20
	
	
	

	3
	Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого коммунального ресурса
	

	
	План
	шт
	3595
(0)
	3595 (0)
	3595
(0)
	3596
(+1)
	3596
(0)
	3597
(+1)
	3598
(+1)
	3599
(+1)
	3600
(+1)
	3600
(0)
	3600
(0)
	3600
(+5)
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	10
	5
	10
	5
	15
	10
	50
	40
	20
	30
	
	
	

	4
	Число многоквартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого коммунального ресурса
	

	
	План
	шт
	892
	884
	876
	868
	852
	842
	832
	822
	812
	807
	800
	800
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	1000
	990
	985
	975
	960
	950
	900
	860
	840
	810
	
	
	

	5
	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета потребляемого коммунального ресурса
	

	
	План
	шт
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	483
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	1766
	2560
	3260
	4060
	4860
	5560
	5760
	6000
	6200
	6250
	
	
	

	6
	Объем потребляемой (используемой) тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	

	
	План
	тыс. Гкал
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	69,1
	830,0
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	15,18
	14,486
	12,688
	12,279
	8,938
	7,74
	7,32
	6,91
	7,41
	11,895
	
	
	

	7
	Общий объем потребляемой (используемой) тепловой энергии
	

	
	План
	тыс. Гкал
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7
	1340,7
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	189,21
	197,051
	170,45
	144,354
	46,34
	21,33
	15,681
	15,751
	17,641
	122,853
	
	
	

	8
	Объем потребляемой (используемой) холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	

	
	План
	тыс. Гкал
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	1937,4
	23249,3
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	2039,64
	2024,08
	1955,16
	2005,42
	1801,67
	1919,71
	1857,79
	1803,83
	1879,47
	1920,75
	
	
	

	9
	Общий объем потребляемой (используемой) холодной воды
	

	
	План
	тыс. Гкал
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	2446,2
	29354,5
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	2649,61
	2612,84
	2540,27
	2603,94
	2507,54
	2547,06
	2488,73
	2424,89
	2521,22
	2544,01
	
	
	

	10
	Объем потребляемой (используемой) горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	

	
	План
	тыс. Гкал
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	6,0
	71,7
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	102,286
	102,277
	99,14
	95,216
	98,848
	91,894
	85,021
	78,047
	80,934
	96,16
	
	
	

	11
	Общий объем потребляемой (используемой) горячей воды
	

	
	План
	тыс. Гкал
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	30,0
	280,5
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	167,919
	167,358
	164,626
	161,44
	156,35
	92,437
	85,568
	78,589
	81,498
	96,82
	
	
	

	12
	Объем потребляемого (используемого)  природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	

	
	План
	тыс. куб. м
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	41366,6
	496400,0
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. куб. м
	41256,7
	45234,5
	40456,1
	34678,1
	30134,7
	29325,1
	23456,1
	28956,1
	32456,1
	40234,1
	
	
	

	13
	Общий объем потребляемого (используемого) природного газа
	

	
	План
	тыс. куб. м
	44391,6
	44391,6
	44391,6
	44391,6
	44391,6
	44391,6
	44391,6
	44391,6
	44391,6
	44391,6
	44391,6
	532700,0
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. куб. м
	44321,3
	44180,1
	41235,2
	41234,5
	37987,1
	32156,1
	35657,2
	38765,3
	42431,5
	44132,8
	
	
	

	14
	Количество газовых плит и приборов учета установленных (замененных старых образцов на новые) в жилых домах, квартирах муниципального жилого фонда
	

	
	План
	шт
	3
	3
	3
	7
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	40
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	8
	
	
	

	15
	Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
	

	
	План
	тыс. Гкал
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	50,85
	610,3
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	39,5
	40,37
	34,18
	23,68
	9,62
	10,36
	4,8
	4,86
	5,92
	27,83
	
	
	

	16
	Общий объем тепловой энергии, отпущенной в системе централизованного теплоснабжения
	

	
	План
	тыс. Гкал
	766,7
	766,7
	766,7
	766,7
	766,7
	766,7
	766,7
	766,7
	766,7
	766,7
	766,7
	9200,4
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	189,53
	198,013
	167,7
	138,107
	35,969
	11,547
	5,637
	6,027
	7,535
	115,605
	
	
	

	17
	Площадь многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше
	

	
	План
	 м кв.
	233228,3
	233328,3
	233428,3
	233528,3
	233628,3
	233728,3
	233828,3
	233258,3
	233268,3
	233288,3
	234328,3
	234328,3
	

	
	Факт/прогноз
	м кв.
	
	8520,0
	
	18600,0
	
	
	6800,0
	8900,0
	3730,0
	
	
	46550,0
	

	18
	Общая площадь многоквартирных домов
	

	
	План
	тыс. м2
	8655,2
	8686,5
	8717,8
	8749,1
	8780,4
	8811,7
	8843,0
	8874,3
	8905,6
	8936,9
	8968,2
	9000,0
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. м2
	
	12,66
	
	25,74
	
	
	10,1
	12,24
	6,24
	
	
	67,0
	

	19
	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах
	

	
	План
	тыс. Гкал
	1366,5
	1366,5
	1366,5
	1366,5
	1366,5
	1366,5
	1366,5
	1366,5
	1366,5
	1366,5
	1366,5
	16398,7
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	1455,22
	1401,56
	1376,8
	1409,55
	1404,45
	1437,36
	1400,84
	1368,93
	1403,81
	1406,5
	
	
	

	20
	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче

	
	План
	тыс. Гкал
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	67,2
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	5,84
	5,03
	3,69
	2,169
	2,623
	1,247
	0,602
	0,889
	1,025
	0,968
	
	
	

	21
	Общий объем переданной тепловой энергии
	

	
	План
	тыс. Гкал
	884,75
	884,75
	884,75
	884,75
	884,75
	884,75
	884,75
	884,75
	884,75
	884,75
	884,75
	10617,0
	

	
	Факт/прогноз
	тыс. Гкал
	89,629
	90,515
	75,368
	59,111
	19,938
	11,412
	9,182
	9,458
	11,358
	56,929
	
	
	

	22
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих строительству, модернизации, ремонту

	
	План
	шт
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	Факт/прогноз
	шт
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	



	




 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры» структурного элемента «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества»
	

	1.1
	Мероприятие финансовое обеспечение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1 Включение в план график закупок
	01.02.2025
	26.12.2024
	Тимофеева Н.В. старший инспектор
	План график № 202501373000434001
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта
	20.09.2025
20.03.2025
20.03.2025
20.03.2025
20.03.2025
01.04.2025
01.10.2025
01.10.2025
01.10.2025
01.10.2025
01.10.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
	28.01.2025
28.01.2025
30.01.2025
04.02.2025
27.03.2025
11.04.2025
30.07.2025
05.08.2025
05.08.2025
12.08.2025
12.08.2025
03.09.2025
29.09.2025
29.09.2025
29.09.2025
29.09.2025
29.09.2025
	Тимофеева Н.В. старший инспектор
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.07.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
	30.05.2025
30.05.2025
30.05.2025
14.02.2025
27.05.2025
11.06.2025
20.08.2025
05.10.2025
05.10.2025
12.10.2025
12.10.2025
23.09.2025
29.11.2025
06.11.2025
29.11.2025
29.11.2025
29.11.2025
	Тимофеева Н.В. старший инспектор
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2025
	25.12.2025
	Тимофеева Н.В. старший инспектор
	
	
	

	Задача «Увеличение доли оснащенности ИПУ энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде» структурного элемента «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде»
	

	2.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1 Включение в план график закупок
	01.02.2025
	26.12.2024
	Сычева Т.М. старший инспектор
	План график № 202501373000434001
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта
	20.09.2025
	06.10.2025
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.2025
	10.12.2025
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2025
	25.12.2025
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	Задача «Увеличение доли оснащенности муниципального жилого фонда современным и энергоэффективным газовым оборудованием» структурного элемента «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде»
	

	3.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации газового оборудования в муниципальном жилом фонде
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1 Включение в план график закупок
	01.02.2025
	26.12.2024
	Сычева Т.М. старший инспектор
	План график № 202501373000434001
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта
	20.09.2025
20.09.2025
20.09.2025
	03.06.2025
03.06.2025
26.06.2025
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.2025
	10.12.2025
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2025
	25.12.2025
	Сычева Т.М. старший инспектор
	
	
	

	Задача «Наличие актуальных схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга»
 структурного элемента «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области
 энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
	

	4.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка 1 Включение в план график закупок
	01.02.2025
	26.12.2024
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	План график № 202501373000434001
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта
	20.09.2025
20.09.2025
	26.02.2025
08.04.2025
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	

	4.1.3
	Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.2025
	08.04.2025
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2025
	25.12.2025
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	

	Задача «Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры структурного элемента «Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры»

	5.1
	Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка 1 Утверждение распределения бюджетных ассигнований
	01.02.2025
	26.12.2024
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	План график № 202501373000434001
	
	

	5.1.2
	Контрольная точка 2 Заключение соглашения о предоставлении субсидии
	20.09.2025
	12.02.2025
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	

	5.1.3
	Контрольная точка 3 Произведение выплаты
	01.12.2025
	31.11.2025
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	

	5.1.4
	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025
	25.12.2025
	Королева Е.А.
начальник отдела развития коммунальных сетей
	
	
	



