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Приложение 7                                                                                                                                                                           к постановлению Городской Управы                                                                                                                                                                           города Калуги                                                                                                                                                                         от 21.04.2021№ 152-п
3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 
на территории города Калуги»
	№
 п/п
	Наименование мероприя-тия (основно-го мероприя-тия) подпрограм-мы
	Сроки реа-лиза-ции
	Наименова-ние главного распоряди-теля средств бюджета муници-пального образования «Город Калуга»
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источ-ники финанси-рования
	Сумма расходов, всего (тыс.руб.)
	В том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1
	Содержа-ние автомо-бильных дорог, дорожных сооруже-ний и элементов обуст-ройства    автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного значения
	2020-2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципаль-ное бюджетное учреждение «Специали-зированное монтажно-эксплуата-ционное управле-
ние» /
муниципа-льное казенное учреждение «Служба единого заказа городского
хозяйства»
	Муници-пальный бюджет
	3 171 508,6
	392 397,5
	446 747,3
	370 808,7
	431 555,1
	750 000,0
	780 000,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	543 471,3
	403 471,3
	0,0
	70 000,0
	70 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	Муници-пальный бюджет
	179 769,7
	23 733,1
	20 200,0
	20 200,0
	20 200,0
	47 718,3
	47 718,3
	0,0

	1.2
	Укрепле-ние материаль-но-техничес-кой базы учреждений в сфере дорожного хозяйства

	2020-2026 гг. 
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципа-льное бюджетное учреждение «Специали-зированное монтажно-эксплуата-ционное управление» 
	Муници-пальный бюджет
	170 285,9
	285,9
	0,0
	0,0
	0,0
	90 000,0
	80 000,0
	0,0

	1.3
	Услуги финансо-вой аренды (лизинга) для приобре-тения дорожной спецтех-ники и транс-портных средств 
	2020-2024 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Специали-зированное монтажно-эксплуата-ционное управление» 
	Муници-пальный бюджет
	591 232,0
	63 462,7
	148 787,3
	153 916,5
	153 916,5
	71 149,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Ремонт  тротуаров и автомо-бильных дорог общего пользования местного значения и городской агломе-рации «Калужская агломера-ция» 
	2020-2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства»
	Муници-пальный бюджет
	1 102 469,9
	46 582,4
	40 604,9
	15 282,6
	0,0
	500 000,0
	500 000,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	454 245,7
	32 543,7
	231 333,0
	190 369,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	960 087,2
	960 087,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Капита-льный ремонт улицы в жилой застройке от стр.112 по ул.Грабце-вское шоссе до стр.128 и проезд вдоль Калужс-кого технического колледжа (стр.126) в г.Калуге (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	652,4
	652,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	10 844,8
	10 844,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Капиталь-ный ремонт ул.Зерновая в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Капиталь-ный ремонт ул.Советс-кая в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)
	2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.  Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2.1
	Реконструк-ция моста через р.Яченка в районе д.Белая муниципа-льного образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	35 246,7
	35 246,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	177 530,6
	177 530,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Проектирование и строительст-во улично-
дорожных сетей земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей  (в т.ч. ПИР)
           
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительст-ва города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	15 000,0
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Строи-тельство подъездной дороги к гражданско-му кладбищу      в
районе     д.Марьино муници-пального образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	39 671,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39 671,2
	0,0
	0,0

	2.4
	Строительство кольцевой развязки по ул. Сирене-вый бульвар с примыка-нием к автомо-бильной дороге «Правый берег - Шопино» 
(в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Реконструк-ция автомобиль-ной дороги 
по          ул.Тару-тинская на участке от   Синих     мостов     до  ул. Радищева в городе Калуга с мероприя-тиями по усоверше-нствованию организации дорожного движения (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги / муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	313 689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	313 689,0
	0,0
	0,0

	2.6
	Реконструк-ция автодороги с асфальто-вым покры-тием        п.Северный-Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	668 910,8
	3 342,7
	0,0
	0,0
	0,0
	665 568,1
	0,0
	0,0

	2.7
	Строи-тельство улично-дорожной сети 
г. Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от            ул.Болдина  до   ул. Билибина       (в т. ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	996 221,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	996 221,1
	0,0
	0,0

	2.8
	Строи-тельство автомо-бильной дороги от Грабцевс-кого шоссе (район строения д.176) до ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 364,5
	1 364,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	1 186,6
	1 186,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	37 972,2
	37 972,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.9
	Проектиро-вание и строительство улично-дорожной сети города Калуги 
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительст-ва 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	76 796,8
	10 619,6
	35 181,7
	11 255,0
	19 740,5
	0,0
	0,0
	0,0

	2.10
	Строи-тельство автомобиль-ной дороги от строящей-ся транспорт-ной развязки на ПК106 объекта: «Строи-тельство объезда г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку» до ул.Сера-фима Туликова в г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2019-2020 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 684,6
	1 684,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	235 532,2
	235 532,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	54 935,9
	54 935,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.11
	Строительство автомо-бильной дороги ул.Даль-няя г.Калуга (в т.ч.ПИР)
	2021 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.12
	Строи-тельство улично-дорожной сети в квартале «Веснуш-ки» г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2019 г.,
2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительст-ва 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	3 180,0
	3 180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.13
	Реконструк-ция участка Грабцевс-кого шоссе от строения 10 до площади Маяковского, влючая транспорт-ную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабце-вское шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)
	2019-2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	3 657,6
	3 657,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.14
	Строи-тельство автомобиль-ной дороги по ул.Петра Семенова от дома № 9 к дому № 13 и далее до Обуховского дома культуры    (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0
	0,0
	0,0

	2.15
	Реконструкция дороги 
ул. Георгия Димитрова г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства 
и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	2 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 500,0
	0,0
	0,0

	2.16

	Реконструк-ция автомобиль-ной дороги по ул.Ромо-дановские Дворики (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	5 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 500,0
	0,0
	0,0

	2.17
	Строи-тельство подъездной дороги от ул.Мос-ковская до д.9 по ул.Калу-жского ополчения (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	13 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 000,0
	0,0
	0,0

	2.18
	Строительство дороги в д.Яглово (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитекту-ры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	4 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 500,0
	0,0
	0,0

	2.19
	Строи-тельство улично-дорожной сети от ул.Ком-
фортная до СНТ «Долина» (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 748,0
	1 673,9
	0,0
	0,0
	0,0
	74,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	1 374,0
	1 374,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	43 968,0
	43 968,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.20
	Реконструк-ция дороги ул.Спартака г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0
	0,0
	0,0

	2.21
	Строи-тельство пешеходного перехода через ж/д станцию Тихонова Пустынь г.Калуги (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0

	2.22
	Строи-тельство моста через р.Лихунка (в т.ч. ПИР)
	2020-2021 гг.
	Управление архитекту-ры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	16 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 800,0
	0,0
	0,0

	2.23
	Стимулиро-вание программ  жилищного строи-тельства субъектов Российс-кой Федера-ции (строительство (реконст-рукция) автомо-бильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строи-тельство жилья)  
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.24
	Реконст-рукция автодороги с асфаль-товым покрытие «Правый берег-Шопино», стр.1б протяжен-ностью 4,5 км (3-й этап) (в т.ч. ПИР)
	2020 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	594,6
	594,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.25
	Строительство тротуаров автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.26
	Реконструк-ция дороги по ул. Веры Андриано-вой в г.Калуга (в.т.ч. ПИР)
	2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	28 827,5
	291,4
	0,0
	0,0
	0,0
	28 536,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	54 621,3
	54 021,3
	500,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по подпрограмме:
	10 028 080,7
	2 602 237,4
	928 354,2
	836 931,8
	700 412,1
	3 552 426,9
	1 407 718,3
	0,0

	Муниципальный бюджет:
	7 452 310,9
	588 769,6
	696 521,2
	576 462,8
	630 412,1
	3 552 426,9
	1 407 718,3
	0,0

	Областной бюджет:
	1 478 806,5
	916 504,5
	231 833,0
	260 469,0
	70 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет:
	1 096 963,3
	1 096 963,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


