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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» за 2024 год (в соответствии с последней редакцией Программы, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» от 31.12.2019 № 559-п, с изменениями от 27.04.2021 № 156-п, от 02.03.2022 № 87-п, от 31.03.2022 № 126-п, от 01.11.2022 № 398-п, от 31.05.2023 № 184-п, от 03.11.2023 № 403-п, от 15 08.2024 № 249-П) 
























1.  Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
	Основными целями муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» (далее – Программа) являются:
	1. Создание условий для улучшения качества жизни населения, формирование благоприятной и экологически безопасной городской среды.
	В качестве основных задач Программы выступают:
	1. Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих;
2. Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории муниципального образования «Город Калуга»;
3. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования «Город Калуга»;
4. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду.
	В 2024 году были выполнены работы:
	- уборка центральных объектов  (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю,  31% - 3 раза в неделю, 3% - по заявочной системе). Общая площадь территорий 107 объектов благоустройства (4 парка, 59 скверов, 10 бульваров, 34 зеленых зоны) составляет 917 731,7 кв. м. 
- на постоянной основе осуществляются мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства: плиточного покрытия, 1 696 скамеек,  1 025 урн,  вазонов. 
- с начала 2024 года выполнены работы по вырубке 901 аварийных деревьев и обрезке 302 зеленых насаждений.
-площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,1 га.
-заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2024 год в рамках заключенного соглашения составляет 2 033,3 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 1 244,4 тыс.руб., областного бюджета в сумме 585,6 тыс.руб., бюджета МО в сумме 203,3 тыс.уб.)
            Данные средства выделены на благоустройство 5-ти воинских захоронений на кладбище «Пятницкое»:
- Индивидуальная могила Габрилова М.М., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 002;
- Индивидуальная могила Можейко А.Я., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 008;
- Индивидуальная могила Хайдукова П.А., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 014;
- Индивидуальная могила Салтыкова Н.М., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 015;
- Индивидуальная могила Лоухина Н.С., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 006.
Указанные воинские захоронения относится к выявленным объектам культурного наследия (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76).
-управлением городского хозяйства города Калуги совместно с МБУ «Калугаблагоустройство» ведется работа по благоустройству и текущему ремонту объектов монументального искусства 51 единица (памятники, бюсты, скульптуры). 
-в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе функционировали 3 бесплатных стационарных туалета, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского, Новом парке и 1 модульный в сквере Ленина. С апреля по октябрь круглосуточно работают 12 мобильных туалетных кабин (МТК).
-в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадок, из них муниципальных - 833. 
	За 1 квартал текущего года на территории муниципального образования расчищено 564 площадки от снега и наледи для обеспечения бесперебойного вывоза твердых бытовых отходов региональным оператором, убрано 1 317 несанкционированных свалок, образовавшихся на контейнерных площадках, вывезено и утилизировано древесных, растительных отходов и иного мусора — 324 куб.м 
-устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги (УЖКХ)
	В текущем году запланировано выполнение  работ по размещению 109  единиц оборудования по 50 адресам: Ст Разина 5; Николо Козинская 57; С Щедрина 74 корп 1; Тульская 23; Баумана 3; пер. М. Горького, 2; Постовалова 10; Больничная 11; Болдина 3А; Никитина 127-137; Вишневского 25; Радужная 7 к 1-2; Аненки 18; Привокзальная 11 к1; Резвань ул Школьная 2; д. Некрасово, ул. Жасминовая, д. 16; Сиреневый бульвар 3; Малоярославецкая 1; Кибальчича 5; Кубяка 2; Кубяка 4; Кубяка 5; Малоярославецкая 3; Энтузиастов 11; Моторостроителей 1-3; Линейная 30/5; Терепецкая 12; Терепецкая 9; Энтузиастов 7; Энтузиастов 8; Пухова 17; Пухова 25/27; пер. Чичерина 24; Чичерина 17; Огарева 9/7; Суворова 17; Тельмана 10; Ленина 26, 28, 30, 32; Ленина 22; Ленина 38; д. Крутицы (район спорт площ); д. Яглово, ул. 1-ая Пейзажная, д.24; Куровской ул Строительная 5; Болотникова 10; Жукова 47; Аллейная 10; Моторная 48, 50; Л. Толстого 37-39 ; Гвардейская 5А; Плеханова 82, из которых  выполнено 43 адреса (97 единиц оборудования).
-на содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 403 детских игровых площадки, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 161 детских игровых площадок.  Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.
- ежемесячно выполнялись работы по содержанию 13 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».
-выполнялись работы по текущему содержанию понтонного моста на р. Ока.
Мероприятия по обеспечению безаварийной и бесперебойной работы понтонного моста, исправного технического состояния, сохранности имущества, инвентаря, безопасной эксплуатации, своевременное техническое обслуживание, ремонт и содержание конструкций  и механизмов. Ежедневно производятся работы по уборке понтонного моста и прибрежной зоны моста. Два раза в неделю  производятся работы по уборке водной глади понтонного моста с использованием техники (Камаз самосвал, погрузчик экскаватор).
На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 147 колодцев и  родников (находящихся в реестре муниципального имущества).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по очистке и дезинфекции  колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» .
Выполнена очистка и дезинфекция 85 колодцев. Заключен муниципальный контракт на ремонт 18 колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» .
- согласно муниципальному контракту на период с 01.12.2023 по 30.11.2024 расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 25 767 шт. светильников уличного освещения. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». 
	Проведена реконструкция освещения в Калуге: на пл. Театральная, пер. Резервный, пер. Юрия Казанкова, участке ул. Московская от пл. Московская до путепровода, участке ул. Советская от трассы Р-132 до Тарусского проезда, участке ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Кирова, проезде Юрия Круглова, бульваре, Интернационалистов, на улицах Герцена и Гвардейская, а также в парке Циолковского, сквере пл. Победы и сквере Кирова.
Одновременно были выполнены работы по устройству уличного освещения в Калуге: в д. Канищево, ул. Дмитриева, д. Андреевское, пер. Нежилка, д. Колюпаново, ул. Лесная поляна, д. Черносвитино, ул. Черносвитинская, 26–50, д. Черносвитино, пер. 3-й Удачный, 59, д. Рождествено, ул. Покрова, д. Чижовка, ул. Озерная, в с. Некрасово, ул. Александрова, ул. Вознесенская, с. Горенское, ул. Суворовская, ул. Козельская, с. Росва, ул. Пролетарская, а также на ул. Можайская, ул. Красивая, ул. Берестенная, ул. Ген. Попова, 16, 18, пер. Вишневый, пер. Михалевский, пер. Лаврентьевский, 50А и п. Куровской, на пешеходной дорожке от остановки общественного транспорта до ул. Шахтерская. 	Организовано уличное освещение и на новообразованных участках улиц – в д. Канищево на ул. Дмитриева и в с. Горенское на ул. Козельская и ул. Суворовская.
	Также, помимо вышеизложенной информации стоит отметить, что в рамках мероприятий по озеленению проведена акарицидная обработка 20 объектов благоустройства общей площадью 30,8 га. Высажено 287 862 шт. рассады цветов на транспортных развязках, в скверах и парках. В рамках акции «Сад памяти» высажено 300 деревьев и кустарников. Установлено 147 вазонов на разделительной полосе по ул. Кирова.
	На кладбище д. Литвиново подготовлен мусульманский участок площадью 1 га, установлено 5 бункеров-накопителей. Проведены работы по замене дорожного полотна на кладбище д. Литвиново и грейдированию проезда на кладбище д. Шопино.
	В рамках программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» выполнены восстановительные работы на 5 воинских захоронениях на кладбище «Пятницкое», включая изготовление и монтаж мемориальных элементов, ремонт ограждений и устройство бетонного покрытия.
	Ликвидировано 2 922 несанкционированные свалки, вывезено около 40 000 куб. м мусора. Проведены работы по ремонту и реконструкции 87 контейнерных площадок, организовано 6 новых площадок.
	Традиционно на время летнего периода функционировало 15 фонтанов, расположенные на территории города. В осенний период были произведены работы по их консервации с целью защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего сезона.
	На территории города Калуга обустроено 276 217 кв.м. пешеходных дорожек, что способствует созданию комфортной и безопасной инфраструктуры для жителей и гостей города, а также повышению уровня благоустройства городской среды.
	На территории города Калуга было установлено 40 локаций праздничных украшений, которые создают торжественную атмосферу, подчеркивают эстетическую привлекательность городского пространства и способствуют повышению настроения жителей и гостей в период проведения праздничных мероприятий.
	В соответствии с заявленными жителями потребностями и в рамках выделенного финансирования были установлены лавки и скамейки на территории города в общем количестве 42 шт. 
	За 2024 год площадь проездов, находящихся на обслуживании, составила 223 003,2 кв.м., что свидетельствует о масштабной работе по обеспечению качественного содержания дорожной инфраструктуры и поддержанию транспортной доступности на территории города.
	Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга» на сумму 2 478,6 тыс. руб. Данный контракт исполнен полностью, отловлено 173 безнадзорных животных. Заключен новый муниципальный контракт, отловлено 105 безнадзорных животных.
- с целью обновления парка уборочной техники  МБУ «Калугаблагоустройство» приобретена комбинированная дорожная машина с  комплектом навесного и дополнительного оборудования в лизинг на 3 года.
Распределение лизинговых платежей по годам  составило:
- 2023 год — 2 217,5 тыс. руб. (с августа по декабрь 5 месяцев);
- 2024 год — 4 435,0 тыс. руб. (с января по декабрь 12 месяцев);
- 2025 год — 4 435,7 тыс.руб. (с января по ноябрь  11 месяцев).
Кроме того, в текущем году приобретена спецтехника,  в том числе:  специализированный автотранспорт с КМУ;  трактор колесный; мусоровоз, прицеп тракторный.

	2.Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»

	1
	Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании
	шт/га
	132/122

	136/127

	106/ 891
	Увеличение площади не достигнуто в связи с уменьшением количества вновь благоустраиваемых общественных территорий

	2
	Количество и площадь высаженных цветов
	шт/кв.м
	5400/40500

	5600/42900

	 224 158/10 942,2
	Выполнены работы в рамках выделенного финансирования

	3
	Количество удаленных аварийных деревьев
	шт.
	650
	700
	901
	Выделение большего финансирование позволило произвести снос большего количества аварийных деревьев.

	4
	Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку
	шт.
	1000

	1100

	302
	Перераспределение
финансирования на более
актуальные задачи
привело к уменьшению
показателя

	5
	Количество посаженных деревьев/кустарников
	шт.
	290/50

	300/55

	270/184
	Выполнены работы в рамках выделенного финансирования

	6
	Объем захороненных древесных отходов
	тыс.м3
	22,0

	23,0

	0
	В 2024 году контрактов на утилизацию древесных отходов не заключалось.

	7
	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов
	шт.
	14400

	14450

	0,0
	В 2024 году контрактов на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов не заключалось.

	8
	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании
	га.
	203,83

	203,83
	197,1
	Площадь кладбищ была скорректирована в связи с проведением кадастрового учета земельных участков спецназначения.

	9
	Количество обслуживаемых фонтанов
	шт.
	14
	14
	15
	Выполнены работы по обслуживанию существующих фонтанов

	10
	Количество обслуживаемых туалетных кабин
	шт.
	19
	19
	16
	Обслуживание производится в рамках выделенного финансирования.


	11
	Количество обслуживаемых муниципальных колодцев
	шт.
	9
	9
	85
	Выполнены работы по очистке и дезинфекции объектов в рамках выделенного финансирования.

	12
	Количество обслуживаемых светильников
	шт.
	19800

	19900
	25 767
	Увеличение показателя связано с новым строительством и вводом в эксплуатацию новых линий освещения.

	13
	Объем потребляемой энергии системами наружного освещения
	тыс.квт.ч
	14670

	14890


	14670
	Показатель по существующим действующим линиям освещения.

	14
	Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее
	%
	98,8

	99,9

	98
	Мероприятия по ремонту ведутся постоянно.

	15
	Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту
	шт.
	122
	127
	0
	В 2024 году работы по замене светильников в рамках проведения работ по капитальному ремонту не проводилось.

	16
	Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу МО «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга»
	%
	98,8
	98,9
	98,8
	
_

	17
	Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели
	%
	22
	21,4
	22
	
_

	18
	Площадь рекультивации полигона ТБО
	га
	24,2
	24,2
	0
	В 2024 году работы по рекультивации полигона ТБО не завершены, мероприятия перенесены на 2025 год.

	19
	Количество водоемов, подлежащих очистке

	шт.
	2
	2
	0
	В 2024 году финансирование на очистку водоемов не выделялось.

	20
	Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов
	шт.
	306
	236
	564
	В 2024 году установка
производилась в
соответствие с
заявленными жителями
потребностями в рамках
выделенного
финансирования.

	21
	Количество установленных лавок и скамеек
	шт.
	42
	49
	42
	В 2024 году установка
производилась в
соответствие с
заявленными жителями
потребностями в рамках
выделенного
финансирования.

	22
	Протяженность установленного леерного ограждения
	п.м.
	306
	329
	200
	
_

	23
	Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения
	%
	43
	42
	42
	
_

	24
	Ввод в действие систем дождевой канализации
	м
	1289
	0
	0
	В 2024 году работ не проводилось, мероприятие перенесено на 2025 год.

	25
	Количество отловленных безнадзорных животных
	шт.
	500
	550
	173
	Согласно закону № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории МО «Город Калуга» действует программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск), направленная на снижение популяции безнадзорных животных. При этом агрессивные животные или животные, которые по тем или иным причинам, например, в силу возрастных особенностей или здоровья, не могут быть выпущены в прежнюю среду обитания, передаются в благотворительные фонды на пожизненное содержание. В соответствии, с чем показатель снижается.

	26
	Количество транспортируемых тел умерших
	шт.
	15
	15
	0
	В 2024 году финансирование не выделялось.

	27
	Количество транспортируемых умерших животных
	шт.
	5
	5
	183
	Увеличение показателя
связано с выделением
дополнительного
финансирования.

	28
	Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок
	шт.
	833
	742
	833
	
_

	29
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек
	кв.м.
	276217

	276517

	276217

	Работы по обустройству
дорожек велись в
соответствие с планом, в
рамках выделенного
финансирования.

	30
	Количество локаций праздничных украшений
	ед.
	40
	40
	40
	_

	31
	Площадь проездов, находящихся на обслуживании
	кв.м.
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	_



3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.


Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.


	№п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)  программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия





	
	
	
	начало реализации
	завершение реализации
	начало реализации
	завершение
реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»

	Подпрограмма «Благоустроенный город» на 2020-2026 годы

	1.
	Озеленение на территории МО «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление по работе с населением на территории города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Ежегодное увеличение площади зеленых насаждений, текущее содержание зеленых насаждений-уход, обрезка и замена старовозрастных деревьев.
	Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги разрабатывается комплексный план содержания зеленых насаждений, предусматривающий проведение мероприятий по санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке, а также удаление аварийных, больных и полностью утративших жизнеспособность деревьев. Формирование указанного плана осуществляется на основании анализа обращений граждан и данных, полученных в ходе систематического мониторинга состояния зеленых насаждений.
Высажено 287 862 шт. рассады цветов на транспортных развязках, в скверах и парках. В рамках акции «Сад памяти» высажено 300 деревьев и кустарников.
С начала 2024 года в рамках реализации плана выполнены работы по вырубке 901 аварийного дерева и проведению обрезки 302 зеленых насаждений.
	1

	2.
	Содержание и ремонт мест захоронения на территории МО «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2026
	2020
	2024
	- Организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения.

	На территории муниципального образования «Город Калуга» расположены 36 воинских захоронений, включая мемориальные комплексы, памятники и бюсты, посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. На постоянной основе осуществляются мероприятия по поддержанию данных объектов в нормативном состоянии, а также проводятся работы по их текущему ремонту.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования. Объем финансирования на 2024 год по указанному соглашению составляет 2 033,3 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета — 1 244,4 тыс. рублей;
- средства областного бюджета — 585,6 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования — 203,3 тыс. рублей.
Выделенные средства направлены на благоустройство пяти воинских захоронений, расположенных на Пятницком кладбище:
1. Индивидуальная могила Габрилова М.М. (учетный номер 002);
2. Индивидуальная могила Можейко А.Я. (учетный номер 008);
3. Индивидуальная могила Хайдукова П.А. (учетный номер 014);
4. Индивидуальная могила Салтыкова Н.М. (учетный номер 015);
5. Индивидуальная могила Лоухина Н.С. (учетный номер 006).
Указанные воинские захоронения относятся к выявленным объектам культурного наследия в соответствии с Решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76.

Управление городского хозяйства города Калуги совместно с МБУ «Калугаблагоустройство» осуществляет работы по благоустройству и текущему ремонту 51 объекта монументального искусства, включая памятники, бюсты и скульптуры.
	1

	3.
	Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории МО «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги,
 МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства», МБУ «Служба жилищного обеспечения», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», управление по работе с населением на территории города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	-Организация благоустройства территории муниципального образования «Город Калуга»;
-проведение мероприятий по содержанию  и ремонту фонтанов, туалетных кабин, модулей,  находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»;
- улучшение качества воды в водоемах и возможность использования их для отдыха;
- обеспечение экологической безопасности;
- обеспечение питьевой водой населения;
- организация мероприятий по устройству детских игровых и тренажерных комплексов, их благоустрой-ству и содержанию;
- создание комфортных условий для проведения досуга населения;
- организация мероприятий по отлову, содержанию  и выпуску в прежнюю среду обитания безнадзорных животных.
	В рамках реализации программы по благоустройству городских территорий в 2024 году за счет выделенного финансирования на постоянной основе осуществлялись работы по содержанию объектов благоустройства города Калуги, включая парки, скверы и иные зеленые зоны.
Особое внимание уделяется поддержанию чистоты и порядка на городских объектах. Уборка центральных территорий (46% от общего объема) проводится ежедневно, 20% территорий обслуживаются 5 раз в неделю, 31% — 3 раза в неделю, а 3% — по заявочному принципу. Общая площадь 107 объектов благоустройства, включающих 4 парка, 59 скверов, 10 бульваров и 34 зеленые зоны, составляет 917 731,7 кв. м.
В зимний период проводились работы по удалению снега и наледи на территориях парков и скверов. Уборка начиналась до начала активного движения пешеходов и продолжалась в течение дня. Механизированная уборка с использованием специализированной техники осуществлялась с 6:00 утра, после чего с 7:00 утра выполнялась ручная очистка объектов. В случае гололедицы проводилась обработка пескосоляной смесью после удаления снега и наледи. Были очищены от снега и наледи дорожки (общей площадью 277 257,17 кв. м), скамейки, урны, малые архитектурные формы, подходы к ним и прилегающие территории.
Для обеспечения безопасности и сохранности оборудования, материалов и иных товарно-материальных ценностей, расположенных на территории объектов благоустройства (Центральный парк культуры и отдыха, парк им. К.Э. Циолковского, Новый парк), заключены договоры на оказание услуг частной охраны.
На постоянной основе проводятся мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства, включая плиточное покрытие, 1 696 скамеек, 1 025 урн и вазонов.
	1

	4.
	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	- создание комфортных условий для отдыха и проживания населения;
- повышение освещенности городских улиц;
- сокращение затрат на расход  электрической энергии, требуемой для обеспечения работоспособности наружности освещения
	Согласно муниципальному контракту расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 25 767 шт. светильников уличного освещения. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %. В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». Проведена реконструкция освещения в Калуге: на пл. Театральная, пер. Резервный, пер. Юрия Казанкова, участке ул. Московская от пл. Московская до путепровода, участке ул. Советская от трассы Р-132 до Тарусского проезда, участке ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Кирова, проезде Юрия Круглова, бульваре, Интернационалистов, на улицах Герцена и Гвардейская, а также в парке Циолковского, сквере пл. Победы и сквере Кирова.
	Одновременно были выполнены работы по устройству уличного освещения в Калуге: в д. Канищево, ул. Дмитриева, д. Андреевское, пер. Нежилка, д. Колюпаново, ул. Лесная поляна, д. Черносвитино, ул. Черносвитинская, 26–50, д. Черносвитино, пер. 3-й Удачный, 59, д. Рождествено, ул. Покрова, д. Чижовка, ул. Озерная, в с. Некрасово, ул. Александрова, ул. Вознесенская, с. Горенское, ул. Суворовская, ул. Козельская, с. Росва, ул. Пролетарская, а также на ул. Можайская, ул. Красивая, ул. Берестенная, ул. Ген. Попова, 16, 18, пер. Вишневый, пер. Михалевский, пер. Лаврентьевский, 50А и п. Куровской, на пешеходной дорожке от остановки общественного транспорта до ул. Шахтерская.
	1

	5.
	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	-повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения;
	_-
	В связи со строительством новых линий наружного освещения работы по капитальному ремонту не проводились.

0- объяснение не подходит, в пункте 9 так же 0

	6
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	- организация благоустройства территорий, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»
	Заключено Соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для реализации отдельных государственных полномочий в сфере организации мероприятий по обращению с безнадзорными животными в 2024 году. Общий объем финансирования составляет 4 709,3 тыс. рублей.
Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории муниципального образования «Город Калуга». Сумма контракта составила 2 478,6 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме: в рамках его реализации отловлено 173 безнадзорных животных. В настоящее время заключен новый муниципальный контракт, в рамках которого отловлено 105 безнадзорных животных.
	1

	7
	Приобретение движимого имущества (в т.ч. приобретение транспортных средств посредством услуги финансовой аренды (лизинга))
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2026
	2020
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	С целью обновления парка уборочной техники  МБУ «Калугаблагоустройство» приобретена комбинированная дорожная машина с  комплектом навесного и дополнительного оборудования в лизинг на 3 года.
Распределение лизинговых платежей по годам  составило:
- 2023 год — 2 217,5 тыс. руб. (с августа по декабрь 5 месяцев);
- 2024 год — 4 435,0 тыс. руб. (с января по декабрь 12 месяцев);
- 2025 год — 4 435,7 тыс.руб. (с января по ноябрь  11 месяцев).
Кроме того, в текущем году приобретена спецтехника,  в том числе:  специализированный автотранспорт с КМУ;  трактор колесный; мусоровоз, прицеп тракторный.

	1

	8
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2026
	2020
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год

	0

	9
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2026
	2020
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2024 год

	0

	10
	Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги», управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2026
	2020
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	Планируется оказание  услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ по реконструкции объекта: «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО»

Планируется это как? Это не выполнено значит??

	0

	11
	Строительство ливневой канализации по объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана» (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2026
	2020
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	Запланированы средства на изготовление межевого плана по объекту


Как планы могут быть результатом?
	0

	12
	Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье г. Калуги (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2024 год
	0

	13
	Благоустройство объекта культурного наследия «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», ул. Гагарина
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2020
	2026

В МП так
	2020
	2021
	- создание комфортных условий для населения
	Работы были выполнены в 2021 году
	0

	14
	Устройство постамента для памятного знака «Паровоз серии «Л»»

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2020
	2026
	2020
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2024 год
	0

	15
	Благоустройство сквера в честь 650-летия основания г. Калуги
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2020
	2026
	2020
	2021
	- создание комфортных условий для населения
	Работы были выполнены в 2021 году

	0

	16
	Благоустройство территории ул. Театральная, г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	2021
	2026
	2021
	2021
	- создание комфортных условий для населения
	Работы были выполнены в 2021 году

	0

	17
	Устройство понтонного моста через р.Ока г.Калуги
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	2020
	2026
	2020
	2020
	- создание комфортных условий для населения
	Работы были выполнены в 2020 году
	0

	18
	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	2020
	2026
	2020
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	Оплачены работы по устройству пешеходной дорожки по адресу:
- на участке по ул. Мира от МБОУ "СОШ № 47"
г. Калуги до пункта остановки общественного транспорта

	1

	19
	Благоустройство склона в районе дома № 7 по ул. Марата города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023
	2026
	2023
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год

	0

	20
	Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023
	2026
	2023
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги были выполнены проектные работы, проведены инженерные изыскания и организована необходимая экспертиза за счет средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на общую сумму 5 162,0 тыс. рублей

	1

	21
	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на реализацию жилищного строительства в целях строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023
	2026
	2023
	2024
	- создание комфортных условий для населения
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год

	1

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»

	22
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги

	2020
	2026
	2020
	2024
	- оценка состояния окружающей среды


	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год.
	1

	Прочие мероприятия

	23
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга»

	Управление городского хозяйства города Калуги,

	2020
	2026
	2020
	2024
	- формирование и реализация муниципальной политики в сфере благоустройства, направленной на создание условий для комфортного проживания населения;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;
- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды;
- соблюдение экологической безопасности
	На обеспечение деятельности сотрудников Управления городского хозяйства города Калуги было израсходовано 78 537,5 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденным постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее — Положение).
Согласно Положению, Управление городского хозяйства города Калуги отвечает за управление в сфере благоустройства. Основными задачами Управления являются:
- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды, а также осуществление контроля в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами установленных норм и правил в сфере благоустройства;
- реализация мероприятий, направленных на улучшение качества окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности.
	1


Ошибка! Число не может быть представлено в указанном формате.


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
- дополнительное финансирование позволило увеличить значения некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»;
- экономия использования бюджетных средств повлияла на уменьшение некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»;
- отсутствие необходимого финансирование на некоторые цели не позволило реализовать некоторые мероприятия программы.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управление рисками реализации муниципальной программы.
 Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.
 Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, связанные с неполным или несвоевременным финансированием Программы из областного и федерального бюджетов на обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств. Финансовые риски в большей степени повлекут за собой невыполнение мероприятий в запланированные сроки и не достижение целевых индикаторов Программы.
Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и  в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  по  мероприятиям программы с одновременной  соответствующей корректировкой целевых мероприятий.
Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:
- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить выполнение работ, предусмотренных заключенными контрактами. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
 - заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить качество выполняемых работ. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной разработки проектов и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.
Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения  потребуют дополнительных ресурсов  по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования. 
Управление всеми рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.
Ответственность за координацию деятельности по управлению рисками, направленную на достижение целей, задач, целевых индикаторов и конечных результатов муниципальной программы в целом, несет управление городского хозяйства города Калуги.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда».

	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы

	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс.руб.

	

	
	
	ГРБС

	Раздел

	Подраздел

	ЦСР

	ВР

	 Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года

	Сводная бюджетная роспись,  уточненный план на 31.12.2024

	 Кассовое исполнение  на 31.12..2024


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда"

	
	
	
	
	
	
	605 980,5
	760 928,1
	754 296,9

	  Подпрограмма "Благоустроенный город"

	управление городского хозяйства города Калуги, управление по работе с населением на территориях, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; управление жилищно-коммунального хозяйства

	430
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	2 100,0
	2 100,0
	2 100,0

	
	
	539
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	497 782,3
	632 519,9
	631 405,6

	
	
	802
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	20 371,6
	8 274,2
	3 112,2

	
	
	805
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	19 900,0
	39 407,2
	39 141,6

	
	
	всего

	540 153,9
	682 301,3
	675 759,4

	В том числе:
	
	
	
	
	

	  - Мероприятия по озеленению

	управление городского хозяйства города Калуги , МБУ «Калугаблагоустройств»,управление по работе с населением на территориях
	539
	05
	03
	48 1 01 43060
	611
	173 535,9
	187 545,9
	187 545,9

	
	
	430
	05
	03
	48 1 01 43060
	244
	1 100,0
	1 100,0
	1 100,0

	 - Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения

	


управление городского хозяйства города Калуги ,МБУ «Калугаблагоустройство»

	539
	05
	03
	48 1 01 43070
	611
	32 769,2
	33 189,7
	33 189,7

	Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
 - Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»

	
	539
	05
	03
	48 1 01 L2990
	611
	2 033,3
	2 033,3
	2 033,3

	- Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок

	управление городского хозяйства города Калуги,МБУ «Калугаблагоустройство»,МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное  управление», МБУ «Служба жилищного обеспечения»; управление по работе с населением на территориях;  управление жилищно-коммунального хозяйства

	539
	05
	03
	48 1 01 43080
	244
	23 276,1
	23 276,1
	23 164,8

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43080
	611
	95 827,2
	151 413,0
	151 413,0

	
	
	430
	05
	03
	48 1 01 43080
	244
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	
	
	805
	05
	03
	48 1 01 43080
	611
	19 678,5
	20 538,8
	20 538,8

	
	
	805
	05
	03
	48 1 01 43080
	613
	0,0
	16 900,0
	16 900,0

	
	
	805
	05
	03
	48 1 01 43080
	813
	221,5
	1 968,4
	1 702,8

	- Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)

	управление городского хозяйства города Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства»

	802
	05
	03
	48 1 01 43110
	244
	5 440,0
	3 112,2
	3 112,2

	- Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев

	управление городского хозяйства города Калуги

	539
	05
	03
	48 1 01 88410
	244
	4 709,3
	4 709,3
	3 730,9

	- Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения

	управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калужские городские коммунвльные электрические сети» г.. Калуги

	539
	05
	03
	48 1 01 43100
	244
	39 639,5
	34 752,5
	34 727,9

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43100
	247
	121 556,8
	141 335,7
	141 335,7

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43100
	611
	0,0
	72,5
	72,5

	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в том числе:
	







управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»

	

	- Приобретение движимого имущества для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43090
	612
	0,0
	39 167,9
	39 167,9

	- Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43090
	612
	0,0
	8 083,7
	8 083,7

	- Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и (или) транспортных средств
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43502
	612
	4 435,0
	4 435,0
	4 435,0

	- Реализация мероприятий по рекультивации полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43200
	612
	0,0
	2 505,3
	2 505,3

	- Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства
	

управление городского хозяйства города Калуги;  МБУ «Калугаблагоустройство»; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства»

	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	
	5 000,0
	4 462,8
	0,0

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	414
	4 400,0
	4 462,8
	0,0

	Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	414
	600,0
	0,0
	0,0

	- Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде
	
	802
	05
	03
	48 1 01 S2121
	
	9 931,6
	699,2
	0,0

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 01 S2121
	414
	9 931,6
	699,2
	0,0

	Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	05
	48 0 01 00000
	
	65 826,6
	78 626,8
	78 537,5

	Центральный аппарат (Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга»)
	

управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	121
	49 374,2
	59 577,0
	59 577,0

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	122
	627,0
	238,9
	238,9

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	129
	14 820,4
	17 805,9
	17 805,8

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	244
	1 005,0
	1 005,0
	915,8



7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1
	Постановление «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 559-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» от 15.08.2024 № 249-п
	Изменение законодательства на федеральном уровне, а также изменение приоритетов развития города в связи с новым социально-экономическими условиями и стратегическими целями
Также указанные изменения вносятся в связи с приведением программы в соответствие с со сводной бюджетной росписью на 31.12.2023 и решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»



8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
Ci= Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)  
где:
Зф– фактическое значение индикатора (показателя);
Зп – плановое значение индикатора (показателя).

1. Количество объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га).
106/891-136/127 = 1.
2. Количество и площадь высаженных цветов (шт./кв. м).	
24158/10942,2-5600/42900= 1.
3. Количество удаленных аварийных насаждений (шт.).	
901/700 = 1.
4. Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку (шт.).
302/1100 = 0,3.
5. Количество посаженных деревьев/кустарников (шт.).
270/184-300/55 = 0,3.
6. Объем захороненных древесных отходов (тыс. м3).
0/23 =0.
7. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (шт.).
0/14450 = 0.
8. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).
197,1/203,83 = 0,9.
9. Количество обслуживаемых фонтанов (шт.).
15/14 = 1.
10. Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.).
16/19 = 0,8.
11. Количество обслуживаемых муниципальных колодцев (шт.).
85/9 = 1.
12. Количество обслуживаемых светильников (шт.).
25767/19900 = 1.
13. Объем потребляемой энергии системами наружного освещения (тыс. кВт.час).
14670/14890 = 1.
14. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников, не менее (%).
98/99,99 = 1.
15. Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту (шт.)
0/127= 0.
16. Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга» (%).
98,9/98,8 = 1.
17. Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели (%).
22/22,4 =0,9.
18. Площадь рекультивации полигона ТБО (га.).
0/24,2 = 0.
19. Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).
0/2 = 0.
20. Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов (шт.).
564/329 = 1,7.
21. Количество установленных лавок и скамеек (шт.).
42/49 = 0,8.
22. Протяженность установленного леерного ограждения ( п.м.)
200/329 =  0,6.
23. Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного       освещения (%).
42/42 = 1.
24. Ввод в действие систем дождевой канализации (м.).
0/1289 = 0.
25. Количество отловленных безнадзорных животных (шт.).
173/550 = 0,83.
26. Количество транспортируемых тел умерших (шт.).
0/15 = 0.
27. Количество транспортируемых умерших животных (шт.).
183/5 = 1.
28. Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок (шт.).
833/833 = 1.
29. Площадь обустроенных пешеходных дорожек (кв.м.).
276217/276517 = 0,9.
30. Количество локаций праздничных украшений (ед.).
40/40 = 1.
31. Площадь проездов, находящихся на обслуживании (кв.м.).
223003,2/223003,2 = 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
где:
C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С=22,03/31=0,71

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
Уи = Фф / Фп   ,
где:
Уи – уровень исполнения Программы по расходам;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 754 296,9 / 760 928,1 = 0,99
		

Оценка степени реализации мероприятий Программы:
М = R/ m
где:
М – оценка степени реализации мероприятий Программы;
R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.
	М=11/23=0,48
