Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» за 2024 год (в соответствии с последней редакцией Программы, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» от 31.12.2019 № 559-п, с изменениями от 27.04.2021 № 156-п, от 02.03.2022 № 87-п, от 31.03.2022 № 126-п, от 01.11.2022 № 398-п, от 31.05.2023 № 184-п, от 03.11.2023 № 403-п, от 15 08.2024 № 249-П)

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основными целями муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» (далее – Программа) являются:

1. Создание условий для улучшения качества жизни населения, формирование благоприятной и экологически безопасной городской среды.

В качестве основных задач Программы выступают:

1. Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих;

2. Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории муниципального образования «Город Калуга»;

3. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования «Город Калуга»;

4. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду.

В 2024 году были выполнены работы:

- уборка центральных объектов  (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю,  31% - 3 раза в неделю, 3% - по заявочной системе). Общая площадь территорий 107 объектов благоустройства (4 парка, 59 скверов, 10 бульваров, 34 зеленых зоны) составляет 917 731,7 кв. м.

- на постоянной основе осуществляются мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства: плиточного покрытия, 1 696 скамеек,  1 025 урн,  вазонов.

- с начала 2024 года выполнены работы по вырубке 901 аварийных деревьев и обрезке 302 зеленых насаждений.

-площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,1 га.

-заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2024 год в рамках заключенного соглашения составляет 2 033,3 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 1 244,4 тыс.руб., областного бюджета в сумме 585,6 тыс.руб., бюджета МО в сумме 203,3 тыс.уб.)

Данные средства выделены на благоустройство 5-ти воинских захоронений на кладбище «Пятницкое»:

- Индивидуальная могила Габрилова М.М., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 002;

- Индивидуальная могила Можейко А.Я., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 008;

- Индивидуальная могила Хайдукова П.А., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 014;

- Индивидуальная могила Салтыкова Н.М., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 015;

- Индивидуальная могила Лоухина Н.С., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 006.

Указанные воинские захоронения относится к выявленным объектам культурного наследия (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76).

-управлением городского хозяйства города Калуги совместно с МБУ «Калугаблагоустройство» ведется работа по благоустройству и текущему ремонту объектов монументального искусства 51 единица (памятники, бюсты, скульптуры).

-в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе функционировали 3 бесплатных стационарных туалета, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского, Новом парке и 1 модульный в сквере Ленина. С апреля по октябрь круглосуточно работают 12 мобильных туалетных кабин (МТК).

-в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадок, из них муниципальных - 833. 
	За 1 квартал текущего года на территории муниципального образования расчищено 564 площадки от снега и наледи для обеспечения бесперебойного вывоза твердых бытовых отходов региональным оператором, убрано 1 317 несанкционированных свалок, образовавшихся на контейнерных площадках, вывезено и утилизировано древесных, растительных отходов и иного мусора — 324 куб.м

-устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги (УЖКХ)

В текущем году запланировано выполнение  работ по размещению 109  единиц оборудования по 50 адресам: Ст Разина 5; Николо Козинская 57; С Щедрина 74 корп 1; Тульская 23; Баумана 3; пер. М. Горького, 2; Постовалова 10; Больничная 11; Болдина 3А; Никитина 127-137; Вишневского 25; Радужная 7 к 1-2; Аненки 18; Привокзальная 11 к1; Резвань ул Школьная 2; д. Некрасово, ул. Жасминовая, д. 16; Сиреневый бульвар 3; Малоярославецкая 1; Кибальчича 5; Кубяка 2; Кубяка 4; Кубяка 5; Малоярославецкая 3; Энтузиастов 11; Моторостроителей 1-3; Линейная 30/5; Терепецкая 12; Терепецкая 9; Энтузиастов 7; Энтузиастов 8; Пухова 17; Пухова 25/27; пер. Чичерина 24; Чичерина 17; Огарева 9/7; Суворова 17; Тельмана 10; Ленина 26, 28, 30, 32; Ленина 22; Ленина 38; д. Крутицы (район спорт площ); д. Яглово, ул. 1-ая Пейзажная, д.24; Куровской ул Строительная 5; Болотникова 10; Жукова 47; Аллейная 10; Моторная 48, 50; Л. Толстого 37-39 ; Гвардейская 5А; Плеханова 82, из которых  выполнено 43 адреса (97 единиц оборудования).

-на содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 403 детских игровых площадки, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 161 детских игровых площадок.  Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.

- ежемесячно выполнялись работы по содержанию 13 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».

-выполнялись работы по текущему содержанию понтонного моста на р. Ока.

Мероприятия по обеспечению безаварийной и бесперебойной работы понтонного моста, исправного технического состояния, сохранности имущества, инвентаря, безопасной эксплуатации, своевременное техническое обслуживание, ремонт и содержание конструкций  и механизмов. Ежедневно производятся работы по уборке понтонного моста и прибрежной зоны моста. Два раза в неделю  производятся работы по уборке водной глади понтонного моста с использованием техники (Камаз самосвал, погрузчик экскаватор).

На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 147 колодцев и  родников (находящихся в реестре муниципального имущества).

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по очистке и дезинфекции  колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» .

Выполнена очистка и дезинфекция 85 колодцев. Заключен муниципальный контракт на ремонт 18 колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» .

- согласно муниципальному контракту на период с 01.12.2023 по 30.11.2024 расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 25 767 шт. светильников уличного освещения. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.

В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга».

Проведена реконструкция освещения в Калуге: на пл. Театральная, пер. Резервный, пер. Юрия Казанкова, участке ул. Московская от пл. Московская до путепровода, участке ул. Советская от трассы Р-132 до Тарусского проезда, участке ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Кирова, проезде Юрия Круглова, бульваре, Интернационалистов, на улицах Герцена и Гвардейская, а также в парке Циолковского, сквере пл. Победы и сквере Кирова.

Одновременно были выполнены работы по устройству уличного освещения в Калуге: в д. Канищево, ул. Дмитриева, д. Андреевское, пер. Нежилка, д. Колюпаново, ул. Лесная поляна, д. Черносвитино, ул. Черносвитинская, 26–50, д. Черносвитино, пер. 3-й Удачный, 59, д. Рождествено, ул. Покрова, д. Чижовка, ул. Озерная, в с. Некрасово, ул. Александрова, ул. Вознесенская, с. Горенское, ул. Суворовская, ул. Козельская, с. Росва, ул. Пролетарская, а также на ул. Можайская, ул. Красивая, ул. Берестенная, ул. Ген. Попова, 16, 18, пер. Вишневый, пер. Михалевский, пер. Лаврентьевский, 50А и п. Куровской, на пешеходной дорожке от остановки общественного транспорта до ул. Шахтерская. 	Организовано уличное освещение и на новообразованных участках улиц – в д. Канищево на ул. Дмитриева и в с. Горенское на ул. Козельская и ул. Суворовская.

Также, помимо вышеизложенной информации стоит отметить, что в рамках мероприятий по озеленению проведена акарицидная обработка 20 объектов благоустройства общей площадью 30,8 га. Высажено 287 862 шт. рассады цветов на транспортных развязках, в скверах и парках. В рамках акции «Сад памяти» высажено 300 деревьев и кустарников. Установлено 147 вазонов на разделительной полосе по ул. Кирова.

На кладбище д. Литвиново подготовлен мусульманский участок площадью 1 га, установлено 5 бункеров-накопителей. Проведены работы по замене дорожного полотна на кладбище д. Литвиново и грейдированию проезда на кладбище д. Шопино.

В рамках программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» выполнены восстановительные работы на 5 воинских захоронениях на кладбище «Пятницкое», включая изготовление и монтаж мемориальных элементов, ремонт ограждений и устройство бетонного покрытия.

Ликвидировано 2 922 несанкционированные свалки, вывезено около 40 000 куб. м мусора. Проведены работы по ремонту и реконструкции 87 контейнерных площадок, организовано 6 новых площадок.

Традиционно на время летнего периода функционировало 15 фонтанов, расположенные на территории города. В осенний период были произведены работы по их консервации с целью защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего сезона.

На территории города Калуга обустроено 276 217 кв.м. пешеходных дорожек, что способствует созданию комфортной и безопасной инфраструктуры для жителей и гостей города, а также повышению уровня благоустройства городской среды.

На территории города Калуга было установлено 40 локаций праздничных украшений, которые создают торжественную атмосферу, подчеркивают эстетическую привлекательность городского пространства и способствуют повышению настроения жителей и гостей в период проведения праздничных мероприятий.

В соответствии с заявленными жителями потребностями и в рамках выделенного финансирования были установлены лавки и скамейки на территории города в общем количестве 42 шт.

За 2024 год площадь проездов, находящихся на обслуживании, составила 223 003,2 кв.м., что свидетельствует о масштабной работе по обеспечению качественного содержания дорожной инфраструктуры и поддержанию транспортной доступности на территории города.

Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга» на сумму 2 478,6 тыс. руб. Данный контракт исполнен полностью, отловлено 173 безнадзорных животных. Заключен новый муниципальный контракт, отловлено 105 безнадзорных животных.

- с целью обновления парка уборочной техники  МБУ «Калугаблагоустройство» приобретена комбинированная дорожная машина с  комплектом навесного и дополнительного оборудования в лизинг на 3 года.

Распределение лизинговых платежей по годам  составило:

- 2023 год — 2 217,5 тыс. руб. (с августа по декабрь 5 месяцев);

- 2024 год — 4 435,0 тыс. руб. (с января по декабрь 12 месяцев);

- 2025 год — 4 435,7 тыс.руб. (с января по ноябрь  11 месяцев).

Кроме того, в текущем году приобретена спецтехника,  в том числе:  специализированный автотранспорт с КМУ;  трактор колесный; мусоровоз, прицеп тракторный.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании | шт/га | 132/122 | 136/127 | 106/ 891 | Увеличение площади не достигнуто в связи с уменьшением количества вновь благоустраиваемых общественных территорий |
| 2 | Количество и площадь высаженных цветов | шт/кв.м | 5400/40500 | 5600/42900 | 224 158/10 942,2 | Выполнены работы в рамках выделенного финансирования |
| 3 | Количество удаленных аварийных деревьев | шт. | 650 | 700 | 901 | Выделение большего финансирование позволило произвести снос большего количества аварийных деревьев. |
| 4 | Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку | шт. | 1000 | 1100 | 302 | Перераспределение финансирования на более актуальные задачи привело к уменьшению показателя |
| 5 | Количество посаженных деревьев/кустарников | шт. | 290/50 | 300/55 | 270/184 | Выполнены работы в рамках выделенного финансирования |
| 6 | Объем захороненных древесных отходов | тыс.м3 | 22,0 | 23,0 | 0 | В 2024 году контрактов на утилизацию древесных отходов не заключалось. |
| 7 | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | шт. | 14400 | 14450 | 0,0 | В 2024 году контрактов на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов не заключалось. |
| 8 | Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании | га. | 203,83 | 203,83 | 197,1 | Площадь кладбищ была скорректирована в связи с проведением кадастрового учета земельных участков спецназначения. |
| 9 | Количество обслуживаемых фонтанов | шт. | 14 | 14 | 15 | Выполнены работы по обслуживанию существующих фонтанов |
| 10 | Количество обслуживаемых туалетных кабин | шт. | 19 | 19 | 16 | Обслуживание производится в рамках выделенного финансирования. |
| 11 | Количество обслуживаемых муниципальных колодцев | шт. | 9 | 9 | 85 | Выполнены работы по очистке и дезинфекции объектов в рамках выделенного финансирования. |
| 12 | Количество обслуживаемых светильников | шт. | 19800 | 19900 | 25 767 | Увеличение показателя связано с новым строительством и вводом в эксплуатацию новых линий освещения. |
| 13 | Объем потребляемой энергии системами наружного освещения | тыс.квт.ч | 14670 | 14890 | 14670 | Показатель по существующим действующим линиям освещения. |
| 14 | Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее | % | 98,8 | 99,9 | 98 | Мероприятия по ремонту ведутся постоянно. |
| 15 | Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту | шт. | 122 | 127 | 0 | В 2024 году работы по замене светильников в рамках проведения работ по капитальному ремонту не проводилось. |
| 16 | Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу МО «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга» | % | 98,8 | 98,9 | 98,8 | _ |
| 17 | Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели | % | 22 | 21,4 | 22 | _ |
| 18 | Площадь рекультивации полигона ТБО | га | 24,2 | 24,2 | 0 | В 2024 году работы по рекультивации полигона ТБО не завершены, мероприятия перенесены на 2025 год. |
| 19 | Количество водоемов, подлежащих очистке | шт. | 2 | 2 | 0 | В 2024 году финансирование на очистку водоемов не выделялось. |
| 20 | Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов | шт. | 306 | 236 | 564 | В 2024 году установка производилась в соответствие с заявленными жителями потребностями в рамках выделенного финансирования. |
| 21 | Количество установленных лавок и скамеек | шт. | 42 | 49 | 42 | В 2024 году установка производилась в соответствие с заявленными жителями потребностями в рамках выделенного финансирования. |
| 22 | Протяженность установленного леерного ограждения | п.м. | 306 | 329 | 200 | _ |
| 23 | Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения | % | 43 | 42 | 42 | _ |
| 24 | Ввод в действие систем дождевой канализации | м | 1289 | 0 | 0 | В 2024 году работ не проводилось, мероприятие перенесено на 2025 год. |
| 25 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 500 | 550 | 173 | Согласно закону № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории МО «Город Калуга» действует программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск), направленная на снижение популяции безнадзорных животных. При этом агрессивные животные или животные, которые по тем или иным причинам, например, в силу возрастных особенностей или здоровья, не могут быть выпущены в прежнюю среду обитания, передаются в благотворительные фонды на пожизненное содержание. В соответствии, с чем показатель снижается. |
| 26 | Количество транспортируемых тел умерших | шт. | 15 | 15 | 0 | В 2024 году финансирование не выделялось. |
| 27 | Количество транспортируемых умерших животных | шт. | 5 | 5 | 183 | Увеличение показателя связано с выделением дополнительного финансирования. |
| 28 | Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок | шт. | 833 | 742 | 833 | _ |
| 29 | Площадь обустроенных пешеходных дорожек | кв.м. | 276217 | 276517 | 276217 | Работы по обустройству дорожек велись в соответствие с планом, в рамках выделенного финансирования. |
| 30 | Количество локаций праздничных украшений | ед. | 40 | 40 | 40 | _ |
| 31 | Площадь проездов, находящихся на обслуживании | кв.м. | 223003,2 | 223003,2 | 223003,2 | _ |

3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.

| №п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | завершение реализации | начало реализации | завершение реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустроенный город» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Озеленение на территории МО «Город Калуга» | Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление по работе с населением на территории города Калуги | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - Ежегодное увеличение площади зеленых насаждений, текущее содержание зеленых насаждений-уход, обрезка и замена старовозрастных деревьев. | Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги разрабатывается комплексный план содержания зеленых насаждений, предусматривающий проведение мероприятий по санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке, а также удаление аварийных, больных и полностью утративших жизнеспособность деревьев. Формирование указанного плана осуществляется на основании анализа обращений граждан и данных, полученных в ходе систематического мониторинга состояния зеленых насаждений. Высажено 287 862 шт. рассады цветов на транспортных развязках, в скверах и парках. В рамках акции «Сад памяти» высажено 300 деревьев и кустарников. С начала 2024 года в рамках реализации плана выполнены работы по вырубке 901 аварийного дерева и проведению обрезки 302 зеленых насаждений. | 1 |
| 2. | Содержание и ремонт мест захоронения на территории МО «Город Калуга» | Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство» | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - Организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения. | На территории муниципального образования «Город Калуга» расположены 36 воинских захоронений, включая мемориальные комплексы, памятники и бюсты, посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. На постоянной основе осуществляются мероприятия по поддержанию данных объектов в нормативном состоянии, а также проводятся работы по их текущему ремонту. В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования. Объем финансирования на 2024 год по указанному соглашению составляет 2 033,3 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета — 1 244,4 тыс. рублей; - средства областного бюджета — 585,6 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования — 203,3 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на благоустройство пяти воинских захоронений, расположенных на Пятницком кладбище: 1. Индивидуальная могила Габрилова М.М. (учетный номер 002); 2. Индивидуальная могила Можейко А.Я. (учетный номер 008); 3. Индивидуальная могила Хайдукова П.А. (учетный номер 014); 4. Индивидуальная могила Салтыкова Н.М. (учетный номер 015); 5. Индивидуальная могила Лоухина Н.С. (учетный номер 006). Указанные воинские захоронения относятся к выявленным объектам культурного наследия в соответствии с Решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76. Управление городского хозяйства города Калуги совместно с МБУ «Калугаблагоустройство» осуществляет работы по благоустройству и текущему ремонту 51 объекта монументального искусства, включая памятники, бюсты и скульптуры. | 1 |
| 3. | Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории МО «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов леерного ограждения и лавок | Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства», МБУ «Служба жилищного обеспечения», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», управление по работе с населением на территории города Калуги | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | -Организация благоустройства территории муниципального образования «Город Калуга»; -проведение мероприятий по содержанию и ремонту фонтанов, туалетных кабин, модулей, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»; - улучшение качества воды в водоемах и возможность использования их для отдыха; - обеспечение экологической безопасности; - обеспечение питьевой водой населения; - организация мероприятий по устройству детских игровых и тренажерных комплексов, их благоустрой-ству и содержанию; - создание комфортных условий для проведения досуга населения; - организация мероприятий по отлову, содержанию и выпуску в прежнюю среду обитания безнадзорных животных. | В рамках реализации программы по благоустройству городских территорий в 2024 году за счет выделенного финансирования на постоянной основе осуществлялись работы по содержанию объектов благоустройства города Калуги, включая парки, скверы и иные зеленые зоны. Особое внимание уделяется поддержанию чистоты и порядка на городских объектах. Уборка центральных территорий (46% от общего объема) проводится ежедневно, 20% территорий обслуживаются 5 раз в неделю, 31% — 3 раза в неделю, а 3% — по заявочному принципу. Общая площадь 107 объектов благоустройства, включающих 4 парка, 59 скверов, 10 бульваров и 34 зеленые зоны, составляет 917 731,7 кв. м. В зимний период проводились работы по удалению снега и наледи на территориях парков и скверов. Уборка начиналась до начала активного движения пешеходов и продолжалась в течение дня. Механизированная уборка с использованием специализированной техники осуществлялась с 6:00 утра, после чего с 7:00 утра выполнялась ручная очистка объектов. В случае гололедицы проводилась обработка пескосоляной смесью после удаления снега и наледи. Были очищены от снега и наледи дорожки (общей площадью 277 257,17 кв. м), скамейки, урны, малые архитектурные формы, подходы к ним и прилегающие территории. Для обеспечения безопасности и сохранности оборудования, материалов и иных товарно-материальных ценностей, расположенных на территории объектов благоустройства (Центральный парк культуры и отдыха, парк им. К.Э. Циолковского, Новый парк), заключены договоры на оказание услуг частной охраны. На постоянной основе проводятся мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства, включая плиточное покрытие, 1 696 скамеек, 1 025 урн и вазонов. | 1 |
| 4. | Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения | Управление городского хозяйства города Калуги | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - создание комфортных условий для отдыха и проживания населения; - повышение освещенности городских улиц; - сокращение затрат на расход электрической энергии, требуемой для обеспечения работоспособности наружности освещения | Согласно муниципальному контракту расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 25 767 шт. светильников уличного освещения. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %. В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». Проведена реконструкция освещения в Калуге: на пл. Театральная, пер. Резервный, пер. Юрия Казанкова, участке ул. Московская от пл. Московская до путепровода, участке ул. Советская от трассы Р-132 до Тарусского проезда, участке ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Кирова, проезде Юрия Круглова, бульваре, Интернационалистов, на улицах Герцена и Гвардейская, а также в парке Циолковского, сквере пл. Победы и сквере Кирова. Одновременно были выполнены работы по устройству уличного освещения в Калуге: в д. Канищево, ул. Дмитриева, д. Андреевское, пер. Нежилка, д. Колюпаново, ул. Лесная поляна, д. Черносвитино, ул. Черносвитинская, 26–50, д. Черносвитино, пер. 3-й Удачный, 59, д. Рождествено, ул. Покрова, д. Чижовка, ул. Озерная, в с. Некрасово, ул. Александрова, ул. Вознесенская, с. Горенское, ул. Суворовская, ул. Козельская, с. Росва, ул. Пролетарская, а также на ул. Можайская, ул. Красивая, ул. Берестенная, ул. Ген. Попова, 16, 18, пер. Вишневый, пер. Михалевский, пер. Лаврентьевский, 50А и п. Куровской, на пешеходной дорожке от остановки общественного транспорта до ул. Шахтерская. | 1 |
| 5. | Капитальный ремонт объектов наружного освещения | Управление городского хозяйства города Калуги | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | -повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения; | _- | В связи со строительством новых линий наружного освещения работы по капитальному ремонту не проводились. 0- объяснение не подходит, в пункте 9 так же 0 |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев | Управление городского хозяйства города Калуги | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - организация благоустройства территорий, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» | Заключено Соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для реализации отдельных государственных полномочий в сфере организации мероприятий по обращению с безнадзорными животными в 2024 году. Общий объем финансирования составляет 4 709,3 тыс. рублей. Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории муниципального образования «Город Калуга». Сумма контракта составила 2 478,6 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме: в рамках его реализации отловлено 173 безнадзорных животных. В настоящее время заключен новый муниципальный контракт, в рамках которого отловлено 105 безнадзорных животных. | 1 |
| 7 | Приобретение движимого имущества (в т.ч. приобретение транспортных средств посредством услуги финансовой аренды (лизинга)) | Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство» | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | С целью обновления парка уборочной техники МБУ «Калугаблагоустройство» приобретена комбинированная дорожная машина с комплектом навесного и дополнительного оборудования в лизинг на 3 года. Распределение лизинговых платежей по годам составило: - 2023 год — 2 217,5 тыс. руб. (с августа по декабрь 5 месяцев); - 2024 год — 4 435,0 тыс. руб. (с января по декабрь 12 месяцев); - 2025 год — 4 435,7 тыс.руб. (с января по ноябрь 11 месяцев). Кроме того, в текущем году приобретена спецтехника, в том числе: специализированный автотранспорт с КМУ; трактор колесный; мусоровоз, прицеп тракторный. | 1 |
| 8 | Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР) | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год | 0 |
| 9 | Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР) | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год | 0 |
| 10 | Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР) | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги», управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство» | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | Планируется оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ по реконструкции объекта: «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО» Планируется это как? Это не выполнено значит?? | 0 |
| 11 | Строительство ливневой канализации по объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана» (в т.ч. ПИР) | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | Запланированы средства на изготовление межевого плана по объекту Как планы могут быть результатом? | 0 |
| 12 | Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье г. Калуги (в т.ч. ПИР) | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год | 0 |
| 13 | Благоустройство объекта культурного наследия «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», ул. Гагарина | Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» | 2020 | 2026 В МП так | 2020 | 2021 | - создание комфортных условий для населения | Работы были выполнены в 2021 году | 0 |
| 14 | Устройство постамента для памятного знака «Паровоз серии «Л»» | Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год | 0 |
| 15 | Благоустройство сквера в честь 650-летия основания г. Калуги | Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» | 2020 | 2026 | 2020 | 2021 | - создание комфортных условий для населения | Работы были выполнены в 2021 году | 0 |
| 16 | Благоустройство территории ул. Театральная, г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина | Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» | 2021 | 2026 | 2021 | 2021 | - создание комфортных условий для населения | Работы были выполнены в 2021 году | 0 |
| 17 | Устройство понтонного моста через р.Ока г.Калуги | Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» | 2020 | 2026 | 2020 | 2020 | - создание комфортных условий для населения | Работы были выполнены в 2020 году | 0 |
| 18 | Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек) | Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | Оплачены работы по устройству пешеходной дорожки по адресу: - на участке по ул. Мира от МБОУ "СОШ № 47" г. Калуги до пункта остановки общественного транспорта | 1 |
| 19 | Благоустройство склона в районе дома № 7 по ул. Марата города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» | 2023 | 2026 | 2023 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год | 0 |
| 20 | Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР) | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» | 2023 | 2026 | 2023 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги были выполнены проектные работы, проведены инженерные изыскания и организована необходимая экспертиза за счет средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на общую сумму 5 162,0 тыс. рублей | 1 |
| 21 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на реализацию жилищного строительства в целях строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий) | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» | 2023 | 2026 | 2023 | 2024 | - создание комфортных условий для населения | В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год | 1 |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды | Управление городского хозяйства города Калуги | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - оценка состояния окружающей среды | В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2024 год. | 1 |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга» | Управление городского хозяйства города Калуги, | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | - формирование и реализация муниципальной политики в сфере благоустройства, направленной на создание условий для комфортного проживания населения; - обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства; - осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды; - соблюдение экологической безопасности | На обеспечение деятельности сотрудников Управления городского хозяйства города Калуги было израсходовано 78 537,5 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденным постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее — Положение). Согласно Положению, Управление городского хозяйства города Калуги отвечает за управление в сфере благоустройства. Основными задачами Управления являются: - обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»; - формирование и реализация муниципальной политики в сферах транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды, а также осуществление контроля в сфере благоустройства; - обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами установленных норм и правил в сфере благоустройства; - реализация мероприятий, направленных на улучшение качества окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности. | 1 |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- дополнительное финансирование позволило увеличить значения некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»;

- экономия использования бюджетных средств повлияла на уменьшение некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»;

- отсутствие необходимого финансирование на некоторые цели не позволило реализовать некоторые мероприятия программы.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управление рисками реализации муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.

Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, связанные с неполным или несвоевременным финансированием Программы из областного и федерального бюджетов на обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств. Финансовые риски в большей степени повлекут за собой невыполнение мероприятий в запланированные сроки и не достижение целевых индикаторов Программы.

Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и  в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  по  мероприятиям программы с одновременной  соответствующей корректировкой целевых мероприятий.

Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:

- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить выполнение работ, предусмотренных заключенными контрактами. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить качество выполняемых работ. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;

- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной разработки проектов и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.

Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения  потребуют дополнительных ресурсов  по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования.

Управление всеми рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

Ответственность за координацию деятельности по управлению рисками, направленную на достижение целей, задач, целевых индикаторов и конечных результатов муниципальной программы в целом, несет управление городского хозяйства города Калуги.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда».

| Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел | Подраздел | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31.12.2024 | Кассовое исполнение на 31.12..2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" |  |  |  |  |  |  | 605 980,5 | 760 928,1 | 754 296,9 |
| Подпрограмма "Благоустроенный город" | управление городского хозяйства города Калуги, управление по работе с населением на территориях, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; управление жилищно-коммунального хозяйства | 430 | 05 | 03 | 48 1 00 00000 |  | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
|  |  | 539 | 05 | 03 | 48 1 00 00000 |  | 497 782,3 | 632 519,9 | 631 405,6 |
|  |  | 802 | 05 | 03 | 48 1 00 00000 |  | 20 371,6 | 8 274,2 | 3 112,2 |
|  |  | 805 | 05 | 03 | 48 1 00 00000 |  | 19 900,0 | 39 407,2 | 39 141,6 |
|  |  | всего |  |  |  |  | 540 153,9 | 682 301,3 | 675 759,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по озеленению | управление городского хозяйства города Калуги , МБУ «Калугаблагоустройств»,управление по работе с населением на территориях | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43060 | 611 | 173 535,9 | 187 545,9 | 187 545,9 |
|  |  | 430 | 05 | 03 | 48 1 01 43060 | 244 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| - Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения | управление городского хозяйства города Калуги ,МБУ «Калугаблагоустройство» | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43070 | 611 | 32 769,2 | 33 189,7 | 33 189,7 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». - Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» |  | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 L2990 | 611 | 2 033,3 | 2 033,3 | 2 033,3 |
| - Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок | управление городского хозяйства города Калуги,МБУ «Калугаблагоустройство»,МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», МБУ «Служба жилищного обеспечения»; управление по работе с населением на территориях; управление жилищно-коммунального хозяйства | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43080 | 244 | 23 276,1 | 23 276,1 | 23 164,8 |
|  |  | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43080 | 611 | 95 827,2 | 151 413,0 | 151 413,0 |
|  |  | 430 | 05 | 03 | 48 1 01 43080 | 244 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | 805 | 05 | 03 | 48 1 01 43080 | 611 | 19 678,5 | 20 538,8 | 20 538,8 |
|  |  | 805 | 05 | 03 | 48 1 01 43080 | 613 | 0,0 | 16 900,0 | 16 900,0 |
|  |  | 805 | 05 | 03 | 48 1 01 43080 | 813 | 221,5 | 1 968,4 | 1 702,8 |
| - Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек) | управление городского хозяйства города Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства» | 802 | 05 | 03 | 48 1 01 43110 | 244 | 5 440,0 | 3 112,2 | 3 112,2 |
| - Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев | управление городского хозяйства города Калуги | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 88410 | 244 | 4 709,3 | 4 709,3 | 3 730,9 |
| - Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения | управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калужские городские коммунвльные электрические сети» г.. Калуги | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43100 | 244 | 39 639,5 | 34 752,5 | 34 727,9 |
|  |  | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43100 | 247 | 121 556,8 | 141 335,7 | 141 335,7 |
|  |  | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43100 | 611 | 0,0 | 72,5 | 72,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в том числе: | управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приобретение движимого имущества для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами |  | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43090 | 612 | 0,0 | 39 167,9 | 39 167,9 |
| - Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами |  | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43090 | 612 | 0,0 | 8 083,7 | 8 083,7 |
| - Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и (или) транспортных средств |  | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43502 | 612 | 4 435,0 | 4 435,0 | 4 435,0 |
| - Реализация мероприятий по рекультивации полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО |  | 539 | 05 | 03 | 48 1 01 43200 | 612 | 0,0 | 2 505,3 | 2 505,3 |
| - Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства | управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства» | 802 | 05 | 03 | 48 1 01 49400 |  | 5 000,0 | 4 462,8 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР) |  | 802 | 05 | 03 | 48 1 01 49400 | 414 | 4 400,0 | 4 462,8 | 0,0 |
| Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР) |  | 802 | 05 | 03 | 48 1 01 49400 | 414 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде |  | 802 | 05 | 03 | 48 1 01 S2121 |  | 9 931,6 | 699,2 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР) |  | 802 | 05 | 03 | 48 1 01 S2121 | 414 | 9 931,6 | 699,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» | управление городского хозяйства города Калуги | 539 | 05 | 05 | 48 0 01 00000 |  | 65 826,6 | 78 626,8 | 78 537,5 |
| Центральный аппарат (Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга») | управление городского хозяйства города Калуги | 539 | 05 | 05 | 48 0 01 00400 | 121 | 49 374,2 | 59 577,0 | 59 577,0 |
|  |  | 539 | 05 | 05 | 48 0 01 00400 | 122 | 627,0 | 238,9 | 238,9 |
|  |  | 539 | 05 | 05 | 48 0 01 00400 | 129 | 14 820,4 | 17 805,9 | 17 805,8 |
|  |  | 539 | 05 | 05 | 48 0 01 00400 | 244 | 1 005,0 | 1 005,0 | 915,8 |

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 559-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» от 15.08.2024 № 249-п | Изменение законодательства на федеральном уровне, а также изменение приоритетов развития города в связи с новым социально-экономическими условиями и стратегическими целями Также указанные изменения вносятся в связи с приведением программы в соответствие с со сводной бюджетной росписью на 31.12.2023 и решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:

Ci= Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

- где:

Зф– фактическое значение индикатора (показателя);

Зп – плановое значение индикатора (показателя).

1. Количество объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га).

106/891-136/127 = 1.

2. Количество и площадь высаженных цветов (шт./кв. м).

24158/10942,2-5600/42900= 1.

3. Количество удаленных аварийных насаждений (шт.).

901/700 = 1.

4. Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку (шт.).

302/1100 = 0,3.

5. Количество посаженных деревьев/кустарников (шт.).

270/184-300/55 = 0,3.

6. Объем захороненных древесных отходов (тыс. м3).

0/23 =0.

7. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (шт.).

0/14450 = 0.

8. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).

197,1/203,83 = 0,9.

9. Количество обслуживаемых фонтанов (шт.).

15/14 = 1.

10. Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.).

16/19 = 0,8.

11. Количество обслуживаемых муниципальных колодцев (шт.).

85/9 = 1.

12. Количество обслуживаемых светильников (шт.).

25767/19900 = 1.

13. Объем потребляемой энергии системами наружного освещения (тыс. кВт.час).

14670/14890 = 1.

14. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников, не менее (%).

98/99,99 = 1.

15. Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту (шт.)

0/127= 0.

16. Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга» (%).

98,9/98,8 = 1.

17. Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели (%).

22/22,4 =0,9.

18. Площадь рекультивации полигона ТБО (га.).

0/24,2 = 0.

19. Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).

0/2 = 0.

20. Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов (шт.).

564/329 = 1,7.

21. Количество установленных лавок и скамеек (шт.).

42/49 = 0,8.

22. Протяженность установленного леерного ограждения ( п.м.)

200/329 =  0,6.

23. Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного       освещения (%).

42/42 = 1.

24. Ввод в действие систем дождевой канализации (м.).

0/1289 = 0.

25. Количество отловленных безнадзорных животных (шт.).

173/550 = 0,83.

26. Количество транспортируемых тел умерших (шт.).

0/15 = 0.

27. Количество транспортируемых умерших животных (шт.).

183/5 = 1.

28. Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок (шт.).

833/833 = 1.

29. Площадь обустроенных пешеходных дорожек (кв.м.).

276217/276517 = 0,9.

30. Количество локаций праздничных украшений (ед.).

40/40 = 1.

31. Площадь проездов, находящихся на обслуживании (кв.м.).

223003,2/223003,2 = 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:

С = Σni=Ci/n,

где:

C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

- С=22,03/31=0,71

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:

Уи = Фф / Фп   ,

где:

Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

- Уи = 754 296,9 / 760 928,1 = 0,99

Оценка степени реализации мероприятий Программы:

М = R/ m

где:

М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

- М=11/23=0,48