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Приложение 3                                                                                                                                                                           к постановлению Городской Управы                                                                                                                                                                           города Калуги                                                                                                                                                                         от__________№_______
3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 
на территории города Калуги»
	№
 п/п
	Наименование мероприя-тия (основно-го мероприя-тия) подпрограм-мы
	Сроки реа-лиза-ции
	Наименова-ние главного распоряди-теля средств бюджета муници-пального образования «Город Калуга»
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источ-ники финанси-рования
	Сумма расходов, всего (тыс.руб.)
	В том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1
	Содержа-ние автомо-бильных дорог, дорожных сооруже-ний и элементов обуст-ройства    автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного значения
	2020-2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципаль-ное бюджетное учреждение «Специали-зированное монтажно-эксплуата-ционное управле-
ние» /
муниципа-льное казенное учреждение «Служба единого заказа городского
хозяйства»
	Муници-пальный бюджет
	3 183 376,8
	392 397,5
	458 615,5
	370 808,7
	431 555,1
	750 000,0
	780 000,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	663 568,2
	403 471,3
	130 096,9
	60 000,0
	70 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	Муници-пальный бюджет
	182 269,7
	23 733,1
	22 700,0
	20 200,0
	20 200,0
	47 718,3
	47 718,3
	0,0

	1.2
	Укрепле-ние материаль-но-техничес-кой базы учреждений в сфере дорожного хозяйства

	2020-2026 гг. 
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципа-льное бюджетное учреждение «Специали-зированное монтажно-эксплуата-ционное управление» 
	Муници-пальный бюджет
	170 285,9
	285,9
	0,0
	0,0
	0,0
	90 000,0
	80 000,0
	0,0

	1.3
	Услуги финансо-вой аренды (лизинга) для приобре-тения дорожной спецтех-ники и транс-портных средств 
	2020-2024 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Специали-зированное монтажно-эксплуата-ционное управление» 
	Муници-пальный бюджет
	591 232,0
	63 462,7
	148 787,3
	153 916,5
	153 916,5
	71 149,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Ремонт  тротуаров и автомо-бильных дорог общего пользования местного значения и городской агломе-рации «Калужская агломера-ция» 
	2020-2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства»
	Муници-пальный бюджет
	1 101 075,4
	46 582,4
	39 210,4
	15  282,6
	0,0
	500 000,0
	500 000,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	246 827,5
	32 543,7
	23 914,8
	190 369,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	1 090 087,2
	960 087,2
	130 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Капита-льный ремонт улицы в жилой застройке от стр.112 по ул.Грабце-вское шоссе до стр.128 и проезд вдоль Калужс-кого технического колледжа (стр.126) в г.Калуге (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	652,4
	652,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	10  844,8
	10 844,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Капиталь-ный ремонт ул.Зерновая в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Капиталь-ный ремонт ул.Советс-кая в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)
	2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.  Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2.1
	Реконструк-ция моста через р.Яченка в районе д.Белая муниципа-льного образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	35 246,7
	35 246,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	177 530,6
	177 530,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Проектирование и строительст-во улично-
дорожных сетей земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей  (в т.ч. ПИР)
           
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительст-ва города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	15 000,0
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Строи-тельство подъездной дороги к гражданско-му кладбищу      в
районе     д.Марьино муници-пального образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	39 671,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39 671,2
	0,0
	0,0

	2.4
	Строительство кольцевой развязки по ул. Сирене-вый бульвар с примыка-нием к автомо-бильной дороге «Правый берег - Шопино» 
(в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Реконструк-ция автомобиль-ной дороги 
по          ул.Тару-тинская на участке от   Синих     мостов     до  ул. Радищева в городе Калуга с мероприя-тиями по усоверше-нствованию организации дорожного движения (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги / муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	313 689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	313 689,0
	0,0
	0,0

	2.6
	Реконструк-ция автодороги с асфальто-вым покры-тием        п.Северный-Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	668 910,8
	3 342,7
	0,0
	0,0
	0,0
	665 568,1
	0,0
	0,0

	2.7
	Строи-тельство улично-дорожной сети 
г. Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от            ул.Болдина  до   ул. Билибина       (в т. ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	996 221,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	996 221,1
	0,0
	0,0

	2.8
	Строи-тельство автомо-бильной дороги от Грабцевс-кого шоссе (район строения д.176) до ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 364,5
	1 364,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	1 186,6
	1 186,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	37 972,2
	37 972,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.9
	Проектиро-вание и строительство улично-дорожной сети города Калуги 
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительст-ва 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	49 122,8
	10 619,6
	7 507,7
	11 255,0
	19 740,5
	0,0
	0,0
	0,0

	2.10
	Строи-тельство автомобиль-ной дороги от строящей-ся транспорт-ной развязки на ПК106 объекта: «Строи-тельство объезда г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку» до ул.Сера-фима Туликова в г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2019-2020 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 684,6
	1 684,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	235 532,2
	235 532,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	54 935,9
	54 935,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.11
	Строительство автомо-бильной дороги ул.Даль-няя г.Калуга (в т.ч.ПИР)
	2021 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.12
	Строи-тельство улично-дорожной сети в квартале «Веснуш-ки» г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2019 г.,
2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительст-ва 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	3 180,0
	3 180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.13
	Реконструк-ция участка Грабцевс-кого шоссе от строения 10 до площади Маяковского, влючая транспорт-ную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабце-вское шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)
	2019-2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	3 657,6
	3 657,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.14
	Строи-тельство автомобиль-ной дороги по ул.Петра Семенова от дома № 9 к дому № 13 и далее до Обуховского дома культуры    (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0
	0,0
	0,0

	2.15
	Реконструкция дороги 
ул. Георгия Димитрова г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства 
и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	2 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 500,0
	0,0
	0,0

	2.16

	Реконструк-ция автомобиль-ной дороги по ул.Ромо-дановские Дворики (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	5 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 500,0
	0,0
	0,0

	2.17
	Строи-тельство подъездной дороги от ул.Мос-ковская до д.9 по ул.Калу-жского ополчения (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	23 227,9
	0,0
	10 227,9
	0,0
	0,0
	13 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	7 454,8
	0,0
	7 454,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.18
	Строительство дороги в д.Яглово (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитекту-ры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	4 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 500,0
	0,0
	0,0

	2.19
	Строи-тельство улично-дорожной сети от ул.Ком-
фортная до СНТ «Долина» (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 748,0
	1 673,9
	74,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	1 374,0
	1 374,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	43 968,0
	43 968,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.20
	Реконструк-ция дороги ул.Спартака г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0
	0,0
	0,0

	2.21
	Строи-тельство пешеходного перехода через ж/д станцию Тихонова Пустынь г.Калуги (в т.ч. ПИР)
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0

	2.22
	Строи-тельство моста через р.Лихунка (в т.ч. ПИР)
	2020-2021 гг.
	Управление архитекту-ры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	16 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 800,0
	0,0
	0,0

	2.23
	Стимулиро-вание программ  жилищного строи-тельства субъектов Российс-кой Федера-ции (строительство (реконст-рукция) автомо-бильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строи-тельство жилья)  
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.24
	Реконст-рукция автодороги с асфаль-товым покрытие «Правый берег-Шопино», стр.1б протяжен-ностью 4,5 км (3-й этап) (в т.ч. ПИР)
	2020 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	594,6
	594,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.25
	Строительство тротуаров автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.26
	Реконструк-ция дороги по ул. Веры Андриано-вой в г.Калуга (в.т.ч. ПИР)
	2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	2 810,3
	291,4
	335,8
	0,0
	0,0
	2 183,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	80 638,5
	54 021,3
	26 517,2
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.27
	Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги (в т.ч. ПИР)
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	313 689,0
	0,0
	12 072,5
	0,0
	0,0
	301 616,5
	0,0
	0,0

	Итого по подпрограмме:
	10 387 430,8
	2 602 237,4
	1 022 514,9
	826 931,8
	700 412,1
	3 827 616,3
	1 407 718,3
	0,0

	Муниципальный бюджет:
	7 735 510,3
	588 769,6
	704 531,2
	576 462,8
	630 412,1
	3 827 616,3
	1 407 718,3
	0,0

	Областной бюджет:
	1 424 957,2
	916 504,5
	187 983,7
	250 469,0
	70 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет:
	1 226 963,3
	1 096 963,3
	130 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


