МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(1-й – КВАРТАЛ 2021)
Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»
«Сохранение историко-архитектурного облика центра города (Старый город)»*
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	№
п.п.
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое исполнение на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление по охране объектов культурного наследия Калужской области (по согласованию)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, Городская Управа города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	2.
	Ведение адресного перечня мест размещения (реконструкция, модернизация) объектов, согласование с управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление по охране объектов культурного наследия Калужской области (по согласованию)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	3.
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,
МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги" (по согласованию)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги" (по согласованию)
	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	4.
	Разработка проектной документации с учетом охранного обязательства, выданного управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги (в части нежилых помещений), управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (в части многоквартирных жилых домов)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги (в части нежилых помещений), управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (в части многоквартирных жилых домов)
	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	5.
	Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги (в части нежилых помещений), управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (в части многоквартирных жилых домов), управление по охране объектов культурного наследия Калужской области (по согласованию)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги (в части нежилых помещений), управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (в части многоквартирных жилых домов)

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	6.
	Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги (в части нежилых помещений), управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (в части многоквартирных жилых домов)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	7.
	Комплексное исследование территории (анализ территории, социокультурная программа и т.д.)

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,
МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги" (по согласованию)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	8.
	Описание границ населенных пунктов и границ территориальных зон городского округа "Город Калуга" в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2018 N 115 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 754 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области"
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	9
	Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,
управление экономики и имущественных отношений города Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	10.
	Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,
управление экономики и имущественных отношений города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	11.
	Разработка проектной документации по регенерации исторического центра г. Калуги

	Городская Управа города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги (в части нежилых помещений), управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (в части многоквартирных жилых домов)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	12.
	Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия, местного (муниципального) значения
	Городская Управа города Калуги

	Городская Управа города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	13.
	Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	Городская Управа города Калуги

	Городская Управа города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	14.
	Согласование проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	Городская Управа города Калуги

	Городская Управа города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	15.
	Утверждение отчетной документации по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	Городская Управа города Калуги

	Городская Управа города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	16.
	Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

	Городская Управа города Калуги

	Городская Управа города Калуги

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	17.
	Постановка на государственный кадастровый учет территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

	Городская управа г. Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,
МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги" (по согласованию)

	Городская управа г. Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги" (по согласованию)

	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	


* Постановление Городской Управы г. Калуги от 31.12.2019 № 549-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)»
