ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы 
(квартальная)
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия  (будут внесены изменения в программу)
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 31.03.2021

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой — будут внесены изменения в программу (в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 31.03.2021)
	кассовое исполнение на 31.03. 2021
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	Подпрограмма «Благоустроенный город»

	Благоустройство и развитие городских территорий

	1
	Озеленение на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»

	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	127 620,0
127 620,0 (МО)

	23 880,2
23 880,2

	На выполнение мероприятий по озеленению по управлению городского хозяйства города Калуги за 1 квартал   израсходовано 23 880,2 тыс. руб.
Содержание, ремонт объектов благоустройства является одним из приоритетных направлений подпрограммы «Благоустроенный Город». Выполнялись следующие работы  - механизированная и ручная уборка территорий; в весенне - зимний период времени -  подметание и посыпание песком, очищение от наледи и снега дорожек по обслуживаемым объектам благоустройства общей площадью 275 017 кв.м,  очистка газонов, цветников и территорий от случайного мусора на площади 943 606 кв.м,  ремонт и мойка скамеек, очистка урн от мусора, ежедневный вывоз   контейнеров.   В период зимней уборки дорожки и площадки парков и скверов обрабатывались 10% песко-соляной смесью, а также  противогололедным  материалом, посыпание песко - соляной смесью в период гололедицы (согласно установленным нормативным расчетам на 1 кв.м. приходится 250 гр. песко-соляной смеси). Всего за прошедший период было израсходовано более 230 т. песко-соляной смеси и 2 т. противоголоедного материала марки Актив TM UOKCA/.
 Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов.  Уборка центральных объектов  (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю,  31% -3 раза в неделю, 3%- по заявочной системе.  Общая площадь территорий 106 объектов благоустройства составила более 124 га.  На содержание объектов благоустройства израсходовано 19 747, 4 тыс. руб.
В 2021 году на 4 объектах благоустройства осуществляется услуга частной охраны центрального парка культуры и отдыха, парка им. К.Э.Циоловского, Нового парка - ежедневная круглосуточная охрана, парка Малиновка - ежедневное патрулирование). На оказание услуг частной охраны объектов благоустройства израсходовано     1 281,6 тыс.рублей. 
В настоящее время проходит процедура определения подрядной организации, которая будет проводить мероприятия по акарицидной обработке парков и скверов. Заключение контракта на данную услугу планируется в начале мая, поэтому все мероприятия будут завершены до середины мая. Повторная обработка запланирована в сентябре ( с 01.09 по 30.09.2021). В 2021 году будут обработаны 12 объектов благоустройства общей площадью 27,4 га.
Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев.
До майских праздников в скверах, парках и на бульварах, там где требуется будут  заменены бордюры и плитка, лавки, обихожены деревья.
Проведены мероприятия по обрезке 312 и валке 161 аварийных дерева. На мероприятия по содержанию и текущему ремонту зеленых насаждений, произрастающих на территории города, израсходовано 2 800,0 тыс. руб.
Важную роль в благоустройстве территории города играют мероприятия по высадке цветов и зеленых насаждений.
Осенью 2020 года на объектах благоустройства было высажено более 300 тыс.луковиц тюльпанов, которые распустятся к 9 мая 2021 года. 
С 26 апреля начнутся работы по высадке цветов у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках города. Будет высажено более 25 тыс.рассады цветов на площади 634,3 кв.м. Клумбы разобьют у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках. На территории объектов благоустройства будт произведена высадка таких сортов цветов, как виола и сурфиния. 
В весенний период 2021 года запланированы мероприятия и по высадке зеленых насаждений. В рамках всероссийской акции «Сад памяти» на территории сквера по ул.Гурьянова, д. 27 и центрального парка культуры и отдыха планируется высадить 57 деревьев и кустарников различных пород. В рамках акции «Женское лицо Победы» на территории Губернского парка будет высажено 40 деревьев породы дуб.
Мероприятия по высадке зеленых насаждений будут продолжены в течение года.

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	Управление по работе с населением на территориях 
	2020
	2025
	300,0 (МО)

	0
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений на территориях сельских населенных пунктов МО «Город Калуга» по заявкам Заказчика.   Планируется выполнить вырубку и обрезку 22 деревьев на общую сумму 248,2 тыс.руб. Подрядная организация приступила к работе.
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	Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	17 990,2
16 019,0  (МО)
611,1
 (областной бюджет)                  

1 360,1 (Федеральный бюджет)
	4 225,1
4 225,1
0
0
	Израсходовано 4 225,1 тыс.руб. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197, 11 га.
Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ - очистка дорожек от снега, вывозился снег и мусор с территорий кладбищ, проводились противогололедные мероприятия,  сбор мусора, ликвидации стихийных свалок, валка и обрезка аварийных деревьев,  работы по ремонту ограждений кладбищ,  осуществлялся ремонт кладбищ. Выполнялся   ремонт мест захоронений.
В настоящее время управлением городского хозяйства города Калуги совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» ведется слаженная работа по благоустройству и текущему ремонту воинских захоронений и объектов монументального искусства,  расположенных на городских  территориях. На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 38 воинских захоронений и 17 объектов монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.  
Заключено соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги  «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2021 год в рамках заключенного соглашения составляет 2 190,2 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 1 360,1, областного бюджета в сумме 611,1, бюджета МО в сумме 219,0)
Активное участие в благоустройстве воинских захоронений принимают общественная организация «Волонтеры Победы», а также организации города: филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Росреестр по Калужской области, Филиал ПАО МТС в г. Калуга, ГБУ КО «МФЦ Калужской области», АО «Газпром Газораспределение» г.Калуга. 
В 2021 году в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» также планируется благоустроить 5 воинских захоронений:

1. Индивидуальная могила Звягинцева Н.М., г.Калуга, Пятницкое кладбище, участок  № 3, 005;

2. Индивидуальная могила Маслова И.Е., г.Калуга, Пятницкое кладбище, участок  № 3, 009;

3. Индивидуальная могила Ляха С.А., г.Калуга, Пятницкое кладбище, участок  № 3, 019; 

4. Братская могила. г.Калуга, д.Ждамирово, № 032;

5. Братская могила. г.Калуга, ст.Садовая,    № 035.
В рамках реализации  федеральной программы планируются следующие виды работ:

- нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;

- проведение восстановительных работы;

- установка мемориальных знаков.
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	 Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их 
благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»,
МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,
МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	95 639,0 
82 308,6 (МО)         
13 330,4 (областной бюджет)
	7 758,5                                      
7 758,5
	На содержание и ремонт объектов благоустройства   израсходовано            7 758,5 тыс. руб. 
Для реализации мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов планируется выделение денежных средств  из  областного бюджета  в сумме 13 330,4 тыс. руб. Планируется заключение соглашения.
На ремонт элементов благоустройства и праздничные украшения   направлено  2 500,0 тыс.руб.  
К праздничным мероприятиям 1 и 9 мая разработана концепция праздничного оформления городской среды. В этом году украшение города будет достигнуто единым праздничным оформлением центральных улиц, площадей и мостов. Учитывая продолжительность светового дня, сделан акцент на «мягкое» оформление (флаги, панно), а также оформление объемно-декоративными конструкциями.
Традиционные баннерные консоли украсят центральные улицы города, а именно: улицы Кирова, Московская, Ленина, Гагарина. 

Объемно-пространственные композиции украсят сквер Мира, пешеходную часть улицы Театральной, площадку у кинотеатра «Центральный», площадь Театральную, площадь Победы, сквер «600 лет основания Калуги».
Здание на территории Нового парка украсит баннерное полотно.  Подобное полотно появится и на площади Московской (сквер Ветеранов).
Оживлённые перекрёстки города, центральные парки и скверы, транспортные развязки украшены флажными конструкциями, символизирующими костры победы, что придаёт им праздничную атмосферу.
Официальный символ Победы – Знамя Победы разместится  на дамбе калужского водохранилища. Всё это придаёт особый праздничный настрой жителям и гостям города.

На мероприятия по праздничному украшению территории города израсходовано 2 083,2 тыс. руб.
*  Ежегодно с началом летнего периода в городе, после зимней консервации будут включены фонтаны, которые радуют жителей и гостей города. Всего их  14, планируется передача 1- го фонтана, расположенного  на территории музея Космонавтики.
* В целях с улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе   установлены 12 мобильных туалетных кабин (МТК). Осуществляется  санитарное содержание МТК 1 раз в 2 дня зимой и ежедневно летом, также функционируют стационарные туалеты в центральном парке культуры и отдыха , в парке  им.К.Э.Циолковского. Направлено 292,8 тыс.руб.
* Устройство МАФов  по предложениям депутатов Городской думы города Калуги. 
  В рамках программы в 2021 году планируется устройство детского игрового оборудования по 21 адресу. Список адресов в настоящее время прорабатывается и согласовывается с Городской Думой города Калуги
* На содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 406 детских игровых площадок, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 12 детских игровых площадок. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования и т. п. Общая стоимость работ  по результатам актов  выполненных работ  составила  1 436,5 тыс.руб. Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.
* Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 10 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Стоимость работ  по результатам актов  выполненных работ  составилав  465,8  тыс.руб.
* МБУ «Служба Жилищного Обеспечения»
В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 664 многоквартирных дома.
Основной деятельностью бюджетного учреждения является обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества - муниципального жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, а также благоустройства территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан.  Выполнялись  работы по уборке территорий.

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	управление по работе с населением на территориях
	2020
	2025
	1 200,0  (МО)
	0
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по очистке и дезинфекции 48 колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» на сумму  855,7 тыс. руб.  
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	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	121 657,1
121 657,1 (МО)

	30 854,7
30 854,7

	На соответствующие мероприятия израсходовано 30 854,7 тыс.руб. 
Согласно муниципальному контракту на январь - апрель 2021 г. расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт   22 971 шт. светильников уличного освещения. 
В течение 2021 г. были построены и приняты в казну новые линии освещения, что привело к увеличению потребляемых мощностей на 85 шт. вновь введенных светильников.
В настоящее время завершены торгово-конкурсные процедуры по определению новой подрядной организации на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию системы уличного освещения на период с мая по декабрь 2021 года. Новым контрактом предусмотрено содержание 23 056 ед. светильников.
Заключены муниципальные контракты на обслуживание светильников на период:

-  с 01.01.2021 до 30.04.2021, стоимость – 9 840,0 тыс. руб. на обслуживание 22 971 шт.светильников (заключен в 2020 году);

- с 01.05.2021 до 31.12.2021, стоимость – 19 990,0 тыс. руб.; на обслуживание – 23 056 шт. светильников;

Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г. Калуга выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». В течение истекшего периода 2021 года были построены и приняты в казну новые линии освещения, что привело к увеличению потребляемых мощностей: в д. Петрово на 1-5-м переулках Привольных, д. Большая Каменка по ул. Утешевская и участках улиц Каменецкий вражек, Подгорная; д. Груздово по ул. Крымская; д. Некрасово по ул. Мечтателей, ул. Заповедная; д. Рождествено на улицах Рождественская, Новорожденская, пер. Рождественский; д. Воровая; д. Канищево, ул. 3-я Клубничная; д. Черносвитино, пер. 3-й Удачный; д. Лихун. Кроме этого, была проведена реконструкция уличного освещения на улицах города Калуги – Большевиков, участок ул. Ст. Разина, участок ул. М.Жукова, участок ул. Рылеева, участок ул. М.Горького.


	5
	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год

	
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	1 822,1 (Областной бюджет)

	343,1

	Заключено соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» на осуществление государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по отлову,  содержанию  и возврату в естественную среду   животных без владельцев в 2021 году в сумме  1 822,1 тыс. руб. 
Управлением городского хозяйства города Калуги в 1 квартале 2021 года заключены 2 муниципальных контракта   на отлов, содержание и возврат в прежнюю среду обитания животных без владельцев № 05/03-67 от 23.12.2020 на сумму 591 563,10 руб. (исполнен полностью) и № 0137200001221000353 от 12.03.2021 на сумму 1 230 536,90 руб. (действующий).
В соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату безнадзорных животных в прежнюю среду обитания на территории МО «Город Калуга» отловлено 142 безнадзорных животных, выпущено в естественную среду обитания 67 животных.


	
	Приобретение движимого имущества
	управление городского хозяйства города; МБУ «Калугаблагоустройство»
	управление городского хозяйства города
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год

	
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год

	
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год

	
	Реультивация  полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	395 681,0
54 835,1 (МО)
105 662,2
 (Областной бюджет)
235 183,7 (Федеральный бюджет)

	0
0
	В соответствии с подпрограммой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной программы «Охрана окружающей среды в Калужской области» запланированы средства на строительно-монтажные работы, а также необходимость выполнения проектно-изыскательских работ. Выделена субсидия на строительно-монтажные работы по объекту из федерального и областного бюджета.  В 2020 г. заключен  и частично оплачен МК с ООО "СИТИ  СТРОЙ ГРУПП" на стротельно-монтажные работы. Ведутся строительно-монтажные работы по объекту.


	6
	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Баумана  (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год


	7
	Объект культурного наследия «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	33 821,4
300,0 (МО)
33 521,4 (областной бюджет)
	0
	Министерством финансов Калужской области выделена субсидия в размере 33 521,4 руб. на проведение ремонтных работ по объекту. Заключен МК  с ООО "Стротельный альянс" в сумме 300,0 тыс. руб. на выполнение работ по разработке и проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. .


	
	Устройство постамента для памятного знака «Паровоз серии «Л»»

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год


	
	Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	2 682,7
2,7 (МО)
2 680,0 (областной бюджет)
	2 682,7
2,7
2 680,0
	Министерством финансов Калужской области выделена субсидия в размере 2 680,0 руб. на проведение проектно-изыскательских работ по благоустройству объекта. Заключен МК с ООО "СтройТехПроект" на проведение проектно-изыскательских работ. 


	
	Благоустройство территории ул. Театральная , г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	3 393,4
3,4 (МО)
3 390,0 (областной бюджет)
	0
	Министерством финансов Калужской области выделена субсидия в размере 3 393,3 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ по объекту.


	
	Устройство понтонного моста через р.Ока г.Калуги
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0

	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год

	7
	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	6 000,0
6 000,0 (МО)
	0
	Запланированы расходы на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек по адресам: от пер. Ольговский до ул. Тарутинская, д. 231, к.7; ул. Калинина г. Калуги;  территория в районе дома №1 по ул.Ломоносова г.Калуги;  по ул. Молодежная, в районе д. 158 Грабцевского шоссе г.Калуги.


	
	В том числе :
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,
	
	
	
	441 578,5
61 141,2 (МО)
145 253,6 (областной бюджет)
235 183,7 (Федеральный бюджет)

	0
0
0
0
	

	
	ИТОГО по подпрограмме «Благоустроенный город»
	
	
	
	
	Всего: 807 806,9
410 245,9
(бюджет МО)                 
(Областной бюджет) 
161 017,2
236 543,8 (Федеральный бюджет)
	67 061,6
66 718,5
343,1
0
	

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуги»

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0 (МО)
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год

	
	Итого по подпрограмме   «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0 (МО)
	      0
	

	Обеспечение реализации муниципальной программы  МО «Город Калуга» «Городская Среда» 


	
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга

	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	59 490,9 (МО)
	11 206,4
	На обеспечение деятельности сотрудников управления  городского хозяйства города Калуги израсходовано 11 206,4 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).
В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 
Задачами управления являются:
- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;
- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности;
- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»


	
	Итого по муниципальной  программе муниципального образования «Город Калуга»  «Городская Среда»
	
	
	
	
	Всего: 867 297,8
в т.ч.
 (бюджет  МО) 469 736,8
(Областной бюджет) 
161 017,2
236 543,8 (Федеральный бюджет)

	78 268,0
77 924,9
343,1
0
	



