| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «ЕЛЬ ВО МСТИХИНО: Новогодний символ района – круглый год» |
| 2 | Сведения о территории городского округа города Калуги Калужской области, на которой будет реализован инициативный проект | Мстихино район дома по ул Лесная |
| 3 | Описание инициативного проекта (необходимо приложить дизайн-проект или проект благоустройства), в том числе: | Проект направлен на создание главной районной Ели как многофункционального объекта, который будет работать в двух режимах: В повседневном режиме: Это элегантная ландшафтная доминанта – живая, красиво подсвеченная ель на аккуратной площадке, место для встреч, фотографий и спокойного отдыха. В праздничном режиме: Это официальная «Главная Ёлка Мстихино» – площадка для проведения новогодних и рождественских гуляний, концертов, ярмарок, установки ледяного городка и, конечно, торжественного зажжения огней. |
| 3.1 | Цель и задачи проекта | Создание постоянной, круглогодичной точки притяжения и культурной идентичности района Мстихино через обустройство главной районной Ели с комплексной инфраструктурой для проведения массовых праздничных мероприятий. Задачи проекта: В рамках проекта будут последовательно решены следующие инженерно-благоустроительные задачи: Установка символа: Посадка здоровой, взрослой Ели (крупномера), которая станет визуальным и смысловым центром композиции. Создание безопасной и комфортной площадки: Обустройство приствольного круга радиусом 3 метра из тротуарной плитки, обрамленного бордюром. Это создаст четкую, чистую зону для проведения мероприятий, защитит корневую систему от вытаптывания и обеспечит удобный подход в любую погоду. Обеспечение защиты и долговечности: Установка декоративного леерного ограждения вокруг ели. Ограда защитит дерево от возможных повреждений, а площадку — от заезда транспорта, сохраняя эстетичный вид объекта. Организация современного освещения: Монтаж трех стационарных парковых светильников для красивого и безопасного освещения площадки в темное время суток круглый год. Установка специального электрощита с розеткой для подключения праздничной иллюминации. Это ключевой элемент, который избавляет от необходимости тянуть временные провода каждый год, делая процесс украшения ели быстрым, безопасным и профессиональным. |
| 3.2 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа города КалугиКалужской области или его части | В районе Мстихино, несмотря на высокую плотность жилой застройки, исторически сложился дефицит централизованных, благоустроенных общественных пространств, способных стать объединяющим символом для жителей и местом проведения календарных праздников. В результате у района нет своей узнаваемой праздничной традиции и точки притяжения для семейного и культурного досуга. |
| 4 | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Отсутствие постоянного, узнаваемого и эстетически привлекательного места делает невозможным формирование устойчивой традиции проведения массовых мероприятий. В настоящее время проведение календарных праздников (Новый год, День Победы, Масленица, День города/поселка) либо затруднено, либо носит спонтанный характер, ограничиваясь асфальтированными площадками у торговых точек или стихийными сборами. У жителей нет «своего» места, с которым ассоциировались бы радостные события, нет локации для создания праздничного декора (главной елки, фотозон, ярмарочных рядов). Как следствие, у района Мстихино нет собственной праздничной традиции и визуального кода, что разобщает жителей и снижает уровень субъективного ощущения комфорта проживания. |
| 5 | Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта (описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в рамках реализации инициативного проекта и иных мероприятий, без которых инициативный проект не может считаться завершенным) | МЕРОПРИЯТИЕ 1: ПОСАДКА ЕЛИ (УСТАНОВКА СИМВОЛА) Этапы работ: - Выбор и доставка посадочного материала: Выбор в питомнике ели высотой 3-4 метра (крупномер) с симметричной кроной и комом земли, упакованным в мешковину и металлическую сетку (закрытая корневая система). - Подготовка посадочного места: -Разметка и выкопка котлована. Размеры ямы: на 50-70% шире и на 20-30 см глубже земляного кома дерева. -Устройство дренажного слоя толщиной 20-25 см из щебня или битого кирпича на дне котлована для отвода лишней воды. - Посадка и первичный уход: -Установка дерева в котловин строго вертикально. Контроль уровня корневой шейки (она должна остаться на уровне земли). -Засыпка котлована подготовленной плодородной почвенной смесью с послойным уплотнением. -Обильный полив (не менее 50-100 литров воды) для обеспечения контакта корней с почвой. -Установка деревянных растяжек или поддерживающих кольев для фиксации дерева в период укоренения (на 1-2 сезона). МЕРОПРИЯТИЕ 2: ОБУСТРОЙСТВО БОРДЮРА И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ РАДИУСОМ 3 М Этапы работ: - Разметка и подготовка основания: -Разметка на местности идеального круга радиусом 3 метра от центра ствола дерева. -Выемка грунта внутри круга на глубину 25-30 см с формированием небольшого уклона (1-2%) от ствола для стока воды. -Установка бордюрного камня: -Монтаж бордюра по внешнему контуру подготовленного круга на бетонное основание. МЕРОПРИЯТИЕ 3: ОБУСТРОЙСТВО ЛЕЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ Этапы работ: - Разметка и установка опор: -Разметка внутреннего круга на расстоянии 0,8-1,0 м от ствола дерева. -Бурение ям под опорные столбы (стойки) ограждения. Столбы устанавливаются внутри плиточной площадки. -Фиксация столбов в грунте или бетонирование для обеспечения прочности. - Монтаж ограждающих элементов: -Крепление горизонтальных перекладин (лееров) — обычно 2-3 ряда из металлической трубы, профиля или декоративных элементов. -Установка калитки или съемной секции для обеспечения доступа к дереву для полива, обслуживания и украшения. - Финишная отделка: -Очистка конструкции, обработка антикоррозийными составами. МЕРОПРИЯТИЕ 4: УСТАНОВКА ТРЕХ СТАЦИОНАРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЭЛЕКТРОЩИТА Этапы работ: - Проектирование и подготовка: -Разработка схемы расположения светильников; -Определение места установки влагозащищенного электрощита (IP54/IP65) в удобном, но малозаметном месте. - Земляные и электромонтажные работы: -Прокладка подземного кабеля в защитной гофротрубе от точки общего подключения электросети до электрощита и далее к точкам установки светильников. Глубина траншеи — не менее 40-50 см. - Монтаж оборудования: -Установка электрощита: Монтаж щита на опоре или стене. Комплектация включает: вводной автомат, УЗО, автоматы на линию освещения, а также специальную розеточную группу с отдельным автоматом и, желательно, фотореле или таймером для автоматического включения гирлянд. -Установка светильников: Монтаж фундаментов или анкерных оснований для парковых столбов. Установка столбов высотой 3-3,5 метра с плафонами, подключение и настройка светильников (установка светодиодных ламп). - Пуско-наладочные работы: -Подключение всей системы к внешней сети, выполненное квалифицированным электриком. -Проверка работы всех светильников и розеток в щите. Настройка автоматики. |
| 6 | Ожидаемые результаты, в том числе: | - Появится Главная Ёлка Мстихино – постоянный символ района и место для ежегодных новогодних традиций. - Будет создана готовая инфраструктурная площадка для проведения культурно-массовых мероприятий (концертов, ярмарок, мастер-классов) не только зимой, но и в другое время года. - Повысится комфорт и эстетика общественного пространства – появится красиво оформленная зона для повседневного отдыха и фотосессий. - Укрепится районное сообщество через совместное участие в праздниках и обладание общим, значимым объектом. - Повысится безопасность праздников за счет постоянного освещения и стационарных точек для электропитания, что исключает использование кустарных и опасных подключений. |
| 6.1 | Эффективность реализации проекта | 100% |
| 6.2 | Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей) | 500 человек |
| 7 | Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации проекта (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.) | Уборка вокруг дворниками УК и силами инициативной группы. Субботники. |
| 8 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 313 523,43 руб |
| 9 | Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей | 90% - 284 523,43 рублей |
| 10 | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: | 10% - 29 000 руб. |
| 10.1 | Денежные средства граждан | 7% - 20 000 руб |
| 10.2 | Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3% - 9 000 руб ООО «Крофля Профи». |
| 11 | Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: |  |
| 11.1 | Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | Субботники инициативной группой |
| 11.2 | Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | Субботники |
| 12 | Планируемые сроки реализации проекта | 2026 год |