ФОРМА МОНИТОРИНГА

реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 30.06.2024


	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой — будут внесены изменения в программу (в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 30.06. 2024)
	кассовое исполнение на 30.06.2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2026
	0

	0

	Финансирование не предусмотрено на мероприятие.

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2018
	2026
	0
(бюджет МО)

	0
	В настоящее время финансирование не предусмотрено на мероприятие

	
	Всего по мероприятию 
	
	
	
	
	0
(бюджет МО)
	0
	

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Калуга»


	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»; МКУ «СЕЗГХ»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2026
	0
	0
	Финансирование не предусмотрено на мероприятие.

	
	
	Управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства»
 
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	2018
	2026
	41 544,3
(Федеральный бюджет)
39 573,0
(бюджет МО)                1 599,8
(Областной бюджет) 
371,5

	7 649,4
7 105,6
477,1

66,7
	Благоустройству территории  Яченского водохранилища — выделено финансирование из средств МО, областного и федерального бюджета в размере 41 544,3 тыс. руб.
Данная территория была признана победителем по результатам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, которое было проведено в период с 26.04.2021 по 30.05.2021.
Общественная территория набрала 10 427 голосов, что составило 43 % от общего количества проголосовавших (24 566 жителей города).
Планируется 2 мероприятия :
1. Благоустройство территории Яченского водохранилища (устройство ливневой канализации ) (в т.ч.ПИР)
Выполнены и оплачены кадастровые работы по объекту в сумме 38,8 тыс.руб.
2. Благоустройство территории Яченского водохранилища (в т.ч.ПИР)
Министерством строительства КО выделена субсидия в размере 39 944,55 тыс. руб. Заключены МК на выполнение работ по благоустройству территории (устройство освещения, текущий ремонт лестничных маршей, устройство велопешеходной дорожки.Частично оплачен МК по устройству освещения, оплачены услуги по тех.прис.энергопринимающих устройств на объекте в сумме 7 610,6 тыс.руб.


	
	Всего по мероприятию
	
	
	
	
	41 544,3
(Федеральный бюджет)
39 573,0
(бюджет МО)                1 599,8
(Областной бюджет) 
371,5

	7 649,4
7 105,6
477,1

66,7

	

	
	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	
	41 544,3
в т.ч.

(Федеральный бюджет)
39 573,0
(бюджет МО)                1 599,8
(Областной бюджет) 
371,5
	7 649,4
7 105,6
477,1

66,7

	Исполнение — 18,4%



