УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ

ОТЧЕТ  О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА  2020 ГОД И ПЛАНЫ НА 2021 год

Городское хозяйство является  сферой   деятельности муниципального образования, которая включает в себя широкий круг решаемых вопросов в области  транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства  и экологии.

Выполнение мероприятий  осуществлялось управлением, подведомственными учреждениями и предприятиями города Калуги - МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», МБУ «Калугаблагоустройство», МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»; МБУ «Служба жилищного обеспечения», МУП «Калугаспецавтодор»; МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»

Реализация в рамках полномочий и обязательств управления городского хозяйства города Калуги  за 2020 год

| Предусмотрено всего по УГХ (тыс.руб.) 31.12.2020 | 3 038 797,5 |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| За счет средств МО | 1 048 790,1 |
| За счет средств областного бюджета | 961 976,1 |
| За счет средств Федерального бюджета | 1 028 031,3 |

| Кассовое исполнение (тыс.руб.) 31.12.2020 | 2 992 468,3 | % исполнения — 98,5 |
| --- | --- | --- |
| в т.ч. |  |  |
| За счет средств МО | 1 037 266,4 |  |
| За счет средств областного бюджета | 927 170,6 |  |
| За счет средств Федерального бюджета | 1 028 031,3 |  |

Основные мероприятия, показатели

| Отчет за 2020 год | Планы на 2021 год |
| --- | --- |
| - Дорожное хозяйство |  |
| Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| Предусмотрено - 1 039 213,3 тыс.руб. (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 46 582,5 тыс.руб.; федерального бюджета — 960 087,2 тыс.руб.; областного бюджета — в сумме 32 543,6тыс.руб. ) МКУ «СЕЗГХ» Кассовое исполнение -1 037 123,2 (тыс.руб.) - 99,8 % ( в том числе из средств федерального бюджета — 960 087,2 тыс.руб.; муниципального бюджета — 46 471,3 тыс.руб.; обл. бюджета — 30 564,7 тыс.руб.) Заключены Соглашения между Городской Управой города Калуги и министерством дорожного хозяйства Калужской области на предоставление из бюджета Калужской области в 2019-2021 годах бюджету муниципального образования города Калуги иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Объем иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Калужской области бюджету муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год в соответствии с Соглашением составляет 960 087,2 тыс. руб. На 2020 год на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено финансирование в размере 1 006 498,7 тыс. руб, в том числе: Федеральный бюджет — 960 087,2 тыс. руб, Областной бюджет — 16 952,4 тыс руб, муниципальный бюджет — 29 459,1 тыс. руб. Также заключено соглашение с министерством дорожного хозяйства Калужской области о предоставлении в 2020 году субсидии за счет за счет средств Калужской области бюджету муниципального образования «Город Калуга» на осуществление дорожной деятельности. В соответствии с соглашением предусмотрена субсидия из средств областного бюджета в сумме 230 176,5 тыс.руб. Из нее на ремонт дорог МКУ «СЕЗГХ» предусмотрено — 15 591,2 тыс.руб. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 15 автомобильных дорог общей протяженностью (по факту выполненных работ) 28,86 км в разных частях города (ул. Одоевское шоссе, ул. Большевиков, ул. Космонавта Комарова, ул. Московская от ул. Ленина до ул.Азаровская, а/д от конца ул. Киевка г. Калуга (ручей Киевка) – п. Турынино – мост через р. Калужка д. Ждамирово, ул. Воскресенская, Терепецкое кольцо, пер. Воскресенский, ул. Вилонова, ул. Болдина, ул. Луначарского, Яченская набережная, ул. Максима Горького, ул. Фридриха Энгельса, ул. Салтыкова-Щедрина), площадь ремонта составила 348,6 тыс.кв.м. Площадь отремонтированных тротуаров составила 82,334 тыс.кв.м. Дополнительно выполнены работы по ремонту автодороги к д.Тинино на площади 20,9 тыс. кв. м. Произведены работы по ремонту тротуаров (ул. В. Никитиной, ул. Калужского ополчения, ул. Ломоносова, ул. Билибина от ул. Ленина до пл. Московская, ул. Тепличная, от ул. М.Жукова вдоль школы № 22 к пер. Хрустальному, ул. Пушкина, ул. Платова, 19, от д.4 по ул. Звездная до автобусной остановки «Дачная», тротуар на перекрестке ул. Беляева-ул.Знаменская, ул. Поле Свободы) на площади 5,593 тыс. кв.м. Диагностика автомобильных дорог Выполнены работы по обследованию и оценке технического состояния 250 км автомобильных дорог (202 дороги) общего пользования местного значения МО «Город Калуга» (диагностике), включенных в Калужскую агломерацию в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По результатам проведенной диагностики доля автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям от общей протяженности дорог включенных в Калужскую агломерацию увеличилась на 11,4 % по сравнению с 2019 г. в рамках реализациинационального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В 2021 году продолжится участие в приоритетном проекте Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В рамках реализации данного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и празднованием 650-летия основания города Калуги планируется проведение ремонта 4 автомобильных дорог (въездная группа): левобережный подход к мостовому переходу через р.Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина, мостовой переход через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина, а/д 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в границах муниципального образования, автомобильной дороги общего пользованияфедерального значения «Калуга-Перемышль-Белев-Орел». Кроме того, в перечень дорог по ремонту в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включены следующие резервные объекты: автомобильная дорога по ул. Чижевского, ул. Огарева, ул. Путейская (окружная 10-го троллейбусного маршрута), ул. Декабристов. |
| Паспортизация автомобильных дорог- (из средств муниципального бюджета направлено 275,6 тыс.руб.) исполнение 100% Всего с 2018 года изготовлено 824 из 1 081 технических паспорта на автомобильные дороги. В 2020 году проведено предпроектное обследование и изготовлен технический паспорт объекта «Синие мосты». В министерство дорожного хозяйства Калужской области подана заявка на включение работ по реконструкции моста в федеральною программу «Приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения». На 2021 год бюджетные средства на проведение паспортизации автомобильных дорог не предусмотрены. Гарантийные обязательства На конец 2020 года на гарантийном обслуживании находятся 131 автомобильная дорога, в том числе автомобильные дороги, работы по которым проводились в текущем году в рамках содержания. В текущем году по гарантийным обязательствам устранены дефекты на 23 автомобильных дорогах. По дорогам, ремонт которых проводился в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дефекты устранены частично. Для выполнения указанных требований направлено исковое заявление в Арбитражный суд Калужской области о понуждении ООО «Липецк Дорога» выдать гарантийные паспорта на те объекты, работы по которым были выполнены указанной подрядной организацией: ул. Тарутинская, Зеленая, Ольговка, пер. Ольговский, пер. Сельский, Прончищева, Молодежная д. Лихун, Гурьянова, Полевая, Городенская. Кроме того, направлены исковые заявления в Арбитражный суд Калужской области о понуждении подрядной организации ООО СК «Бизнескапитал» к исполнению гарантийных обязательств на автомобильных дорогах: ул. Грабцевское шоссе, Баженова, Баррикад, Ленина, Рылеева, Марата, Никитина, пер. Колхозный, Плеханова, Пухова, Пушкина, Тульская. |  |
| Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов в рамках мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" МКУ «СЕЗГХ»; МБУ «СМЭУ» |  |
| Направлено из средств муниципального бюджета - 1 595,1 тыс.руб. исполнение 100% Произведен ямочный ремонт дворовых территорий на общей площади 1909,93 кв.м. Проводилась работа по ремонту дворовых территорий и междворовых проездов по обращениям граждан и предписаниям ГИБДД, по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги. |  |
| Содержание автомобильных дорог и тротуаров (МКУ «СЕЗГХ»; МБУ «СМЭУ»; управление городского хозяйства) |  |
| Предусмотрено — 795 868,8 (тыс.руб.) (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 392 397,5 тыс.руб.; областного бюджета — в сумме 403 471,3,6тыс.руб. ) Кассовое исполнение - 767 262,3 (тыс.руб.) - 96,4 % (в том числе из средств областного бюджета 381 390,7 тыс.руб.) В рамках реализации мероприятий заключенного соглашения с министерством дорожного хозяйства Калужской области о предоставлении в 2020 году субсидии за счет за счет средств Калужской области бюджету муниципального образования «Город Калуга» на осуществление дорожной деятельности на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе ямочный ремонт) предусмотрено МКУ «СЕЗГХ» из средств областного бюджета - 156 974,3 тыс.руб. Кроме того, выделена субсидия из средств областного бюджета в сумме 207 904,2 тыс.руб. (МКУ «СЕЗГХ» и МБУ «СМЭУ») на обеспечение финансовой устойчивости учреждений и дотация из средств областного бюджета в сумме 38 592,8 тыс. руб. (МБУ «СМЭУ») - на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (Заключены соглашения с министерством финансов Калужской области). В 2020 году выполнены работы по замене верхнего слоя дорожного покрытия на 64 автомобильных дорогах на площади 198 956,42 кв.м. В рамках содержания автомобильных дорог в текущем году также выполнялись следующие работы: - механизированная уборка автомобильных дорог на площади 442,958 км, из которых 260,171 км – это улицы 1,2 категории, содержание которых в зимний период времени осуществляется с использованием противогололедных материалов, - механизированная уборка тротуаров на площади 588,946 тыс. кв.м. тротуаров, а также 25,065 тыс. кв.м. - ручным способом, - ручная уборка прилотковой части дороги на площади 16,5 тыс.кв.м, - содержание 69 лестничных сходов на площади 5,3 тыс кв.м, - 337 посадочных площадок остановок общественного транспорта общей площадью 26,23 тыс. кв.м, - ручная уборка подходов к пешеходным переходам осуществлялась на площади 13,88 тыс. кв. м, - содержание 2 пешеходных переходов: подземный на ул.Гагарина и надземный на ул.Советская, - содержание снежной свалки в д.Доможирово на площади 32 тыс. кв.м, - в весенний период проведено обследование 602 автомобильные дороги для выявления дефектов дорожного покрытия, - отремонтировано 50 остановочных павильонов. Также в текущем году вывезено порядка 900 свалок в объеме 26 тыс м3; выполнен ремонт 3 лестничных сходов по ул.Семеново Городище, ул.Маяковского д.65, ул. Ст.Разина 97 корп.2 и ремонт подпорной стены по ул.Гагарина д.11;м; осуществлялось содержание 101 искусственного сооружения, включая ремонтные работы. В настоящий момент в городе 337 остановочных павильона (в том числе, установленные за счет инвестора). 104 из них находятся в надлежащем состоянии. В текущем году в рамках реализации БКАД 2020 заменено 37 павильонов. Таким образом, требуют замены (в т.ч. установки новых) 196 павильонов. В текущем году 25 из них были заменены на б/у павильоны (демонтированных с дорог БКАД). Поэтапная замена остановочных павильонов позволит создать единый архитектурный вид нашего города. Для обеспечения проезда к участкам для многодетных семей проведены следующие работы: в д.Груздово - выполнены работы по грейдированию ул.Крымская, а также произведены работы по укреплению основания дороги строительным боем; выполнены работы по планировке и отсыпке строительным боем проезда в районе д.64 по ул.Крымская; в д.Заречье произведены работы по планировке и отсыпке асфальтобетонной крошкой разворотного кольца общественного транспорта, установлен остановочный павильон; были проведены работы по укреплению основания и отсыпке инертным материалом грунтовой дороги к д. Ястребовка. Кроме того, была произведена отсыпка строительным боем и асфальтобетонной крошкой проезда к приюту «Душа бродяга».. В 2020 году проведена инвентаризация 10 автомобильных дорог. МУП «Калугаспецавтодор» проведена работа по: обслуживанию сетей дождевой канализации – 66 038,25 п.м., прочистки дренажных колодцев; покраске дождеприемных решеток в количестве 84 шт.; ремонту и установке дождеприемных решеток в количестве 49 шт.; прочистки дождеприемных колодцев в количестве 288 шт., капитальный ремонт дождеприемных колодцев в количестве 17 шт., капитальный ремонт сети дождевой канализации на перекрестке ул. Кирова – Ленина, протяженностью 30 м бестраншейным методом санации, капитальный ремонт сети дождевой канализации по ул. Багговута с устройством дождеприемных колодцев в количестве 4 шт. Также осуществлена промывка сети дождевой канализации протяженностью 2 145 м, в т. ч. д. Шопино, протяжённостью 425 м., перекладывание поврежденных элементов водоотводящего коллектора в СНТ «Машзавод» протяженностью 30 м с устройством 3-х монолитных водоприемных камер, прокладывание новой сети по ул. Грабцевское шоссе протяженностью 80 м с устройством 2-х смотровых колодцев, текущий ремонт колодцев в количестве 29 штук. На официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе «Городское хозяйство - Дороги - Уборка» реализована возможность регистрации обращений жителей по вопросам уборки улично-дорожной сети в системе мониторинга. | Основными целями содержания объектов дорожного хозяйства согласно действующих нормативно-правовых актов являются: - обеспечение непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов; - поддержание надлежащего санитарно-технического состояния улично-дорожной сети и элементов ее обустройства; - продление межремонтных сроков службы дорожных покрытий; - своевременная уборка и вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования местного значения, устранение скользкости с применением противогололедных материалов в зимний период; - уборка объектов дорожного хозяйства от пыли и грязи в летний период, и круглогодично - от мусора; - проведение профилактических работ по устранению дефектов дорожных покрытий с целью предупреждения их преждевременного разрушения и износа. Работы по ямочному ремонту будут проводиться в соответствии с планом ямочного ремонта на 2021 год (ориентировочно на площади 24 000 м2). |
| Укрепление материально- технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства; Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств В 2019 году подведомственным МБУ «СМЭУ» закуплена дорожная спецтехника для уборки городских территорий на условиях финансового лизинга (заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) с АО «Сбербанк Лизинг»). Сумма расходов в 2020 году на лизинговые платежи составила 63 462,7 тыс.руб. Была произведена реструктуризация: перераспределение платежей за период сентябрь-декабрь 2020г. на последующие годы. (Заключены дополнительные соглашения). |  |
| 2. Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Город Калуга" |  |
| Предусмотрено на мероприятия - 175 603,7 (тыс.руб. ) (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 43 717,5 тыс.руб.; областного бюджета — в сумме 131 886,2 тыс.руб. ) Кассовое исполнение - 171 429,9 (тыс.руб.) (в том числе из средств областного бюджета — 131 886,2 тыс.руб.) - 97,6 % Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным и электрическим транспортом Кассовое исполнение — 169 453,3 тыс.руб. (в том числе из средств областного бюджета — 131 886,2 тыс.руб.) Из средств областного бюджета выделена субсидия в сумме 131 886,2 тыс.руб. на обеспечение финансовой устойчивости учреждений - на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах общего пользования муниципального образования «Город Калуга» и на финансовое обеспечение деятельности по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным и (или) городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Калуга") (Заключено соглашение с министерством финансов Калужской области). На территории муниципального образования «Город Калуга» функционирует: 74 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов регулярного сообщения, из них перевозку пассажиров с предоставлением права льготного проезда осуществляет: 11 троллейбусных и 21 автобусных маршрутов. Перевозку пассажиров осуществляет 10 транспортных организаций разных форм собственности. В рамках заключенных муниципальных контрактов за 2020 год электрическим транспортом перевезено около 10,2 млн пассажиров, автомобильным транспортом, работающем с предоставлением права льготного проезда, 4,9 млн пассажиров. В целях повышения качества транспортного обслуживания населения на основании документов транспортного планирования МО «Город Калуга» изменены схемы движения муниципальных маршрутов северного направления. Новые маршруты начали свою работу с 01.10.2020. Одним из основополагающих изменений является замена транспорта малой вместимости на транспорт средней и большой вместимости. Весь транспорт работает с предоставлением права льготного проезда. В октябре 2020 года организовано движение общественного транспорта до д.Косарево, д.Заречье по многочисленным просьбам жителей, путем продления схемы маршрута № 69 до данных населенных пунктов. С целью повышения транспортной доступности жителей отдельных районов г.Калуги организован пуск общественного транспорта в новый микрорайон правобережья «Веснушки» Для улучшения качества предоставления транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам с предоставлением права льготного проезда из г.Москвы в г.Калугу передано 17 ед. автобусов. Данный транспорт начнет осуществлять обслуживание населения на муниципальных маршрутах после прохождения всех регистрационных мероприятий в органах ГИБДД. В настоящее время на всем муниципальном транспорте введена АСОП. Все льготные категории пассажиров переведены на транспортные карты автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). Выпущены транспортные карты по категориям пассажиров. Правом использования транспортной карты обладают как жители, так и гости города, осуществляющие проезд в городском общественном транспорте г. Калуги. В целях приобретения автобусов ПАЗ, Лиаз газ и СИАЗ внесены изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», согласно которым осуществляются лизинговые платежи. Приобретены автобусы ПАЗ, ЛиАЗ на условиях финансового лизинга для перевозки пассажиров в количестве 60 единиц. Перевозка пассажиров на речных переправах через реку Оку Направлено на мероприятие из средств муниципального бюжета 3 200 тыс.руб. С МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги заключен договор «О предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров на речных переправах через реку Оку». За 2020 навигационный период через речную переправу перевезено 26,2 тыс.чел. Затраты на перевозку пассажиров речным транспортом снижены в среднем на 53% в связи со строительством нового понтонного моста и закрытием речной переправы на ул.Воробьевская. Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств - МБУ «СМЭУ» Направлено на мероприятие из средств муниципального бюжета 2 752,4 тыс.руб. Центральная Диспетчерская служба (ЦДС) осуществляет контрольную функцию за движением общественного транспорта с 2016 года. ЦДС при помощи системы ГЛОНАСС осуществляет мониторинг движения транспорта, оперативно уведомляет перевозчиков о заторах, сложившихся на улично-дорожной сети города, а также в круглосуточном режиме информирует население по многоканальному телефону о движении пассажирского транспорта. Использование на транспорте спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологический эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения. С 2018 года введен проект «Умный город» (система мониторинга). 143 единицы техники уже оборудованы спец. датчиками, осуществляющими контроль выполнения работ по уборке дорог и тротуаров (кол-во убираемых площадей), обрабатываются данные о деятельности каждой единицы техники в режиме реального времени (отслеживание треков, фиксация площадей уборки) и осуществляется взаимодействие с Городской Управой | Ключевые задачи на 2021 год - повышение качества услуг, обеспечение безопасности пассажиров, сделать транспортные средства доступными для людей с ограниченными возможностями, а сам транспорт современным и удобным, а также продолжить работу по оптимизации маршрутной сети города на основании рекомендации проектной организации в рамках разработки документов транспортного планирования. Управлением городского хозяйства города Калуги подана заявка в министерство транспорта Российской Федерации на участие в мероприятии по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта, предусмотренного федеральным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», запланированного на 2021 год. Затраты на перевозку пассажиров речным транспортом на плановые периоды 2021-2023 планируется снизить в среднем на 53% в связи со строительством нового понтонного моста. На переправе д.Некрасово планируется пустить общественный транспорт. В 2021 году работа диспетчерской службы будет продолжена - осуществление контроля за движением общественного транспорта, информирование населения о работе транспорта и обработка жалоб, поступающих от населения. В целях улучшения уровня предоставляемого сервиса на постоянной основе проводится работа по обновлению и оптимизации функций и сервисов ЦДС. |
| Организация парковочного пространства, обеспечение деятельности МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального казенного учреждения " Служба единого заказа городского хозяйства" из средств муниципального бюджета составили 59 716,1 (тыс.руб.) - 100% Городские платные парковки являются для муниципалитета хорошим инструментом контроля дорожной ситуации. На территории города в рамках реализации первого этапа по внедрению платных парковок было оборудовано 1118 парковочных мест. В результате реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, а также организации платных городских парковок скорость движения автотранспорта в часы пиковых нагрузок возросла на 6%, пропускная способность улиц увеличилась на 10-15%, аварийность снизилась на 18%. На сегодняшний день на территории муниципального образования «Город Калуга» введены платные парковки на следующих улицах города Калуги: - ул. Кирова; - площадь Мира; - площадь Победы; - ул. Ленина, на участке от ул. Кирова до ул. Суворова; - ул. Плеханова, на участке от ул. Дзержинского до ул. Суворова; - ул. Рылеева, на участке от ул. Достоевского до ул. Суворова; - ул. Марата, ограниченная ул. Кирова и ул. Достоевского; - ул. Герцена, ограниченная ул. Кирова и ул. Суворова; - площадь Театральная; - ул. Суворова, ограниченная пер. Суворова и пер. Теренинским. За 2020 год проведено 8 заседаний административной комиссии. Наказано в виде административного штрафа - 6066 чел. Взыскано в бюджет штрафов около 3 421,2 тыс. руб. Поступило в бюджет за пользование парковкой — 20 318,6 тыс. руб. Поступило в бюджет по приобретенным абонементам — 1 113,0 тыс. руб. Право на бесплатное размещение транспортных средств предоставлено: - инвалидам (выдано 1005 разрешений); многодетным (выдано 1467 разрешений). | С учётом положительных результатов реализации проекта по внедрению платных парковок планируется расширить зону платной парковки. ДаДальнейшее развитие проекта позволит вытеснить стихийные парковки дальше от центра города и позволит эффективнее выполнять основные задачи проекта. Среди приоритетных мест размещения платных парковок в первую очередь рассматриваются улицы Дзержинского и Достоевского. При наличии финансирования предполагается возможность организации 257 парковочных мест на улице Дзержинского и 68 на улице Достоевского. |
| 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |
| Предусмотрено на мероприятия подпрограммы : - 119 412,3 тыс.руб. (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 61 801,3 тыс.руб.; областного бюджета — в сумме 57 611,0 тыс.руб. ) ( в т.ч. на разработку документов транспортного планирования -10 400,0 тыс.руб. ) Исполнители - управление городского хозяйства; МКУ «СЕЗГХ»; МБУ «СМЭУ») Кассовое исполнение - 116 123,4 (тыс.руб.) - 97,3 % Выделена субсидия из средств областного бюджета в сумме 57 611,0 тыс.руб. на мероприятия по БДД (В соответствии с соглашением министерства дорожного хозяйства Калужской области субсидия на осуществление дорожной деятельности ) Исходя из требований ФЗ от 29.12.2017 № 443-ФЗ полномочия по организации и мониторингу, а также развитию парковочного пространства с 01.03.2020 года возложены на МКУ «СЕЗГХ» . Реализацию указанных полномочий осуществлятется структурным подразделением МКУ «СЕЗГХ» - Центром организации дорожного движения. Часть функций по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» передана в в Центр организации дорожного движения в МКУ «СЕЗГХ» . Проведены следующие мероприятия по БДД: - установлены новые искусственные неровностей на 6 участках УДС г.Калуги ( ул.Воскресенская, д.Шопино, ул.Центральная, ул.65 лет Победы, д.Канищево, д.Колюпаново, ул.С.Туликова); - установлено 7 новых светофорных объектов (перекресток ул. В.Андриановой - ул.К.Либкнехта, ул.Московская у д.344, ул.65 Лет Победы у СОШ №6, на перекрестке ул.М.Жукова - ул.Хрустальная, на перекрестке ул.Тарутинская - пер.Ольговский); - проведена модернизация светофорных объектов на 5-ти участках УДС г.Калуги (ул. Советская в районе д.№3, ул.Московская в районе Троллейбусного депо, на перекрестке ул.Московская - ул.Тельмана, на перекрестке ул.Тульская- ул.С.Разина, на перекрестке ул.Московская - ул.Малоярославецкая); - установлено 546 метров новых пешеходных ограждений; - заменены на новые оцинкованные ограждения в объеме 4 800 пог. м (улицы: Фридриха Энгельса, максима Горького, Советская, Болдина и пр.) - установлено 547 шт.новых дорожных знаков, отремонтировано и заменено 5000 шт. дорожных знаков, отремонтировано 1500п.м. пешеходных ограждений. - нанесена дорожная разметка на площади порядка 81,615 тыс. кв.м., из нее: 47,215 тыс.кв.м. - пластиком (термопластик+холодый пластик); - нанесена дорожная разметка пешеходный переход в желто-белом исполнении на 42 участках улично-дорожной сети города Калуги вблизи образовательных учреждений; - нанесена дорожная разметка краской на улицах второй и третьей категориях в общем объеме 35 000 м2. - к 1 сентября 2020 была обновлена горизонтальная дорожная разметка у всех образовательных учреждений. Также на 64 участках была нанесена разметка - надпись «ШКОЛА» и дорожного знака 1.23 «Дети»; - реализован инновационный пилотный проект по установке проекционного оборудования с отображением на проезжей части дороги горизонтальной дорожной разметки «Зебра» в бело-желтом исполнении на пешеходном переходе по ул.Кутузова в районе МБОУ «Лицей № 9». | В 2021 году будет продолжена работа по повышению безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Город Калуга» в рамках выделенного финансирования: - обустройство 12-ти новых светофорных объектов и модернизация 2-х существующих светофоров (на ул.Московская 261 съезд путепровода, ул. Телевизионная - ул.Билибина); - установка искусственных неровностей на 5-ти улицах г.Калуги вблизи образовательных учреждений; - установка 500 п.м пешеходных ограждений в районе регулируемых пешеходных переходов и образовательных учреждений; - установка порядка 350-400 новых дорожных знаков; - нанесение 44,0 тыс. кв.м линий горизонтальной дорожной разметки |
| Разработка документов транспортного планирования В текущем году завершены работы по разработке документов транспортного планирования МО «Город Калуга», включающие в себя: - программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ); - комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД); - документ планирования пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга» (КСОТ). КСОДД является стратегическим документом для города. По итогам его разработки мы получили: - перечень мероприятий на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу развития и совершенствования транспортной схемы МО «Город Калуга»; - схему оптимизации движения общественного транспорта; - схему движения большегрузного и транзитного транспорта; -перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, в т.ч строительство мостов, путепроводов, автодорог; - перечень мероприятий по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети посредством введения АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением). На основании разработанных документов транспортного планирования с 01.10.2020 стартовал первый этап проекта по оптимизации общественного транспорта. Проведена оптимизация маршрутов, осуществляющих транспортное обслуживание Северного направления города Калуги. | Мероприятия, предложенные в рамках разработки документов транспортного планирования МО «Город Калуга», будут учтены при формировании плана мероприятий по безопасности дорожного движения в г.Калуге на последующие годы. Также, рекомендации, предложенные проектной организацией в рамках разработки указанных документов, будут учтены при оптимизации маршрутной сети МО « Город Калуга». |
| 4. Благоустройство (Городская среда) Основные мероприятия, показатели В соответствии с соглашением «О предоставлении бюджету муниципального образования «Город Калуга» субсидии на оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области» предоставлена субсидия из средств областного бюджета на финансовое обеспечение МБУ «Калугаблагоустройство» в сумме 236 685,8 тыс.руб.; на финансовое обеспечение МБУ «СЖО» в сумме 7 020,0 тыс.руб.; на содержание объектов наружного освещения — 85 870,4 тыс.руб. |  |
| Мероприятия по озеленению Предусмотрено: 136 730,9 (тыс.руб.) (в т.ч. из средств областного бюджета — 15 000,0 тыс.руб.) Кассовое исполнение - 100 % МБУ «Калугаблагоустройство» Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов (парков, скверов, бульваров), охране объектов. Уборка центральных объектов (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю, 31% -3 раза в неделю, 3%- по заявочной системе. Общая площадь территорий объектов благоустройства составила более 122 га. Выполнялись следующие работы в зимний и летний период - механизированная и ручная уборка; посыпание песком, а также очищение от наледи и снега дорожек по обслуживаемым объектам благоустройства, очистка газонов, цветников и территорий от случайного мусора, подметание и мойка дорожек, ремонт и мойка скамеек, очистка урн от мусора, ежедневный вывоз контейнеров. Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев. Выполнены работы по вырубке 1 815 аварийных деревьев, санитарной и омолаживающей обрезке 1 203 деревьев; высажено 708 595 шт. цветов на площади в 15 045 кв.м. До майских праздников в скверах, парках и на бульварах, там где требовалось, заменены бордюры и плитка, лавки, обихожены деревья. Проведены работы по устройству вертикального озеленения городских улиц, высажены цветы в вазоны, проводились мероприятия по противоклещевой обработке парков города Калуги. На территории муниципального образования «Город Калуга» было высажено более 1500 зеленых насаждений различных пород. В том числе высажены зеленые насаждения в рамках всероссийской акции «Сад памяти» и в рамках всероссийских Дней защиты от экологической опасности. На объектах благоустройства было высажено 353, 1 тыс. тюльпанов на площади 6 845 кв.м., которые распустились к 9 мая 2020 года. В весенний период 2020 года на территории парков и скверов было высажено 50,4 тыс. цветов на площади 1 047,7 кв.м. Клумбы общей площадью 11 448,8 кв.м. разбили у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках. В летний период было высажено более 240,0 тыс.цветов. Увеличился объем работ по вертикальному озеленению городских улиц, вместе с тем проводится оздоровление уже существующих зеленых насаждений. Содержание и ремонт мест захоронений Предусмотрено и направлено : 12 143,7 (тыс.руб. ) -100 % (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 9 992,3 тыс.руб.; областного бюджета - 667,0 тыс.руб.; Федерального бюджета — 1 484,4 тыс.руб. ) Заключено соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2020 год в рамках заключенного соглашения составляет 2 390,4 тыс руб. (в т.ч средства ФБ, областного бюджета, бюджета МО) Выполнялись работы по текущему содержанию городских и сельских кладбищ (очистка дорожек от снега, ликвидация стихийных свалок, валка и обрезка аварийных деревьев, противогололедные мероприятия, вывоз снега и мусора с территорий кладбищ, косьба травы, ремонт ограждений кладбищ, восстановление бесхозяйных могил, вывоз мусора с последующей утилизацией). На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 37 воинских захоронений и 17 объектов монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. В рамках реализации федеральной программы были полностью реконструированы 7 воинских захоронений: - индивидуальная могила, Калужская область, г.Калуга, ул.Труда, городское кладбище, участок № 3, № 010 (Могила Павлюца) - братская могила, Калужская область, г.Калуга, ул.Труда, городское кладбище, участок № 3, № 016 (Братская могила курсантов Вишневского и Макеева); - индивидуальная могила, Калужская область, г.Калуга, ул.Труда, городское кладбище, участок № 9, № 020 (Могила капитана Бурлакова); - индивидуальная могила, расположенная в дер.Косарево; - братская могила, расположенная в дер.Ромодановские дворики; - памятник воинам “60-й Арсенал”; - братская могила, расположенная в дер.Григоровка. Произведены восстановительные работы: укладка плиточного покрытия, установка памятника, установка ограждения, а также работы по нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения и установке мемориальных знаков. Содержание и ремонт объектов благоустройства Предусмотрено: 272 611,0 (тыс.руб.) (в том числе из средств областного бюджета — 228 705,8 тыс. руб.) Кассовое исполнение : 272 584,4 (тыс.руб.) -100 % МБУ «Калугаблагоустройство»; МБУ «СМЭУ»; МБУ «СЖО» Между Городской Управой города Калуги и министерством финансов Калужской области заключены соглашения на предоставление субсидии из средств областного бюджета на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области. Из средств областного бюджета в рамках заключенных соглашений на мероприятие направлено - 228 705,8 тыс.руб. (В том числе на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и междворовых проездов; на благоустройство прилегающей территории к могиле комбата Авдеева в мкрн. Кубяка; на благоустройство и реконструкцию общественной территории - сквера Жукова; на проведение мероприятий по новогоднему оформлению и украшению города в рамках проведения всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России» на 2020 год). Выполнены работы по благоустройству 61 дворовой территории и благоустройство прилегающей территории к могиле комбата Авдеева в мкрн. Кубяка, благоустройство и реконструкцию общественной территории - сквера Жукова. Несмотря на введенные ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекцией, управлением городского хозяйства города Калуги совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» проводилась слаженная работа по благоустройству города к праздникам. Разработана новая концепция украшений городских объектов к 1,9 мая, Дню Города, Новому Году. Улицы города были украшены праздничными консолями, баннерами, флагами, флаговыми композициями, стендами, прадничными арками, лентами, выполнено световое оформление объектов, в том числе праздничное оформление декоративной подсветки деревьев, установлены конструкции с дополненной реальностью. Калуга в этом году получила статус новогодней столицы России. 12 декабря состоялось открытие новогодней столицы. Структурными подразделениями Городской Управы города Калуги в части праздничного оформления территории муниципального образования "Город Калуга" велась активная подготовка к проведению новогодних и рождественских праздников. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на проведение мероприятий Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России" (новогоднее оформление и украшение города) выделено 45 568, 7 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета - 45 523,1 тыс. руб.) Единый стиль концепции использован в символике ОАО «РЖД», досуговых центров, учреждений культуры, предпринимателей области, которые автоматически стали партнерами праздника. Помимо изображения спутника, вмонтированного в главный символ новогодней столицы — Хрустальную снежинку, на улицах города появились световые консоли в виде планет. Одним из главных новшеств в украшении города стал «Парад планет» - световая конструкция, имитирующая Солнечную систему установлена на территории сквера Мира. На площади Старый Торг зажгли огни главной городской елки высотой 22 м, а также в местах проведения массовых праздничных мероприятий. Также в Городском парке культуры и отдыха установлена одна из самых оригинальных елок города и открылась резиденция калужского Деда Мороза. На Старом торге проходила выставка елок, представленных спонсорами, абсолютно разных видов и форм, сделанных из разнообразных материалов: от кирпича до бумаги, там же организована большая ярмарка. Космическая тарелка – еще одно место, которое можно посетить как жителю города, так и его гостю. Она появилась у здания горуправы на Ленина, 53. Здесь же также организована новогодняя ярмарка. На Театральной улице организована новая конструкции звездного неба со спускающимися снежинками - звездами, непохожая ни на какое другое место. Преобразилась и площадка у кинотеатра «Центральный». Здесь разместилась объемно-пространственная конструкция с элементами дополненной реальности «Замок». Произведены работы по брендированию декоративных арок. Также в рамках украшения города были задействованы уже полюбившиеся калужанам объемно-пространственные световые композиции, которые сохранились в достаточном количестве и хорошем состоянии. Помимо фейерверка с невиданными ранее в Калуге элементами, особо стоит отметить лазерное шоу. В текущем году в реестр муниципального имущества МО «Город Калуга» принят новый объект - пешеходный понтонный мост в районе ул.Воробьевская. В 2020 году проведены работы по разводу элементов моста на зимний период. В целях с улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе установлены 12 мобильных туалетных кабин (МТК). Также выполняются работы по содержанию общественных туалетов, расположенных в парке им К.Э.Циолковского, Центральном парке культуры и отдыха. Ежегодно с началом летнего периода в городе после зимней консервации работали фонтаны, которые радовали жителей и гостей города. Всего их 14. Выполнены работы по устройству детских игровых комплексов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги и поручениям Городского Головы по 62 адресам. Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 10 гидротехнических сооружений (2 из которых переданы в текущем году (плотины в д. Григоровка и д.Городенка), находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Осуществлялось текущее содержание 406 игровых площадок МБУ «СМЭУ»; 9 площадок закрепленных МБУ «Калугаблагоустройство». 34 спортивных и 121 тренажерная площадки переданы в оперативное управление МАУ «Дирекция спортивных сооружений». Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования, завоз песка в песочницы и т. п. Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для своевременного ремонта и содержания. В августе 2019 года было создано муниципальное бюджетное учреждение «Служба жилищного обеспечения» - МБУ «СЖО». Основной деятельностью МБУ «СЖО» является благоустройство территории городского округа город Калуга (санитарное содержание дворовых проездов). В управлении МБУ «СЖО» находится 655 многоквартирных дома. Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 10 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Городской Управой города Калуги ежегодно проводятся мероприятия по очистке водных объектов от мусора с привлечением общественных, волонтерских организаций. Выполнялось содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения Предусмотрено: 138 866,6 (тыс.руб.) (в том числе из средств областного бюджета — 85 870,4 тыс.руб.) Кассовое исполнение 133 890,5 (тыс.руб.) - 96,4 % Управление городского хозяйства Осуществлялось содержание и обслуживание 21 912 штук осветительных приборов на территории муниципального образования. За истекший период 2020 года на территории МО «Город Калуга» управлением городского хозяйства города Калуги было дополнительно установлено 1072 новых энергоэффективных светодиодных светильника при этом общая протяженность электрических сетей составила 16,1 км. Следует обратить внимание на то, что устанавливаются светильники, которые имеют высокую степень энергоэффективности и долгий срок службы. В числе объектов, в которых размещены новые сети наружного освещения, такие населённые пункты как: д. Матюнино, д. Юрьевка, с. Рябинки, д. Шопино, д. Черносвитино, д. Пленевка, д. Канищево, а также улицы города Калуги: Учхоз, 1-й и 2-й Секиотовские проезды, Сельская, Новосельская, Ольговка, Просторная, 6-я и 7-я Тарусская, Ясная, пер. Березовый, Березовая, Сиреневая, Каштановая, Мелиораторов и др. Также в течение 2020 года была выполнена реконструкция искусственного освещения в Центральном городском парке культуры и отдыха, а также в следующих скверах: им. Г.К. Жукова, у памятника «Встреча Королева и Циолковского», Вилонова, Софьи Перовской. На отлов и содержание безнадзорных животных направлено из средств областного бюджета -2 692,1 (тыс.руб.) Заключено соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области». В соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату безнадзорных животных в прежнюю среду обитания отловлено и возвращено в прежнюю среду обитания на территорию МО «Город Калуга» 268 безнадзорных жывотных На приобретение движимого имущества направлено из средств муниципального бюджета — 2 610,6 тыс.руб. Выделена субсидия МБУ «Калугаблагоустройство» в сумме 2 617,9 тыс руб. на приобретение движимого имущества (укрепление материально- технической базы учреждений в сфере благоустройства) в т.ч.: 1. в сумме 2 475, 0 тыс.руб. на приобретение дробилки древесины и древесных отходов (измельчитель веток); 2. в сумме 142,9 тыс.руб. на приобретение комплекта пескоструйного оборудования (абразивоструйная напорная установка) для уменьшения трудозатрат и повышения производительности труда при покраске металлических конструкций (лавок, урн, ограждений) и соблюдения технологии подготовки поверхности для нанесения лакокрасо | В 2021 году продолжатся работы по устройству вертикального озеленения городских улиц, высаживание цветов в вазоны, валка и обрезка аварийных деревьев на территории муниципального образования «Город Калуга», содержание парков, скверов на территории муниципального образования. Ежегодно около 3000 деревьев нуждаются в санитарной обрезке, сносе старых и посадке новых. Содержание парков, скверов, в том числе вновь созданных, посадка цветов и содержание цветников, являясь созданием эстетичного вида города, требует ежегодного увеличения финансирования. В соответствии с соглашением между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в 2021 году планируется благоустроить 5 воинских захоронений. Планируется в дальнейшем осуществлять мероприятия по благоустройству городских территорий; продолжить работу по устройству нового детского игрового оборудования, а также содержанию и своевременному ремонту существующих детских игровых площадок. Также в дальнейшем выполнять работы по благоустройству зон отдыха и радовать жителей новыми объектами и благоустраивать существующие объекты (парки, скверы, бульвары). Увеличение освещенности улиц муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного освещения в праздничные дни. В настоящее время сформирован перспективный план развития системы уличного освещения МО «Город Калуга». Среди запланированных мероприятий – реконструкция существующих сетей освещения и устройство освещения на участках, где освещение отсутствует. Ярким примером названной деятельности выступает проведение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, на улицах города Калуги, таких как: Королева, Октябрьская, Большевиков, Пушкина, Баженова, Старый Торг, Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Болдина, Никитина, Тульская, Киевка, Грабцевское шоссе, Гурьянова. Одновременно с этим ведется подготовка проектной и сметной документации на организацию уличного освещения в пригороде Калуги: д. Шопино, д. Колюпаново, д. Мстихино, д. Рождествено, д. Воровая, д. Петрово, д. Жерело, д. Желыбино, д. Лихун и др. |
| 5. Благоустройство (Формирование современной городской среды ) |  |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий муниципального образования «Город Калуга» |  |
| Предусмотрено : 73 216, 7 (тыс.руб.) (в т.ч. средства муниципального бюджета - 6 134,5 тыс.руб.; федерального бюджета — 66 459,7 тыс.руб.; областного бюджета в сумме 622,5 тыс.руб.) Кассовое исполнение — 73 216,7 тыс.руб. - ( 100 %) МБУ «Калугаблагоустройство» В соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» заключены Соглашения между Городской Управой города Калуги и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области о предоставлении субсидии в 2020 году из бюджета Калужской области бюджету муниципального образования «Город Калуга» на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды. В соответствии с соглашениями предусмотрено и направлено на мероприятия - 69 228,8 тыс.руб. (из них софинансирование на мероприятия по соглашению из средств муниципального бюджета составило - 2 146,6 тыс.руб.). Погашена задолженность по муниципальным контрактам из средств местного бюджета за выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в сумме 3 987,9 тыс.руб. В текущем году в рамках реализации мероприятий программы "Формирование современной городской среды" подведомственным МБУ «Калугаблагоустройство» выполнено благоустройство 5 общественных территорий. Четыре территории были выбраны жителями города в результате рейтингового голосования 2018 года и одна по результатам голосования 2019 года. 2.1. Благоустройство парковой зоны на въезде в микрорайон Анненки по ул. Вишневского в районе домов № 14, 15, 16, 17; 2.2. Благоустройство Центрального сквера в микрорайоне Силикатный по ул. Гурьянова, д.27; 2.3. Благоустройство территории вокруг пруда в районе дома № 11 по ул. Пухова; 2.4. Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 51» г. Калуги (ул. Дорожная, д.17а) 1 этап. 2.5. Благоустройство сквера, ограниченного улицами Фомушина и 65 лет Победы. В состав работ вошло устройство площадей из тротуарной плитки, установка бордюров, устройство новых пешеходных дорожек, озеленение и посев семян газонной травы, установка информационных щитов, установка скамеек и урн, устройство перильных и леерных ограждений, валка деревьев, выполнение освещения путем устройства торшеров, перильных ограждений, установка камер видеонаблюдения, устройство детских площадок, воркаута, выполнены работы по санитарной очистке и восстановление пруда с формированием берегов и водопропускным сооружением, устройство моста. | Продолжение реализации мероприятий программы. Для реализации указанного проекта направлена заявка в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Калуги на предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» в 2020 году. В 2021 году планируется благоустроить 4 общественные территории, которые были выбраны жителями в ходе рейтингового голосования. Это благоустройство: 1)Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.Дорожная, д.17а) 2 этап. 09.11.2020 заключен контракт с ООО «СПК ВЕК». Сумма контракта 12 205,8 тыс. руб. 2) Благоустройство общественной территории в районе дома № 15 по ул. Турынинской. 11.12.2020 заключен Стоимость контракта составит 24 082,7 тыс. руб. Подрядная организация ООО СПК «ВЕК». 3) Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108). Начальная цена контракта : 20 371,6 тыс. руб. 4) Благоустройство общественной территории в центре микрорайона Байконур возле домов № 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по ул. Звёздной и домов № 1 и 3 по б-ру Байконур (на месте бывшего детского сада). Концепция благоустройства пространств будет учитывать интересы и потребности всех возрастных групп горожан по результатам проведенных опросов. |
| 6. Осуществление административного и муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования "Город Калуга" |  |
| В 2020 году: - выдано 1445 разрешений на право производства земляных работ; - согласовано 443 проекта на производство земляных работ; - проконтролированы работы по 756 аварийным разрытиям; - возбуждено 403 дела об административных правонарушениях; - выданы 464 предостережения в части содержания общего имущества и придомовых территорий многоквартирных домов; - выполнены 76 выездных проверок управляющих организаций с участием заявителей; - выдано 32 предписания, составлены 12 протоколов об административных правонарушениях, согласно постановлениям суда привлечены к административной ответственности в виде штрафов; - обеспечено систематическое размещение информации в части муниципального жилищного контроля в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), автоматизированной информационной системе Генеральной прокуратуры РФ «Единый реестр проверок» (АИС ЕРП). | - усиление контроля за исполнением юридическими и физическими лицами Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержденных постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 №204-п; - контроль за деятельностью ТСЖ, управляющими многоквартирными домами, в составе которых есть муниципальный фонд; - предупреждение (профилактика) нарушений управляющими организациями, обязательных требований по содержанию муниципального жилищного фонда; - снижение уровня ущерба муниципальному жилищному фонду; - создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов. |

Ключевые направления  на 2021 год:

- Модернизация и укрепление материально-технической базы ключевых предприятий управления (МБУ «СМЭУ», МБУ «Калугаблагоустройство», МУП «Калугаспецавтодор», МУП ГЭТ «УКТ»  и др.). Привлечение к этой работе финансовых институтов развития, а также производителей техники (Меркатор, ВЭБ, Сбербанк).

- Дальнейшее внедрение цифровых технологий в систему управления городским хозяйством и мониторинг работ на территории города (составление паспортов на все городские территории по разделам; в структуре управления по работе с населением на территориях совместно с профильными министерствами ведется работа).

- Реализация федеральных целевых программ «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».

- Организация работ по подготовке всех ключевых событий в городе (начиная от празднования Нового года, 1 и 9 мая, День города и т.д.).