«О реализации национальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Калуга» за 2022 год»

В Российской Федерации реализуются 13 национальных проектов.

Муниципальное образования «Город Калуга» участвует в реализации 6 национальных проектов, является участником 10 региональных программ посредствам участия в 9 муниципальных программах.

| Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Культура | Культурная среда | Развитие культуры и искусства |
| Образование | Современная школа | Развитие образования |
| Демография | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Социальная поддержка граждан |
|  | Содействие занятости женщин | Развитие образования |
|  | Спорт - норма жизни | Развитие физической культуры и спорта |
| Жилье и городская среда | Жилье | Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения |
|  | Формирование комфортной городской среды | Формирование современной городской среды |
|  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения |
| Экология | Чистая страна | Городская среда |

Динамика финансирования национальных проектов:

2020 год – 3 756,5 млн руб.:

- средства федерального бюджета - 2 463,2 млн руб. - 65,6%,

- средства регионального бюджета -  1 134,3 млрд руб. - 30,2%,

- средства муниципального бюджета - 159,0 млн руб. -  4,2%,

2021 год - 2 087 млн руб.:

- средства федерального бюджета - 1 091,0 млн руб. - 52,3%,

- средства регионального бюджета - 886,2 млн руб. - 42,5%,

- средства муниципального бюджета - 109,9 млн руб. - 5,2%,

Финансирование на 2022 год:

предусмотрено 3 026,0 млн руб., освоено 3 019,8 млн руб. (99,8%), из них средства:

- средства федерального бюджета: план - 1 472,6 млн руб. (48,7%); факт – 1 472,4 млн руб.,

- средства регионального бюджета: план - 1 525,0 млн руб. (50,4%); факт – 1 519,2 млн руб.,

- средства муниципального бюджета: план – 28,4 млн руб. (0,9%); факт – 28,2 млн руб.

1. Национальный проект «Демография»

Финансирование: план на 2022 год - 776,5 млн руб.; факт исполнения на 01.01.2023 - 776,3 млн руб. (99,99%).

Результаты:

1. По мероприятию «Финансовая поддержка семей при рождении детей» количество получателей по 5-ти видам субсидий на 01.01.2023 года составляет 7 335 чел.

2. По мероприятию «Строительство, реконструкцию и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования» приобретено оборудование и инвентарь для СШОР «Темп» г. Калуги, МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги на сумму 2,8 млн руб. (100%).

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Финансирование: план на 2022 год – 2 044,2 млн руб.; факт исполнения на 01.01.2023 – 2 038,3 млн руб. (99,7%), из них 18,8 млн руб. средства муниципального бюджета (98,8%).

Результаты:

1. По мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселено 28 домов (294 помещений, общей площадью 9 807,0 кв.м) на сумму 1 098,0 млн руб. (99,5%).

2. По мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры» проведена реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный-Окружная г. Калуги» и реконструкция улицы в жилой застройке, соединяющей ул. Чехова и ул. Хрустальная (до стр.10) на сумму 885,5 млн руб. (99,97%).

3. По мероприятию «Формирование современной городской среды» осуществлено благоустройство территории набережной р.Оки работы выполнены на сумму 54,8 млн руб. (100%).

3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Финансирование: план на 2022 год – 140,9 млн руб.; факт исполнения на 01.01.2023 – 140,9 млн руб. (100%), из них 7,0 млн руб. средства муниципального бюджета (5,0%).

Результаты:

По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности» отремонтировано 9 автомобильных дорог общей протяженностью 4,3 км, площадь ремонта 45 тыс.кв.м.

4. Национальный проект «Образование»

Финансирование: план на 2022 год – 48,9 млн руб.; факт исполнения на 01.01.2023 – 48,7 млн руб. (99,6%), из них 1,3 млн руб. средства муниципального бюджета (2,7%).

Результаты:

1. По мероприятию «Создание детских технопарков «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 44» г.Калуги открыт Школьный кванториум.

2. По мероприятию «Оснащение нового здания для реализации общеобразовательных программ (по ул.Полесская) выполнены работы на сумму 21,6 млн руб. (100%).

5. Национальный проект «Культура»

Финансирование: план на 2022 год – 15,5 млн руб.; факт исполнения на 01.01.2023 – 15,5 млн руб. (100%), из них 0,8 млн руб. средства муниципального бюджета (5,0%).

Результаты:

По мероприятию «Модернизация детских школ искусств» проведены работы по капитальному ремонту зданий МБОУДО «ДШИ №5 им.С.С.Туликова» г.Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Малинники, д.8-а, МБОУДО «ДШИ №4» г.Калуги, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24, корп.1) на сумму 15,5 млн руб. (100%).

6. Национальный проект «Экология»

Финансирование на 2022 год не предусмотрено.

Национальные проекты, реализуемые на территории муниципального образования «Город Калуга» без участия муниципального финансирования:

- Национальный проект «Здравоохранение»

- Национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда» реализуются министерство экономического развития и промышленности Калужской области. Все предприятия города имеют возможность принять участие.

- Национальный проект «Цифровая экономика» реализуется министерством цифрового развития КО. Цель проекта – цифровая трансформация.

- Национальный проект «Наука и университеты» реализуется ВУЗами региона.

- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» действует с 01.01.2021 года. В настоящее время на территории области не реализуется.