Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» за 2022 год (в соответствии с последней редакцией Программы, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга»  «Формирование современной городской среды» от 27.12.2017 № 439-п, от 30.03.2018 № 114-п, от 23.10.2018 № 356-п, от 05.12.2018 № 424-п, от 29.03.2019 № 218-п, от 09.08.2019 № 301-п (ред. 12.08.2019), от 27.12.2019 № 517-п, от 28.02.2020 № 61-п, от 29.10.2020 № 318-п, от 09.03.2021 № 73-п, от 17.03.2021 № 85-п, от 22.09.2021 № 338-п, от 02.03.2022 № 86-п, от 08.04.2022 № 136-п, от 01.11.2022 № 397-п).
1.  Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основными целями муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) являются:

1. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Калуга».

В качестве основных задач Программы выступают:

1. Повышение комфортности условий проживания граждан;

2. Привлечение заинтересованных лиц (жителей) к выполнению комплекса работ по благоустройству дворовых территорий.

Программа реализуется в период с 2018 года по 2024 год.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 2728 шт.;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 64 шт.;

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Калуги;

- увеличение мест отдыха населения. 

В 2022 году были выполнены работы:

- по благоустройству 1-ой общественной территории.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п 
	Наименование показателя (индикатора) 
	Ед. изм. 
	Значения показателя (индикатора) 
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

	
	
	
	год, предшест-вующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план 
	факт 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	шт.
	2674
	2674
	2674
	В 2022 году благоустройство дворовых территорий не производилось.

	2
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	кв.м
	2093742
	2093742
	2093742
	В 2022 году благоустройство дворовых территорий не производилось.

	3
	Количество благоустроенных общественных территорий
	шт.
	61
	62
	
62
	-

	4
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	кв.м
	971844
	980244
	-
	-


3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№ п/п 
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты 
	Проблемы, возникшие в ходе

реализации мероприятия 



	
	
	
	начало реализации 
	окончание реализации 
	начало реализации 
	окончание реализации 
	запланированные 
	достигнутые 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2017-2022 годы

	14
	Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»
	2017
	2024
	2017
	2024
	-
	В 2022 году благоустройство дворовых территорий не производилось.
	

	15
	Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства» г.Калуги, МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»
	2017
	2024
	2017
	2024
	- создание комфортных условий для отдыха и проживания населения;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий.
	В 2022 году благоустроена одна общественная территория
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
- дополнительное финансирование из федерального областного и муниципального бюджета программы «Формирование современной городской среды» позволило осуществить запланированные показатели муниципальной программы и обеспечить все пожелания жителей при реализации мероприятий;
- экономия использования бюджетных средств повлияла на увеличение некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды».
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управление рисками реализации муниципальной программы.
 Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.
 Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, связанные с неполным или несвоевременным финансированием Программы из областного и федерального бюджетов, а также недополучением бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств. Финансовые риски в большей степени повлекут за собой невыполнение мероприятий в запланированные сроки и не достижение целевых индикаторов Программы.
Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и  в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  по  мероприятиям программы с одновременной  соответствующей корректировкой целевых мероприятий.
Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:
- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить выполнение работ, предусмотренных заключенными контрактами. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной разработки проектов и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.
Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения  потребуют дополнительных ресурсов  по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования. 
Управление всеми рисками реализации муниципальной программы осуществляется путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.
Ответственность за координацию деятельности по управлению рисками, направленную на достижение целей, задач, целевых индикаторов и конечных результатов муниципальной программы в целом, несет управление городского хозяйства города Калуги.
6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды».
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.
	
	

	
	
	ГРБС
	Раздел
	Подраздел
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 01.08.2022
	Кассовое исполнение на 01.08.2022 года
	Планируемое кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года
	Планируемый уровень исполнения муниципальной программы по расходам 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги», управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	
	
	
	
	
	115 220,2
	105 405,5
	51 157,7
	105 405,5
	1,0

	
	
	802
	05
	03
	55 0 00 00000
	
	115 140,2 
	104 207,5
	51 157,7
	104 207,5
	1,0

	
	
	805
	05
	03
	55 0 00 00000
	
	80,0
	1 198,0
	0,0
	1 198,0
	1,0

	
	
	всего
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	805
	05
	03
	55 0 01 00000
	
	80,0
	1 198,0
	0,0
	1 198,0
	1,0

	- Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов»
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05
	03
	55 0 01 43280
	811
	80,0
	1 198,0 
	0,0
	1 198,0 
	

	- Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Калуга»

	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	802
	05
	03
	55 0 02 00000
	
	60 315,2
	49 399,5
	8 176,3
	49 399,5
	1,0

	
	
	802
	05
	03
	55 0 02 43310
	414
	0,0
	12 036,9
	8 122,9
	12 036,9
	

	
	
	802
	05
	03
	55 0 02 43310
	244
	60 315,2
	37 362,6
	53,4
	37 362,6
	

	
	
	802
	05
	03
	55 0 F2 00000
	
	54 825,0
	54 808,0
	42 981,4
	54 808,0
	

	
	
	802
	05
	03
	55 0 F2 55550
	244
	54 825,0
	54 808,0
	42 981,4
	54 808,0
	


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	4.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 02.03.2022 № 86-п «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
	Актуализация приложений, источников и объемов финансирования.

	5.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 08.04.2022 № 136-п «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
	Актуализация источников и объемов финансирования.


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
· Ci= Зф/ Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)  

· где:

· Зф– фактическое значение индикатора (показателя);

· Зп – плановое значение индикатора (показателя).

· 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

· Ci = 2674/2674 = 1
· 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий
· Ci = 2093742/2093742 = 1
· 3. Количество благоустроенных общественных территорий
· Ci = 62/62 = 1
· 4. Площадь благоустроенных общественных территорий
· Ci = 0/980244 = 0
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
· где:

· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

  С= (1+1+1+0)/4=3/4=0,8
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
· Уи = Фф / Фп,

· где:

· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 105 405,5/105 405,5 = 1.
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
· М = R/ m
· где:

· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

· R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

· m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

М = (0+1)/2= 1 /2 = 0,5
