ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы 
(квартальная)
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия  
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 31.03.2023
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	Подпрограмма «Благоустроенный город»

	Благоустройство и развитие городских территорий

	1
	Озеленение на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»

	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	167 515,4
  (МО)

	24 679,0

	На выполнение мероприятий по озеленению по управлению городского хозяйства города Калуги    израсходовано            24 679,0 тыс. руб
.
Содержание, ремонт объектов благоустройства является одним из приоритетных направлений подпрограммы «Благоустроенный Город». 
С целью благоустройства городских территорий в 2023 году на постоянной основе в рамках выделенного финансирования выполнялись мероприятия по содержанию объектов благоустройства (парков, скверов) города Калуги. 
Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов.  Уборка центральных объектов  (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю,  31% - 3 раза в неделю, 3% - по заявочной системе).  Общая площадь территорий 102 объектов благоустройства  составила 918 524,87 кв.м. 
Зимние работы по удалению снега и ледяных образований в парках и скверах проводились до начала движения пешеходов, а также в течение дня. Уборка территорий с применением специализированной техники производилась с 6.00 ч. утра, после чего с 7.00 ч. утра на объектах осуществляется ручная уборка. Свежевыпавший снег укладывался в валы и кучи с обязательной последующей вывозкой.  Посыпание дорожек и пешеходных зон общей площадью 286 347,47 кв.м. пескооляной смесью осуществлялся при условии гололедицы после очистки снега и наледи с целью не нанести ущерб зеленым насаждениям, произрастающим на территории объектов благоустройства. Дорожки, скамейки (1 698 шт.), урны (1 067 шт.), малые архитектурные формы, подходы к ним, а также пространство вокруг них очищалось также от снега и наледи.
В целях обеспечения безопасности и сохранности оборудования, материалов и других товарно-материальных ценностей, находящихся или хранящихся на территории объектов благоустройства (центральный парк культуры и отдыха, парк им.К.Э.Циолковского, Новый парк), заключены контракты на оказание услуг частной охраны. На охрану объектов благоустройства израсходовано 463,5 тыс.рублей. 
На постоянной основе осуществляются мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства: плиточного покрытия, 1 698 скамеек,         1 067 урн, вазонов, на что израсходовано 429 тыс.руб. 
Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев.
С начала 2023 года выполнены работы по вырубке 259 аварийных деревьев и обрезке 201 зеленого насаждения  на сумму 4 108,1 тыс. руб.


	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	Управление по работе с населением на территориях 
	2020
	2025
	600,0 (МО)

	0
	Управлением объявлен электронный аукцион на определение подрядчика для заключения   муниципального контракта на оказание услуг по опиловке и сносу деревьев на территориях сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга» по заявкам Заказчика.  
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	Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	27 226,6
26 894,7 (МО)
106,2
 (областной бюджет)                  

225,7 (Федеральный бюджет)
	0

	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га.
Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ -  механизированной уборке дорожек от пыли и грязи, санитарной уборке туалетов, завозу воды, очистке газонов и цветников от случайного мусора,   листьев, сучьев, уборке, вывозу и утилизации мусора, ликвидации стихийных свалок, валке и обрезке аварийных деревьев, работы по ремонту ограждений кладбищ, по ремонту мест захоронений.
Заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2023 год в рамках заключенного соглашения составляет 368,9 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 225,7 тыс.руб., областного бюджета в сумме 106,2 тыс.руб., бюджета МО в сумме 37 тыс.уб.)
Данные средства выделены на благоустройство индивидуальной могилы батальонного комиссара Петухова И.Е., расположенной по адресу: г. Калуга, Пятницкое кладбище, ул. Труда, участок 3. 
Указанное воинское захоронение относятся к выявленным объектам культурного наследия (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76). Заключен контракт №44/23/02-002 с ИП Виноградской Еленой Федоровной на выполнение работ по изготовлению проектной документации по обустройству и восстановлению воинского захоронения «Индивидуальная могила Петухова И.Е., к работам планируется приступить 17.04.2023.
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	 Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их 
благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства,
МБУ «Калугаблаго-устройство»,
МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,
МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства; МБУ   «Служба жилищного обеспечения»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	98 335,9
96 335,9
 (МО)         
2 000,0
(Областной бюджет)

	4 868,4
4 868,4

	На содержание и ремонт объектов благоустройства   израсходовано  4 868,4  тыс. руб. 
В феврале 2023 года заключено Соглашение с министерством культуры Калужской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта  в сумме 2 000 тыс. руб. на изготовление и установку стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный  пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести» из областного бюджета местному бюджету. В настоящее время  ведется расчет стоимости выполнения работ.
Украшение города является одним из важнейших моментов в подготовке  к празднованию памятных дат и в создании праздничного настроения у калужан и гостей нашего города. 
Главными принципами при украшении города ко Дню Победы в 2023 станут:
- единое праздничное оформление центральных улиц, площадей, мостов и транспортных развязок;
- использование тематических элементов праздника и брендирование;
- использование объемно-декоративных конструкций.
При праздновании Дня Победы основной акцент в этом году будет сделан на «мягкое» оформление города. Яркие развивающиеся флажные конструкции будут размещены в центральных парках и скверах, на транспортных развязках и оживлённых перекрёстках города. В настоящее время на Золотой аллее уже «расцвели» цветочные арки.
На мероприятия по праздничному оформлению города в 2023 году (демонтаж новогодних украшений, монтаж флажных конструкций) потрачено 10 858,8 тыс.руб.
* Ежегодно с началом летнего периода в городе, после зимней консервации будут включены фонтаны, которые будут
радовать жителей и гостей города. Всего их 15.
*В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе функционирует 3 бесплатных стационарных туалета, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского, Новом парке и 1 модульный в сквере Ленина. С 13 апреля по 30 октября круглосуточно работают 12 мобильных туалетных кабин (МТК).
На мероприятия по содержанию имеющихся общественных туалетов израсходовано 401,1 тыс.руб. 
*В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадки,  из них муниципальных -  833. 
За I квартал текущего года на территории МО «Город Калуга» убрано 358 несанкционированных свалок, образовавшихся на контейнерных площадках, вывезено и утилизировано древесных и растительных отходов порядка 9 940 куб. м, произведена уборка мусора внутри контейнерных площадок и территорий, прилегающих к ним от случайного мусора на площади 43 435 кв.м.
* Продолжается работа по оборудованию мест массового пребывания людей системами видеонаблюдения: на балансе МБУ «Калугаблагоустройство» закреплены 65 систем видеонаблюдения  с дальнейшей возможностью интеграции данных систем в АПК «Безопасный город».
* Устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги. В текущем году запланировано выполнить работы  по размещению 76 единиц оборудования по 37 адресам: Плеханова 81, Герцена 31, Г Димитрова 6, Н - Козинская 22, Щедрина 44, Разина 93, М Горького 88, Мстихино Лесная 24к 1, Привокзальная 11к 1, Вишневый сад, Вблизи ГАПОУ КО "ККСД" ул. Кубяка, д.1, Б-р Энтузиастов 1-2, Б-р Энтузиастов 5, Б-р Энтузиастов 7,  Б-р Энтузиастов 17, Б-р Энтузиастов 6, пер. Поселковый 4, Б-р Моторостроителей 9, Московская 240 к1, Б-р Энтузиастов 8, Б-р Энтузиастов 2-8 (лестничный сход), Труда 24, Пионерская 2, ул. Труда, д.10, Телевизионная 15, Московская 225, Московская 71, Ленина 24, М.Жукова, 40, Хрустальная, 44, к.3, Грабцевское шоссе 42/2, Молодежная 11 к 1, Заводская 19, Платова 22, Калужского ополчения 3 к1, Прохладная 9, Дальняя 25.
* На содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 406 детских игровых площадок , в МБУ «Калугаблагоустройство» – 15 детских игровых площадок в парках и скверах и 118, находящихся на балансе в учреждении. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования и т. п. Общая стоимость работ по результатам актов выполненных работ  составила  — 1 084,5 тыс.руб.  Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.
* Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 11 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Стоимость работ по результатам актов выполненных работ составила 59,9 тыс.руб.
* Выполнялись работы по текущему содержанию понтонного моста на р. Ока:
В январе  - закрепление аппарели на месте хранения в зимний период, обтягивание береговых тросов на месте хранения в зимний период, установка информационных таблиц на понтонном мосту. В марте  - подготовка понтонного моста к весеннему половодью, обтягивание и освобождение от льда тросов береговых якорей, обтягивание и ревизия крепления моста, расчистка территории и водной глади. 
После весеннего половодья специалисты МБУ "СМЭУ" начали выводить понтонный мост в русло реки Оки. Освобождали крепление моста от мусора (веток деревьев). Перед установкой понтонного моста будут проведены работы по ремонту перил и механики крепления аппарели. Будет выполнена частичная покраска понтонного моста.
* МБУ «Служба Жилищного Обеспечения»
Основной деятельностью бюджетного учреждения является благоустройство территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение надлежащего содержания городских территорий, а также управление и содержание многоквартирных жилых домов. Выполняются работы по уборке городских территорий на площади 222 060,2 кв.м. 
В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 334 многоквартирных дома. Общая площадь обслуживаемого жилого фонда - 258 115,28 кв. м.

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	управление по работе с населением на территориях
	2020
	2025
	900,0  (МО)
	0
	На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 147 колодцев и  родников (находящихся в реестре муниципального имущества).
Управлением объявлен электронный аукцион на определение подрядчика для заключения   муниципального контракта на  оказание услуг по очистке и дезинфекции  колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» на сумму 500 тыс. руб.

Запланирован ремонт колодцев на сумму 400 тыс.руб., в настоящий момент ведется подготовка технической документации.
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	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	134  321,3
 (МО)

	24 821,0

	На соответствующие мероприятия израсходовано 24 821,0 тыс.руб. 
Согласно муниципальному контракту на период с 9.12.2022 по 30.11.2023 расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 24 524 шт. светильников уличного освещения. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». 
В 1 квартале 2023 года была проведена реконструкция освещения в Калуге на ул. Труда, ул.Плеханова, участке у. Баумана от сквера Мира до ул. Пушкина, пер. Парковый, ул. Константиновых.
Одновременно были выполнены работы по устройству уличного освещения в Калуге на участке ул. Трамплинная от дома № 65 до дома № 100, участке ул. Вишневского от дома № 9 до дома № 23А, проезде от ул. Московская вдоль домов №№ 4, 6 по ул. Глаголева, а также в с. Некрасово на улицах Жасминовая и проезде от ул. Булата Окуджавы вдоль домов №№ 40, 41, 42 по ул. Широкая.
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	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2022 год

	
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	4 530,0
4 530,0 (Областной бюджет)

	936,2
936,2

	Заключено  Соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для осуществления отдельных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с  животными без владельцев в 2023 году в сумме 4 530,0 тыс. руб. 
Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга» на сумму 2 384,2 тыс.руб.  По текущему контракту отловлено 133 безнадзорных животных. 

	
	Приобретение движимого имущества
	управление городского хозяйства города; МБУ «Калугаблагоустройство»
	управление городского хозяйства города
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено  бюджетом на 2023 год

	
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 20223 год

	
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2023 год

	
	Реультивация  полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	767 833,8
1 766,8 (МО)
366 067,0
 (Областной бюджет)
400 000,0
 (Федеральный бюджет)

	0

	В 2023 году министерством строительства и ЖКХ КО выделена субсидия в размере 766 067,0 тыс. руб. С ООО "СитиСтройГрупп" заключен МК на выполнение работ по рекультивации полигона на сумму 692 683,0 тыс. руб. Также, запланированы средства на проектно-изыскательские, лабораторные работы, разработку тех. документации.


	6
	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Баумана  (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	231 465,6
6 274,0 (МО)
6 853,9
 (Областной бюджет)
218 337,0
 (Федеральный бюджет)
	66 325,0
663,2
1 998,5
63 663,3
	В 2023 году министерством строительства и ЖКХ КО выделена субсидия в размере 225 190,9 тыс. руб. С ЗАО "Калугагазстрой" заключен МК на сумму 189 500,0 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Выплачен аванс в размере 66 325,0 тыс. руб. С ФБУ «РосСтройКонтроль» заключен МК на сумму 4 546,9 тыс. руб. на оказание услуги по проведению строительного контроля на объекте. Запланированы расходы на осуществление авторского надзора,  кадастровых и лабораторных работ.


	
	Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0

	0

	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2023 год

	
	Благоустройство территории ул. Театральная , г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2023 год

	
	Рекультивация свалки ТКО г.Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Городенская, д.27 (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2023
	2025
	7 000,0

	0
	Запланированы расходы на проведение проектных работ и инженерных изысканий по объекту.
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	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	5 000,0 (МО)

	0
	Запланированы расходы по устройству пешеходных дорожек по адресам:
- на участке ул. Л.Толстого от ул. Советская до д.3;
- ул. 5-я Линия до д. № 1 корп. 2 до д. № 14;
- ул. Гурьянова на участке от д. 32 до въезда на Карачевское кладбище.


	
	В том числе :
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,
	
	
	
	1 011 299,4
20 041,5 (МО)
372 920,9 (областной бюджет)
618 337,0 (Федеральный бюджет)

	66 325,0
663,2
1 998,5
63  663,3
	

	
	ИТОГО по подпрограмме «Благоустроенный город»
	
	
	
	
	Всего: 1 444 728,6
446 608,8
(бюджет МО)                 
(Областной бюджет) 
379 557,1
618 562,7 (Федеральный бюджет)
	121 629,6
55 031,6
2 934,7
63 663,3
	Исполнение — 8,4 %

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуги»

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0 (МО)
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2023  год

	
	Итого по подпрограмме   «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0 (МО)
	      0
	

	Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Город Калуга» «Городская Среда» 


	
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга

	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	62 473,5 (МО)
	16 143,7
	На обеспечение деятельности сотрудников управления  городского хозяйства города Калуги израсходовано 16 143,7 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).
В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 
Задачами управления являются:
- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;
- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности;
- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»


	
	Итого по муниципальной  программе муниципального образования «Город Калуга»  «Городская Среда»
	
	
	
	
	Всего: 1 507 202,1
в т.ч.
 (бюджет МО) 509 082,3
(Областной бюджет) 
379 557,1
618 562,7 (Федеральный бюджет)

	137 773,3
71 175,3
2 934,7 
63 663,3
	Исполнение -9,2 %



