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[bookmark: _Hlk62905599]ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)» (далее - Программа) утверждена постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 532-п.
При разработке Программы были определены следующие цели:
1. Формирование единого информационного пространства эффективной системы муниципального управления в муниципальном образовании «Город Калуга» на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ) в целях осуществления Городской Управой города Калуги и ее органами (далее - Органы) своих полномочий.
2. Повышение эффективности и информационной открытости муниципального управления за счет применения ИКТ, организации доступа к информации о деятельности Органов.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление делами Городского Головы города Калуги. 
Участники муниципальной программы – управление делами Городского Головы города Калуги, муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» (далее – МКУ «СИО»).
Основные задачи муниципальной программы:
1. Внедрение и использование современных и импортозамещающих информационных технологий в муниципальном управлении.
2. Внедрение и развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в текущей деятельности Органов, развитие элементов «электронного муниципалитета».
3. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов в муниципальном образовании «Город Калуга», автоматизирующих основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством.
4. Повышение доступности информации о деятельности Органов.
5. Обслуживание парка компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования.
6. Обеспечение информационной безопасности. 
В рамках действующей Программы, обеспечено выполнение органами Городской Управы города Калуги требований Федеральных законов Российской Федерации:
· 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
· 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
· 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Закон Российской Федерации 5485-I от 21.07.1993 «О государственной тайне»;
· 98-ФЗ от 29.07.2004 «О коммерческой тайне»;
· 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
· 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и др.

1.1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по состоянию на 31.12.2021 год по управлению делами Городского Головы города Калуги на реализацию мероприятий Программы, составил 43 060,3 тыс. руб.
По итогам 2021 года суммарные кассовые расходы составили 41 887,4 тыс. руб. или 97,3% от объема годовых бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год по ГРБС управление делами Городского Головы города Калуги на реализацию мероприятий Программы. 
Для достижения поставленных целей Программы был определен ряд задач. В целях выполнения задач, определенных Программой, с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств, были реализованы мероприятия Программы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках 44-ФЗ ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Результатами выполненных мероприятий являются:
1. Обеспечено функционирование, централизованная техническая поддержка профильных информационных систем в органах Городской Управы города Калуги и развитие действующих информационных систем, с помощью которых, в том числе предоставляются государственные и муниципальные услуги, что позволило обеспечить лицензионную чистоту программного обеспечения, информационную безопасность, публикацию необходимой информации о деятельности, эффективное межведомственное взаимодействие:
· система управления муниципальными финансами, система муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:
a. «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Про)»;
b.  «Подсистема размещения муниципального заказа путем проведения закупок в электронной форме в «Бюджет-СМАРТ Про» («Бюджет-КС») программный комплекс «WEB-Торги-КС»);
c. «Подпрограмма (модуль) по взаимодействию с ГИС ЖКХ»;
d. «Подпрограмма (модуль) по формированию и ведению перечня и реестра источников доходов»
e. «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания («Целевые программы – СМАРТ»)».
· система управления имуществом и земельными ресурсами («БАРС-Имущество»); 
· геоинформационная система;
· система электронного документооборота и делопроизводства Городской Управы города Калуги «Company Media»;
· официальный сайт Городской Управы Города Калуги;
· информационно-аналитическая платформа «Калуга»
· автоматизация процессов управления на платформе Битрикс24;
· информационная система обеспечения градостроительной деятельности
· Консультант Плюс.
2. Обеспечена бесперебойная работа местной, внутризоновой, междугородной и международной связи в сети IP-телефонии Городской Управы города Калуги.
3. Поддержка работоспособности компьютерной сети и серверной инфраструктуры Городской Управы города Калуги.
4. Проведена частичная модернизация компьютерного и периферийного парка техники и офисного оборудования органов Городской Управы города Калуги.
5. Обеспечено обслуживание компьютерного оборудования, офисной техники и программного обеспечения автоматизированных рабочих мест в органах Городской Управы города Калуги. 
6. Мероприятия Программы по защите информации обеспечили выполнение задачи предупреждения угроз, возникающих в органах Городской Управы города Калуги, посредством муниципального контроля (надзора) в сфере реализации Программы, мониторинга угроз, регулярной оценки защищенности компонентов инфраструктуры, ликвидации неблагоприятных последствий нарушений, своевременной модернизации систем защиты компонентов инфраструктуры. 
Основными направлениями по реализации политики в области информационной безопасности являются:
· обеспечение защиты информационных ресурсов от хищения, утраты, утечки, уничтожения, искажения, подделки и нарушения доступности;
· обеспечение защиты информации от утечки по техническим каналам при ее обработке, хранении и при передаче по каналам связи.
В рамках указанных направлений политики в области информационной безопасности осуществлялись:
· реализация разрешительной системы допуска исполнителей (пользователей, обслуживающего персонала) к работам, документам и информации конфиденциального характера;
· разграничение доступа пользователей и обслуживающего персонала к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защита информации в подсистемах различного уровня и назначения;
· предотвращение внедрения в автоматизированные подсистемы вредоносных программ и вирусов;
· необходимое резервирование технических средств, массивов и носителей информации.
Постоянно обеспечивается необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и осуществления полномочий органами Городской Управы города Калуги, в том числе организована защита информации составляющей персональные данные и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг. 
Для реализации поставленных задач в области защиты информации, в соответствии с действующим законодательством были:
· выполнены работы по обследованию, созданию системы защиты информации, аттестации и мероприятия по контролю защищенности объектов информатизации, обрабатывающих сведения, составляющие персональные данные в информационных системах органов Городской Управы города Калуги. Все указанные объекты имеют действующий аттестат соответствия;
В рамках аттестации разработаны и актуализированы организационно-распорядительные документы согласно законодательству РФ.
Произведено оснащение сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации на объектах информатизации в органах Городской Управы города Калуги.
Обеспечена защита информационных ресурсов органов Городской Управы города Калуги от кибер атак «отказ в обслуживании» (DDos-атака).
7. Обеспечено устойчивое функционирование муниципального центра обработки данных Городской Управы города Калуги. 
8. Обеспечена работоспособность сетевой и серверной инфраструктуры Городской Управы города Калуги.
9. Обеспечено предоставление и обслуживание адресов электронной почты.
10. Организовано техническое сопровождение мероприятий и сеансов видеоконференцсвязи органов Городской Управы города Калуги.
11. В целях реализации, возложенных на органы Городской Управы города Калуги полномочий по реализации государственных и муниципальных услуг предоставлен доступ к телекоммуникационным услугам связи.
12. Обеспечено звукоусиление мероприятий, проводимых Городской Управой города Калуги и ее органами. Организована трансляция и музыкальное сопровождение, основных общегородских культурно - массовых мероприятий города Калуги и общегосударственных праздничных дней таких как: освещение мероприятий, проводимых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, День пограничника, Парад Победы в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., освещение мероприятий, проводимых в рамках общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, День Военно-Морского Флота России, 90-летие Воздушно-десантных войск России, Праздник выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга», День Города, освещение мероприятий, проводимых в рамках проекта «Калуга - Новогодняя столица России» и другие.
13. Во исполнение требований Федерального закона от 21.01.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и постановления правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных» управлением делами Городского Головы города Калуги на основе принципов открытости и доступности информации о деятельности был разработан и утверждён, постановлением  Городской Управы города Калуги № 12126-пи от 25.11.2019 «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.09.2016 № 10916-пи «О подготовке и размещении в сети Интернет информации в форме открытых данных» график публикации открытых данных на 2021 год (далее График).
14. В соответствии с Графиком в 2021 году опубликованы на официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе «Открытые данные» (http://www.kaluga-gov.ru/), на портале открытых данных Российской Федерации (http://data.gov.ru/) наборы открытых данных органов Городской Управы города Калуги. 
15. Обеспечено функционирование, администрирование и бесперебойная работа программно-аппаратных средств официального сайта; осуществлено сопровождение официального сайта, соблюдены требования надежности и безопасности (сопровождение комплексной системы защиты информации).
16. Обеспечено информационное сопровождение официального сайта Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), освещающее деятельность органов Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
По итогам года была обеспечена реализация запланированных мероприятий на 2021 год. За отчетный период план мероприятий выполнен полностью. На территории города активно развивается информационное сообщество, доступ к информации о деятельности органов Городской Управы города Калуги обеспечен в полном объеме. К результатам реализации программы относится развитое информационное сообщество, имеющее основу для дальнейшего развития.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по Муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга» «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)
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1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, НА ОСНОВАНИИ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ)
Таблица 1
	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами
	ед.
	12
	12
	12
	

	2
	Увеличение посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги на 2% в год
	ед.
	949 490
	704 817
	700 819
	Отклонение значения показателя от планового обусловлено ситуацией с пандемией COVID-19 (пособия, режим самоизоляции и т.д.), мероприятиями, проводимыми Городской Управой города, муниципальные правовые акта и т. д). Введение в феврале 2021 года нового сайта Городской Управы города Калуги 

	3
	Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Органов
	%
	100
	100
	100
	

	4
	Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы
	ед.
	43
	43
	43
	

	5
	Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети
	%
	100
	100
	100
	

	6
	Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	%
	66,7
	66,7
	66,7
	

	7
	Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок
	%
	96
	100
	97
	Отклонение значения показателя от планового обусловлено выполнением мероприятий в рамках лимитов бюджетных обязательств на ремонт техники и оборудования

	8
	Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок
	%
	100
	100
	100
	

	9
	Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами, в общем количестве поступивших заявок
	%
	100
	100
	100
	

	10
	Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб
	%
	0
	0
	0
	

	11
	Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых Органами
	%
	100
	100
	100
	

	12
	Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»
	ед.
	0
	0
	0
	

	13
	Доля АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества АРМ Органов
	%
	100
	100
	100
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РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЧАСТИЧНО ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ИЗ ЧИСЛА ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ) С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий Программы отсутствует, соответствующая информация приведена в пункте 2.3. «Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы». Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2021 году запланированные индикаторы в основном были достигнуты. 

2.2. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Риски реализации Программы разделены на внутренние риски, которыми может управлять ответственный исполнитель и участники Программы, уменьшая вероятность их возникновения, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.
Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, участников Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы; несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы; недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Для минимизации данного риска осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.
Мерами управления внутренними рисками являются: создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителя и участников Программы, мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Также следует отметить следующие риски, такие как:
финансовый риск, связанный с отсутствием необходимого для исполнения программных мероприятий объемов финансирования либо недофинансированием программных мероприятий. Способы ограничения финансового риска - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета МО «Город Калуга» и в зависимости от достигнутых результатов, определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
риски неэффективного и неполного использования работниками органов местного самоуправления города Калуга технических и информационных ресурсов;
технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый моральный износ оборудования и др.);
риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.
В целях минимизации рисков предполагается принятие комплекса мер по повышению квалификации муниципальных и технических служащих органов местного самоуправления города Калуги.
Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем, современных технологий и стандартов разработки информационно-коммуникационных решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению информационно-коммуникационных систем, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений.
Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, а также с ограничениями (запретом) на использование импортных технологий со стороны регуляторов РФ, запретом на ввоз технологий в РФ, прекращением технической поддержки со стороны производителя в связи с политическими решениями.
Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий по развитию информационных систем и развитию инфраструктуры муниципальной информационной системы.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы обусловлен масштабными природными и техногенными катастрофами, войнами (вооруженными конфликтами) и др. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

2.3. СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 2
* Примечание: в графе «запланированные результаты» отражены утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 532-п ожидаемые результаты выполнения мероприятий за период (2020 - 2025 годы), в графе «достигнутые результаты» отражены результаты работ 2021 года.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(основного мероприятия)
подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия
(основного мероприятия)
программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реали
зации
	окончания реали
зации
	начала реали
зации
	окончания реали
зации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы)

	1
	Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	Обеспечено формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Городской Управы города Калуги 
	

	1.1
	Создание, внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним
	
	
	
	
	
	
	Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	

	1.1.1
	Развитие и обеспечение функционирования единой технологической платформы официального сайта Городской Управы города Калуги
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение открытости и расширение возможности доступа граждан и организаций к информации о деятельности Городской Управы города Калуги и ее органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Обеспечено повышение открытости и расширение возможности доступа граждан и организаций к информации о деятельности Городской Управы города Калуги и ее органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	

	1.1.2
	Развитие и обеспечение функционирования системы электронного документооборота
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение внутреннего и внешнего информационного обмена Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Функционирование системы электронного документооборота органов Городской Управы города Калуги обеспечено. 
	

	1.1.3
	Развитие и обеспечение функционирования системы «Электронная почта»
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2022
	2022
	
	
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	
	

	1.1.4
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления бюджетным процессом
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	

	1.1.5
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления муниципальными программами
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2021
	2020
	2021
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	

	1.1.6
	Обеспечение функционирования системы муниципальных закупок
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	

	1.1.7
	Сопровождение и обеспечение функционирования ИСОГД и ИСТАИГИ
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2021
	2020
	2021
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	

	1.1.8
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления имуществом и земельными ресурсами
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	

	1.1.9
	Развитие и обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы «Калуга»
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	

	1.2
	Обеспечение Органов базой данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	

	1.3
	Развитие инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	
	Формирование в органах Городской Управы города Калуги современной информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечено
	

	1.3.1
	Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки данных (далее - ЦОД): системы сбора, хранения и резервного копирования данных, поставка средств вычислительной серверной техники и их комплектующих, программного обеспечения
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры
	Обеспечивается создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры
	

	1.3.2
	Оснащение и содержание обеспечивающих систем в ЦОД
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2024
	2020
	2024
	Создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры
	Обеспечивается создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры
	

	1.3.3
	Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной сети, в том числе оснащение оборудованием маршрутизации, коммутации и комплектующими к ним
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры
	Обеспечивается создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры
	

	1.3.4
	Создание, сопровождение систем видео-конференц-связи и презентаций
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
Обеспечено функционирование сети видеоконференцсвязи   органов   Городской Управы города Калуги 
	

	1.3.5
	Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее органов компьютерным оборудованием, оргтехникой, вспомогательным оборудованием, правами использования программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных, а также техническими и программными средствами для их функционирования и комплектующими
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов. Закуплено компьютерное оборудование, оргтехника вспомогательное оборудование, а также расходные материалы и запасные части для их эксплуатации.
	

	1.3.6
	Обслуживание техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении Органов
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	Обеспечена надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов.
	

	1.3.7
	Организация предоставления услуг связи Органам
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение Органов современной телекоммуникационной инфраструктурой и услугами связи: корпоративной вычислительной сети, сети Интернет, корпоративной телефонной сети, стационарной и мобильной телефонной связи
	Обеспечены Органы современной телекоммуникационной инфраструктурой и услугами связи: корпоративной вычислительной сети, сети Интернет, корпоративной телефонной сети, стационарной и мобильной телефонной связи
	

	1.4
	Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обслуживание системы звукового сопровождения массовых мероприятий и обеспечение воспроизведения речевых и музыкальных сопровождений мероприятий, проводимых Органами
	Обеспечено:
- работоспособность системы звукового сопровождения массовых мероприятий;
- воспроизведение речевых и музыкальных сопровождений мероприятий, проводимых Органами
	

	1.5
	Организация информационной безопасности
	
	2020
	2025
	2020
	2025
	
	Выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актах в сфере обеспечения безопасности информации и реализация государственной политики по данному направлению деятельности
	

	1.5.1
	Обеспечение защиты персональных данных
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение защиты персональных данных при обработке в информационных системах
	Были проведены мероприятия по аттестации объектов информатизации Городской Управы города Калуги, обрабатывающих персональные данные, чьи аттестаты соответствия заканчивали действие в 2021 году
Проведено обновление сертифицированных средств защиты информации на объектах информатизации органов Городской Управы города Калуги, обрабатывающих персональные данные.
	

	1.5.2
	Аттестация, инструментальный контроль выделенных помещений, объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну, аттестация объектов информатизации для обработки конфиденциальной информации
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну
	Все объекты информатизации органов Городской Управы города Калуги, обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну, имеют действующие аттестаты соответствия требованиям безопасности; ежегодный контроль защищенности осуществлен.

Все объекты информатизации органов Городской Управы города Калуги, обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну оснащены сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации.
	

	1.5.3
	Приобретение, организация установки (установка), организация обслуживания (обслуживание) систем видеонаблюдения, камер видеонаблюдения
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2023
	2020
	2023
	Обеспечение информационной безопасности Органов
	Обеспечена работоспособность систем и камер видеонаблюдения
	

	1.5.4
	Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020 
	2025
	2020 
	2025
	Обеспечение информационной безопасности Органов
	
Проведено обновление сертифицированных средств защиты информации на объектах информатизации органов исполнительной власти, обрабатывающих персональные данные.
	

	2
	Обеспечение реализации муниципальной программы
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ «СИО»
	2020
	2025
	2020 
	2025
	Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры системы муниципального управления
	Обеспечено выполнения целей, задач и показателей Программы 
	




РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 43 060,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 41 887,4 тыс. рублей, или 97,3%.
Все средства использованы по целевому назначению. 

3.1 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	

244
247
	29 970,5

29 870,5
100,0
	
28 671,8

28 571,8
100,0

	27 560,5

27 481,0
79,5

	1.1
	Создание, внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	10 488,8
	5 617,3
	5 617,0

	1.1.1
	Развитие и обеспечение функционирования единой технологической платформы официального сайта Городской Управы города Калуги
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	31,0
	31,0
	30,7

	1.1.2
	Развитие и обеспечение функционирования системы электронного документооборота
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	636,0
	636,0
	636,0

	1.1.3
	Развитие и обеспечение функционирования системы «Электронная почта»
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	4 897,5
	
	

	1.1.4
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления бюджетным процессом
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	1 916,0
	1 946,0
	1 946,0

	1.1.5
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления муниципальными программами
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	1 150,0
	1 146,0
	1 146,0

	1.1.6
	Обеспечение функционирования системы муниципальных закупок
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433

	04 10

	2300142631
	244

	1 137,2
	1 137,2
	1 137,2

	1.1.7
	Сопровождение и обеспечение функционирования ИСОГД и ИСТАИГИ
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	
	
	

	1.1.8
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления имуществом и земельными ресурсами
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	721,1
	721,1
	721,1

	1.1.9
	Развитие и обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы «Калуга»
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	
	
	

	1.2
	Обеспечение Органов базой данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	1 590,0
	1 495,3
	1 495,3

	1.3
	Развитие инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	12 693,7
	15 829,3
	14 777,5

	1.3.1
	Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки данных (далее - ЦОД): системы сбора, хранения и резервного копирования данных, поставка средств вычислительной серверной техники и их комплектующих, программного обеспечения
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	854,4
	1 101,2
	1 101,2

	1.3.2
	Оснащение и содержание обеспечивающих систем в ЦОД
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	
	29,4
	29,4

	1.3.3
	Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной сети, в том числе оснащение оборудованием маршрутизации, коммутации и комплектующими к ним
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	233,2
	577,1
	577,1

	1.3.4
	Создание, сопровождение систем видео-конференц-связи и презентаций
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	
	272,9
	272,9

	1.3.5
	Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее органов компьютерным оборудованием, оргтехникой, вспомогательным оборудованием, правами использования программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных, а также техническими и программными средствами для их функционирования и комплектующими
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	1 595,1
	6 044,1
	6 009,0

	1.3.6
	Обслуживание техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении Органов
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	3 770,0
	2 347,2
	2 271,1

	1.3.7
	Организация предоставления услуг связи Органам
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	6 241,0
	5 457,4
	4 516,8

	1.4
	Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
247
	1 035,0
935,0
100,0

	1 035,0
935,0
100,0

	996,2
916,7
79,5


	1.5
	Организация информационной безопасности
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	4 163,0
	4 694,9
	4 674,5

	1.5.1
	Обеспечение защиты персональных данных
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	3 002,7
	3 579,7
	3 579,7

	1.5.2
	Аттестация, инструментальный контроль выделенных помещений, объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну, аттестация объектов информатизации для обработки конфиденциальной информации
	Управление делами Городского Головы города Калуги

	433
	04 10
	2300142631
	244
	50,0
	50,0
	50,0

	1.5.3
	Приобретение, организация установки (установка), организация обслуживания (обслуживание) систем видеонаблюдения, камер видеонаблюдения
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	04 10
	2300142631
	244
	
	
	

	1.5.4
	Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты
	Управление делами Городского Головы города Калуги

	433
	04 10
	2300142631
	244
	1 110,3
	1 065,2
	1 044,8

	2
	Обеспечение реализации муниципальной программы
	Управление делами Городского Головы города Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения»
	433
	0410
	2300200592
	
111
112
119
244
852
	14 191,9
10 345,4
173,5
3 100,1
572,9
0
	14 388,5
10 583,1
23,2
3 209,3
564,9
8,0
	14 326,9
10 582,5
3,2
3 208,7
524,5
8,0

	ИТОГО
	
	
	
	
	44 162,4
	43 060,3
	41 887,4
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Таблица 4 
	№
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Значение показателя отчетный год
	Сi
	С

	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	 5
	6 

	1
	Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами
	12
	12
	1
	1


	2
	Увеличение посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги на 1% в год
	704817
	700819
	1
	

	3
	Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Органов
	100
	100
	1
	

	4
	Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы
	43
	43
	1
	

	5
	Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети
	100
	100
	1
	

	6
	Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	66,7
	66,7
	1
	

	7
	Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок
	100
	96
	0,97
	

	8
	Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок
	100
	100
	1
	

	9
	Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами, в общем количестве поступивших заявок
	100
	100
	1
	

	10
	Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб
	0
	0
	1
	

	11
	Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых Органами
	100
	100
	1
	

	12
	Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	

	13
	Доля АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества АРМ Органов
	100
	100
	1
	


4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (Уи = Фф / Фп)
Таблица 5
	Расходы, тыс. руб.
	Уровень исполнения муниципальной программы по расходам
	Причина не освоения финансовых ресурсов

	Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период
Сводная бюджетная роспись, план на 2021 год
	Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы
	
	

	1
	3
	4
	5

	43 060,3
	41 887,4
	0,97
	1. Экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур в рамках 44-ФЗ в 2021 года.
2. Высвобожденные в декабре 2021 года бюджетные ассигнования от расторжения муниципальных контрактов.


[bookmark: __UnoMark__5269_1734990634]
4.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы
Таблица 6
	№
п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы

	1
	2
	3
	4

	1
	Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
	2020
	1/1

	1.1
	Создание, внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним
	2020
	1/1

	1.1.1
	Развитие и обеспечение функционирования единой технологической платформы официального сайта Городской Управы города Калуги
	2020
	1/1

	1.1.2
	Развитие и обеспечение функционирования системы электронного документооборота
	2020
	1/1

	1.1.3
	Развитие и обеспечение функционирования системы «Электронная почта»
	2022
	

	1.1.4
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления бюджетным процессом
	2020
	1/1

	1.1.5
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления муниципальными программами
	2020
	1/1

	1.1.6
	Обеспечение функционирования системы муниципальных закупок
	2020
	1/1

	1.1.7
	Сопровождение и обеспечение функционирования ИСОГД и ИСТАИГИ
	2020
	1/1

	1.1.8
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления имуществом и земельными ресурсами
	2020
	1/1

	1.1.9
	Развитие и обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы «Калуга»
	2020
	1/1

	1.2
	Обеспечение Органов базой данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий
	2020
	1/1

	1.3
	Развитие инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования
	2020
	1/1

	1.3.1
	Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки данных (далее - ЦОД): системы сбора, хранения и резервного копирования данных, поставка средств вычислительной серверной техники и их комплектующих, программного обеспечения
	2020
	1/1

	1.3.2
	Оснащение и содержание обеспечивающих систем в ЦОД
	2020
	1/1

	1.3.3
	Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной сети, в том числе оснащение оборудованием маршрутизации, коммутации и комплектующими к ним
	2020
	1/1

	1.3.4
	Создание, сопровождение систем видео-конференц-связи и презентаций
	2020
	1/1

	1.3.5
	Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее органов компьютерным оборудованием, оргтехникой, вспомогательным оборудованием, правами использования программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных, а также техническими и программными средствами для их функционирования и комплектующими
	2020
	1/1

	1.3.6
	Обслуживание техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении Органов
	2020
	1/1

	1.3.7
	Организация предоставления услуг связи Органам
	2020
	1/1

	1.4
	Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами
	2020
	1/1

	1.5
	Организация информационной безопасности
	2020
	1/1

	1.5.1
	Обеспечение защиты персональных данных
	2020
	1/1

	1.5.2
	Аттестация, инструментальный контроль выделенных помещений, объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну, аттестация объектов информатизации для обработки конфиденциальной информации
	2020
	1/1

	1.5.3
	Приобретение, организация установки (установка), организация обслуживания (обслуживание) систем видеонаблюдения, камер видеонаблюдения
	2020
	1/1

	1.5.4
	Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты
	2020 
	1/1

	2
	Обеспечение реализации муниципальной программы
	2020
	1/1

	
	ИТОГО
	
	26/26



М = 1 (26/26, где 26 – мероприятия, запланированные к выполнению на 01.01.2021 году, 26 – выполненные).

4.5. ВЫВОДЫ:

При выполнении мероприятий Программы в 2021 году:
· проводилась единая техническая политика при решении комплексных задач в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий в целях совершенствования деятельности Городской Управы города Калуги и ее органов;
· обеспечена эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий;
· обеспечена безопасность в информационном обществе;
· повышено качество муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с утвержденным бюджетом по Программе на 2022 и плановый период 2023-2024 гг. целесообразно внести необходимые изменения в целевые индикаторы (показатели) и продолжить дальнейшую реализацию программы.

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ, 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ

В течение финансового года изменения в Программу не вносились. 
В 2022 году будет продолжена работа по реализации мероприятий, предусмотренных Программой. Вместе с тем, для дальнейшего повышения качества предоставления услуг необходимо своевременное финансирование в полном объеме
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