УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа

города Калуги

Д.А. Денисов

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

План

противопожарного обустройства лесов на территории Калужского городского лесничества расположенного на землях населенных пунктов городского округа города Калуги

на период с 10 апреля 2026 года по 10 апреля 2031 года

План противопожарного обустройства лесов на территории Калужского городского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа города Калуги (далее - План противопожарного обустройства лесов), разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2023 № 2332 «Об утверждении Правил разработки и утверждения Плана противопожарного обустройства лесов на территории лесничества и его формы, Правил разработки Плана противопожарного обустройства лесов на территории субъекта Российской Федерации и его формы».

Срок действия Плана противопожарного обустройства лесов – 5 лет.

- 1. Краткая характеристика Калужского городского лесничества

Калужское городское лесничество, расположенное на землях населенных пунктов городского округа города Калуги  (далее - Калужское городское лесничество), расположено на северо-востоке Калужской области на территории городского округа города Калуги Калужской области.

Протяжённость лесничества с севера на юг – 18,4 км, с востока на запад – 18.2 км.

На момент лесоустройства границы Калужского городского лесничества определены, стоят на кадастровом учете и утверждены постановлением администрации городского округа города Калуги от 12.04.2024 № 108-п «О создании лесничества на землях населенных пунктов городского округа города Калуги Калужской области и установлении его границ».

В соответствии с Лесным кодексом РФ к городским лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов в пределах одного муниципального образования.

Согласно установленным нормативам Калужское городское лесничество расположено в зоне хвойно-широколиственных лесов, районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации.

Климат умеренно континентальный, зима — долгая, морозная, снежная, лето — тёплое и местами облачное. Период со среднесуточной температурой выше +19 °C (так называемый «тёплый сезон») длится с середины мая по начало сентября, период со среднесуточной температурой ниже +2 °C («холодный сезон») — с середины ноября по середину марта. Продолжительность дня в Калуге варьируется от 7 часов 16 минут 22 декабря до 17 часов                 16 минут 21 июня.

1.1. Общая площадь городских лесов согласно материалам лесоустройства 2025 года составляет 835.6723 га.

Таблица 1 – Распределение лесов по лесорастительным зонам и лесным районам

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорас-тительная зона | Лесной район | Зона лесозащитного районирования | Зона лесосеменного районирования | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | Зона хвойно-широколиственных лесов | Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации Федерации | Слабой лесопатоло-гической угрозы | 2 (сосна обыкновенная) 3 (ель) 1 (дуб черешчатый) | 1-13 | 835.6723 |
|  | Всего по городским лесам |  |  |  |  |  | 835.6723 |

Таблица 2 – Распределение лесов по целевому назначению

| Целевое назначение лесов | Наименование участкового лесничества | Номера кварталов или их частей | Площадь, га | Правовые основы деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего лесов: | - | 1-13 | 835.6723 | Статья 10, 111 Лесного кодекса РФ |
| Защитные леса всего: | - | 1-13 | 835.6723 | Статья 10, 111 Лесного кодекса РФ |
| в том числе: городские леса | - | 1-13 | 835.6723 | Статья 10, 111 Лесного кодекса РФ |

Леса Калужского городского лесничества не делятся на участковые лесничества ввиду малой площади городских лесов.

Таблица 3 – Распределение площади лесов по типам леса

| Тип леса | Площадь, га |
| --- | --- |
| ЛСН | 260,0727 |
| Сбр | 207,6740 |
| Дслш | 122,6978 |
| Прчб | 34,1767 |
| Сслн | 140,4575 |

Таблица 4 – Распределение площади лесничества по преобладающим породам и группам возраста

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | возраст рубки | Покрытые лесной растительностью земли, га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по группам возраста лесных насаждений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | молодняки |  | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | в т.ч. перестойные |
|  |  |  | 1 класса | 2 класса |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего лесов, в отношении которых имеются материалы лесоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 101 | 171.9565 | 0 | 0 | 105.2214 | 16.3955 | 50.3396 | 0 |
| Ель | 101 | 45.8655 | 0 | 0 | 12.1221 | 19.5375 | 14.2059 | 0 |
| ИТОГО ХВОЙНЫХ |  | 217.822 | 0 | 0 | 117.3435 | 35.933 | 64.5455 | 0 |
| Дуб | 121 | 27.691 | 0 | 0 | 13.4025 | 14.2885 | 0 | 0 |
| Дуб низкоствольный | 71 | 83.1414 | 0 | 0 | 5.7048 | 0.9346 | 76.502 | 63.2145 |
| Клен остролистный | 71 | 11.8193 | 0 | 0 | 2.2442 | 0 | 9.5751 | 0 |
| Клен ясенелистный | 71 | 1.0884 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ |  | 123.7401 | 0 | 0 | 22.4399 | 15.2231 | 86.0771 | 63.2145 |
| Береза | 71 | 167.0323 | 0 | 0 | 18.035 | 5.769 | 143.228 | 22.5456 |
| Липа | 71 | 102.6841 | 0 | 0 | 0.4936 | 7.0179 | 95.1726 | 2.1303 |
| Ольха черная | 71 | 27.2604 | 0 | 0 | 5.6006 | 5.3411 | 16.3187 | 0 |
| Осина | 51 | 123.5343 | 0 | 0 | 0.5064 | 0 | 123.028 | 87.7284 |
| Ольха серая | 51 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 2.5981 |
| Тополь | 51 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0594 | 3.0594 |
| Ива древовидная | 51 | 10.3795 | 0 | 0 | 0.4145 | 0 | 9.965 | 9.583 |
| ИТОГО МЯГКОЛИСТВЕННЫХ |  | 436.5481 | 0 | 0 | 25.0501 | 18.128 | 393.37 | 127.6448 |
| ИТОГО ПО ОСНОВНЫМ ЛЕСООБРАЗУЮЩИМ ПОРОДАМ |  | 778.1102 | 0 | 0 | 164.8335 | 69.2841 | 543.993 | 190.8593 |
| ВСЕГО |  | 778.1102 | 0 | 0 | 164.8335 | 69.2841 | 543.993 | 190.8593 |
| Всего по древесным породам и кустарникам |  | 778.1102 | 0 | 0 | 164.8335 | 69.2841 | 543.993 | 190.8593 |

Таблица 5 – Характеристика лесных и нелесных земель на территории лесничества

| Показатели характеристика земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общая площадь земель | 835.6723 | 100 |
| 2. Лесные земли, всего | 784.4903 | 93.88 |
| в том числе: |  |  |
| 2.1. Земли, покрытые лесной растительностью, всего | 778.1102 | 93.11 |
| 2.2. Земли, не покрытые лесной растительностью, всего | 6.3801 | 0.76 |
| в том числе: |  |  |
| вырубки | 0 | 0 |
| гари | 0 | 0 |
| редины | 0.7003 | 0.08 |
| прогалины | 5.6798 | 0.68 |
| другие | 0 | 0 |
| 3. Нелесные земли, всего | 51.182 | 6.12 |
| в том числе: |  |  |
| дороги | 1.9145 | 0.23 |
| просеки | 0.736 | 0.09 |
| болота | 1.5802 | 0.19 |
| другие | 46.9513 | 5.62 |

Распределение Калужского городского лесничества по классам природной пожарной опасности (таблица 6) выполнено в соответствии с «Классификацией природной пожарной опасности лесов», утвержденной приказом Рослесхоза от 05.07.2011 № 287, с учетом типов лесорастительных условий, структуры насаждений, породного состава, возраста и категорий земель лесного фонда.

Таблица 6 – Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности

| № п/п | Лесничество, участковое лесничество | Площадь по классам пожарной опасности |  |  |  |  | Итого | Средний класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Калужское городское лесничество |  | 10.4602 | 347.9422 | 402.9544 | 72.401 | 833.7578 | 4 |
|  | Всего |  | 10.4602 | 347.9422 | 402.9544 | 72.401 | 833.7578 |  |
|  | % |  | 1.3 | 41.7 | 48.3 | 8.7 | 100 |  |

Общая площадь Калужского городского лесничества составляет 835.6723 га. Калужское городское лесничество в основном представлено лесными землями, то есть 93.88%. Фонд лесовосстановления составляет 5,6798 (0.68%) га от общей площади. Непокрытые лесной растительностью земли составляют 51,182 га (6,12%) от общей площади.

Древесная растительность городских лесов представлена естественными насаждениями и лесными культурами.

По материалам таксации лесов на территории Калужского городского лесничества лесные культуры составляют 9.1421 га (1.09%).

Пожароопасный сезон в среднем наступает в середине апреля и заканчивается в среднем в середине октября, средняя продолжительность - от 213 до 226 дней.

На протяжении последних пяти лет на территории Калужского городского лесничества зарегистрированных пожаров не было. В середине пожароопасного сезона (июль – август) при отсутствии достаточного количества осадков возможны устойчивые низовые пожары средней и высокой интенсивности. Динамика площадей лесных пожаров за последние пять лет на территории Калужского городского лесничества следующая: 2020 г. – 0,0 га,                 2021 г. – 0,0 га, 2022 г. – 0,0 га, 2023 г. – 0,0 га, 2024 г. – 0,0 га. Основная причина возникновения лесных пожаров – неосторожное обращение с огнем в лесу местного населения, а также сельскохозяйственные палы сухой травы на смежных сельскохозяйственных землях. В выходные дни в связи с увеличением граждан, пребывающих в лесу, происходит резкое увеличение количества источников огня в лесах. При прочих равных условиях, в первую очередь лесные пожары могут возникать на лесных участках, относящихся к 1–3 классам природной пожарной опасности. Основными источниками огня на территории Калужского городского лесничества являются непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес гражданами или выброшенные из проезжающего автотранспорта. Следовательно, основные источники огня концентрируются вдоль дорог общего пользования, проходящих через лесные массивы, лесных дорог, вдоль границ с населенными пунктами, в местах отдыха граждан. В связи с хорошей транспортной доступностью основной части лесных участков Калужского городского лесничества угроза распространения пожаров низкая. Динамика площадей погибших насаждений за последние пять лет на территории Калужского городского лесничества следующая: 2020 г. – 0,0 га;  2021 г. – 0,0 га; 2022 г. – 0,0 га; 2023 г. – 0,0 га;                  2024 г. – 0,0 га.

1.2. Информация о лесных участках, предоставленных в пользование,  характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия Плана противопожарного обустройства не приводится ввиду отсутствия аренды на территории Калужского городского лесничества.

1.3.  Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов (наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов).

Для предупреждения и эффективного тушения лесных пожаров на территории Калужского городского лесничества имеется ряд объектов противопожарного обустройства лесов, а именно: установлен постоянный стенд противопожарной тематики, вдоль дорог и в местах отдыха населения установлено 5 аншлагов и плакатов на противопожарную тематику; имеется 38 км дорог противопожарного назначения, 23 км минерализованных полос.  Исходя из опыта прошедших пожароопасных периодов, наибольший эффект в части предупреждения и раннего обнаружения загораний, а также ограничения распространения огня обеспечивают противопожарные минерализованные полосы, а также регулярное патрулирование в пожароопасный период участков городских лесов.

- 2. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение

2.1. Создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.

Дороги противопожарного назначения эксплуатируют в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. При проведении мероприятия обеспечивается свободный проезд всех видов автомобильного и специального транспорта для перевозки противопожарных грузов, проезд к источникам противопожарного водоснабжения и природным участкам (в лесах), опасным в пожарном отношении, в течение пожароопасного сезона. Работы по эксплуатации таких дорог заключаются в вырубке подроста и кустарника на дороге, расчистке завалов, раскряжевке поваленных деревьев, планировке поверхности грунта, срезке и засыпке бугров, ям при рабочем ходе в одном направлении. Все лесные дороги необходимо эксплуатировать таким образом, чтобы они одновременно служили преградами распространению возможных низовых пожаров и опорными линиями при локализации действующих очагов.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Калужского городского лесничества составляет  4,9 км. Создание новых не планируется.

2.2. Вся территория Калужского городского лесничества относится к зоне наземной охраны лесов от пожаров, в связи с чем создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, не осуществляется.

2.3. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос.

Противопожарное устройство в лесах - система организационно-технических и лесоводственных мероприятий (работ) по противопожарной профилактике в лесах, организации своевременного обнаружения лесных пожаров и их ликвидации на минимальных площадях. Минерализованные полосы, линейные участки территории, очищенные от растительных горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные почвообрабатывающими орудиями или иным способом, могут быть самостоятельным противопожарным барьером или входить в состав более сложного противопожарного барьера в качестве его элемента. Ширина противопожарных минерализованных полос составляет              1,4-3 м в зависимости от способа их создания с учетом возможного характера и интенсивности распространения пожаров, почвенных и лесорастительных условий, степени природной и фактической пожарной опасности участка леса.

Лесохозяйственным регламентом Калужского городского лесничества проектируется устройство противопожарных минерализованных полос.

Таблица 7 – Объемы работ по устройству противопожарных минерализованных полос по годам с затратами

| № п/п | Период действия Плана противопожарного обустройства лесов | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2026 | 0.8084 | * |
| 2 | 2027 | 0.8084 | * |
| 3 | 2028 | 0.8084 | * |
| 4 | 2029 | 0.8084 | * |
| 5 | 2030 | 0.8084 | * |

* Финансовое обеспечение мер противопожарного обустройства лесов осуществляется в рамках выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой».

2.4. Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты), пункты сосредоточения противопожарного инвентаря.

Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) – планируется использовать имеющиеся объекты для размещения стационарных камер видеонаблюдения и видеофиксации либо визуального наблюдения.

Оборудование пункта сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) планируется на территории города Калуги путем создания собственного либо заключения договора со специализированной организацией, имеющей соответствующее оборудование и способное принять меры по недопущению распространения ландшафтных пожаров на территории городских лесов.

2.5. Устройство пожарных водоемов и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения.

Устройство пожарных водоемов и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения в Калужском городском лесничестве не осуществляется.

2.6. Проведение работ по гидромелиорации земель.

Мероприятия по проведению работ по гидромелиорации земель в Калужском городском лесничестве не проводятся и не планируются.

2.7. Снижение природной пожарной опасности путем регулирования породного состава лесных насаждений.

Мероприятия по снижению природной пожарной опасности путем регулирования породного состава лесных насаждений в Калужском городском лесничестве не осуществляется и не планируется.

2.8. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

На территории Калужского городского лесничества не планируется.

2.9. Прочистка просек, противопожарных минерализованных полос и их обновление.

Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление осуществляется в течение года двукратно (за исключением года устройства минерализованных полос, в этом случае уход проводится однократно), проводится на одном и том же месте, уход за противопожарными минерализованными полосами проводится весной после схода снежного покрова и осенью после опадения основной массы листвы.

Таблица 8 – Объемы работ по прочистке противопожарных минерализованных полос по годам с затратами

| № п/п | Период действия Плана противопожарного обустройства | Прочистка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2026 | 1.6168 | * |
| 2 | 2027 | 1.6168 | * |
| 3 | 2028 | 1.6168 | * |
| 4 | 2029 | 1.6168 | * |
| 5 | 2030 | 1.6168 | * |

* Финансовое обеспечение мер противопожарного обустройства лесов осуществляется в рамках выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой».

2.10. Эксплуатация пожарных водоемов и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения.

Планируется использовать стационарные пункты водозабора и подъезды к стационарным пунктам водозабора, расположенным на территории населенного пункта.

2.11. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ.

Места для отдыха и курения в лесу проектируются в районах интенсивного посещения леса населением, туристами и отдыхающими. К таким местам относятся наиболее часто посещаемые живописные видовые точки по берегам рек и озер, возвышенности, тропы и лесные дороги, ведущие в места массовой заготовки грибов и ягод, районы вблизи населенных пунктов, а также обочины оживленных путей транспорта.

Таблица 9 – Объемы работ по благоустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесах по годам с затратами

| № п/п | Период действия Плана противопожарного обустройства | Благоустройство зон отдыха граждан |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2026 | 0 | * |
| 2 | 2027 | 0 | * |
| 3 | 2028 | 0 | * |
| 4 | 2029 | 0 | * |
| 5 | 2030 | 0 | * |

* Финансовое обеспечение мер противопожарного обустройства лесов осуществляется в рамках выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой».

2.12. Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах, в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями, установленными в Лесохозяйственном регламенте Калужского городского лесничества.

Установка и эксплуатация шлагбаумов, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Калужского городского лесничества на период разрабатываемого Плана противопожарного обустройства не проектируется.

2.13. Создание и содержание противопожарных заслонов и лиственных опушек.

Создание и содержание противопожарных заслонов и лиственных опушек на территории Калужского городского лесничества не производится.

2.14. Установка аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Установка стендов проектируется у дорог, в местах отдыха в лесу в виде: стендов, плакатов, объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей. На аншлагах размещается информация о мерах пожарной безопасности в лесах, указываются телефоны районных лесничеств, единый номер Федеральной диспетчерской службы: 8-800-100-94-00 на красном фоне белыми буквами, либо на белом фоне красными буквами. Размещение готового текста предусматривается в верхней или нижней части стенда.

Таблица 10 – Объемы работ по установке и размещению стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, по годам с затратами

| № п/п | Период действия Плана противопожарного обустройства лесов | Установка аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2026 | 6 | * |
| 2 | 2027 | 5 | * |
| 3 | 2028 | 4 | * |
| 4 | 2029 | 3 | * |
| 5 | 2030 | 2 | * |

* Финансовое обеспечение мер противопожарного обустройства лесов осуществляется в рамках выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой».

2.15. Объемы и объектное распределение проектируемых мер в разрезе участковых лесничеств с указанием квартала и выдела.

Таблица 11 - Объемы и объектное распределение проектируемых мер в разрезе участковых лесничеств с указанием квартала и выдела

| № п/п | Проектируемые мероприятия | Ед. изм. | № кварталов | № лесотаксационных выделов | Кол-во | Объем вырубаемой древесины, куб.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг пожарной опасности в лесах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг пожарной опасности в городских лесах, в том числе наземное патрулирование лесов | га | все | все | 833.7578 | - |  |
| Противопожарное обустройство лесов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство, содержание и ремонт дорог противопожарного назначения (шириной 4 м)* | км | - | - | - | - | Не планируется |
|  |  | км | ИТОГО: | - | - | - |  |
| 3 | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения** | шт. | - | - | - | - | По количеству имеющихся на территории населенного пункта |
| 4 | Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | шт. | - | - | - | - | Не планируется |
|  |  | шт. | ИТОГО: | - | - | - |  |
| 5 | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | шт. | - | - | - | - | не менее одного на участковое лесничество |
|  |  | шт. | ИТОГО: | - | - | - |  |
| 6 | Создание противопожарных минерализованных полос | км | 4 | 10 | 0.325 | - | Проводится перед началом пожароопас-ного периода |
|  |  | км | 4 | 12 | 0.592 | - |  |
|  |  | км | 5 | 28 | 0.837 | - |  |
|  |  | км | 6 | 2 | 0.882 | - |  |
|  |  | км | 6 | 9 | 0.574 | - |  |
|  |  | км | 6 | 10 | 0.73 | - |  |
|  |  | км | 6 | 11 | 0.102 | - |  |
|  |  | км | ИТОГО: | x | 4.042 | - |  |
| 7 | Ежегодная прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | км | 4 | 10 | 0.65 | - | Проводится в процессе пожароопас-ного периода (2 раза в год) |
|  |  | км | 4 | 12 | 1.184 | - |  |
|  |  | км | 5 | 28 | 1.674 | - |  |
|  |  | км | 6 | 2 | 1.764 | - |  |
|  |  | км | 6 | 9 | 1.148 | - |  |
|  |  | км | 6 | 10 | 1.46 | - |  |
|  |  | км | 6 | 11 | 0.204 | - |  |
|  |  | км | ИТОГО: | x | 8.084 | - |  |
| 8 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в виде: | - | - | - | - | - | не менее одного на участковое лесничество |
|  | стендов | шт. | 2 | 39 | 1 | - |  |
|  | плакатов | шт. | 4 | 2 | 1 | - |  |
|  |  | шт. | 6 | 1 | 1 | - |  |
|  | Объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей* | шт. | 6 | 1 | 1 | - |  |
|  |  | шт. | 2 | 24 | 1 | - |  |
|  |  | шт. | ИТОГО: | x | 5 | - |  |
|  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | шт. | - | - | - |  | не менее одного на участковое лесничество |
| 9 |  | шт. | - | - | - | - |  |
| Создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пункт сосредоточения противопожарного инвентаря | шт. | проектируется за территорией городских лесов |  |  | - | По одному на добровольную пожарную дружину |

2.16. Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов.

Таблица 12 – Календарный план

| наименование лесничества | Год проектируемых мер | Участковое лесничество | Квартал | 2.3 Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос | 2.9. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | 2.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужское городское лесничество | 2026 | - | 1-13 | 2 квартал -3 квартал | 2 квартал -3 квартал | 2 квартал |
|  | 2027 | - | 1-13 | 2 квартал -3 квартал | 2 квартал -3 квартал | 2 квартал |
|  | 2028 | - | 1-13 | 2 квартал -3 квартал | 2 квартал -3 квартал | 2 квартал |
|  | 2029 | - | 1-13 | 2 квартал -3 квартал | 2 квартал -3 квартал | 2 квартал |
|  | 2030 | - | 1-13 | 2 квартал -3 квартал | 2 квартал -3 квартал | 2 квартал |