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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» за 2021 год 
 утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» от 31.12.2019 № 554-п
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Стратегическая цель муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2025 года - создание комфортной среды и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
В качестве основных задач Программы выступают:
1. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда;
2. Обеспечение исполнения судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов;
3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Калуга».
4.  Осуществление взносов в фонд капитального ремонта за муниципальные жилые помещения.
5. Обеспечение выполнения работ по ремонту общего имущества в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции.
6. Улучшение качества жилищного фонда;
7. Развитие малоэтажного жилищного строительства;
8. Освобождение площадок для строительства новых зданий;
9. Эффективное использование выделенных бюджетных средств;
10. Ликвидация аварийного жилищного фонда;
11. Оказание содействия молодым семьям в решении жилищной проблемы;
Программа реализуется в период с 2020 года по 2025 год, этапы реализации муниципальной программы определены индивидуально каждой подпрограммой.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта;
- создание в муниципальном образовании «Город Калуга» безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения их из аварийных многоквартирных домов в другие благоустроенные жилые помещения;
- ликвидация аварийного жилищного фонда посредством реализации организационных, финансовых и инвестиционных механизмов переселения граждан в новое жилье, сноса аварийных многоквартирных домов;
- решение жилищной проблемы молодых семей;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению.
В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено  548,6 млн рублей.

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году из бюджета Калуги направлено 273,9 млн рублей. 
В 2021 году были проведены следующие работы:

· мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»:

- выполнен капитальный ремонт в 16 квартирах на общую сумму 2,5 млн руб.
· мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов»:
- во исполнение решений Калужского районного суда Калужской области проведен капитальный ремонт общего имущества в 47 многоквартирных домах (9 решений суда исполнены полностью, 39 - частично) на общую сумму 222,6 млн рублей, из них: 130,6 млн. руб, управлением на выполнение работ по соглашениям с управляющими организациями и 92,0 млн. руб на выполнение работ по заключенным контрактам МКУ «ЦПЭЭ»
· мероприятие «Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых является муниципальное образование»:
- перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в размере 48,8 млн рублей.
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»
Исполнение бюджета Калуги по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» составило                     232,2 млн рублей, в том числе ликвидация аварийного жилищного фонда.
Итогом реализации подпрограммы в 2021 году (2 и 3 этапы региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) стало расселение 339 граждан из 139 жилых помещений общей площадью 4 397,44 кв.м, в том числе:

- переселено в благоустроенные жилые помещения – 103 жилых помещения (общей площадью 3 009,14 кв.м), 261 человек;

- выплачено выкупное возмещение за изымаемые жилые помещения – 36 жилых помещений (общей площадью 1 388,3 кв.м), 78 человек.

Второй этап Программы в 2021 году завершен.

В 2021 году в рамках 2 и 3 этапов были полностью расселены 6 домов.
Также в 2021 году были снесены 5 аварийных домов, общая стоимость составила            5,7 млн. руб.

В 2021 году на указанные цели было направлено 232,2 млн рублей, из них             66,1 млн рублей средства областного бюджета, 151,5 млн рублей средства поступившие от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 14,6 млн рублей средства бюджета муниципального образования «Город Калуга». 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»
В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы было направлено 36,1 млн рублей, из них 23,2 млн рублей средства областного бюджета, 5,0 млн. рублей средства федерального бюджета, 7,9 млн рублей средства бюджета муниципального образования «Город Калуга». В течение 2021 года 26 молодых семей улучшили жилищные условия. 

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»
В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы было направлено 1,0 млн. рублей. Выполнены работы по корректировке проектной и рабочей документации, результатов инженерных изысканий по объекту: водопровод по ул.Заокская г.Калуга.
Прочие мероприятия
Общая сумма расходов бюджета Калуги, производимых в рамках выполнения прочих мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга», составила 5,4 млн рублей. Указанные средства были направлены: 
- на предоставление субсидии управляющим организациям на возмещение затрат на содержание  и ремонт общего имущества и коммунальные услуги муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме до их заселения, а также на возмещение недополученных доходов в части платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 0,7 млн. руб.;
- на исполнение предписаний Государственной жилищной инспекции о проведении капитального ремонта муниципальных жилых помещений в сумме 0,2 млн. руб.; 
- на содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 0,6 млн. руб;
- обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов и организация оценки предоставляемых жилых помещений собственникам в связи с изъятием у них жилых помещений для муниципальных нужд, в сумме 2,2 млн. руб.;
- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в сумме 1,7 млн. руб.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Год, предше-ствующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Количество жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт
	ед.
	11
	5
	16
	

	2
	Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества во исполнение судебных актов
	ед.
	48
	20
	47
	

	3
	Доля оплаты взносов муниципального образования «Город Калуга» в фонд капитального ремонта за муниципальные жилые помещения
	ед.
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»



	1
	Количество отселенных жилых помещений аварийных домов
	ед
	69
	148
	139
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что приобретенные в 2021 году жилые помещения (93 квартиры) в соответствии с заключенными контрактами будут переданы муниципальному образованию «Город Калуга» - 01.09.2022.

	2
	Количество расселенных аварийных домов
	ед.
	7
	14
	6
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что приобретенные в 2021 году жилые помещения (93 квартиры) в соответствии с заключенными контрактами будут переданы муниципальному образованию «Город Калуга» - 01.09.2022.

	3
	Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда
	ед.
	175
	764
	339
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что приобретенные в 2021 году жилые помещения (93 квартиры) в соответствии с заключенными контрактами будут переданы муниципальному образованию «Город Калуга» - 01.09.2022.

	4
	Количество квадратных метров жилых помещений расселенных аварийных домов
	кв.м
	2 185,5
	10 610,91
	4 397,44
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что приобретенные в 2021 году жилые помещения (93 квартиры) в соответствии с заключенными контрактами будут переданы муниципальному образованию «Город Калуга» - 01.09.2022. .В этой связи расселить предполагаемый объем аварийного жилищного фонда не представлялось возможным.

	5
	Доля расселенных  аварийных жилых домов в общем количестве аварийных домов, предлагаемых к расселению
	%
	14,5
	14,6
	17,8
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что приобретенные в 2021 году жилые помещения (93 квартиры) в соответствии с заключенными контрактами будут переданы муниципальному образованию «Город Калуга» - 01.09.2022. В этой связи расселить предполагаемый объем аварийного жилищного фонда не представлялось возможным.

	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате предоставления социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в том числе с использованием заемных средств)
	число семей
	26
	36
	26
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что денежные средства из федерального и областного бюджетов были выделены на 26 семей.

	Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»

	3
	Доля населения потребляющая качественную питьевую воду 
	%
	90
	91
	91
	

	4
	Доля населения обеспеченного центральным водоснабжением
	%
	90
	91
	91
	

	Прочие мероприятия программы

	1
	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции Калужской области
	ед.
	3
	4
	2
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что в 2021 году было выдано всего 2 предписания ГЖИ.

	2
	Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования  «Город Калуга» до их заселения
	кв.м
	955,59
	955,59
	3 026,29
	Предоставление субсидии носит заявительный характер. Управляющими организациями представлены расчеты на получение субсидии на указанную общую площадь незаселенных  муниципальных помещений.

	3
	Площадь муниципальных жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, площадь  барачных, подвальных, полуподвальных, чердачных муниципальных жилых помещений по которым осуществляется возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за содержание и текущий ремонт, за исключением платы за вывоз отходов
	кв.м
	891,68
	891,68
	696,58
	Уменьшение площади связано с закрытием лицевых счетов в связи с расселением и сносом аварийного жилищного фонда и его приватизацией.

	4
	Площадь муниципальных жилых помещений, не оборудованных системами водоотведения, по которым осуществляется возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за вывоз отходов
	кв.м
	1 382,48
	1 382,48
	1 382,48
	

	5
	Площадь муниципальных жилых помещений, оборудованных водопроводом и местным водоотведением (септиками), по которым осуществляется возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за вывоз отходов


	кв.м
	1 477,3
	1 477,3
	1 347,7
	Уменьшение площади связано с закрытием лицевых счетов в связи с расселением и сносом аварийного жилищного фонда.

	6
	Количество инженерных сетей, находящих

ся на содержании в муниципальном образовании «Город Калуга»
	кв.м
	11 600,0
	11 600
	11 600
	

	7
	Количество жилых домов отключенных от сетей инженерно-технического обеспечения
	кв.м
	14
	15
	7
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с отсутствием финансирования 

	8
	Количество вывезенного мусора из муниципальных жилых помещений 
	Кол-во помещений
	7
	6
	16
	

	9
	Количество обследованных строительных конструкций в многоквартирных жилых домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда 
	ед.
	11
	5
	22
	

	10
	Объем  предоставленной субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по отоплению многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	тыс.

руб
	3 711,3
	0
	0
	

	11
	Количество многоквартирных жилых домов в которых осуществлен  капитальный ремонт общего имущества
	Ед.
	1
	12
	1
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что финансирование по данному вопросу ограничено.


3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализа-
ции
	начала реализа-
ции
	окончания реализа-
ции
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, муниципальное казенное учреждение «Центр по повышению энергетической эффективности»
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году было запланировано

 провести капитальный ремонт   5 жилых помещений  находящихся в муниципальной собственности
	В 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту 16 жилых помещений  находящихся в муниципальной собственности.
	

	2
	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, муниципальное казенное учреждение «Центр по повышению энергетической эффективности»
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году было запланировано провести капитальный ремонт общего имущества  по исполнению судебных актов в 20 жилых   домах
	В 2021 году выполнены работы капитальному ремонту общего имущества  по исполнению судебных актов в 47 жилых  домах
	

	3
	Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых является муниципальное образование
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, муниципальное казенное учреждение «Центр по повышению энергетической эффективности»
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году запланировано осуществить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых является муниципальное образование на 100%
	В 2021 году взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых является муниципальное образование выполнены на 100%
	

	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1
	Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году было запланировано расселить 14 многоквартирных домов.
	В 2021 году расселено 6 многоквартирных домов
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что приобретенные в 2021 году жилые помещения (93 квартиры) в соответствии с заключенными контрактами будут переданы муниципальному образованию «Город Калуга» - 01.09.2022, в этой связи расселить запланированные дома не представлялось возможным.

	1.1
	В том числе: ликвидация аварийного жилищного фонда 
	Управление архитектуры, градостроительс-

тва и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	
	
	

	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году было запланировано предоставить  социальную выплату 36 молодым семьям
	В 2021 году социальные выплаты получили 26 молодых семей
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что  были выделены денежные средства из федерального и областного бюджетов  на 26 семей.

	Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	 2025
	2020
	2025
	В 2021 году не были запланированы расходы на строительно-монтажные работы 
	В 2021 году не были запланированы расходы на строительно-монтажные работы
	

	2
	Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, муниципальное казенное учреждение “Управление капитального строительства города Калуги”
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году запланирован размер субсидии на проектирование инженерно-технических сетей для земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей
	В 2021 году выполнены работы по корректировке проектной и рабочей документации, результатов инженерных изысканий по объекту: водопровод по ул.Заокская г.Калуга
	

	Прочие мероприятия

	1
	Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с предписаниями государственной жилищной инспекции Калужской области
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году было запланировано исполнить 4 предписания  ГЖИ
	В 2021 году  выполнено  2 предписания ГЖИ
	Отклонение произошло исходя из выписанных предписаний ГЖИ

	2
	Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме до их заселения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Плановый размер субсидии на 2021 год был рассчитан исходя из фактически незаселенной площади жилых помещений  и не предоставленным нежилым помещениям, находящимся в собственности МО «Город Калуга»
	В 2021 году заключено  21 соглашений и предоставлены субсидии 9 управляющим организациям
	

	3
	Возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решения о размере платы за жилое помещение
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Плановый размер субсидии на 2021 год рассчитан исходя из фактической площади неблагоустроенного жилищного фонда
	В 2021 году заключены 6 соглашений и предоставлены субсидии 6 управляющим организациям
	

	4
	Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в собственности муниципальном образовании «Город Калуга»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Ежемесячное перечисление обслуживающим организациям денежных средств на содержание инженерных сетей. 
	Ежемесячное перечисление обслуживающим организациям денежных средств на содержание инженерных сетей. 
	

	5
	Приобретение жилых помещений с целью исполнения судебных решений
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году было запланировано приобретение                жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда во исполнение решений суда
	В 2021 году жилые помещения для исполнения судебных решений не приобретались
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что по результатам проведенных электронных аукционов не было подано ни одной заявки на участие, в связи с чем на основании части 16 статьи 66 Федерального закона             №44-ФЗ электронные аукционы были признаны несостоявшимися

	6
	Организация оценки предоставляемых жилых помещений собственникам в связи с изъятием у них жилых помещений для муниципальных нужд
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году запланирована  организация оценки предоставляемых жилых помещений собственникам в связи с изъятием у них жилых помещений для муниципальных нужд
	В 2021 году была проведена оценка одного жилого помещения с целью предоставления его собственнику в связи с изъятием у него жилого помещения для муниципальных нужд
	

	7
	Отключение многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу, от сетей инженерно-технического обеспечения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году планировалось отключить от инженерного-технического обеспечения 15 домов.
	В 2021 году были отключены от сетей инженерно-технического обеспечения 7 аварийных домов подлежащих сносу
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с тем, что финансирование по данному мероприятию отсутствует. Ресурсоснабжающие организации отключают расселенные аварийные дома на безвозмездной основе

	8
	Вывоз мусора из муниципальных жилых помещений
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году  планировалось  вывоз  мусора из 6 муниципальных жилых помещений
	В 2021 году вывезен  мусора из 16 муниципальных жилых помещений
	

	9
	Обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов, входящих в состав муниципального жилищного фонда
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, муниципальное казенное учреждение «Центр по повышению энергетической эффективности»
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году  планировалось обследовать 5 строительных конструкций многоквартирных жилых домов, входящих в состав муниципального жилищного фонда
	В 2021 году  обследовано 22 строительных конструкций многоквартирных жилых домов, входящих в состав муниципального жилищного фонда
	

	10
	Объем  предоставленной субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по отоплению многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году реализация мероприятия не предусмотрено
	В 2021 году реализация мероприятия не предусмотрено
	

	11
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Калуга»
	муниципальное казенное учреждение «Центр по повышению энергетической эффективности»
	2020
	2025
	2020
	2025
	В 2021 году  планировалось                сделать капитальный ремонт общего имущества в 12   многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Калуга»
	В 2021 году  выполнен  капитальный ремонт общего имущества в 1 многоквартирном доме
	Отклонение показателя (индикатора) от запланированного произошло в связи с ограничением финансирования


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
- при переселении из аварийных домов в ряде случае складывается ситуация, что один или несколько собственников или нанимателей добровольно не согласны с переселением, данный вопрос решается в судебном порядке. Переселение дома в данном случае увеличивается срок расселения;

- несвоевременное поступление денежных средств из областного и федерального бюджетов.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Мерами управления рисками являются:

1. детальное планирование хода реализации Программы;

2. своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.

3. уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

4. определение приоритетов для первоочередного финансирования.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на реализацию муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года утвержденная
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
	
	805
	0501
	05 1 00 00000
	
	235 622,6
	273 905,4
	273 900,8

	1.1
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»
	
	805
	0501
	05 1 02 00000
	
	2 600,0
	2 501,8
	2 501,8

	1.1.1
	Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	МКУ «ЦПЭЭ»
	805
	0501
	05 1 02 43230
	243
	2 600,0
	2 501,8
	2 501,8

	1.2
	Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов»
	
	805
	0501
	05 1 04 00000
	
	200 000,0
	222 556,0
	222 555,9

	1.2.1
	Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов
	МКУ «ЦПЭЭ», управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	05 1 04 43180
	
	200 000,0
	222 556,0
	222 555,9

	
	
	
	805
	0501
	05 1 04 43180
	243
	100 000,0
	91 960,1
	91 960,1

	
	
	
	805
	0501
	05 1 04 43180
	811
	100 000,0
	130 595,9
	130 595,8

	1.3
	Основное мероприятие «Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых является муниципальное образование»
	
	805
	0501
	05 1 05 00000
	
	33 022,6
	48 847,6
	48 843,1

	1.3.1
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	05 1 05 43190
	244
	33 022,6
	48 847,6
	48 843,1

	2.
	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга»
	
	802
805
	0501
	05 2 00 00000
	
	181 190,3
	767 323,2
	232 188,0

	2.1
	Основное мероприятие «Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд»
	
	802
805
	0501
	05 2 01 00000
	
	0,0
	153 323,9
	10 488,9

	2.1.1
	Ликвидация аварийного жилищного фонда
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	0501
	05 2 01 43220
	244
	0,0
	5 895,8
	5 700,9

	2.1.2
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	05 2 01 09702
	853
	0,0
	4 788,0
	4 788,0

	2.1.3
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	05 2 01 67483
	412
	0,0
	142 640,1
	0,0

	2.2
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	
	805
	0501
	05 2 F3 00000
	
	181 190,3
	613 999,3
	221 699,1

	2.2.1
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	05 2 F3 67483
	
	108 464,8
	524 721,0
	151 534,5

	
	
	
	805
	0501
	05 2 F3 67483
	412
	50 000,0
	492 507,6
	120 488,8

	
	
	
	805
	0501
	05 2 F3 67483
	853
	58 464,8
	32 213,4
	31 045,7

	2.2.2
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	05 2 F3 67484
	
	70 194,3
	79 729,1
	66 085,6

	
	
	
	805
	0501
	05 2 F3 67484
	412
	41 000,0
	71 069,6
	59 919,1

	
	
	
	805
	0501
	05 2 F3 67484
	853
	29 194,3
	8 659,5
	6 166,5

	2.2.3
	Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	05 2 F3 6748S
	
	2 531,2
	9 549,2
	4 079,0

	
	
	
	805
	0501
	05 2 F3 6748S
	412
	2 531,2
	6 959,2
	3 156,7

	
	
	
	805
	0501
	05 2 F3 6748S
	853
	0,0
	2 590,0
	922,3

	3.
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»
	
	805
	1004
	05 3 00 00000
	
	37 133,4
	36 124,2
	36 124,2

	3.1
	Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	1004
	05 3 01 00000
	
	37 133,4
	36 124,2
	36 124,2

	3.1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	
	805
	1004
	05 3 01 L4970
	
	37 133,4
	36 124,2
	36 124,2

	
	за счет средств местного бюджета
	
	805
	1004
	05 3 01 L4970
	322
	7 426,7
	7 947,3
	7 947,3

	
	за счет средств областного бюджета
	
	805
	1004
	05 3 01 L4970
	322
	29 706,7
	23 216,5
	23 216,5

	
	за счет средств федерального бюджета
	
	805
	1004
	05 3 01 L4970
	322
	0,0
	4 960,4
	4 960,4

	4.
	Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»
	
	802
	0502
	05 5 00 00000
	
	5,6
	1 092,5
	961,9

	4.1
	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	0502
	05 5 01 49600
	414
	0,0
	1 086,9
	961,9

	4.2
	Основное мероприятие «Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	0502
	05 5 02 00000
	
	5,6
	5,6
	0,0

	4.2.1
	Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»
	
	802
	0502
	05 5 02 S9020
	414
	5,6
	5,6
	0,0

	
	за счет средств местного бюджета
	
	802
	0502
	05 5 02 S9020
	414
	0,6
	0,6
	0,0

	
	за счет средств областного бюджета
	
	802
	0502
	05 5 02 S9020
	414
	5,0
	5,0
	0,0

	5.
	Прочие мероприятия программы, в том числе
	
	
	
	
	
	10 947,9
	5 945,8
	5 440,7

	5.1
	Мероприятия в области жилищного хозяйства
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	05 0 00 43150
	
	8 571,7
	4 876,8
	4 793,4

	
	
	
	805
	0501
	05 0 00 43150
	243
	500,0
	164,6
	164,6

	
	
	
	805
	0501
	05 0 00 43150
	244
	3 000,0
	2 166,0
	2 166,0

	
	
	
	805
	0501
	05 0 00 43150
	412
	3 450,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	805
	0501
	05 0 00 43150
	811
	1 620,9
	2 546,2
	2 462,8

	5.2
	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0502
	05 0 00 43160
	
	2 376,2
	1 069,0
	647,3

	
	
	
	805
	0502
	05 0 00 43160
	244
	1 087,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	805
	0502
	05 0 00 43160
	247
	1 288,9
	1 069,0
	647,3

	
	
	
	805
	0502
	05 0 00 43160
	853
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ИТОГО по муниципальной программе:

в том числе:
	
	
	
	
	
	464 899,8
	1 084 391,1
	548 615,6

	
	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	256 529,0
	309 119,0
	302 818,6

	
	за счет средств областного бюджета
	
	
	
	
	
	99 906,0
	102 950,6
	89 302,1

	
	за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	108 464,8
	667 361,1
	151 534,5

	
	за счет средств федерального бюджета
	
	
	
	
	
	0,0
	4 960,4
	4 960,4


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения

	1.
	 «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 554-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» от 01.11.2021 № 379-п 
	Внесение изменений в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Город Калуга (решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
· Количество жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт:

Сi = 16 ед. / 5 ед. = 1
· Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен ремонт общего имущества во исполнение судебных актов:

Сi = 47 ед. / 20 ед. = 1

· Доля оплаты взносов муниципального образования «Город Калуга» в фонд капитального ремонта за муниципальные жилые помещения:

Сi = 100 ед. / 100 ед. = 1

· Количество отселенных жилых помещений аварийных домов:
Сi = 139 ед. / 148 ед. = 0,9
· Количество расселенных аварийных домов:
Сi = 6 ед. / 14 ед. = 0,4
· Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда:
Сi = 339 ед. / 764 ед. = 0,4
· Количество квадратных метров жилых помещений расселенных аварийных домов:
Сi = 4 397,44 кв.м / 10 610,91 кв.м = 0,4
· Доля расселенных аварийных жилых домов в общем количестве аварийных домов, предлагаемых к расселению:
Сi = 17,8 % / 14,6 % = 1
· Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате предоставления социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в том числе с использованием заемных средств):
Сi = 26 семей / 36 семей = 0,7
· Доля населения, потребляющая качественную питьевую воду:
Сi = 91 % / 91 % = 1
· Доля населения обеспеченного центральным водоснабжением:
Сi = 91 % / 91 % = 1
· Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции:
Сi = 4 ед. / 2 ед. = 1
· Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до их заселения:
Сi = 3 026,29 кв.м / 955,59 кв.м = 1
· Площадь муниципальных жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, по которым осуществляется возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за содержание и текущий ремонт, за исключением платы за вывоз отходов:
Сi = 891,68 кв.м / 696,58 кв.м = 1
· Площадь муниципальных жилых помещений, не оборудованных системами водоотведения, по которым осуществляется возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за вывоз отходов:
Сi = 1 382,48 кв.м / 1 382,48 кв.м =1
· Площадь муниципальных жилых помещений, оборудованных водопроводом и местным водоотведением (септиками), по которым осуществляется возмещение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за вывоз отходов:
Сi = 1 347,7 кв.м /1 477,3 кв.м = 0,9
· Количество инженерных сетей, находящихся на содержании в муниципальном образовании «Город Калуга»:

Сi = 11 600 кв.м / 11 600 кв.м = 1
· Количество жилых домов, отключенных от сетей инженерно-технического обеспечения:
Сi = 7 ед. / 15 ед. = 0,5
·  Количество вывезенного мусора из муниципальных жилых помещений 
             Сi = 16 / 6 = 1
· Количество обследованных строительных конструкций в многоквартирных жилых домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда
              Сi = 22 ед. / 5 ед. = 1
· Количество многоквартирных жилых домов в которых осуществлен капитальный ремонт.
              Сi = 1 ед. / 12 ед. = 0,1
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» составляет:
С = Σni Ci/n,
где:
C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.
1+1+1+0,9+0,4+0,4+0,4+1+0,7++1+1+1+1+1+1+0,9+1+0,5+1+1+0,1/22=17,3/22=0,8
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
Уи = Фф / Фп,
где:
Уи – уровень исполнения Программы по расходам;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уи=548 615,6 тыс. руб/ 1 084 391,1 тыс. руб.=0,5
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
М = Σni Рi/m
где:
М – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Pi  – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде «1», в случае не достижения непосредственного результата — как «0»;
m – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу.

М =12 / 16 = 0,75

