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Приложение 7                                                                                                                                                                           к постановлению Городской Управы                                                                                                                                                                           города Калуги                                                                                                                                                                         от 07.11.2023 № 407-п
3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 
на территории города Калуги»
	№
 п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
	Сроки реа-лиза-ции
	Наименова-ние главного распоряди-теля средств бюджета муници-пального образования «Город Калуга»
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Источ-ники финанси-рования
	Сумма расходов, всего (тыс.руб.)
	В том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1
	Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства    автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2020-2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное бюджетное учреждение «Специали-зированное монтажно-эксплуата-ционное управле-
ние»/
муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского
хозяйства»
	Муници-пальный бюджет
	3 682 680,7
	392 397,5
	664 684,0
	665 113,3
	632 357,3
	689 750,8
	638 377,8
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	813 421,1
	403 471,3
	141 444,1
	56 414,9
	152 090,8
	30 000,0
	30 000,0
	0,0

	
	
	
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	Муници-пальный бюджет
	227 769,9
	23 733,1
	37 336,8
	37 700,0
	43 000,0
	43 000,0
	43 000,0
	0,0

	1.2
	Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства

	2020-2026 гг. 
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное бюджетное учреждение «Специали-зированное монтажно-эксплуата-ционное управление» 
	Муници-пальный бюджет
	2 046,5
	285,9
	60,6
	0,0
	1 700,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств 
	2020-2024 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное бюджетное учреждение «Специали-зированное монтажно-эксплуата-ционное управление» 
	Муници-пальный бюджет
	591 208,5
	63 462,7
	148 787,2
	153 916,5
	153 916,5
	71 125,6
	0,0
	0,0

	1.4
	Ремонт  тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения и городской агломерации «Калужская агломерация» 
	2020-2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства»
	Муници-пальный бюджет
	112 824,5
	46 582,4
	40 864,6
	13 769,8
	6 344,5
	5 263,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	390 333,2
	32 543,7
	23 914,8
	133 874,7
	100 000,0
	100 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	1 090 087,2
	960 087,2
	130 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Капитальный ремонт улицы в жилой застройке от стр.112 по ул.Грабцевское шоссе до стр.128 и проезд вдоль Калужского технического колледжа (стр.126) в г.Калуге (в т.ч. ПИР)
	2020г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	652,4
	652,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	10 844,8
	10 844,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.  Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2.1
	Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая муниципально-го образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)
	2020г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	35 246,7
	35 246,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	177 530,6
	177 530,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Проектирова-ние и строительство улично-
дорожных сетей земельных участков индивидуаль-ной 
застройки для многодетных семей  (в т.ч. ПИР)
           
	2021-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	28 802,5
	0,0
	1 435,1
	1 153,0
	1 214,4
	15 000,0
	10 000,0
	0,0

	2.3
	Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу  в
районе     д.Марьино муници-пального образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)
	2020-2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	39 671,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39 671,2

	2.4
	Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на
ул. Глаголева (остановка
ул. Бутомы)
г. Калуги (в т.ч. ПИР)
	2021-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	32 061,0
	0,0
	10 776,6
	12 802,1
	1 122,0
	7 360,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	840 942,7
	0,0
	0,0
	427 259,4
	289 800,7
	123 882,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием
пос. Северный-Окружная 
г. Калуги
(в т. ч. ПИР) 
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	19 771,5
	3 342,7
	0,0
	11 428,8
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	25 286,6
	0,0
	0,0
	25 286,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	809 170,0
	0,0
	0,0
	809 170,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6
	Строительство улично-дорожной сети 
г. Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина  до
ул. Билибина       (в т. ч. ПИР)
	2020-2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	996 221,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	996 221,1

	2.7
	Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе (район строения д.176) до ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)
	2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 364,5
	1 364,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	1 186,6
	1 186,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	37 972,2
	37 972,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.8
	Проектирова-ние
и строительство улично-дорожной сети города Калуги 
	2020-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительст-ва 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	74 379,0
	10 619,6
	3 953,1
	1 229,3
	577,0
	43 000,0
	15 000,0
	0,0

	2.9
	Строительство автомобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта: «Строительство объезда г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку» до ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 684,6
	1 684,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	235 532,2
	235 532,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	54 935,9
	54 935,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.10
	Строительство автомобильной дороги ул.Дальняя г.Калуга (в т.ч.ПИР)
	2026 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	2.11
	Строительство улично-дорожной сети в квартале «Веснушки» г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	3 180,0
	3 180,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.12
	Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до площади Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)
	2020 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	3 657,6
	3 657,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.13
	Строительство автомобильной дороги по ул.Петра Семенова от дома № 9 к дому № 13 и далее до Обуховского дома культуры    
(в т.ч. ПИР)
	2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0

	2.14
	Реконструкция дороги 
ул. Георгия Димитрова г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства 
и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	2 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 500,0

	2.15

	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ромо-дановские Дворики (в т.ч. ПИР)
	2023-2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	5 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 500,0

	2.16
	Строительство подъездной дороги от ул.Московская до д.9 по ул.Калужского ополчения (в т.ч. ПИР)
	2020-2022 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 248,5
	0,0
	1 242,6
	5,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	7 454,8
	0,0
	7 454,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.17
	Строительство дороги в д.Яглово (в т.ч. ПИР)
	2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	4 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 500,0

	2.18
	Строительство улично-дорожной сети от ул.Ком-
фортная до СНТ «Долина» (в т.ч. ПИР)
	2020-2021 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 748,0
	1 673,9
	74,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	1 374,0
	1 374,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	43 968,0
	43 968,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.19
	Реконструкция дороги ул.Спартака г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	2026 г.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	2.20
	Строительство пешеходного перехода через ж/д станцию Тихонова Пустынь г.Калуги (в т.ч. ПИР)
	2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0

	2.21
	Строительство моста через р.Лихунка (в т.ч. ПИР)
	2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	16 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 800,0

	2.22
	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья) 
	2023 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.23
	Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытие «Правый берег-Шопино», стр.1б протяжен-ностью 4,5 км (3-й этап) (в т.ч. ПИР)
	2020 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	594,6
	594,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.24
	Реконструкция дороги по
ул. Веры Андриановой в г.Калуга (в.т.ч. ПИР)
	2020-2022 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	583,8
	291,4
	267,4
	25,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	75 820,2
	54 021,3
	21 798,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.25
	Реконструкция улицы в жилой застройке, соединяющей ул.Чехова и ул.Хрустальная (до 
стр. 10) г.Калуги  
(в т.ч.ПИР)

	2022-2023 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	2 135,8
	0,0
	0,0
	2 135,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	1 277,1
	0,0
	0,0
	1 277,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Феде-ральный бюджет
	40 866,1
	0,0
	0,0
	40 866,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.26
	«Реконструкция
ул. Грабцевское шоссе на участке от пересечения с ул. Зерновой до пересечения
с
ул. Прончищева, протяженностью 2,6 км» 
(в т.ч.ПИР)

	2023-2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000,0

	2.27
	Строительство участка дорожной сети в микрорайоне «Правгород» (ул.Академика Потехина, участок улицы в жилой застройке от улицы Фомушина до ул. С.Туликова)
в городе Калуге  (в т.ч.ПИР)

	2023-2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	105 443,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 000,0
	0,0
	98 443,0

	2.28
	«Строительство участка дорожной сети в микрорайоне «Правгород»
(ул. Хорошая, участок улицы в жилой застройке от ул. Фомушина до
ул. С. Туликова» в городе Калуге

	2023-2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	120 000,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	117 000,9

	2.29
	Реконструкция автомобильной дороги в районе 
Т-образного перекрестка улицы Энергетиков и Тульского шоссе с обустройством дополни-тельных остановочных пунктов общественно-го транспорта с заездными карманами и тротуара вдоль Тульского шоссе г.Калуги»  (в т.ч.ПИР)
	2022-2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	98 553,8
	0,0
	0,0
	3 472,3
	1 000,0
	0,0
	0,0
	94 081,5

	2.30
	Реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Зерновая от ул.Грабцевское шоссе до ул.Тарутинская  (в т.ч.ПИР)

	2023-2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	2.31
	Реконструкция дороги от пер.Ольговский по ул.Тарутинская до района транспортной развязки трассы Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань  (в т.ч.ПИР)

	2023-2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 000,0

	2.32
	Реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Советский проезд в 
г. Калуга  (в т.ч.ПИР)

	2023-2026 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0

	2.33
	Строительство автомобильной дороги к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана»
(в т.ч.ПИР)

	2022-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	8 075,9
	0,0
	0,0
	76,7
	7 808,5
	0,0
	0,0
	190,7

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	4 061,7
	0,0
	0,0
	0,0
	4 061,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	129 973,6
	0,0
	0,0
	0,0
	129 973,6
	0,0
	0,0
	0,0

	2.34
	Строительство подъездной
дороги к нежилому зданию для
реализации
общеобразовательных программ
в г. Калуга на 1300 мест с
КН40:26:000012:919 1, 2 этап (в
т.ч. ПИР)
	2023-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	2 897,6
	0,0
	0,0
	0,0
	2 897,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	49 145,2
	0,0
	0,0
	0,0
	49 145,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.35
	Строительство подъездной
дороги к земельным участкам
индивидуальной застройки для
многодетных семей к ул. Золотая
и ул. Коронная в д. Лихун (в т.ч.
ПИР)
	2023-2025 гг.
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги/ муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	Муници-пальный бюджет
	48,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	15 854,8
	0,0
	0,0
	0,0
	15 854,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по подпрограмме:
	11 102 390,7
	2 602 237,4
	1 234 094,7
	2 396 977,3
	1 597 912,6
	1 138 382,5
	736 377,8
	1 396 408,4

	Муниципальный бюджет:
	6 245 352,1
	588 769,6
	909 482,1
	902 828,5
	856 985,8
	884 499,9
	706 377,8
	1 396 408,4

	Областной бюджет:
	2 650 065,6
	916 504,5
	194 612,6
	644 112,7
	610 953,2
	253 882,6
	30 000,0
	0,0

	Федеральный бюджет:
	2 206 973,0
	1 096 963,3
	130 000,0
	850 036,1
	129 973,6
	0,0
	0,0
	0,0


