РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2019 г. N 559-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" "ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги
от 27.04.2021 N 156-п, от 02.03.2022 N 87-п, от 31.03.2022 N 126-п,
от 01.11.2022 N 398-п, от 31.05.2023 N 184-п, от 03.11.2023 N 403-п,
от 15.08.2024 N 249-п, от 25.04.2025 N 170-п)
	



В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования "Город Калуга", постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п "Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации", решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 N 278 "О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление городского хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги
Д.А.Денисов














Приложение
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 31 декабря 2019 г. N 559-п

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги
от 27.04.2021 N 156-п, от 02.03.2022 N 87-п, от 31.03.2022 N 126-п,
от 01.11.2022 N 398-п, от 31.05.2023 N 184-п, от 03.11.2023 N 403-п,
от 15.08.2024 N 249-п, от 25.04.2025 N 170-п)
	



[bookmark: P42]ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
"Город Калуга" "Городская среда"


	1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление городского хозяйства города Калуги

	2. Соисполнители муниципальной программы
	-

	3. Участники муниципальной программы
	- управление по работе с населением на территориях;
- управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- МБУ "Калугаблагоустройство";
- МКУ "Управление капитального строительства города Калуги";
- МКУ "Служба единого заказа городского хозяйства";
- МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление";
- МУП "Полигон ТКО";
- МБУ "Служба жилищного обеспечения";
- МБУ "Калужские городские коммунальные электрические сети" г. Калуги"

	(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 25.04.2025 N 170-п)

	4. Подпрограммы муниципальной программы
	- "Благоустроенный город";
- "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Калуга"

	5. Исключен. - Постановление Городской Управы г. Калуги от 15.08.2024 N 249-п.

	5. Цели муниципальной программы
	Создание условий для улучшения качества жизни населения, формирование благоприятной и экологически безопасной городской среды

	6. Задачи муниципальной программы
	- создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих;
- улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории муниципального образования "Город Калуга";
- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования "Город Калуга";
- улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду

	7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	1. Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га).
2. Количество и площадь высаженных цветов (кв. м/шт.).
3. Количество удаленных аварийных насаждений (шт.).
4. Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку (шт.).
5. Количество посаженных деревьев/кустарников (шт.).
6. Объем утилизированных древесных отходов (тыс. куб. м).
7. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (шт.).
8. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).
9. Количество обслуживаемых фонтанов (шт.).
10. Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.).
11. Количество обслуживаемых муниципальных колодцев (шт.).
12. Количество обслуживаемых светильников (шт.).
13. Объем потребляемой энергии системами наружного освещения (тыс. кВт. час).
14. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников, не менее (%).
15. Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту (шт.)
16. Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования "Город Калуга", к общему количеству предприятий муниципального образования "Город Калуга" (%).
17. Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели (%).
18. Площадь рекультивации полигона ТБО (га).
19. Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).
20. Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов (шт.).
21. Количество установленных лавок и скамеек (шт.).
22. Протяженность установленного леерного ограждения (п. м).
23. Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения (%).
24. Ввод в действие систем дождевой канализации (м).
25. Количество отловленных безнадзорных животных (шт.).
26. Количество транспортируемых тел умерших (шт.).
27. Количество транспортируемых умерших животных (шт.).
28. Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок (шт.).
29. Площадь обустроенных пешеходных дорожек (кв. м).
30. Количество локаций праздничных украшений (ед.).
31. Площадь проездов, находящихся на обслуживании (кв. м)

	(в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги от 27.04.2021 N 156-п, от 02.03.2022
N 87-п, от 01.11.2022 N 398-п)

	8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2020 - 2026 гг.

	(пункт в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.08.2024 N 249-п)

	9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Наименование программы
	Всего, тыс. руб.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	Подпрограмма "Благоустроенный город"
	5276002,4
	1012708,2
	699291,6
	442731,9
	1404639,5
	682301,3
	508687,4
	525642,5

	
	Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Калуга"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Прочие мероприятия программы
	456121,9
	60447,4
	60022,7
	61107,4
	64264,4
	78626,8
	65826,6
	65826,6

	
	ВСЕГО
	5732124,3
	1073155,6
	759314,3
	503839,3
	1468903,9
	760928,1
	574514,0
	591469,1

	
	В т.ч. за счет средств местного бюджета
	3882581,5
	330703,7
	532632,5
	499446,8
	608845,2
	754388,8
	569804,7
	586759,8

	
	В т.ч. за счет средств областного бюджета
	964458,9
	506628,0
	110943,5
	3961,8
	328212,1
	5294,9
	4709,3
	4709,3

	
	В т.ч. за счет средств федерального бюджета
	885083,9
	235823,9
	115738,3
	430,7
	531846,6
	1244,4
	0,0
	0,0

	Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период

	(п. 9 в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 25.04.2025 N 170-п)

	10. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- количество и площади объектов благоустройства, находящихся на обслуживании, - до 145/135 шт./га ежегодно;
- количество высаженных цветов - до 56000 шт. на площади 6200 кв. м ежегодно;
- количество удаленных аварийных насаждений - до 755 шт. ежегодно;
- количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку, - 1300 шт. ежегодно;
- количество посаженных деревьев и кустарников увеличится к 2026 году до 355 деревьев и 65 кустарников;
- объем утилизированных древесных отходов увеличится до 27,0 тыс. куб. м ежегодно;
- увеличится демеркуризация ртутьсодержащих отходов до 14500 шт. ежегодно;
- площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании, - 205,83 (га);
- количество обслуживаемых фонтанов к 2026 году увеличится до 15 шт.;
- количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей увеличится до 20 шт.;
- количество обслуживаемых муниципальных колодцев увеличится до 10 шт. ежегодно;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20050 шт.;
- объем потребляемой энергии системами наружного освещения увеличится до 15358 тыс. кВт. час;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99,2%;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту составит 130 шт. ежегодно;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования "Город Калуга", к общему количеству предприятий муниципального образования "Город Калуга" составит 99,1%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, сократится до 20,9%;
- площадь рекультивации полигона составит: ТБО - 24,2 га;
- количество водоемов, в которых проведут очистку, достигнет 3 шт. в год;
- количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов составит 260 шт.;
- количество установленных лавок и скамеек составит 58 шт.;
- протяженность установленного леерного ограждения составит 378 пог. м;
- уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения снизится до 39,8%;
- ввод в действие систем дождевой канализации - 1289 м;
- количество отловленных безнадзорных животных увеличится до 650 шт. ежегодно;
- количество транспортируемых тел умерших - 15 шт. ежегодно;
- количество транспортируемых умерших животных - 6 шт. ежегодно;
- количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок увеличится, 800 шт. ежегодно;
- площадь обустроенных пешеходных дорожек составит 276917 кв. м;
- количество локаций праздничных украшений ежегодно составляет не менее 42 ед.;
- площадь проездов, находящихся на обслуживании, - 223003,2 кв. м

	(пункт в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.08.2024 N 249-п)




Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	
	
	КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение Городской Думы г. Калуги N 25 издано 21.02.2018, а не 21.02.2019.
	


Выбор приоритетов муниципальной программы определен государственной политикой в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2019 N 25, с учетом положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года.
Одним из важнейших показателей качества жизни является уровень экологической безопасности и благоустройства в муниципальных образованиях.
Правительством Российской Федерации обнародован национальный проект "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года", целью которого является улучшение уровня и качества жизни населения. Значимым аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга" условий комфортного и экологически безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории муниципального образования "Город Калуга".
Технический прогресс породил целый комплекс факторов, которые затрагивают практически все стороны человеческой деятельности. Актуальность проблемы экологической безопасности и благоустройства в муниципальных образованиях продиктована напряженностью экологической обстановки, обусловленной интенсивной промышленной и другой хозяйственной деятельностью.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий муниципального образования "Город Калуга", сохранения биологического разнообразия и природных ресурсов. В последнее время значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но все-таки места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.
В настоящее время некоторые муниципальные территории общего пользования, к числу которых относятся скверы, бульвары, парки, пешеходные зоны, аллеи, зеленые зоны, расположенные на территории муниципального образования "Город Калуга", нуждаются в благоустройстве и ремонте. Также в связи с тем, что состояние зеленых насаждений ежегодно ухудшается из-за антропогенных и техногенных нагрузок, возрастает количество аварийных деревьев, поэтому требуется дополнительное финансирование на выполнение мероприятий по озеленению, а также на благоустройство зеленых территорий муниципального образования "Город Калуга". Зеленые насаждения, являясь составной частью природного комплекса города, участвуют в оздоровлении городской среды. Необходимость благоустройства и озеленения муниципальных территорий общего пользования города продиктована требованиями настоящего времени в первую очередь для обеспечения проживания населения в более комфортных условиях. В условиях ограниченных объемов бюджетного финансирования при выполнении программных мероприятий возникают трудности. В связи с этим необходимо тесное взаимодействие органов местного самоуправления, и предпринимателей, и иных лиц (жителей) муниципального образования "Город Калуга" в части озеленения общественных территорий города Калуги. В частности, в 2020 году планируется проведение мероприятий по озеленению бульвара в микрорайоне "Терепец", расположенного по адресу: 248017, г. Калуга, бульвар Энтузиастов, район домов N 1 и 2; территории напротив ТК "21 век" по улице Плеханова и улице Кирова; территории напротив ТК "21 век" со стороны сквера Мира и по улице Баумана города Калуги.
С целью улучшения качества жизни населения города Калуги необходимо учитывать значимость установки новых детских игровых комплексов взамен существующих либо ранее демонтированных детских площадок, а также на вновь определенных местах в случае отсутствия ранее установленных детских площадок.
Важной составляющей в системе обеспечения стабильности экологического состояния города являются леса. В городских лесах проводятся следующие санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятия: вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, сбор деревьев после снеголома и ветровала, косьба, очистка лесов от случайного мусора, ведутся лесовосстановительные работы (подготовка посадочных мест, посадка и заготовка саженцев, устройство минерализованных полос), осуществляется охрана.
Калужский городской бор - это уникальный участок южного варианта соснового леса с примесью широколиственных элементов, не имеющий аналогов в Европейской части России. Городской бор имеет водоохранное, санитарно-гигиеническое, рекреационное и эстетическое значение. Во флоре городского бора выявлено 327 видов грибов-макромицетов, в том числе 1 вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калужской области, и 3 вида, занесенных в Красную книгу Калужской области, 14 видов лишайников, более 50 видов мхов, среди которых 2 вида редких эпифита широколиственных лесов и 1 вид, занесенный в Красную книгу Калужской области, 581 вид сосудистых растений, в том числе 37 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Калужской области.
В связи с тем, что Калужский городской бор является местом обитания (произрастания) большого количества редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калужской области, необходимо проводить санитарно-оздоровительные мероприятия в соответствии с режимом охраны на всей территории памятника природы, направленные на сохранение и продление жизни ценных старовозрастных деревьев, восстановление сосны и малоценных фаутных осинников, в том числе и санитарные рубки, лесопатическое обследование, биологические методы борьбы с вредителями болезней леса, противопожарные мероприятия.
На сегодняшний день в муниципальном образовании "Город Калуга" площадь мест захоронений составляет 203,83 га. При существующих темпах захоронений земельных участков на действующих кладбищах хватит не более чем на год. Интенсивному исчерпанию резервов по захоронению способствует осуществление погребений исключительно путем придания тела (останков) земле. В связи с этим планируется строительство нового кладбища в д. Марьино. На местах захоронений длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях. Совершенствование системы организации похоронного дела, улучшение качества содержания мест захоронений и повышение эффективности использования земель, отведенных для размещения мест захоронений, являются одними из важных задач, реализуемых муниципальным образованием "Город Калуга".
Необходимым элементом городской инфраструктуры является освещение. Ускорение развития и совершенствование освещения вызваны значительным повышением интенсивности дорожного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства. Решение задач обеспечения потребности в надлежащем уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем фрагментарного решения частных задач не позволяет реализовать на практике функции, возложенные на органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Такие задачи могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четко формализованные критерии эффективности их реализации. Работы по комплексному капитальному ремонту сетей наружного освещения будут проводиться с внедрением новых технологий и с применением современных приборов освещения улиц.
Проводится активная работа по монтажу светильников линий наружного освещения на территории муниципального образования "Город Калуга". Для выполнения данных мероприятий Городской Управой города Калуги совместно с жителями города Калуги произведен мониторинг городских, сельских и пригородных территорий города Калуги на наличие сетей наружного освещения. По результатам данного обследования был разработан и утвержден план-график по монтажу светильников линий наружного освещения, в который вошли 220 объектов (адресов), а также изготовлена проектно-сметная документация на проведение работ по монтажу светильников линий наружного освещения в 70 населенных пунктах и на 20 улицах муниципального образования "Город Калуга", которая предусматривает реконструкцию 300 линий наружного освещения. Результатом выполненных работ по монтажу светильников наружного освещения стала установка 3200 осветительных приборов типа "Гелиос" и светодиодного оборудования и реконструирование более 90 км сетей наружного освещения, выполненных СИПом.
Также необходимо увеличение числа приборов автоматизированных систем управления наружным освещением "Кулон-Ц". В настоящее время на территории муниципального образования "Город Калуга" установлено 200 единиц, практика внедрения в городские хозяйства АСУНО подтверждает эффективность ее применения. С вводом системы значительно сокращаются расходы на эксплуатацию и обслуживание линий наружного освещения и расходы на электропотребление. Внедрение АСУНО позволяет не только включать-отключать освещение улиц, но также эффективно контролировать, учитывать и регулировать энергопотребление.
Наличие развитой промышленной базы оказывает серьезное воздействие на природную среду и среду обитания человека: воздушный бассейн, поверхностные водные объекты, растительность. Увеличение в последние годы количества единиц автотранспорта также создает экологические проблемы в зонах их хранения и ремонта, утилизации отходов нефтепродуктов, металлолома. Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми промышленными предприятиями в воздух, являются оксид углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, органические вещества, соединения металлов. Загрязнение поверхностных вод рек предприятиями города чаще всего происходит из-за несоответствия сбрасываемых ливневых и промышленных вод нормативным требованиям. В результате воды рек в зонах сброса сточных вод подвергаются серьезным загрязнениям соединениями веществ азотной группы, нефтепродуктами, металлами. Выбросы вредных веществ в атмосферу и водные объекты от всех источников загрязнения не могут не оказывать влияния на растительность как в черте города Калуги, так и за его пределами. С активизацией промышленного производства, улучшением жизни населения происходит увеличение объема бытовых и промышленных отходов, что требует организации тщательного контроля потоков движения отходов от их производителя до мест утилизации и переработки с целью предотвращения загрязнения природной среды отходами в несанкционированных местах. Для решения указанных задач требуется проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования "Город Калуга" и оценку воздействия на окружающую среду после их проведения.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 15.08.2024 N 249-п)


	N п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	2018 (факт)
	2019 (оценка)
	Значение по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании
	шт./га
	105/98
	109/103
	113/109
	119/112
	125/119
	132/122
	136/127
	140/130
	145/135

	2
	Количество и площадь высаженных цветов
	м/шт.
	3000/22109
	3500/27400
	3800/31500
	4300/33800
	4900/38300
	5400/40500
	5600/42900
	6000/55000
	6200/56000

	3
	Количество удаленных аварийных насаждений
	шт.
	878
	700
	500
	550
	600
	650
	700
	750
	755

	4
	Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку
	шт.
	426
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200
	1300

	5
	Количество посаженных деревьев/кустарников
	шт.
	7421/189
	250/30
	260/35
	270/40
	280/45
	290/50
	300/55
	350/60
	355/65

	6
	Объем утилизированных древесных отходов
	тыс. куб. м
	17,2
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	25,0
	27,0

	7
	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов
	шт.
	14101
	14200
	14250
	14300
	14350
	14400
	14450
	14500
	14500

	8
	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании
	га
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	205,83

	9
	Количество обслуживаемых фонтанов
	шт.
	11
	12
	12
	13
	13
	14
	14
	15
	15

	10
	Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей
	шт.
	16
	16
	17
	17
	18
	19
	19
	20
	20

	11
	Количество обслуживаемых муниципальных колодцев
	шт.
	4
	6
	7
	8
	8
	9
	9
	10
	10

	12
	Количество обслуживаемых светильников
	шт.
	19337
	19600
	19650
	19700
	19750
	19800
	19900
	20000
	20050

	13
	Объем потребляемой энергии системами наружного освещения
	тыс. кВт. час
	13716,5
	14100
	14250
	14350
	14440
	14670
	14890
	15000
	15358

	14
	Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников, не менее
	%
	98
	98
	98,3
	98,5
	98,7
	98,8
	99,9
	99
	99,2

	15
	Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту
	шт.
	0
	100
	107
	114
	119
	122
	127
	130
	130

	16
	Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования "Город Калуга", к общему количеству предприятий муниципального образования "Город Калуга"
	%
	98,0
	98,2
	98,4
	98,6
	98,7
	98,8
	98,9
	99
	99,1

	17
	Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели
	%
	26
	24
	23
	22,5
	22,1
	22
	21,4
	21
	20,9

	18
	Площадь рекультивации полигона ТБО
	га
	-
	-
	-
	-
	24,2
	24,2
	24,2
	-
	-

	19
	Количество водоемов, подлежащих очистке
	шт.
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	3

	20
	Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов
	шт.
	20
	75
	115
	156
	197
	219
	236
	250
	260

	21
	Количество установленных лавок и скамеек
	шт.
	5
	7
	15
	23
	34
	42
	49
	55
	58

	22
	Протяженность установленного леерного ограждения
	п. м
	90
	120
	187
	256
	281
	306
	329
	350
	378

	23
	Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения
	%
	49
	48
	47
	46
	44
	43
	42
	40
	39,8

	24
	Ввод в действие систем дождевой канализации
	м
	-
	-
	-
	-
	1150
	1289
	-
	-
	-

	25
	Количество отловленных безнадзорных животных
	шт.
	246
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	650

	26
	Количество транспортируемых тел умерших
	шт.
	-
	-
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	27
	Количество транспортируемых умерших животных
	шт.
	-
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6

	28
	Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок
	шт.
	697
	700
	710
	720
	730
	738
	742
	750
	800

	29
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек
	кв. м
	275000
	275017
	275317
	275617
	275917
	276217
	276517
	276817
	276917

	30
	Количество локаций праздничных украшений
	ед.
	20
	30
	50
	70
	40
	40
	40
	40
	42

	31
	Площадь проездов, находящихся на обслуживании
	кв. м
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2




Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 15.08.2024 N 249-п)

	N п.п.
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы
	Сроки начала и окончания реализации
	Ожидаемый непосредственный результат
	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
	Принадлежность мероприятия к проекту

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма "Благоустроенный город"

	1.1
	Озеленение на территории МО "Город Калуга"
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство", МКУ "Служба единого заказа городского хозяйства", управление по работе с населением на территориях
	2020 - 2026 гг.
	Ежегодное увеличение площади зеленых насаждений, текущее содержание зеленых насаждений - уход, обрезка и замена старовозрастных деревьев
	- количество и площадь высаженных цветов (кв. м/ шт.);
- количество удаленных аварийных насаждений (шт.);
- количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку (шт.);
- количество посаженных деревьев/кустарников (шт.);
- объем утилизированных древесных отходов (тыс. куб. м)
	-

	1.2
	Содержание и ремонт мест захоронения на территории МО "Город Калуга"
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство"
	2020 - 2026 гг.
	Увеличение количества и площади кладбищ в результате строительства новых
	- площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га)
	-

	1.3
	Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории МО "Город Калуга", включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство", МКУ "Служба единого заказа городского хозяйства", МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление", управление по работе с населением на территориях, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МБУ "Служба жилищного обеспечения"
	2020 - 2026 гг.
	Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга". Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
	- количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га);
- количество обслуживаемых фонтанов (шт.);
- количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.);
- количество обслуживаемых муниципальных колодцев (шт.);
- количество водоемов, подлежащих очистке (шт.);
- количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов (шт.);
- количество установленных лавок и скамеек (шт.);
- протяженность установленного леерного ограждения (пог. м);
- количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок (шт.);
- количество локаций праздничных украшений (ед.);
- площадь проездов, находящихся на обслуживании (кв. м)
	-

	1.4
	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ "Калужские городские коммунальные электрические сети"
	2020 - 2026 гг.
	Замена и ремонт элементов сетей наружного освещения в рамках текущего содержания
	- количество обслуживаемых светильников (шт.);
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту (шт.);
- снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения (%)
	-

	(п. 1.4 в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 25.04.2025 N 170-п)

	1.5
	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020 - 2026 гг.
	Снижение уровня износа объектов наружного освещения
	- снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения (%)
	-

	1.6
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020 - 2026 гг.
	Отлов безнадзорных животных с целью соблюдения экологической, санитарной обстановки в городе и безопасности граждан
	- количество отловленных безнадзорных животных (шт.)
	-

	1.7
	Приобретение движимого имущества (в т.ч. приобретение транспортных средств посредством услуги финансовой аренды (лизинга))
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство"
	2020 - 2026 гг.
	Закупка техники для выполнения мероприятий программы
	- количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании;
- количество транспортируемых тел умерших (шт.);
- количество транспортируемых умерших животных (шт.)
	-

	1.8
	Строительство гражданского кладбища в районе д. Марьино муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2020 - 2026 гг.
	Увеличение количества и площади кладбищ в результате строительства новых
	- площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га)
	-

	1.9
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2020 - 2026 гг.
	Увеличение количества обслуживаемых светильников и увеличение объема потребляемой энергии
	- количество обслуживаемых светильников (шт.);
- объем потребляемой энергии системами наружного освещения (тыс. кВт. час)
	-

	1.10
	Рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги", управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство"
	2020 - 2026 гг.
	Улучшение экологической обстановки за счет проведенной рекультивации
	- площадь рекультивации полигона ТБО (га)
	-

	1.11
	Строительство ливневой канализации к объекту строительства "Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана" (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2020 - 2026 гг.
	Увеличение протяженности ливневой канализации
	- ввод в действие систем дождевой канализации (м)
	-

	1.12
	Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье г. Калуги (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	2020 - 2026 гг.
	Увеличение протяженности ливневой канализации
	- ввод в действие систем дождевой канализации (м)
	-

	1.13
	Благоустройство объекта культурного наследия "Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги", ул. Гагарина
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2020 - 2026 гг.
	Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
	- количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га)
	-

	1.14
	Устройство постамента для памятного знака "Паровоз серии "Л"
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2020 - 2026 гг.
	Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
	- количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га)
	-

	1.15
	Благоустройство сквера в честь 650-летия основания г. Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2020 - 2026 гг.
	Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
	- количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га)
	-

	1.16
	Благоустройство территории ул. Театральной г. Калуги, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2020 - 2026 гг.
	Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
	- количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га)
	-

	1.17
	Устройство понтонного моста через р. Оку г. Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2020 - 2026 гг.
	Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
	- количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га)
	-

	1.18
	Благоустройство территории (устройство пешеходных дорожек)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2020 - 2026 гг.
	Увеличение площади пешеходных зон
	- площадь обустроенных пешеходных дорожек
	-

	1.19
	Благоустройство склона в районе дома N 7 по ул. Марата города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2023 - 2026 гг.
	Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"
	- количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га)
	-

	1.20
	Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2023 - 2026 гг.
	Улучшение экологической обстановки за счет проведенной рекультивации
	- площадь рекультивации полигона ТБО (га)
	-

	1.21
	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на реализацию жилищного строительства в целях строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги"
	2023 - 2026 гг.
	Строительство ливневой канализации к объекту строительства "Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Баумана"
	- ввод в действие систем дождевой канализации (м)
	-

	Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Калуга"

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования "Город Калуга" с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020 - 2026 гг.
	Уменьшение доли предприятий на территории муниципального образования "Город Калуга", осуществляющих недопустимые выбросы вредных веществ в атмосферу
	- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования "Город Калуга", к общему количеству предприятий муниципального образования "Город Калуга" (%);
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели (%)
	-

	Прочие мероприятия

	1
	Выполнение функций органами местного самоуправления, мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования "Город Калуга"
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020 - 2026 гг.
	-
	1. Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га).
2. Количество и площадь высаженных цветов (кв. м/ шт.).
3. Количество удаленных аварийных насаждений (шт.).
4. Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку (шт.).
5. Количество посаженных деревьев/кустарников (шт.).
6. Объем утилизированных древесных отходов (тыс. куб. м).
7. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (шт.).
8. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).
9. Количество обслуживаемых фонтанов (шт.).
10. Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.).
11. Количество обслуживаемых муниципальных колодцев (шт.).
12. Количество обслуживаемых светильников (шт.).
13. Объем потребляемой энергии системами наружного освещения (тыс. кВт. час).
14. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников, не менее (%).
15. Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту (шт.)
16. Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования "Город Калуга", к общему количеству предприятий муниципального образования "Город Калуга" (%).
17. Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели (%).
18. Площадь рекультивации полигона ТБО (га).
19. Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).
20. Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов (шт.).
21. Количество установленных лавок и скамеек (шт.).
22. Протяженность установленного леерного ограждения (п. м).
23. Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения (%).
24. Ввод в действие систем дождевой канализации (м).
25. Количество отловленных безнадзорных животных (шт.).
26. Количество транспортируемых тел умерших (шт.).
27. Количество транспортируемых умерших животных (шт.).
28. Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок (шт.)
	-




Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Отсутствуют
	
	
	



Нормативные правовые акты, затрагивающие основные программные мероприятия, будут разрабатываться и приниматься по мере внесения изменений в федеральное и областное законодательство.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 25.04.2025 N 170-п)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования "Город Калуга"


	N п.п.
	Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	Источники финансирования
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Подпрограмма "Благоустроенный город"
	Итого
	
	5276002,4
	1012708,2
	699291,6
	442731,9
	1404639,5
	682301,3
	508687,4
	525642,5

	
	В том числе
	Бюджет МО "Город Калуга"
	3426459,6
	270256,3
	472609,8
	438339,4
	544580,8
	675762,0
	503978,1
	520933,2

	
	
	Областной бюджет
	964458,9
	506628,0
	110943,5
	3961,8
	328212,1
	5294,9
	4709,3
	4709,3

	
	
	Федеральный бюджет
	885083,9
	235823,9
	115738,3
	430,7
	531846,6
	1244,4
	0,0
	0,0

	
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	3162277,5
	231235,2
	441947,1
	409198,9
	491809,7
	625980,6
	462951,3
	499154,7

	
	
	Областной бюджет
	644008,2
	333773,8
	34574,9
	3961,8
	256984,2
	5294,9
	4709,3
	4709,3

	
	
	Федеральный бюджет
	278299,8
	1484,4
	1360,1
	430,7
	273780,2
	1244,4
	0,0
	0,0

	
	
	Итого
	4084585,5
	566493,4
	477882,1
	413591,4
	1022574,1
	632519,9
	467660,6
	503864,0

	
	Управление по работе с населением на территориях
	Бюджет МО "Город Калуга"
	12543,3
	1775,5
	1467,9
	1500,0
	1499,9
	2100,0
	2100,0
	2100,0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	125356,2
	0,0
	0,0
	22619,3
	23972,7
	39407,2
	19678,5
	19678,5

	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	126282,6
	37245,6
	29194,8
	5021,2
	27298,5
	8274,2
	19248,3
	0

	
	
	Областной бюджет
	320450,7
	172854,2
	76368,6
	0,0
	71227,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	606784,1
	234339,5
	114378,2
	0,0
	258066,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого
	1053517,4
	444439,3
	219941,6
	5021,2
	356592,8
	8274,2
	19248,3
	0,0

	2
	Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Калуга"
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Прочие мероприятия.
Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" - выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	456121,9
	60447,4
	60022,7
	61107,4
	64264,4
	78626,8
	65826,6
	65826,6

	
	ВСЕГО по программе
	Всего
	5732124,3
	1073155,6
	759314,3
	503839,3
	1468903,9
	760928,1
	574514,0
	591469,1

	
	
	в т.ч. за счет средств бюджета МО "Город Калуга"
	3882581,5
	330703,7
	532632,5
	499446,8
	608845,2
	754388,8
	569804,7
	586759,8

	
	
	в т.ч. областной бюджет
	964458,9
	506628,0
	110943,5
	3961,8
	328212,1
	5294,9
	4709,3
	4709,3

	
	
	в т.ч. федеральный бюджет
	885083,9
	235823,9
	115738,3
	430,7
	531846,6
	1244,4
	0,0
	0,0




Раздел 6. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГОРОДСКАЯ
СРЕДА"
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 15.08.2024 N 249-п)

[bookmark: P1145]6.1. Подпрограмма "Благоустроенный город"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Благоустроенный город"

	1. Соисполнители муниципальной программы, участвующие в подпрограмме
	

	2. Участники муниципальной программы, участвующие в подпрограмме
	- управление по работе с населением на территориях;
- управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- МБУ "Калугаблагоустройство";
- МКУ "Управление капитального строительства города Калуги";
- МКУ "Служба единого заказа городского хозяйства";
- МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление";
- МУП "Полигон ТКО";
- МБУ "Служба жилищного обеспечения";
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- МБУ "Калужские городские коммунальные электрические сети" г. Калуги

	(в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги от 01.11.2022 N 398-п, от 25.04.2025
N 170-п)

	3. Цели подпрограммы
	Совершенствование системы комплексного благоустройства. Создание комфортных условий для жизнедеятельности населения

	4. Задачи подпрограммы
	- приведение в качественное состояние объектов благоустройства на территории муниципального образования "Город Калуга";
- создание новых объектов озеленения на территории муниципального образования "Город Калуга" и реконструкция (восстановление) зеленых насаждений;
- улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории муниципального образования "Город Калуга";
- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования "Город Калуга";
- повышение освещенности городских улиц;
- повышение уровня безопасности и комфортности проживания жителей на территории муниципального образования "Город Калуга"

	5. Показатели подпрограммы
	1. Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га).
2. Количество и площадь высаженных цветов (кв. м/ шт.).
3. Количество удаленных аварийных насаждений (шт.).
4. Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку (шт.).
5. Количество посаженных деревьев/кустарников (шт.).
6. Объем утилизированных древесных отходов (тыс. куб. м).
7. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (шт.).
8. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).
9. Количество обслуживаемых фонтанов (шт.).
10. Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.).
11. Количество обслуживаемых муниципальных колодцев (шт.).
12. Количество обслуживаемых светильников (шт.).
13. Объем потребляемой энергии системами наружного освещения (тыс. кВт. час).
14. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников, не менее (%).
15. Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту (шт.).
16. Площадь рекультивации полигона ТБО (га).
17. Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).
18. Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов (шт.).
19. Количество установленных лавок и скамеек (шт.).
20. Протяженность установленного леерного ограждения (п. м).
21. Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения (%).
22. Ввод в действие систем дождевой канализации (м).
23. Количество отловленных безнадзорных животных (шт.).
24. Количество транспортируемых тел умерших (шт.).
25. Количество транспортируемых умерших животных (шт.).
26. Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок (шт.).
27. Площадь обустроенных пешеходных дорожек (кв. м).
28. Количество локаций праздничных украшений (ед.).
29. Площадь проездов, находящихся на обслуживании (кв. м)

	(в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги от 27.04.2021 N 156-п, от 02.03.2022
N 87-п, от 01.11.2022 N 398-п)

	6. Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2020 - 2026 гг.

	(п. 6 в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.08.2024 N 249-п)

	7. Объемы и источники финансирования подпрограммы
	
	Всего, тыс. руб.
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	
	5276002,4
	1012708,2
	699291,6
	442731,9
	1404639,5
	682301,3
	508687,4
	525642,5

	
	в т.ч. за счет средств местного бюджета
	3426459,6
	270256,3
	472609,8
	438339,4
	544580,8
	675762,0
	503978,1
	520933,2

	
	в т.ч. за счет средств областного бюджета
	964458,9
	506628,0
	110943,5
	3961,8
	328212,1
	5294,9
	4709,3
	4709,3

	
	в т.ч. за счет средств Федерального бюджета
	885083,9
	235823,9
	115738,3
	430,7
	531846,6
	1244,4
	0,0
	0,0

	Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период

	(п. 7 в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 25.04.2025 N 170-п)

	8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- количество и площади объектов благоустройства, находящихся на обслуживании, - до 145/135 шт./га ежегодно;
- количество высаженных цветов - до 56000 шт. на площади 6200 кв. м ежегодно;
- количество удаленных аварийных насаждений - до 755 шт. ежегодно;
- количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку, - 1300 шт. ежегодно;
- количество посаженных деревьев и кустарников увеличится к 2026 году до 355 деревьев и 65 кустарников;
- объем утилизированных древесных отходов увеличится до 27,0 тыс. куб. м ежегодно;
- увеличится демеркуризация ртутьсодержащих отходов до 14500 шт. ежегодно;
- площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании, - 205,83 (га);
- количество обслуживаемых фонтанов к 2026 году увеличится до 15 шт.;
- количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей увеличится до 20 шт.;
- количество обслуживаемых муниципальных колодцев увеличится до 10 шт. ежегодно;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20050 шт.;
- объем потребляемой энергии системами наружного освещения увеличится до 15358 тыс. кВт. час;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99,2%;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту составит 130 шт. ежегодно;
- площадь рекультивации полигона составит: ТБО - 24,2 га;
- количество водоемов, в которых проведут очистку, достигнет 3 шт. в год;
- количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов составит 260 шт.;
- количество установленных лавок и скамеек составит 58 шт.;
- протяженность установленного леерного ограждения составит 378 пог. м;
- уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения снизится до 39,8%;
- ввод в действие систем дождевой канализации, - 1289 м;
- количество отловленных безнадзорных животных увеличится до 650 шт. ежегодно;
- количество транспортируемых тел умерших - 15 шт. ежегодно;
- количество транспортируемых умерших животных - 6 шт. ежегодно;
- количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок увеличится, 800 шт. ежегодно;
- площадь обустроенных пешеходных дорожек составит 276917 кв. м

	(п. 8 в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.08.2024 N 249-п)




1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В области текущего содержания зеленых территорий муниципального образования "Город Калуга" можно выделить следующие проблемы:
1. Озеленение. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования "Город Калуга" из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается. Кроме того, значительная часть зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Калуга" достигла состояния естественного старения (посадки 50-х годов XX века), что требует особого ухода либо замены их новыми насаждениями (количество аварийных деревьев составляет более 60%). В условиях естественного старения и отмирания зеленых насаждений и отсутствия мероприятий по их замене площадь озеленения значительно сокращается. Самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожает жизни граждан, приводит к разрушению кровли строений и сооружений, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электрокоммуникаций. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Калуга". Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. В связи с этим необходимо тесное взаимодействие органов местного самоуправления, и предпринимателей, и иных лиц (жителей) муниципального образования "Город Калуга" в части озеленения общественных территорий города Калуги. В частности, в 2020 году планируется проведение мероприятий по озеленению бульвара в микрорайоне "Терепец", расположенного по адресу: 248017, г. Калуга, бульвар Энтузиастов, район домов N 1 и 2; территории напротив ТК "21 век" по улице Плеханова и улице Кирова; территории напротив ТК "21 век" со стороны сквера Мира и по улице Баумана города Калуги.
Также на территории города проводятся акции по посадке зеленых насаждений в рамках подготовки к празднованиям при участии жителей, предпринимателей и предприятий города.
Например, в 2018 году в рамках реализации проекта "Зеленый каркас города Калуги" была произведена посадка 3160 деревьев на территории муниципального образования "Город Калуга".
В настоящее время перед муниципальным образованием "Город Калуга" стоит много проблем, касающихся содержания объектов озеленения, требующих безотлагательного решения, в том числе выполнение санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий по уходу за городскими лесами, а также по уходу за Калужским городским бором.
2. Благоустройство зеленых территорий муниципального образования "Город Калуга". Отмечается необходимость приобретения и замены скамеек и урн в местах массового скопления людей. Нормальная жизнь современного города невозможна без улучшения условий жизнедеятельности горожан. На всех улицах, площадях, бульварах, скверах и парках должны быть выставлены скамейки и урны в достаточном количестве и в надлежащем состоянии.
В последние годы благоустройству муниципального образования "Город Калуга" придается большое значение. Уже сегодня горожан радуют удачные архитектурно-планировочные решения отдельных территорий. Однако зон отдыха, особенно в отдаленных районах, явно недостаточно, а те, что находятся в центре, зачастую требуют реконструкции. Требуется благоустройство сквера в д. Канищево, сквера в п. Середа, сквера Пушкина, сквера Героев России, реконструкция сквера в микрорайоне Калуга-2, частичная реконструкция сквера им. Воронина и 50 лет ВЛКСМ, сквера Мужества, сквера на улице Билибина и т.д. В связи с этим на 2020 год запланирована полная инвентаризация парков и скверов, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга".
Муниципальное образование "Город Калуга" несколько лет подряд признавалось самым благоустроенным муниципальным образованием на всероссийском и региональном уровнях.
В век информационных технологий все больше места в жизни людей занимают компьютер и телевизор. Современная цивилизация навязала и детям экран как в качестве средства развлечения, так и обучения. Дети стали меньше гулять, читать книги, появились трудности в общении и межличностных отношениях со сверстниками. А ведь именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, нравственного поведения, начинает формироваться общественная направленность личности.
Устанавливаемое на детских игровых площадках оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям качества и безопасности. Детские площадки огорожены от проезжих частей. Все оборудование изготовлено из гипоаллергенных материалов, которые не подвержены коррозии и воздействию влаги, перепадам температур и морозам. Конструкции имеют разнообразную форму: домики, горки в форме паровозиков или животных, различные качели. Покрытие детских площадок прорезинено и обладает амортизирующим эффектом, смягчающим удары при падении. Установленные детские комплексы произведены в основном из пластика, есть также из дерева либо металла. Площадки выглядят ярко и красочно. Размещаются детские площадки во дворах и придомовых территориях, в парках, вблизи детских образовательных, а также лечебных заведений. Играя, дети будут отвлекаться от больничной обстановки и быстрее пойдут на поправку. Современные детские комплексы развивают детей, хорошо влияют на их здоровье, а также украшают дворы. На детских площадках есть зоны для разных возрастов, а также предусмотрены лавочки, скамейки для родителей.
Также в 2018 - 2019 гг. на территории муниципального образования "Город Калуга" уже установлено более 95 детских комплексов.
Важным условием установки детских игровых комплексов является представление в адрес управления городского хозяйства города Калуги протоколов общего собрания собственников помещений всех многоквартирных домов, прилегающих к месту установки указанных комплексов, о согласии на установку и содержание за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.
Установка новых детских игровых комплексов производится взамен существующих либо ранее демонтированных детских площадок, а также на вновь определенных местах в случае отсутствия ранее установленных детских площадок.
Назрела необходимость создания современного цветочного оформления с установкой элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, увеличением количества малых архитектурных форм. Муниципальное образование "Город Калуга" славится своими цветниками, которые имеют разнообразные формы в соответствии с планировкой и художественным оформлением территорий парков, скверов, бульваров и зеленых зон. Ассортимент цветочных культур ежегодно меняется и подбирается с учетом физиологических и декоративных особенностей растений. Общая площадь цветников на территории муниципального образования "Город Калуга" постоянно увеличивается. В будущем планируется дальнейшее увеличение площади цветников. К выполнению работ по устройству вертикального озеленения активно привлекаются жители и предприниматели города. Так, в 2018 году предпринимателями муниципальному образованию подарены три цветочные арки, которые установлены на пешеходной зоне улицы Театральной и в Новом парке на улице Марата.
Выполнены ремонт и благоустройство мемориальных комплексов и объектов воинской славы: мемориальный комплекс воинам 50-й Армии на Правобережье, мемориальный комплекс в честь советских воинов и калужан, погибших в 1941 г. в боях за Калугу, на пл. Победы, памятник военно-медицинским работникам, погибшим в годы ВОВ, памятник маршалу Советского Союза Г.К.Жукову в сквере Жукова, мемориальный комплекс защитникам Родины на воинском кладбище. Приведены в надлежащее состояние объекты воинской славы - Доска Героев России, танк и стела "Звезда" в сквере Ветеранов, мемориальный комплекс Пушки, скульптурная композиция "Узникам фашистских лагерей" на пл. Победы, мемориальный комплекс, посвященный солдату Георгию Жукову, в сквере Жукова (Турынино), памятник воинам на ул. Болдина. Также в 2018 году проведена реставрация объекта монументального искусства, расположенного по адресу: г. Калуга, сквер 50 лет ВЛКСМ.
С целью создания особого праздничного настроения для всех горожан, а особенно ветеранов, воспитания среди молодежи чувства патриотичности в местах массового пребывания жителей были установлены информационные стенды, посвященные героям Великой Отечественной войны. На мемориальную доску Воинского кладбища в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов были нанесены все представленные отделом военного комиссариата Калужской области по Московскому округу и Ферзиковскому району фамилии воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и умерших от ран на территории Калужской области. В период празднования 1 и 9 мая 2018 и 2019 годов реализована концепция праздничного украшения города. Улицы были украшены баннерами, флагами, веерными композициями, световыми гирляндами. В целях повышения эстетического вида муниципального образования "Город Калуга", а также по многочисленным просьбам горожан необходимо не только регулярно ремонтировать существующие фонтаны, но и строить новые, что благотворно повлияет на улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании "Город Калуга". В 2019 году декоративный пруд в сквере Новобрачных был модернизирован в фонтан.
В связи с неоднократными фактами порчи и хищения муниципального имущества, находящегося в парках, скверах, на бульварах и зеленых зонах, в целях организации сохранности указанного имущества, профилактики совершения противоправных деяний, в том числе совершаемых против жизни, здоровья и имущества граждан, противодействия потенциальной угрозе террористических актов в местах большого скопления людей необходимо проводить мероприятия по охране вышеуказанных территорий, в том числе с использованием специальной техники.
На территории муниципального образования "Город Калуга" ежегодно регистрируются случаи заболевания болезнью Лайма и иксодовым боррелиозом, переносчиками которых являются клещи, чья высокая активность проявляется в весенне-летний период, причем количество обращений граждан возрастает с каждым годом. Этот факт требует повышенного внимания со стороны органов самоуправления в целях организации и проведения мероприятий по акарицидной обработке мест массового скопления людей. В 2019 году дополнительно были обработаны Новый парк и парк Малиновка. Площадь и количество территорий общего пользования, которые необходимо подвергать акарицидной обработке, ежегодно увеличиваются.
Социально значимым направлением по благоустройству муниципального образования "Город Калуга" является развитие сети общественных туалетов в местах массового скопления людей, что способствует поддержанию санитарно-эпидемиологического состояния городской среды. Необходимо разработать ряд мероприятий, направленных на постепенную замену существующих мобильных туалетных кабин на современные туалетные модули, что позволит максимально обеспечить санитарно-гигиенические требования и комфорт посетителям, в том числе с ограниченными возможностями (обогреваемые помещения, наличие приточно-вытяжной вентиляции, раковины с рукомойником, диспенсера для мыла, электрополотенца, зеркала, пандусы, музыкальный фон). В 2019 году в качестве эксперимента на площади Мира был установлен новый туалетный модуль, учитывающий гендерные различия и права маломобильных групп населения. Указанный туалетный модуль пользовался большим спросом. Данный положительный опыт будет реализовываться в последующие годы.
В соответствии с Федеральным от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" к вопросам местного значения муниципального образования "Город Калуга" относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. На улучшение экологической ситуации направлены мероприятия по сбору ртутьсодержащих отходов от муниципальных учреждений и населения города, а также информирование юридических лиц и граждан о порядке такого сбора, что в результате позволит обеспечить безопасный сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов. Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде" органы местного самоуправления наделены полномочиями по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; установлены требования по сбору ртутьсодержащих отходов (отработанных ртутьсодержащих ламп). В муниципальном образовании "Город Калуга" организована работа по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов от предприятий и населения муниципального образования "Город Калуга". Ежегодно в муниципальных учреждениях (школах, детских дошкольных учреждениях, спортивных, досуговых учреждениях) образуется около 13000 отработанных люминесцентных ламп, 600 медицинских термометров. Также ежегодно образуется 4500 люминесцентных ламп типа ДРЛ от уличного освещения. В люминесцентных лампах имеется ртуть, которая является веществом первого класса опасности и требует демеркуризации на специальной установке.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной подпрограммы и их значениях

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 15.08.2024 N 249-п)


	N п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	2018 (факт)
	2019 (оценка)
	Значение по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании
	шт./га
	105/98
	109/103
	113/109
	119/112
	125/119
	132/122
	136/127
	140/130
	140/130

	2
	Количество и площадь высаженных цветов
	м/шт.
	3000/22109
	3500/27400
	3800/31500
	4300/33800
	4900/38300
	5400/40500
	5600/42900
	6000/55000
	6000/55000

	3
	Количество удаленных аварийных насаждений
	шт.
	878
	700
	500
	550
	600
	650
	700
	750
	750

	4
	Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку
	шт.
	426
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200
	1200

	5
	Количество посаженных деревьев/кустарников
	шт.
	7421/189
	250/30
	260/35
	270/40
	280/45
	290/50
	300/55
	350/60
	350/60

	6
	Объем утилизированных древесных отходов
	тыс. куб. м
	17,2
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	25,0
	25,0

	7
	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов
	шт.
	14101
	14200
	14250
	14300
	14350
	14400
	14450
	14500
	14500

	8
	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании
	га
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83
	203,83

	9
	Количество обслуживаемых фонтанов
	шт.
	11
	12
	12
	13
	13
	14
	14
	15
	15

	10
	Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей
	шт.
	16
	16
	17
	17
	18
	19
	19
	20
	20

	11
	Количество обслуживаемых муниципальных колодцев
	шт.
	4
	6
	7
	8
	8
	9
	9
	10
	10

	12
	Количество обслуживаемых светильников
	шт.
	19337
	19600
	19650
	19700
	19750
	19800
	19900
	20000
	20000

	13
	Объем потребляемой энергии системами наружного освещения
	тыс. кВт. час
	13716,5
	14100
	14250
	14350
	14440
	14670
	14890
	15000
	15000

	14
	Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников, не менее
	%
	98
	98
	98,3
	98,5
	98,7
	98,8
	99,9
	99
	99

	15
	Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту
	шт.
	0
	100
	107
	114
	119
	122
	127
	130
	130

	16
	Площадь рекультивации полигона ТБО
	га
	-
	-
	-
	-
	24,2
	24,2
	24,2
	-
	-

	17
	Количество водоемов, подлежащих очистке
	шт.
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	3

	18
	Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов
	шт.
	20
	75
	115
	156
	197
	219
	236
	250
	250

	19
	Количество установленных лавок и скамеек
	шт.
	5
	7
	15
	23
	34
	42
	49
	55
	55

	20
	Протяженность установленного леерного ограждения
	п. м
	90
	120
	187
	256
	281
	306
	329
	350
	350

	21
	Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения
	%
	49
	48
	47
	46
	44
	43
	42
	40
	40

	22
	Ввод в действие систем дождевой канализации
	м
	-
	-
	-
	-
	1150
	1289
	-
	-
	-

	23
	Количество отловленных безнадзорных животных
	шт.
	246
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	600

	24
	Количество транспортируемых тел умерших
	шт.
	-
	-
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	25
	Количество транспортируемых умерших животных
	шт.
	-
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	26
	Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок
	шт.
	697
	700
	710
	720
	730
	738
	742
	750
	750

	27
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек
	кв. м
	275000
	275017
	275317
	275617
	275917
	276217
	276517
	276817
	276817

	28
	Количество локаций праздничных украшений
	ед.
	20
	30
	50
	70
	40
	40
	40
	40
	40

	29
	Площадь проездов, находящихся на обслуживании
	кв. м
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2
	223003,2




3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы
и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы
"Благоустроенный город"

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 25.04.2025 N 170-п)

	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
	Сроки реализации
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы
	Источники финансирования
	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Благоустройство и развитие городских территорий

	1.1
	Озеленение на территории МО "Город Калуга"
	2020 - 2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство", МКУ "Служба единого заказа городского хозяйства"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	1105594,4
	121730,9
	155044,4
	136499,5
	161542,0
	187546,0
	171615,8
	171615,8

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	21012,0
	15000,0
	6012,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	Бюджет МО "Город Калуга"
	5259,8
	659,9
	299,9
	400,0
	600,0
	1100,0
	1100,0
	1100,0

	1.2
	Содержание и ремонт мест захоронения на территории МО "Город Калуга"
	2020 - 2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	181248,8
	9992,3
	17999,0
	24058,9
	30027,6
	33393,0
	32889,0
	32889,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	2172,5
	667,0
	611,1
	202,6
	106,2
	585,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	4745,4
	1484,4
	1360,1
	430,7
	225,8
	1244,4
	0,0
	0,0

	1.3
	Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории МО "Город Калуга", включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок
	2020 - 2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство", МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление", МКУ "Служба единого заказа городского хозяйства"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	795495,4
	43905,2
	131763,3
	100874,3
	117355,6
	174689,0
	113454,0
	113454,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	248236,3
	228705,8
	17530,5
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МБУ "Служба жилищного обеспечения"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	125356,2
	0,0
	0,0
	22619,3
	23972,7
	39407,2
	19678,5
	19678,5

	
	
	
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	Бюджет МО "Город Калуга"
	7283,5
	1115,6
	1168,0
	1100,0
	899,9
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	1.4
	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	2020 - 2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	1008826,5
	52996,2
	136640,4
	147766,2
	173510,3
	176160,7
	140556,8
	181195,9

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	93870,4
	85870,4
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	2020 - 2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	2020 - 2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	28369,0
	3530,6
	2421,3
	3759,2
	4530,0
	4709,3
	4709,3
	4709,3

	1.7
	Приобретение движимого имущества (в т.ч. приобретение транспортных средств посредством услуги финансовой аренды (лизинга))
	2020 - 2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	66700,4
	2610,6
	0,0
	0,0
	7967,5
	51686,6
	4435,7
	0,0

	1.8
	Строительство гражданского кладбища в районе д. Марьино муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.9
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.10
	Рекультивация полигона ТБО, г. Калуга, с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	43415,1
	25756,3
	15393,5
	1851,4
	413,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	222066,6
	105283,0
	51387,3
	0,0
	65396,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	420176,0
	234339,5
	114378,2
	0,0
	71458,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство"
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	3912,0
	
	
	
	1406,7
	2505,3
	
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	250348,0
	
	
	
	250348,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	273554,4
	
	
	
	273554,4
	
	
	

	1.11
	Строительство ливневой канализации к объекту строительства "Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана" (в т.ч. ПИР)
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	30653,0
	3900,0
	1895,0
	459,6
	24398,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	5831,6
	
	
	
	5831,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	186608,1
	
	
	
	186608,1
	
	
	

	1.12
	Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье, г. Калуга (в т.ч. ПИР)
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1.13
	Благоустройство объекта культурного наследия "Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги", ул. Гагарина
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2477,8
	300,3
	2177,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	19176,1
	264,7
	18911,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.14
	Устройство постамента для памятного знака "Паровоз серии "Л"
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.15
	Благоустройство сквера в честь 650-летия основания г. Калуги
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	5,4
	2,7
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	5376,2
	2696,2
	2680,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.16
	Благоустройство территории ул. Театральной, г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина (в т.ч. ПИР)
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	3,4
	0,0
	3,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	3389,9
	0,0
	3389,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.17
	Устройство понтонного моста через р. Оку г. Калуги
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	117,1
	117,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	64610,3
	64610,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.18
	Благоустройство территории (устройство пешеходных дорожек)
	2020 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	44448,8
	7169,2
	9722,7
	2710,2
	2486,2
	3112,2
	19248,3
	0,0

	1.19
	Благоустройство склона в районе дома N 7 по ул. Марата города Калуги
	2023 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.20
	Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР)
	2023 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	4462,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4462,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	0,0
	
	

	1.21
	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на реализацию жилищного строительства в целях строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий)
	2023 - 2026 гг.
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства г. Калуги"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	699,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	699,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	
	
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	Всего
	5276002,4
	1012708,2
	699291,6
	442731,9
	1404639,5
	682301,3
	508687,4
	525642,5

	
	
	Бюджет МО "Город Калуга"
	3426459,6
	270256,3
	472609,8
	438339,4
	544580,8
	675762,0
	503978,1
	520933,2

	
	
	Областной бюджет
	964458,9
	506628,0
	110943,5
	3961,8
	328212,1
	5294,9
	4709,3
	4709,3

	
	
	Федеральный бюджет
	885083,9
	235823,9
	115738,3
	430,7
	531846,6
	1244,4
	0,0
	0,0

	
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Итого
	4084585,5
	566493,4
	477882,1
	413591,4
	1022574,1
	632519,9
	467660,6
	503864,0

	
	
	Областной бюджет
	644008,2
	333773,8
	34574,9
	3961,8
	256984,2
	5294,9
	4709,3
	4709,3

	
	
	Бюджет МО "Город Калуга"
	3162277,5
	231235,2
	441947,1
	409198,9
	491809,7
	625980,6
	462951,3
	499154,7

	
	
	Федеральный бюджет
	278299,8
	1484,4
	1360,1
	430,7
	273780,2
	1244,4
	0,0
	0,0

	
	Управление по работе с населением на территориях
	Бюджет МО "Город Калуга"
	12543,3
	1775,5
	1467,9
	1500,0
	1499,9
	2100,0
	2100,0
	2100,0

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	125356,2
	0,0
	0,0
	22619,3
	23972,7
	39407,2
	19678,5
	19678,5

	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Итого
	1053517,4
	444439,3
	219941,6
	5021,2
	356592,8
	8274,2
	19248,3
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	320450,7
	172854,2
	76368,6
	0,0
	71227,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	606784,1
	234339,5
	114378,2
	0,0
	258066,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет МО "Город Калуга"
	126282,6
	37245,6
	29194,8
	5021,2
	27298,5
	8274,2
	19248,3
	0,0




4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление городского хозяйства города Калуги.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
- осуществляет контроль за ходом и реализацией подпрограммы;
- формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивает взаимодействие между участниками отдельных мероприятий подпрограммы и координацию их действий;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации подпрограммы;
- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между подпрограммными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Калужской области, муниципальными правовыми актами.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет деятельность по реализации мероприятий подпрограммы, в том числе посредством формирования муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Калугаблагоустройство". Управление городского хозяйства города Калуги предоставляет субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Калугаблагоустройство".
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на выполнение работ по благоустройству;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;
- контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях управления городского хозяйства города Калуги, управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство", МКУ "Управление капитального строительства города Калуги", управления по работе с населением на территориях, управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МБУ "Служба жилищного обеспечения", направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 01.11.2022 N 398-п)
Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, отнесенных к ведению управления городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство", несет руководитель управления городского хозяйства города Калуги; ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, отнесенных к ведению управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ "Управление капитального строительства города Калуги", несет руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, отнесенных к ведению управления по работе с населением на территориях, несет руководитель управления по работе с населением на территориях; ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, отнесенных к ведению управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МБУ "Служба жилищного обеспечения", несет руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в соответствии с законодательством.
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 01.11.2022 N 398-п)
Ответственный исполнитель подпрограммы в целях контроля реализации подпрограммы осуществляет ежеквартальный мониторинг в течение всего срока реализации подпрограммы, подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы.
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ПАСПОРТ
подпрограммы "Охрана окружающей среды муниципального
образования "Город Калуга"


	1. Соисполнители муниципальной программы, участвующие в подпрограмме
	-

	2. Участники муниципальной программы, участвующие в подпрограмме
	-

	3. Цели подпрограммы
	Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности населения муниципального образования "Город Калуга"

	4. Задачи подпрограммы
	- улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду

	5. Показатели подпрограммы
	1. Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования "Город Калуга", к общему количеству предприятий муниципального образования "Город Калуга" (%).
2. Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели (%)

	6. Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2020 - 2026 гг.

	(п. 6 в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.08.2024 N 249-п)

	7. Объемы и источники финансирования подпрограммы
	
	Всего, тыс. руб.
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	В т.ч. за счет средств местного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

	(п. 7 в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 15.08.2024 N 249-п)

	8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования "Город Калуга", к общему количеству предприятий муниципального образования "Город Калуга" составит 99%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, составит не более 21%




1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Город Калуга является промышленно развитым областным центром. Город окружен сосновыми лесами I категории с богатым разнообразием растительности, имеет высокий показатель озеленения городских территорий.
Среди производственных предприятий преобладают предприятия теплоэнергетики, машиностроения, приборостроения, автомобилестроения, деревообработки и др. Наличие развитой промышленной базы оказывает серьезное воздействие на природную среду и среду обитания человека: воздушный бассейн, поверхностные водные объекты, растительность. Увеличение в последние годы количества единиц автотранспорта также создает экологические проблемы в зонах их хранения и ремонта, утилизации отходов нефтепродуктов, металлолома.
Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми промышленными предприятиями в воздух, являются оксид углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, органические вещества, соединения металлов.
Загрязнение поверхностных вод рек предприятиями города чаще всего происходит из-за несоответствия сбрасываемых ливневых и промышленных вод нормативным требованиям. В результате вода рек в зонах сброса сточных вод подвергается серьезным загрязнениям соединениями веществ азотной группы, нефтепродуктами, металлами.
Выбросы вредных веществ в атмосферу и водные объекты от всех источников загрязнения не могут не оказывать влияния на растительность как в городской черте, так и в зеленой зоне окрестностей города.
С активизацией промышленного производства, улучшением жизни населения происходит увеличение объема бытовых и промышленных отходов, что требует организации тщательного контроля потоков движения отходов от их производителя до мест утилизации и переработки с целью предотвращения загрязнения природной среды отходами в несанкционированных местах.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах программы и их значениях

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 15.08.2024 N 249-п)


	N п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	2018 (факт)
	2019 (оценка)
	Значение по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования "Город Калуга", к общему количеству предприятий муниципального образования "Город Калуга"
	%
	98,0
	98,2
	98,4
	98,6
	98,7
	98,8
	98,9
	99
	99,1

	2
	Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели
	%
	26
	24
	23
	22,5
	22,1
	22
	21,4
	21
	20,9



3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) ПОДПРОГРАММЫ
И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Перечень программных мероприятий подпрограммы "Охрана
окружающей среды муниципального образования "Город Калуга"

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 15.08.2024 N 249-п)

	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы
	Источники финансирования
	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования "Город Калуга" с оценкой состояния окружающей среды
	2020 - 2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВСЕГО по подпрограмме
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджет МО "Город Калуга"
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




4. Механизм реализации подпрограммы

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление городского хозяйства города Калуги.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
- осуществляет контроль за ходом и реализацией подпрограммы;
- формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации подпрограммы;
- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между подпрограммными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Калужской области, муниципальными правовыми актами.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов, заключаемых в порядке, установленном федеральным законодательством. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет деятельность по реализации мероприятий подпрограммы.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на выполнение работ по благоустройству;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;
- контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

