
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» за 2021 год (в соответствии с последней редакцией Программы, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» от 31.12.2019 № 559-п, с изменениями от 27.04.2021 № 156-п.)
1.  Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основными целями муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» (далее – Программа) являются:

1 Создание условий для улучшения качества жизни населения, формирование благоприятной и экологически безопасной городской среды.

В качестве основных задач Программы выступают:

1. Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих;
2. Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории муниципального образования «Город Калуга»;
3. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования «Город Калуга»;
4. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
-  количество и площади объектов благоустройства, находящихся на обслуживании до 140/130 шт/га ежегодно;
-  количество высаженных цветов до 55000 шт. на площади 6000 кв. м ежегодно;
- количество удаленных аварийных насаждений до 750 шт. ежегодно;
- количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку 1200 шт. ежегодно;
- количество посаженных деревьев и кустарников увеличится к 2025 году до 350 деревьев и 60 кустарников;
- объем утилизированных древесных отходов увеличится до 25,0 тыс. м3 ежегодно;
- увеличится демеркуризация ртутьсодержащих отходов до 14 500 шт. ежегодно;
- площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании 203,83 (га);
- количество обслуживаемых фонтанов к 2025 году увеличится до 15 шт.;
- количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей увеличится до 20 шт.;
- количество обслуживаемых муниципальных колодцев увеличится до 10 шт. ежегодно;
- количество обслуживаемых светильников увеличится до 20 000 шт.;
- объем потребляемой энергии системами наружного освещения увеличится до 15 000 тыс. кВТ.час.;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99%;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту составит 130 шт. ежегодно;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга» составит 99 %.
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели сократится до 21 %.
- площадь рекультивации полигона составит ТБО 24,2 га; 
- количество водоемов, в которых проведут очистку достигнет 3 шт. в год;
- количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов составит 250 шт.;
- количество установленных лавок и скамеек составит 55шт.;
- протяженность установленного леерного ограждения составит 350 п.м.;
- уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения снизится до 40 %;
- ввод в действие систем дождевой канализации 1150 м; 
- количество отловленных безнадзорных животных увеличится до 600 шт. ежегодно;
- количество транспортируемых тел умерших 15 шт. ежегодно;
- количество транспортируемых умерших животных 5 шт. - ежегодно;
- количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок увеличится 750 шт. ежегодно;
- площадь обустроенных пешеходных дорожек составит 276 817 кв.м.; 

В 2021 году были выполнены работы:
-передано на обслуживание 6 новых общественных территории;

- выполнена посадка 720 125 шт. цветов на площади 60 000 кв.м;

- произведена посадка 958 деревьев и кустарников на территории города;

- улучшение качества выполнения работ по санитарному содержанию парков, скверов;

-  выполнение работ по благоустройству существующих скверов и зеленых зон;

- проведение работ по вырубке и обрезке зеленых насаждений на территории МО «Город Калуга»;

- повышение качества содержания мест захоронения;

- выполнение работ по ремонту и содержанию 14 фонтанов города Калуги;

- выполнение работ по содержанию 16 мобильных туалетных кабин и  стационарных туалетов;

- выполнение работ по отлову и содержанию 350 безнадзорных животных;

-  обеспечение питьевой водой населения города Калуги;

-  обеспечение экологической безопасности;

- были заключены муниципальные контракты по устройству детских игровых комплексов по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги на 81 адресе;

- улучшение качества уборки с помощью техники на территории парков и скверов муниципального образования «Город Калуга»;

-  выполнение работ по обслуживанию 23 049 светильников на территории города;

- сокращение затрат на электроэнергию;

- проведение работ по монтажу элементов праздничных иллюминации и украшений;

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство».
2.Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

	№ п/п 
	Наименование показателя (индикатора) 
	Ед. изм. 
	Значения показателя (индикатора) 
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план 
	факт 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»

	1.
	Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании
	шт/га
	106/124,43
	119/112
	119/132
	Площадь увеличена в связи с уточнением фактической площади благоустроенных территорий.

	2
	Количество и площадь высаженных цветов
	шт/кв.м
	691227/14000

	4300/33800

	720 125/60000
	Выделение большего финансирование позволило произвести посадку цветов в большем объеме и на большей площади.

	3
	Количество удаленных аварийных деревьев
	шт.
	1525
	550
	1826
	Выделение большего финансирование позволило произвести снос большего количества аварийных деревьев.

	4
	Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку
	шт.
	906
	800
	921

	Выделение большего финансирование позволило произвести обрезку большего количества деревьев.

	5
	Количество посаженных деревьев/кустарников
	шт.
	1500/50
	270/40
	603/355
	Привлечение дополнительных средств позволило увеличить данный показатель.

	6
	Объем захороненных древесных отходов
	тыс.м3
	0,0
	20,0
	0,0
	В 2021 году контрактов на утилизацию древесных отходов не заключалось.

	7
	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов
	шт.
	0,0
	14300
	0,0
	В 2021 году контрактов на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов не заключалось.

	8
	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании
	га
	203,83
	203,83
	197,11
	Площадь кладбищ была скорректирована в связи с проведением кадастрового учета земельных участков спецназначения. 

	9
	Количество обслуживаемых фонтанов
	шт.
	14
	13
	14
	В 2021 году был построен мультимедийного фонтана в Парке Юного зрителя на улице Марата.

	10
	Количество обслуживаемых туалетных кабин
	шт.
	12
	17
	16
	Обслуживание производится в рамках выделенного финансирования.

	11
	Количество обслуживаемых муниципальных колодцев 
	шт.
	45
	8
	55
	Выполнены работы по очистке и дезинфекции объектов в рамках выделенного финансирования.

	12
	Количество обслуживаемых светильников
	шт.
	21912
	19700

	23049
	Увеличение показателя связано с новым строительством и вводом в эксплуатацию новых линий освещения.

	13
	Объем потребляемой энергии системами наружного освещения
	тыс.квт.ч
	15751
	14350
	15399,568
	Увеличение показателя связано с новым строительством и вводом в эксплуатацию новых линий освещения.

	14
	Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее
	%
	98,3
	98,5
	98,5
	-

	15
	Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту
	шт.
	0
	114
	0
	В 2021 году работы по замене светильников в рамках проведения работ по капитальному ремонту не проводилось.

	16
	Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу МО «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга»
	%
	98,4
	98,6
	98,6
	                              -

	17
	Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели
	%
	23
	22,5
	22,5
	_

	18
	Площадь рекультивации полигона ТБО
	га
	-
	-
	-
	В 2021 году работы по рекультивации полигона ТБО не проводились

	19
	Количество водоемов, подлежащих очистке

	шт.
	0
	2
	0
	В 2021 году финансирование на очистку водоемов не выделялось.

	20
	Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов
	шт.
	38
	156
	70
	В 2021 году потребность в установке лавок и скамеек на дворовых территориях наиболее актуальна.

	21
	Количество установленных лавок и скамеек

	шт.
	87
	23

	65

	В 2021 году потребность в установке лавок и скамеек на дворовых территориях наиболее актуальна.

	22
	Протяженность установленного леерного ограждения
	п.м.
	3079,8
	256
	256
	-

	23
	Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения
	%
	47
	46
	46
	_

	24
	Ввод в действие систем дождевой канализации
	м
	-
	-
	-
	В 2021 году работ не проводилось.

	25
	Количество отловленных безнадзорных животных
	шт.
	268
	400
	350
	Уменьшение показателя связано с ограниченностью выделенного финансирования.

	26
	Количество транспортируемых тел умерших
	шт.
	0
	15
	0
	В 2021 году финансирование не выделялось.

	27
	Количество транспортируемых умерших животных
	шт.
	36
	5
	45
	Увеличение показателя связано с выделением дополнительного финансирования.

	28
	Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок
	шт.
	747
	720
	781
	Увеличение показателя связано с выделением дополнительных средств на организацию новых контейнерных площадок.

	29
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек
	кв.м.
	275317
	275617
	275617
	_


3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№п/п 
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)  программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты 
	Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия 


	
	
	
	начало реализации 
	завершение реализации 
	начало реализации 
	завершение реализации 
	запланированные 
	достигнутые 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»

	Подпрограмма «Благоустроенный город» на 2020-2025 годы

	1.
	Озеленение на территории МО «Город Калуга»
	Управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства», управление по работе с населением на территории города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Ежегодное увеличение площади зеленых насаждений, текущее содержание зеленых насаждений-уход, обрезка и замена старовозрастных деревьев.
	      Озеленение городских территорий – представляет собой целый комплекс различных мероприятий, главной целью которых является улучшение экологического, эстетического и санитарного состояние городских территорий. 

      Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев. В настоящее время выполнены работы по вырубке 1 826 аварийных деревьев и обрезке 921 зеленых насаждений   на сумму 15 904,3 тыс руб.

     В весенне-осенний период 2021 года было высажено 958 деревьев и кустарников в рамках проведения Всероссийских и Международных акций, компенсационных высадок и субботников.         На мероприятия по высадке зеленых насаждений израсходовано 1 437,1 тыс.руб.

       На территории города ежегодно обустраиваются клумбы, устанавливаются элементы вертикального озелеления, производится высадка цветов. В 2021 году на территории объектов благоустройства было высажено 720 125 шт. цветов. На посадку цветов и содержание цветников на территории муниципального образования «Город Калуга» израсходовано 16 436,6 тыс.руб.

      Важнейшую экологическую функцию в городе выполняют газоны. Создание газонных покрытий в городской черте дело крайне важное для его жителей. Здоровый зеленый газон выполняет функции улучшения экология города, а именно: понижает температуру окружающей среды, уменьшает шумовое загрязнение, связывает большое количество пыли, реагентов и грязи, вырабатывает некоторое количество кислорода.       Поэтому площади газонных покрытий в городе необходимо увеличивать, а старые - беречь и сохранять. Работы по восстановлению поврежденных газонов и сохранению существующих газонов ведется постоянно. 
	

	2.
	Содержание и ремонт мест захоронения на территории МО «Город Калуга»
	Управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- Организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения.


	      Заключены соглашение и дополнительное соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги  «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2021 год в рамках заключенного соглашения составляет 2 190,2 тыс руб. (в т.ч средства ФБ, областного бюджета, бюджета МО)

В рамках указанной программы в 2021 году благоустроены 6 воинских захоронений: - Индивидуальная могила Звягинцева Н.М., г.Калуга, Пятницкое кладбище, уч. № 3, 005;- ндивидуальная могила Маслова И.Е., г.Калуга, Пятницкое кладбище, уч.№ 3, 009;- Индивидуальная могила Ляха С.А., г.Калуга, Пятницкое кладбище, уч. № 8, 019;- Братская могила. г.Калуга, д.Ждамирово, № 032;- Братская могила. г.Калуга, ст.Садовая,    № 035;- Памятник советскому воину в с.Росва. Выполнены следующие работы: - нанесены имена погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения; - проведены восстановительные работы;- установлены мемориальные знаки.

 На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 37 воинских захоронений. На постоянной основе производятся мероприятия по их содержанию в нормативном состоянии и текущему ремонту, на что израсходовано 832,1 тыс.руб.

Важно отметить, что в благоустройстве воинских захоронений принимают активное участие организации города.

Приведены в порядок все воинские захоронения и мемориалы, расположенные на городских территориях.
	

	3.
	Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории МО «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов леерного ограждения и лавок
	Управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства», МБУ «Служба жилищного обеспечения», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» , управление по работе с населением на территории города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	- Организация благоустройства территории муниципального образования «Город Калуга»;

-проведение мероприятий по содержанию  и ремонту фонтанов, туалетных кабин, модулей,  находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»;

- улучшение качества воды в водоемах и возможность использования их для отдыха;

- обеспечение экологической безопасности;

- обеспечение питьевой водой населения;

- организация мероприятий по устройству детских игровых и тренажерных комплексов, их благоустрой-ству и содержанию;

- создание комфортных условий для проведения досуга населения;

- организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
	Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов.  Уборка центральных объектов (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю, 31% -3 раза в неделю, 3%- по заявочной системе.  Общая площадь территорий объектов благоустройства в 2021 году возросла со 129 га до 132 га в связи со строительством новых скверов. На содержание объектов благоустройства израсходовано 81 348,1 тыс. руб.

В летний период выполнялись следующие работы: - механизированная и ручная уборка; - подметание и мойка дорожек на площади 309 473,07 кв.м, - очистка газонов от случайного мусора, а также их окос общей площадью 996 177,60 кв.м.; - очистка 1 097 урны от мусора; - ежедневный вывоз контейнеров.

Зимние работы по удалению снега и ледяных образований в парках и скверах производятся до начала движения пешеходов, и при необходимости в течение дня. Уборка территорий с применением специализированной техники производится с 5.00 ч. утра, после чего с 7.00 ч.утра на объектах осуществляется ручная уборка. Свежевыпавший снег укладывается в валы и кучи с обязательной последующей вывозкой. Посыпание дорожек и пешеходных зон песко-соляной смесью осуществляются при условии гололедицы после очистки снега и наледи с целью не нанести ущерб зеленым насаждениям, произрастающим на территории объектов благоустройства. Дорожки, садовые диваны, урны, малые архитектурные формы, подходы к ним, а также пространство вокруг них очищаются также от снега и наледи. В период зимней уборки дорожки и площадки парков и скверов обрабатывались 10% песко-соляной смесью, а также противогололедным материалом. Всего за прошедший период было израсходовано более 230 т. песко-соляной смеси и 2 т. противоголоедного материала марки Актив TM UOKCA/. В целях обеспечения безопасности и сохранности оборудования, материалов и других товарно-материальных ценностей, находящихся или хранящихся на территории объектов благоустройства, заключены контракты на оказание услуг частной охраны. На охрану объектов благоустройства израсходовано 4 876,9 тыс.рублей. Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги проводятся мероприятия по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, а именно: акарицидной (или противоклещевой) обработке. В 2021 году в весенний и летний периоды произведены работы по проведению акарицидной (противоклещевой) обработки 15 объектов благоустройства общей площадью 27,4 га., на которые израсходовано 150,0 тыс рублей. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га. Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ - очистка дорожек от снега, вывозился снег и мусор с территорий кладбищ, проводились противогололедные мероприятия,  сбор мусора, ликвидации стихийных свалок, валка и обрезка аварийных деревьев, косьба травы, посадка цветов, работы по ремонту ограждений кладбищ,  осуществлялся ремонт кладбищ. Выполнялся ремонт мест захоронений. На мероприятия по санитарному содержанию кладбищ израсходовано 18 392,2 тыс.руб. (из них на валку деревьев — 2 460,6 тыс.рубл., содержание Воинского кладбища — 1 777,3 тыс.руб). На постоянной основе осуществляются мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства: плиточного покрытия, 1 670 скамеек, 1 097 урн, вазонов, на что израсходовано 5 812,1 тыс.руб. Особое внимание уделяется ремонту и благоустройству памятников, мемориальных комплексов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, на что израсходовано 891,2 тыс.руб. Безусловно, украшение города является одним из важнейших моментов в подготовке города к празднованию памятных дат и в создании праздничного настроения у калужан и гостей нашего города. 

Главными принципами при украшении города к праздничным мероприятиям 1 и 9 мая, Дню российского флага, Дню города в 2021 стали: - единое праздничное оформление центральных улиц, площадей, мостов и транспортных развязок; - использование тематических элементов праздника и брендирование; - использование объемно-декоративных конструкций. Основной акцент в этом году был сделан на «мягкое» оформление города. Яркие развивающиеся флажные конструкции появились в центральных парках и скверах, на транспортных развязках и оживлённых перекрёстках города. Баннерными полотнами были украшены здание на территории Нового парка и сквер Ветеранов. На Золотой аллее «расцвели» цветочные арки.  Элементы праздничного оформления разместились с нарастающей плотностью от окраин города к территориям, определенным для проведения основных праздничных мероприятий. В рамках подготовки и проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий н территории города установлено 28 искусственных елей в местах проведения массовых праздничных мероприятий, 606 консолей, 15 растяжек, 31 световая конструкция, отремонтировано 15 км светодиодных гирлянд. На указанные мероприятия потрачено 30 958,3 тыс.руб. * Ежегодно с началом летнего периода в городе, после зимней консервации работали фонтаны, которые радовали жителей и гостей города. Всего их 13.

В рамках празднования Дня города состоялось торжественное и долгожданное открытие мультимедийного фонтана в Парке Юного зрителя на ул.Марата. Фонтан оснащен видео проектором и лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь, а также подсветкой и музыкальным сопровождением. Работает фонтан в разных режимах, демонстрируя водные фигуры, с изменением наклона струй и использованием различных мелодий. Все струи подсвечиваются в вечернее и ночное время светодиодной разноцветной подсветкой.

На расконсервацию, содержание, текущий ремонт и консервацию фонтанов израсходовано 14 461,9тыс.руб.

* В настоящее время туалетная инфраструктура нашего города базируется на стационарных туалетах и мобильных туалетных кабинах. Все они размещены в местах массового скопления людей (парки, скверы, центральные площади).

В целях с улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе функционирует 3 бесплатных стационарных туалета, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского и сквере Ленина. С 1 апреля по 30 октября круглосуточно работали 13 мобильных туалетных кабин (МТК).
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	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для отдыха и проживания населения;

- повышение освещенности городских улиц;

- сокращение затрат на расход  электрической энергии, требуемой для обеспечения работоспособности наружности освещения 
	Осуществлялось содержание и обслуживание 23 049 штук осветительных приборов на территории муниципального образования.

За истекший период 2021 года работы по реконструкции были проведены на улицах города Калуги: Кирова, Гагарина, Луначарского, Королева, Пушкина, Баженова, Старый Торг, Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Октябрьская, Ленина, участок ул. Московская (до пл. Московская) и в пригородных населенных пунктах – Большая Каменка, Лихун, Починки, Груздово, Петрово, Некрасово, Воровая, Рождествено и др.

 Общая стоимость указанных работ составила 61 836 тыс. рублей. В рамках указанной деятельности было размещено свыше 700 новых светильников и 19 км электросетей, а также заменено свыше 26 км электросетей и 900 приборов освещения. 

 Следует обратить внимание на то, что устанавливаются светильники, которые имеют высокую степень энергоэффективности и долгий срок службы.
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	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	-повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения;
	-
	В связи со строительством новых линий наружного освещения работы по капитальному ремонту не проводились.
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	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	Управления городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	- организация благоустройства территорий, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»
	В 2021 году заключено соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области от 11.01.2021 № 26/21 «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» на общую сумму  2 421,3 тыс. руб. 

На вышеуказанную сумму структурным подразделением Городской Управы города Калуги - управлением городского хозяйства города Калуги в 2021 года заключены 4 муниципальных контракта на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания на территории МО «Город Калуга» 350 безнадзорных животных. 
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	Приобретение движимого имущества
	Управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения 
	  На приобретение движимого имущества направлено из средств муниципального бюджета — 2 610,6 тыс.руб.
Выделена субсидия   МБУ «Калугаблагоустройство» в сумме        2 617,9 тыс руб.  на приобретение движимого имущества (укрепление материально- технической базы учреждений в сфере благоустройства) в т.ч.:
1.  в сумме 2 475, 0 тыс.руб. на приобретение дробилки древесины и древесных отходов (измельчитель веток);
2. в сумме 142,9 тыс.руб. на приобретение комплекта пескоструйного оборудования (абразивоструйная напорная установка) для уменьшения трудозатрат и повышения производительности труда при покраске металлических конструкций (лавок, урн, ограждений) и соблюдения технологии подготовки поверхности для нанесения лакокрасочного слоя.
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	Устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание
	Управления городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения 
	 Выполнялись работы по содержанию и текущему ремонту элементов детского игрового оборудования, расположенного на территории парков и скверов (14 детских площадок), на что израсходовано 259,7 тыс.руб. 
Выполнялись работы по устройству детских игровых комплексов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги. За текущий 2021 год было проработано 81 адреса для установки малых архитектурных форм, а именно:
ул. Тепличная 3, ул. Тепличная 5, ул. Тепличная 8, ул.Тепличная 4, ул.Дальняя 25, ул.Светлая 12, ул.Майская 6, ул. Калужского ополчения 3, ул. Калужского ополчения 3 к1, ул. Дорожная 8, д.Канищево, ул.3-ая Клубничная, д.17, д.Канищево, ул.Новая, д.2,, ул.Прохладная, д.9, ул.Взлетная, д.40, Б-р Энтузиастов, д.9, Б-р Энтузиастов, д.5, ул.Клюквина, д.27, ул.Пухова, д.9, ул.Привокзальная, д.11, корп.1, ул.Анненки, д.18, д.Георгиевская, ул. Пролетарская, д. 41, ул. Рылеева, д. 4 - общий двор, ул. Суворова, д.67, ул.Пестеля, д.10, ул.Г.Попова, д.8, ул.Г.Попова, д.4, ул.Кубяка, д.4, ул.Кубяка, д.5, ул.Кубяка д.9, ул.Кубяка, д.10, ул.Кубяка, д.18, ул.Малоярославецкая, д.16, с.Росва, ул.Московская, д.6, ул.Чичерина, д.15, Пер.Советский, д.2, ул.Л.Толстого, д.30, ул.Никитина, д.133, корп.2, ул.Н.Козинская. д.114, ул.Привокзальная, д.15, ул.Дорожная, д.9, ул.Первомайская, д.14, ул.Московская 301, ул.Московская 303, ул.Московская 307-309, ул.Московская 313а, ул.Московская 315к2, ул.Московская 315к3, ул.Московская 321, ул.Московская 333, ул.Московская 335, ул.Московская, д. 317, ул.Московсковская, д.240, к.1, Пос.Молодежный, ул.Успенская, д.18, ул.Аллейная, д.12, ул.Ст.Разина, д.7, ул.Первомайская, д.12, пер.Воскресенский, д.29, к.1, ул.Моторная, д.48-50, ул.Чичерина, д.18, ул.Чичерина, д.16, корп.1, ул.Чичерина, д.17, ул.Малоярославецкая, д.2, ул. Труда, д.16, ул. Герцена, д.17, ул.Чехова, д.11, ул.Герцена, д.31 , ул. Никитина, д. 58, ул. Н.Козинского, д. 92, ул. С.Щедрина, д. 79 А., ул.Малоярославецкая, д.10, ул.Кибальчича, д.3, ул.Кибальчича, д.24, ул. Труда, д.24, ул.Больничная, д.15, ул.Мичурина, д.12, ул.Никитина, д.104, 108, ул.Пионерская, д.13/18, ул.Пионерская, д.18, ул.Московская, д.291, ул.Билибина, д.19, Жукова, д.46.
В соответствии с требованиями Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21, все детские площадки, установленные в 2020 году на территории МО «Город Калуга», обеспечены информационными щитами, на которых размещена информация о дате устройства оборудования, конструктиве детских площадок и контакты ответственных учреждений и сотрудников.
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	Рекультивация Полигона д.Ястребовка ( т.ч. ПИР)
	Управления городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	- улучшение экологической обстановки за счет проведенной рекультивации
	В 2021 году работы не проводились.
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	Строительство дождевой канализации в районе ул.Маршала Жукова, г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
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	Строительство дождевой канализации в районе ул.Ольговская, г.Калуги ( в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	12
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	13
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	14
	Рекультивация полигона ТБО (в т. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	15
	Строительство ливневой канализации по объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана» (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	16
	Строительство системы водоснабжения в с.Приокское лесничество, г.Калуга (в т.ч.ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	17
	Строительство водопровода по ул.Заокская, г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	18
	Строительство системы водоснабжения д.Заречье, г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	19
	Строительство коллектора в мкрн. «Кошелев-проект» (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	20
	Строительство линий наружного освещения по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе от д.108 до д.128 (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	21
	Строительство линий наружного освещения по адресу: г.Калуга, пер.1-й Больничный ( от перекрестка с ул.Степана Разина до ул.Ф.Энгельса) (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	22
	Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей ( в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения
	В 2021 году работы не проводились.
	

	23
	Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережья г.Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- увеличение протяженности ливневой канализации
	В 2021 году работы не проводились.
	

	24
	Объект культурного наследия «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г.Калуги», ул.Гагарина
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,        МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- создание комфортных условий для населения территории муниципального образования «Город Калуга»
	В 2021 году работы не проводились.
	

	24
	Устройство постамента для памятного знака «Паровоз серии «Л»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,        МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2022
	2020
	2022
	- увеличение количества и площади объектов благоустройства, находящихся на обслуживании
	В 2021 году работы не проводились.
	

	25
	Сквер в честь 650-летия основания г.Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,        МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2022
	2020
	2022
	-
	В 2021 году работы не проводились.
	

	26
	Благоустройство территории ул.Театральная, г.Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул.Дарвина
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,        МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2022
	2020
	2022
	- увеличение количества и площади объектов благоустройства, находящихся на обслуживании
	В 2021 году работы не проводились.
	

	27
	Устройство понтонного моста через р.Ока г.Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,        МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2022
	2020
	2022
	- увеличение количества и площади объектов благоустройства, находящихся на обслуживании
	-
	

	28
	Благоустройство территории (устройство пешеходных дорожек)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,        МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020
	2025
	2020
	2025
	- увеличение площади пешеходных зон
	Выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек по адресам: - ул. Калинина г. Калуги (устройство пешеходных дорожек); -в районе дома №1 по ул. Ломоносова г. Калуги (устройство пешеходных дорожек); - по ул. Молодежная, в районе д. 158 Грабцевского шоссе г. Калуги (устройство пешеходных дорожек); - от пер. Ольговский до ул. Тарутинская, д. 231, к.7 (устройство пешеходных дорожек); - в районе д.170 по ул. Московская, г. Калуги (устройство пешеходных дорожек); - в д. Лихуны по ул. Молодежная в г.Калуга (устройство пешеходных дорожек).
	

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»

	29
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги


	2020
	2025
	2020
	2025
	- оценка состояния окружающей среды


	Финансовые средства на мероприятие в 2021 году не предусмотрены.
	

	Прочие мероприятия

	30
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга»

	Управление городского хозяйства города Калуги, 


	2020
	2025
	2020
	2025
	- формирование и реализация муниципальной политики в сфере благоустройства, направленной на создание условий для комфортного проживания населения;

- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;

- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды;

- соблюдение экологической безопасности
	На выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 59 490,9 тыс.руб.

Кассовое исполнение   -   44 869,8 (тыс.руб.); % исполнения- 75,4 %

Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).

В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 

Основными задачами управления являются:

- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;

- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и контроль в сфере благоустройства;

- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;

- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности;

- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»;

Расчет расходов произведен согласно ПГУ от 15.08.16 № 10049-пи «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций управления городского хозяйства города Калуги (включая подведомственные казенные учреждения)».
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
- дополнительное финансирование позволило увеличить значения некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»;
- экономия использования бюджетных средств повлияла на уменьшение некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»;
- отсутствие необходимого финансирование на некоторые цели не позволило реализовать некоторые мероприятия программы.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управление рисками реализации муниципальной программы.
 Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.
 Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, связанные с неполным или несвоевременным финансированием Программы из областного и федерального бюджетов на обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств. Финансовые риски в большей степени повлекут за собой невыполнение мероприятий в запланированные сроки и не достижение целевых индикаторов Программы.
Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и  в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  по  мероприятиям программы с одновременной  соответствующей корректировкой целевых мероприятий.
Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:
- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить выполнение работ, предусмотренных заключенными контрактами. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
 - заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить качество выполняемых работ. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной разработки проектов и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.
Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения  потребуют дополнительных ресурсов  по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования. 
Управление всеми рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.
Ответственность за координацию деятельности по управлению рисками, направленную на достижение целей, задач, целевых индикаторов и конечных результатов муниципальной программы в целом, несет управление городского хозяйства города Калуги.
6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда».
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс.руб.

	
	
	ГРБС

	Раздел
	Подраздел
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31.12.2021 
	Кассовое исполнение на 31.12.2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
	
	
	
	
	
	
	830 124,6
	759 314,3
	757 645,7

	Подпрограмма «Благоустроенный город»
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление по работе с населением на территориях, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
	430
	05
	03 
	48 1 00 00000
	
	1 500,0
	1 467,9
	1 467,9

	
	
	539
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	367 091,2
	477 882,1
	477 882,1

	
	
	802
	05
	03
	48 1 00 00000
	
	401 681,0
	219 941,6
	218 273,6

	
	
	Всего
	770 272,2
	699 291,6
	697 623,6

	В том числе:

	- Мероприятия по озеленению
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление по работе с населением на территориях.
	539
	05
	03
	48 1 01 43060
	611
	128 380,4
	152 718,8
	152 718,8

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43060
	244
	0,0
	2 325,6
	2 325,6

	
	
	430
	05
	03
	48 1 01 43060
	244
	300,0
	299,9
	299,9

	- Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство».
	539
	05
	03
	48 1 01 43070
	611
	15 800,0
	17 780,0
	17 780,0

	Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
- Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
	
	539
	05
	03
	48 1 01 L2990
	611
	2 190,2
	2 190,2
	2 190,2

	- Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок.
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», МБУ «Служба жилищного обеспечения», управление по работе с населением на территориях, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства».
	539
	05
	03
	48 1 01 43080
	244
	1 099,6
	99,8
	99,8

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43080
	611
	81 341,9
	130 654,5
	130 654,5

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 S2122
	611
	14 799,9
	14 339,5
	14 339,5

	
	
	430
	05
	03
	48 1 01 43080
	244
	1 200,0
	1 168,0
	1 168,0

	
	
	802
	05
	03
	48 1 01 43080
	243
	0,0
	1 919,7
	1 919,7

	-Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства».
	802
	05
	03
	48 1 01 43110
	244
	6 000,0
	9 722,7
	9 722,7

	- Средства на обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области (проведение работ по объекту «Ремонтные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги, 1971 г.» и осуществление научного руководства и авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ)
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства».
	802
	05
	03
	48 1 01 0015Q
	243
	0,0
	18 911,4
	18 911,4

	- Мероприятия за счет добровольных пожертвований для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги»
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства».
	802
	05
	03
	48 1 01 43081
	243
	0,0
	257,8
	257,8

	- Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	03
	48 1 01 43100
	244
	0,0
	21 805,9
	21 805,9

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43100
	247
	121 657,1
	114 834,5
	114 834,5

	-Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	03
	48 1 01 88410
	244
	1 822,1
	2 421,3
	2 421,3

	
	
	539
	05
	03
	48 1 01 43400
	244
	0,0
	500,0
	500,0

	-Премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения)
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	03
	48 1 01 53993
	247
	0,0
	8 000,0
	8 000,0

	-Премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (мероприятия по озеленению)
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	539
	05
	03
	48 1 01 53994
	611
	0,0
	6 012,0
	6 012,0

	-Премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства)
	
	539
	05
	03
	48 1 01 53995
	611
	0,0
	4 200,0
	4 200,0

	-Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства».
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	
	2 000,0
	5 384,0
	4 351,9

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	414
	2 000,0
	1 895,0
	1 895,0

	Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 01 49400
	414
	0,0
	3 489,0
	2 456,9

	-Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	
	802
	05
	03
	48 1 G1 52420
	
	393 681,0
	177 670,0
	177 034,1

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)
	
	802
	05
	03
	48 1 G1 52420
	414
	393 681,0
	177 681,0
	177 034,1

	-Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области
	
	802
	05
	03
	48 101 S025
	
	0,0
	6 076,0
	6 076,0

	-Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение проектно-изыскательских работ на благоустройство объекта: «Сквер в честь 650-летия основания г.Калуги») 
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства».
	802
	05
	03
	48 101 S025L
	244
	0,0
	2 682,7
	2 682,7

	-Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение проектно-изыскательских работ на благоустройство объекта: «Благоустройство территории, ул. Театральная, г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и Дарвина»)
	
	802
	05
	03
	48 101 S025Z
	414
	0,0
	3 393,3
	3 393,3

	Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	05
	48 0 01 00000
	
	59 852,4
	60 022,7
	60 022,1

	Центральный аппарат (Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	121
	45 309,5
	45 630,2
	45 630,1

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	122
	32,6
	6,9
	6,9

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	129
	13 591,7
	13 499,6
	13 499,6

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	244
	913,6
	886,0
	885,5

	
	
	539
	05
	05
	48 0 01 00400
	852
	5,0
	0,0
	0,0


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	
	Постановление Городской Управы города Калуги от 27.04.2021 № 156-п «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2020 № 559-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»»

	Актуализация бюджета и внесение нового целевого показателя


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
· Ci= Зф/ Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)  
· где:
· Зф– фактическое значение индикатора (показателя);
· Зп – плановое значение индикатора (показателя).
1.         Количество объектов благоустройства, находящихся на обслуживании (шт./га).

       119/132-119/112=1
2. Количество высаженных цветов (кв. м/ шт.).

                                    720125/60000-4300/3800=1
3. Количество удаленных аварийных насаждений (шт.).

                                               1826/550=1
4.         Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку (шт.).
                                   921/800=1
5.          Количество посаженных деревьев/кустарников (шт.).
                                              603/355-270/40=1
6.          Объем утилизированных древесных отходов (тыс. м3).
                                                      0/20=0
7.          Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (шт.).
                                                     0/14300=0
8.          Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).
                                                 197,11/203,83=0,9
9.          Количество обслуживаемых фонтанов (шт.).
                                                        14/13=1
10.        Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей (шт.).
                    16/17=0,9
11.         Количество обслуживаемых муниципальных колодцев (шт.).
                                                           55/8=1
12.         Количество обслуживаемых светильников (шт.).
                                                    23049/19700=1
13.         Объем потребляемой энергии системами наружного освещения (тыс. кВт.час).
                                                       15399,6/14350=1
14.         Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников, не менее (%).
                                                      98,5/98,5=1
15.      Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту (шт.)
                                                            0/114=0
16.   Доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования «Город Калуга» (%).
                                                        98,6/98,6=1
17.   Доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели (%).
                                                              22,5/22,5=1
18.         Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).
                                                                  0/2=0
19.         Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов (шт.).
                                                             70/156=0,4
20.         Количество установленных лавок и скамеек (шт.).
                                                                65/23=1
21.         Количество установленного леерного ограждения ( п.м.)
                                                                256/256=1
22.      Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения (%).
                                                   46/46=1
23.        Количество отловленных безнадзорных животных (шт.).
                                                           350/400=0,8
24.        Количество транспортируемых тел умерших (шт.).
                                                                0/15=0
25.         Количество транспортируемых умерших животных (шт.).
                                                                  45/5=1
26.        Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок (шт.).
                                                           781/720=1
27.        Площадь обустроенных пешеходных дорожек (кв.м.).
                                                           275617/275617=1
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
· где:
· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.
С=21/27=0,8
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
· Уи = Фф / Фп   ,
· где:
· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;
· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уи = 757 645,8/759 314,3 = 1.
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
· М = R/ m
· где:
· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;
· R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
· m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.
М=8/9=0,9

