ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы 
(квартальная)
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия  
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 31.03.2024


	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой — будут внесены изменения в программу (в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 31.03.2024)
	кассовое исполнение на 31.03.2024)
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	Подпрограмма «Благоустроенный город»

	Благоустройство и развитие городских территорий

	1
	Озеленение на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»

	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	179 280,8
  (МО)

	26 865,3

	На выполнение мероприятий по озеленению по управлению городского хозяйства города Калуги   израсходовано  26 865,3 тыс. руб.
С целью благоустройства городских территорий в 2024 году на постоянной основе в рамках выделенного финансирования выполнялись мероприятия по содержанию объектов благоустройства (парков, скверов) города Калуги. 
Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов. Уборка центральных объектов  (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю,  31% - 3 раза в неделю, 3% - по заявочной системе). Общая площадь территорий 106 объектов благоустройства  составляет 891 111,77 кв.м.
Зимние работы по удалению снега и ледяных образований в парках и скверах проводились до начала движения пешеходов, а также в течение дня. Уборка территорий с применением специализированной техники производилась с 6.00 ч. утра, после чего с 7.00 ч. утра на объектах осуществлялась ручная уборка.  За зимний период январь-март 2024 вывезли 3 826 куб.м. снега. Обработка пескосоляной смесью осуществлялась при условии гололедицы после очистки снега и наледи. Дорожки (277 257,17 кв.м.), скамейки, урны, малые архитектурные формы, подходы к ним, а также пространство вокруг них очищалось также от снега и наледи.
В целях обеспечения безопасности и сохранности оборудования, материалов и других товарно-материальных ценностей, находящихся или хранящихся на территории объектов благоустройства (Центральный парк культуры и отдыха, парк им.К.Э.Циолковского, Новый парк), заключены контракты на оказание услуг частной охраны. На охрану объектов благоустройства израсходовано 2 647,00 тыс.рублей. 
На постоянной основе осуществляются мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства: плиточного покрытия, 1 682 скамеек,  952 урн,  вазонов, на что израсходовано 1 055,59 тыс. руб. 
Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев.
С начала 2024 года выполнены работы по вырубке 192 аварийных деревьев и обрезке 37 зеленых насаждений  на сумму 2 709,70 тыс. руб.


	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	Управление по работе с населением на территориях 
	2020
	2026
	1 100,0 (МО)

	0
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по опиловке и сносу деревьев на территориях сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга»  на сумму 1 100 тыс.руб. 
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	Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	27 922,5
26 092,5 (МО)
585,6
 (областной бюджет)                  
1 244,4 (Федеральный бюджет)
	0

	Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га.
Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ - очистка дорожек от снега, вывозился снег и мусор с территорий кладбищ, проводились противогололедные мероприятия,  сбор мусора, ликвидации стихийных свалок, валка и обрезка аварийных деревьев,  работы по ремонту ограждений кладбищ,  осуществлялся ремонт кладбищ. Выполнялся ремонт мест захоронений, санитарная уборка туалетов. На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 36 воинских захоронений  (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.  На постоянной основе производятся мероприятия по их содержанию в нормативном состоянии и текущему ремонту.
Заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2024 год в рамках заключенного соглашения составляет 2 033,3 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 1 244,4 тыс.руб., областного бюджета в сумме 585,6 тыс.руб., бюджета МО в сумме 203,3 тыс.уб.)
Данные средства выделены на благоустройство:
- Индивидуальная могила Габрилова М.М., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 002;
- Индивидуальная могила Можейко А.Я., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 008;
- Индивидуальная могила Хайдукова П.А., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 014;
- Индивидуальная могила Салтыкова Н.М., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 015;
- Индивидуальная могила Лоухина Н.С., г.Калуга, Пятницкое кладбище, ул.Труда, участок № 3, учетный номер 006.
Указанные воинские захоронения относится к выявленным объектам культурного наследия (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76).
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	 Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их 
благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства,
МБУ «Калугаблаго-устройство»,
МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,
МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства; МБУ   «Служба жилищного обеспечения»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	144 035,4
144 035,4
 (МО)         

	22 018,5
22 018,5

	На содержание и ремонт объектов благоустройства   израсходовано  22 018,5 тыс. руб. 
Управлением городского хозяйства города Калуги совместно с МБУ «Калугаблагоустройство» ведется работа по благоустройству и текущему ремонту объектов монументального искусства 51 единица (памятники, бюсты, скульптуры) на содержание которых израсходовано 341,5 тыс.руб. 
Украшение города является одним из важнейших моментов в подготовке к празднованию памятных дат и в создании праздничного настроения у Калужан и гостей нашего города.
К Масленице празднично были оформлены флаговыми конструкциями места проведения массовых мероприятий.
На мероприятия по праздничному оформлению города (демонтаж новогодних украшений, монтаж флажных конструкций) израсходовано  1 469,10 тыс.руб.
*В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе функционировали 3 бесплатных стационарных туалета, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского, Новом парке и 1 модульный в сквере Ленина. С апреля по октябрь круглосуточно начнут работу 12 мобильных туалетных кабин (МТК).
На мероприятия по содержанию имеющихся общественных туалетов израсходовано 711,1 тыс.руб.
*В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1565 площадок, из них муниципальных - 833. 
За 1 квартал текущего года на территории муниципального образования расчищено 564 площадки от снега и наледи для обеспечения бесперебойного вывоза твердых бытовых отходов региональным оператором, убрано 197 несанкционированных свалок, образовавшихся на контейнерных площадках, вывезено и утилизировано древесных, растительных отходов и иного мусора — 4 250 куб.м 

* Устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги (УГХ)
В текущем году планируется выполнить работы  по размещению 74 единиц оборудования по 31 адресу. В настоящий момент адресный перечень и перечень оборудования находится на доработке.
* Устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги (УЖКХ)
Согласно поступившим в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги предложениям депутатов Городской Думой города Калуги о распределении бюджетных средствах на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, земельные участки которых сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, планируется выполнить работы по благоустройству по следующим адресам:
             - ул. Ф. Энгельса, д. 80;
             - ул. Привокзальная, д. 6;
             - ул. Герцена, д. 2/8;
             - ул. Пролетарская, д. 47;
             - пл. Победы, д. 12;
             - ул. Кирова, д. 25;
             - ул. Тульская, д. 21;
             - ул. Труда, д. 26;
             - ул. Тельмана, д. 13;
             - ул. Театральная, д. 29;
             - ул. Степана Разина, д. 47.
* На содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 404 детских игровых площадки, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 17 детских игровых площадок в парках и скверах и 135,  находящихся на балансе в учреждении. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования и т. п. Общая стоимость работ по результатам актов выполненных работ  составила 775,3 тыс. руб.  Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.
* Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 12 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Стоимость работ по результатам актов выполненных работ составила 47,2 тыс. руб.
* Выполнялись работы по текущему содержанию понтонного моста на р. Ока на сумму 63,1 тыс.руб.:
Мероприятия по обеспечению безаварийной и бесперебойной работы понтонного моста, исправного технического состояния, сохранности имущества, инвентаря, безопасной эксплуатации, своевременное техническое обслуживание, ремонт и содержание конструкций  и механизмов. 
* МБУ «Служба Жилищного Обеспечения»
Основной деятельностью бюджетного учреждения является благоустройство территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение надлежащего содержания городских территорий, а также управление и содержание многоквартирных жилых домов. Выполняются работы по уборке городских территорий на площади 222 060,2 кв.м. В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 410 многоквартирных дома. Общая площадь обслуживаемого жилого фонда — 265 242,97 кв. м.
 

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	управление по работе с населением на территориях
	2020
	2026
	1 000,0 (МО)
	0
	На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 147 колодцев и  родников (находящихся в реестре муниципального имущества).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по очистке и дезинфекции  колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» .
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	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	161 196,3
 (МО)

	39 407,9

	На соответствующие мероприятия израсходовано 39 407,9 тыс.руб. 
Согласно муниципальному контракту на период с 01.12.2023 по 30.11.2024 расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 25 767 шт. светильников уличного освещения. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». 
Определены подрядные организации на выполнение работ по реконструкции освещения в парке Циолковского и в сквере на пл. Победы в Калуге. Строительно-монтажные работы начнутся в мае.
Одновременно были выполнены работы по устройству уличного освещения в Калуге: на участке пер. Лаврентьевский, а также на участках улиц Вишневой и Генерала Попова. Организовано уличное освещение и на новообразованных участках улиц – в д. Канищево на ул. Дмитриева и в с. Горенское на ул. Козельская и ул. Суворовская.
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	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2024 год

	
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	4 709,3
 (Областной бюджет)

	409,6

	Заключено  Соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для осуществления отдельных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с  животными без владельцев в 2024 году в сумме  4 709,3тыс. руб. 
Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга» на сумму 2 478,6 тыс.руб. По текущему контракту отловлено 77 безнадзорных животных. 

	
	Приобретение движимого имущества (в т.ч. приобретение транспортных средств посредством услуги финансовой аренды (лизинга) 

	управление городского хозяйства города; Калуги;  МБУ «Калугаблагоустройство»
	управление городского хозяйства города
	2020
	2026
	23 261,1 (МО)
	1 108,7
	С целью обновления парка уборочной техники  МБУ «Калугаблагоустройство» приобретена комбинированная дорожная машина с  комплектом навесного и дополнительного оборудования в лизинг на 3 года.
Распределение лизинговых платежей по годам  составило:
- 2023 год — 2 217,5 тыс. руб. (с августа по декабрь 5 месяцев);
- 2024 год — 4 435,0 тыс. руб. (с января по декабрь 12 месяцев);
- 2025 год — 4 435,7 тыс.руб. (с января по ноябрь  11 месяцев).
Кроме того, в текущем году приобретена спецтехника,  в том числе:  специализированный автотранспорт с КМУ;  трактор колесный; а также планируется приобрести мусоровоз


	
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2024 год

	
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2024 год

	
	Реультивация  полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)

	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство».
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	587,2
587,2 (МО)

	0
0
	Планируется оказание  услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ по реконструкции объекта: «Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО»
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	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Баумана  (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	50,0
50,0 (МО)
0
 (Областной бюджет)
0
 (Федеральный бюджет)
	0

	Запланированы средства на изготовление межевого плана по объекту 


	
	Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	0

	0

	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2024 год

	
	Благоустройство территории ул. Театральная , г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	0
	0
	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2024 год

	
	Рекультивация свалки ТКО г.Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Городенская, д.27 (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2023
	2026
	20 659,50
11 427,0 (МО)
9 232,5
 (Областной бюджет)

	0
	Запланированы расходы на проведение проектных работ и инженерных изысканий, проведение экспертиз. Министерством строительства КО выделены средства областного бюджета в размере 9 232,5 тыс.


	7
	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2026
	5 440,0 (МО)

	3 112,2
	Оплачены работы по устройству пешеходной дорожки по адресу:
- на участке по ул. Мира от МБОУ "СОШ № 47" г. Калуги до пункта остановки общественного транспорта
                                                                                                                                         

	
	В том числе :
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,
	
	
	
	26 736,7
17 504,2 (МО)
9 232,5 (областной бюджет)

	3 112,2
3 112,2

	

	
	ИТОГО по подпрограмме «Благоустроенный город»
	
	
	
	
	Всего: 569 242,1
553 470,3
(бюджет МО)                 
(Областной бюджет) 
14 527,4
1 244,4 (Федеральный бюджет)
	92 922,2
92 512,6
 409,6

	Исполнение — 16,3%

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуги»

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	0 (МО)
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2024  год

	
	Итого по подпрограмме   «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0 (МО)
	      0
	

	Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Город Калуга» «Городская Среда» 


	
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга

	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	66 179,2 (МО)
	17 738,8
	На обеспечение деятельности сотрудников управления  городского хозяйства города Калуги израсходовано 17 738,8 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).
В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 
Задачами управления являются:
- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;
- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности.


	
	Итого по муниципальной  программе муниципального образования «Город Калуга»  «Городская Среда»
	
	
	
	
	Всего:635 421,3
в т.ч.
 (бюджет МО) 619 649,5
(Областной бюджет) 
14 527,4
1 244,4 (Федеральный бюджет)

	110 661,0
110 251,4
409,6
0
	Исполнение -17,4 %



