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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год 
(в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждённой постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 г. № 558-п)
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Главной целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а именно - обеспечение потребностей муниципального образования «Город Калуга» в качественном, надежном и экологически доступном энергосбережении при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды. 
В качестве основных задач Программы выступают:
1. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве МО «Город Калуга»
2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в МО «Город Калуга». 
Программа реализуется в период с 2020 года по 2026 годы.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
1. Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде;
3. Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде;
4. Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды;
5. Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической;
В 2024 году на реализацию мероприятий Программы направлено 416 996,1 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2024 году было направлено 415 784,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО «Город Калуга» - 52 580,3 тыс. руб., за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 248 994,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 114 209,7 тыс. рублей. Из них на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры было израсходовано 380 348,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 248 994,0 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» - 34 954,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 96 400,0 тыс. рублей. Средства были направлены на выполнение работ по модернизации коммунальной инфраструктуры по следующим адресам: 

- Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту тепловых сетей (ГВС) от котельной по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 125 ( участки 1-23);  
- Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту тепловых сетей от котельной по адресу: г. Калуга, пл. Победы, 9а;

- Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 г. на котельной по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35;

- Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 г. на котельной по адресу: г. Калуга, бульвар Энтузиастов, 6б;

- Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 г. на котельной по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 6а; 

- Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 г. на котельной по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 115 а.
           На проектирование и строительство блочно-модульной котельной в районе дома № 6 по ул. К. Маркса, с целью обеспечения теплоснабжением объекта «Дом Гражданского губернатора XIX века» для создания музейно-выставочного центра Государственного Эрмитажа, на закупку энергосберегающего оборудования и материалов для установки на котельных муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги по  адресам:  ул. Клюквина, д. 3А,  ул. Молодежная, д. 3А,  ул. Гагарина, д. 13В,  ул. Чичерина, д. 21А были направлены денежные средства в общей сумме 35 435,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 17 809,7 тыс. руб.,  за счет средств бюджета МО «Город Калуга» - 17 625,4 тыс. руб.  

В рамках реализации мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде были разработаны сметы и проведены процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по установке приборов учета потребления воды и газа посредством размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Определение подрядной организации осуществлялось неоднократно. Перед проведением процедуры торгов были проведены оповещения специализированных организаций о планируемых работах. Однако, заявок на выполнение работ по установке приборов учета газа и воды не поступало, в связи с чем победителей (подрядчиков) определить не представилось возможным. В городе Калуге специализированных организаций, имеющих лицензию на установку приборов учета природного газа, ограниченное количество. В связи с тем, что объем предлагаемых работ небольшой (установка 6 приборов учета газа), крупные организации, например, как АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге, не заинтересованы в таких работах. По вышеуказанным причинам кассовые расходы по мероприятию не осуществлялись.

На реализацию мероприятия по модернизации газового оборудования в муниципальном жилом фонде было направлено 252,9 тыс. рублей. Проведены работы по замене АОГВ в количестве 4 штук.

На реализацию мероприятия по выявлению, организации поставки на учет и признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды  было направлено 389,2 тыс. рублей. В отношении 165 бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории МО «Город Калуга», выполнены работы по подготовке технической документации (технический план, декларация на объекты недвижимого имущества). 

В рамках прединвестиционной подготовки проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности было направлено 570,0 тыс. рублей. Проведена ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» на сумму 270,0 тыс. рублей, а также ежегодная актуализация схемы теплоснабжения МО «Город Калуга» на сумму 300,0 тыс. рублей.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
	
	
	

	
	
	
	год, предыдущий отчетному
	отчетный год
	
	
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	

	1
	Доля выполнения запланированных работ по техническому перевооружению отопительных котельных.
	%
	-
	-
	100
	Позднее в программу будут внесены изменения в плановые значения  
	
	
	

	2
	Доля выполнения запланированных работ по реконструкции тепловых сетей.
	%
	-
	-
	100
	Позднее в программу будут внесены изменения в плановые значения  
	
	
	

	3
	Доля выполнения запланированных работ по внедрению энергосберегающих технологий.
	%
	-
	-
	100
	Позднее в программу будут внесены изменения в плановые значения 
	
	
	

	4
	Доля выполнения запланированных работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
	%
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия предусмотрена в 2024 году 
	
	
	

	5
	Доля выполнения заявок на оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды.
	%
	-
	100
	-
	Определение подрядной организации осуществлялось неоднократно, однако заявки на выполнение указанных работ не поступало, в связи с чем победителей (подрядчиков) определить не представилось возможным
	
	
	

	6
	Доля выполнения заявок на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме 
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	7
	Доля выполнения заявок по замене вышедшего из строя газового оборудования на современное и энергоэффективное в муниципальном жилом фонде.
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	8
	Доля переведенных малоэтажных домов с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное от плановых значений
	%
	-
	100
	-
	Финансирование с 2020 года не предусмотрено в связи с чем данное мероприятие не проводится 
	
	
	

	9
	Доля выполнения утвержденного плана-графика по бесхозяйным объектам на текущий календарный год
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	10
	Выполнение актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга»
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	


3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) Программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	
	
	

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	1. Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	

	1
	Строительство, техническое перевооружение, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2021
	2026
	2021
	2024
	Повышение энергоэффектив-ности систем центрального отопления
	- Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на котельных по адресам: г. Калуга, ул. Новослободская, д. 25А,  ул. Ф. Энгельса, д.13А, ул. Тульская, д. 78В (завершение работ начатых в конце 2023 г); 
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35; г. Калуга, бульвар Энтузиастов, 6б; г. Калуга, ул. Луначарского, 6а; г. Калуга, ул. Московская, 115 а;
выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту тепловых сетей (ГВС) от котельной по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 125 ( участки 1-23);  от котельной по адресу: г. Калуга, пл. Победы, 9а.
-  Проектирование и строительство блочно-модульной котельной в районе дома № 6 по ул. К. Маркса, с целью обеспечения теплоснабжением объекта «Дом Гражданского губернатора XIX века» для создания музейно-выставочного центра Государственного Эрмитажа.
- Закупка энергосберегающего оборудования и материалов для установки на котельных МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги по  адресам:  ул. Клюквина, д. 3А,  ул. Молодежная, д. 3А,  ул. Гагарина, д. 13В,  ул. Чичерина, д. 21А.
	 
	

	2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде
	

	2
	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Увеличение доли оснащенности ИПУ энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде
	-
	
	

	3
	Приобретение и установка коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме (соразмерно доле муниципальной собственности)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Увеличение доли оснащенности ОДПУ энергетических ресурсов в жилом фонде 
	-
	
	

	3. Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде
	

	4
	Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Увеличение доли оснащенности муниципального жилого фонда современным и энергоэффективным газовым оборудованием
	Установлено:
- АОГВ – 4 ед

	
	

	4. Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
	

	5
	Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Увеличение количества малоэтажных жилых домов с индивидуальной системой отопления
	-
	Финансирование с 2020 года не предусмотрено в связи с чем данное мероприятие не проводится 
	

	5. Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды
	

	4
	Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды
 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Исполнение договоров, на 165 объектах подготовлена техническая документация.
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	

	7
	Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Наличие актуальных схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга»
	Актуализация схемы теплоснабжения и водоснабжения на 
2025 г. 
	
	


 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
· отсутствие детального плана реализации мероприятий Программы. 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы.
Мерами управления рисками являются:

· детальное планирование хода реализации Программы;

· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы;

· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Калуга» на реализацию Программы
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие «Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05 02
	30 0 06 00000
	812
813
	365 396,9
	487 891,3
	415 784,0

	
	за счет средств местного бюджета 
	
	805
	05 02
	30 0 06 S9111
	812
	0,0
	10 711,1
	10 711,1

	
	
	
	805
	05 02
	30 0 06 S9111
	813
	20 070,3
	17 625,4
	17 625,4

	
	
	
	805
	05 02
	30 0 06 S9311
	812
	44 397,2
	33 686,1
	24 243,8

	
	за счет средств областного бюджета
	
	805
	05 02
	30 0 06 S9111
	812
	0,0
	96 400,0
	96 400,0

	
	
	
	805
	05 02
	30 0 06 S9111
	813
	20 070,4
	17 809,7
	17 809,7

	
	
	
	805
	05 02
	30 0 06 S9311
	812
	280 859,0
	0,0
	0,0

	
	за счет средств ФРТ

	
	805
	05 02
	30 0 06 S9311
	812
	0,0
	311 659,0
	248 994,0

	2.
	Основное мероприятие «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05 01
	30 0 03 43050
	243
	201,3
	201,3
	0,0

	
	за счет средств местного бюджета
	
	805
	05 01
	30 0 03 43050
	243
	201,3
	201,3
	0,0

	3. 
	Основное мероприятие «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05 01
	30 0 05 43050
	243
	357,0
	357,0
	252,9

	
	за счет средств местного бюджета
	
	805
	05 01
	30 0 05 43050
	243
	357,0
	357,0
	252,9

	4.
	Основное мероприятие «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05 02
	30 0 01 43050
	244
	492,3
	492,3
	389,2

	
	за счет средств местного бюджета
	
	805
	05 02
	30 0 01 43050
	244
	492,3
	492,3
	389,2

	5.
	Основное мероприятие «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
	
	805
	05 02
	300 02 43050
	244
	600,0
	600,0
	570,0

	
	за счет средств местного бюджета
	
	805
	05 02
	30 0 02 43050
	244
	600,0
	600,0
	570,0

	Всего по муниципальной программе
	Итого в том числе:
	367 047,5
	489 541,9
	416 996,1

	
	за счет средств местного бюджета
	66 118,1
	63 673,2
	53 792,4

	
	за счет средств областного бюджета
	300 929,4
	114 209,7
	114 209,7

	
	за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
	0,0
	311 659,0
	248 994,0


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу: 
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения

	1.
	Изменения в муниципальную программу вносились. Постановлением Городской Управы города Калуги от 29.02.2024 № 59-п
	Внесение изменений в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 282 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

	2.
	Изменения в муниципальную программу вносились. Постановлением Городской Управы города Калуги от 24.07.2024 № 224-п
	Внесение изменений в соответствии с решением  Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».


8. Оценка эффективности реализации Программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
Сi =Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значения), где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя)
Зп - плановое значение индикатора (показателя),
1. Доля выполнения запланированных работ по техническому перевооружению отопительных котельных:
Сi =100/1=1,
2. Доля выполнения запланированных работ по реконструкции тепловых сетей:
Сi =100/1=1,
3. Доля выполнения запланированных работ по внедрению энергосберегающих технологий:
Сi =100/1=1,
4. Доля выполнения заявок на оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов и воды:
Сi =100/0=0,
5. Доля выполнения заявок на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме:
Сi =100/100=1,
6. Доля выполнения заявок по замене вышедшего из строя газового оборудования на современное и энергоэффективное в муниципальном жилом фонде:
Сi =100/100=1,
7. Доля переведенных малоэтажных домов с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное от плановых значений:
Сi =0/100=0,
8. Доля выполнения утвержденного плана-графика по бесхозяйным объектам на текущий календарный год:
Сi =100/100=1,
9. Выполнение актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения МО «Город Калуга»:
Сi =100/100=1, 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = ∑i n  = Сi /n
где:

C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С=1+1+1+0+1+1+0+1+1=7/9=0,77.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию Программы:
Уи = Фф / Фп,

где:

Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 416 996,1 тыс. руб. / 489 541,9 тыс. руб. = 0,85
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
[image: image1.emf]M=
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где:

М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

М =6/7 =0,86.

