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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга» 
(в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга», утверждённой постановлением Городской Управы города Калуги от 21.10.2021 № 375-п) за 2022 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Главной целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга» (далее – Программа) является обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Город Калуга» путем комплексного решения вопросов территориального планирования и градостроительного зонирования, направленного на создание условий для повышения качества жизни населения.

В качестве основных задач Программы выступают:
1. Обеспечение своевременной актуализации и реализации документов территориального планирования городского округа «Город Калуга»;
2. Обеспечение своевременной актуализации и реализации документов градостроительного зонирования, других нормативно-правовых актов в области градостроительной деятельности;
3. Обеспечение разработки проектов планировки территории городского округа «Город Калуга»;
4. Обеспечение разработки  проектов межевания территории городского округа «Город Калуга»;
5. Обеспечение выполнения кадастровых работ по описанию границ населенных пунктов городского округа «Город Калуга» для последующей постановки на государственный кадастровый учет;
6. Обеспечение выполнения работ по описанию территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки, на территории городского округа «Город Калуга»;
7. Обеспечение своевременной актуализации и реализации документов местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
Программа реализуется в период с 2021 года по 2026 год.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
1. Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга»
2. Выполнение работ по корректировке документов градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга» (Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»)
3. Выполнение работ по проектам планировки территории и проектам межевания территорий городского округа «Город Калуга»

4. Выполнение работ по корректировке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»

5. Подготовка проектов планировки и межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ
6. Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) и (или) разработка землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости
7. Проведение работ по описанию границ населенных пунктов городского округа «Город Калуга»
8. Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон
9. Проведение комплексных кадастровых работ
10. Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ
Для решения поставленных в Программе задач проведены следующие мероприятия:
1. Выполнены кадастровые работы по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга».
Внесены изменения в решение Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64    «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга» (ред. от 28.09.2022).
Всего по данному мероприятию на  2022 год использовано 480,0 тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» - 48,0 тыс. руб;
- за счет средств областного бюджета - 432,0 тыс. руб.
2. Выполнены работы по корректировке документов градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга» (Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»).
Внесены изменения в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011                      № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»  (в ред. от 30.11.2022 № 262).
На проведение указанного мероприятия бюджетные ассигнования не требовались. Работы по внесению изменений были выполнены управлением архитектуры и градостроительства и земельных отношений города Калуги самостоятельно.
3. Выполнены работы по проектам планировки территории и проектам межевания территорий городского округа «Город Калуга».
Всего по данному мероприятию на  2022 год использовано  714,0 тыс. руб.  за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Постановлениями Городской Управы города Калуги утверждены 12 проектов планировки и межевания территории:
- от 18.11.2022 № 407-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Суворова, Ленина, Чижевского, переулком Теренинский города Калуги»;
- от 18.11.2022 № 408-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина города Калуги»;
- от 22.11.2022 № 412-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, переулком Совхозный города Калуги»;
- от 22.11.2022 № 414-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пустынь города Калуги»;
- от 22.11.2022 № 415-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Дзержинского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги»;
- от 22.11.2022 № 416-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площадью города Калуги»;
- от 22.11.2022 № 417-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Достоевского, Театральной, Дзержинского, Московской города Калуги»;

- от 07.06.2022 № 214-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства автомобильной дороги общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры от д. Доможирово до д.Лихун»;
         - от 22.08.2022 № 311-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 01.08.2018 № 271-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта: Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Лихун)»;
        -  от 28.06.2022 № 243-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства автомобильных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в д.Большая Каменка»;
       -  от10.06.2022 № 225-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства автомобильных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры в районе ул.Крымская д.Груздово»;
        -  от 19.12.2022 № 476-п  «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства участка основной улицы в районе д.Уварово».
4. Подготовлены проекты планировки и межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ.
Всего по данному мероприятию на  2022 год использовано 1633,5 тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета муниципального образования «Город                            Калуга» - 163,4 тыс. руб;
- за счет средств областного бюджета - 1470,1 тыс. руб.
В рамках проведения данного мероприятия утверждены 8 проектов межевания территории:
- Постановление Городской Управы города Калуги от 22.11.22 № 419-п                      «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Суворова, Рылеева, Пролетарская и пер. Суворова в границе территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3)»;
- Постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.22 № 438-п                         «Об утверждении проекта межевания территории в границе территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) в районе ул. Гурьянова»; 
- Постановление Городской Управы города Калуги от 30.11.22 № 445-п                             «Об утверждении проекта межевания территории в границе территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по пр.Киевский»;
- Постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.22 № 436-п                      «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Вооруженного Восстания, Суворова и переулком Суворова»;
- Постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.22  № 435-п                            «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Ломоносова, Суворова, Плеханова»;
- Постановление Городской Управы города Калуги от 22.11.22 № 425-п                             «Об утверждении проекта межевания территории в границе территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по ул.Чехова»;
- Постановление Городской Управы города Калуги от 02.12.2022 № 448-п                  «Об утверждении проекта межевания территории в границе территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Т-3) в районе пр. Грабцевский»;
- Постановление Городской Управы города Калуги от 02.12.2022 № 449-п                      «Об утверждении проекта межевания территории в границе территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации (П-5) по ул. Кирпичный завод МПС».
5. Выполнены кадастровые работы по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон
Всего по данному мероприятию на  2022 год использовано 41,6 тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» - 4,1 тыс. руб;
- за счет средств областного бюджета - 37,5 тыс. руб.
Количество земельных участков, по которым выполнены кадастровые работы по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон — 3 ед.
6. Проведены комплексные кадастровые работы.
Всего по данному мероприятию на  2022 год использовано 2646,3 тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета муниципального образования «Город                               Калуга» - 264,6 тыс. руб;
- за счет средств областного бюджета - 582,2 тыс. руб;
- за счет средств федерального бюджета - 1799,5 тыс. руб.
В рамках данного мероприятия в 2022 году проведены комплексные кадастровые работы в отношении 12596 объектов недвижимости.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	 2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	План 
	Факт 

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество актуальных документов территориального планирования городского округа «Город Калуга»
	Ед.
	1
	1
	1
	-

	2
	Количество актуальных документов градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга»
	Ед.
	1
	 1
	1
	-

	3
	Количество проектов планировок и проектов межевания  территорий городского округа «Город Калуга»
	Ед.
	3
	17
	20
	Плановый показатель указывался ориентировочно и уточнился только в процессе проведения указанных работ

	4
	Количество актуальных местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»  
	Ед.
	1
	1
	1
	-

	5
	Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки на территории городского округа «Город Калуга»
	%
	100
	100
	100
	-

	6
	Доля населенных пунктов городского округа «Город Калуга», сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов городского округа «Город Калуга»
	%
	100 
в соответствии с границами, установлен-ными  Генеральным планом 
	100 
в соответствии с границами, установленными  Генеральным планом 
	100
	-

	7
	Количество земельных участков, по которым выполнены кадастровые работы по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон
	Ед.
	7

	50
	3
	Фактический показатель изменился в связи с проведенным анализом и уменьшением количества земельных участков, по которым необходимо провести данное мероприятие. 


	8
	Количество объектов недвижимости, в отношении которых  проведены комплексные кадастровые работы
	Ед.
	823
	11474
	12596
	Плановый показатель указывался ориентировочно и уточнился только в процессе проведения указанных работ

	9
	Площадь земельных участков,  в отношении которых проведены кадастровые работы, за исключением комплексных кадастровых работ
	Га
	-
	-

	-

	Показатель запланирован с 2023 года


3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Основное мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры, и градостроительства»

	1.1.
	Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Наличие актуального Генерального плана городского округа «Город Калуга»
	Имеется в наличии
	-

	1.2.

	Выполнение работ по корректировке документов градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга» (Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Наличие актуальных правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
	Имеется в наличии
	-

	1.3.
	Выполнение работ по проектам планировки территории и проектам межевания территорий городского округа 
«Город Калуга»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,  МКУ «Управление капитального строительства                       города Калуги»  (по согласованию)
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Проект планировки и проект межевания территорий городского округа «Город Калуга»
	 Утверждены 12 проектов планировок территории и проектов межеваний территории
	-

	1.4.
	Выполнение работ по корректировке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,

	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Наличие актуальных местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»
	Имеется в наличии
	-

	1.5.
	Подготовка проектов планировки и межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Наличие утвержденных за год проектов планировок и проектов межевания территорий городского округа "Город Калуга"
	Утверждены 8 проектов планировок территории и проектов межеваний территории
	-

	2. Основное мероприятие «Мероприятия в области кадастровых работ»

	2.1.
	Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) и (или) разработка землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения ЕГРН
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Внесение сведений о территориальных зонах в Единый государственный реестр недвижимости
	Внесены все  границы территориаль-ных зон,  находящихся  в городском округе «Город Калуга»,  бюджетные ассигнования не требовались
	 -

	2.2.
	Проведение работ по описанию границ населенных пунктов городского округа «Город Калуга»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Внесение сведений о границах населенных пунктов  в Единый государственный реестр недвижимости

	 Описаны все границы населенных пунктов городского округа «Город Калуга», бюджетные ассигнования не требовались
	-

	2.3.

	Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Уменьшение реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон
	Количество земельных участков, по которым выполнены кадастровые работы по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон — 3 ед.
	Уменьшение количества земельных участков, по которым необходимо провести данное мероприятие. 


	2.4.
	Проведение комплексных кадастровых работ
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Увеличение доли площади и доли количества земельных участков, расположенных на территории муниципального образования с границами, установленными в  соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  к общему количеству земельных участков

	Количество объектов недвижимости, в отношении которых  проведены комплексные кадастровые работы — 12596 ед. 
	-

	2.5.

	Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Увеличение площади земельных участков, расположенных на территории муниципального образования и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общей площади земельных участков
	На проведение работ бюджетные ассигнования  не предусмотрены
	-



4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- в целом в 2022 году целевые ориентиры Программы достигнуты.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Мерами управления рисками являются:
- детальное планирование хода реа